# LOTUL III

# CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE SERVICII DE ÎNTOCMIRE A SCHIȚEI  DE PROIECT

- Obiectul contractului

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit având la bază legislația în vigoare și precizează condițiile minime pentru atribuirea contractului menționat. Procedura de atribuire are în vedere elaborarea schiței de proiect pentru amenajarea drumului de acces și crearea unei parcări în cadrul proiectului ”Calea către Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Secăreni”.

- Amplasarea obiectului

Republica Moldova, r-nul Hîncești, s. Secăreni

- Beneficiar/investitor

Primăria Secăreni, r-nul Hîncești

- Statutul de protecție

Nu este cazul

- Temeiul proiectării

Pregătirea prezentei documentații de proiect a devenit necesară  ca urmare a aprobării spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, a proiectului ”Calea către Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Secăreni”, prin amenajarea infrastructurii aferente, cu scopul îmbunătățirii accesibilității și valorificarea potențialului spiritual, turistic și comunitar al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Secăreni, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere aferente.

- Descrierea obiectului

Prezenta achiziție implică elaborarea schiței de proiect pentru următoarele categorii de lucrări:

- amenajarea drumului de acces cu o lungime de cca 4,3 km și o lățime de 3.5 m până la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – drum de pământ;

- crearea unei parcări cu o suprafață de aproximativ 400 m2;

- de asemenea prezenta achiziție va include și verificarea documentației de proiect.

- Justificarea elaborării documentației de proiect

Elaborarea schiței de proiect este necesară în vederea stabilirii detaliilor de execuție și a întocmirii devizelor, pentru îndeplinirea obiectivelor din proiect în limitele bugetului aprobat.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

Elaborarea schiței de proiect pentru următoarele categorii de lucrări:

- amenajarea drumului de acces cu o lungime de cca 4,3 km și o lățime de 3.5 m până la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – amenajarea drumului cu strat de pietriș / beton;

- crearea unei parcări cu o suprafață de aproximativ 400 m2 -  acoperire de pietriș.

- Criteriul de atribuire

Prețul cel mai scăzut

- Cerințe specifice față de ofertant

-	Elaborarea schiței de proiect și coordonarea cu beneficiarul

-	Obținerea avizelor aferente lucrărilor executate .

-	Efectuarea lucrărilor de măsurare

-	Efectuarea măsurărilor releveu , la necesitate

-	Elaborarea studiului topografic

-	Elaborarea geodeziei și geologiei la necesitate

-	La toate lucrările de proiectare se vor respecta normele de protecție a mediului , vor fi utilizate materiale ecologice și durabile.

-	Vor fi estimate costurile lucrărilor, a etapelor de implementare a proiectului  și elaborate devize de cheltuieli Formele F1,F3,F5,F7). Forma F1 a devizului va fi prezentată și în varianta electronică.

Documentația tehnică va fi executată  în conformitate cu  CUC 434 din 28.12.2024

- Durata contractului

- Perioada de elaborare a documentației de proiect, va fi prezentată în maxim 2 luni de la semnarea contractului.

- Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Ofertant/Prestator va fi considerată data semnării contractului.

- În termen de 10 zile de la semnarea contractului prestatorul va actualiza Graficul/Planul de lucru.

- Achitarea se va efectua în termen de până la 45  zile  de la semnarea facturii fiscale.

- Achitarea  se va efectua în baza Actului de predare-primire a setului de documentație  tehnică contrasemnat de beneficiarul final, autorul de proiect și finanțator.

- Lucrarea se consideră predată autorității contractante odată cu prezentarea documentației de proiect, devizul de cheltuieli și avizelor  de verificare pozitive.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documente DUAE

- Oferta tehnică

- Oferta financiară

- Dovada experienței similare

- Lista personalului atestat tehnico-profesional  pentru activități de proiectare în construcții după cum urmează  în Hotărârea  Nr. 743  din 06.11.2024

- Contracte de angajare sau scrisori de confirmare a disponibilității de participare la procesul de proiectare

- Condiții de prezentare a proiectului de execuție.

Schița de proiect, obligatoriu, vor fi elaborate în limba română, în format electronic (formatul DWG, PDF, Word, Excel), fără a fi incluse părți scanate sau executate de mână.

Documentația va fi predat Autorității Contractante a proiectului în format electronic și pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și va cuprinde:

-	Partea scrisă (memoriul explicativ, care conține informație privind soluțiile tehnologice adoptate, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea documentației de execuție, calculele și altă informație necesară;

-	Partea grafică în volum complet (piesele desenate, care reprezintă soluțiile de amenajare peisajeră și tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică);

-	Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului, devizul general și devizul local.

Varianta finală a Documentației cu toate anexele, se prezintă Autorității Contractante/Beneficiarului, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale, precum şi în format electronic editabil, în baza unui Act de predare-primire semnat de către Ofertant/Prestatorul și Autoritatea Contractantă.