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SPECIFICAȚIE TEHNICĂ Nr. ____________
pentru servicii de consultanța

pe perioadă de desfășurare lucrărilor de reparații 
la obiectul „Reparația suprafețelor din beton asfaltic al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău”, amplasat în mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Dacia, 80/3

	Nr.
	Date și cerințe de bază

	
	Date privind amplasarea obiectului

	
	Drumuri tehnice adiacente serviciilor AIC, trotuare, canalul de scurgere a apelor pluviale și suprafețe (parcări pentru transport auto, parcări pentru aeronave, căii de rulare pentru aeronave, teritorii tehnice și tehnologice etc.) drepte și sub înclinație din beton asfaltic al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău”, amplasate în mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Dacia, 80/3.

	
	

	
	Beneficiar

	
	Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, 
mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Dacia, 80/3

	
	

	
	Caracteristica obiectivului

	
	Reparația suprafețelor din beton asfaltic (canalul de scurgere a apelor pluviale, peronului și parcărilor de avioane și drumurile tehnice adiacente serviciilor AIC) prin frezarea asfaltului degradat, curațirea suprafețelor și așternerea straturilor noi, plombarea selectivă a unor sectoare, execuția reparației tasărilor prin decaparea sistemului rutier și refacerea la loc, etc.

	
	

	
	Tipul construcției

	
	Reparații curente și lucrări de întreținere a suprafețelor din beton asfaltic

	
	

	
	Principalele volume de lucrări 

	
	Conform documentației de devize, caietelor de sarcini și schemelor adiacente Caietelor de Sarcini.

	
	

	
	Descrierea tipurilor de lucrări și costurilor estimative a lor  

	
	1. Lucrări de reparație a canalului de captare a apelor pluviale cu costul estimativ 4 584,26 mii lei cu TVA 20%.
1. 2. Lucrări de reparație a platformei inclusiv căii de rulare și platformelor pentru aeronave cu costul estimativ cu costul estimativ 49 493,18 mii lei cu TVA 20 %.
3. Lucrări de reparații a îmbrăcămintei din asfalt situat pe suprafață zonei de serviciu și tehnică, Serviciul Terminal, Serviciu de Reparații și Administrare Clădiri, Stația de alimentare cu combustibil, Platforma Serviciu Cargo și drumul de acces spre Terminatul Aeroportului cu costul estimativ 20 873,88 mii lei cu TVA 20 %.
Cu suma totală (din avizele de verificare semnate electronic) – 74 951,32 mii lei cu TVA 20%

	
	

	
	Condiții speciale de construcție

	
	Zona de seismicitate – 7 puncte.

	
	Terenul construcției de seismicitate – 8 puncte.

	
	Condiția principală este efectuarea lucrărilor de reparație în Zona de Securitate cu Acces Restricționat (ZSAR) al Aeroportului, fără întreruperea activităților de producție, cu prezența utilajelor existente și a obiectelor care ocupă spațiu în zona de lucru, pe fondul fluxurilor de pasageri, precum și a circulației vehiculelor.

	
	Menținerea celui mai înalt nivel posibil de siguranță și comoditate pentru personalul de serviciu, pasageri, persoanele, care însoțesc sau așteaptă.

	
	Coordonarea acțiunilor cu reprezentanții Beneficiarului, după necesitate cu autoritățile executive care exercită controlul la punctul de control aerian, inclusiv cu Autoritatea Aeronautică Civile, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Vamal etc. 

	
	La finisarea tuturor lucrărilor, obținerea unei concluzii pozitive în urma expertizei de construcție (după caz), ale Comisiei de recepționare a lucrărilor efectuate și a Autorității Aeronautice Civile (după caz).

	
	Asigurarea cerințelor securității aeronautice.

	
	Asigurarea cerințelor securității zborurilor.

	
	Asigurarea cerințelor la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova.

	
	Coordonarea obligatorie a lucrărilor de construcție cu autorii proiectului de reconstrucție.

	
	

	
	Cerințe speciale privind soluțiile și materialele utilizate

	
	Să fie similare cu cele minim utilizate la obiectivul aflat în exploatare.

	
	

	
	Cerințe privind calitatea, completivitatea și parametrii ecologici ai lucrărilor efectuate

	
	Respectarea normelor legislației în vigoare în Republica Moldova.  

	
	

	
	Cerințe privind tehnologia și regimul de funcționare al întreprinderii

	
	Activitate continuă, cu ore de vârf și perioade specifice pe parcursul anului.

	
	Deservirea pasagerilor și personalului din diferite categorii în ambele direcții: inclusiv persoane cu mobilitate redusă (PMR), pasageri neînsoțiți, mame cu sugari, copii mici și cărucioare, pasageri cu nevoi speciale, echipaje de aeronave, diplomați străini etc.

	
	Gestionarea bagajelor de diferite dimensiuni și categorii, inclusiv arme, bagaje voluminoase, bagaje în tranzit etc.

	
	Activitate non-stop.

	
	

	
	Cerințe privind asigurarea eficienței energetice a întreprinderii, clădirii și construcției

	
	Utilizarea echipamentelor tehnologice inginerești moderne și energo eficiente, materialelor și tehnologiilor energo eficiente și ecologice.

	
	

	
	Cerințe și condiții pentru desfășurarea măsurilor și acțiunilor de protecție a mediului.

	
	Conform normelor și reglementărilor în vigoare

	
	

	
	Cerințe privind securitatea și sănătatea în muncă

	
	Conform normelor și reglementărilor în vigoare

	
	În timpul executării lucrărilor este necesară respectarea legislației, normelor și reglementărilor internaționale și ale Republicii Moldova în domeniul protecției personalului.

	
	

	
	Cerințe privind asigurarea condițiilor de viață pentru grupurile de populație cu mobilitate redusă (persoane cu dizabilități, persoane în vârstă etc.), precum și pentru persoanele cu nevoi speciale etc.

	
	Este imperativ să se respecte cerințele minime ale legislației Republicii Moldova în acest domeniu la toate etapele de efectuare a lucrărilor de reparație.

	
	

	
	Cerințe privind asigurarea condițiilor de viață pentru pasageri mici și vizitatori.

	
	Este imperativ să se respecte cerințele minime ale legislației Republicii Moldova în acest domeniu la toate etapele de efectuare a lucrărilor de construcție și montare.

	
	

	
	Materiale de construcție și echipamente

	
	Toate materialele utilizate și echipamentele instalate trebuie să corespundă cerințelor minime de certificare, să fie însoțite de certificatele producătorului sau/ și certificatele de conformitate, rapoartele de testare (dacă sunt disponibile și necesare), să respecte regulile de utilizare și funcționare în siguranță, normele ecologice, să aibă un impact minim asupra mediului înconjurător, inclusiv asupra florei, faunei și oamenilor etc.

	
	Utilizarea cât mai mult posibilă a soluțiilor  constructive, materialelor și echipamentelor utilizate la obiectele  existente. În cazul propunerilor altor producători, fiecare poziție trebuie coordonată cu reprezentanților Beneficiarului.

	
	

	
	Cerințe pentru echipamentul furnizat (în caz de necesitatea de a schimba)

	
	Echipamentul furnizat trebuie să fie fabricat în lunile imediat premergătoare termenului de furnizare.

	
	Echipamentul trebuie să fie nou și neutilizat anterior.

	
	Perioada de garanție a echipamentului trebuie să fie de cel puțin de termenul, indicat de producător, în condiții de utilizare non-stop.

	
	Producția pieselor de schimb și a componentelor trebuie să fie asigurată pe toată perioada de funcționare garantată.

	
	Garanția pentru echipamentele furnizate nu trebuie să fie mai mică decât cea specificată în actele normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. Sunt binevenite garanțiile extinse.

	
	

	
	Cerințe pentru organizația de consultanță. Cerințe generale

	
	Reprezentarea intereselor Beneficiarului pe tot parcursul procesului de realizare a reparaților, în cadrul diverselor întruniri, comisii ș.a., care influențează procesul de reparație.
Asigurarea controlului calității, corectitudinea volumelor lucrărilor efectuate, prețurilor la materiale și utilaje, aplicarea corectă a impozitelor și taxelor etc. din momentul eliberării autorizației de construire până la expirarea termenului de garanție și semnarea procesului verbal final de recepție a lucrărilor.
Conlucrarea cu diferite organe de control, inclusiv cu Beneficiarul, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, Agenția Națională de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Proprietății Publice etc.
Conlucrarea cu reprezentanții elaboratorului deviz, verificatorii pe toate specialitățile proiectului de reparație a suprafețelor din beton asfaltic etc.
Efectuarea controlului și elaborarea avizelor la etapa de alegere a Executantului lucrărilor de reparație, participarea la contestații.
Completarea zilnică a tuturor secțiunilor din Cartea Tehnică pentru fiecare obiect în parte. 
Exercitarea controlului calității lucrărilor executate de către Antreprenor pe toate direcțiile legate de lucrări de reparație, inclusiv: 
- asigurarea cu materialele și utilaj, 
- păstrarea materialelor la obiectiv cu asigurarea condițiilor necesare,
- folosirea și aplicarea materialelor conform tehnologiilor,
- organizarea lucrărilor de reparație cu respectarea cerințelor privind protecția muncii, siguranța la incendiu, protecția mediului, siguranța aviației etc.,
- respectarea graficelor de executare a lucrărilor și a etapelor, iar în caz de abateri – elaborarea procedurilor de notificare a Beneficiarului,
- înregistrarea și documentarea (acte de constatare și registre) a abaterilor de la volumele de execuție cu implicarea reprezentanților organizației de elaborare a caietului de sarcini,
- efectuarea diferitor încercări și teste - preliminare și finale, individuale și complexe, etc.,
- altele.
Exercitarea controlului calității la executarea lucrărilor de către Antreprenor pe toate direcțiile lucrărilor de reparație, inclusiv: 
- întocmirea actelor necesare și participarea în procese de primire-predare a lucrărilor executate, inclusiv evaluarea volumelor și calității acestora,
- verificarea proceselor verbale cu elaborare avizelor argumentate,
- recepția la finalizarea lucrărilor,
- perioada de garanție,
- recepția finală.

	
	

	
	Cerințe către componența minimă a specialiștilor certificați

	
	Conducătorul echipei cu următoarele atribuții (poate ocupa și Diriginte de Șantier):
- studierea amănunțită a Caietului de sarcini, documentației de proiect (după caz) și deviz, tehnologiilor de efectuarea lucrărilor, etc.,
- conducerea și organizarea controlului calității proceselor legate de reparațiile complexelor aeroportuare (drumuri cu trotuare, platforme și sectoarele lor, suprafețe tehnologice și tehnice etc.) în toate etapele: înainte de începerea lucrărilor, pe parcursul execuției, în perioada de recepție a lucrărilor și pe durata perioadei de garanție (CUC 434/2023), 

cu următoarele cerințe:
- deținerea certificatelor în domeniul execuției și organizării lucrărilor de reparații/construcțiilor a drumurilor și pistelor de aviație, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani la nivel primar și două recertificări ulterioare (conform CUC  434/2023 și Regulamentul privind certificarea),
- experiența în domeniul efectuării și organizării lucrărilor de reparații/construcțiilor a drumurilor și pistelor de aviație,
- experiență în managementul proiectelor de la început până la finalizarea lucrărilor, pentru obiective similare ca amploare, destinație și volum de construcție,
- calități personale: responsabilitate, punctualitate, disciplină, abilități de conducere, rezistență la stres, raționalitate, coerență în acțiuni, onestitate, eficiență în situații de criză, capacitatea de a lua decizii argumentate, etc.
- competențe lingvistice (limba română, limba rusă),
- etc.

	
	Specialist în elaborarea și verificarea devizelor (numărul de posturi va fi stabilit în funcție de necesitate), cu următoarele responsabilități:
- verificarea ofertelor comerciale în etapa de licitație, cu elaborarea unei liste de neconformități justificate sau, după caz, emiterea unei notificări de conformitate,
- verificarea proceselor-verbale pe parcursul execuției lucrărilor, cu identificarea și documentarea eventualelor neconformități. 
- verificarea proceselor-verbale finale pentru fiecare secțiune a proiectului, întocmirea tabelelor centralizatoare pentru diverse tipuri de raportări și repartizarea cheltuielilor pe articole bugetare (în scopuri contabile), 
- întocmirea rapoartelor privind noile prețuri aferente lucrărilor neincluse în listele inițiale de cantități,
- etc.

	
	Diriginți de șantier certificați (numărul și specializarea – în funcție de necesitate în caz de apariție lucărilor neprevăzute) reprezintă Beneficiarul (Investitorul) în următoarele activități:
- Verificarea existenței și completitudinii documentației necesare pentru executarea lucrărilor de reparație,
- Participarea și coordonarea lucrărilor pregătitoare pentru construcție la șantier,
- Studierea Caietului de sarcini, documentației de proiect (după caz) și deviz, a secțiunilor tehnice, a tehnologiilor de execuție a lucrărilor etc., pentru identificarea și eliminarea neconformităților în limita atribuțiilor organizației de proiectare,
- Elaborarea și prezentarea către Beneficiar a unui plan de control al calității execuției lucrărilor de construcție,
- Supravegherea tuturor proceselor legate de executarea lucrărilor de reparație, desfășurate pe teritoriul obiectivului și în proximitatea acestuia,
- Oprirea tuturor proceselor desfășurate cu abateri și autorizarea reluării lucrărilor doar după eliminarea acestor abateri și a consecințelor acestora,
- Verificarea respectării normelor legale privind lucrările de construcție, materialele și echipamentele utilizate, documentația aferentă, contractele etc.
- Furnizarea tuturor documentelor necesare autorităților de control pentru desfășurarea verificărilor, în conformitate cu prevederile CUC 434/2023, precum și respectarea tuturor dispozițiilor menționate în acest act normativ,
- Completarea Cărții Tehnice din partea proprie și verificarea corectitudinii completării acesteia de către toți participanții în proces (antreprenor, subcontractori, supraveghere tehnică, autorități de control etc.) 
- Organizarea și gestionarea procesului de recepție a lucrărilor executate, 
- Monitorizarea implementării recomandărilor emise de comisia de recepție la finalizarea lucrărilor,
- Perfectarea și ordonarea tuturor documentelor pentru predarea acestora către Beneficiar,
- Elaborarea rapoartelor privind defectele identificate și monitorizarea remedierii acestora în perioada de garanție,
- etc.
[bookmark: _Hlk208485828]  сu următoarele cerințe:
- Studii superioare în domeniu sau într-un domeniu echivalent, recunoscut de organul central de specialitate în domeniul educației,
- Certificare specială valabilă pe toată durata executării lucrărilor de reparație pentru specialiștii implicați în activitatea de construcție (conform HG nr. 743 din 06.11.2024 „cu privire la asigurarea calității în construcții”)   


	
	Geodez atestat cu următoarele atribuții:
- Verificarea amplasării elementelor de construcție în conformitate cu cotele și nivelurile prevăzute, pe parcursul execuției lucrărilor,
- Calcularea volumelor de materiale utilizate, pe baza ridicărilor topografice efectuate,
- Verificarea ridicărilor topografice de control, atât la finalul fiecărei etape de reparație, cât și la încheierea lucrărilor,
- Elaborarea planurilor și schițelor necesare, cu anexarea rapoartelor corespunzătoare,
- etc.
   сu următoarele cerințe:
- Studii superioare în domeniul geodeziei sau într-un domeniu echivalent, recunoscute de autoritatea competentă în domeniul educației,
- Deținerea unei atestări valabile pentru efectuarea lucrărilor topografice și geodezice, pe întreaga durată a proiectului de reconstrucție a Terminalului,
- Utilizarea echipamentelor certificate și verificate metrologic, necesare pentru executarea lucrărilor topografice atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii,
- etc.

	
	Expert tehnic certificat (la solicitarea Beneficiarului, dacă va fi caz).

	
	

	
	



Executat:                                                                                                                                                                                                  
Șef Serviciul Reparație și Administrare Clădiri                                                                Andrei CHIRIAC
Coordonat:
Șef adjunct Direcția Tehnică și Infrastructură                                                                         Andrei ABRAMENCO

Șefa Direcția Tehnică și Infrastructură                                                                             Dumitrița STATNIC

Șef Direcția Operațiuni Aeroportuare                                                                               Oleg TATARU













Costul lucrărilor de consultanță estimative (conform devizului general al devizelor):
62 424 393,41 MDL fara TVA
Conform CPL 01.01.2012 Anexa C
	de la 50 mil. lei pînă la 100 mil. lei 
	1 localitate 
	1,41 % 





62 424 393,41 * 1,41 % = 880 183,94 MDL fără TVA
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