____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia fasadelor la Gimnaziul s.Larguta | Investitor Gimnaziul s.Larguta |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc de studii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) | m2 |  |  | 91,95 ————— 91,34 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 | 84,57 | 45,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 | 84,57 | 45,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 | 7,20 | 0,43 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 43 185,94 |
|  |  | 1.2. Lucrari de finisare a fatadei |  |  |  |  |
| 2 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Герметизация вертикальных или горизонтальных междупанельных швов просмоленным канатом и экраном из шпатлевки Romalchid) | m |  |  | 71,92 ————— 54,97 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 84,57 | 42,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 12,69 |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,7000 | 14,40 | 10,58 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,7000 | 4,50 | 3,31 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,1000 | 2,20 | 0,23 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 198,00 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 7,20 | 0,01 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25 314,56 |
| 3 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular (EPS), cu densitate 15 kg/m cub (GOST EN 1602 sau mai bine)Conductivitatea termica eclarata 0,038 W/mk (SM SR EN 12667 sau mai bine) Valoare declarata a stresului le compresiune la deformare de 10% a grosimii- 70 kPa (SM GOST R EN826 sau mai bine) Clasa incendiara (stins de sinestatator)- Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) peretii | m2 |  |  | 174,79 ————— 13,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 84,57 | 13,53 |
|  | 2462106100000 | Clei pentru placi ceramice | kg | 3,0000 | 2,30 | 6,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 10,0000 | 1,80 | 18,00 |
|  | 2 521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular polistiren expandat (EPS) 10 cm | m2 | 1,0100 | 135,00 | 136,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 82 096,87 |
| 4 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Termoizolare in jurul ferestrelor | m2 |  |  | 77,51 ————— 9,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 | 84,57 | 9,30 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 67,50 | 68,18 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 441,32 |
| 5 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular(XPS), cu densitate 26 kg/m cub (GOST EN 1602 sau mai bine)Conductivitatea termica eclarata 0,035 W/mk (SM SR EN 12667 sau mai bine) Valoare declarata a stresului le compresiune la deformare de 10% a grosimii- 200 kPa (SM GOST R EN826 sau mai bine) Clasa incendiara (stins de sinestatator)- Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) soclu | m2 |  |  | 202,06 ————— 13,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 84,57 | 13,53 |
|  | 2462106100000 | Clei pentru placi ceramice | kg | 3,0000 | 2,30 | 6,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 10,0000 | 1,80 | 18,00 |
|  | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular polistiren expandat (XPS) 10 cm | m2 | 1,0100 | 162,00 | 163,62 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 678,41 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  | 33,10 ————— 16,91 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,57 | 16,91 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 14,40 | 15,84 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,30 | 0,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 7,20 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 19 982,50 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m |  |  | 187,75 ————— 33,83 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 84,57 | 27,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,57 | 6,77 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 24 970,48 |
| 8 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью)pereti K= 2 la grosime 1 cm | m2 |  |  | 206,87 ————— 194,51 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,57 | 169,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 25,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 1,30 | 9,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0075 | 198,00 | 2,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 7,20 | 0,03 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 64,00 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 117 019,85 |
| 9 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка потолков, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)soclu | m2 |  |  | 189,34 ————— 169,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7000 | 84,57 | 143,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,57 | 25,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,30 | 13,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 198,00 | 5,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 7,20 | 0,05 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 64,00 | 0,51 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 194,94 |
| 10 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 |  |  | 140,46 ————— 103,18 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,57 | 103,18 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 16,20 | 37,26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 7,20 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 84 795,44 |
| 11 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка) | m2 |  |  | 98,73 ————— 95,14 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 84,57 | 76,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 19,03 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 2 519,50 | 1,13 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 2 519,50 | 1,13 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 848,90 | 1,05 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 36,00 | 0,16 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 12,00 | 0,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 59 602,75 |
|  |  | 2. Galeria |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) | m2 |  |  | 91,95 ————— 91,34 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 | 84,57 | 45,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 | 84,57 | 45,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 | 7,20 | 0,43 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 937,59 |
|  |  | 2.2. Lucrari de finisare a fatadei |  |  |  |  |
| 13 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Герметизация вертикальных или горизонтальных междупанельных швов просмоленным канатом и экраном из шпатлевки Romalchid) | m |  |  | 71,92 ————— 54,97 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 84,57 | 42,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 12,69 |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,7000 | 14,40 | 10,58 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,7000 | 4,50 | 3,31 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,1000 | 2,20 | 0,23 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 198,00 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 7,20 | 0,01 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 910,79 |
| 14 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular (EPS), cu densitate 15 kg/m cub (GOST EN 1602 sau mai bine)Conductivitatea termica eclarata 0,038 W/mk (SM SR EN 12667 sau mai bine) Valoare declarata a stresului le compresiune la deformare de 10% a grosimii- 70 kPa (SM GOST R EN826 sau mai bine) Clasa incendiara (stins de sinestatator)- Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) peretii | m2 |  |  | 174,79 ————— 13,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 84,57 | 13,53 |
|  | 2462106100000 | Clei pentru placi ceramice | kg | 3,0000 | 2,30 | 6,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 10,0000 | 1,80 | 18,00 |
|  | 2 521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular polistiren expandat (EPS) 10 cm | m2 | 1,0100 | 135,00 | 136,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 528,08 |
| 15 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Termoizolare in jurul ferestrelor | m2 |  |  | 77,51 ————— 9,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 | 84,57 | 9,30 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 67,50 | 68,18 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 441,76 |
| 16 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular(XPS), cu densitate 26 kg/m cub (GOST EN 1602 sau mai bine)Conductivitatea termica eclarata 0,035 W/mk (SM SR EN 12667 sau mai bine) Valoare declarata a stresului le compresiune la deformare de 10% a grosimii- 200 kPa (SM GOST R EN826 sau mai bine) Clasa incendiara (stins de sinestatator)- Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) soclu | m2 |  |  | 202,06 ————— 13,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 84,57 | 13,53 |
|  | 2462106100000 | Clei pentru placi ceramice | kg | 3,0000 | 2,30 | 6,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 10,0000 | 1,80 | 18,00 |
|  | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular polistiren expandat (XPS) 10 cm | m2 | 1,0100 | 162,00 | 163,62 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 445,39 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  | 33,10 ————— 16,91 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,57 | 16,91 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 14,40 | 15,84 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,30 | 0,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 7,20 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 852,63 |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m |  |  | 187,75 ————— 33,83 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 84,57 | 27,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,57 | 6,77 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 314,24 |
| 19 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью)pereti K= 2 la grosime 1 cm | m2 |  |  | 206,87 ————— 194,51 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,57 | 169,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 25,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 1,30 | 9,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0075 | 198,00 | 2,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 7,20 | 0,03 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 64,00 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25 775,48 |
| 20 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка потолков, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)soclu | m2 |  |  | 189,34 ————— 169,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7000 | 84,57 | 143,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,57 | 25,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,30 | 13,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 198,00 | 5,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 7,20 | 0,05 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 64,00 | 0,51 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 165,49 |
| 21 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 |  |  | 140,46 ————— 103,18 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,57 | 103,18 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 16,20 | 37,26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 7,20 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20 592,05 |
| 22 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка) | m2 |  |  | 98,73 ————— 95,14 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 84,57 | 76,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 19,03 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 2 519,50 | 1,13 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 2 519,50 | 1,13 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 848,90 | 1,05 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 36,00 | 0,16 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 12,00 | 0,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 474,28 |
|  |  | 3. Ospataria |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) | m2 |  |  | 91,95 ————— 91,34 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 | 84,57 | 45,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 | 84,57 | 45,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 | 7,20 | 0,43 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
|  |  | Total | lei |  |  | 41 011,38 |
|  |  | 3.2. Lucrari de finisare a fatadei |  |  |  |  |
| 24 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Герметизация вертикальных или горизонтальных междупанельных швов просмоленным канатом и экраном из шпатлевки Romalchid) | m |  |  | 71,92 ————— 54,97 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 84,57 | 42,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 12,69 |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,7000 | 14,40 | 10,58 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,7000 | 4,50 | 3,31 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,1000 | 2,20 | 0,23 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 198,00 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 7,20 | 0,01 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 730,27 |
| 25 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular (EPS), cu densitate 15 kg/m cub (GOST EN 1602 sau mai bine)Conductivitatea termica eclarata 0,038 W/mk (SM SR EN 12667 sau mai bine) Valoare declarata a stresului le compresiune la deformare de 10% a grosimii- 70 kPa (SM GOST R EN826 sau mai bine) Clasa incendiara (stins de sinestatator)- Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) peretii | m2 |  |  | 174,79 ————— 13,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 84,57 | 13,53 |
|  | 2462106100000 | Clei pentru placi ceramice | kg | 3,0000 | 2,30 | 6,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 10,0000 | 1,80 | 18,00 |
|  | 2 521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular polistiren expandat (EPS) 10 cm | m2 | 1,0100 | 135,00 | 136,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 67 825,01 |
| 26 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Termoizolare in jurul ferestrelor | m2 |  |  | 77,51 ————— 9,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 | 84,57 | 9,30 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 67,50 | 68,18 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 480,44 |
| 27 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular(XPS), cu densitate 26 kg/m cub (GOST EN 1602 sau mai bine)Conductivitatea termica eclarata 0,035 W/mk (SM SR EN 12667 sau mai bine) Valoare declarata a stresului le compresiune la deformare de 10% a grosimii- 200 kPa (SM GOST R EN826 sau mai bine) Clasa incendiara (stins de sinestatator)- Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) soclu | m2 |  |  | 202,06 ————— 13,53 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 | 84,57 | 13,53 |
|  | 2462106100000 | Clei pentru placi ceramice | kg | 3,0000 | 2,30 | 6,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 10,0000 | 1,80 | 18,00 |
|  | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi polistiren celular polistiren expandat (XPS) 10 cm | m2 | 1,0100 | 162,00 | 163,62 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 932,05 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  | 33,10 ————— 16,91 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,57 | 16,91 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 14,40 | 15,84 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,30 | 0,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 7,20 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 843,25 |
| 29 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m |  |  | 187,75 ————— 33,83 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 84,57 | 27,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,57 | 6,77 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 571,18 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m |  |  | 329,85 ————— 33,83 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 84,57 | 27,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,57 | 6,76 |
|  | 2 743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre latime 46 cm | m | 1,0000 | 295,10 | 295,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 979,08 |
| 31 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью)pereti K= 2 la grosime 1 cm | m2 |  |  | 206,87 ————— 194,51 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,57 | 169,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 25,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 1,30 | 9,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0075 | 198,00 | 2,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 7,20 | 0,03 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 64,00 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 80 270,12 |
| 32 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка потолков, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)soclu | m2 |  |  | 189,34 ————— 169,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7000 | 84,57 | 143,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,57 | 25,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,30 | 13,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 198,00 | 5,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 7,20 | 0,05 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 64,00 | 0,51 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 117,79 |
| 33 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 |  |  | 140,21 ————— 103,18 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,57 | 103,18 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 16,09 | 37,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 7,20 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 63 376,50 |
| 34 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка) | m2 |  |  | 98,73 ————— 95,14 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 84,57 | 76,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,57 | 19,03 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 2 519,50 | 1,13 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 2 519,50 | 1,13 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 848,90 | 1,05 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 36,00 | 0,16 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 12,00 | 0,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 44 629,79 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Mocanu V |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.