| Comisia Nationala a Pietei Financiara bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.77, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz _________ Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 48,76 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,60 |  |  |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 45,46 |  |  |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,50 |  |  |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 16,50 |  |  |
| 6. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,80 |  |  |
| 7. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 181,44 |  |  |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,92 |  |  |
| 9. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 43,31 |  |  |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,65 |  |  |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,57 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 28,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,18 |  |  |
| 3. | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 0,28 |  |  |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,65 |  |  |
| 5. | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,05 |  |  |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |  |  |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |  |  |
| 8. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,01 |  |  |
| 9. | 2413217300010 | Cleme | buc | 17,85 |  |  |
| 10. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,40 |  |  |
| 11. | 24165861053031 | Amorsa-grund | kg | 4,20 |  |  |
| 12. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 11,20 |  |  |
| 13. | 2430116104071 | Vopsea pe baza de polimeri acetilici | kg | 16,00 |  |  |
| 14. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,20 |  |  |
| 15. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 30,80 |  |  |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 380,19 |  |  |
| 17. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,60 |  |  |
| 18. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 517,43 |  |  |
| 19. | 265310210083135 | Amestec uscat | kg | 199,92 |  |  |
| 20. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29,54 |  |  |
| 21. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,12 |  |  |
| 22. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,00 |  |  |
| 23. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 63,65 |  |  |
| 24. | 2710403600370 | Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500 | kg | 2,35 |  |  |
| 25. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 214,87 |  |  |
| 26. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 14,77 |  |  |
| 27. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 37,48 |  |  |
| 28. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 21,63 |  |  |
| 29. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 5,36 |  |  |
| 30. | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 1,47 |  |  |
| 31. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,33 |  |  |
| 32. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 206,00 |  |  |
| 33. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 10,99 |  |  |
| 34. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,12 |  |  |
| 35. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 17,85 |  |  |
| 36. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 8,93 |  |  |
| 37. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 8,93 |  |  |
| 38. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 4,12 |  |  |
| 39. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 28,84 |  |  |
| 40. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 12,50 |  |  |
| 41. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,31 |  |  |
| 42. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,03 |  |  |
| 43. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,20 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 01 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,55 |  |  |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,60 |  |  |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,45 |  |  |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,17 |  |  |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,45 |  |  |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,10 |  |  |
| 8. | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,08 |  |  |
| 9. | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 52,25 |  |  |
| 10. | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut | 14,20 |  |  |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,88 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport | 7 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de depozitare | 2 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |