| Liceul Teoretic "D. Aligheri" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrări de montare a doua copertine

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Constructia a doua Copertine |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea copertinelor |  |  |
| 1 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500 | kg | 255,0000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 26,0000 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 46,0000 |
| 4 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 46,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Copertina |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, inclusiv zakladnie-CONFORM DESENULUI TEHNIC | kg | 1 365,4200 |
| 6 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 68,0000 |
| 7 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 16,0000 |
| 8 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 18,0000 |
| 9 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate Policarbonat celular transparent 10mm, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii -Culoarea se va coordona cu benefeciarul Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500 | m2 | 44,0000 |
| 10 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru burlan 100 mm Material marunt=1,0200 | m | 12,0000 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm Material marunt=1,0300 | m | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto: material demontat | t | 4,5000 |
| 13 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 4,5000 |
| 14 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,5000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.