### CAIET DE SARCINI

Prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- Denumirea beneficiarului de stat: Pretura Sectorului Rîșcani

- Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura Sectorului Rîșcani

- Obiectul Achizițiilor: lucrărilor de amenajare a terenului de padel 22x12m în parcul Râșcani, mun. Chișinău, pe teren cu nr. cadastral 0100424037_

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Teren padel 22x12 m - 1 buc

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsH42A |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri padel: acoperire tip MONDO XN SUPERCOURT inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (20x10 m) |  |  | m2 |  |  |  | 200,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,1030 |  | 20,60 |
|  |  | 2774413590410 |  |  | Acoperire din gazon artificial tip MONDO XN SUPERCOURT inaltimea parului 10 mm |  | m2 |  | 1,0300 |  | 206,00 |
|  |  | 2774413590402 |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  | m |  | 0,2800 |  | 56,00 |
|  |  | 2774413590403 |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  | kg |  | 0,0911 |  | 18,22 |
|  |  | 1421102200801 |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  | kg |  | 12,0000 |  | 2 400,00 |
|  |  | 2952270003648 |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,80 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0140 |  | 2,80 |
|  |  | 2952270007612 |  |  | Masina pentru acoperire |  | h-ut |  | 0,0240 |  | 4,80 |
|  |  | 3410440005607 |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,60 |
|  |  | 2952270007613 |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,20 |
| 2 |  | TsH44A |  | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 5 cm - culoare alba. |  |  | m |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0540 |  | 2,16 |
|  |  | 2774413590410 |  |  | Acoperire din gazon artificial tip MONDO XN SUPERCOURT inaltimea parului 10 mm |  | m2 |  | 0,0600 |  | 2,40 |
|  |  | 2774413590402 |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  | m |  | 1,0700 |  | 42,80 |
|  |  | 2774413590403 |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  | kg |  | 0,3200 |  | 12,80 |
|  |  | 2952270003648 |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  | h-ut |  | 0,0004 |  | 0,016 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0044 |  | 0,176 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  |  |  | 9,566 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 35,0000 |  | 334,81 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 5,0000 |  | 47,83 |
|  |  | 2873155901340 |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg |  | 0,4500 |  | 4,305 |
|  |  | 2874115842700 |  |  | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 6,5000 |  | 62,179 |
|  |  | 2874115802500 |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc |  | 6,5000 |  | 62,179 |
|  |  | 2874115883700 |  |  | Saiba M 20 |  | buc |  | 6,5000 |  | 62,179 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,622 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,957 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 2,0000 |  | 19,132 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4500 |  | 4,305 |
|  |  | 3410520006728 |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 1,435 |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Elementele ingradirii teren de padel prefabricat conform standartelor Federatiei Internationale de Padel - structura metalica din otel galvanizat la cald (24 stilpi din teava 80x80x2.0 mm, H=3.0 m, cu placi de ancorare 26x26x1.0 cm intarite cu contraforturi h=10 cm fixate de structura din beton cu dibluri din otel inoxidabil; elemente orizontale din teava 40x40x2.0 mm pentru asigurarea stabilitatii structurii metalice) - sticla calita grosime 12 mm cu margini lustruite imbinata de strctura metalica prin intermediul imbinarilor de cauciuc si prinderea cu ajutorul suruburilor din otel inoxidabil - 18 buc x 2995 x 1995 mm; - plasa din sirma zincata electrosudata 50x50x4.0 mm. - iluminatul nocturn a terenului va fi realizat cu sisteme de iluminat LED montate pe stilpi speciali. Intensitatea luminoasa necesara va fi de minim 500 lux pe intreaga suprafata a terenului. |  |  | set |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 301900001 |  |  | Elementele ingradirii teren de padel prefabricat conform standartelor Federatiei Internationale de Padel |  | set |  | 1,0000 |  | 1,00 |

Conducătorul grupului de lucru:  __________________  Mihail FURCULIȚĂ