| Lucrări de înființare a plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2025-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi, etapa 2 – Împăduriri | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 (F1+F5)

Lucrari de pregatire a solului si impadurire

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  |  | U.M. |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  | Pe volumul total |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Unitatea de cultura forestiera Ucf 1a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Incarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 394,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 315,8400 |  |  |
| 2 |  |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 1,4560 |  |  |
| 3 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 394,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 315,8400 |  |  |
| 4 |  |  |  | 47-02-022-1 |  |  |  | Ingroparea temporara si pregatirea pentru plantare a puietilor |  |  | 10000 buc. |  |  |  |  | 3,9480 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,6700 |  | 34,2292 |  |  |
| 5 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de salcam alb varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 31,5800 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 301,2732 |  |  |
|  |  |  |  | 414-92805 |  |  |  | Puieti salcam alb varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 31,5800 |  |  |
| 6 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de diverse specii pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 7,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 75,3660 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928056 |  |  |  | Puieti diverse specii |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 7,9000 |  |  |
| 7 |  |  |  | TsH94A |  |  |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani / k=0.5 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 394,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,1300 |  | 420,4620 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 2,0000 |  | 394,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 2,1300 |  | 420,4620 |  |  |
| 8 |  |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea bornelor pe beton cl.C12/15 |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 19,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 20301129311026 |  |  |  | Borne |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 26631021000006 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,6000 |  |  |
| 9 |  |  |  | 47-02-016-1 |  |  |  | Aratul suprafetelor defrisate, pe soluri mijlocii / Crearea fasiei antiincendiare |  |  | ha |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |
|  |  |  |  | 010311 |  |  |  | Tractoare pe senile la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) pina la 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,8959 |  |  |
|  |  |  |  | 0931016 |  |  |  | Echipament agricol suspendat pentru arat |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,8959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Unitatea de cultura forestiera Ucf 1a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Unitatea de cultura forestiera Ucf 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Incarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 555,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 444,0000 |  |  |
| 11 |  |  |  | TsI50B10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  |  |  |  | 11,1000 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,3180 |  | 3,5298 |  |  |
| 12 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 555,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 444,0000 |  |  |
| 13 |  |  |  | 47-02-022-1 |  |  |  | Ingroparea temporara si pregatirea pentru plantare a puietilor |  |  | 10000 buc. |  |  |  |  | 5,5500 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,6700 |  | 48,1185 |  |  |
| 14 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de frasin comun varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 44,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 423,5760 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928012 |  |  |  | Puieti frasin comun varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 44,4000 |  |  |
| 15 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de diverse specii pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 11,1000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 105,8940 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928056 |  |  |  | Puieti diverse specii |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 11,1000 |  |  |
| 16 |  |  |  | TsH94A |  |  |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani / k=0.5 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 555,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,1300 |  | 591,0750 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 2,0000 |  | 555,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 2,1300 |  | 591,0750 |  |  |
| 17 |  |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea bornelor pe beton cl.C12/15 |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 19,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 20301129311026 |  |  |  | Borne |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 26631021000006 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,6000 |  |  |
| 18 |  |  |  | 47-02-016-1 |  |  |  | Aratul suprafetelor defrisate, pe soluri mijlocii / Crearea fasiei antiincendiare |  |  | ha |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |
|  |  |  |  | 010311 |  |  |  | Tractoare pe senile la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) pina la 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,7514 |  |  |
|  |  |  |  | 0931016 |  |  |  | Echipament agricol suspendat pentru arat |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,7514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Unitatea de cultura forestiera Ucf 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Unitatea de cultura forestiera Ucf 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Incarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 189,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 151,9200 |  |  |
| 20 |  |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 3,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 0,6916 |  |  |
| 21 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 189,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 151,9200 |  |  |
| 22 |  |  |  | 47-02-022-1 |  |  |  | Ingroparea temporara si pregatirea pentru plantare a puietilor |  |  | 10000 buc. |  |  |  |  | 1,8990 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,6700 |  | 16,4643 |  |  |
| 23 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de stejar rosu varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 13,3330 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 127,1968 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928019 |  |  |  | Puieti stejar rosu varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 13,3330 |  |  |
| 24 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de paltin de camp varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 3,7570 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 35,8418 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928020 |  |  |  | Puieti paltin de camp varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 3,7570 |  |  |
| 25 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de diverse specii pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 18,1260 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928056 |  |  |  | Puieti diverse specii |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 1,9000 |  |  |
| 26 |  |  |  | TsH94A |  |  |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani / k=0.5 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 189,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,1300 |  | 202,2435 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 2,0000 |  | 189,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 2,1300 |  | 202,2435 |  |  |
| 27 |  |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea bornelor pe beton cl.C12/15 |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 19,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 20301129311026 |  |  |  | Borne |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 26631021000006 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,6000 |  |  |
| 28 |  |  |  | 47-02-016-1 |  |  |  | Aratul suprafetelor defrisate, pe soluri mijlocii / Crearea fasiei antiincendiare |  |  | ha |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  |  | 010311 |  |  |  | Tractoare pe senile la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) pina la 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,3179 |  |  |
|  |  |  |  | 0931016 |  |  |  | Echipament agricol suspendat pentru arat |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,3179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Unitatea de cultura forestiera Ucf 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Unitatea de cultura forestiera Ucf 3a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Incarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 545,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 436,0000 |  |  |
| 30 |  |  |  | TsI50C10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  |  |  |  | 10,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,4341 |  | 4,7317 |  |  |
| 31 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 545,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 436,0000 |  |  |
| 32 |  |  |  | 47-02-022-1 |  |  |  | Ingroparea temporara si pregatirea pentru plantare a puietilor |  |  | 10000 buc. |  |  |  |  | 5,4500 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,6700 |  | 47,2515 |  |  |
| 33 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de frasin comun varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 37,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 352,9800 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928012 |  |  |  | Puieti frasin comun varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 37,0000 |  |  |
| 34 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de paltin de camp varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 12,5000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 119,2500 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928020 |  |  |  | Puieti paltin de camp varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 12,5000 |  |  |
| 35 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de diverse specii pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 47,7000 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928056 |  |  |  | Puieti diverse specii |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 5,0000 |  |  |
| 36 |  |  |  | TsH94A |  |  |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani / k=0.5 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 545,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,1300 |  | 580,4250 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 2,0000 |  | 545,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 2,1300 |  | 580,4250 |  |  |
| 37 |  |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea bornelor pe beton cl.C12/15 |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 19,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 20301129311026 |  |  |  | Borne |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 26631021000006 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,6000 |  |  |
| 38 |  |  |  | 47-02-016-1 |  |  |  | Aratul suprafetelor defrisate, pe soluri mijlocii / Crearea fasiei antiincendiare |  |  | ha |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |
|  |  |  |  | 010311 |  |  |  | Tractoare pe senile la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) pina la 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,7514 |  |  |
|  |  |  |  | 0931016 |  |  |  | Echipament agricol suspendat pentru arat |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,7514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Unitatea de cultura forestiera Ucf 3a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Unitatea de cultura forestiera Ucf 3b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Incarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 161,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 129,5200 |  |  |
| 40 |  |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 0,4077 |  |  |
| 41 |  |  |  | TsH226A |  |  |  | Descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 161,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 129,5200 |  |  |
| 42 |  |  |  | 47-02-022-1 |  |  |  | Ingroparea temporara si pregatirea pentru plantare a puietilor |  |  | 10000 buc. |  |  |  |  | 1,6190 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,6700 |  | 14,0367 |  |  |
| 43 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de frasin comun varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 11,3300 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 108,0882 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928012 |  |  |  | Puieti frasin comun varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 11,3300 |  |  |
| 44 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de paltin de camp varsta 2 ani pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 3,2400 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 30,9096 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928020 |  |  |  | Puieti paltin de camp varsta 2 ani |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 3,2400 |  |  |
| 45 |  |  |  | 47-02-044-2 |  |  |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor de diverse specii pe soluri mijlocii (materialul beneficiarului) Notă: Materialul săditor nu trebuie inclus în preț, acesta urmând a fi preluat de la depozitul din sat al beneficiarului!!! |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 1,6200 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 9,5400 |  | 15,4548 |  |  |
|  |  |  |  | 414-928056 |  |  |  | Puieti diverse specii |  |  | 1000 buc |  |  | 1,0000 |  | 1,6200 |  |  |
| 46 |  |  |  | TsH94A |  |  |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani / k=0.5 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 161,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,1300 |  | 172,4235 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 2,0000 |  | 161,9000 |  |  |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 2,1300 |  | 172,4235 |  |  |
| 47 |  |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea bornelor pe beton cl.C12/15 |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 19,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 20301129311026 |  |  |  | Borne |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 26631021000006 |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,6000 |  |  |
| 48 |  |  |  | 47-02-016-1 |  |  |  | Aratul suprafetelor defrisate, pe soluri mijlocii / Crearea fasiei antiincendiare |  |  | ha |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  |  | 010311 |  |  |  | Tractoare pe senile la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) pina la 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,3468 |  |  |
|  |  |  |  | 0931016 |  |  |  | Echipament agricol suspendat pentru arat |  |  | h-ut |  |  | 2,8900 |  | 0,3468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Unitatea de cultura forestiera Ucf 3b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |