Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Dondușeni  din                  str. 31 august 1989, 6/1, or. Dondușeni

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparație curentă a edificiului CM Dondușeni prevăd lucrări de reparație a acoperișului, fațadei, a sălii și încăperilor, în scopul îmbunătățirii aspectului interior, precum și lucrări de amenajare a teritoriului.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

• Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii.

• CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Dondușeni  din str. 31 august 1989,   6/1, or. Dondușeni

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( orizontal ) |  |  |  | m2 |  | 35,3000 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 16,5910 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 7,0600 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 2,1180 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla (parapet, acoperis moale). |  |  |  | m |  | 33,5000 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 3,0150 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,6750 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,3350 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB05B2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 2,5000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,4000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrI1AA02C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  | t |  | 2,5000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,1250 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 2,5000 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 0,6450 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Invelitoare moale |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  | 35,3000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 1,4120 |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | kg |  | 10,5900 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0353 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0106 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE13A |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 35,3000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 10,5900 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 6,3540 |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  | 42,6247 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 11,1195 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 3,5300 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,4120 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  | 156,8500 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 6,2740 |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | kg |  | 47,0550 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1568 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0471 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Technoelast EKP, Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 156,8500 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 70,5825 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 36,0755 |
|  | 111111 |  |  | Membrane bituminoase ( Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | м2 |  | 189,3964 |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  | 189,3964 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 98,8155 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 31,3700 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 9,4110 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CO18A |  |  | Aerator pentru acoperis D50mm |  |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 0,8100 |
|  | 2030112931101 |  |  | Aerator pentru acoperis D50mm |  |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 2651122100397 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-147-1 |  |  | Demontare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg ( k=0,5 la salariu ) K=0,5000 |  |  |  | 100 m |  | 0,3100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 1,7980 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |
|  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  | 0,5580 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,0064 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,0310 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,0076 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  | 0,0806 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0651 |
|  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  | 0,8525 |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  | 0,8525 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0651 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-147-1 |  |  | Montare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m |  | 0,3100 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,5960 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |
|  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  | 0,0000 |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  | 0,0002 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  | 0,5580 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  | 0,0064 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  | 0,0310 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  | 0,0076 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  | 0,0806 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0651 |
|  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  | 0,8525 |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  | 0,8525 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  | 0,0651 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu mastic impermiabil, decorativ pentru acoperis ,,Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  | 13,5000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 6,7500 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 5,1300 |
|  | 24165373438290 |  |  | Mastic impermiabil, decorativ pentru acoperis ,,Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | kg |  | 13,5000 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3375 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Invelitoare moale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Parapet ( acoperis, invelitoare moale ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  | 29,7000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 1,1880 |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat ,,Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | kg |  | 8,9100 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0297 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0089 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Technoelast EKP, Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 29,7000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 15,7410 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,9400 |
|  | 1111111 |  |  | Membrane bituminoase ( Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | м2 |  | 37,4220 |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase (Technoelast EPP ) sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m2 |  | 37,4220 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  | 18,7110 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 10,0980 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,7820 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK26D |  |  | Plinta de prindere ( aluminiu ) a membranelor bituminoase |  |  |  | m |  | 33,5000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 3,0150 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,3350 |
|  | 2743123549027 |  |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  |  | m |  | 33,5000 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 201,0000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,3350 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  | m |  | 41,5000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 6,2250 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,0750 |
|  | 2812106306005 |  |  | Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  | 47,9325 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Parapet ( acoperis, invelitoare moale ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Parapet (acoperis, invelitoare tare ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  | m |  | 52,0000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 7,8000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,6000 |
|  | 2812106306005 |  |  | Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  | 60,0600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Parapet (acoperis, invelitoare tare ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE06C |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri, ( partea laterala a parapetului ) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 22,6000 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 24,8600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,2600 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla profilata protejata anticoroziv ( vopsita ) |  |  |  | m2 |  | 27,2895 |
|  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  | 14,2380 |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  | 118,6500 |
|  | 2874115833870 |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  | 118,6500 |
|  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  | 3,5595 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,4972 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  | m |  | 24,3000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 3,6450 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,2150 |
|  | 2812106306005 |  |  | Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP ,,Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  | m |  | 28,0665 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Sala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,1800 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,9000 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,3000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 2,9580 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0060 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 162,1000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 4,8630 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 24,3150 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 8,1050 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 162,1000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 111,8490 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 64,8400 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 9,7260 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 81,0500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 8,1050 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3242 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 1,6210 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret de piata |  |  | Banda de mascare 48mm x 25m |  |  |  |  |  | 45,0000 |
|  | 11111 |  |  | Banda de mascare 48mm x 25m |  |  |  | buc |  | 45,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCO46D |  |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  |  | m2 |  | 4,2000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 15,0360 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,2600 |
|  | 2010102904353 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  | 0,1050 |
|  | 2020112919229 |  |  | Placaj de fag de uz general |  |  |  | m3 |  | 0,0634 |
|  | 2020212918940 |  |  | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 |  |  |  | m2 |  | 4,6200 |
|  | 2030112948098 |  |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  |  | m |  | 6,3000 |
|  | 2030112948232 |  |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  |  | m |  | 2,7720 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  | 25,2000 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  | 0,7560 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  | 0,4200 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  | 5,0400 |
|  | 1592127301142 |  |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  |  | l |  | 0,8400 |
|  | 2430116104999 |  |  | Serlac natural |  |  |  | kg |  | 0,1260 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,1000 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  | 16,8000 |
|  | 2940420007682 |  |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut |  | 1,2600 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,1260 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  | 0,0840 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCO42C |  |  | Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu zavoare |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 5,5000 |
|  | 2010102904353 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  | 0,0440 |
|  | 2874145886928 |  |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  | 0,0660 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  | 66,0000 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  | 0,1100 |
|  | 2430226100747 |  |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  |  | kg |  | 0,0880 |
|  | 11111 |  |  | Banda de mascare 48mm x 25m |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0110 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 3,2000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,6000 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 35,9520 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0672 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,9600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TrB05B2-1 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilei) |  |  |  | t |  | 1,5000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 1,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0360 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,1800 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 |  | 1,2000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,2400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1200 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,5916 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0012 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 23,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,7080 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 3,5400 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,1800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 23,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 16,2840 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 9,4400 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,4160 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 11,8000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,1800 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0472 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,2360 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,3000 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 6,7410 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0126 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,1800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sala |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Informare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 1,3000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0390 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,1950 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0650 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,3000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,2600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1300 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,6409 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0013 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 47,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,4280 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 7,1400 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 2,3800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 47,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 32,8440 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 19,0400 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,8560 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 23,8000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 2,3800 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0952 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,4760 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,3000 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 6,7410 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0126 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,1800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0960 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,4800 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,1600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 3,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,2080 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 1,2800 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,1920 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 1,6000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,1600 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0064 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0320 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Informare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Statia grafica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,4000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0420 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,2100 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0700 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 1,4000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,2800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1400 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,6902 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0014 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 43,8000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,3140 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 6,5700 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 2,1900 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 43,8000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 30,2220 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 17,5200 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,6280 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 21,9000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 2,1900 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0876 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,4380 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 12,6000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 1,2600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,6300 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 14,1561 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0265 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,3780 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Statia grafica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Eliberarea actelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,3000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0390 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,1950 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0650 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,3000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,2600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1300 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,6409 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0013 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 34,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,0380 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 5,1900 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,7300 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 34,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 23,8740 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 13,8400 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,0760 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 17,3000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,7300 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0692 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,3460 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 9,8000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 0,9800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,4900 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 11,0103 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0206 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,2940 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Eliberarea actelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Arhiva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,8000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0540 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,2700 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0900 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 1,8000 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 2,1960 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 12,8520 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0072 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,1422 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,0288 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 1,8000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 0,3600 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 1,9800 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 0,2700 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0005 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,8000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,8100 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1800 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 1,8988 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0018 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0018 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 172,5000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 5,1750 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 25,8750 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 8,6250 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 172,5000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 119,0250 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 69,0000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 10,3500 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 86,2500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 8,6250 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3450 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 1,7250 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 3,2000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,6000 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 35,9520 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0672 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,9600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,3000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0990 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,4950 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,1650 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,3000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,6600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,3300 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 1,6269 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0033 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 22,3000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,6690 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 3,3450 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,1150 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 22,3000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 15,3870 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 8,9200 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,3380 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 11,1500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,1150 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0446 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,2230 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Arhiva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,9000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0570 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,2850 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0950 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,9000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,3800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1900 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,9367 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0019 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 55,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,6680 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 8,3400 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 2,7800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 55,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 38,3640 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 22,2400 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 3,3360 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 27,8000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 2,7800 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1112 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,5560 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Intrare de serviciu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0360 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,1800 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,2000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,2400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1200 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,5916 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0012 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 25,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,7680 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 3,8400 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,2800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 25,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 17,6640 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 10,2400 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,5360 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 12,8000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,2800 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0512 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,2560 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  | 5,7000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,8550 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 11,6850 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  | 22,8000 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  | 5,9850 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0855 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Intrare de serviciu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,6000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0480 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,2400 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,6000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,3200 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1600 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,7888 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0016 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 37,5000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,1250 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 5,6250 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,8750 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 37,5000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 25,8750 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 15,0000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,2500 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 18,7500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,8750 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0750 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,3750 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 17,0000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 1,7000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,8500 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 19,0995 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0357 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,5100 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpCO46D |  |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  |  | m2 |  | 2,1000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 7,5180 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,6300 |
|  | 2010102904353 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  | 0,0525 |
|  | 2020112919229 |  |  | Placaj de fag de uz general |  |  |  | m3 |  | 0,0317 |
|  | 2020212918940 |  |  | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 |  |  |  | m2 |  | 2,3100 |
|  | 2030112948098 |  |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  |  | m |  | 3,1500 |
|  | 2030112948232 |  |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  |  | m |  | 1,3860 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  | 12,6000 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  | 0,3780 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  | 0,2100 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  | 2,5200 |
|  | 1592127301142 |  |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  |  | l |  | 0,4200 |
|  | 2430116104999 |  |  | Serlac natural |  |  |  | kg |  | 0,0630 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,0500 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  | 8,4000 |
|  | 2940420007682 |  |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut |  | 0,6300 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0630 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  | 0,0420 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bucatarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Birou sef |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,0360 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,1800 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,0600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,2000 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,2400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1200 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,5916 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0012 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 20,7000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,6210 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 3,1050 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,0350 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 20,7000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 14,2830 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 8,2800 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,2420 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 10,3500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,0350 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0414 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,2070 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  |  | m2 |  | 12,0000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 13,4820 |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,0252 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,3600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCO46D |  |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  |  | m2 |  | 1,2000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 4,2960 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,3600 |
|  | 2010102904353 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  | 0,0300 |
|  | 2020112919229 |  |  | Placaj de fag de uz general |  |  |  | m3 |  | 0,0181 |
|  | 2020212918940 |  |  | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 |  |  |  | m2 |  | 1,3200 |
|  | 2030112948098 |  |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  |  | m |  | 1,8000 |
|  | 2030112948232 |  |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  |  | m |  | 0,7920 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  | 7,2000 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  | 0,2160 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  | 0,1200 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  | 1,4400 |
|  | 1592127301142 |  |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  |  | l |  | 0,2400 |
|  | 2430116104999 |  |  | Serlac natural |  |  |  | kg |  | 0,0360 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,6000 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  | 4,8000 |
|  | 2940420007682 |  |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut |  | 0,3600 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0360 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  | 0,0240 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Birou sef |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Birou intendent |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 20,5000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,6150 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 3,0750 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,0250 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 20,0500 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 13,8345 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 8,0200 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,2030 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 10,0250 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,0025 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0401 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,2005 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Birou intendent |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. WC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 18,7000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,5610 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 2,8050 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,9350 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 18,7000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 12,9030 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 7,4800 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,1220 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 9,3500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,9350 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0374 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,1870 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total WC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Fatade |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.1. Montari |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CB14C |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  | m2 |  | 5,0000 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 3,0000 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0025 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0005 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,0025 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  | 0,0020 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 0,0750 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  | 50,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CK26D |  |  | Glafuri din tabla zincata vopsita, grosimea 0,4mm, montate deasupra panourilor din etalbond ( 15 x 20 cm ) |  |  |  | m |  | 20,7000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 1,8630 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,2070 |
|  | 2743123549027 |  |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  |  | m |  | 20,7000 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 124,2000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2070 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 |  | 16,3000 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 13,0400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 13,0400 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0489 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,2445 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 16,3000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 1,9560 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,4450 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,8150 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,1630 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCJ03A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit |  |  |  | m2 |  | 16,3000 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 7,9870 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,2160 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  | 0,0896 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,5542 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1369 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 140,1800 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 0,0489 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0326 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( grosimea de 5 cm ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 16,3000 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 23,1460 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 4,8574 |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  | 65,8520 |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  | 65,8520 |
|  | 2521302602907 |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* , gr. 5 cm |  |  |  | m2 |  | 17,6154 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 18,1093 |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  | 98,7780 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,4075 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0554 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  | 0,3749 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,2934 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  | kg |  | 26,5000 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 1,0600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1325 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  | 26,7650 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 0,1325 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,2650 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 7,9500 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0159 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Betonokontakt) |  |  |  | m2 |  | 16,3000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,4890 |
|  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund (Grund Betonokontakt) |  |  |  | kg |  | 2,4450 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,8150 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CI08C |  |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) ( 600 x 600 mm ) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200 |  |  |  | m2 |  | 16,3000 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 44,0100 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 4,8900 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 16,6260 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 5,4866 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1330 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  | 41,5650 |
|  | 1412212205733 |  |  | Praf de creta macinata |  |  |  | kg |  | 1,6626 |
|  | 2670112202000 |  |  | Placi din gresie portelanata (600 x 600mm) |  |  |  | m2 |  | 17,4573 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,4075 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,1956 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Montari |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fatade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.1. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | DG02A |  |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate ( cu recuperarea materialelor ) |  |  |  | m2 |  | 86,7000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 14,7390 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat ( materialele recuperate ) |  |  |  | m2 |  | 74,4000 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 43,1669 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,1755 |
|  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 119,0400 |
|  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 982,0800 |
|  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 0,3720 |
|  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 2,8272 |
|  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 1,4880 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat (200 x 100 x 40mm) |  |  |  | m2 |  | 12,3000 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 7,1365 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,1943 |
|  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 19,6800 |
|  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 162,3600 |
|  | 2661112800655 |  |  | Placi din beton, pentru trotuare Pavaj vibropresat (200 x 100 x 40mm) |  |  |  | m2 |  | 12,4845 |
|  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 0,0615 |
|  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 0,4674 |
|  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 0,2460 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | DG02A |  |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate ( Uluc de scurgere) |  |  |  | m2 |  | 0,3000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,0510 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DE17A |  |  | Pavaje executate din uluce din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Uluc de scurgere 350 x 160 x 60mm) |  |  |  | m2 |  | 1,6000 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 0,9283 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,0253 |
|  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 2,5600 |
|  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 21,1200 |
|  | 26611128006551 |  |  | Uluc de scurgere 500 x 170 x 60mm |  |  |  | m2 |  | 1,6240 |
|  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 0,0080 |
|  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 0,0608 |
|  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 0,0320 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | DG04B |  |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (cu recuperarea materialelor) |  |  |  | m |  | 32,0000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 10,2400 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 32,0000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 4,8000 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 16,6400 |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 1,4400 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 101,4400 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,2880 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1920 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | DG04B |  |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura de la strada) (cu recuperarea materialelor) |  |  |  | m |  | 2,5000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,8000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | DE10E |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm |  |  |  | m |  | 2,5000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,4250 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 1,2750 |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 0,1325 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 8,7500 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,0250 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0150 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpAcF10B |  |  | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500 |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7129090010600 |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  | 2,1200 |
|  | 2875274203636 |  |  | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere |  |  |  | buc |  | 1,0500 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.2. Banci si urne |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | TsH91B |  |  | Dezinstalarea urne |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 9,7000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | TsH91B |  |  | Instalarea urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3. |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 9,7000 |
|  | 2030112931102 |  |  | Urne |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2663102100000 |  |  | Beton |  |  |  | m3 |  | 0,1680 |
|  | 1212121212121 |  |  | apa |  |  |  | m3 |  | 0,3000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpCR29A |  |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  | m2 |  | 7,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,6560 |
|  | 2430226109307 |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  | 3,6000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 2,8800 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | RpCR22B1 |  |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  | m2 |  | 7,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 10,3680 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,7280 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  | kg |  | 0,7200 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  | kg |  | 0,3600 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  | kg |  | 0,7920 |
|  | 2430116105723 |  |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  |  | kg |  | 1,2240 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 0,1440 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 0,2160 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0864 |
|  | 2912340002503 |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 0,4320 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Banci si urne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.3. Treptele |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor din inox (cu recuperarea materialelor) |  |  |  | kg |  | 170,0000 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  | 3,4000 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 3,4000 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,1360 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,1700 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,5100 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  | 0,8500 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpCP17A |  |  | Montarea balustradei din inox Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0200 |  |  |  | m |  | 22,0000 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  | 27,7200 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 10,5600 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 15,7080 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 2,2440 |
|  | 2874125882312 |  |  | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 |  |  |  | kg |  | 1,1220 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 0,5610 |
|  | 2873155901194 |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  | kg |  | 1,1220 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  | 3,9600 |
|  | 2940520003828 |  |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  | h-ut |  | 1,9800 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  | 1,9800 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,5500 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 |  | 16,2000 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 12,9600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,9600 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0486 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,2430 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 |  | 16,2000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 1,9440 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,4300 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,8100 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,1620 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpCJ03A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit |  |  |  | m2 |  | 16,2000 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 7,9380 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 5,1840 |
|  | 2664102102005 |  |  | Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 0,4374 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  | 0,0891 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,5508 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1361 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 139,3200 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 0,0486 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0324 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  | kg |  | 21,2000 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 0,8480 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1060 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  | 21,4120 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  | 0,1060 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,2120 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 6,3600 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,0127 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Betonokontakt) |  |  |  | m2 |  | 16,2000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,4860 |
|  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund (Grund Betonokontakt) |  |  |  | kg |  | 2,4300 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,8100 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  | m2 |  | 16,2000 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 46,9800 |
|  | 2670112202051 |  |  | Placi din ceramica 600 x 600mm |  |  |  | m2 |  | 16,6892 |
|  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  | 71,9928 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 7,0357 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0327 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,4099 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  | 0,1782 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  | 1,1826 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpCP45D |  |  | Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu |  |  |  | kg |  | 15,0000 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  | 0,3000 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,3000 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,0120 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,0150 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,0450 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  | 0,0750 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CK18C |  |  | Montarea baghetelor din aluminiu la scari ( Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1 ) |  |  |  | m |  | 32,4000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 8,4240 |
|  | 2743123549025 |  |  | Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1 sampanie mat |  |  |  | m |  | 34,0200 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 0,8100 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,0324 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 194,4000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.4. Drapelele si panoul informativ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpCR29A |  |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  | m2 |  | 8,9000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,0470 |
|  | 2430226109307 |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  | 4,4500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 3,5600 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpCR22B1 |  |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  | m2 |  | 8,9000 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 12,8160 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 2,1360 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  | kg |  | 0,8900 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  | kg |  | 0,4450 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  | kg |  | 0,9790 |
|  | 2430116105723 |  |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  |  | kg |  | 1,5130 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 0,1780 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 0,2670 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,1068 |
|  | 2912340002503 |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 0,5340 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pret de piata |  |  | Mecanismul de ridicare/coborire a drapelului (lungimea cablului metalic 20m) |  |  |  |  |  | 3,0000 |
|  | 11111111 |  |  | Mecanismul de ridicare/coborire a drapelului (lungimea cablului metalic 20m) |  |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Drapelele si panoul informativ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor (VR) * 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu+Total+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 35,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 7,7000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W |  |  |  | buc |  | 35,0000 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 32,9000 |
|  | 2875274400502 |  |  | Corp de iluminat (Armstrong) 600mm x 600mm |  |  |  | buc |  | 35,0000 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  | 70,0000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  | 70,0000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,8000 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  | 7,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala(VR)24% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul materialelor(VR)*10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie(Cheltu)*76% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (Total)*6% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TotalVR+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (VR) * 20 % |  |  |