| # ANUNŢ DE PARTICIPARE [Formatul documentului nu va fi modificat]. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: Administraţia Publică Locală or. Criuleni - IDNO: 1007601009093 - Tip procedură achiziţie: Licitatie Publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi] nu se aplica - Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a drumurilor din or. Criuleni - Cod CPV: 45233142-6 - Data publicării anunţului de intenţie: 02.05.2019 Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de reparaţie a drumurilor din or. Criuleni [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor Administraţia Publică Locală or. Criuleni [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget de stat - Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie Licitatie publica privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
|  |  | str. 31August 1989 |  | volum |  |  |
| 1 | 45233142-6 | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100 m2 | 5,950 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 2 | 45233142-6 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | M2 | 595,000 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 3 | 45233142-6 | Transportarea parnintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 65,450 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 4 | 45233142-6 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu irnpanare fara innororire | M3 | 35,700 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 5 | 45233142-6 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,360 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 6 | 45233142-6 | lmbracarninte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt gr.6 cm | M2 | 595,00 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
|  |  | s. Ohrincea |  |  |  |  |
| 1 | 45233142-6 | Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusive reprofilarea | 100 m2 | 15,320 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 2 | 45233142-6 | Amenajarea mecanizata a imbracarnintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=l5 cm | 100 m2 | 15,320 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 3 | 45233142-6 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platfonnelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren categ. II | 100 m2 | 10,000 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
|  |  | str. lu.Gagarin |  |  |  |  |
| 1 | 45233142-6 | Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100 m2 | 18,500 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 2 | 45233142-6 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100 m2 | 18,500 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 3 | 45233142-6 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a parnintului sapat in teren catg II | 100 m2 | 14,800 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
|  |  | str-la. I. Sevciuc |  |  |  |  |
| 1 | 45233142-6 | Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100 m2 | 6,420 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 2 | 45233142-6 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta prin metoda irnpanarii intr-un strat cu H=l5 cm | 100 m2 | 6,420 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 3 | 45233142-6 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a parninrului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 2,200 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
|  |  | str. Soarelui |  |  |  |  |
| 1 | 45233142-6 | Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100 m2 | 18,000 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 2 | 45233142-6 | Amenajarea mecanizata a irnbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanari i intr-un strar cu H=15 cm | 100 m2 | 18,000 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 3 | 45233142-6 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platforrnelor de terasarnente, prin taierea darnburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. 11 | 100 m2 | 14,400 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
|  |  | str. S. Lazo |  |  |  |  |
| 1 | 45233142-6 | Sacrificarea usoara a irnpietruirii pina la 5 cm adincirne cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100 m2 | 15,100 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 2 | 45233142-6 | Amenajarea mecanizata a imbracarnintei rutiere din piat:ra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm | 100 m2 | 15,100 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
| 3 | 45233142-6 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasarnente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului săpat în teren categ. II | 100 m2 | 0,400 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |
|  |  | sat. Zolonceni |  |  |  |  |
| 1 | 45233142-6 | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100 m2 | 18,000 | Conform listei cantitatilor de lucrari |  |

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

- Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] De antrepriza.

- Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 5 luni

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 30.11.2019

- Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Lucrări de reparaţie a drumurilor din or. Criuleni

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga 16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit. - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi] Nu se aplica - Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinţei; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; DUAE; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.; Da. 2; Scrisoare de inaintare; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.; Da. 3; Imputernicirea; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.; Da. 4; Formularul ofertei; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.; Da. 5; Graficul de executare; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.; Da. 6; Neîncadrarea în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declaraţie pe proprie răspundere.; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6.; Da. 7; Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere. Declaraţie pe proprie răspundere.; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7.; Da. 8; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 9; Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 10; Licenta de activitate; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 11; Informatii generale despre ofertant; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8.; Da. 12; Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9.; Da. 13; Raport Financiar pentru anul 2018-2019; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 14; Lichiditate generală; Minim 100%; Da. 15; Declaraţie privind experienţa similară sau Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform; Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10 sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11; Da. 16; Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13; Da. 17; Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13; Da. 18; Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 19; Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii.; Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 20; Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 21; Manualul Calităţii; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 22; Perioada de garanţie a lucrarilor; Min. 1 an. Max. 3 ani; Da. 23; Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da/Nu. 24; Devizele locale aferente ofertei; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Administraţia Publică Locală or. Criuleni - Adresa: or. Criuleni, str. Bd. Biruinţa, nr. 12 - Tel: 060175601, 024820601 - Fax: 024822745 - E-mail:iurii.procofiev@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Procofiev I. Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: SIA RSAP În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: [ora exactă] ______________________________________________________ - pe: [data] ______________________________________________________________ - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________ - Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] or. Criuleni, str. Bd. Biruinţa, nr. 12 Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat - Garanţia pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ______%. în formă de: - Garanţie bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 10 %. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere - Nu se cere. - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată - Altele ____________________________________________________________________ - Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor. - Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 882801 lei 97 bani

Conducătorul grupului de lucru:  _________________Dumitru SIMON                L.Ş.

Ex. Procofiev I.

Tel. 060175601, 024820601