| Reparatia suprafetelor degradate din beton asfaltic a platformei aerodromului Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Peronul cu № inv. 81, locuri de stationare a aeronavelor № 16-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DI155A |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15 440,300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0349 |  |  | 538,866 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 494,090 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 281,013 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 281,013 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 281,013 |  |
| 2 |  |  | DI155B k=1,2 |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4 694,400 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0581 |  |  | 327,294 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  |  | 298,564 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 170,688 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 170,688 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 170,688 |  |
| 3 |  |  | RpAr3D |  |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 2881116002702 |  |  |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0030 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2940520007687 |  |  |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 0,595 |  |
|  |  |  | 2932110004422 |  |  |  | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,070 |  |
| 4 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2 670,700 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 61,960 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 13,350 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 4,806 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 5,340 |  |
| 6 |  |  | DI141A |  |  | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19 934,700 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 996,735 |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  | Compresor manual |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 996,735 |  |
| 7 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,408 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 1,450 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,422 |  |
| 8 |  |  | DB19H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg. liant 50/70 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4 694,400 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 328,608 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70 |  |  |  | t |  |  | 0,1680 |  |  | 788,659 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0190 |  |  | 89,194 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 43,188 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 43,188 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 43,188 |  |
| 9 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,980 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 6,159 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 1,794 |  |
| 10 |  |  | DB16H k=1,25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat) (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021), (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19 934,700 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1 245,919 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 274,102 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 |  |  |  | t |  |  | 0,0974 |  |  | 2 427,050 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 132,067 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 132,067 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 132,067 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Peronul cu № inv. 81, locuri de stationare a aeronavelor № 16-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Peronul cu № inv. 81, pe tronsonul caii de rulare L4 in limitele locurilor de stationare a aeronavelor № 10; 11; 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | DI155A |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 699,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0349 |  |  | 94,202 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 86,374 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 49,125 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 49,125 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 49,125 |  |
| 12 |  |  | DI155B k=1,2 |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 840,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0581 |  |  | 58,565 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  |  | 53,424 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 30,542 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 30,542 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 30,542 |  |
| 13 |  |  | RpAr3D |  |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 2881116002702 |  |  |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0030 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2940520007687 |  |  |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 2932110004422 |  |  |  | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,030 |  |
| 14 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 471,520 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 10,939 |  |
| 15 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,360 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,944 |  |
| 16 |  |  | DI141A |  |  | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3 539,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 176,960 |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  | Compresor manual |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 176,960 |  |
| 17 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,076 |  |
| 18 |  |  | DB19H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg. liant 50/70 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 840,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 58,800 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70 |  |  |  | t |  |  | 0,1680 |  |  | 141,120 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0190 |  |  | 15,960 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 7,728 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 7,728 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 7,728 |  |
| 19 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,062 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,319 |  |
| 20 |  |  | DB16H k=1,25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat) (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021), (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3 539,200 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 221,200 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 48,664 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 |  |  |  | t |  |  | 0,0974 |  |  | 430,898 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 23,447 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 23,447 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 23,447 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Peronul cu № inv. 81, pe tronsonul caii de rulare L4 in limitele locurilor de stationare a aeronavelor № 10; 11; 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Peronul cu № inv. 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | DI155B k=1,2 |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8 952,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0581 |  |  | 624,133 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  |  | 569,347 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 325,495 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 325,495 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 325,495 |  |
| 22 |  |  | RpAr3D |  |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 78,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 12,480 |  |
|  |  |  | 2881116002702 |  |  |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0030 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2940520007687 |  |  |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 1,326 |  |
|  |  |  | 2932110004422 |  |  |  | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,156 |  |
| 23 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2 148,480 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 49,845 |  |
| 24 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 10,740 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 3,866 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 4,296 |  |
| 25 |  |  | DI141A |  |  | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8 952,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 447,600 |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  | Compresor manual |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 447,600 |  |
| 26 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,686 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 2,767 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,806 |  |
| 27 |  |  | DB19H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg. liant 50/70 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8 952,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 626,640 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70 |  |  |  | t |  |  | 0,1680 |  |  | 1 503,936 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0190 |  |  | 170,088 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 82,358 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 82,358 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 82,358 |  |
| 28 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,686 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 2,767 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,806 |  |
| 29 |  |  | DB16H k=1,25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat) (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021), (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8 952,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 559,500 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 123,090 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 |  |  |  | t |  |  | 0,0974 |  |  | 1 089,906 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 59,307 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 59,307 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 59,307 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Peronul cu № inv. 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Platforma cu № inc. 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | DI155A |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 270,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0349 |  |  | 9,423 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 8,640 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 4,914 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 4,914 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 4,914 |  |
| 31 |  |  | DI155B k=1,2 |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 881,520 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0581 |  |  | 61,460 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  |  | 56,065 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 32,052 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 32,052 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 32,052 |  |
| 32 |  |  | RpAr3D |  |  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 106,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 16,960 |  |
|  |  |  | 2881116002702 |  |  |  | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0030 |  |  | 0,318 |  |
|  |  |  | 2940520007687 |  |  |  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 1,802 |  |
|  |  |  | 2932110004422 |  |  |  | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,212 |  |
| 33 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 238,560 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 5,535 |  |
| 34 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,190 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,476 |  |
| 35 |  |  | DI141A |  |  | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 151,520 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 57,576 |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  | Compresor manual |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 57,576 |  |
| 36 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,272 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,079 |  |
| 37 |  |  | DB19H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg. liant 50/70 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 881,520 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 61,706 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70 |  |  |  | t |  |  | 0,1680 |  |  | 148,095 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0190 |  |  | 16,749 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 8,110 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 8,110 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 8,110 |  |
| 38 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,355 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,103 |  |
| 39 |  |  | DB16H k=1,25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat) (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021), (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 151,520 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 71,970 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 15,833 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 |  |  |  | t |  |  | 0,0974 |  |  | 140,198 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 7,629 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 7,629 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 7,629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Platforma cu № inc. 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Calea de rulare A2 cu №. inv. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | DI155A |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0349 |  |  | 6,045 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 5,542 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 3,152 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 3,152 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 3,152 |  |
| 41 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 17,320 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 0,402 |  |
| 42 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,035 |  |
| 43 |  |  | DI141A |  |  | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 953,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 47,660 |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  | Compresor manual |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 47,660 |  |
| 44 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,295 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,086 |  |
| 45 |  |  | DB16H k=1,25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat) (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021), (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 953,200 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 59,575 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 13,107 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 |  |  |  | t |  |  | 0,0974 |  |  | 116,052 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 6,315 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 6,315 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 6,315 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Calea de rulare A2 cu №. inv. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calea de rulare C1 cu №. inv. 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | DI155B k=1,2 |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 308,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0581 |  |  | 21,474 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  |  | 19,589 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 11,199 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 11,199 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0303 |  |  | 11,199 |  |
| 47 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 73,920 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 1,715 |  |
| 48 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,370 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,148 |  |
| 49 |  |  | DI141A |  |  | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 308,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 15,400 |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  | Compresor manual |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 15,400 |  |
| 50 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,028 |  |
| 51 |  |  | DB19H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg. liant 50/70 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 308,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 21,560 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70 |  |  |  | t |  |  | 0,1680 |  |  | 51,744 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0190 |  |  | 5,852 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 2,834 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 2,834 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0092 |  |  | 2,834 |  |
| 52 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa - 0.3l/m2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Emulsie bituminoasa |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,028 |  |
| 53 |  |  | DB16H k=1,25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica - Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat) (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021), (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 308,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 19,250 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 4,235 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS 16 rul PMB 45/80-70 |  |  |  | t |  |  | 0,0974 |  |  | 37,499 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 2,041 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 2,041 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 2,041 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Calea de rulare C1 cu №. inv. 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |