| Organizarea cailor pietonale si repararea pasajului intern existent din s. Cupcui | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1

Organizarea cailor pietonale si repararea pasajului intern existent din s. Cupcui

Intocmit in preţuri  curente 01.12.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 571,0980 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,2800 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,4820 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 111,5480 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2600 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 86,9000 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,9500 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 33,8120 |
| 6. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 439,8000 |
| 7. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 264,0000 |
| 8. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 6 217,3000 |
| 9. | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm | m2 | 81,2000 |
| 10. | 266111280065545 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 80mm | m2 | 720,6500 |
| 11. | 266310210000115 | Beton clasa...C12/15 XO | m3 | 7,9620 |
| 12. | 266612280028469 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 | m | 114,5700 |
| 13. | 266612280032511 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 | m | 40,2000 |
| 14. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 15,8000 |
| 15. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 11,8500 |
| 16. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8040 |
| 17. | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,9000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 33,1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 16,5900 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,3180 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 20,3820 |
| 5. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,1850 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Organizarea cailor pietonale si repararea pasajului intern existent din s. Cupcui | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Устройство дороги |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=8-10cm. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1,4120 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr. 100mm (Слой основания из песка) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 3 | DE10E | Borduri prefabricate din beton. pentru trotuare 24x25 cm. pe fundatie de beton C12/15 XO 35x15 cm / BR 100x30x15 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24х25 см, по бетонному основанию 35х15 см) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa...C12/15 XO | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 266612280028469 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 | m | 1,0050 |
| 4 | DE11A | Borduri mici. prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi. trotuarelor, aleilor, ete., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO. de 10x20 cm / BR 100.20.8 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa...C12/15 XO | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 266612280032511 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 5 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec useat de ciment si nisip. in proportie 1:5, rostuit eu amestec useat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm asezate pe un strat din amestec useat de ciment si nisip. in proportie 1:5, rostuit eu amestec useat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065545 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 80mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |