| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220101C

Gimnaziului nr.52. Bloc C. Lucrari generale de constructie. (Demontari).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 48,76 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,942 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 170,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,8512 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,9008 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 50,56 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 176,96 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,0672 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,0448 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi) | m2 | 219,44 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,0824 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 46,0824 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre) | m2 | 299,04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 62,7984 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 62,7984 |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 6,96 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,132 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,5944 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8352 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5568 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3 655,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 438,6324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 548,2905 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 182,7635 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 36,5527 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2 023,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 242,796 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 303,495 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 101,165 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 20,233 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(demontare - panoului din placi de fanera) | m2 | 660,66 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 310,5102 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 310,5102 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (demontare carcas de lemn) | m2 | 660,66 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 59,4594 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,4594 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 19,8198 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 590,16 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 472,128 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 472,128 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,7705 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,8524 |
| 11 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 308,94 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 98,8608 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,447 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 9,2682 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 3,0894 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,0894 |
| 12 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 424,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,3712 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 127,224 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 829,30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 190,739 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 190,739 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 24,879 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 24,879 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 24,879 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 297,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 116,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 116,025 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 14,875 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,875 |
| 15 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 100,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11,066 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,066 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,018 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,018 |
| 16 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 133,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 61,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,18 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,32 |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea podiumului din lemn) | m2 | 110,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,205 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23,205 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitraliului din PVC) | m2 | 26,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,586 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,586 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea pereti despartitori din lemn) | m2 | 26,48 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,5608 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,5608 |
| 20 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea balustradei metalice a scarii) | kg | 744,90 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 14,898 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,898 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5959 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7449 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,2347 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,7245 |
| 21 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea grilei din metal) | kg | 2 407,44 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 48,1488 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 48,1488 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,926 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,4074 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,2223 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 12,0372 |
| 22 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 22,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 137,082 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 58,5915 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4422 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,3165 |
| 23 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 204,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 73,656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 73,656 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,092 |
| 24 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 204,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,414 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,414 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,138 |
| 25 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat din ipsos-carton) | m2 | 133,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,29 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,96 |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 42,54 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 15,3144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,3144 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8508 |
| 27 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 42,54 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,8286 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8286 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2762 |
| 28 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 165,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,65 |
| 29 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (demontarea scari metalice) | kg | 375,60 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 11,268 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,268 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3005 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3756 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7512 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,878 |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (demontarea placi decorativi din ceramica) | m2 | 15,90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 12,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,72 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0477 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2385 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 62,31 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,4772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,3465 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,1155 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6231 |
| 32 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 15,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 98,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,0025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,317 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,3775 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (demontarea pereului din beton) | m2 | 54,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,16 |
| 34 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (demontarea sapei din ciment-nisip) | m2 | 129,70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 19,455 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,455 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,485 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,188 |
| 35 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,576 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,576 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,032 |
| 36 |  | Moloz |  |  |
| 37 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,77 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,602 |
| 38 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 71,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,05 |
| 39 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 355,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 133,125 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |