	Gestionarea gunoistilor
 in satul Volintiri
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 1
Lichidarea gunoistii SUD
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC35B2


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta < 10 m   (incarcarea deseurilor in autovehicule) 

	100 m3
	100,00

	
	2952270007405
	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c
	h-ut
	232,00

	2
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II  

	100 m3
	20,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	30,80

	3
	TsC35B2


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta < 10 m   (incarcarea deseurilor in autovehicule) 

	100 m3
	20,00

	
	2952270007405
	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c
	h-ut
	46,40

	4
	TsI51A7


	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km  (12 000 m3 * 500 kg/m3) 

	t
	6 000,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	274,80

	5
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III 

	100m2
	60,00

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	18,72


	
	Total
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


