Autoritate Contractanta : CONSILIUL RAIONAL SOROCA

CAIET DE SARCINI

SERVICII: Servicii de elaborare a proiectului tehnic  (COD CPV :  71300000-1)

Pentru reparația drumului public local L103 Volovița – Vasilcău, km 0+000-3+700,  în cadrul proiectului „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna , județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova ”

PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Procedură de achiziție conform legislației Republicii Moldova – Achiziții cu costuri mici

I.I NFORMAŢII GENERALE : AUTORITATE CONTRACTANTA: CONSILIUL RAIONAL SOROCA, mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, bir.504, 512,  tel. 023022058, 023030191, 023022088,

E-mail:   galina.stavita@mail.ru.

II.SURSĂ DE FINANȚARE : Primul Apel pentru propuneri Joint Operational Programme România - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020.

Programul oferă cadrul de lucru pentru implementarea activităților de modernizare, reparație a  sistemelor rutiere, corect dimensionate din punct de vedere tehnic precum și cu eficiență economică. Rezultatele așteptate prioritare la care proiectul va contribui:

2.1.1 Drum public local reparat capital pe o lungime de 3.7 km,   care duce spre patru localități Ruslanovca, Inundeni, Trifăuți, Vasilcău și care este unica legătură  a locuitorilor acestor localități cu artera națională și internațională .

2.1.2 Crearea oportunităților de îmbunătățire a nivelului social – economic asupra zonei respective.

2.1.3 Siguranța circulației rutiere.

2.1.4 Impactul pozitiv asupra mediului.

III. OBIECTUL ACHIZITIEI: SERVICII de elaborare a documentației de proiect  privind reparația capitală a drumului public local L103 Volovița – Vasilcău, km 0+000-3+700.

Investiția realizată în cadrul proiectului transfrontalier mai sus menționat, are ca scop satisfacerea nevoilor social - economice din ambele zone: îmbunătățirea accesului la zonele învecinate; potențial pentru dezvoltarea economică a zonei; realizarea unei rețele de transport sigure; sporirea circulației și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea poluării și a consumurilor de combustibil; scăderea nivelului de poluare  fonică a aerului, reducerea volumului de praf, care împânzește atmosfera în anotimpurile călduroase, prin circulația autovehiculelor  deci un mediu curat pentru generațiile viitoare; posibilitatea utilizării drumului pe tot parcursul anului, indiferent de starea vremii; reducerea zgomotelor.

IV. VALOARE ESTIMATĂ  -   10560,0 EURO  /169511,0 lei  fără TVA (203413,2 lei cu TVA)

(la data de 18.12.2019, 1 EURO =19,2626 LEI MD, conform BNM)

V. TIPUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE:

Achiziții cu costuri mici, conform Legislației Republicii Moldova.

VI.SPECIFICAŢII TEHNICE: Elaborarea documentației de proiect pentru executarea lucrărilor de reparație inclusiv prezentarea lucrărilor în concordanță cu studiul de fezabilitate în vederea realizării proiectului transfrontalier Reparația drumului public local L 103 Volovița – Vasilcău, km 0+000-3+700,  conform cerințelor și formularelor UE pentru Propunerea de Proiect către Primul Apel pentru propuneri Joint Operational Programme România - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020.

Locația lucrărilor : În cadrul raionului sunt 68 de localități. Tronsonul de drum public local pe o lungime de 3,7 km a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău propus spre reparație este de o importanță deosebită , efectuînd conexiunea pentru două primării și anume : Primăria  comunei Vasilcău ( în componența căreia intră localitățile Vasilcău, Inundeni și Ruslanovca ) și Primăria satului Trifăuți. Regiunea este așezată în partea de sud – est  a raionului Soroca, Republica Moldova. Se învecinează la nord cu satele Țekinovca și Velikaia Kișnița ( Republica Ucraina), la vest cu satul Zastînca și comuna Volovița ( raionul Soroca, Republica Moldova), la est cu satul Velikaia Kișnița ( Republica Ucraina). Hotarul dintre satele ucrainene și zona respectivă este granița de Stat de pe rîul Nistru. Centrul administrativ al com. Vasilcău  se află la o distanță de 18 km de centrul raional Soroca, circa 150 km de capitala Republicii Moldova , Chișinău, și 45 km de la stația de cale ferată Florești.  Suprafața totală a regiunii  este de peste 4600 ha, populația totală constituind circa 3708 locuitori.  În regiune își are activitatea și una din cele mai mari cariere de nisip și prundiș – Cariera Vasilcău, situată între satele Trifăuți și Vasilcău, sub formă de lentilă, în valea rîului Nistru , cu o suprafață de 141 ha, este foarte important de menționat că acest sector de drum este unicul acces.

Amplasamentul general al regiunii este pe una din terasele inferioare ale fluviului Nistru, din zona Platoului Moldovei, Câmpia Moldovei de Nord.

Tot sectorul de drum propus spre reparație  este amplasat pe teren deschis , fără localități. Ampriza drumului existent cuprinsă între fîșiile de copaci variază în jur de 12-15m . Pe ambele părți de-a lungul traseului sunt amplasate linii de comunicații și linii electrice, care intersectează terasamentul. Liniile existente nu afectează îndeplinirea lucrărilor.

Pînă în prezent pe sectorul dat sau executat parțial lucrări minore de întreținere a drumului, majoritatea prin plombarea gropilor, fără renovarea s-au reparația medie a sistemului rutier din beton asfaltic , la care terminul de exploatare a expirat.

Traseul în plan : îmbină racordări cu raze ciclice, lipsesc racordările de tranziție, însă nu sînt sectoare cu vizibilitate redusă, în conformitate cu viteza prevăzută în normele tehnice și standartele în vigoare .

Profil transversal:

În proiect, conform studiului de prefezabilitate,  vor fi prevăzute lucrări de reparație a drumului în limitele terasamentului drumului:

- Viteza de calcul                           80km/h- sectoare de ses

60 km/ h – sector de deal

30 km/h – sector adiacent

Lățimea părții carosabile , m              2 x 3,0 m ;

Lățimea benzii de consolidare            2 x 0,5 m;

Lățimea acostamentelor                      2 x 1,5 m;

Profil longitudinal  :

Îmbină racordări verticale cu raze convexe și concave de la 1400m  pînă la 4000m  și convexe de la 1600 pînă la 8000m . Sectoare periculoase cu vizibilitate redusă nu sînt.

Sistemul rutier: sistemul rutier este în stare de degradare avansată. Pe sectoarele cu beton asfaltic fisurile sunt faianțări în tipul de păianjen ce dă dovadă că fundația este nesuficientă atît și grosimea stratului asfaltic. Este necesar de demolat stratul de beton asfaltic prin frezare, cu folosirea lui în sistemul rutier reproiectat și ranforsarea stratului de fundații la indicii corespunzători conform sarcinii de greutate .

Podețe :  Pe acest sector sunt numai 2 podețe tubulare cu diametrul de 0,75m la PC 1+45 și PC14+96. Podețul de la PC 1+45 se astupă fără a fi demolat dar acel de la PC 14+96 e necesar de demolat și reamplasat cu un nou podeț cu diametrul mai mare.

Evacuarea apelor de pe partea carosabilă:

Pentru evacuarea apelor de pe partea carosabilă de prevăzut șanțuri trapezoidale. Lungimea totală a

șanțurilor pe sectorul de drum proiectat este de 7330m.

Amenajarea drumului :

Este necesar ca toate formele de amenajare a siguranței de circulație de reînnoit și completat în

corespundere cu cerințele actuale, inclusiv parapetele, barierele, borne de semnalizare, indicatori

rutieri și marcarea părții  carosabile

Principalele lucrări de infrastructură care se vor executa pentru reparația drumului public local L103 Volovița – Vasilcău, pe o  lungime de 3,7 km,  sunt de 3categorii:

I  Executarea lucrărilor de pregătire.

II Executarea lucrărilor de terasamente și recultivarea terenurilor alocate temporar.

III Executarea lucrărilor îmbrăcămintei rutiere, pentru punerea în funcțiune.

In categoria I se propun următoarele lucrări:

- examinarea tehnică  a sistemului rutier existent;

- efectuarea studiului de trafic;

- efectuarea studiilor hidrologice și geologice;,

- ridicări topogeodezice, privind geodezia, cartografia;

- executarea lucrărilor de restabilire / precizare a traseului, reliefului;

- executarea pichetajului axei;

- executarea lucrărilor de defrișare;

- executarea lucrărilor de scoatere a buturugilor și rădăcinilor, cu încărcare și transportarea lor;

- executarea lucrărilor de decapare a pămîntului vegetal;

- demolarea structurii rutiere ;

- reamenajarea comunicațiilor.

In categoria II se propun următoarele lucrări:

- execuția lucrărilor de terasamente la rambleu, debleu, șanțuri, umplutură acostamente;

- execuția lucrărilor la săparea șanțurilor cu autogreiderul cu încărcare și transportare;

- execuția lucrărilor de excavare a solului în dembleu, carieră, cu excavatorul, cu încărcare și transportare;

- execuția lucrărilor de transportare în terasament la diferite distanțe;

- execuția lucrărilor de compactarea straturilor terasamentului, fundației și îmbrăcămintei rutiere;

- execuția lucrărilor de încărcare și nivelare a pămîntului vegetal, cu excavatorul și transportarea lui pe taluze și acostamente;

- execuția lucrărilor de nivelare a platformei și taluzurilor în rambleu;

- consolidarea șanțurilor prin însemințare cu iarbă;

- însemințare a taluzurilor și acostamentelor cu iarbă.

In categoria III se propun următoarele lucrări:

- frezarea straturilor bituminoase existente;

- excavarea sistemului rutier existent;

- execuția stratului suport;

- execuția stratului de fundație din piatră spartă;

- execuția stratului de uzură din beton monolit;

- execuția elementelor de evacuare a apelor pluviale;

- executarea lucrărilor de artă: construcția podețelor tubulare.

- amenajarea drumului;

- organizarea controlului calității lucrărilor de construcție – montaj;

- darea în exploatare.

Obiectivul general al proiectului va avea o contribuție clară la atingerea indicatorului de rezultat al programului, si anume  prin executarea de lucrări de reabilitare a porțiunii de drum propuse. Aceste categorii de lucrări au ca rezultat, facilitarea accesului locuitorilor acestor 4 localități la principalele obiective social – economice, administrative locale și raionale cum ar fi școli, biblioteci, magazine, spital, obiecte turistice, istorice, culturale, etc, asigurarea accesului la drumul național R14, R16 Codru Nou – Soroca - Arionești, fr. cu Ucraina, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehicolelor. Deci la general, realizarea  lucrărilor de reabilitare  vor ajuta la îmbunătățirea accesului la zonele învecinate; la sporirea potențialului pentru dezvoltarea economică și culturală a zonei respective.

Din punct de vedere calitativ, proiectul este o măsură pozitivă datorită faptului că favorizează protecția mediului și sănătatea publică. Creșterea calității vieții prin creșterea gradului de siguranță a sănătății și confortului populației va fi obținută prin implementarea componentelor propuse.

Sarcinile: Contractantul va fi responsabil de elaborarea (dezvoltarea) urmatoarelor sarcini:

- proiectare la fazele

- proiectul tehnic, detalii de execuție ( Proiectul va fi avizat și verificat în modul stabilit de autoritatea contractantă și alte instituții interesate, conform Certificatului de urbanism);

- Alte documente

- Documentația de licitație  pentru achiziționarea lucrărilor;

- Cartea tehnică

Contractarea serviciilor se va efectua ca un tot întreg prin înaintarea unei singure oferte. Oferta financiară va fi defalcată pe faze distincte - Proiect tehnic, documentația de licitație, Cartea tehnică.

Preţul de ofertă va fi calculat în valută naţională cu includerea costului propriu-zis al lucrărilor (cheltuieli directe), asigurări sociale şi medicale, transport, cheltuieli de regie, beneficiu şi altele. În graficul de lucru se vor lua în consideraţie  inclusiv perioadele necesare avizărilor, aferent fiecărei faze.

3. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

3.1. Proiectul tehnic

Proiectul tehnic verificat, expertizat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă si desenată pe baza căreia se execută lucrarea. Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat in mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încît Autoritatea Contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet si suficient de clar, astfel încat să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele si tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăși costul lucrării, stabilit in faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.

Părţile scrise. In cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:  amplasamentul;  topografia;  clima si fenomenele naturale specifice zonei;  geologia, seismicitatea;  prezentarea proiectului cu argumentări și trimiteri la surse;  descriere sumara; programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie; trasarea lucrărilor; măsurarea lucrărilor; memoriile tehnice pe specialităţi.

Părţile desenate. Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului si care, de regulă, se compun din:

Plan general: planul de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; planul topografic;  planul de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor si a recomandărilor privind lucrările de pămant şi de fundare; planul de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel ; planul privind sistematizarea pe verticală a terenul.

Arhitectura: Va cuprinde planse de releveu privind aspectul actual al cetătii ; planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.; secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.; finisajele si calitatea acestora etc.

Structura: Va cuprinde plansele privind alcătuirea si execuţia structurii de rezistenţă, pentru obiect, si anume: planurile şi secţiunile caracteristice cotate; descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuie . Documentaţia de deviz: Devizul va cuprinde devizul general, devizul local cu toate cheltuielile incluse, cu liste de cantităţi si descrierea prețurilor. Descrierile de prețuri vor fi astfel întocmite încât să cuprindă toate operaţiile necesare cuantificării corelate la lucrări.

3.2. Caietul de sarcini pentru reparații.

| Obiectul: Lucrări de proiectare pentru reparația drumului „L103 Volovița -Vasilcău km 0+00– 3+700 Autoritatea contractantă: Consiliul raional Soroca |
| --- |
| 1 | Temeiul proiectării | Asigurarea siguranței circulației rutiere |
| 2 | Faza de proiectare | Proiect de execuţie |
| 3 | Începutul sectorului de proiectare | L103.1 km 0+000 (inersecția cu drumului R14 km73+000) |
| 4 | Sfîrșitul sectorului de proiectare | L103.1 km 3+700 |
| 5 | Proiectant general | Câștigător licitașiei publice |
| 6 | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor pe teren | - Ridicări topogeodezice, conform art.31 al Legii nr.778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia și geoinformatica; - Prospecțiuni geologice - Prospecțiuni hidrometeorologice - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești |
| 7 | Parametrii tehnici de bază | - Categoria tehnică a drumului, conform. NCM D.02.01-2015 - IV - Sarcina pe osie pentru calculul sistem rutier -110kN - Lucrăride artă conform СНиП 2.05.03-84 “Мосты и трубы”, altor standarte în vigoare - Accesoriile drumului, siguranța rutieră conform –NCM D.02.01:2015, CP D 02.11-2014, altor standarte în vigoare - Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton monolit. |
| 8 | Condiţii speciale | - Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 pct5 al Legii nr.163 din 09.07.2010 "Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții" |
| 9 | Date inițiale, avize, acorduri | Benificiarul va obține cu susținerea Proiectantului: - Certificat de urbanism - Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere |
| 10 | Conținutul documentației de proiect | Conform NCM A.07.02-99 - Memoriul explicativ general - Desene de execuție pe compartamente - Liste de cantități pe compartamente - Devize |
| 11 | Termenul de livrare a proiectului | 20 zile |
| 12 | Numărul de exemplare a documentaţiei de proiect. | În volun de 3 exemplare de Documentație de proiect+ varianta electronică + tradus în engleză |
| 13 | Supraveghere de autor | este necesar |
| 14 | Verificarea proiectului | Proiectul va fi supus procedurii de verificare și expertizare tehnică a proiectelor |

Notă: Serviciile se vor executa în baza următoarelor documente normative principale:

1. Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul- cadru al

documentației de proiect pentru construcții NCM A.07.02-99. Chișinău 1999;

2. Instrucțiuni privind determinarea cheltuelilor de deviz la salarizarea în construcții CPL.01.02-

2000, Chișinău;

3. Инженерные изыскания для строительства СНиП 1.02.07-87;

4. Proiectarea drumurilor publice NCM D.02.01:2015;

5. Мосты и трубы СНиП 2.05.03-84

6. Сборник цен на проектные работы для строительства, 1990

7. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства, 1982

Precizări: Articolele de servicii de proiectare vor fi comasate în cadrul devizului de cheltuieli al ofertantului. Pentru fiecare articol din deviz ofertantul va prezenta o calculaţie a preţului.

Ofertantul trebuie să indice în ofertă preţurile la toate tipurile de servicii şi lucrări descrise în deviz.

În articolele de deviz calculate se vor include toate serviciile şi lucrările aferente.

Serviciile şi lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte preţuri din devizul-ofertă şi nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

Toate cheltuielile, directe şi indirecte, toate taxele şi impozitele, inclusiv TVA şi alte plăţi suportate de proiectant, în conformitate cu condiţiile contractului sau din alte motive, existente la data prezentării ofertei, se vor include în preţurile unitare comasate  şi preţul total al ofertei..

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea ofertei în scopul achiziționării lucrărilor de consolidare, restaurare, reconstituire si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

3.3. Cartea tehnica

Cartea tehnică va fi procurata si îndeplinita la capitolul proiectare conform „Normelor privind cuprinsul si modul de întocmire, completare si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei” şi anexată la setul de proiect.

4. STRUCTURA ORANIZATORICĂ ŞI DOTĂRILE  ÎNTREPRINDERII OFERTANTE  (a se prezenta organigrama + CV-urile fiecărui specialist cheie + lista echipamentelor)

4.1. Structura organizatorică a ofertantului

Întreprinderea ofertantă va prezenta structura organizatorică propusă pentru echipa de proiectare (organigrama şi descrierea rolurilor), într-o structură minimală după cum urmează: a) Manager de proiect; b) Arhitect; c) Inginer; d) Expert tehnic; f) Specialist inginerie economica în construcții – devizist, alţii. Lista specialiştilor nu este limitativa, ofertantul fiind liber sa adauge specialiștii şi experţi pe care îi considera necesari pentru îndeplinirea optima a prevederilor caietului de sarcini.

4.2. Echipa de proiectare

Manager de proiect

Studii superioare – arhitectura. Experienţă în coordonarea unei echipe de proiectare ;

Va fundamenta riguros, din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, soluţiile adoptate.

Va respecta concluziile conceptuale, precum şi prevederile avizului de verificare tehnică.

Va urmări, verifica și aproba pe şantier modul de punere în execuţie a documentelor pe care le-a elaborat.

Inginer

Studii superioare – inginer constructor; Experientă profesională specifică - minim 5 ani;  Specializare în reparații și modernizări de drumuri.

Expert tehnic

Studii superioare - inginer constructor; atestat pentru activitati de expertiză tehnică. Experienta profesională relevantă in domeniul construcţiilor și reparațiilor drumurilor  - minim 5 ani.

Lista experţilor nu este limitativă, ofertantul fiind liber să adauge experţii pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă a prevederilor Caietului de Sarcini. CV-urile pentru alţi proiectanţi ori persoane de suport  nu trebuie să fie prezentate în ofertă. Procedurile de selecţie utilizate de către ofertant pentru a selecta persoane necesare trebuie să fie bazate pe criterii pre-definite, inclusiv calificările profesionale şi experienţă de muncă.

Costurile pentru personalul de suport şi de sprijin, după cum este necesar, sunt considerate a fi incluse în oferta financiara a ofertantului.

Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu va avea dreptul de a înlocui personalul nominalizat în ofertă fără acceptul Autorităţii Contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

Proiectantul are obligația de a face dovada că este licenţiat în domeniul proiectării de construcţii rutiere. Această condiție este eliminatorie.

Autoritatea Contractantă işi rezervă dreptul de a verifica informaţiile furnizate de către ofertant și a solicita orice documente de la entitațile pentru care membrii echipei de proiectare au prestat servicii specifice, care să confirme informaţiile menţionate in CV.

4.3. Echipament

Contractantul trebuie să asigure proiectanţii cu dotări şi echipări corespunzătoare (calculatoare, imprimante, programe, unităţi de transport şi altele) .

5. VIZIUNEA OFERTANTULUI (a se prezenta de către ofertant în calitate de material separat pe 2 pagini)

5.1. Comentarii

Comentarii cu privire la caietul de sarcini pentru executarea cu succes a activităţilor de proiectare pentru reparația drumului public local L103 Volovița - Vasilcău, în special a scopului şi rezultatelor aşteptate, demonstrând astfel gradul de înţelegere a contractului.

O explicaţie a riscurilor şi ipotezelor care pot afecta executarea contractului.

5.2. Descrierea strategiei

Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului.

O listă a activităţilor propuse considerate a fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractului.

5.3. Planificarea activităţilor

Programarea, succesiunea şi durata activităţilor propuse pe etape şi faze.

Numărul estimat de zile lucrătoare necesare pentru fiecare categorie de experți în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului.

6. VIZITE ÎN TEREN

Ofertantul, pe riscul şi răspunderea proprie, este încurajat să viziteze şi să examineze terenul şi împrejurările acestuia cu scopul de a evalua, pe propria responsabilitate, cheltuială şi risc, factorii necesari pentru pregătirea ofertei.

7. EVALUAREA

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare.

8. PROGRAMARE ȘI FACILITĂȚI

8.1. Data începerii

Data demarării lucrărilor de proiectare este data semnării contractului de ambele părţi.

8.2. Facilităţi asigurate proiectanţilor

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia ofertanţilor următoarele documente:

- Certificat de Urbanism;

- Alte materiale solicitate de proiectant.

8.3. Avize şi acorduri

Coordonarea Proiectului cu serviciile respective stipulate în Certificatul de Urbanism vor fi efectuate de Proiectant

8.4. Expertiză

Contractantul va transmite, din numele Autorităţii Contractante, pentru expertizarea   și verificare a  devizul de cheltuieli cu documentaţia de proiect verificatorilor de proiect atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, pentru obţinerea avizului de calitate a documentaţiei.

8.5. Termenul de finalizare şi predare

Termenelele de finalizare si predare a documentatiiilor tehnice conform contractelor care se vor incheia intre achizitor şi ofertantul câstigător.

8.6. Condiţii de predare şi recepţie

Contractorul va preda documentațiile în 3 exemplare tipărite şi 1 exemplar complet în format electronic. Documentațiile se vor recepționa în baza unui proces verbal de predare-primire.

9. CERINŢE SPECIALE

9.1. Asigurarea asistentei tehnice

Contractantul va asigura supravegherea de autor, asistenţa de consultare pe diferite etape de execuţie,  participarea la recepţia lucrărilor de execuţie şi altele. Contractantul va urmări modul de execuţie  în şantier şi va informa Autoritatea Contractantă asupra eventualelor greşeli de execuţie sau neconcordanţe faţă de proiect. Va oferi soluţii tehnice  pentru toate problemele ivite pe parcursul execuţiei dacă se datorează unor omisiuni sau neclarităţi ale proiectului.

9.2. Alte cerinţe

Contractantul este răspunzător pentru calitatea şi fezabilitatea soluţiilor propuse în proiect.

În procesul de proiectare se va ţine cont de experienţa ţărilor europene în domeniul proiectării reparațiilor de drumuri.

Documentaţia tehnică va fi întocmită conform normelor, instrucţiunilor şi reglementărilor aprobate şi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.

9.3. Referinţe:

- Legea privind achiziţiile publice Nr. 131 din 03.07. 2015

- Documentele Normative în Construcţii eliberate de Organul Naţional de Dirijare în Construcţii;

- Legea Republicii Moldova privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului Nr. 835 din 17. 05. 1996;

- Hotărârea Guvernului RM nr. 5 din 05. 01.1998 cu privirea la aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- Legea Nr. 712 din 02.02. 1996 privind calitatea în construcţii;

- Legea Republicii Moldova cu privire la certificare Nr. 652-XIV din 28.10.1999;

- Hotărârea Nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor, şi alte Legi, Acte şi Hotărâri referitoare la calitatea în construcţii.

VII.ÎNTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE: Oferta va fi elaborată, astfel încât să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile solicitate mai sus și va reflecta asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Caietul de Sarcini.

Întocmirea ofertei tehnice, cât și prestarea serviciilor se va face cu respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

VII.ÎNTOCMIREA PROPUNERII FINANCIARE: Oferta financiară va cuprinde totalitatea preţurilor pentru categoriile de servicii/produse necesare realizării obiectului contractului, conform standardelor și normativelor în vigoare. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va ţine seama de întreaga gamă de servicii prevăzute în Caietul de sarcini şi de costurile aferente realizării acestor servicii pe perioada evenimentelor.

IX.MODALITATE DE PLATĂ: Plata serviciilor se va face în baza facturii fiscale și va fi însoțită obligatoriu de un proces verbal de recepție a serviciilor. Plata se va realiza în termen de 30 de zile de recepționarea facturii de către autoritatea contractantă.

X.TIP DE CONTRACT ȘI OBLIGAȚII CONTRACTUALE: Tip de contract: Contract de achiziție

publică de prestări servicii conform documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice

de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri

XI.PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada limita de implementare a sarcinilor:

I Etapă:

-  pentru elaborarea Proiectului  - nu mai tîrziu de 31.01.2020;

-   Asistenta tehnica – pe perioada efectuării lucrărilor de reparație.

Perioada de valabilitate a Contractului va fi de 24 luni.

XII. Documentația tehnică se va realiza în limba romană și limba engleză (parti relevante-rezumat) în conformitate cu conținutul cadru pentru Proiectul Tehnic.

Veaceslav Rusnac ,

Președintele raionului Soroca