| Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului Tirului de 25m, al CPF Dinamo, str. Dimo 30 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 425.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 153.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 153.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8.50 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 425.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38.25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 12.75 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (tabla parapet) | m | 15.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.15 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (coama) | m | 34.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.34 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 125.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15.00 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 15.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15.00 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 15.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16.65 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 15.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.87 |
| 9 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 425.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 95.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29.75 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4.25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 51.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12.75 |
| 10 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 4.25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13.43 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 3.357 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 25.50 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 97.75 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.17 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 17.00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.098 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.485 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.238 |
| 11 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 4.25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 44.20 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 382.50 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.085 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.298 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 425.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 85.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.25 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 503.412 |
|  | 28752763120001 | Fise-capse | buc | 5253.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.25 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil, gr. 0.45mm, Hmin 35mm, culoare gri) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare) | m2 | 425.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 382.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 106.25 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip profnastil | m2 | 513.188 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 4016.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 21.25 |
| 14 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca acoperisul) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | m | 160.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 51.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.80 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv | m | 160.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 640.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.60 |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 34.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10.20 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 36.771 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 49.028 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7.004 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3.502 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7.004 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7.004 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 350.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.68 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 15.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5.25 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 16.065 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 7.65 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3.825 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 7.65 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3.825 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3.825 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3.825 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.225 |
| 17 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Din resurse se exclude platforma telescopica) | m | 49.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 49.49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.25 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 163.072 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 50.96 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 4.077 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 2.548 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 101.92 |
| 18 | CE31C apl | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Captusirea tavanului cu Scindura geluita: 0.03m3/m2, Rigle 0.015 m3/m2) Ksal=0.5 | m2 | 125.00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3.75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 231.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.75 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 3.75 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1.875 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 625.00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 50.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.75 |
| 19 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9.48 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2.37 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 18.00 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 69.00 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.12 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 12.00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.069 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.342 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.168 |
| 20 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 3.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31.20 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 270.00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.06 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.21 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 125.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 125.00 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 22.50 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 15.00 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 15.00 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 21.25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 62.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6.25 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.