DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări Obiectul achiziţiei: lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830 Cod CPV: 45233142-6 Autoritatea Contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I  INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## SECȚIUNEA 1. DISPOZIȚII GENERALE

### Scopul procedurii de achiziție

  - Autoritatea contractantă, emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA) și în caietul de sarcini.

  - Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sînt specificate în punctul 1.3 din FDA.

  - Obiectul contractului de servicii de proiectare sau de lucrări şi codul CPVsînt specificate în punctele 1.2 și 1.5 din FDA.

  - Obiectul achiziției specificat în punctul 1.2. din FDA se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

  - Detaliile privind materialele grafice și părțile scrise, prin care sânt determinate soluții urbanistice, de sistematizare spațială, arhitecturale, constructive, tehnologice și alte soluții tehnice, precum și rezultatele calculelor și argumentării a soluțiilor adoptate sânt prezentate în caietul de sarcini.

  - Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sânt:

### libera  concurenţă;

### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

### transparenţa;

### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

### protecția mediului;

### respectarea ordinii de drept;

### confidenţialitatea;

### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

### Sursa de finanţare

  - În punctul 1.6 din FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.

  - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

### Legislația aplicabilă

  - Atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

- Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

- Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

  - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

  - La depunerea ofertelor, operatorul economic după caz, va achita o taxă.  Modul de achitare a taxelor precum şi cuantumul acesteia sânt stabilite de Guvern.

  - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

  - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

  - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în punctul 1.11 din FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

### Vizitarea  amplasamentului

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării.

  - Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

### Secţiunile Documentelor de atribuire

  - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului 9 din Instrucțiuni Pentru Ofertanți (în continuare IPO).

Capitolul I. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

Capitolul II. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Capitolul III. Formulare pentru depunerea ofertei

Capitolul IV. Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Capitolul V. Contract-model.

### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

  - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

  - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

  - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

### Practicile de corupere şi alte practici interzise

  - Autoritățile contractante şi participanţii la procedura de achiziție vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică.

  - În conformitate cu prevederile punctului 10.1 din IPO, în cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

  - În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise în punctul 10.3 din IPO; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

## SECȚIUNEA 2. CRITERII DE CALIFICARE

### Criterii generale

  - Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici.

  - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

  - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

  - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;

- standarde de asigurare a calității;

- standarde de protecție a mediului.

### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

  - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție  publică de lucrări.

  - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

  - Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă .

  - Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile punctului 13 din IPO, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

  - Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.

  - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

  - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

- a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;

- se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

- este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile descrise în punctul 12.7 din IPO, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

  - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor descrise la punctele 12.6 și 12.7 din IPO în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPO orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

  - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul 12.7 din IPO, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

  - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 12.7 din IPO  sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele 1.6 și 12.7 din IPO, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

  - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPOcare atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

  - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

### Capacitatea de exercitare a activității profesionale

  - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a executa documentație de proiect și realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

### Capacitatea economică şi financiară

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

    - realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în punctul 3 din FDA;

    - lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform punctului 3 din FDA;

    - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, conform punctului 3 din FDA.

  - Ofertantul va prezenta informații/documente privind capacitatea economico și/sau financiară:

  - informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform punctului 3 din  FDA.

  - raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară.

  - Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

### Capacitate tehnică și/sau profesională

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

  - o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit, ei vor prezenta și formularul F3.9;

  - informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

  - informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, ei vor prezenta și formularul F3.12;

  - o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

  - dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;

  - o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, ei vor prezenta și formularul F3.11;

  - informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.7și formularul F3.13;

  - avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

  - manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

  - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, ei vor prezenta și formularul F3.14.

### Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

  - executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- sau

  - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

### Standarde de asigurare a calităţii.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

### Standarde de protecție a mediului.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

### Calificarea candidaților în cazul asocierii

  - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

  - În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

  - În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

  - Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

## SECȚIUNEA 3. PREGĂTIREA OFERTELOR

### Documentele ce constituie oferta

  - Oferta va cuprinde următoarele formulare:

- Formularul ofertei (F3.1);

- Scrisoare de garanția bancară (F3.2) în original;

- Oferta tehnică conform caietului de sarcini;

- Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;

- Documentul unic de achiziții european (DUAE).

  - Toate documentele menţionate în punctul 20.1 din IPO vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

  - Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

b) Oferta  financiară - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Formularul ofertei F3.1 va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

  - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

- Oferte alternative

  - Ofertantul are dreptul de a depune, suplimentar fată de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în punctul 4.1 din FDA. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

  - Ofertantul care intenționează să depună oferta alternativă are obligația de  a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor şi exigențelor de calitate, cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

  - Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care își va  exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la  fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului inițial.

  - Ofertele alternative care nu respectă prevederile punctului 20.2. din IPO nu vor fi luate în considerare.

- Perioada de valabilitate a ofertei

  - Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada indicată în punctul 4.8 din FDA.

  - Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

  - În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.

  - Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

  - Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.

- Perioadade executare

  - Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în punctul 1.2 din FDA, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii.

  - Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în punctul 4.5 din FDA.

- Perioada de garanție

  - Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în punctul 1.2 din FDAeste indicată în secțiunea 3 din FDA.

  - Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada minimă  de garanţie prevăzută în secțiunea 3 din FDA se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

- Oferta tehnică

  - Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține:

- graficul de executare a lucrării;

- documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

- Oferta financiară

  - Oferta financiară include formularul 3.1 din Secţiunea 3 și formularul deviz – ofertă (inclusiv formularele de deviz 3 și 5).

  - Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.1 din Secţiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.1 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

### Garanţia pentru ofertă

  - Ofertantul depune garanția pentru ofertă.  Cuantumul garanției pentru ofertă este prevăzut în punctul 4.3 din FDA. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (punctul 4.8 din FDA), în caz contrar oferta se va respinge.

  - Garanția pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi prezentată în formele prevăzute în punctul 4.2 din FDA.

  - Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F 3.2, vor fi respinse.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu prezintă garanţia de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;

- oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

- nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

  - Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună executare.

  - Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

### Valuta ofertei

28.1 Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularul 3, 5, 7,) solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care punctul 4.9 din FDAprevede altfel.

- Formatul ofertei

  - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

## SECȚIUNEA 4. DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR

### Depunerea ofertelor

  - Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată şi înregistrată în  SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice.

  - Operatorul economic va asigura, că la depunerea ofertei se va atașa: DUAE,garanția pentru ofertă și oferta financiară.

  - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA RSAP, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

  - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

### 31. Termenul limita de depunere a ofertelor

  - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA.  Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 9 din IPO, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

### Oferte întîrziate

  - SIA RSAP nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

  - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în punctul 5.2 din FDA, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

- Oferta comună

  - Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

  - Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.14 din capitolul 3.

- Interdicția de a depune mai multe oferte

  - Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.

  - Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

  - Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor punctelor 34.1 și 34.2 din IPOva fi respinsă.

### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

  - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

### Deschiderea ofertelor

  - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA.

  - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## SECȚIUNEA 5. EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

### Confidenţialitate

  - Posesorul SIA RSAP va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, va fi preântîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

### Examinarea documentelor care însoțesc oferta

  - Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se va efectua în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, parte componentă a documentației de licitație, prin care menționează că:

- este eligibil să participe la procedura de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

- îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

  - Declarațiile pe proprie răspundere (DUAE) a operatorilor economici se vor verifica după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate SIA RSAP, cu accesare a unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

  - În cazul în care există discrepanțe între informațiile prezentate în DUAE de către operatorul economic și cele prevăzute în invitația/anunțul de participare de către autoritatea contractantă, se oferta se va respinge și se va examina DUAE următorului ofertant.

  - Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezente la cerere și fără întârziere documentele justificative.

  - În cazul în care documentele furnizate de către operatorul economic nu corespund cerințelor/condițiilor confirmate prin DUAE, autoritatea contractantă va respinge oferta, fiind stabilită ca ofertă neconformă.

  - Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în punctul 7.1. din FDA.

### Examinarea ofertelor

  - Ofertele vor fi examinate de către Grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

  - Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sânt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

  - În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizari pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

  - Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

- oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

- ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

- ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau al ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

  - explicațiile solicitate nu sânt concludente şi/sau nu sânt susținute de documentele justificative cerute de grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

  - Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

### Clarificarea ofertelor

  - Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

  - Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător:

- Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru.

  - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

  - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în maxim trei zile de la data expedierii acesteia.

### Determinarea conformităţii ofertelor

  - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

  - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa serviciilor specificate în contract;

- nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;

- nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

  - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

### Neconformităţi, erori şi omiteri

  - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

  - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.

### Evaluarea ofertelor

  - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează de către Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

  - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, prin SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

### Descalificarea ofertantului

  - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Operatorii economici incluși în Lista de interdicţie a operatorilor economici întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice, reprezintă temei pentru descalificare.

  - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

  - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.

  - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

  - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

## SECȚIUNEA 6.ADJUDECAREA CONTRACTULUI

### Criteriul de adjudecare

  - Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

  - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în punctul 7.1 din FDA precum şi a altor condiţii şi cerinţe din documentația de atribuire.

### Înştiinţarea de adjudecare

  - Autoritatea contractantă prin SIA RSAP va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice a stabilit oferta cîştigătoare.

  - În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza:

- fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

- pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini.

  - În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta urmează să încheie contractul prin SIA RSAP.

- Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

  - Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:

    - nu există cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite;

    - valoarea tuturor ofertelor este mai mică cu cel puțin 15% decât valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr. 131/2015;

    - au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

- nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerințele stabilite;

- conțin, în propunerea financiară, prețuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurențe şi care nu pot fi justificate temeinic;

- conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sânt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

- au o valoare ce depășesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziție publică desfășurată.

    - s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărârea definitivă a instanței judecătorești;

    - ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice şi/sau financiare;

    - existența unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege faptul că:

- nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparența şi comunicarea, reglementate de legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; sau

- pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice.

    - ofertanții clasați pe locul unu și doi refuză încheierea contractului.

  - Decizia de anulare nu creează vre-o obligație a autorității contractante fată de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.

  - În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

### Garanţia de bună execuţie

  - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA, la momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA.

  - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

### Semnarea contractului

  - La expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, autoritatea contractantă va completa și genera în cadrul SIA RSAP contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

  - În cazul efectuării plăților de către autoritatea contractantă prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat și transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic câștigător spre semnare, după confirmarea disponibilității resurselor bugetare.

  - Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

  - Ofertantul până la semnarea prin SIA RSAP a contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună executare. Cuantumul garanţiei de bună executare este prevăzut în punctul 7.2 din FDA și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

  - Forma de constituire a garanţia de bună executare este prevăzută în punctul 7.3 din FDA.

  - Refuzul ofertantului câştigător de a depune Garanţia de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

### Dreptul de contestare

  - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  - Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

  - Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse până la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

# CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

## Dispoziții generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559 |  |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830 |  |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1579093549224 Tipul procedurii de achiziție: Licitațe deschisă |  |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | lucrări |  |
| 1.5. | Codul CPV: | 45233142-6 |  |
| 1.6. | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Programul de dezvoltare a infrastructurii drumurilor cu suportul Instituțiilor Financiare Internaționale |  |
| 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Ministerul Economiei și Infrastructurii Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” |  |
| 1.8. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz): | Nu se aplică |  |
| 1.9. | Denumirea investitorului, IDNO: | Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559 |  |
| 1.10. | Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO: | Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559 |  |
| 1.11. | Limba de comunicare: | Limba română |  |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | nu se aplică |  |
| 1.14. | Tipul contractului: | de antrepriză |  |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: | nu se aplică |  |

## Lista serviciilorși specificațiile tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1. | 45233142-6 | lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830 | bucată | 1 | Conform caietului de sarcini |

- Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta financiară | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic. Devizul de cheltuieli formele 3,5,7 semnate electronic (operatorul economic cîșttigător la semnarea contractului va prezenta devizul de cheltuieli în original semnat și ștampilat olografic) | Da |
| 2 | Garanția pentru ofertă | Formularul F3.2 Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în original emisă de către o bancă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei, sau transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante | Da |
| 3 | DUAE | Semnat de către operatorul economic | Da |
| 4 | Grafic de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 | Da |
| 5 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5 | Da |
| 6 | Declarație privind conduit etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarațiepe proprie răspundere conform Formularul F3.6 | Da |
| 7 | Formular informativ despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.7 | Da |
| 8 | Declarație privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Formularul F 3.8 | Da |
| 9 | Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. | Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.9 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) | Da |
| 10 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul F 3.10 Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) | Da |
| 11 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul F3.11 Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului | Da |
| 12 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractuluiconform | Formularul F 3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Da |
| 13 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Formularul F 3.13 | Da |
| 14 | Informație privind asocierea | Formularul F 3.14 | Da |
| 15 | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică | Formularul F 3.15 | Da |

## Pregătirea ofertelor

| 4.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Garanţia pentru ofertă: | - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: - Beneficiar: MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S. Administraţia de Stat a Drumurilor Codul IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA Codul fiscal: 1003600023559 Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Destinatia plății: “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______” |  |  |
| 4.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |
| 4.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | _______ [ediția aplicabilă] |  |  |
| 4.5. | Termenul de executare : | Decembrie 2022 |  |  |
| 4.6. | Locul executării lucrărilor: | drumul R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830 |  |  |
| 4.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | în termen de pînă la 30 zile după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului |  |  |
| 4.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 45 zile |  |  |
| 4.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |
| 5.1 | Locul/Modalitatea de depunere a ofertelor, este: |  |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |  |
| 5.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |
| 5.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |
| 6.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertelor |  |  |
| 6.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Pe lista întreagă |  |  |
| 6.3. | Factorii de evaluare vor fi următorii: | Nu se aplică |  |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |  |
| 7.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Prețul cel mai mic |  |  |
| 7.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% din valoarea contractului adjudecat cu termenul de valabilitate pe întreaga perioadă de garanție a lucrărilor, care constituie 1 (unu) an din data recepției la terminarea lucrărilor |  |  |
| 7.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | - Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a 5-a – Formularul de contract sau - Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: - Beneficiarul plăţii: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat MF-TR Chisinau-bugetul de stat IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA TREZMD2X, cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru garanţia de bună executare la licitaţia publică nr. ______ din ___________”sau - Prin reţinerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. |  |  |
| 7.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |  |
| 7.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile calendaristice |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| # CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Prezentul capitol conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte formularele prevăzute în prezentul capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. |  |  |
| Formular | Denumirea |  |
| F3.1 | Formularul Ofertă |  |
| F3.2 | Scrisoare de garanție bancară |  |
| F3.3 | Grafic de executare a lucrărilor |  |
| F3.4 | Grafic de executare a documentației de proiect |  |
| F3.5 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 |  |
| F3.6 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere |  |
| F3.7 | Formularul informativ despre ofertant |  |
| F3.8 | Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari |  |
| F3.9 | Declarație privind experiența similară |  |
| F3.10 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate |  |
| F3.11 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului |  |
| F3.12 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului |  |
| F3.13 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia |  |
| F3.14 | Informație privind asocierea |  |
| F3.15 | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică |  |

FORMULARULF3.1

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________

(dinumireaautorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

- Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,___________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să executăm__________________________________________________________

(denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________

(durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:

[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

 nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

- Înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

- Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

- Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice.

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

- Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,

_______________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.2

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________, avînd sediul         (denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________ să plătim

(denumirea autorităţii contractante)

suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca

(suma în litere şi în cifre)

acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună executare;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ___________________________

Parafată de Banca____________________________________înziua____luna_____anul______

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | N |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | N |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schiță de proiect __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Faza 4 : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.5

- DECLARAŢIE

- de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.6

- DECLARAŢIE

- privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________

Numărul procedurii: __________________

Către: __________________

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

- În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

- În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele __________________________________________________________

2. Codul fiscal ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central _______________________________________________________

4. Telefon ___________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________

(numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Autorizație (certificat)_________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________

___________________________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Media anuală: |  |  |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.8

## DECLARAŢIE

## privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei __________________________

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul      	      dolari SUA

a) iniţială

(la data semnării contractului )    _____________________  	______________________

b) finală

(la data  finalizării contractului) ______________________	______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:____________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată ________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte __________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.11

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.12

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Arhitect șef |  |  |  |  |
|  | Inginer șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARULF3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.14

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_______________________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________

_____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____________________________________________________________________________

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________

3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării _____________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

Semnat Asociatul Secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.15

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Nr.________ din ____________________

A V I Z

Ca urmare a solicitării ___________________________________ (denumirea solicitantului), nr.____  din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie _______________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat,  comunicăm următoarele:

| Nr. d/o | Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică | Da | #### Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului: - cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor; - cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă; - cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor; - cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare; …………………………………………………. …………………………………………………. |  |  |

Şeful  Agenția pentru Supraveghere Tehnică_________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.

## CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830

Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Memoriul explicativ al proiectului de execuție ”Reabilitarea drumului R13 Bălți-Șoldănești-Rîbnița,  km1,45-km41,35” redenumit conform HG nr. 1468 din 30.12.2016 în R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830 este prezentat într-un fișier PDF anexat la procedură.

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: Lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830

Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Defrisari |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 2 560,00 |
| 2 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1 408,00 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 408,00 |
| 4 | TsG09C | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm - buturugi si radacini | ha | 0,62 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea buturugilor si radacinilor | 100 m3 | 9,60 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 768,00 |
| 7 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha | 3,20 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea tufarilor | 100 m3 | 15,00 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 200,00 |
|  |  | 1.2. Decaparea stratului vegetal |  |  |
| 10 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - decaparea pamintului vegetal | 100 m3 | 574,35 |
| 11 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I adaugator la 15 m - k=1,5 | 100 m3 | 574,35 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 44,39 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5 326,80 |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (dеpozitare) | 100 m3 | 44,39 |
|  |  | 1.3. Desfacerea trotuarului existent |  |  |
| 15 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 190,00 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 1,90 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 418,00 |
|  |  | 1.4. Demolarea parapetului de protectie existent |  |  |
| 18 | DF10B | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов из ж/б столбов и перекладин тяжелого типа) | m | 1 443,00 |
| 19 | TsI51B10 | Transportarea parapetului cu autobasculanta la distanta de 20 km | t | 45,43 |
| 20 | TsI51B10 | Transportarea stilpilor cu autobasculanta la distanta de 20 km | t | 56,20 |
|  |  | 1.5. Desfacera bordurei existente |  |  |
| 21 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 4 700,00 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea bordurei de la desfacere | 100 m3 | 2,53 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 607,00 |
|  |  | 1.6. Demolarea imbracamintei rutiere existente (dupa frezare) |  |  |
| 24 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip si prundis | m3 | 497,60 |
| 25 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,98 |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 840,90 |
| 27 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 16 527,30 |
| 28 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 82,64 |
| 29 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 14 873,40 |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 30 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma a fost exclusa) | 100 m3 | 518,04 |
| 31 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 99 463,68 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 518,04 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din groapa de imprumut) | 100 m3 | 627,00 |
| 34 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 34 km (k=1.11) | t | 117 876,00 |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) | 100 m3 | 368,00 |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 70 656,00 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) | 100 m3 | 195,50 |
| 38 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 37 536,00 |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) | 100 m3 | 82,60 |
| 40 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 15 859,20 |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) | 100 m3 | 75,80 |
| 42 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 14 553,60 |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) | 100 m3 | 144,60 |
| 44 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 27 763,20 |
| 45 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) | 100 m3 | 64,54 |
| 46 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km | t | 12 391,70 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu pentru implutura la acostamente) | 100 m3 | 306,95 |
| 48 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 58 934,40 |
| 49 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (patul drumului) | 100 m3 | 562,50 |
| 50 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu) | 100 m3 | 1 483,85 |
| 51 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostamente) | 100 m3 | 292,32 |
| 52 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu in depozit) | 100 m3 | 1 833,56 |
| 53 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 352 043,52 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 1 833,56 |
| 55 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20) | 100 m3 | 2 351,60 |
| 56 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 15 km, teren categoria II (k=30) | 100 m3 | 627,00 |
| 57 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal) | 100 m3 | 529,96 |
| 58 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 63 595,20 |
| 59 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (imprastierea pamintului vegetal) | 100 m3 | 529,96 |
| 60 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km, teren categoria II (k=2) | 100 m3 | 529,96 |
| 61 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2 867,00 |
| 62 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 1 877,86 |
| 63 | Dl99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 502,33 |
| 64 | Dl104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 | 33,50 |
| 65 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 30,50 |
|  |  | 3. Sistemul rutier |  |  |
| 66 | DI 155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 10 cm, latimea tamburului 1000 mm, ( h=19,2 cm ) k=1.92 | m2 | 341 729,00 |
| 67 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 144 500,00 |
| 68 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 52 736,00 |
| 69 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Strat de egalizare din amestec din piatra sparta М 400 C4, h = 18 cm | m3 | 29 445,84 |
| 70 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Strat de egalizare din amestec din piatra sparta М 400 C4 | m3 | 29 512,00 |
| 71 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, (amestec de asfalt frezat-50% cu pietris de calcar M 600 fr. 5-20 mm-50% si 3% liant hidraulic Roadmix (HRB 12,5) (in norma consumul de liant hidraulic se va aplica 67.05kg/m3)) | m3 | 71 961,80 |
| 72 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 158 315,96 |
| 73 | DA10B | Strat rutier din material granular, (asternerea amestecului de asfalt frezat cu piatra sparta stabilizat cu liant hidraulic-calculat in norma DZ01A), cu asternere mecanica, h = 18 cm | m3 | 71 746,56 |
| 74 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 224,86 |
| 75 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica - SKBg - I/2.3 k=1.43 | m2 | 374 773,00 |
| 76 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2) | t | 112,44 |
| 77 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMSc-I/2,2 | m2 | 374 773,00 |
| 78 | RpDD27A | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu georgile din material plastic (Geocompozit antifisura HaTelit C 40/17) | m2 | 21 870,00 |
|  |  | 4. Amenajarea bordurei |  |  |
| 79 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie din beton B 15 | m | 5 532,00 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 331,92 |
|  |  | 5. Constructia trotuarelor |  |  |
| 81 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 889,00 |
| 82 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 68,35 |
| 83 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 6 835,00 |
| 84 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=2 | m2 | -6 835,00 |
| 85 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 7,56 |
| 86 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm la h=4cm | m2 | 12 595,00 |
| 87 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. | m2 | 288,00 |
| 88 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 - 0,019m3/m.l. | m | 4 360,00 |
|  |  | 6. Lucrari secundare de amenajare a drumului |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea drumurilor laterale (91 buc.) |  |  |
|  |  | 6.1.1. Terasament |  |  |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din debleu | 100 m3 | 13,01 |
| 90 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 497,92 |
| 91 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din debleu | 100 m3 | 127,76 |
| 92 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 24 529,92 |
| 93 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 121,68 |
| 94 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 516,02 |
| 95 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 40,32 |
| 96 | Dl99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 4,04 |
| 97 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 898,56 |
| 98 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 8,99 |
| 99 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 157,00 |
| 100 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1 872,00 |
| 101 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 18,72 |
| 102 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 370,00 |
| 103 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 380,80 |
| 104 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 3,81 |
| 105 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 685,44 |
| 106 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 249,42 |
|  |  | 6.1.2. Ranforsarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 107 | DI 155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm, latimea tamburului 1000 mm la hmed.=4 cm | m2 | 6 155,00 |
| 108 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 578,57 |
| 109 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2) | t | 1,85 |
| 110 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMSc-I/2,2 | m2 | 6 155,00 |
|  |  | 6.1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere tip I |  |  |
| 111 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 2 780,30 |
| 112 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Strat de egalizare din amestec din piatra sparta М 400 C4, h = 18 cm | m3 | 5 004,54 |
| 113 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, (amestec de asfalt frezat-50% cu pietris de calcar M 600 fr. 5-20 mm-50% si 3% liant hidraulic Roadmix (HRB 12,5) (in norma consumul de liant hidraulic se va aplica 67.05kg/m3)) | m3 | 5 019,55 |
| 114 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 11 043,01 |
| 115 | DA10B | Strat rutier din material granular, (asternerea amestecului de asfalt frezat cu piatra sparta stabilizat cu liant hidraulic-calculat in norma DZ01A), cu asternere mecanica, h = 18 cm | m3 | 5 004,54 |
| 116 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 16,68 |
| 117 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica SKBg - I/2.3 k=1.43 | m2 | 27 803,00 |
| 118 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2) | t | 8,34 |
| 119 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMSc-I/2,2 | m2 | 27 803,00 |
|  |  | 6.1.4. Amenajarea imbracamintei rutiere tip II |  |  |
| 120 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material piatra sparta hmed = 5 cm | 100m2 | 36,29 |
|  |  | 6.1.5. Amenajarea imbracamintei rutiere tip III |  |  |
| 121 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 1 960,30 |
| 122 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Strat de egalizare din amestec din piatra sparta М 400 C4, h = 18 cm | m3 | 3 528,54 |
| 123 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm la h=12 cm | 100m2 | 196,03 |
| 124 | DI 134A | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -196,03 |
|  |  | 6.1.6. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta de la decaparea drumurilor laterale existente |  |  |
| 125 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm la h=15cm | m2 | 3 965,00 |
| 126 | Dl116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 | 3 965,00 |
| 127 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare pentru consolidarea acostamentelor | 100 m3 | 7,50 |
| 128 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 975,00 |
|  |  | 6.2. Constructia podetelor tubulare cu diametru 0,6 m din elemente TC 60.25.2 la drumurile laterale (46 buc./ 612.2 m.l.) |  |  |
| 129 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 2,30 |
| 130 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 9,35 |
| 131 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 95,00 |
| 132 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 183,50 |
| 133 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, pentru edificii artificiale la drumuri TC 60.25.2 | m3 | 89,17 |
| 134 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii portal din beton armat CT 9 | m3 | 113,16 |
| 135 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,13 |
| 136 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 104,10 |
| 137 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 2 149,00 |
| 138 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm la umplerea spatiilor dintre elementele din beton armat cu beton monolit В 20 | m3 | 7,30 |
| 139 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 6,44 |
| 140 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,44 |
| 141 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (монолитный бетон колодца) Descarcatorul-put din Beton B20 | m3 | 5,70 |
| 142 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 34,20 |
|  |  | 6.3. Amenajarea drumului lateral la PC 51+50 spre Elizavetovca |  |  |
|  |  | 6.3.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 143 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - decaparea pamintului vegetal | 100 m3 | 1,60 |
| 144 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I adaugator la 15 m - k=1,5 | 100 m3 | 1,60 |
| 145 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 1,60 |
| 146 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 192,00 |
| 147 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 79,30 |
| 148 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 0,79 |
| 149 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 190,00 |
| 150 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 198,25 |
| 151 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 1,98 |
| 152 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 357,00 |
|  |  | 6.3.2. Terasamentul |  |  |
| 153 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 9,46 |
| 154 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 778,48 |
| 155 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 9,46 |
| 156 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 36,50 |
| 157 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 2,80 |
|  |  | 6.3.3. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta de la decaparea drumului existent |  |  |
| 158 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm la h=15cm | m2 | 858,00 |
| 159 | Dl116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 | 858,00 |
| 160 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 1,62 |
| 161 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 211,00 |
|  |  | 6.3.4. Sistemul rutier |  |  |
| 162 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 237,50 |
| 163 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Strat de egalizare din amestec din piatra sparta М 400 C4, h = 18 cm | m3 | 427,50 |
| 164 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12 cm | m3 | 285,00 |
| 165 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 1,43 |
| 166 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens la h=6 cm | m2 | 2 375,00 |
|  |  | 6.4. Amenajarea platformelor de stationare (34/5718 m2) |  |  |
| 167 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Amenajarea patului | 100 m3 | 30,00 |
| 168 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5 760,00 |
| 169 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 571,80 |
| 170 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Strat de egalizare din amestec din piatra sparta М 400 C4, h = 18 cm | m3 | 1 029,24 |
| 171 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, (amestec de asfalt frezat-50% cu pietris de calcar M 600 fr. 5-20 mm-50% si 3% liant hidraulic Roadmix (HRB 12,5) (in norma consumul de liant hidraulic se va aplica 67.05kg/m3)) | m3 | 1 032,33 |
| 172 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 2 271,13 |
| 173 | DA10B | Strat rutier din material granular, (asternerea amestecului de asfalt frezat cu piatra sparta stabilizat cu liant hidraulic-calculat in norma DZ01A), cu asternere mecanica, h = 18 cm | m3 | 1 029,24 |
| 174 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 3,43 |
| 175 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica SKBg - I/2.3 k=1.43 | m2 | 5 718,00 |
| 176 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2) | t | 1,72 |
| 177 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMSc-I/2,2 | m2 | 5 718,00 |
| 178 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie din beton B 15 | m | 2 266,00 |
| 179 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 2 565,00 |
| 180 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=2 | m2 | -2 565,00 |
| 181 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 2 565,00 |
| 182 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton | m | 1 750,00 |
|  |  | 6.5. Amenajarea platformei de parcare km 15+640 (1/2291 m2) |  |  |
| 183 | DI 155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm, latimea tamburului 1000 mm la hmed.=3cm | m2 | 2 291,00 |
| 184 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 161,52 |
| 185 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2) | t | 0,68 |
| 186 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMSc-I/2,2 | m2 | 2 291,00 |
| 187 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie din beton B 15 | m | 159,00 |
|  |  | 6.6. Constructia acceselor in curti (85 buc.) |  |  |
| 188 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 321,90 |
| 189 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm | m3 | 386,28 |
| 190 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 1,93 |
| 191 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens cu granulatie fina | m2 | 3 219,00 |
| 192 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 - 0,019m3/m.l. | m | 947,00 |
|  |  | 6.7. Constructia podetelor tubulare cu diametru 0,5 m din elemente TC 50.20.2 la intrarile in curti (20 unitati) |  |  |
| 193 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 1,00 |
| 194 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 2,60 |
| 195 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 20,00 |
| 196 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 16,00 |
| 197 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m, pentru edificii artificiale la drumuri TC 50.25.2 | m3 | 10,40 |
| 198 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii portal din beton armat CT 8 | m3 | 25,20 |
| 199 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,01 |
| 200 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 10,00 |
| 201 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 352,00 |
| 202 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,00 |
| 203 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,00 |
|  |  | 7. Drum de ocolire |  |  |
|  |  | 7.1. Decaparea stratului vegetal |  |  |
| 204 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - decaparea pamintului vegetal | 100 m3 | 6,08 |
| 205 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I adaugator la 15 m - k=1,5 | 100 m3 | 6,08 |
| 206 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 6,08 |
| 207 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 729,60 |
|  |  | 7.2. Constructia podetului cadru 2,0x2,0 m, 29m |  |  |
| 208 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 0,10 |
| 209 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II excavarea pamintului | 100 m3 | 0,90 |
| 210 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 9,00 |
| 211 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea | 100 m3 | 0,09 |
| 212 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 178,20 |
| 213 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,99 |
| 214 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km | 100 m3 | 0,99 |
| 215 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 29,00 |
| 216 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,0x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 10.100 | m3 | 38,07 |
| 217 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 35 | m3 | 3,50 |
| 218 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,38 |
| 219 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,38 |
|  |  | 7.3. Terasament |  |  |
| 220 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 90,50 |
| 221 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 17 014,00 |
| 222 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 90,50 |
| 223 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 24,57 |
|  |  | 7.4. Executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 224 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, din piatra sparta de la decaparea fundatiei drumului principal h=18 cm | m3 | 343,98 |
| 225 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 4,37 |
| 226 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 568,00 |
| 227 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12 cm | m3 | 229,32 |
| 228 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 1,15 |
| 229 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMBg-I/2,75 la h=6 cm | m2 | 1 911,00 |
|  |  | 7.5. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta de la decaparea drumurilor laterale existente |  |  |
| 230 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm la h=15cm | m2 | 546,00 |
| 231 | Dl116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 | 546,00 |
| 232 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 1,03 |
| 233 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 134,16 |
|  |  | 7.6. Decaparea imbracamintei rutiere |  |  |
| 234 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 114,66 |
| 235 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 1,15 |
| 236 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 269,50 |
| 237 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 573,30 |
| 238 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 5,73 |
| 239 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 031,90 |
|  |  | 7.7. Decaparea rambleului drumului de ocolire, incarcarea si transportarea in rambleul drumurilor laterale |  |  |
| 240 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - decaparea rambleului | 100 m3 | 63,35 |
| 241 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 11 909,80 |
|  |  | 7.8. Demontarea podetului |  |  |
| 242 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 35 demontarea | m3 | 3,50 |
| 243 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,0x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 10.100 Demontarea | m3 | 38,07 |
| 244 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 29,00 |
| 245 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 0,29 |
| 246 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,54 |
|  |  | 7.9. Asternerea stratului vegetal |  |  |
| 247 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 6,08 |
| 248 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 729,60 |
| 249 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории) | 100 m3 | 6,08 |
|  |  | 8. Drumuri de ocolire la poduri |  |  |
|  |  | 8.1. Drum de ocolire la podul PC 162+53 |  |  |
|  |  | 8.1.1. Decaparea stratului vegetal |  |  |
| 250 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - decaparea pamintului vegetal | 100 m3 | 7,60 |
| 251 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I adaugator la 15 m - k=1,5 | 100 m3 | 7,60 |
| 252 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 7,60 |
| 253 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 912,00 |
|  |  | 8.1.2. Terasament |  |  |
| 254 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 71,00 |
| 255 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 13 348,00 |
| 256 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - din groapa de imprumut la umplerea acostamentelor | 100 m3 | 1,30 |
| 257 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 244,40 |
| 258 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 72,30 |
| 259 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 19,30 |
| 260 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 15,80 |
|  |  | 8.1.3. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta de la decaparea drumurilor laterale existente |  |  |
| 261 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm la h=15cm | m2 | 205,00 |
| 262 | Dl116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 | 205,00 |
| 263 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 0,39 |
| 264 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 50,70 |
|  |  | 8.1.4. Executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 265 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, din piatra sparta de la decaparea fundatiei drumului principal h=18 cm | m3 | 273,60 |
| 266 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 2,74 |
| 267 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 355,68 |
| 268 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12 cm | m3 | 182,40 |
| 269 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 0,91 |
| 270 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMBg-I/2,75 la h=6 cm | m2 | 1 520,00 |
|  |  | 8.1.5. Decaparea imbracamintei rutiere |  |  |
| 271 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 91,00 |
| 272 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 456,00 |
| 273 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 3,19 |
| 274 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 638,00 |
|  |  | 8.1.6. Decaparea rambleului drumului de ocolire, incarcarea si transportarea in rambleul drumurilor laterale |  |  |
| 275 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea rambleului | 100 m3 | 69,80 |
| 276 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 13 122,40 |
| 277 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 7,60 |
|  |  | 8.1.7. Asternerea stratului vegetal |  |  |
| 278 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 1,20 |
| 279 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 144,00 |
| 280 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,20 |
|  |  | 8.2. Constructia podetului cadru 2x(2,5x2,0) m, Pc 162+53, L = 22,4 m |  |  |
| 281 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului | 100 m3 | 1,11 |
| 282 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 12,00 |
| 283 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in auto | 100 m3 | 0,12 |
| 284 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 221,40 |
| 285 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 123,00 |
| 286 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,23 |
| 287 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km | 100 m3 | 1,23 |
| 288 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 13,40 |
| 289 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 51,50 |
| 290 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 2,24 |
| 291 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm - Radierul din beton monolit pentru hidroizolare В 20 | m3 | 4,48 |
| 292 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП13.100 de la demontarea podetului Pc 249+41 | m3 | 70,80 |
| 293 | TrB22D3F | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t Incarcarea elementelor ЗП 13.100 din depozit de la demontare | t | 177,00 |
| 294 | TsI51A5 | Transportarea blocurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km - ЗП 13.100 din depozit | t | 177,00 |
| 295 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 36 de la demontare | m3 | 8,76 |
| 296 | TrB22D3G | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 5-6 t - incarcarea elementelor ЗП 36 | t | 21,90 |
| 297 | TsI51A5 | Transportarea blocurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km - ЗП 36 din depozit | t | 21,90 |
| 298 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 1,37 |
| 299 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 60,50 |
| 300 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 239,70 |
| 301 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 0,31 |
| 302 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 58,28 |
| 303 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,31 |
| 304 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,31 |
| 305 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП13.100 - Demontarea | m3 | 70,80 |
| 306 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 36 - Demontarea | m3 | 8,76 |
| 307 | TsI51A5 | Transportarea blocurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km ЗП 13.100 si ЗП 36 la depozit | t | 199,00 |
| 308 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 0,08 |
| 309 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 17,60 |
| 310 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
| 311 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km | 100 m3 | 0,08 |
|  |  | 8.3. Drum de ocolire la podul PC 249+41 |  |  |
|  |  | 8.3.1. Decaparea stratului vegetal |  |  |
| 312 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - decaparea pamintului vegetal | 100 m3 | 15,30 |
| 313 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I adaugator la 15 m - k=1,5 | 100 m3 | 15,30 |
| 314 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 15,30 |
| 315 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 836,00 |
|  |  | 8.3.2. Terasament |  |  |
| 316 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 69,40 |
| 317 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 13 047,20 |
| 318 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - din groapa de imprumut la umplerea acostamentelor | 100 m3 | 0,80 |
| 319 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 150,40 |
| 320 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 70,20 |
| 321 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,20 |
| 322 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 12,50 |
|  |  | 8.3.3. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta de la decaparea drumurilor laterale existente |  |  |
| 323 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm la h=15cm | m2 | 113,00 |
| 324 | Dl116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 | 113,00 |
| 325 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 0,21 |
| 326 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 27,80 |
|  |  | 8.3.4. Executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 327 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, din piatra sparta de la decaparea fundatiei drumului principal h=18 cm | m3 | 161,10 |
| 328 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 1,61 |
| 329 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 209,43 |
| 330 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12 cm | m3 | 107,40 |
| 331 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 0,54 |
| 332 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMBg-I/2,75 la h=6 cm | m2 | 895,00 |
|  |  | 8.3.5. Decaparea imbracamintei rutiere |  |  |
| 333 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 54,00 |
| 334 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 269,00 |
| 335 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 1,88 |
| 336 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 376,00 |
|  |  | 8.3.6. Decaparea rambleului drumului de ocolire, incarcarea si transportarea in rambleul drumurilor laterale |  |  |
| 337 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea rambleului | 100 m3 | 67,10 |
| 338 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12 614,80 |
| 339 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 15,30 |
|  |  | 8.3.7. Asternerea stratului vegetal |  |  |
| 340 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 2,30 |
| 341 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 276,00 |
| 342 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,30 |
|  |  | 8.4. Constructia podetului cadru 2x(2,5x2,0) m, Pc 249+41, L = 27,5 m |  |  |
| 343 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului | 100 m3 | 1,35 |
| 344 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 15,00 |
| 345 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in auto | 100 m3 | 0,15 |
| 346 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 270,00 |
| 347 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 150,00 |
| 348 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,50 |
| 349 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km | 100 m3 | 1,50 |
| 350 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 16,40 |
| 351 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 62,80 |
| 352 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 2,73 |
| 353 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm - Radierul din beton monolit pentru hidroizolare В 20 | m3 | 5,46 |
| 354 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП13.100 | m3 | 88,50 |
| 355 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 36 | m3 | 8,76 |
| 356 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 1,67 |
| 357 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 73,70 |
| 358 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 292,10 |
| 359 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 0,38 |
| 360 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 71,44 |
| 361 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,38 |
| 362 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,38 |
| 363 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП13.100 - Demontarea | m3 | 88,50 |
| 364 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 36 - Demontarea | m3 | 8,76 |
| 365 | TsI51A5 | Transportarea blocurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km ЗП 13.100 si ЗП 36 la depozit | t | 243,25 |
| 366 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 0,10 |
| 367 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 21,34 |
| 368 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| 369 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km | 100 m3 | 0,10 |
|  |  | 8.5. Drum de ocolire la podul PC 387+11, L = 126,1 m |  |  |
|  |  | 8.5.1. Decaparea stratului vegetal |  |  |
| 370 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - decaparea pamintului vegetal | 100 m3 | 10,50 |
| 371 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I adaugator la 15 m - k=1,5 | 100 m3 | 10,50 |
| 372 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 10,50 |
| 373 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 260,00 |
|  |  | 8.5.2. Terasament |  |  |
| 374 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 29,70 |
| 375 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 5 583,60 |
| 376 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut la umplerea acostamentelor | 100 m3 | 0,94 |
| 377 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 176,72 |
| 378 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 30,64 |
| 379 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 13,35 |
| 380 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 6,10 |
|  |  | 8.5.3. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta de la decaparea drumurilor laterale existente |  |  |
| 381 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm la h=15cm | m2 | 133,00 |
| 382 | Dl116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 | 133,00 |
| 383 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 0,25 |
| 384 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 32,70 |
|  |  | 8.5.4. Executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 385 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, din piatra sparta de la decaparea fundatiei drumului principal h=18 cm | m3 | 194,40 |
| 386 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 1,94 |
| 387 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 252,72 |
| 388 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12 cm | m3 | 129,60 |
| 389 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 0,65 |
| 390 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMBg-I/2,75 la h=6 cm | m2 | 1 080,00 |
|  |  | 8.5.5. Decaparea imbracamintei rutiere |  |  |
| 391 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 65,00 |
| 392 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 324,00 |
| 393 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 2,27 |
| 394 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 454,00 |
|  |  | 8.5.6. Decaparea rambleului drumului de ocolire, incarcarea si transportarea in rambleul drumurilor laterale |  |  |
| 395 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea rambleului | 100 m3 | 28,10 |
| 396 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5 282,80 |
| 397 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 10,50 |
|  |  | 8.5.7. Asternerea stratului vegetal |  |  |
| 398 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - Incarcarea pamintului vegetal | 100 m3 | 1,60 |
| 399 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 192,00 |
| 400 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,60 |
|  |  | 8.6. Constructia podetului cadru 2,5x2,0 m, Pc 387+11, L = 16,3 m |  |  |
| 401 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului | 100 m3 | 0,33 |
| 402 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 4,00 |
| 403 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in auto | 100 m3 | 0,04 |
| 404 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 66,60 |
| 405 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 37,00 |
| 406 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,37 |
| 407 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km | 100 m3 | 0,37 |
| 408 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 409 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 11,10 |
| 410 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 1,01 |
| 411 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП13.100 de la demontare | m3 | 24,78 |
| 412 | TrB22D3F | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t Incarcarea elementelor ЗП 13.100 din depozit de la demontare | t | 61,95 |
| 413 | TsI51A5 | Transportarea blocurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km - ЗП 13.100 din depozit | t | 61,95 |
| 414 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 36 de la demontare | m3 | 4,38 |
| 415 | TrB22D3G | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 5-6 t - incarcarea elementelor ЗП 36 | t | 10,95 |
| 416 | TsI51A5 | Transportarea blocurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km - ЗП 36 din depozit | t | 10,95 |
| 417 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,31 |
| 418 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 20,30 |
| 419 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 80,00 |
| 420 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 0,16 |
| 421 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 30,08 |
| 422 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,16 |
| 423 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,16 |
| 424 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП13.100 - Demontarea | m3 | 24,78 |
| 425 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 36 - Demontarea | m3 | 4,38 |
| 426 | TsI51A5 | Transportarea blocurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km ЗП 13.100 si ЗП 36 la depozit | t | 72,90 |
| 427 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 0,03 |
| 428 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,38 |
| 429 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,03 |
| 430 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km | 100 m3 | 0,03 |
|  |  | 8.7. Drum de ocolire la podul PC 405+75 |  |  |
|  |  | 8.7.1. Terasament |  |  |
| 431 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut | 100 m3 | 3,00 |
| 432 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 564,00 |
| 433 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut la umplerea acostamentelor | 100 m3 | 0,90 |
| 434 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 169,20 |
| 435 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,90 |
| 436 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,40 |
| 437 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 1,70 |
|  |  | 8.7.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta de la decaparea drumurilor laterale existente |  |  |
| 438 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm la h=15cm | m2 | 128,00 |
| 439 | Dl116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 | 128,00 |
| 440 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 0,24 |
| 441 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 31,45 |
|  |  | 8.7.3. Executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 442 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, din piatra sparta de la decaparea fundatiei drumului principal h=18 cm | m3 | 159,30 |
| 443 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea pietrei sparte de la decapare | 100 m3 | 1,59 |
| 444 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 207,09 |
| 445 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12 cm | m3 | 106,20 |
| 446 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 0,53 |
| 447 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMBg-I/2,75 la h=6 cm | m2 | 885,00 |
|  |  | 8.7.4. Decaparea imbracamintei rutiere |  |  |
| 448 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 53,00 |
| 449 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 266,00 |
| 450 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea molozului de la decapare | 100 m3 | 1,86 |
| 451 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 372,00 |
|  |  | 8.7.5. Decaparea rambleului drumului de ocolire, incarcarea si transportarea in rambleul drumurilor laterale |  |  |
| 452 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea rambleului | 100 m3 | 3,00 |
| 453 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 564,00 |
|  |  | 8.8. Reparatia pilelor existente la podul Pc 405+75 |  |  |
| 454 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 455 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,34 |
| 456 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 68,00 |
| 457 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II - impingerea la 50 m | 100 m3 | 0,15 |
| 458 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 50 m k=9 | 100 m3 | 0,15 |
| 459 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II - intoarcerea la 50 m | 100 m3 | 0,15 |
| 460 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 50 m k=9 | 100 m3 | 0,15 |
| 461 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка грунта ) | 100 m3 | 0,15 |
| 462 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение пневмотрамбовками ) | 100 m3 | 0,15 |
| 463 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 49,00 |
| 464 | Dl102 | Consolidarea excavatiilor cu panouri din scinduri, la pamint cu stabilitatea slaba | m3 | 49,00 |
| 465 | Dl102 | Consolidarea excavatiilor cu panouri din scinduri, la pamint cu stabilitatea slaba (перестановка 2 раза) reutilizare 2 ori | m3 | 49,00 |
| 466 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 2,20 |
| 467 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) установка подмостей | m2 | 30,00 |
| 468 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 2 ori | m2 | 30,00 |
| 469 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 420,00 |
| 470 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 104,00 |
| 471 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire - (стенки) elevatia pilei si culeei pentru camasuire cu beton B 25 | m3 | 20,00 |
| 472 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 1 550,00 |
|  |  | 8.9. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций) |  |  |
| 473 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 44,10 |
| 474 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II погрузка мусора | 100 m3 | 0,44 |
| 475 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 101,43 |
| 476 | PJ10A | Desfacerea zidariei uscate din piatra bruta sau bolovani de riu, la drenurile din spatele culeelor, radiere, pereuri, sferturi de con | m3 | 100,00 |
| 477 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II - погрузка мусора | 100 m3 | 1,00 |
| 478 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 200,00 |
| 479 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 4,25 |
| 480 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II - погрузка мусора | 100 m3 | 0,04 |
| 481 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,50 |
| 482 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf - Demontarea k=0,8 | buc | 6,00 |
| 483 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 108,00 |
| 484 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 20,00 |
| 485 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II - погрузка мусора | 100 m3 | 0,20 |
| 486 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 40,00 |
| 487 | PJ10A | Desfacerea zidariei uscate din piatra bruta sau bolovani de riu, la drenurile din spatele culeelor, radiere, pereuri, sferturi de con | m3 | 100,00 |
| 488 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II - погрузка мусора | 100 m3 | 1,00 |
| 489 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 200,00 |
|  |  | 9. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 9.1. Insamintarea cu iarba |  |  |
| 490 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3 533,10 |
| 491 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3 533,10 |
|  |  | 9.2. Consolidarea santurilor prin insemintarea cu iarba pe strat vegetal |  |  |
| 492 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 454,94 |
| 493 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 454,94 |
|  |  | 9.3. Consolidarea taluzurilor cu geocelule Erocell PC 56+50 - PC 59+00 (stinga) |  |  |
| 494 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 2 580,00 |
| 495 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu Geotextil Polyfelt de tip TS 80, pe taluze | m2 | 2 940,00 |
| 496 | RpDD27C | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu saltea GEOCELULE cu grosimea de 1 m umpluta cu materiale granulare, formind o fundatie rigida pentru rambleu - Sistem celular Erocell 25/10 fara scoabe | m2 | 2 580,00 |
| 497 | Pret | Scoabe din otel cu diametrul 6 mm si lungimea 80 cm | kg | 964,40 |
| 498 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 258,00 |
|  |  | 9.4. Consolidarea taluzurilor cu geocelule Erocell PC 177+43 - PC 178+63 |  |  |
| 499 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 1 245,00 |
| 500 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu Geotextil Polyfelt de tip TS 80, pe taluze | m2 | 1 470,00 |
| 501 | RpDD27C | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu saltea GEOCELULE cu grosimea de 1 m umpluta cu materiale granulare, formind o fundatie rigida pentru rambleu - Sistem celular Erocell 25/10 fara scoabe | m2 | 1 245,00 |
| 502 | Pret | Scoabe din otel cu diametrul 6 mm si lungimea 80 cm | kg | 465,40 |
| 503 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 124,50 |
|  |  | 9.5. Consolidarea taluzurilor cu geocelule Erocell PC 294+34 - PC 296+83 |  |  |
| 504 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 7 100,00 |
| 505 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu Geotextil Polyfelt de tip TS 80, pe taluze | m2 | 8 400,00 |
| 506 | RpDD27C | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu saltea GEOCELULE cu grosimea de 1 m umpluta cu materiale granulare, formind o fundatie rigida pentru rambleu - Sistem celular Erocell 25/10 fara scoabe | m2 | 7 100,00 |
| 507 | Pret | Scoabe din otel cu diametrul 6 mm si lungimea 80 cm | kg | 2 564,00 |
| 508 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 710,00 |
|  |  | 9.6. Consolidarea taluzurilor cu geocelule Erocell PC 339+35 - PC 341+67 |  |  |
| 509 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 4 995,00 |
| 510 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu Geotextil Polyfelt de tip TS 80, pe taluze | m2 | 5 880,00 |
| 511 | RpDD27C | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu saltea GEOCELULE cu grosimea de 1 m umpluta cu materiale granulare, formind o fundatie rigida pentru rambleu - Sistem celular Erocell 25/10 fara scoabe | m2 | 4 995,00 |
| 512 | Pret | Scoabe din otel cu diametrul 6 mm si lungimea 80 cm | kg | 1 867,10 |
| 513 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 499,50 |
|  |  | 9.7. Consolidarea santurilor cu piatra sparta |  |  |
| 514 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 265,00 |
| 515 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 93,02 |
| 516 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 93,02 |
|  |  | 9.8. Canal de fuga pe acostament |  |  |
| 517 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (bloc B1-18-50) | buc | 28 663,00 |
|  |  | 9.9. Consolidarea santurilor cu beton monolit B 20 H=8 cm si 8cm piatra sparta |  |  |
| 518 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 209,01 |
| 519 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 | -209,01 |
| 520 |  | Piatra sparta (Se exclude din norma DI130, 20901m2*0,02m*1.07=418.02m3 ) | m3 | -447,28 |
| 521 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 1,02 |
| 522 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Disipator de tip perete disipator din beton B 20 | m3 | 15,00 |
|  |  | 9.10. Casiuri deschise pentru evacuarea apelor de suprafata |  |  |
| 523 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 468,40 |
| 524 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 462,80 |
| 525 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B22.5 la edificiile artificiale (beton monolit B22.5) | m3 | 128,11 |
| 526 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (bloc B2-20-25) | buc | 1 566,00 |
| 527 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (bloc B5) | buc | 1 157,00 |
| 528 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 248,76 |
| 529 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 99,50 |
| 530 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (bloc B6) | buc | 3 483,00 |
| 531 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 89,05 |
| 532 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B22.5 la edificiile artificiale (beton monolit B22.5) | m3 | 95,90 |
| 533 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (bloc B5) | buc | 822,00 |
| 534 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (bloc B9) | buc | 137,00 |
| 535 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B22.5 la edificiile artificiale (canal din beton monolit B22.5) | m3 | 0,54 |
| 536 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,86 |
| 537 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (bloc B9) | buc | 243,00 |
|  |  | 9.11. Rigole rapide (1:3) 4895m.l. |  |  |
| 538 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) fund | m3 | 241,00 |
| 539 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=15cm) fund | m3 | 367,00 |
| 540 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) taluzuri | m3 | 1 071,00 |
| 541 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=15cm) taluzuri | m3 | 2 005,00 |
| 542 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten N2 din beton monolit B20) | m3 | 1 046,00 |
| 543 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport din beton monolit B20) | m3 | 51,00 |
| 544 | CO19A | Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii (ruberoid) | m2 | 2 797,00 |
| 545 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) | m3 | 0,22 |
| 546 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (perete disipator din beton monolit B20) | m3 | 3,18 |
|  |  | 9.12. Rigole rapide (1:1,5) 3455m.l. |  |  |
| 547 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) fund | m3 | 180,00 |
| 548 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=15cm) fund | m3 | 231,00 |
| 549 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) taluzuri | m3 | 747,00 |
| 550 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=15cm) taluzuri | m3 | 888,00 |
| 551 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten N2 din beton monolit B20) | m3 | 631,00 |
| 552 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport din beton monolit B20) | m3 | 37,00 |
| 553 | CO19A | Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii (ruberoid) | m2 | 1 803,00 |
| 554 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm) | m3 | 0,27 |
| 555 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (perete disipator din beton monolit B20) | m3 | 4,50 |
|  |  | 10. Giratoriu |  |  |
|  |  | 10.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 556 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 14,64 |
| 557 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I к=1 | 100 m3 | 14,64 |
| 558 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 13,29 |
| 559 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 594,38 |
| 560 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 13,29 |
| 561 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 8,83 |
| 562 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 696,13 |
| 563 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 8,83 |
| 564 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,80 |
| 565 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 6,80 |
| 566 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,54 |
| 567 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,54 |
| 568 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 67,00 |
| 569 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 6,19 |
| 570 | Dl99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 3,27 |
| 571 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,93 |
| 572 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 6,19 |
| 573 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,19 |
|  |  | 10.2. Sistemul rutier |  |  |
| 574 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 567,50 |
| 575 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Strat de egalizare din amestec din piatra sparta М 400 C4 (conform GOST 25607-94), h = 18 cm | m3 | 689,94 |
| 576 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, (amestec de asfalt frezat-50% cu pietris de calcar M 600 fr. 5-20 mm-50% si 3% liant hidraulic Roadmix (HRB 12,5) (in norma consumul de liant hidraulic se va aplica 67.05kg/m3)) | m3 | 668,72 |
| 577 | TsI51B10 | Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1 471,18 |
| 578 | DA10B | Strat rutier din material granular, (asternerea amestecului de asfalt frezat cu piatra sparta stabilizat cu liant hidraulic-calculat in norma DZ01A), cu asternere mecanica, h = 18 cm | m3 | 666,72 |
| 579 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,6 litri/m2 | t | 2,09 |
| 580 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 10,0 см, механизированно) SKBg - I/2.3 k=1.43 | m2 | 3 490,00 |
| 581 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2) | t | 1,05 |
| 582 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - asfalt dens SMSc-I/2,2 | m2 | 3 490,00 |
|  |  | 10.3. Amenajarea giratoriei |  |  |
| 583 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie din beton B 15 - 0.058m3/m.l. (in interiorul giratoriei) | m | 82,00 |
| 584 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie din beton B 15 - 0.058m3/m.l. (in exteriorul giratoriei) | m | 92,00 |
| 585 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (PGS, h=22cm) | m3 | 123,00 |
| 586 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (fundatie din beton monolit B20) h=20cm | m3 | 36,00 |
| 587 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi h=10cm) | m2 | 180,00 |
| 588 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,80 |
| 589 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I к=1 | 100 m3 | 0,80 |
| 590 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) | m3 | 80,00 |
| 591 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 5,31 |
| 592 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 5,31 |
|  |  | 10.4. Lucrari de consolidare |  |  |
| 593 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie din beton B 15 - 0.058m3/m.l. (in interiorul giratoriei) | m | 215,00 |
| 594 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 0,55 |
| 595 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 66,42 |
| 596 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) | m3 | 55,35 |
| 597 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 3,69 |
| 598 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,69 |
| 599 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,69 |
|  |  | 11. Podete |  |  |
|  |  | 11.1. Podete d 1,0m 10buc |  |  |
| 600 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 10,32 |
| 601 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 8,80 |
| 602 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 89,00 |
| 603 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 245,90 |
| 604 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 104,70 |
| 605 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm - rigola din beton monolit В 20 | m3 | 8,30 |
| 606 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (монолитный бетон колодца) Descarcatorul-put din Beton B20 | m3 | 17,50 |
| 607 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri TC100.25.2 | m3 | 72,60 |
| 608 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii portal din beton armat П 10.15 | m3 | 25,80 |
| 609 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului din beton armat (ж/б стенки откосные) CT 4 | m3 | 31,36 |
| 610 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 3,00 |
| 611 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,10 |
| 612 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 117,00 |
| 613 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 941,20 |
| 614 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton Stratul de protectie din mortar M 150 | m3 | 4,80 |
| 615 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,42 |
| 616 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,42 |
| 617 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 68,80 |
| 618 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri - Ingradirea descarcatorului-put | t | 0,16 |
| 619 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 2,59 |
| 620 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -2,59 |
| 621 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 1,95 |
| 622 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -1,95 |
| 623 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 1 000,60 |
| 624 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 11,00 |
| 625 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 18,90 |
| 626 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pinten din beton monolit B 20 Nr. 1 | m3 | 3,60 |
| 627 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pinten din beton monolit B 20 Nr. 2 | m3 | 1,20 |
| 628 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pinten din beton monolit B 20 Nr. 3 | m3 | 1,20 |
| 629 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗК 3.100 | m3 | 0,35 |
|  |  | 11.2. Podete d 1,2m 4buc |  |  |
|  |  | 11.2.1. Constructia podetelor tubulare cu diametru 1,2 m din tevi TC 120.25.1 la PC 183+92 si la PC 313+28 |  |  |
| 630 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 1,05 |
| 631 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 2,00 |
| 632 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 20,00 |
| 633 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 66,30 |
| 634 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 23,10 |
| 635 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola din beton monolit В 20 | m3 | 3,20 |
| 636 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, pentru edificii artificiale la drumuri TC120.25.1 | m3 | 18,20 |
| 637 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii Portal din beton armat П 12.18 | m3 | 6,24 |
| 638 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului din beton armat (ж/б стенки откосные) CT 5 | m3 | 9,92 |
| 639 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,80 |
| 640 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,03 |
| 641 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 27,50 |
| 642 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 236,40 |
| 643 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton Stratul de protectie din mortar M 150 | m3 | 1,10 |
| 644 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,40 |
| 645 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,40 |
| 646 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,67 |
| 647 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,67 |
| 648 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,56 |
| 649 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -0,56 |
| 650 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 270,40 |
| 651 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 2,20 |
| 652 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 6,00 |
|  |  | 11.2.2. Constructia podetelor tubulare cu diametru 1,2 m din tevi TC 120.25.2 la PC 227+54 si la PC 277+27,5 |  |  |
| 653 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 0,70 |
| 654 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 2,10 |
| 655 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 21,00 |
| 656 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 67,60 |
| 657 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 28,40 |
| 658 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola din beton monolit В 20 | m3 | 3,20 |
| 659 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, pentru edificii artificiale la drumuri TC120.25.2 | m3 | 22,40 |
| 660 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii Portal din beton armat П 12.18 | m3 | 6,24 |
| 661 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului din beton armat (ж/б стенки откосные) CT 5 | m3 | 9,92 |
| 662 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,90 |
| 663 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,03 |
| 664 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 33,80 |
| 665 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 266,80 |
| 666 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton - Stratul de protectie din mortar M 150 | m3 | 1,40 |
| 667 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,42 |
| 668 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,42 |
| 669 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,67 |
| 670 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,67 |
| 671 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,56 |
| 672 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -0,56 |
| 673 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 270,40 |
| 674 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 2,20 |
| 675 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 6,00 |
|  |  | 11.3. Podet d 2x1,0m |  |  |
| 676 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 0,75 |
| 677 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 1,23 |
| 678 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 12,00 |
| 679 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 38,40 |
| 680 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 19,00 |
| 681 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola din beton monolit В 20 | m3 | 2,00 |
| 682 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri TC100.25.2 | m3 | 13,20 |
| 683 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Peretii portal 2x1,0 m П 10.15 | m3 | 5,16 |
| 684 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului din beton armat (ж/б стенки откосные) CT 4 | m3 | 3,92 |
| 685 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,40 |
| 686 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,02 |
| 687 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 21,80 |
| 688 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 135,30 |
| 689 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton - Stratul de protectie din mortar M 150 | m3 | 1,10 |
| 690 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm la umplerea spatiilor dintre tuburi cu beton В 7,5 | m3 | 7,20 |
| 691 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,21 |
| 692 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,21 |
| 693 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,41 |
| 694 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,41 |
| 695 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,44 |
| 696 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -0,44 |
| 697 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 185,90 |
| 698 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 1,10 |
| 699 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 3,90 |
|  |  | 11.4. Podete d 2x1,2m 5buc |  |  |
| 700 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 3,85 |
| 701 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 6,71 |
| 702 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 67,00 |
| 703 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 235,40 |
| 704 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 118,70 |
| 705 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola din beton monolit В 20 | m3 | 12,90 |
| 706 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (монолитный бетон колодца) Descarcatorul-put din Beton B20 | m3 | 6,00 |
| 707 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, pentru edificii artificiale la drumuri TC120.25.1 | m3 | 86,80 |
| 708 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri - Peretii portal 2x1,2 m П 12.18 | m3 | 31,20 |
| 709 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului din beton armat (ж/б стенки откосные) CT 5 | m3 | 22,32 |
| 710 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 2,90 |
| 711 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,12 |
| 712 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 133,10 |
| 713 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 819,90 |
| 714 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton - Stratul de protectie din mortar M 150 | m3 | 6,50 |
| 715 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm la umplerea spatiilor dintre tuburi cu beton В 7,5 | m3 | 49,60 |
| 716 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,14 |
| 717 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,14 |
| 718 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,70 |
| 719 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 2,34 |
| 720 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -2,34 |
| 721 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 2,44 |
| 722 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -2,44 |
| 723 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 1 052,10 |
| 724 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 5,50 |
| 725 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 21,50 |
|  |  | 11.5. Alungire podet d 1,0m |  |  |
| 726 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 0,35 |
| 727 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 0,71 |
| 728 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 7,00 |
| 729 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 10,50 |
| 730 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 1,80 |
| 731 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola din beton monolit В 20 | m3 | 1,00 |
| 732 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗК 3.100 | m3 | 1,05 |
| 733 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Portal CT 10 | m3 | 2,02 |
| 734 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului din beton armat (ж/б стенки откосные) CT 4 | m3 | 3,92 |
| 735 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,20 |
| 736 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,00 |
| 737 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 3,00 |
| 738 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 37,00 |
| 739 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,28 |
| 740 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,28 |
| 741 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,29 |
| 742 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,29 |
| 743 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,25 |
| 744 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -0,25 |
| 745 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 120,70 |
| 746 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 1,10 |
| 747 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 2,70 |
| 748 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm Camasuire cu beton monolit В 20 | m3 | 0,60 |
|  |  | 11.6. Podet d 2x1,5m |  |  |
| 749 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 0,80 |
| 750 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 1,68 |
| 751 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 17,00 |
| 752 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 31,00 |
| 753 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 22,80 |
| 754 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola din beton monolit В 20 | m3 | 4,00 |
| 755 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,5 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗК 8.100 | m3 | 17,28 |
| 756 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,5 m pentru edificii artificiale la drumuri - Peretii portal 2x1,5 m CT 12 | m3 | 6,28 |
| 757 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,5m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului din beton armat (ж/б стенки откосные) CT 6 | m3 | 6,68 |
| 758 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 1,00 |
| 759 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,03 |
| 760 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 28,40 |
| 761 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 158,40 |
| 762 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm la umplerea spatiilor dintre tuburi cu beton В 7,5 | m3 | 12,00 |
| 763 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,64 |
| 764 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,64 |
| 765 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,60 |
| 766 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri - Rigidizarea peretilor portali cu beton monolit B 20 | m3 | 0,70 |
| 767 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,63 |
| 768 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,63 |
| 769 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,59 |
| 770 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -0,59 |
| 771 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 267,80 |
| 772 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 1,10 |
| 773 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 5,60 |
|  |  | 11.7. Alungire podet 2,0x2,0m |  |  |
| 774 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 0,75 |
| 775 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 2,48 |
| 776 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 27,00 |
| 777 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 4,20 |
| 778 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 4,10 |
| 779 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola la iesire din beton monolit В 20 | m3 | 4,70 |
| 780 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri Fintina de receptie din Beton monolit B20 | m3 | 50,00 |
| 781 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,0x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 10.100 | m3 | 7,05 |
| 782 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,50 |
| 783 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,10 |
| 784 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 9,00 |
| 785 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 93,40 |
| 786 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,05 |
| 787 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,05 |
| 788 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,14 |
| 789 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,14 |
| 790 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,18 |
| 791 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -0,18 |
| 792 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 70,60 |
| 793 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm Camasuire cu beton monolit В 20 | m3 | 1,00 |
| 794 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pinten din beton monolit B 20 Nr. 1 | m3 | 2,50 |
| 795 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pinten din beton monolit B 20 Nr. 2 | m3 | 2,60 |
| 796 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pinten din beton monolit B 20 Nr. 3 | m3 | 0,80 |
|  |  | 11.8. Alungire podet 3x2,0x2,0m |  |  |
| 797 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 1,70 |
| 798 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 4,15 |
| 799 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 41,00 |
| 800 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 52,20 |
| 801 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 30,80 |
| 802 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola la intrare, iesire si sub izolatie din beton monolit В 20 | m3 | 9,60 |
| 803 | Dl132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 3x2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - ЗП 35 | m3 | 10,50 |
| 804 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,0x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 10.100 | m3 | 25,38 |
| 805 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului CT 1 | m3 | 6,08 |
| 806 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului CT 3 | m3 | 4,52 |
| 807 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,80 |
| 808 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,34 |
| 809 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 15,60 |
| 810 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 163,20 |
| 811 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,67 |
| 812 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,67 |
| 813 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,93 |
| 814 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,93 |
| 815 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 1,69 |
| 816 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -1,69 |
| 817 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 577,50 |
| 818 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 1,10 |
| 819 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 52,90 |
| 820 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm Camasuire cu beton monolit В 20 | m3 | 4,40 |
|  |  | 11.9. Const podet 2x2,5x2,0m |  |  |
| 821 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 0,10 |
| 822 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 5,16 |
| 823 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 52,00 |
| 824 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 54,90 |
| 825 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 88,20 |
| 826 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola la intrare, iesire si sub izolatie din beton monolit В 20 | m3 | 8,60 |
| 827 | Dl132 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular, sectiune 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri ЗП36 | m3 | 8,76 |
| 828 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 14.100 | m3 | 138,60 |
| 829 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului CT 1 | m3 | 6,08 |
| 830 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului CT 3 | m3 | 4,52 |
| 831 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 3,10 |
| 832 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 1,81 |
| 833 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 80,00 |
| 834 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 415,60 |
| 835 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,95 |
| 836 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,95 |
| 837 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,81 |
| 838 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -0,81 |
| 839 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 1,55 |
| 840 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 | -1,55 |
| 841 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 519,60 |
| 842 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 1,10 |
| 843 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament | m3 | 34,70 |
|  |  | 11.10. Schimbare podet 2,5x2,0m |  |  |
| 844 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 3,52 |
| 845 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 35,00 |
| 846 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 27,60 |
| 847 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri fundatie beton B 20 (бетон фундамента) | m3 | 13,60 |
| 848 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (бетон лотка) rigola la intrare din beton monolit В 20 | m3 | 6,00 |
| 849 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea 2,5x2,5 m pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 31 | m3 | 4,64 |
| 850 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea 2,5x2,5 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП 26.100 | m3 | 7,60 |
| 851 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu inaltimea 2,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului CT 2 | m3 | 10,36 |
| 852 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular pentru edificii artificiale la drumuri Peretii taluzului CT 3 | m3 | 4,52 |
| 853 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Element de inchidere din beton armat F 11 | m3 | 0,20 |
| 854 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Element de inchidere din beton armat F 12 | m3 | 0,38 |
| 855 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,20 |
| 856 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,08 |
| 857 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 11,40 |
| 858 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 128,60 |
| 859 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,28 |
| 860 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,28 |
| 861 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 1,11 |
| 862 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 | 100m2 | -1,11 |
| 863 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli - la consolidare | kg | 243,80 |
| 864 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (упор) pinten din beton B 20 | m3 | 1,40 |
|  |  | 11.11. Constr podet 1,0x0,5m |  |  |
| 865 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea si indreptarea canalului de scurgere | 100 m3 | 2,65 |
| 866 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea pamintului (рытье котлована) | 100 m3 | 0,18 |
| 867 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 1,00 |
| 868 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 2,70 |
| 869 | PB12A | Turnarea manuala a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina - constructia rigolei receptor din beton moniolit B 25 | m3 | 11,30 |
| 870 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv - Constructia dalei din beton armat B 25 (61 buc./1,34 m3) (pe rigola receptor a apelor pluviale de pe drum) | buc | 61,00 |
| 871 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 3,80 |
| 872 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti) | t | 0,04 |
| 873 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 28,80 |
| 874 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - astuparea cu sol ctg II | m3 | 2,00 |
| 875 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,02 |
| 876 | PB12A | Turnarea manuala a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina - constructia rigolei din beton monolit B 20 | m3 | 3,00 |
| 877 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 | m3 | 4,00 |
| 878 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 48,00 |
|  |  | 11.12. Demolare reparatie podetelor |  |  |
| 879 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 263,60 |
| 880 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 439,40 |
| 881 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Decaparea rambleului existent | 100 m3 | 94,78 |
| 882 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 18 008,20 |
| 883 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat Demolare podete | m3 | 198,60 |
| 884 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat capatul podetelor | m3 | 139,40 |
| 885 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului capatul podetelor | m3 | 12,80 |
| 886 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea molozului | 100 m3 | 10,07 |
| 887 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 2 152,20 |
| 888 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 162,20 |
| 889 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea molozului | 100 m3 | 1,62 |
| 890 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 308,20 |
| 891 | RCsJ12E | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la canale si apeducte din beton Reparatia tuburilor existente, capetelor de aval si amonte cu mortar de ciment M 200 | m2 | 62,10 |
| 892 | RCsJ12E | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la canale si apeducte din beton - Colmatarea rosturilor la podet cu mortar de ciment M 200 | m2 | 64,80 |
| 893 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Curatirea si indreptarea albiei cu incarcarea in camioane | 100 m3 | 6,84 |
| 894 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 76,00 |
| 895 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 | 0,76 |
| 896 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 444,00 |
| 897 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Ingradirea descarcatorului | t | 0,05 |
| 898 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat capatul podetelor | m3 | 7,20 |
| 899 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pamintului | 100 m3 | 85,30 |
| 900 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 16 207,00 |
| 901 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 85,30 |
| 902 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 68,24 |
| 903 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 17,06 |
|  |  | 12. Siguranta rutiera |  |  |
|  |  | 12.1. Marcaje.Borne kilometrice.Stilpi de semnalizare.Bariera de protectie. |  |  |
| 904 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 21 113,00 |
| 905 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (benzi rezonatoare de culoare rosie) | m2 | 63,00 |
| 906 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (benzi rezonatoare de culoare alba) | m2 | 17,00 |
| 907 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc | 623,00 |
| 908 | DF02A | Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate | buc | 40,00 |
| 909 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (bariera de protectie la drum У2) 1m.l.= 23.1kg | m | 450,00 |
| 910 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (bariera de protectie la drum У3) 1m.l.= 27.3kg | m | 2 018,00 |
| 911 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (bariera de protectie la drum У4) 1m.l.= 30.1kg | m | 575,00 |
| 912 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (bariera de protectie la drum У5) 1m.l.= 47.3kg | m | 1 157,00 |
|  |  | 12.2. Console РМГ3 (8buc) |  |  |
| 913 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(рытье котлована) | 100 m3 | 0,32 |
| 914 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu(доработка грунта вручную) | m3 | 8,00 |
| 915 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,40 |
| 916 | CP01B | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1-2 mc inclusiv | buc | 8,00 |
| 917 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (засыпка грунтом) | m3 | 24,00 |
| 918 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 0,24 |
| 919 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 600,00 |
| 920 | CL06A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 4,64 |
| 921 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 5,24 |
| 922 | IzD03F | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat | t | 5,24 |
|  |  | 12.3. Semnele rutiere |  |  |
| 923 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (plantarea suporturilor metalice pentru semnele rutiere: CKM2.30-30buc; CKM2.35-504buc; CKM2.40-56buc; CKM3.40-6buc.) | buc | 596,00 |
| 924 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat --indicatoare900х900х900-295buc; indicatoare700x700-85buc.; indicatoare 900x900-110buc.; indicatoare D-700-50buc.; indicatoare D-900-12buc., indicatoare 1250x350 -4buc; indicatoare 600x900 -48buc; indicatoare 700x350 -20buc; indicatoare 930x700 -9buc; indicatoare 1400x700 -5buc; indicatoare 700x1050 -14buc; indicatoare 350x850 -3buc; indicatoare 1500x340 -6buc; indicatoare 1000x510 -8buc. | buc | 669,00 |
| 925 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 1500х510 )--------Расценка применительная | buc | 6,00 |
| 926 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 2000х510 )--------Расценка применительная | buc | 8,00 |
| 927 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 2500х510 )--------Расценка применительная | buc | 15,00 |
| 928 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 2500х1500 )--------Расценка применительная | buc | 2,00 |
| 929 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 3000х680 )--------Расценка применительная | buc | 4,00 |
| 930 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 3000х1500 )--------Расценка применительная | buc | 9,00 |
| 931 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 3000х2000 )--------Расценка применительная | buc | 1,00 |
| 932 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 3500х1500 )--------Расценка применительная | buc | 2,00 |
| 933 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 3500х2000 )--------Расценка применительная | buc | 2,00 |
| 934 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 4500х2000 )--------Расценка применительная | buc | 2,00 |
| Reparatia si constructia podurilor |  |  |  |  |
|  |  | 1. Pod la PC 55+44 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |
| 1 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2 | 27,40 |
|  |  | 1.2. Culee |  |  |
| 2 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) шпунт с ПК 24+94 | m2 | 248,00 |
| 3 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории) | m2 | 248,00 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 45,90 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 7,40 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 504,00 |
| 7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | 20,00 |
| 8 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 4,80 |
| 9 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 4,80 |
| 10 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP (Уплотнение насыпей из связанного или несвязанного грунта, трамбовочным вибрационным гладким катком 3,1-6,3 т, слоями толщиной 40 см после уплотнения, путем десятикратного последовательного прохода,без поливки каждого слоя, трактором 81-150 СР) К=1,67 tractorul din norma afost exclus | 100 m3 | 4,80 |
| 11 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 180,00 |
| 12 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) перестановка | m2 | 180,00 |
| 13 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С7-35Т5 | m | 609,00 |
| 14 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С6-35Т5 | m | 522,00 |
| 15 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 21,30 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 | 19,30 |
| 17 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) radiere ростверк | m3 | 229,00 |
| 18 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) corpul pile | m3 | 209,00 |
| 19 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 19 250,00 |
| 20 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 295,00 |
| 21 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 295,00 |
| 22 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 230,00 |
| 23 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 230,00 |
|  |  | 1.3. Suprastructura |  |  |
| 24 | PH02A2 | Montarea tablierilor metalice pentru poduri avind grinzile principale cu zabrele, asamblate cu suruburi SIR (Укладка стальных настилов мостов по существующим главным балкам соединенными шурупами SIR) in ferestra k=1.2 | t | 24,00 |
| 25 | PH02A2 | Montarea tablierilor metalice pentru poduri avind grinzile principale cu zabrele, asamblate cu suruburi SIR (Укладка стальных настилов мостов по существующим главным балкам соединенными шурупами SIR) | t | 55,00 |
| 26 | pret comercial | Structura din profil gofrat | t | 79,00 |
| 27 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (омоноличивание пролетных строений ) | m3 | 24,00 |
| 28 | IzA06E | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций эпоксидной эмалью Epistoll 3100- один слой грунтовки 3100 и три слоя эмали 3100) | m2 | 1 011,00 |
| 29 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: заборные стенки) | m3 | 8,57 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) PI | kg | 130,00 |
| 31 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B30 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В30 искусственyых сооружений) fundatii sub parapet metalic | m3 | 7,80 |
| 32 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка арматурных сеток) | t | 0,30 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) PI | kg | 220,00 |
| 34 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 86,00 |
| 35 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит | m2 | 86,00 |
| 36 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 114,00 |
| 37 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 114,00 |
|  |  | 1.4. Calea podului |  |  |
| 38 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 0,74 |
| 39 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 1,62 |
|  |  | 1.5. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) | m3 | 206,40 |
| 41 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Засыпка глиной траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 | 103,20 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 95,00 |
| 43 |  | Nisip | m3 | 9 500,00 |
| 44 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP (Уплотнение насыпей из связанного или несвязанного грунта, трамбовочным вибрационным гладким катком 3,1-6,3 т, слоями толщиной 40 см после уплотнения, путем десятикратного последовательного прохода,без поливки каждого слоя, трактором 81-150 СР) К=1,67 tractorul din norma afost exclus | 100 m3 | 92,52 |
| 45 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью) | m3 | 462,60 |
| 46 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 2,48 |
| 47 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью) | m3 | 12,40 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,36 |
| 49 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 1,20 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 1,56 |
| 51 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21x75 cm | m3 | 5,98 |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) PI | kg | 100,00 |
| 53 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,34 |
| 54 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 3,18 |
| 55 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -3,18 |
| 56 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,70 |
| 57 | PK29A | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) | m | 34,00 |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) PI | kg | 50,00 |
| 59 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) перила на лестницах | t | 1,46 |
|  |  | 1.6. Zid de sprijin la culei |  |  |
| 60 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) щебень толщ. 40 см, глина толщ. 20 см | 100 m3 | 0,25 |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,60 |
| 62 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,31 |
| 63 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 0,31 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 5,10 |
| 65 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B30 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В30 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 17,00 |
| 66 | PL06A | Captusirea pilelor podului cu panourilor frontale din beton dimensiunile medii a panouri 1.5x1.5x0.14 m MacRes | m2 | 436,50 |
| 67 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar cornisa | m3 | 5,53 |
|  |  | 1.7. Santuri de evacuare a apelor |  |  |
| 68 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт) | m3 | 30,00 |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (основание из щебня) | m3 | 6,74 |
| 70 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5х1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) L4-8 | m3 | 12,96 |
| 71 | Dl119 | Fundatii monolite mortar ciment (Фундамент из раствора М150) | m3 | 1,20 |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (основание из щебня) | m3 | 20,20 |
| 73 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) executarea santului | m3 | 30,50 |
|  |  | 2. Constr podet la PC 49+40 |  |  |
| 74 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории) расчистка русла | 100 m3 | 7,20 |
| 75 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 152,00 |
| 76 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории) | 100 m3 | 1,90 |
| 77 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 10,00 |
| 78 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,10 |
| 79 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 360,00 |
| 80 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 200,00 |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) | m3 | 44,20 |
| 82 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) | m3 | 56,80 |
| 83 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,23 |
| 84 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) (fundatie pentru aripi ) | m3 | 17,20 |
| 85 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) (rigola din beton monolit ) | m3 | 12,70 |
| 86 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 2,70 |
| 87 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea L2 1.6x1,5x2.8 m, Blocurilor elevatiei | m3 | 46,32 |
| 88 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea A-3 3,7x1,55x3.2 m pentru edificii artificiale la drumuri blocul aripilor | m3 | 8,40 |
| 89 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea D-5C 5.9x0,79x0.40 m, dale | m3 | 40,70 |
| 90 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea D-5M 5.9x0,79x0.80 m, pentru edificii artificiale la drumuri monterea dalelor | m3 | 4,74 |
| 91 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) | m3 | 1,80 |
| 92 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 0,05 |
| 93 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 7,90 |
| 94 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 25 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 25 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 112,50 |
| 95 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,30 |
| 96 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 172,00 |
| 97 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 259,00 |
| 98 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 3,20 |
| 99 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3 | 100m2 | -3,20 |
| 100 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,69 |
| 101 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40 x 50 cm | m3 | 5,10 |
| 102 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 3,30 |
| 103 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 1,50 |
| 104 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 270,00 |
| 105 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,50 |
| 106 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,50 |
| 107 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) perna | m3 | 132,00 |
| 108 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 3,20 |
| 109 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 5,00 |
| 110 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,05 |
| 111 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 585,00 |
| 112 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 5,55 |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,06 |
| 114 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12,93 |
| 115 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона) К=0,8 dalelor | buc | 8,00 |
| 116 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,00 |
| 117 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 | 74,40 |
| 118 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,74 |
| 119 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 178,56 |
|  |  | 3. Constr podet la PC 65+46 |  |  |
| 120 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории) расчистка русла | 100 m3 | 0,50 |
| 121 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 80,00 |
| 122 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории) | 100 m3 | 1,80 |
| 123 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 10,00 |
| 124 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,10 |
| 125 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 342,00 |
| 126 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 190,00 |
| 127 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) | m3 | 43,00 |
| 128 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) | m3 | 56,80 |
| 129 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 222,00 |
| 130 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) (fundatie pentru aripi ) | m3 | 8,40 |
| 131 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) (rigola din beton monolit ) | m3 | 12,10 |
| 132 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 2,50 |
| 133 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea L0 1.6x1,5x2.0 m, Blocurilor elevatiei | m3 | 36,96 |
| 134 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea A-1 2,5x1,30x2,4 m pentru edificii artificiale la drumuri blocul aripilor | m3 | 5,52 |
| 135 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea D-5C 5.9x0,79x0.40 m, dale | m3 | 40,70 |
| 136 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea D-5M 5.9x0,79x0.40 m, pentru edificii artificiale la drumuri monterea dalelor | m3 | 4,74 |
| 137 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) | m3 | 1,80 |
| 138 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 0,05 |
| 139 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 7,90 |
| 140 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 25 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 25 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 112,50 |
| 141 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,30 |
| 142 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 172,00 |
| 143 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 228,00 |
| 144 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 3,15 |
| 145 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3 | 100m2 | -3,15 |
| 146 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,69 |
| 147 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40 x 50 cm | m3 | 5,10 |
| 148 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 3,30 |
| 149 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 1,40 |
| 150 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 252,00 |
| 151 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,40 |
| 152 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,40 |
| 153 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 1,20 |
| 154 |  | Nisip | m3 | 120,00 |
| 155 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 1,20 |
| 156 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью) | m3 | 6,00 |
| 157 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) perna | m3 | 116,00 |
| 158 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 2,25 |
| 159 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 5,00 |
| 160 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,05 |
| 161 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 414,00 |
| 162 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 6,30 |
| 163 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,06 |
| 164 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 14,81 |
| 165 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона) К=0,8 dalelor | buc | 8,00 |
| 166 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,00 |
| 167 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 | 71,00 |
| 168 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,71 |
| 169 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 170,40 |
|  |  | 4. Constr podet la PC 119+71 |  |  |
| 170 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории) расчистка русла | 100 m3 | 6,60 |
| 171 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 056,00 |
| 172 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории) | 100 m3 | 1,70 |
| 173 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 10,00 |
| 174 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,10 |
| 175 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 324,00 |
| 176 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 180,00 |
| 177 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) | m3 | 40,00 |
| 178 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) | m3 | 60,72 |
| 179 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,16 |
| 180 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) (fundatie pentru aripi ) | m3 | 16,00 |
| 181 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) (rigola din beton monolit ) | m3 | 7,30 |
| 182 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 2,20 |
| 183 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea L1 1.6x1,5x2.4 m, Blocurilor elevatiei | m3 | 31,14 |
| 184 | Dl125 | Montarea capetelor podetului dreptunghiular cu sectiunea A-2 2,5x1,3x2.8 m pentru edificii artificiale la drumuri blocul aripilor | m3 | 7,16 |
| 185 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea D-5C 5.9x0,79x0.40 m, dalelor | m3 | 29,60 |
| 186 | Dl122 | Montarea podetelor dreptunghiulare cu sectiunea D-5M 5.9x0,79x0.80 m, pentru edificii artificiale la drumuri monterea dalelor | m3 | 4,74 |
| 187 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) | m3 | 1,50 |
| 188 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 0,05 |
| 189 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 7,46 |
| 190 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 25 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 25 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 82,75 |
| 191 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,23 |
| 192 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 130,00 |
| 193 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 179,00 |
| 194 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 2,98 |
| 195 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3 | 100m2 | -2,98 |
| 196 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,66 |
| 197 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40 x 50 cm | m3 | 5,92 |
| 198 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21 x 75 cm | m3 | 4,80 |
| 199 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 8,30 |
| 200 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 1,20 |
| 201 |  | Nisip | m3 | 120,00 |
| 202 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 1,20 |
| 203 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью) | m3 | 6,00 |
| 204 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) perna | m3 | 77,00 |
| 205 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) inlocuirea pamantului sub fundatie | 100 m3 | 1,05 |
| 206 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную) | m3 | 7,00 |
| 207 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) погрузка | 100 m3 | 0,07 |
| 208 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 126,00 |
| 209 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) inlocuirea pamantului sub fundatie | 100 m3 | 1,12 |
| 210 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 201,60 |
| 211 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,12 |
| 212 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) pamantul din spatele boltii | 100 m3 | 0,56 |
| 213 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 100,80 |
| 214 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона) К=0,8 dalelor | buc | 8,00 |
| 215 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 19,20 |
| 216 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 | 16,00 |
| 217 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,16 |
| 218 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 38,40 |
| 219 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului (Разборка каменной кладки на цементном растворе, с помощью механизированных средств, вертикальных сечений, фундаментов, ростверков, отмостки, четверти конуса над уровнем земли) | m3 | 40,00 |
| 220 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,40 |
| 221 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 80,00 |
|  |  | 5. Constructia podului PC99+92 (k=1.2 muncitori si mecanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |
| 222 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2 | 3,90 |
|  |  | 5.2. Culiei |  |  |
| 223 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) | m2 | 100,00 |
| 224 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 100,00 |
| 225 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 552,00 |
| 226 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 127,00 |
| 227 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Рубашка из монолитного железобетона) | m3 | 12,20 |
| 228 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 1,26 |
| 229 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: откосные крылья) | m3 | 2,20 |
| 230 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм в бетонных элементах, толщ. 30 см) | buc | 36,00 |
| 231 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 19,40 |
| 232 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) | m3 | 3,12 |
| 233 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм в бетонных элементах, толщ. 30 см) | buc | 390,00 |
| 234 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 120,00 |
| 235 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные площадки) | m3 | 0,90 |
| 236 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 16,00 |
| 237 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 3,20 |
| 238 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 70,00 |
| 239 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 104,00 |
| 240 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 104,00 |
| 241 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 104,00 |
|  |  | 5.3. Pile |  |  |
| 242 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) | m2 | 58,00 |
| 243 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 58,00 |
| 244 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 164,00 |
| 245 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 37,70 |
| 246 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 4,00 |
| 247 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 1,12 |
| 248 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Рубашка из монолитного железобетона) | m3 | 6,78 |
| 249 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 1,33 |
| 250 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) стенки | m3 | 17,28 |
| 251 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 722,30 |
| 252 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные площадки) | m3 | 1,20 |
| 253 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 12,00 |
| 254 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 2,40 |
| 255 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 15,00 |
| 256 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 82,00 |
| 257 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 82,00 |
| 258 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 82,00 |
|  |  | 5.4. Suprastructura |  |  |
| 259 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 24,00 |
| 260 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 5.5х0.98х0.3 м) | buc | 24,00 |
| 261 | RpIzF09A | Membrana de etanseizare tip DERBIGUM GC sau alta similara acesteia, calandrata, pe baza de bitum imbogatit cu polipropilene atactice, ramforsata cu voal din sticla si poliester netesut, ce se aplica prin incalzire, cu arzator de gaz | m2 | 14,60 |
| 262 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под плиты) | m2 | 14,60 |
| 263 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (омоноличивание пролетных строений ) | m3 | 3,92 |
| 264 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона) | kg | 292,40 |
| 265 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) | m2 | 4,50 |
| 266 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) перестановка 1 раз | m2 | 4,50 |
| 267 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 8,00 |
| 268 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) перестановка 1 раз | buc | 124,00 |
| 269 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 145,00 |
| 270 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 145,00 |
| 271 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 145,00 |
|  |  | 5.5. Calea podului |  |  |
| 272 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 142,10 |
| 273 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 4,14 |
| 274 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 22 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 44,00 |
| 275 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 149,00 |
| 276 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х17х8 см | m | 22,00 |
| 277 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: монолитные участки тротуаров) | m3 | 8,20 |
| 278 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 434,84 |
| 279 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,07 |
| 280 | PF11B | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase (Устройство для перекрытия разделительных стыков мостов из оцинкованного листа и битумизированных материалов) | m | 37,50 |
| 281 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,4 и 0,9л/м2 | t | 0,14 |
| 282 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 22,00 |
| 283 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Н-7см К-1,75 | m2 | 108,30 |
| 284 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 108,30 |
| 285 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 0,68 |
| 286 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,93 |
|  |  | 5.6. Racordarea pasajului cu terasamentul,executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |
| 287 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 1,30 |
| 288 |  | Nisip | m3 | 130,00 |
| 289 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 | 1,00 |
| 290 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 0,30 |
| 291 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 6,50 |
| 292 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 16,20 |
| 293 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 4,00 |
| 294 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 5,00х0,5х0,63м | buc | 4,00 |
| 295 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) | m3 | 0,48 |
| 296 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 7,68 |
| 297 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 24,00 |
| 298 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 4,0х0,98х0,25м | buc | 24,00 |
| 299 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) | m3 | 1,32 |
| 300 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,03 |
| 301 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 23,00 |
| 302 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит | m2 | 46,00 |
| 303 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 96,00 |
| 304 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 2,88 |
| 305 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 150 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 30 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 96,00 |
| 306 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,25 |
| 307 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) | m3 | 3,12 |
| 308 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под плиты) | m2 | 20,00 |
| 309 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 68,00 |
| 310 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 57,00 |
| 311 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) | m3 | 4,40 |
| 312 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 267,70 |
| 313 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х20х8 см | m | 22,00 |
| 314 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 18,00 |
| 315 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 0,74 |
| 316 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (Металлические барьерные ограждения) дорожные | m | 52,00 |
| 317 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 1,32 |
| 318 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 4,10 |
| 319 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,82 |
| 320 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21x75 cm | m3 | 3,10 |
| 321 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,80 |
| 322 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 100x50 cm | m3 | 3,00 |
| 323 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,70 |
| 324 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Водосбросы из монолитного бетона В20 ) | m3 | 0,84 |
| 325 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 0,74 |
| 326 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -0,74 |
| 327 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) consolidarea acostomentelor | 100m2 | 0,26 |
| 328 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -0,26 |
| 329 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см)consolidarea albiei | 100m2 | 2,09 |
| 330 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -2,09 |
| 331 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 3,60 |
| 332 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 12,00 |
| 333 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 4,00 |
|  |  | 5.7. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций) |  |  |
| 334 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 35,00 |
| 335 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,35 |
| 336 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 80,50 |
| 337 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж металлических перил К-0,7) | t | 0,84 |
| 338 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t | 0,84 |
| 339 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 0,84 |
| 340 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 6,00 |
| 341 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,06 |
| 342 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 15,00 |
| 343 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 3,00 |
| 344 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,03 |
| 345 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 7,50 |
| 346 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 32,00 |
| 347 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,32 |
| 348 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 80,00 |
| 349 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 3,32 |
| 350 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,03 |
| 351 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 8,30 |
| 352 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 1,47 |
| 353 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,02 |
| 354 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 3,68 |
| 355 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,10 |
| 356 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 1,10 |
| 357 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) К=9 | 100 m3 | 1,10 |
|  |  | 6. Constructia podului PC162+53 |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |
| 358 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2 | 37,60 |
|  |  | 6.2. Culiei |  |  |
| 359 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 20,00 |
| 360 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты дорожные 3,00х1,5х0,22м | buc | 20,00 |
| 361 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) перестановка 7 раз | buc | 20,00 |
| 362 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С11-35Т5 | m | 176,00 |
| 363 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 1,96 |
| 364 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С6-35Т3 | m | 96,00 |
| 365 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 1,96 |
| 366 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 1,47 |
| 367 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 0,53 |
| 368 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 106,00 |
| 369 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,47 |
| 370 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 1,47 |
| 371 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка грунта ) | 100 m3 | 1,47 |
| 372 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение пневмотрамбовками ) | 100 m3 | 1,47 |
| 373 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 200,00 |
| 374 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2 | 120,00 |
| 375 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 3 ori | m2 | 120,00 |
| 376 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 7,00 |
| 377 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 14 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 752,00 |
| 378 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 263,00 |
| 379 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк | m3 | 52,60 |
| 380 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) стенки | m3 | 108,20 |
| 381 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 10 361,00 |
| 382 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) | m3 | 9,30 |
| 383 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные площадки) | m3 | 2,00 |
| 384 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Прокладка из пористой резины) | buc | 16,00 |
| 385 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 290,00 |
| 386 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 224,00 |
| 387 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 224,00 |
| 388 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 224,00 |
|  |  | 6.3. Pile |  |  |
| 389 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 20,00 |
| 390 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) перестановка 5 раз | buc | 20,00 |
| 391 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С11-35Т5 | m | 616,00 |
| 392 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 6,86 |
| 393 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2 | 120,00 |
| 394 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 1 ori | m2 | 120,00 |
| 395 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 3,14 |
| 396 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 2,26 |
| 397 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 452,00 |
| 398 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,14 |
| 399 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 3,14 |
| 400 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,14 |
| 401 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 3,14 |
| 402 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение пневмотрамбовками ) | 100 m3 | 3,14 |
| 403 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 540,00 |
| 404 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) | m2 | 262,00 |
| 405 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) перестановка шпунта 3 раза | m2 | 262,00 |
| 406 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории) | m2 | 262,00 |
| 407 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории) | m2 | 262,00 |
| 408 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 48,50 |
| 409 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) | m2 | 126,00 |
| 410 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 6,00 |
| 411 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 14 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 3 168,00 |
| 412 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 1 185,00 |
| 413 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк | m3 | 226,00 |
| 414 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) стенки | m3 | 53,20 |
| 415 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 6 270,00 |
| 416 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: ригели) | m3 | 56,00 |
| 417 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные площадки) | m3 | 11,20 |
| 418 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Прокладка из пористой резины) | buc | 64,00 |
| 419 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 276,00 |
| 420 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 368,00 |
| 421 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 368,00 |
| 422 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 368,00 |
|  |  | 6.4. Suprastructura |  |  |
| 423 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 3,00 |
| 424 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (установка резинометаллических опорных частей ) | buc | 74,00 |
| 425 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под опорные части) | m2 | 1,00 |
| 426 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 1 083,00 |
| 427 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf) | buc | 37,00 |
| 428 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 19х1,3х0,93 м) | buc | 9,00 |
| 429 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 17,9х1,3х1,08 м) | buc | 14,00 |
| 430 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 16,4х1,3х1,08 м) | buc | 14,00 |
| 431 | RpIzF09A | Membrana de etanseizare tip DERBIGUM GC sau alta similara acesteia, calandrata, pe baza de bitum imbogatit cu polipropilene atactice, ramforsata cu voal din sticla si poliester netesut, ce se aplica prin incalzire, cu arzator de gaz | m2 | 10,00 |
| 432 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой из пергаминтной бумаги, просто уложенного без приклеиваиня) | m2 | 133,00 |
| 433 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: ) | m3 | 46,40 |
| 434 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 130,00 |
| 435 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (омоноличивание пролетных строений ) | m3 | 52,20 |
| 436 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона) | kg | 4 790,00 |
| 437 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 441,00 |
| 438 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) | m2 | 125,00 |
| 439 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) перестановка 2 раза | m2 | 125,00 |
| 440 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 2 216,00 |
| 441 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 2 216,00 |
| 442 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 2 216,00 |
|  |  | 6.5. Calea podului |  |  |
| 443 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 22 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 350,00 |
| 444 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 1 406,00 |
| 445 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 1 054,00 |
| 446 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 24,00 |
| 447 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х17х8 см | m | 176,00 |
| 448 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: монолитные участки тротуаров) | m3 | 38,60 |
| 449 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 960,00 |
| 450 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,35 |
| 451 | PF11B | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase (Устройство для перекрытия разделительных стыков мостов из оцинкованного листа и битумизированных материалов) | m | 48,00 |
| 452 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm la adincimea 10cm(l=18cm, k=1,8) | buc | 30,00 |
| 453 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов) | kg | 1 680,00 |
| 454 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 52 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 28,00 |
| 455 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.7m | buc | 28,00 |
| 456 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 | 0,63 |
| 457 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) | m | 176,00 |
| 458 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,4 и 0,9л/м2 | t | 1,01 |
| 459 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 264,00 |
| 460 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Н-7см К-1,75 | m2 | 773,00 |
| 461 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 773,00 |
| 462 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 5,44 |
| 463 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 7,00 |
|  |  | 6.6. Racordarea pasajului cu terasamentul, |  |  |
| 464 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 25,00 |
| 465 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 4,00 |
| 466 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 5,00х0,5х0,63м | buc | 4,00 |
| 467 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) | m3 | 0,48 |
| 468 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 20,00 |
| 469 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под плиты) | m2 | 17,50 |
| 470 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 6,0х1.24х0,25м | buc | 4,00 |
| 471 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 6,0х0,98х0,25м | buc | 16,00 |
| 472 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) | m3 | 2,16 |
| 473 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,04 |
| 474 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 21,00 |
| 475 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит | m2 | 56,00 |
| 476 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (membrana hidroizolanta) | m2 | 4,00 |
| 477 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 112,00 |
| 478 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 3,20 |
| 479 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 150 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 30 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 110,00 |
| 480 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,33 |
| 481 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 84,00 |
| 482 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 70,60 |
| 483 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х20х8 см | m | 22,00 |
| 484 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 32,00 |
| 485 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) | m3 | 4,40 |
| 486 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 267,70 |
| 487 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 0,74 |
| 488 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (Металлические барьерные ограждения) дорожные | m | 60,00 |
| 489 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 1,56 |
| 490 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) | buc | 4,00 |
| 491 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,08 |
|  |  | 6.7. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |
| 492 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 6,15 |
| 493 |  | Nisip | m3 | 615,00 |
| 494 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 | 4,00 |
| 495 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 2,15 |
| 496 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 30,75 |
| 497 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,40 |
| 498 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 100x50 cm | m3 | 1,50 |
| 499 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 3,20 |
| 500 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 10,80 |
| 501 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,40 |
| 502 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21x75 cm | m3 | 1,60 |
| 503 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 1,90 |
| 504 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -1,90 |
| 505 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 1,09 |
| 506 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 0,30 |
| 507 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -0,30 |
| 508 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,48 |
| 509 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 1,11 |
| 510 | PK29A | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) | m | 17,40 |
| 511 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 343,00 |
| 512 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) перила на лестницах | t | 0,89 |
|  |  | 6.8. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций) |  |  |
| 513 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 160,00 |
| 514 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 1,60 |
| 515 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 368,00 |
| 516 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона) К=0,8 | buc | 41,00 |
| 517 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 102,50 |
| 518 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 18,00 |
| 519 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,18 |
| 520 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,00 |
| 521 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 | 101,60 |
| 522 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 1,02 |
| 523 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 243,84 |
| 524 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона) К=0,8 | buc | 30,00 |
| 525 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 329,25 |
| 526 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 6,00 |
| 527 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,06 |
| 528 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 15,00 |
| 529 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 33,00 |
| 530 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,33 |
| 531 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 82,50 |
| 532 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 4,40 |
| 533 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 4,40 |
| 534 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) К=9 | 100 m3 | 4,40 |
|  |  | 7. Constructia podului PC249+41 |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |
| 535 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2 | 21,00 |
|  |  | 7.2. Culiei |  |  |
| 536 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 8,00 |
| 537 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты дорожные 3,00х1,5х0,22м | buc | 8,00 |
| 538 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) перестановка 3 раза | buc | 8,00 |
| 539 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С15-35Т7 | m | 58,00 |
| 540 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 0,05 |
| 541 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 3,40 |
| 542 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: ригели) | m3 | 15,20 |
| 543 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) | m3 | 11,60 |
| 544 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 85,00 |
| 545 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные площадки) | m3 | 1,30 |
| 546 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Прокладка из пористой резины) | buc | 16,00 |
| 547 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 70,00 |
| 548 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 66,00 |
| 549 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 66,00 |
| 550 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 66,00 |
|  |  | 7.3. Pile |  |  |
| 551 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2 | 120,00 |
| 552 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 2 ori | m2 | 120,00 |
| 553 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 2,15 |
| 554 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 0,35 |
| 555 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 70,00 |
| 556 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,15 |
| 557 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 2,15 |
| 558 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,15 |
| 559 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 2,15 |
| 560 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение пневмотрамбовками ) | 100 m3 | 2,15 |
| 561 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 250,00 |
| 562 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) шпунт используется с моста пк 162+53 | m2 | 262,00 |
| 563 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) перестановка шпунта 2 раза | m2 | 262,00 |
| 564 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории) | m2 | 262,00 |
| 565 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории) | m2 | 262,00 |
| 566 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 48,50 |
| 567 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) | m2 | 139,20 |
| 568 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 3,30 |
| 569 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 16 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 150,00 |
| 570 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 24 мм в бетонных элементах, толщ. 30 см) | buc | 222,00 |
| 571 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 16 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 450,00 |
| 572 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 24 мм в бетонных элементах, толщ. 30 см) | buc | 90,00 |
| 573 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 430,00 |
| 574 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк | m3 | 35,10 |
| 575 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) стенки | m3 | 45,30 |
| 576 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 4 175,00 |
| 577 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: ригели) | m3 | 39,00 |
| 578 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные площадки) | m3 | 3,60 |
| 579 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Прокладка из пористой резины) | buc | 24,00 |
| 580 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 189,00 |
| 581 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 324,00 |
| 582 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 324,00 |
| 583 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 324,00 |
|  |  | 7.4. Suprastructura |  |  |
| 584 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (установка резинометаллических опорных частей ) | buc | 56,00 |
| 585 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под опорные части) | m2 | 3,00 |
| 586 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 810,00 |
| 587 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf) | buc | 14,00 |
| 588 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 11,36х1,3х0,93 м) | buc | 14,00 |
| 589 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf) | buc | 14,00 |
| 590 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 11,36х1,3х0,93 м) | buc | 14,00 |
| 591 | RpIzF09A | Membrana de etanseizare tip DERBIGUM GC sau alta similara acesteia, calandrata, pe baza de bitum imbogatit cu polipropilene atactice, ramforsata cu voal din sticla si poliester netesut, ce se aplica prin incalzire, cu arzator de gaz | m2 | 29,30 |
| 592 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой из пергаминтной бумаги, просто уложенного без приклеиваиня) | m2 | 160,00 |
| 593 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (омоноличивание пролетных строений ) | m3 | 44,00 |
| 594 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона) | kg | 5 112,00 |
| 595 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 299,00 |
| 596 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) | m2 | 65,00 |
| 597 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) перестановка 2 раза | m2 | 65,00 |
| 598 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 124,00 |
| 599 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) перестановка 3 раза | buc | 124,00 |
| 600 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 1 024,00 |
| 601 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 1 024,00 |
| 602 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 1 024,00 |
|  |  | 7.5. Calea podului |  |  |
| 603 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 533,40 |
| 604 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 15,50 |
| 605 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 22 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 24,00 |
| 606 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 723,60 |
| 607 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х17х8 см | m | 92,00 |
| 608 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: монолитные участки тротуаров) | m3 | 23,00 |
| 609 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 340,00 |
| 610 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,18 |
| 611 | PF11Af | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale, tip "Маурер" sau altele similare (деформационные швы) | m | 24,00 |
| 612 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm la adincimea 10cm(l=18cm, k=1,8) | buc | 16,00 |
| 613 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов) | kg | 896,00 |
| 614 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 52 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 14,00 |
| 615 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.7m | buc | 14,00 |
| 616 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 | 0,32 |
| 617 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) | m | 91,20 |
| 618 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,4 и 0,9л/м2 | t | 0,52 |
| 619 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 136,30 |
| 620 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Н-7см К-1,75 | m2 | 401,20 |
| 621 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 401,20 |
| 622 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 2,82 |
| 623 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 3,63 |
|  |  | 7.6. Racordarea pasajului cu terasamentul, |  |  |
| 624 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 22,00 |
| 625 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 4,00 |
| 626 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 5,00х0,5х0,63м | buc | 4,00 |
| 627 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) | m3 | 0,48 |
| 628 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 20,00 |
| 629 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под плиты) | m2 | 17,50 |
| 630 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 4,0х1.24х0,25м | buc | 4,00 |
| 631 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 4,0х0,98х0,25м | buc | 16,00 |
| 632 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) | m3 | 1,08 |
| 633 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,03 |
| 634 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 21,00 |
| 635 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит | m2 | 42,00 |
| 636 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (membrana hidroizolanta) | m2 | 4,00 |
| 637 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 74,00 |
| 638 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 2,10 |
| 639 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 150 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 30 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 72,00 |
| 640 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,15 |
| 641 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20 мм в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 68,00 |
| 642 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 57,00 |
| 643 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х20х8 см | m | 10,00 |
| 644 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 10,00 |
| 645 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) | m3 | 4,40 |
| 646 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 267,70 |
| 647 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 0,50 |
| 648 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (Металлические барьерные ограждения) дорожные | m | 60,00 |
| 649 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,46 |
| 650 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 1,56 |
| 651 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) | buc | 4,00 |
| 652 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,05 |
|  |  | 7.7. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |
| 653 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 1,90 |
| 654 |  | Nisip | m3 | 190,00 |
| 655 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 | 1,20 |
| 656 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 0,70 |
| 657 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 9,50 |
| 658 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,70 |
| 659 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 100x50 cm | m3 | 3,00 |
| 660 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 5,00 |
| 661 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 16,40 |
| 662 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,74 |
| 663 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21x75 cm | m3 | 2,80 |
| 664 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 4,95 |
| 665 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -4,95 |
| 666 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 1,09 |
| 667 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 0,22 |
| 668 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -0,22 |
| 669 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,05 |
| 670 | PK29A | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) | m | 17,00 |
| 671 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) перила на лестницах | t | 0,56 |
| 672 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 9,90 |
| 673 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19В1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) K-4 | 100 m3 | 9,90 |
|  |  | 7.8. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций) |  |  |
| 674 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 144,60 |
| 675 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 1,45 |
| 676 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 332,58 |
| 677 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона) К=0,8 | buc | 24,00 |
| 678 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 71,25 |
| 679 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 9,20 |
| 680 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,09 |
| 681 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 23,00 |
| 682 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 80-89,9 tf) К-0,8 | buc | 4,00 |
| 683 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 126,00 |
| 684 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 61,80 |
| 685 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,62 |
| 686 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 154,50 |
| 687 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 4,60 |
| 688 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,05 |
| 689 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 11,62 |
| 690 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 26,20 |
| 691 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,26 |
| 692 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 65,50 |
| 693 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) | m3 | 8,50 |
| 694 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,09 |
| 695 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 20,40 |
| 696 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,71 |
| 697 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 1,71 |
| 698 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) К=9 | 100 m3 | 1,71 |
|  |  | 8. Pod la PC 376+79 |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |
| 699 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2 | 10,00 |
|  |  | 8.2. Culee |  |  |
| 700 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, IV категории) | 100 m3 | 6,00 |
| 701 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 200,00 |
| 702 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 | 14,80 |
| 703 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) culee | m3 | 241,73 |
| 704 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 9 050,00 |
| 705 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 400,00 |
| 706 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: ziduri de garda | m3 | 15,66 |
| 707 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 42,00 |
| 708 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: монолитный пояс ) | m3 | 2,23 |
| 709 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 590,00 |
| 710 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 405,00 |
| 711 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 185,00 |
| 712 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 185,00 |
|  |  | 8.3. Suprastructura |  |  |
| 713 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 3,00 |
| 714 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9,2 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 20,00 |
| 715 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 25x20x6,2 cm | buc | 20,00 |
| 716 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 0,02 |
| 717 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) клинья металлические | kg | 280,00 |
| 718 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 20-29,9 tf) in fereastra k=2 | buc | 10,00 |
| 719 | PI08B | Elemente prefabricate din beton precomprimat, confectionate in uzina (Сборные детали из предварительно напряженного бетона изготовленные на заводе) grinda 24.0 x 1.2 x 0.93 m | buc | 10,00 |
| 720 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: dalei de suprabetonare B30 | m3 | 61,10 |
| 721 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) PI | kg | 160,00 |
| 722 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 | 832,00 |
| 723 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 832,00 |
| 724 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 832,00 |
|  |  | 8.4. Calea podului |  |  |
| 725 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Derbigum | m2 | 320,00 |
| 726 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 93,00 |
| 727 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 374,00 |
| 728 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х17х8 см | m | 48,00 |
| 729 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуары | m3 | 11,80 |
| 730 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) PI | kg | 540,00 |
| 731 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,10 |
| 732 | PF11B | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase (Устройство для перекрытия разделительных стыков мостов из оцинкованного листа и битумизированных материалов) | m | 34,00 |
| 733 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.9l/m2) | t | 0,23 |
| 734 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica k=1.75 H=7 cm | m2 | 249,60 |
| 735 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.4l/m2) | t | 0,10 |
| 736 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 249,60 |
| 737 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 83,20 |
| 738 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 2,48 |
| 739 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 1,97 |
|  |  | 8.5. Racordarea pasajului cu terasament |  |  |
| 740 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, IV категории) | 100 m3 | 15,94 |
| 741 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт) | m3 | 6,00 |
| 742 | TsC26C1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт III категории) | 100 m3 | 16,00 |
| 743 | TsC27C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. III (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 СР, грунт III категории) k=9 | 100 m3 | 16,00 |
| 744 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 26,20 |
| 745 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 6,00 |
| 746 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 4,8х0,5х0,63м | buc | 3,00 |
| 747 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 5,2х0,5х0,63м | buc | 3,00 |
| 748 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) | m3 | 0,96 |
| 749 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 25,00 |
| 750 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 4,0х0,98х0.25м | buc | 25,00 |
| 751 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора марки 100, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 2 см) | m2 | 26,80 |
| 752 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) B30 | m3 | 1,40 |
| 753 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 32,80 |
| 754 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 32,50 |
| 755 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Derbigum | m2 | 6,40 |
| 756 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 30,00 |
| 757 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 100,00 |
| 758 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 66,00 |
| 759 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 3,00 |
| 760 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 30 cu grosimea de 3.5 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 30 толщиной 4,0 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 100,00 |
| 761 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,18 |
| 762 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 34,00 |
| 763 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 28,60 |
| 764 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х20х8 см | m | 20,00 |
| 765 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 24,00 |
| 766 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) фундамент парапета | m3 | 4,40 |
| 767 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,23 |
| 768 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton PI | kg | 267,70 |
| 769 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения) мостовое | t | 0,83 |
| 770 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах) ДО | m | 60,00 |
| 771 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,46 |
| 772 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 1,56 |
| 773 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. ) | buc | 4,00 |
| 774 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,05 |
|  |  | 8.6. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |
| 775 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 10,10 |
| 776 |  | Nisip | m3 | 1 010,00 |
| 777 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP (Уплотнение насыпей из связанного или несвязанного грунта, трамбовочным вибрационным гладким катком 3,1-6,3 т, слоями толщиной 40 см после уплотнения, путем десятикратного последовательного прохода,без поливки каждого слоя, трактором 81-150 СР) К=1,67 tractorul din norma afost exclus | 100 m3 | 8,70 |
| 778 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 1,40 |
| 779 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 50,50 |
| 780 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 3,42 |
| 781 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 11,40 |
| 782 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,98 |
| 783 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21x75 cm | m3 | 3,80 |
| 784 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton PI | kg | 51,90 |
| 785 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 6,47 |
| 786 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -6,47 |
| 787 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 1,39 |
| 788 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 640,00 |
| 789 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 98,70 |
| 790 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки cтен, по сетке из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками 30 и 35мм включительно) | m2 | 800,00 |
| 791 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием бетонных стен бетоном по выравненный и шероховатый средней толщиной 3 см) | m2 | 800,00 |
| 792 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Специальная защитная штукатурка, торкретированием бетонных стен, бетоном повыравненный и шероховатый средней толщиной 3 см, на каждые 1,5 см толщины плюс ) | m2 | 800,00 |
|  |  | 9. Pod la PC 387+11.01 |  |  |
|  |  | 9.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |
| 793 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2 | 8,00 |
|  |  | 9.2. Culee |  |  |
| 794 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) k=2 шпунт с ПК 24+94 | m2 | 118,00 |
| 795 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории) | m2 | 118,00 |
| 796 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 21,83 |
| 797 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | 2,00 |
| 798 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| 799 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка | 100 m3 | 0,30 |
| 800 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 414,00 |
| 801 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 0,60 |
| 802 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| 803 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 54,00 |
| 804 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | 0,40 |
| 805 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor (Повышение расхода маш-ч. в TSC27В1 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции ,в условиях бытового использования воды) к=9 | 100 m3 | 0,40 |
| 806 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,40 |
| 807 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 0,40 |
| 808 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 0,40 |
| 809 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 70,00 |
| 810 | Dl102 | Consolidarea excavatiilor cu panouri din scinduri, la pamint cu stabilitatea slaba (Крепление котлована инвентарными щитами в неустойчивых грунтах) | m3 | 70,00 |
| 811 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 50,00 |
| 812 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) перестановка | m2 | 50,00 |
| 813 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С8-35Т5 | m | 192,00 |
| 814 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 1,50 |
| 815 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 | 3,40 |
| 816 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) radiere ростверк | m3 | 21,12 |
| 817 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) corpul pilei | m3 | 21,04 |
| 818 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 937,00 |
| 819 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) corpul aripii | m3 | 13,70 |
| 820 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 583,50 |
| 821 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: rigle | m3 | 4,20 |
| 822 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 120,00 |
| 823 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 59,00 |
| 824 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: ziduri de garda | m3 | 10,12 |
| 825 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 36,70 |
| 826 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: монолитный пояс ) | m3 | 0,84 |
| 827 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 0,2x0,25x0,03 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 16,00 |
| 828 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 180,00 |
| 829 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 30,00 |
| 830 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 30,00 |
| 831 | PL06A | Captusirea pilelor podului cu piatra cioplita, masiva (Облицовка опор мостов тесанным камнем, массивная) | m2 | 60,00 |
|  |  | 9.3. Suprastructura |  |  |
| 832 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 25x20x3,2 cm, greutatea de 9,2 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 6,00 |
| 833 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 25x20x3,2 cm | buc | 6,00 |
| 834 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 0,01 |
| 835 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton penelor | kg | 800,00 |
| 836 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf) | buc | 3,00 |
| 837 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость плит пролетного строения 8,8х1,10х0,93 м) | buc | 3,00 |
| 838 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (омоноличивание балок ) beton B30 | m3 | 2,33 |
| 839 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 290,00 |
| 840 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) | m2 | 25,00 |
| 841 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (очистка поверхности металлическими щетками) | m2 | 40,00 |
| 842 | PF01A | Reparatia suprafetelor de beton defect prin tencuiala cu mortar de ciment si polimeri, cu grosimea de pana la 4 cm (штукатурка бетонных поверхностей полимерраствором) | m2 | 40,00 |
| 843 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 102,00 |
| 844 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 59,90 |
| 845 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: плиты) | m3 | 21,70 |
| 846 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 183,00 |
| 847 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 183,00 |
|  |  | 9.4. Calea podului |  |  |
| 848 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Derbigum | m2 | 105,60 |
| 849 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 36,00 |
| 850 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 144,70 |
| 851 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х17х8 см | m | 18,00 |
| 852 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: карниз | m3 | 2,90 |
| 853 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 220,00 |
| 854 | PF11B | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase (Устройство для перекрытия разделительных стыков мостов из оцинкованного листа и битумизированных материалов) | m | 23,20 |
| 855 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.9l/m2) | t | 0,08 |
| 856 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica k=1.75 H=7 cm | m2 | 86,20 |
| 857 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.4l/m2) | t | 0,04 |
| 858 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 86,20 |
| 859 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 17,60 |
| 860 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 1,15 |
|  |  | 9.5. Racordarea pasajului cu terasament |  |  |
| 861 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 24,20 |
| 862 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 4,00 |
| 863 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 5,0х0,5х0,61м | buc | 4,00 |
| 864 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) | m3 | 0,50 |
| 865 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 22,00 |
| 866 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 4,0х0,98х0.25м | buc | 18,00 |
| 867 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 8,0х0,98х0.40м | buc | 4,00 |
| 868 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) B30 | m3 | 1,20 |
| 869 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 29,00 |
| 870 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 4,00 |
| 871 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 38,00 |
| 872 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 21,00 |
| 873 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 85,60 |
| 874 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 2,40 |
| 875 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 30 cu grosimea de 3.5 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 30 толщиной 4,0 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 85,00 |
| 876 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,24 |
| 877 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 56,00 |
| 878 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 47,00 |
| 879 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) | m3 | 4,40 |
| 880 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,23 |
| 881 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton PI | kg | 267,70 |
| 882 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х20х8 см | m | 42,00 |
| 883 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения) мостовое | t | 1,04 |
| 884 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах) ДО | m | 60,00 |
|  |  | 9.6. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |
| 885 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 2,00 |
| 886 |  | Nisip | m3 | 200,00 |
| 887 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP (Уплотнение насыпей из связанного или несвязанного грунта, трамбовочным вибрационным гладким катком 3,1-6,3 т, слоями толщиной 40 см после уплотнения, путем десятикратного последовательного прохода,без поливки каждого слоя, трактором 81-150 СР) К=1,67 tractorul din norma afost exclus | 100 m3 | 1,30 |
| 888 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 0,70 |
| 889 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 10,00 |
| 890 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 3,00 |
| 891 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 50x40 cm | m3 | 10,10 |
| 892 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 1,70 |
| 893 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21x75 cm | m3 | 6,60 |
| 894 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 1,66 |
| 895 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -1,66 |
| 896 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,38 |
| 897 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление обочин монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) albiei | 100m2 | 3,10 |
| 898 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -3,10 |
| 899 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,71 |
| 900 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление обочин монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) protectie acostament | 100m2 | 0,25 |
| 901 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -0,25 |
| 902 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,06 |
| 903 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 46,90 |
|  |  | 9.7. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций) |  |  |
| 904 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) | m3 | 9,00 |
| 905 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,09 |
| 906 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 11,34 |
| 907 | Dl127 | Demontarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri ( Разборка металлических перил) к=0,7 | t | 0,80 |
| 908 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые cбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t | 0,80 |
| 909 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 0,80 |
| 910 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 5,70 |
| 911 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,06 |
| 912 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 13,67 |
| 913 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului (Разборка каменной кладки на цементном растворе, с помощью механизированных средств, вертикальных сечений, фундаментов, ростверков, отмостки, четверти конуса под уровнем земли) | m3 | 14,70 |
| 914 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,15 |
| 915 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 28,25 |
| 916 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea placi suprastructurului existente) | m3 | 180,00 |
| 917 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 1,80 |
| 918 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 432,00 |
| 919 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,70 |
| 920 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,70 |
| 921 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 1,70 |
|  |  | 10. Pod la PC 405+75 (k=1.2 muncitori si mecanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | 10.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |
| 922 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2 | 15,00 |
|  |  | 10.2. Culee |  |  |
| 923 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) укладка дорожных плит | buc | 8,00 |
| 924 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе) | buc | 8,00 |
| 925 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) укладка дорожных плит без стоимости к=2 | buc | 8,00 |
| 926 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) демонтаж дорожных плит к=0,5 | buc | 8,00 |
| 927 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) демонтаж дорожных плит к=0,5 | buc | 8,00 |
| 928 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С15-35Т7 погружение на 14.5 m | m | 116,00 |
| 929 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 0,50 |
| 930 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 | 3,80 |
| 931 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: rigle | m3 | 15,60 |
| 932 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: ziduri de garda | m3 | 5,80 |
| 933 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: монолитный пояс ) | m3 | 2,36 |
| 934 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 0,2x0,25x0,03 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 4,00 |
| 935 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 38,00 |
| 936 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 30,00 |
| 937 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 30,00 |
|  |  | 10.3. Pilele |  |  |
| 938 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории) | 100 m3 | 3,00 |
| 939 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 216,00 |
| 940 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 36,00 |
| 941 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | 2,16 |
| 942 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor (Повышение расхода маш-ч. в TSC27В1 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции ,в условиях бытового использования воды) к=9 | 100 m3 | 2,16 |
| 943 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи различных по профилю и длине, забитые механическим копром в грунт II категории) k=2 | m2 | 338,00 |
| 944 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории) | m2 | 338,00 |
| 945 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 41,60 |
| 946 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей) | m3 | 336,00 |
| 947 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,16 |
| 948 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 2,16 |
| 949 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 2,16 |
| 950 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) укладка дорожных плит | buc | 20,00 |
| 951 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе) | buc | 20,00 |
| 952 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) укладка дорожных плит без стоимости к=6 | buc | 20,00 |
| 953 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) демонтаж дорожных плит к=0,5 | buc | 20,00 |
| 954 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II С12-35Т5 | m | 468,00 |
| 955 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона и расчистка арматуры на конце свай после их забивки или заливки в месте их примыкания к фундаменту, включая перемещение и вывоз строительного мусора) | m3 | 4,80 |
| 956 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 120,00 |
| 957 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetarea к=3 | m2 | 30,00 |
| 958 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 | 13,50 |
| 959 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) radiere ростверк | m3 | 110,01 |
| 960 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 34,80 |
| 961 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) stalpi | m3 | 18,90 |
| 962 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 625,00 |
| 963 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: rigle | m3 | 28,08 |
| 964 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: монолитный пояс ) | m3 | 7,11 |
| 965 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 0,2x0,25x0,03 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc | 6,00 |
| 966 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 36,00 |
| 967 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 351,00 |
| 968 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 351,00 |
|  |  | 10.4. Suprastructura |  |  |
| 969 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf) | buc | 56,00 |
| 970 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость плит пролетного строения 8,6х0,98х0,40 м) | buc | 56,00 |
| 971 | PB01A | Turnarea mortarului (цементный раствор) М 200 | m3 | 2,00 |
| 972 | RpIzF09A | Membrana de etanseizare tip DERBIGUM GC sau alta similara acesteia, calandrata, pe baza de bitum imbogatit cu polipropilene atactice, ramforsata cu voal din sticla si poliester netesut, ce se aplica prin incalzire, cu arzator de gaz | m2 | 48,00 |
| 973 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (омоноличивание плит ) beton B30 | m3 | 20,16 |
| 974 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 1 649,00 |
| 975 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) | m2 | 10,00 |
| 976 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары) перестановка к=4 | m2 | 10,00 |
| 977 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 19,00 |
| 978 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) перестановка | buc | 19,00 |
| 979 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (очистка поверхности металлическими щетками) | m2 | 521,00 |
| 980 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз | m2 | 521,00 |
| 981 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2 | 521,00 |
|  |  | 10.5. Calea podului |  |  |
| 982 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Derbigum | m2 | 235,00 |
| 983 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) B30 | m3 | 15,03 |
| 984 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 140,00 |
| 985 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 563,00 |
| 986 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х17х8 см | m | 70,00 |
| 987 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуары | m3 | 38,00 |
| 988 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 1 152,00 |
| 989 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,34 |
| 990 | PF11B | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase (Устройство для перекрытия разделительных стыков мостов из оцинкованного листа и битумизированных материалов) | m | 72,50 |
| 991 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.9l/m2) | t | 0,32 |
| 992 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica k=1.75 H=7 cm | m2 | 352,40 |
| 993 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.4l/m2) | t | 0,14 |
| 994 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 352,40 |
| 995 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 70,00 |
| 996 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) | t | 2,14 |
| 997 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 2,76 |
|  |  | 10.6. Racordarea pasajului cu terasament |  |  |
| 998 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 17,80 |
| 999 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 8,00 |
| 1000 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 3,0х0,5х0,63м | buc | 6,00 |
| 1001 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 2,0х0,5х0,63м | buc | 2,00 |
| 1002 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) | m3 | 1,44 |
| 1003 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 9,10 |
| 1004 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 26,00 |
| 1005 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 4,0х0,98х0.25м | buc | 26,00 |
| 1006 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора марки 100, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 2 см) | m2 | 21,60 |
| 1007 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) B30 | m3 | 1,44 |
| 1008 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) | kg | 40,00 |
| 1009 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m | 26,00 |
| 1010 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 8,00 |
| 1011 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m2 | 184,00 |
| 1012 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz (Гидроизоляционный лист ELCOR-H, каландрированный, на базе битума и термопластических эластомеров, усиленный полиамидным волокном, которое наносится посредством местного нагрева при помощи газовой горелки) Derbigum | m2 | 104,00 |
| 1013 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) | m3 | 3,20 |
| 1014 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 30 cu grosimea de 3.5 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона В 30 толщиной 4,0 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) | m2 | 104,00 |
| 1015 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,30 |
| 1016 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 68,00 |
| 1017 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice | kg | 57,00 |
| 1018 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm поребрик 100х20х8 см | m | 20,00 |
| 1019 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 24,00 |
| 1020 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) фундамент парапета | m3 | 4,40 |
| 1021 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,23 |
| 1022 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 267,70 |
| 1023 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения) мостовое | t | 0,50 |
| 1024 | Dl135 | Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах) ДО | m | 60,00 |
| 1025 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | t | 0,80 |
| 1026 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 1,56 |
| 1027 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. | buc | 4,00 |
| 1028 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,13 |
|  |  | 10.7. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |
| 1029 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 2,44 |
| 1030 |  | Nisip | m3 | 244,00 |
| 1031 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP (Уплотнение насыпей из связанного или несвязанного грунта, трамбовочным вибрационным гладким катком 3,1-6,3 т, слоями толщиной 40 см после уплотнения, путем десятикратного последовательного прохода,без поливки каждого слоя, трактором 81-150 СР) К=1,67 tractorul din norma afost exclus | 100 m3 | 1,40 |
| 1032 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 | 1,04 |
| 1033 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 12,20 |
| 1034 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,70 |
| 1035 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 100x50 cm | m3 | 3,00 |
| 1036 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 2,95 |
| 1037 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 40x50 cm | m3 | 15,60 |
| 1038 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня ) | m3 | 0,74 |
| 1039 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона В20 искусственyых сооружений) 21x75 cm | m3 | 2,80 |
| 1040 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton PI | kg | 77,90 |
| 1041 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 3,42 |
| 1042 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -3,42 |
| 1043 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,75 |
| 1044 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление обочин монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) | 100m2 | 0,33 |
| 1045 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 | -0,33 |
| 1046 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) | t | 0,07 |
| 1047 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) | 100 m3 | 9,00 |
| 1048 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18А1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=4 | 100 m3 | 9,00 |
|  |  | 10.8. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций) |  |  |
| 1049 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 58,80 |
| 1050 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,59 |
| 1051 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 135,20 |
| 1052 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea corniselor) | m3 | 19,00 |
| 1053 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,19 |
| 1054 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 45,60 |
| 1055 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea placi suprastructurului existente) | m3 | 35,00 |
| 1056 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,35 |
| 1057 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 84,00 |
| 1058 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона) К=0,8 | buc | 20,00 |
| 1059 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 180,00 |
| 1060 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea zidului de garda si aripile) | m3 | 4,60 |
| 1061 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,05 |
| 1062 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 11,04 |
| 1063 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea riglelor) | m3 | 12,35 |
| 1064 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,12 |
| 1065 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 29,64 |
| 1066 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,14 |
| 1067 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,14 |
| 1068 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II, la 30 m k=9 | 100 m3 | 1,14 |
| 1069 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului pilotilor existent) | m3 | 6,50 |
| 1070 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,07 |
| 1071 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 15,60 |
| Retele de comunicatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie generala |  |  |
|  |  | 1.1.1. PC16+50 |  |  |
| 1 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (pentru extragerea cablului) | 100 m3 | 0,210 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,000 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,210 |
| 4 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,210 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,000 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,210 |
|  |  | 1.1.2. Orange PC55+05 |  |  |
| 7 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,780 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 78,000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,780 |
|  |  | 1.1.3. Star Net PC55+08.7 |  |  |
| 10 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,810 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 81,000 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,810 |
|  |  | 1.1.4. CFM PC55+61 |  |  |
| 13 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,140 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 114,000 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,140 |
|  |  | 1.1.5. CFM PC55+52 |  |  |
| 16 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,020 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 102,000 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,020 |
|  |  | 1.1.6. Orange PC57+00 |  |  |
| 19 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 3,480 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 348,000 |
| 21 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,480 |
|  |  | 1.1.7. СRС PC249+40,6 |  |  |
| 22 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (pentru extragerea cablului) | 100 m3 | 0,700 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 70,000 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,700 |
| 25 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,700 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 70,000 |
| 27 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,700 |
|  |  | 1.1.8. СRС PC294+80 |  |  |
| 28 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,180 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,000 |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,180 |
|  |  | 1.1.9. CFM PC371+00 - PC376+70 |  |  |
| 31 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,110 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,000 |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,110 |
|  |  | 1.1.10. PC371+75 - PC372+13 |  |  |
| 34 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,450 |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 45,000 |
| 36 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,450 |
|  |  | 1.1.11. CRC PC372+24 |  |  |
| 37 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,180 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,000 |
| 39 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,180 |
|  |  | 1.1.12. PC375+60 - PC376+70 |  |  |
| 40 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,780 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 78,000 |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,780 |
|  |  | 1.1.13. PC398+96 - PC400+00 |  |  |
| 43 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,020 |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 45 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,020 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.2.1. PC16+50 |  |  |
| 46 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,350 |
| 47 |  | Nisip | m3 | 2,630 |
| 48 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,018 |
| 49 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (fibra-optica existenta) | 100 m | 0,300 |
|  |  | 1.2.2. Orange PC55+05 |  |  |
| 50 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,300 |
| 51 |  | Nisip | m3 | 19,500 |
| 52 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,048 |
| 53 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (fibra-optica FO24) | 100 m | 0,530 |
| 54 |  | Fibra-optica FO24 | m | 53,000 |
| 55 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (fibra-optica FO24) | km | 0,145 |
| 56 |  | Fibra-optica FO24 | m | 145,000 |
| 57 | 10-06-052-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic de zona in excavatie: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in proces de montare pe cablul zonal in excavatie, numar fibre: 24 | buc | 2,000 |
| 58 | Dl117 | Instalarea mecanizata a stilpilor de signalizare | buc | 4,000 |
| 59 | 10-06-053-14 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон: 24 | buc | 1,000 |
| 60 | 10-01-027-01 | Настройка линейного тракта: на одну систему | 1 sistema | 1,000 |
| 61 | 10-06-054-14 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон: 24 | 1 teren | 1,000 |
| 62 | 10-06-014-09 | Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля, мм: до 40 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2.3. Star Net PC55+08.7 |  |  |
| 63 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,350 |
| 64 |  | Nisip | m3 | 20,250 |
| 65 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,043 |
| 66 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (fibra-optica FO24) | 100 m | 0,500 |
| 67 |  | Fibra-optica FO24 | m | 50,000 |
| 68 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (fibra-optica FO24) | km | 0,150 |
| 69 |  | Fibra-optica FO24 | m | 150,000 |
| 70 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: (fibra-optica FO24) | 100 m | 0,200 |
| 71 |  | Fibra-optica FO24 | m | 20,000 |
| 72 | 10-06-034-15 | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (75х75х6мм) | m | 4,600 |
| 73 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: (fibra-optica FO24) | 100 m | 1,550 |
| 74 |  | Fibra-optica FO24 | m | 155,000 |
| 75 | 10-06-052-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic de zona in excavatie: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in proces de montare pe cablul zonal in excavatie, numar fibre: 24 | buc | 2,000 |
| 76 | Dl117 | Instalarea mecanizata a stilpilor de signalizare | buc | 4,000 |
| 77 | 10-06-053-14 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон: 24 | buc | 1,000 |
| 78 | 10-01-027-01 | Настройка линейного тракта: на одну систему | 1 sistema | 1,000 |
| 79 | 10-06-054-14 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон: 24 | 1 teren | 1,000 |
| 80 | 10-06-014-09 | Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля, мм: до 40 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2.4. CFM PC55+61 |  |  |
| 81 | 34-02-028-1 | Montarea proptelelor la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5 (proptea-pilon din beton armat de 8.5m) | buc | 2,000 |
| 82 | 08-03-545-1 | Cutie pentru cabluri | buc | 2,000 |
| 83 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,900 |
| 84 |  | Nisip | m3 | 28,500 |
| 85 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,043 |
| 86 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (fibra-optica FO24) | 100 m | 1,000 |
| 87 |  | Fibra-optica FO24 | m | 100,000 |
| 88 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (fibra-optica FO24) | km | 0,420 |
| 89 |  | Fibra-optica FO24 | m | 420,000 |
| 90 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: (fibra-optica FO24) | 100 m | 0,200 |
| 91 |  | Fibra-optica FO24 | m | 20,000 |
| 92 | 10-06-034-15 | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (75х75х6мм) | m | 4,600 |
| 93 | 10-06-052-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic de zona in excavatie: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in proces de montare pe cablul zonal in excavatie, numar fibre: 24 | buc | 4,000 |
| 94 | Dl117 | Instalarea mecanizata a stilpilor de signalizare | buc | 4,000 |
| 95 | 10-06-053-14 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон: 24 | buc | 2,000 |
| 96 | 10-01-027-01 | Настройка линейного тракта: на одну систему | 1 sistema | 2,000 |
| 97 | 10-06-054-14 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон: 24 | 1 teren | 2,000 |
| 98 | 10-06-014-09 | Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля, мм: до 40 | buc | 2,000 |
| 99 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A | buc | 2,000 |
| 100 | 10-06-035-01 | Demontarea cabluri de pe stilpi de reazem (k=0.65) | 100 m | 36,000 |
| 101 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,000 |
| 102 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.5. CFM PC55+52 |  |  |
| 103 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,700 |
| 104 |  | Nisip | m3 | 25,400 |
| 105 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,043 |
| 106 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (Cablu ЗКП4х1) | 100 m | 0,470 |
| 107 |  | Cablu ЗКП4х1 | m | 47,000 |
| 108 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor in transee (Cablu ЗКП4х1) | km | 0,190 |
| 109 |  | Cablu ЗКП4х1 | m | 190,000 |
| 110 | 10-06-008-03 | Mansoane pe cablu simetric de frecventa inalta in excavatii: Manson direct pe cablu, capacitate 1х4, marca: | buc | 2,000 |
| 111 | Dl117 | Instalarea mecanizata a stilpilor de signalizare | buc | 6,000 |
| 112 | 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 cupluri | 1,000 |
| 113 | 10-06-013-09 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля | buc | 1,000 |
| 114 | 10-06-014-09 | Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля, мм: до 40 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2.6. Orange PC55+05 |  |  |
| 115 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 5,800 |
| 116 |  | Nisip | m3 | 87,000 |
| 117 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,090 |
| 118 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (fibra-optica FO24) | 100 m | 1,000 |
| 119 |  | Fibra-optica FO24 | m | 100,000 |
| 120 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (fibra-optica FO24) | km | 0,650 |
| 121 |  | Fibra-optica FO24 | m | 650,000 |
| 122 | 10-06-052-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic de zona in excavatie: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in proces de montare pe cablul zonal in excavatie, numar fibre: 24 | buc | 2,000 |
| 123 | Dl117 | Instalarea mecanizata a stilpilor de signalizare | buc | 6,000 |
| 124 | 10-06-053-14 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон: 24 | buc | 1,000 |
| 125 | 10-01-027-01 | Настройка линейного тракта: на одну систему | 1 sistema | 1,000 |
| 126 | 10-06-054-14 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон: 24 | 1 teren | 1,000 |
| 127 | 10-06-014-09 | Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля, мм: до 40 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2.7. СRС PC249+40,6 |  |  |
| 128 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,700 |
| 129 |  | Nisip | m3 | 10,500 |
| 130 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,065 |
| 131 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (fibra-optica existenta) | 100 m | 0,700 |
|  |  | 1.2.8. СRС PC294+80 |  |  |
| 132 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,300 |
| 133 |  | Nisip | m3 | 4,500 |
| 134 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,025 |
|  |  | 1.2.9. СRС PC318+80 |  |  |
| 135 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (amenajarea piesei suport la camine) | buc | 8,000 |
|  |  | 1.2.10. CFM PC371+00 - PC376+70 |  |  |
| 136 | 34-02-025-2 | Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5 | buc | 11,000 |
| 137 | 34-02-028-1 | Montarea proptelelor la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5 (proptea-pilon din beton armat de 8.5m) | buc | 1,000 |
| 138 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: fire 24xC4 | 100 m | 9,600 |
| 139 |  | Fire C4 | m | 16 320,000 |
| 140 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 2,000 |
| 141 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA | 10 m | 1,560 |
| 142 | 10-06-035-01 | Demontarea cabluri suspendate pe stilpi de reazem: (k=0.3) | 100 m | 163,200 |
| 143 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor | buc | 12,000 |
| 144 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 12,000 |
|  |  | 1.2.11. PC371+75 - PC372+13 |  |  |
| 145 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,750 |
| 146 |  | Nisip | m3 | 11,250 |
| 147 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 100mm) | km | 0,065 |
|  |  | 1.2.12. CRC PC372+24 |  |  |
| 148 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,300 |
| 149 |  | Nisip | m3 | 4,500 |
| 150 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 100mm) | km | 0,026 |
|  |  | 1.2.13. PC375+60 - PC376+70 |  |  |
| 151 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,300 |
| 152 |  | Nisip | m3 | 19,500 |
| 153 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 63mm) | km | 0,030 |
| 154 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat (Cablu СЦБ) | 100 m | 0,530 |
| 155 |  | Cablu СЦБ | m | 53,000 |
| 156 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor in transee (Cablu СЦБ) | km | 0,150 |
| 157 |  | Cablu СЦБ | m | 150,000 |
| 158 | 10-06-008-03 | Mansoane pe cablu simetric de frecventa inalta in excavatii: Manson direct pe cablu, capacitate 1х4, marca: | buc | 2,000 |
| 159 | Dl117 | Instalarea mecanizata a stilpilor de signalizare | buc | 4,000 |
| 160 | 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 cupluri | 1,000 |
| 161 | 10-06-013-09 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля | buc | 1,000 |
| 162 | 10-06-014-09 | Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля, мм: до 40 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2.14. PC398+96 - PC400+00 |  |  |
| 163 | 34-02-025-2 | Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5 | buc | 2,000 |
| 164 | 34-02-028-1 | Montarea proptelelor la stilpi, inaltime, m: pina la 8,5 (proptea-pilon din beton armat de 8.5m) | buc | 1,000 |
| 165 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: fire 8xC4 | 100 m | 1,200 |
| 166 |  | Fire C4 | m | 960,000 |
| 167 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 1,000 |
| 168 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA | 10 m | 0,520 |
| 169 | 10-06-035-01 | Demontarea cabluri suspendate pe stilpi de reazem: (k=0.3) | 100 m | 9,600 |
| 170 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor | buc | 2,000 |
| 171 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,000 |
| Stramutarea retelelor electrice LEA 0.4-10kV |  |  |  |  |
|  |  | 1. LEA 0.4-10kV |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1.1. LEA 0,4kV la PC16+23-PC16+78 |  |  |
| 1 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,02 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,02 |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat:LED 160W | buc | 2,00 |
|  |  | 1.1.2. LEA 10kV PC55+08.7 (CFM) |  |  |
| 5 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,74 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 74,00 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,74 |
|  |  | 1.1.3. LEA 10kV PC55+85 (Apa Canal Balti) Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la utilajului=1,00 |  |  |
| 8 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,88 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 88,00 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,88 |
|  |  | 1.1.4. LEA 10kV PC60+00 - PC62+15 (Apa Canal Balti) |  |  |
| 11 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,09 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,38 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,00 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,09 |
|  |  | 1.1.5. LEA 10kV PC318+80 - PC20+87 |  |  |
| 15 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,18 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,18 |
|  |  | 1.1.6. LEA 0,4kV la PC371+25-PC371+70 |  |  |
| 18 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,02 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,02 |
| 21 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat:LED 160W | buc | 2,00 |
|  |  | 1.1.7. LEA 10kV PC383+75 - PС384+40 |  |  |
| 22 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,03 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,03 |
|  |  | 1.1.8. LEA 10kV PC387+50 -PC392+95 |  |  |
| 25 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,15 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| 27 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,15 |
|  |  | 1.1.9. LEA 10kV PC394+47 - PС396+87 |  |  |
| 28 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,13 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,00 |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,13 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.2.1. LEA 0,4kV la PC16+23-PC16+78 |  |  |
| 31 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB105-5) | buc | 2,00 |
| 32 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (СИП2 3х35+1х50+1х16) | 1000 m | 0,10 |
| 33 |  | СИП2 3х35+1х50+1х16 | m | 100,00 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 40,20 |
| 35 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 36 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 37 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 2,00 |
| 38 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA | 10 m | 1,04 |
| 39 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 2,00 |
| 40 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV (k=2) | buc | 2,00 |
| 41 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 42 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
| 43 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2.2. LEA 10kV PC55+08,7 (CFM) |  |  |
| 44 | 33-04-003-11 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (Stilp circular C1.85/10.1) | buc | 2,00 |
| 45 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (плита ж.б.) 1шт.=0,04м3 | buc | 4,00 |
| 46 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,155 |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 226,40 |
| 48 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,00 |
| 49 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,00 |
| 50 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 2,00 |
| 51 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA D20 | 10 m | 3,04 |
| 52 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A (k=0.7) | buc | 4,00 |
| 53 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 50 | buc | 4,00 |
| 54 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 4,00 |
| 55 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 4,00 |
| 56 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC de diam, 100mm: pina la 2 gauri | km | 0,043 |
| 57 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 1,50 |
| 58 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,50 |
| 59 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,20 |
| 60 |  | Cablu ААБ2л-10 3х70mm2 | m | 220,00 |
| 61 |  | Banda de semnalizare | m | 92,00 |
| 62 | 10-06-034-15 | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (75х75х6мм) | m | 4,60 |
| 63 | 08-02-167-7 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 70 mm2 (Manson pentru cablu ААБ2л-10 3х70mm2) | buc | 2,00 |
| 64 |  | Manson pentru cablu ААБ2л-10 3х70mm2 | buc | 2,00 |
| 65 | 08-01-011-3 | Разъединитель напряжением до 35кВ | set | 2,00 |
| 66 |  | Разъединитель РЛНДА-1-10/200 с приводом ПРНЗ-10 | set | 2,00 |
| 67 | 08-01-015-10 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением, (ОПН-10) | set | 2,00 |
| 68 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-10 | buc | 6,00 |
|  |  | 1.2.3. LEA 10kV PC55+85 (Apa Canal Balti) |  |  |
| 69 | 33-04-003-11 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (CB110-5) | buc | 2,00 |
| 70 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (плита ж.б.) 1шт.=0,044м3 | buc | 4,00 |
| 71 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,15 |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 270,80 |
| 73 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,00 |
| 74 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,00 |
| 75 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 2,00 |
| 76 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA D20 | 10 m | 3,04 |
| 77 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A (k=0.7) | buc | 4,00 |
| 78 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 50 | buc | 4,00 |
| 79 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 4,00 |
| 80 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 4,00 |
| 81 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC de diam, 100mm: pina la 2 gauri | km | 0,043 |
| 82 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 1,90 |
| 83 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,50 |
| 84 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,20 |
| 85 |  | Cablu АСБ-10 3х95mm2 | m | 260,00 |
| 86 |  | Banda de semnalizare | m | 127,00 |
| 87 | 10-06-034-15 | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (75х75х6мм) | m | 4,60 |
| 88 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 (Manson pentru cablu АСБ-10 3х95mm2) | buc | 2,00 |
| 89 |  | Manson pentru cablu АСБ-10 3х95mm2 | buc | 2,00 |
| 90 | 08-01-011-3 | Разъединитель напряжением до 35кВ | set | 2,00 |
| 91 |  | Разъединитель РЛНДА-1-10/200 с приводом ПРНЗ-10 | set | 2,00 |
| 92 | 08-01-015-10 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением, (ОПН-10) | set | 2,00 |
| 93 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-10 | buc | 6,00 |
|  |  | 1.2.4. LEA 10кV PC60+00 - PC62+15 (Apa Canal Balti) |  |  |
| 94 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB105-5) | buc | 1,00 |
| 95 | 33-04-003-11 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (CB105-5) | buc | 3,00 |
| 96 | 33-04-011-5 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи (conductori 3AC-70, L=60m) | buc | 1,00 |
| 97 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,185 |
| 98 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (плита ж.б.) 1шт.=0,044м3 | buc | 6,00 |
| 99 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 163,50 |
| 100 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 7,00 |
| 101 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 7,00 |
| 102 | 33-04-016-6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | buc | 7,00 |
| 103 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 4,00 |
| 104 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA D20 | 10 m | 6,08 |
| 105 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A | buc | 2,00 |
| 106 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc | 2,00 |
| 107 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
| 108 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2.5. LEA 10кV PC318+80 - PС320+87 |  |  |
| 109 | 33-04-003-11 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (CB105-5) | buc | 5,00 |
| 110 | 33-04-004-4 | Montarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (CB164-12) | buc | 1,00 |
| 111 | 33-04-005-3 | Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 35 kV | buc | 1,00 |
| 112 | 33-04-004-4 | Montarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (CB164-12) | buc | 2,00 |
| 113 | 33-04-005-3 | Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 35 kV | buc | 4,00 |
| 114 | 33-04-011-5 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи (conductori 3AC-70, L=60m) | buc | 4,00 |
| 115 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,21 |
| 116 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (плита ж.б.) 1шт.=0,044м3 | buc | 13,00 |
| 117 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (анкер ж.б. Ац1)1шт.=0,12м3 | buc | 7,00 |
| 118 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 1 001,00 |
| 119 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 13,00 |
| 120 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 13,00 |
| 121 | 33-04-016-6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | buc | 13,00 |
| 122 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 8,00 |
| 123 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA D20 | 10 m | 12,16 |
| 124 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A | buc | 7,00 |
| 125 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc | 7,00 |
| 126 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 7,00 |
| 127 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 7,00 |
|  |  | 1.2.6. LEA 0,4kV la PC371+25-PC371+70 |  |  |
| 128 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB105-5) | buc | 2,00 |
| 129 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (СИП2 3х35+1х50+1х16) | 1000 m | 0,055 |
| 130 |  | СИП2 3х35+1х50+1х16 | m | 55,00 |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 22,80 |
| 132 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 133 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 134 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 1,00 |
| 135 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA | 10 m | 0,52 |
| 136 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 2,00 |
| 137 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV (k=2) | buc | 2,00 |
| 138 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 139 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
| 140 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2.7. LEA 10кV PC383+75 - PС384+40 |  |  |
| 141 | 33-04-004-4 | Montarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (CB164-12) | buc | 1,00 |
| 142 | 33-04-005-3 | Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 35 kV | buc | 2,00 |
| 143 | 33-04-011-5 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи (conductori 3AC-70, L=60m) | buc | 1,00 |
| 144 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,05 |
| 145 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (плита ж.б.) 1шт.=0,044м3 | buc | 1,00 |
| 146 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (анкер ж.б. Ац1)1шт.=0,12м3 | buc | 3,00 |
| 147 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 314,80 |
| 148 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 149 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 150 | 33-04-016-6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | buc | 1,00 |
| 151 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 1,00 |
| 152 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA D20 | 10 m | 1,52 |
| 153 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A | buc | 2,00 |
| 154 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc | 2,00 |
| 155 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
| 156 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2.8. LEA 10кV PC387+50 -PC392+95 |  |  |
| 157 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (Stilp circular C1.85/10.1) | buc | 5,00 |
| 158 | 33-04-003-11 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (Stilp circular C1.85/10.1) | buc | 5,00 |
| 159 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (плита ж.б.) 1шт.=0,044м3 | buc | 10,00 |
| 160 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,60 |
| 161 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 1 084,55 |
| 162 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 15,00 |
| 163 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 15,00 |
| 164 | 33-04-016-6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | buc | 15,00 |
| 165 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 10,00 |
| 166 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA D20 | 10 m | 15,20 |
| 167 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A | buc | 10,00 |
| 168 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc | 10,00 |
| 169 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 10,00 |
| 170 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 10,00 |
|  |  | 1.2.9. LEA 10кV PC394+47 - PС396+87 |  |  |
| 171 | 33-04-004-4 | Montarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (CB164-12) | buc | 1,00 |
| 172 | 33-04-005-3 | Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 35 kV | buc | 1,00 |
| 173 | 33-04-004-4 | Montarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (CB164-12) | buc | 1,00 |
| 174 | 33-04-005-3 | Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 35 kV | buc | 2,00 |
| 175 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (Stilp circular C1.85/10.1) | buc | 1,00 |
| 176 | 33-04-003-11 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (Stilp circular C1.85/10.1) | buc | 3,00 |
| 177 | 33-04-011-5 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи (conductori 3AC-70, L=60m) | buc | 1,00 |
| 178 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70) | km | 0,25 |
| 179 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (плита ж.б.) 1шт.=0,044м3 | buc | 12,00 |
| 180 | 33-04-007-3 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: до 0,7 м3 (анкер ж.б. Ац1)1шт.=0,12м3 | buc | 4,00 |
| 181 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (стальные конструкции) | kg | 839,39 |
| 182 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 9,00 |
| 183 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 9,00 |
| 184 | 33-04-016-6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | buc | 9,00 |
| 185 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 5 m | buc | 6,00 |
| 186 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA D20 | 10 m | 9,12 |
| 187 | 33-04-042-7 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: tip A | buc | 5,00 |
| 188 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc | 5,00 |
| 189 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (de la demontare) | buc | 5,00 |
| 190 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (de la demontare) | buc | 5,00 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.3.1. LEA 0,4kV la PC16+23-PC16+78 |  |  |
| 191 |  | Corp de iluminat:LED 160W | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3.2. LEA 0,4kV la PC371+25-PC371+70 |  |  |
| 192 |  | Corp de iluminat:LED 160W | buc | 2,00 |
| Retele de gaze |  |  |  |  |
|  |  | 1. Conducta de gaze de presiune medie D75x6.8 Py 0.3 MПa (km 32+277.2) |  |  |
|  |  | 1.1. Pozarea subterana |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,62 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 20,00 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,62 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,72 |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 | 0,10 |
| 7 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) | m | 90,00 |
| 8 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 80 мм) | km | 0,09 |
| 9 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 80 мм) | km | 0,09 |
| 10 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), отвод диам. 75 мм | buc | 1,00 |
| 11 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), заглушка диам. 75 мм | buc | 2,00 |
| 12 | Dl117 | Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка сигнальных столбиков механизированым способом) | buc | 5,00 |
|  |  | 1.2. УПГ 6 Пункт провода - спутника (ППС) совмещенный с контрольной трубкой ППС-КТ- 2 шт |  |  |
| 13 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |
| 14 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm | m | 2,00 |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,08 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,04 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (2,1кг х 1шт) | kg | 4,20 |
| 18 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 0,12 |
|  |  | 1.3. УПГ 27 - 1 (75/75) 2шт Врезка п/э газопроводов к действующему газопроводу |  |  |
| 19 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Тройник) | buc | 2,00 |
| 20 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Муфта) | buc | 6,00 |
|  |  | 1.4. УПГ-8-5 Прокладка футляра методом прокола |  |  |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,49 |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,01 |
| 23 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 0,40 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,06 |
| 25 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,50 |
| 26 | TsF04A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maxim 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2,50 m adincimea suprafetei sprijinite de 0,00 .... 4 m | m2 | 61,34 |
| 27 | GD60B | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром 126-160 мм) D159 | buc | 1,00 |
| 28 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром 126-160 мм) | m | 41,00 |
|  |  | 1.5. Lucrari de constructie. электрохимзащита |  |  |
| 29 | M1K50A | Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic (Строительно-монтажные работы по установке станции катодной защиты с анодным заземлением, вертикальным из электродов ) | 1stat. cat. | 1,00 |
|  |  | 1.6. УПГ 31 - 5 (2шт) Пересечение п/э газопровода с водопроводом |  |  |
| 30 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 110 мм) | m | 8,00 |
| 31 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm | m | 18,00 |
| 32 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,40 |
|  |  | 1.7. Демонтаж газопровода |  |  |
| 33 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная) | 100 m3 | 0,80 |
| 34 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 10,00 |
| 35 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) Демонтаж газопровода | m | 67,00 |
| 36 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 0,90 |
| 37 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 0,90 |
| Retele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Traversarea Nr.1- Apeduct stramutat diam.90mm, km5+762 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Amenajarea caminelor de diam1.5m (1buc) si diam 1.0m (1buc) |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 0,090 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 9,000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 0,180 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,180 |
| 5 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,128 |
| 6 |  | Inel din beton pentru camin KC-15-9* (0.40m3) | buc | 1,000 |
| 7 |  | Inel din beton pentru camin KC-15-9 (0.384m3) | buc | 1,000 |
| 8 |  | Placa pentru camin ПП-15-1 (0.272m3) | buc | 1,000 |
| 9 |  | Inel din beton pentru camin KC-7-3 (0.052m3) | buc | 1,000 |
| 10 |  | Inel de reazem CIAC 80/62.5/10 (1buc.=0.02m3) | buc | 1,000 |
| 11 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,792 |
| 12 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9* (0.24m3) | buc | 1,000 |
| 13 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9 (0.22m3) | buc | 1,000 |
| 14 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-6 (0.16m3) | buc | 1,000 |
| 15 |  | Placa pentru camin ПП-10-1 (0.1m3) | buc | 1,000 |
| 16 |  | Inel din beton pentru camin KC-7-3 (0.052m3) | buc | 1,000 |
| 17 |  | Inel de reazem CIAC 80/62.5/10 (1buc.=0.02m3) | buc | 1,000 |
| 18 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк легкий) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.1.2. Stramutarea tevilor de apeduct |  |  |
| 19 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 1,090 |
| 20 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 12,600 |
| 21 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 1,220 |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,220 |
| 23 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Toc-teava din otel diam. 325mm x 9 mm) | m | 38,000 |
| 24 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PE 100 SDR11 PN16 de diam.90x8.2mm) | m | 80,000 |
| 25 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PE 80 SDR26 PN5 de diam.63x2.5mm) | m | 6,000 |
| 26 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 80,000 |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana caucizata Py16 diam.100mm) | buc | 2,000 |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana caucizata Py16 diam.65mm) | buc | 1,000 |
| 29 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator din cauciuc DN100 PN10) | buc | 2,000 |
| 30 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 20gr. PE100 SDR117 diam.90) | buc | 1,000 |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa Aqua Grip diam.90mm) | buc | 2,000 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa Aqua Grip diam.63mm) | buc | 1,000 |
| 33 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.325mm) | buc | 1,000 |
| 34 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Inele de reazem si directionare tip MA diam.325mm) | buc | 14,000 |
| 35 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam.325mm cu banda "Fibertex") l=38m | m2 | 40,000 |
| 36 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.125/90) | buc | 12,000 |
| 37 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.400/325) | buc | 12,000 |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa de diam.100 мм) | buc | 1,000 |
| 39 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton pentru sprijin) | m3 | 0,100 |
| 40 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (teu din fonta diam.100x65) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Traversarea Nr.2- Manta de diam.1020mm, km11+119 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Montarea tocului |  |  |
| 41 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 1,120 |
| 42 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 12,000 |
| 43 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 1,240 |
| 44 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,240 |
| 45 | AcA04G | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm (Toc-teava din otel diam. 1020mm x 10 mm) | m | 31,000 |
| 46 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam.1020mm cu banda "Fibertex") l=31m | m2 | 99,000 |
| 47 | AcA27B | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 800-1000 mm (Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.1020mm) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.3. Traversarea Nr.3- Manta de diam.325mm, km27+157.5 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Montarea tocului |  |  |
| 48 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 0,700 |
| 49 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 8,000 |
| 50 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 0,780 |
| 51 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,780 |
| 52 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Toc-teava din otel diam. 325mm x 9 mm) | m | 37,000 |
| 53 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam. 325mm cu banda "Fibertex") l=37m | m2 | 40,000 |
| 54 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.325mm) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4. Traversarea Nr.4- Manta de diam.630mm, km27+180 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Montarea tocului |  |  |
| 55 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 1,890 |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 21,000 |
| 57 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 2,100 |
| 58 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,100 |
| 59 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Toc-teava din otel diam. 630mm x 10 mm) | m | 68,000 |
| 60 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam. 630mm cu banda "Fibertex") l=37m | m2 | 135,000 |
| 61 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.630mm) | buc | 4,000 |
|  |  | 1.5. Traversarea Nr.5- Apeduct stramutat diam.355mm, km31+880.8 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Amenajarea caminelor de diam2.0m (2buc) si diam 1.0m (1buc) |  |  |
| 62 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 0,240 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 24,000 |
| 64 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 0,480 |
| 65 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,480 |
| 66 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,544 |
| 67 |  | Inel din beton pentru camin KC-20-9* (0.6m3) | buc | 2,000 |
| 68 |  | Inel din beton pentru camin KC-20-9 (0.588m3) | buc | 2,000 |
| 69 |  | Placa pentru camin ПП-20-1 (0.512m3) | buc | 2,000 |
| 70 |  | Inel din beton pentru camin KC-7-3 (0.052m3) | buc | 2,000 |
| 71 |  | Inel de reazem CIAC 80/62.5/10 (1buc.=0.02m3) | buc | 2,000 |
| 72 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,792 |
| 73 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9* (0.24m3) | buc | 1,000 |
| 74 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9 (0.22m3) | buc | 1,000 |
| 75 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-6 (0.16m3) | buc | 1,000 |
| 76 |  | Placa pentru camin ПП-10-1 (0.1m3) | buc | 1,000 |
| 77 |  | Inel din beton pentru camin KC-7-3 (0.052m3) | buc | 1,000 |
| 78 |  | Inel de reazem CIAC 80/62.5/10 (1buc.=0.02m3) | buc | 1,000 |
| 79 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк легкий) | buc | 3,000 |
|  |  | 1.5.2. Stramutarea tevilor de apeduct |  |  |
| 80 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 1,380 |
| 81 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 16,000 |
| 82 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 1,540 |
| 83 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,540 |
| 84 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Toc-teava din otel diam. 630mm x 10 mm) | m | 28,000 |
| 85 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm ( Teava PE100 SDR11 PN16 de diam.355x32.2mm) | m | 50,000 |
| 86 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PE80 SDR21 PN6 diam.110mm) | m | 6,000 |
| 87 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste355 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 50,000 |
| 88 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Vana caucizata Py16 diam.300mm) | buc | 2,000 |
| 89 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana caucizata Py16 diam.100mm) | buc | 1,000 |
| 90 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm (Compensator din cauciuc DN300 PN10mm) | buc | 2,000 |
| 91 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Cot 20gr. PE100 SDR11 diam.300mm) | buc | 2,000 |
| 92 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.355mm) | buc | 4,000 |
| 93 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm) | buc | 1,000 |
| 94 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.630mm) | buc | 1,000 |
| 95 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam.630mm cu banda "Fibertex") l=28m | m2 | 111,000 |
| 96 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Inele de reazem si directionare tip MA diam.630mm) | buc | 11,000 |
| 97 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.450) | buc | 57,000 |
| 98 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm (teu din fonta cu flansa diam.300x100mm) | buc | 1,000 |
| 99 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton pentru sprijin) | m3 | 0,500 |
|  |  | 1.6. Traversarea Nr.6- Apeduct stramutat diam.355mm, km31+880.8 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Amenajarea caminelor de diam2.0m (2buc) |  |  |
| 100 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 0,220 |
| 101 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 22,000 |
| 102 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 0,440 |
| 103 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,440 |
| 104 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,956 |
| 105 |  | Inel din beton pentru camin KC-20-9* (0.6m3) | buc | 2,000 |
| 106 |  | Inel din beton pentru camin KC-20-9 (0.588m3) | buc | 1,000 |
| 107 |  | Placa pentru camin ПП-20-1 (0.512m3) | buc | 2,000 |
| 108 |  | Inel din beton pentru camin KC-7-3 (0.052m3) | buc | 2,000 |
| 109 |  | Inel de reazem CIAC 80/62.5/10 (1buc.=0.02m3) | buc | 2,000 |
| 110 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк легкий) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.6.2. Stramutarea tevilor de apeduct |  |  |
| 111 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 1,940 |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 22,000 |
| 113 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 2,160 |
| 114 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,160 |
| 115 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Toc-teava din otel diam. 630mm x 10 mm) | m | 34,000 |
| 116 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm ( Teava PE100 SDR11 PN16 de diam.355x32.2mm) | m | 70,000 |
| 117 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PE80 SDR21 PN6 diam.110mm) | m | 6,000 |
| 118 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste355 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 70,000 |
| 119 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Vana caucizata Py16 diam.300mm) | buc | 2,000 |
| 120 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana caucizata Py16 diam.100mm) | buc | 1,000 |
| 121 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm (Compensator din cauciuc DN300 PN10mm) | buc | 2,000 |
| 122 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Cot 20gr. PE100 SDR11 diam.355mm) | buc | 2,000 |
| 123 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.355mm) | buc | 4,000 |
| 124 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm) | buc | 1,000 |
| 125 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.630mm) | buc | 1,000 |
| 126 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam.630mm cu banda "Fibertex") l=34m | m2 | 135,000 |
| 127 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Inele de reazem si directionare tip MA diam.630mm) | buc | 11,000 |
| 128 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.450/355) | buc | 57,000 |
| 129 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm (teu din fonta cu flansa diam.300x100mm) | buc | 1,000 |
| 130 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton pentru sprijin) | m3 | 0,500 |
|  |  | 1.7. Traversarea Nr.7- Apeduct stramutat diam.160mm, km31+880.8 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Amenajarea caminelor de diam1.5m (2buc) si diam 1.0m (1buc) |  |  |
| 131 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 0,160 |
| 132 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 16,000 |
| 133 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 0,320 |
| 134 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,320 |
| 135 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,376 |
| 136 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9* (0.24m3) | buc | 1,000 |
| 137 |  | Inel din beton pentru camin KC-15-9* (0.40m3) | buc | 1,000 |
| 138 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9 (0.22m3) | buc | 1,000 |
| 139 |  | Placa pentru camin ПП-10-1 (0.1m3) | buc | 1,000 |
| 140 |  | Placa pentru camin ПП-15-1 (0.272m3) | buc | 1,000 |
| 141 |  | Inel din beton pentru camin KC-7-3 (0.052m3) | buc | 2,000 |
| 142 |  | Inel de reazem CIAC 80/62.5/10 (1buc.=0.02m3) | buc | 2,000 |
| 143 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,792 |
| 144 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9* (0.24m3) | buc | 1,000 |
| 145 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-9 (0.22m3) | buc | 1,000 |
| 146 |  | Inel din beton pentru camin KC-10-6 (0.16m3) | buc | 1,000 |
| 147 |  | Placa pentru camin ПП-10-1 (0.1m3) | buc | 1,000 |
| 148 |  | Inel din beton pentru camin KC-7-3 (0.052m3) | buc | 1,000 |
| 149 |  | Inel de reazem CIAC 80/62.5/10 (1buc.=0.02m3) | buc | 1,000 |
| 150 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк легкий) | buc | 3,000 |
|  |  | 1.7.2. Stramutarea tevilor de apeduct |  |  |
| 151 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 1,760 |
| 152 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 20,000 |
| 153 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 1,960 |
| 154 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,960 |
| 155 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm (Toc-teava din otel diam. 426mm x 10 mm) | m | 40,000 |
| 156 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm ( Teava PE100 SDR11 PN16 de diam.160x14.6mm) | m | 70,000 |
| 157 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (Teava PE80 SDR21 PN6 diam.110mm) | m | 6,000 |
| 158 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 70,000 |
| 159 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana caucizata Py16 diam.150mm) | buc | 2,000 |
| 160 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana caucizata Py16 diam.100mm) | buc | 1,000 |
| 161 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator din cauciuc DN150 PN10mm) | buc | 2,000 |
| 162 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Cot 20gr. PE100 SDR11 diam.160mm) | buc | 2,000 |
| 163 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.160mm) | buc | 4,000 |
| 164 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm) | buc | 1,000 |
| 165 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.426mm) | buc | 1,000 |
| 166 | IzL06A | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala (izolatia tocului de diam.426mm cu banda "Fibertex") l=34m | m2 | 46,000 |
| 167 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Inele de reazem si directionare tip MA diam.426mm) | buc | 11,000 |
| 168 | AcA27A | Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.160) | buc | 21,000 |
| 169 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (teu din fonta cu flansa diam.150x100mm) | buc | 1,000 |
| 170 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton pentru sprijin) | m3 | 0,120 |
|  |  | 1.8. Traversarea Nr.8- Apeduct stramutat diam.1000mm, km5+762 - km6+600 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Camera 3500x3000x3000 |  |  |
| 171 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (saparea groapei de fundatie) | 100 m3 | 0,730 |
| 172 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,000 |
| 173 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 85,100 |
| 174 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обратная засыпка вручную | m3 | 35,000 |
| 175 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv Уплотнение мех. | 100 m3 | 0,350 |
| 176 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,180 |
| 177 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (beton B3.5) | m3 | 1,560 |
| 178 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 50,100 |
| 179 | CC01C3 | Armaturi din otel fasonate in ateliere centralizate si montate inclusiv in fundatii izolate | kg | 686,700 |
| 180 | CC01C3 | Armaturi din otel fasonate in ateliere centralizate si montate inclusiv in fundatii izolate | kg | 376,040 |
| 181 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (beton B15 pentru fundul caminului ) | m3 | 3,200 |
| 182 | AcE02A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Стены колодцев из бетона В15) | m3 | 10,100 |
| 183 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (beton B7.5) | m3 | 0,710 |
| 184 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (Плита ПО4-A) | buc | 4,000 |
| 185 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (ПлитаП15д-8) | buc | 4,000 |
| 186 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ7-6) | buc | 2,000 |
| 187 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Опорное кольцо КЦО1) | buc | 2,000 |
| 188 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 63,000 |
| 189 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальники Ду=150мм) | kg | 20,600 |
| 190 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальники Ду=100мм) | kg | 10,400 |
| 191 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Гильзы Ду=1000мм, L400) 2шт. | kg | 115,600 |
| 192 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цементная защитная стяжка толщ.35мм) к=1,75 | m2 | 14,000 |
| 193 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк легкий) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.8.2. Camera 3000x3000x3000 |  |  |
| 194 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (saparea groapei de fundatie) | 100 m3 | 0,510 |
| 195 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,000 |
| 196 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 59,200 |
| 197 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обратная засыпка вручную | m3 | 25,000 |
| 198 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv Уплотнение мех. | 100 m3 | 0,250 |
| 199 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,140 |
| 200 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (beton B3.5) | m3 | 1,400 |
| 201 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 49,700 |
| 202 | CC01C3 | Armaturi din otel fasonate in ateliere centralizate si montate inclusiv in fundatii izolate | kg | 635,400 |
| 203 | CC01C3 | Armaturi din otel fasonate in ateliere centralizate si montate inclusiv in fundatii izolate | kg | 299,620 |
| 204 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (beton B15 pentru fundul caminului ) | m3 | 2,450 |
| 205 | AcE02A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Стены колодцев из бетона В15) | m3 | 10,550 |
| 206 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (beton B7.5) | m3 | 0,600 |
| 207 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (Плита ПО3) | buc | 2,000 |
| 208 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (ПлитаП15д-8) | buc | 2,000 |
| 209 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ7-6) | buc | 2,000 |
| 210 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Опорное кольцо КЦО1) | buc | 2,000 |
| 211 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 56,000 |
| 212 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Гильзы Ду=1000мм, L400) 2шт. | kg | 115,600 |
| 213 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цементная защитная стяжка толщ.35мм) к=1,75 | m2 | 12,250 |
| 214 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люк легкий) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.8.3. Stramutarea tevilor de apeduct |  |  |
| 215 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором ) | 100 m3 | 18,830 |
| 216 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок) | m3 | 210,000 |
| 217 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех) | 100 m3 | 20,930 |
| 218 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 20,930 |
| 219 | RpAcA49G | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm | m | 400,000 |
| 220 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 174,240 |
| 221 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm (Toc-teava din otel diam. 426mm x 10 mm) | m | 40,000 |
| 222 | AcA14E | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava PE100 SDR11 PN16 diam.1000x90.8mm) | m | 455,000 |
| 223 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Vana caucizata Py16 diam.300mm) | buc | 1,000 |
| 224 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana caucizata Py16 diam.150mm) | buc | 1,000 |
| 225 | AcA24F | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 900-1000 mm (Compensator din otel DN1000 PN10mm) | buc | 2,000 |
| 226 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator din cauciuc DN150 PN10mm) | buc | 1,000 |
| 227 | AcA24F | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 900-1000 mm (teu din fonta cu flansa diam.1000x300mm) | buc | 1,000 |
| 228 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm (teu din fonta cu flansa diam.300x150mm) | buc | 1,000 |
| 229 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm (reductie din diam.300x100mm) | buc | 1,000 |
| 230 | AcA26F | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm (capat flansa de PE100 SDR17 diam.1000mm PN10) | buc | 4,000 |
| 231 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator din cauciuc DN100 PN10) | buc | 1,000 |
| 232 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.300mm) | buc | 1,000 |
| 233 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm) | buc | 1,000 |
| 234 | AcA23E | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 900-1000 mm (flansa libera diam.1000 mm) | buc | 4,000 |
| 235 | AcA26F | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm (cot15gr. PE100, SDR11 diam.1000mm) | buc | 1,000 |
| 236 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru sprijin) | m3 | 4,180 |
| 237 | AcA26F | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm (cot30gr. PE100, SDR11 diam.1000mm) | buc | 2,000 |
| 238 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru sprijin) | m3 | 10,560 |
| 239 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 900-1000 mm (Vana cu motor electric PN16 MPa, N=1450 Bт, diam.1000mm) 1buc=742kg | buc | 2,000 |
| 240 | AcB09C | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 1000 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Traversarea Nr.1- Apeduct stramutat diam.90mm, km5+762 |  |  |
| 241 |  | Vana caucizata Py16 diam.100mm | buc | 2,000 |
| 242 |  | Vana caucizata Py16 diam.65mm | buc | 1,000 |
| 243 |  | Compensator din cauciuc DN100 PN10 | buc | 2,000 |
| 244 |  | Cot 20gr. PE100 SDR117 diam.90 | buc | 1,000 |
| 245 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.90mm | buc | 2,000 |
| 246 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.63mm | buc | 1,000 |
| 247 |  | Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.325mm | buc | 1,000 |
| 248 |  | Inele de reazem si directionare tip MA diam.325mm | buc | 14,000 |
| 249 |  | Teu din fonta diam.100x65 | buc | 1,000 |
| 250 |  | Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.125/90 | buc | 12,000 |
| 251 |  | Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.400/325 | buc | 12,000 |
|  |  | 2.2. Traversarea Nr.2- Manta de diam.1020mm, km11+119 |  |  |
| 252 |  | Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.1020mm | buc | 2,000 |
|  |  | 2.3. Traversarea Nr.3- Manta de diam.325mm, km27+157.5 |  |  |
| 253 |  | Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.325mm | buc | 2,000 |
|  |  | 2.4. Traversarea Nr.4- Manta de diam.630mm, km27+180 |  |  |
| 254 |  | Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.630mm | buc | 4,000 |
|  |  | 2.5. Traversarea Nr.5- Apeduct stramutat diam.355mm, km31+880.8 |  |  |
| 255 |  | Vana caucizata Py16 diam.300mm | buc | 2,000 |
| 256 |  | Vana caucizata Py16 diam.100mm | buc | 1,000 |
| 257 |  | Compensator din cauciuc DN300 PN10mm | buc | 2,000 |
| 258 |  | Cot 20gr. PE100 SDR11 diam.300mm | buc | 2,000 |
| 259 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.355mm | buc | 4,000 |
| 260 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm | buc | 1,000 |
| 261 |  | Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.630mm | buc | 1,000 |
| 262 |  | Inele de reazem si directionare tip MA diam.630mm | buc | 11,000 |
| 263 |  | Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.450 | buc | 57,000 |
| 264 |  | Teu din fonta cu flansa diam.300x100mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2.6. Traversarea Nr.6- Apeduct stramutat diam.355mm, km31+880.8 |  |  |
| 265 |  | Vana caucizata Py16 diam.300mm | buc | 2,000 |
| 266 |  | Vana caucizata Py16 diam.100mm | buc | 1,000 |
| 267 |  | Compensator din cauciuc DN300 PN10mm | buc | 2,000 |
| 268 |  | Cot 20gr. PE100 SDR11 diam.355mm | buc | 2,000 |
| 269 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.355mm | buc | 4,000 |
| 270 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm | buc | 1,000 |
| 271 |  | Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.630mm | buc | 1,000 |
| 272 |  | Inele de reazem si directionare tip MA diam.630mm | buc | 11,000 |
| 273 |  | Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.450/355 | buc | 57,000 |
| 274 |  | Teu din fonta cu flansa diam.300x100mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2.7. Traversarea Nr.7- Apeduct stramutat diam.160mm, km31+880.8 |  |  |
| 275 |  | Vana caucizata Py16 diam.150mm | buc | 2,000 |
| 276 |  | Vana caucizata Py16 diam.100mm | buc | 1,000 |
| 277 |  | Compensator din cauciuc DN150 PN10mm | buc | 2,000 |
| 278 |  | Cot 20gr. PE100 SDR11 diam.160mm | buc | 2,000 |
| 279 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.160mm | buc | 4,000 |
| 280 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm | buc | 1,000 |
| 281 |  | Mansete tip DU gofrate pentru etansarea Tocului de diam.426mm | buc | 1,000 |
| 282 |  | Inele de reazem si directionare tip MA diam.426mm | buc | 11,000 |
| 283 |  | Etansor pentru trecerea prin zid Link-Seal ktw/w270 diam.160 | buc | 21,000 |
| 284 |  | Teu din fonta cu flansa diam.150x100mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2.8. Traversarea Nr.8- Apeduct stramutat diam.1000mm, km5+762 - km6+600 |  |  |
| 285 |  | Vana cu motor electric PN16 MPa, N=1450 Bт, diam.1000mm | buc | 2,000 |
| 286 |  | Vana caucizata Py16 diam.300mm | buc | 1,000 |
| 287 |  | Vana caucizata Py16 diam.150mm | buc | 1,000 |
| 288 |  | Compensator din otel DN1000 PN10mm | buc | 2,000 |
| 289 |  | Compensator din cauciuc DN150 PN10mm | buc | 1,000 |
| 290 |  | Teu din fonta cu flansa diam.1000x300mm | buc | 1,000 |
| 291 |  | Teu din fonta cu flansa diam.300x150mm | buc | 1,000 |
| 292 |  | Reductie din diam.300x100mm | buc | 1,000 |
| 293 |  | Capat flansa de PE100 SDR17 diam.1000mm PN10 | buc | 4,000 |
| 294 |  | Compensator din cauciuc DN100 PN10 | buc | 1,000 |
| 295 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.300mm | buc | 1,000 |
| 296 |  | Adaptor flansa Aqua Grip diam.110mm | buc | 1,000 |
| 297 |  | Flansa libera diam.1000 mm | buc | 4,000 |
| 298 |  | Cot15gr. PE100, SDR11 diam.1000mm | buc | 1,000 |
| 299 |  | Cot30gr. PE100, SDR11 diam.1000mm | buc | 2,000 |
|  |  | Restabilirea traseului | km | 39,83 |
|  |  | Pichetarea axei | km | 39,83 |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

# CAPITOLUL V. CONTRACT – MODEL ACHIZIŢII PUBLICE. Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin licitație deschisă ““___”_________20__ __________________________ (municipiu, oraş) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ________________ reprezentat prin ________________________________________, (numele, prenumele şifuncţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _____________________________________________________________________, (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din “__”______________20__, eliberată de ___________________________________________, pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate ___________________________________, reprezentat prin _________________________________________________________, în calitate (numele şifuncţia conducătorului) - de Antreprenor general, pe de altă parte. - OBIECTUL CONTRACTULUI - Antreprenorul general se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. - PERIOADA DE EXECUŢIE - Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni după primirea ordinului de începere a execuţiei. - Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract. - Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a); - datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; - datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general; - influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. - Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. - La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sânt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. - VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de ___________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. - Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. - Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale. - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită. - Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. - AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI - Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale. - ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE - Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract. - În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. - Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări. - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI - Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. - Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea. - Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel: - un exemplar rămânee la dispoziţia Antreprenorului general, iar - altul va fi ţinut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. - Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general. - Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. - Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea sânt necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. - Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. - Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. - Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reţinerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate până la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi gestionate de către Beneficiar. - În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general. - Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garantie a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract. - Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul va reţine garanţia pentru ofertă depusă. - Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atâta timp însă cât pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat. - Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. - La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. - Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. - Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. - Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. - Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligaţiuni ale Antreprenorului general. - Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. - Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. - Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale. - Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. - În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. - În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. - În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii. 6.28. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. - FORŢA DE MUNCĂ - Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. - MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE - Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. - Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. - Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de proiect, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general. - Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - Lucrările vor începe după semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 (unu) an. - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol. - Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. - Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. - Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanţia de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere. - Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiile contractuale. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită. - REZILIEREA CONTRACTULUI - Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă: - Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă: - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru; - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract. - Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate. - În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul. - După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. - Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. - DISPOZIŢII FINALE - Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - Caietul de sarcini; - Propunerea tehnică; - Oferta financiară; - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; - Garanția de bună execuție. - Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ”Beneficiar” Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor”; ”Antreprenor general”. MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a; mun. Chișinău, str.. c/f 1003600023559; c/f. c/IBAN; ### c/IBAN MD. Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat MF-TR Chișinău-bugetul de stat; BC „”S.A., fil.1Chișinău, c/b. c/TVA 0503301; c/TVA. Director general Gheorghe CURMEI ______________; Director general ____________.