# LOTUL II

# CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE SERVICII DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAȚIEI  DE PROIECT INCLUSIV VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

- Obiectul contractului

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit având la bază legislația în vigoare și precizează condițiile minime pentru atribuirea contractului menționat. Procedura de atribuire are în vedere elaborarea documentației de proiect, proiect tehnic și detalii de execuție pentru amenajarea drumului de acces, crearea unei parcări și construcția blocului sanitar în cadrul proiectului  „Îmbunătățirea condițiilor de vizitare a Mănăstirii „Sf. Ierarh Nicolae” prin amenajarea infrastructurii aferente”, precum și verificarea documentației de proiect.

- Amplasarea obiectului

Republica Moldova, r-nul Șoldănești, s. Dobrușa

- Beneficiar

Primăria Dobrușa, r-nul Șoldănești

- Statutul de protecție

Nu este cazul

- Temeiul proiectării

Pregătirea prezentei documentații de proiect a devenit necesară  ca urmare a aprobării spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, a proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de vizitare a Mănăstirii „Sf. Ierarh Nicolae” prin amenajarea infrastructurii aferente”, cu scopul de a facilita accesul și confortul vizitatorilor prin amenajarea infrastructurii de bază aferente obiectivului turistic de interes național, a Mănăstirii „Sf. Ierarh Nicolae”.

- Descrierea obiectului

Prezenta achiziție implică elaborarea documentației de proiect pentru următoarele categorii de lucrări:

- amenajarea drumului de acces cu o lungime de cca 0,5 km și o lățime de 3.5 m de la drumul regional G46 până la Mănăstirea „Sf. Ierarh Nicolae” – drum comunal cu acoperire de pietriș;

- extinderea / amenajarea unei parcări cu o suprafață de aproximativ 1000 m2;

- construcția și amenajarea blocului sanitar;

- de asemenea prezenta achiziție va include și verificarea documentației de proiect.

- Justificarea elaborării documentației de proiect

Elaborarea documentației de proiect este necesară în vederea stabilirii detaliilor de execuție și a întocmirii devizelor, pentru îndeplinirea obiectivelor din proiect în limitele bugetului aprobat.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

Elaborarea documentației de proiect, proiect tehnic și detalii de execuție pentru următoarele categorii de lucrări:

- amenajarea drumului de acces cu o lungime de cca 0,5 km și o lățime de 3.5 m de la drumul regional G46 până la Mănăstirea „Sf. Ierarh Nicolae” - amenajarea drumului (acoperirea cu strat de beton / beton asfaltic)

- crearea unei parcări cu o suprafață de aproximativ 1000 m2 – cu acoperire beton / asfalt / pavaj în funcție de soluția tehnică propusă;

- construcția blocului sanitar - blocul sanitar va fi proiectat pentru a servi drept toaletă cu două cabine separate, fiecare având o intrare proprie. Acesta va fi construit într-o locație accesibilă și va respecta standardele de siguranță, igienă și confort necesare.;

- de asemenea prezenta achiziție va include și verificarea documentației de proiect.

- Criteriul de atribuire

Prețul cel mai scăzut

- Cerințe specifice față de ofertant

-	Elaborarea proiectului tehnic și coordonarea cu beneficiarul;

-	Obținerea certificatului de urbanism, după caz;

-	Obținerea avizelor aferente lucrărilor executate;

-	Efectuarea lucrărilor de măsurare;

-	Efectuarea măsurărilor releveu , la necesitate;

-	Elaborarea studiului topografic;

-	Elaborarea geodeziei și geologiei la necesitate;

-	La toate lucrările de proiectare se vor respecta normele de protecție a mediului , vor fi utilizate materiale ecologice și durabile;

-	Vor fi estimate costurile lucrărilor, a etapelor de implementare a proiectului  și elaborate devize de cheltuieli Formele F1,F3,F5,F7). Forma F1 a devizului va fi prezentată și în varianta electronică.

Documentația tehnică va fi executată  și supusă verificării în conformitate cu                  CUC 434 din 28.12.2024

- Durata contractului

- Perioada de elaborare a documentației de proiect, va fi prezentată în maxim 2 luni de la semnarea contractului.

- Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Ofertant/Prestator va fi considerată data semnării contractului.

- În termen de 10 zile de la semnarea contractului prestatorul va actualiza Graficul/Planul de lucru.

- Achitarea se va efectua în termen de până la 45  zile  de la semnarea facturii fiscale.

- Achitarea  se va efectua în baza Actului de predare-primire a setului de documentație  tehnică contrasemnat de beneficiarul final, autorul de proiect și finanțator.

- Lucrarea se consideră predată autorității contractante odată cu prezentarea documentației de proiect, devizul de cheltuieli și avizelor  de verificare pozitive.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Documente DUAE

- Oferta tehnică

- Oferta financiară

- Dovada experienței similare

- Lista personalului atestat tehnico-profesional  pentru activități de proiectare în construcții după cum urmează  în Hotărârea  Nr. 743  din 06.11.2024

- Contracte de angajare sau scrisori de confirmare a disponibilității de participare la procesul de proiectare

- Condiții de prezentare a proiectului de execuție.

Proiectul de execuție, obligatoriu, vor fi elaborate în limba română, în format electronic (formatul DWG, PDF, Word, Excel), fără a fi incluse părți scanate sau executate manual.

Proiectul de execuție va fi predat Autorității Contractante a proiectului în format electronic și pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și va cuprinde:

- Partea scrisă (memoriul explicativ, care conține informație privind soluțiile tehnologice adoptate, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea documentației de execuție, calculele și altă informație necesară;

- Partea grafică în volum complet (piesele desenate, care reprezintă soluțiile de amenajare peisajeră și tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică);

- Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului, devizul general și devizul local.

Varianta finală a Documentației cu toate anexele, se prezintă Autorității Contractante/Beneficiarului, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale, precum și în format electronic editabil, în baza unui Act de predare-primire semnat de către Ofertant/Prestatorul și Autoritatea Contractantă.