| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/22005

Forme arhitectorale mici.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH91A |  | Instalarea bancilor pe 2 picioare (banca pentru copii) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 29,10 |  |  |
|  | 251320662146 |  | Banca pentru copii |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
| 2 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,40 |  |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,336 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
| 3 | DF18A adaptiv |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stant de baschet) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
| 4 | DF18A adaptiv |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stant de volei) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 28111063017 |  | Stant de volei |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Conteiner pentru gunoi |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 258451202101 |  | Conteiner pentru gunoi |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 6 |  |  | Poarta de fotbal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 258451202102 |  | Poarta de fotbal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 7 |  |  | Stant de baschet |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 258451202103 |  | Stant de baschet |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 8 |  |  | Plasa de volei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 258451202109 |  | Plasa de volei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |