Anexa №1

Deviz Local  Nr.  1

Ремонт подкрановых путей главного корпуса и полукозлового крана дымососного отделения

Valoarea de deviz ________________

| Nr. d/o № п-п | Poziţia în lista de preţuri Основание | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Ед. изм. | Cantitatea Количество | Preţul Цена | Suma Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 подкрановые пути мостовых кранов г/п 100/20т (рег.№4904, 5446) машинного зала главного корпуса |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей до ремонта | Метр пути | 132х2= 264 |  |  |
| 2 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей после ремонта | Метр пути | 132х2= 264 |  |  |
| 3 | Прейскурант 19/2004 Таблица 4 п. 7 | УЗК сварных швов - на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 0,5 метра | 14 |  |  |
|  |  | Итого по п.1 – 3 |  |  |  |  |
| 4 | Пр-нт 1/98 п.2001260101 Применительно | Разбалчивание, смазка и забалчивание резьбовых соединений крепления подкрановых путей с частичной заменой граверных шайб (66 шт. на 1 рельс) | 1 болт | 1452,0 |  |  |
| 5 | Пр-нт 1/98 п.0201090103 Применительно | Ремонт (рихтовка) подкрановых путей по высоте головки рельсов и осям. Устранение недопустимых зазоров в стыках рельсов согласно РД 34.21.621-95 | 1 рельс | 22 |  |  |
| 6 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Изготовление подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины, согласно данных нивелировки | 100 кг | 0,5 |  |  |
| 7 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ n.9 | Установка подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины для выравнивания уровня рельса согласно данных нивелировки , при массе эл-та до 20 кг (24 шт. на 1 рельс) (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 528 |  |  |
| 8 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ n.9 | Восстановление недостающих элементов заземления подкрановых путей в соответствии с требованиями п. 5.4.56 «Правил устройства электроустановок», при массе эл-та до 20 кг (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 4 |  |  |
| 9 | Пр-нт 1/98 п.1402050103 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : бортовая полоса. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 10 | Пр-нт 1/98 п.1402050102 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : поручень. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 11 | Пр-нт 1/98 п.1402050101 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : стойка. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 12 | Пр-нт 1/98 п.0302150403 | Наплавка слоя металла ручной эл.дуговой сваркой на наружную поверхность рельсов (упоры). | шт | 4 |  |  |
|  |  | Итого по п. 4 – 12 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 4 - 12 |  |  |  |  |
| 13 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Зачистка поверхностей подкрановых путей до металлического блеска для дефектоскопии. | 100 дм2 | 3,6 |  |  |
|  |  | Итого по п. 13 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 13 |  |  |  |  |
| 14 | Пр-нт 4 п.0101020101 Применительно | Осмотр, визуально – измерительный контроль на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 1 пог. м. | 337 |  |  |
| 15 | Прейскурант №4 п.0106020101 | Цветная дефектоскопия на наличие трещин (по результатам визуального осмотра по 3 контрольных сечения 200 х 50 мм. в районе стыков и по центру) 2 дм х 0,5 дм х 22 рельса = 22 | 1 дм2 | 22 |  |  |
|  |  | Итого по п. 14 – 15 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 14 – 15 |  |  |  |  |
| 16 | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | 1 экз. | 1 |  |  |
|  |  | Итого по п. 16 |  |  |  |  |
|  |  | К=1,38 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 16 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по п. 1 - 16 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 подкрановые пути мостовых кранов г/п 50/10т (рег.№4875, 5487) котельного отделения главного корпуса |  |  |  |  |
| 17 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей до ремонта | Метр пути | 120х2= 240 |  |  |
| 18 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей после ремонта | Метр пути | 120х2= 240 |  |  |
| 19 | Прейскурант 19/2004 Таблица 4 п. 7 | УЗК сварных швов - на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 0,5 метра | 13 |  |  |
|  |  | Итого по п.17 – 19 |  |  |  |  |
| 20 | Пр-нт 1/98 п.2001260101 Применительно | Разбалчивание, смазка и забалчивание резьбовых соединений крепления подкрановых путей с частичной заменой граверных шайб (66 шт. на 1 рельс) | 1 болт | 1320 |  |  |
| 21 | Пр-нт 1/98 п.0201090101 Применительно | Ремонт (рихтовка) подкрановых путей по высоте головки рельсов и осям. Устранение недопустимых зазоров в стыках рельсов согласно РД 34.21.621-95 | 1 рельс | 20 |  |  |
| 22 | Пр-нт 1/98 п.0201090103 | Изготовление подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины, согласно данных нивелировки | 100 кг | 0,5 |  |  |
| 23 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | Установка подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины для выравнивания уровня рельса согласно данных нивелировки , при массе эл-та до 20 кг (24 шт. на 1 рельс) (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 480 |  |  |
| 24 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | Восстановление недостающих элементов заземления подкрановых путей в соответствии с требованиями п. 5.4.56 «Правил устройства электроустановок» (восстановление недостающих элементов), при массе эл-та до 20 кг (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 4 |  |  |
| 25 | Пр-нт 1/98 п.1402050103 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : бортовая полоса. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 26 | Пр-нт 1/98 п.1402050102 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : поручень. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 27 | Пр-нт 1/98 п.1402050101 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : стойка. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 28 | Пр-нт 1/98 п.0302150403 | Наплавка слоя металла ручной эл.дуговой сваркой на наружную поверхность рельсов (упоры). | шт | 4 |  |  |
|  |  | Итого по п. 20 – 28 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 20 - 28 |  |  |  |  |
| 29 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Зачистка поверхностей подкрановых путей до металлического блеска для дефектоскопии. | 100 дм2 | 3,5 |  |  |
|  |  | Итого по п. 29 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,4 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 29 |  |  |  |  |
| 30 | Пр-нт 4 п.0101020101 Применительно | Осмотр, визуально – измерительный контроль на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 1 пог. м. | 292 |  |  |
| 31 | Прейскурант №4 п.0106020101 | Цветная дефектоскопия на наличие трещин (по результатам визуального осмотра по 3 контрольных сечения 200 х 50 мм. в районе стыков и по центру) 2 дм х 0,5 дм х 20 рельсов = 20 | 1 дм2 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по п. 30 – 31 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 30 – 31 |  |  |  |  |
| 32 | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | 1 экз. | 1 |  |  |
|  |  | Итого по п. 32 |  |  |  |  |
|  |  | К=1,38 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 32 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по п. 17 - 32 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 подкрановые пути полукозлового крана г/п 20т (рег.№4981) за осью «Г» главного корпуса (дымососное отделение). |  |  |  |  |
| 33 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей до ремонта | Метр пути | 120х2= 240 |  |  |
| 34 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей после ремонта | Метр пути | 120х2= 240 |  |  |
| 35 | Прейскурант 19/2004 Таблица 4 п. 7 | УЗК сварных швов - на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 0,5 метра | 13 |  |  |
|  |  | Итого по п.33 – 35 |  |  |  |  |
| 36 | Пр-нт 1/98 п.2001260101 Применительно | Разбалчивание, смазка и забалчивание резьбовых соединений крепления подкрановых путей с частичной заменой граверных шайб (66 шт. на 1 рельс) | 1 болт | 1320 |  |  |
| 37 | Пр-нт 1/98 п.0201090103 Применительно | Ремонт (рихтовка) подкрановых путей по высоте головки рельсов и осям. Устранение недопустимых зазоров в стыках рельсов согласно РД 34.21.621-95 | 1 рельс | 20 |  |  |
| 38 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Изготовление подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины, согласно данных нивелировки | 100 кг | 0,5 |  |  |
| 39 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | Установка подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины для выравнивания уровня рельса согласно данных нивелировки , при массе эл-та до 20 кг (24 шт. на 1 рельс) (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 480 |  |  |
| 40 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | восстановление недостающих элементов заземления подкрановых путей в соответствии с требованиями п. 5.4.56 «Правил устройства электроустановок», при массе эл-та до 20 кг (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 4 |  |  |
| 41 | Пр-нт 1/98 п.1402050103 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : бортовая полоса. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 42 | Пр-нт 1/98 п.1402050102 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : поручень. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 43 | Пр-нт 1/98 п.1402050101 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : стойка. | 1 дет. | 2 |  |  |
| 44 | Пр-нт 1/98 п.0302150403 | Наплавка слоя металла ручной эл.дуговой сваркой на наружную поверхность рельсов (упоры). | шт | 4 |  |  |
|  |  | Итого по п. 36 – 44 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 36 - 44 |  |  |  |  |
| 45 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Зачистка поверхностей подкрановых путей до металлического блеска для дефектоскопии. | 100 дм2 | 3,5 |  |  |
|  |  | Итого по п. 45 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,4 К=1,032 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 45 |  |  |  |  |
| 46 | Пр-нт 4 п.0101020101 Применительно | Осмотр, визуально – измерительный контроль на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 1 пог. м. | 280 |  |  |
| 47 | Прейскурант №4 п.0106020101 | Цветная дефектоскопия на наличие трещин (по результатам визуального осмотра по 3 контрольных сечения 200 х 50 мм. в районе стыков и по центру) 2 дм х 0,5 дм х 20 рельсов = 20 | 1 дм2 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по п. 46 – 47 |  |  |  |  |
|  |  | К=4,07 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 46 – 47 |  |  |  |  |
| 48 | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | 1 экз. | 1 |  |  |
|  |  | Итого по п. 48 |  |  |  |  |
|  |  | К=1,38 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 48 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по п. 33 - 48 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по п. 1 - 48 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |
|  |  | Пропан | лит | 80 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 16 |  |  |
|  |  | Болт М22 | кг | 10 |  |  |
|  |  | Диски отрезные Ø125 | шт | 40 |  |  |
|  |  | Гровер 22 | шт | 300 |  |  |
|  |  | Электроды ЦТ-28 | кг | 5 |  |  |
|  |  | Электроды YONII-13/55 D-3MM | кг | 5 |  |  |
|  |  | Лист стальной # 0,5-3,0 мм | кг | 150 |  |  |
|  |  | Дизтопливо | лит | 40 |  |  |
|  |  | Бензин | лит | 20 |  |  |
|  |  | Литол 24 | кг | 10 |  |  |
|  |  | Смазка RINOLIT | кг | 10 |  |  |
|  |  | Глицерин для УЗК (0,5кг/м2х4м2) | кг | 2 |  |  |
|  |  | Пенетрант (60 мл/м2х6,6м2) | лит | 0,4 |  |  |
|  |  | Проявитель (50 мл/м2х6,6м2) | лит | 0,33 |  |  |
|  |  | Очиститель (45 мл/м2х6,6м2) | лит | 0,3 |  |  |
|  |  | Ветошь | кг | 42 |  |  |
|  |  | Итого материалы: |  |  |  |  |
|  |  | ТЗР 5% |  |  |  |  |
|  |  | Итого работ с материалами: |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |