Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea lucrărilor de “Reconstrucția pistei de alergare a terenului de sport Locomotiv din mun. Bălți” Etap-I a Școlii Sportive din mun. Bălți”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție CEREREA OFERTELOR DE PREȚ
                                                                   (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Școlii Sportive din mun. Bălți

- IDNO: __1010601000313 _____	 ___________________

- Adresa: mun.Bălți, str. Kiev 153_______________	______________________

- Numărul de telefon/fax: 060577746

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: __________/  rosu.doinita@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: roau.doinita@mail.ru

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Școlii Sportive din mun. Bălți,  beneficiar.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45233250-4 | “Reconstrucția pistei de alergare a terenului de sport Locomotiv din mun. Bălți” Etap-I” | buc | 1 | Conform caietului de sarcini și a listei cu cantitățile de lucrări; ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei | 653 250, 00 lei fără TVA Termen de executare – pînă la 15.12.2025 |
| Valoarea estimativă |  |  |  |  |  | 653 250, 00 lei fără TVA / 783 000,00 lei cu TVA |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.		NU ESTE CAZUL

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot - DA;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _______nu se admit______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: pînă la 15.12.2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord.

- Termenul de valabilitate a contractului:____ 		pînă la 31.12.2025_____________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu_____________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): ___________________-________________________

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | adaptat procedurii, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | DA |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic | DA |
|  | Deviz de cheltuieli | Deviz de cheltuieli Formularele 3,5,7 întocmite corespunzător CPL.01.01-2012 Este interzisă modificarea formularelor de deviz prin majorare sau micșorare a resurselor sau excluderea totală a acestora. Cifrele indicate în devize la valoarea de deviz lei, pe unitate de măsură inclusiv salariu și total inclusiv salariu, obligatoriu vor fi cu două semne după virgulă. În cazul apariției unor întrebări pot fi solicitate clarificări de la autoritatea contractantă. Formulare confirmate prin semnătură electronică | DA |
| 3 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr.10 cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | DA |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr.7 cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | DA |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei 60 zile | Anexa nr.8 cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei, fără TVA | Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) conform Documentația standard (Anexa nr. 9)- confirmată prin semnătura electronică a participantului, in cuantum de 1% din valoarea ofertei, fără TVA | DA |
| 7 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | DA |
| 8 | Raport financiar pentru anul 2023 | Copie de pe original prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 9 | Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) | Minim 100% Grupul de lucru va verifica în raportul financiar prezentat ca valoarea datoriilor curente să nu depășească valoarea activelor circulante. În caz contrar oferta va fi descalificată. | DA |
| 10 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național | Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat . | DA |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 12 | Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 si nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul amenajării terenurilor cu gazon artificial | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: - executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); | DA |
| 13 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, inclusiv, obligatoriu și cel pentru montarea tehnologică a gazonului artificial și infiltrarea normată a componenților, în conformitate cu formularul nr.3 al devizului-oferta. | Anexa nr.14 Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 14 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. | Anexa nr.15 Ofertantul urmează să dispună de personal calificat în domeniile: - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier pentru domeniile aferente lucrărilor ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - certificat confirmativ pentru atestarea specialiștilor în domeniul instalării gazonului artificial, si a gazonului certificat FIFA, pentru terenurile de sport Confirmate cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | DA |
| 15 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | În cazul dacă ofertantul intenționează să subcontracteze p parte a lucrărilor ce fac ofiectul contractului, va prezenta Anexa nr. 16 cu indicarea subantreprenorilor și a tipului de lucrări care intenționează să subcontracteze cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | DA |
| 16 | Informații privind asocierea | În cazul dacă ofertantul intenționează să participe la procedura de achiziții asociat cu unul sau mai mulți operatori economici va prezenta Anexa nr. 17 contractul de asociere cu aplicarea semnăturii electronice a operatorlor economici participanți în asociație | DA |
| 17 | - Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18); - Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19); - Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20); - Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21); | Anexele 18, 19, 20, 21 după caz cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | DA |
| 18 | Declarație privind specificatiile tehnice ce demonstreaza corespunderea cerintelor tehnice minime,conform caietului de sarcini al achizitiei, pentru gazonul artificial | - Declaratie privind specificatie tehnica a gazonului artificial eliberata de producător. Confirmată prin semnătura electronică a ofertantului | DA |
| 19 | Termenul garanției a lucrărilor si pentru materialele de baza a terenurilor sportive - 5ani | cu aplicarea semnăturei elictronice - Declaratie de garantie pentru lucrarile executate cu aplicarea semnăturei electronice | DA |
| 20 | Certificate de managemnt al calității și management al mediului | Certificate ISO 9001, ISO 14001 sau certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene originale scanat cu aplicarea semnăturei elictronice | DA |
| 21 | Prezentarea mostrelor | La solicitarea beneficiarului, ofertantul va prezenta mostre a principalelor materiale ,conform cerintelor , ce urmeaza a fi utilizate pentru inplementarea contractului | Obligatoriu |
| 22 | DECLARAŢIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta declaratia autorității contractante | Se prezintă numai de către ofertantul desemnat câștigător |
| 23 | Garanție de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului de antrepriză inclusiv TVA | Garanția de bună execuție sub forma de Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) in cuantum de 5% din contractului de antrepriză inclusiv TVA. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 | Se prezintă numai de către ofertantul desemnat câștigător |

- Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul __1%__.

Beneficiarul plăţii: Școlii Sportive din mun. Bălți

Denumirea Băncii: Trezoreria de stat Nord-Bălţi

Codul fiscal: 1010601000313

Contul de decontare: TREZMD2X

Contul trezorerial: 518410A02185AA

Contul bancar: MD42TRPCAH518410A02185AA

Trezoreria regională: Trezoreria de stat Nord-Bălţi

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări -   5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz,  cuantumul _____ 5%____.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz se reduce termenul de publicare cu 5 zile în conformitate cu art.47 alin.(6) din Legea 131/2015

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_________-_______

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

1.Înainte de a participa în procedura de achiziții a lucrărilor, operator econoic trebuie să viziteze șantierul pe adresa m.Bălți, str. Kiev, 153

2. În cadrul executării lucrărilor antreprenorul  prezintă beneficiarului copiile facturilor de expediție și certificate pentru achiziționarea materialelor de bază :

- borduri mici 100x200x80 mm

- strat de fundație din pietris,  fracție 20-40 mm

- strat de fundație din pietris,  fracție 5-20 mm

- strat de fundație din savura de granit

3. Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul.

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

4. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirijintului de șantier atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Dirijintele de șantier atestat și proiectantul participă la examinarea și măsurarea lucrărilor.

6. Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017.

7.  În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze libere drumurile de acces, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuieli pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor .

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

8. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

- Ofertele se prezintă în valută ______MDL_______________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lista întreagă cu respectarea tuturor cerințelor de calificare și a caietului de sarcini

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]__ conform SIA RSAP „MTender”________

- pe: [data]_____________________________ conform SIA RSAP „MTender”________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ___30 zile__________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: _______________ SIA RSAP_„MTender”________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____________________________ de stat _______________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ___________________nu________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_________________________ nu e cazul _______________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________ nu e cazul _______________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________ -_____________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________nu____________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

- La întocmirea ofertelor, agenții economici vor ține cont de situația prețurilor instabile, cu tendință spre creștere, de rata inflației și alți factori ce pot duce la creșterea prețurilor la materiale de construcții și a carburanților. Valoarea contractului încheiat nu se va supune ajustării de preț sau majorării generate de creșterea prețurilor.

- Agenții economici vor anexa pe SIA RSAP „MTender” obligatoriu cererea de participare, devizele (formularele 3,5,7), garanția pentru ofertă, graficul de execuție și DUAE.

- Oferta scrisă va fi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.  În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 (Anunțul de participare).

- Agenții economici vor furniza formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în DUAE în termen de 1 zi lucrătoare din data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

- Denumirile de producători, mărci etc. întîlnite în documentația de atribuire urmează a fi interpretate ca ”echivalentul” sau ”analogul”.

- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante (pe support de hîrtie) și Agenției Achiziții Publice (în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice) bap@tender.gov.md DECLARAŢIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Conducătorul grupului de lucru:   						____________________

L.Ș.