Specificația tehnică și financiară pentru achiziționarea serviciilor de realizare a turului virtual a rezervației Orheiul Vechi

în cadrul proiectului cu titlul

„MuHis - History and Music – values that bring us together” finantat in cadrul programului JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA, ENI 2014-2020, prioritatea 2.1.1 Restored cultural and historical sites that enhance the cross – border touristic potential of the eligible area

Caiet de sarcini

Cuprins

1	Introducere	4

1.1	Achizitor	4

1.2	Contextul achizitiei	4

1.2.1	Obiectivele proiectului	4

2	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	5

2.1	Scopul procedurii de achiziție	5

2.2	Locația de implementare si infrastructura existenta	5

2.3	Sumarul activitaților solicitate	5

2.3.1	Dezvoltare si implementare tur virtual	5

2.3.2	Garantia si mentenanta sistemului	5

2.4	Roluri, responsabilitați și organizarea proiectului	5

2.4.1	Facilitați și resurse implicate	5

2.4.2	Structura de coordonare	6

2.5	Limba contractului	6

3	CERINȚELE CONTRACTULUI	7

3.1	Data demararii și perioada de execuție	7

3.2	Serviciile solicitate in sarcina prestatorului	7

3.2.1	Servicii de Project Management	7

3.2.1.1	Planul de implementare al contractului	7

3.2.1.2	Resurse materiale	8

3.2.1.3	Resurse umane	8

3.2.1.4	Managementul de proiect	9

3.2.2	Dezvoltarea turului virtual Orheiul Vechi	13

3.2.2.1	Aliniere la strategii si legislatie	13

3.2.2.2	Cerințele funcționale ale aplicatiei de tur virtual	13

3.2.2.3	Cerințe non-funcționale	17

3.2.2.4	Analiza și proiectarea	19

3.2.2.5	Dezvoltarea și implementarea	21

3.2.2.6	Testarea și asigurarea calitații	21

3.2.2.7	Punerea in producție	22

3.2.2.8	Instruirea	22

3.2.2.9	Asistența tehnica și suport	23

3.2.2.10	Garanție	28

3.2.2.11	Asigurarea și controlul calitații pe durata contractului	28

4	Cerințe privind propunerea tehnica	30

5	Evaluarea ofertelor	31

# Introducere

## Autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă: MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

Adresa: Str. N. Iorga, nr. 24, MD-2013 Chişinău, Republica Moldova

Adresa paginii de internet: https://mc.gov.md/

## Contextul achiziției

Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „MuHis - History and Music – values that bring us together”, proiect finantat prin programul JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA, ENI 2014-2020, prioritatea 2.1.1 Restored cultural and historical sites that enhance the cross – border touristic potential of the eligible area.

In cadrul proiectului Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova are calitatea de lider de parteneriat iar Muzeul Judetean Botosani are caliatea de Partner.

### Obiectivele proiectului

Obiectivul general a proiectului consta in cresterea gradului de dezvoltare si a potentialului turistic a zonei prin restaturarea obiectivelor istorice si culturale din Repoublica Moldova (Orheiul Vechi) si Romania (Casa Memoriala George Enescu Liveni), precum si alte activitati comune de promovare a activitatilor si evenimentelor culturale din cele doua zone.

# OBIECTUL ACHIZIȚIEI

## Scopul procedurii de achiziție

Scopul contractului vizeaza dezvoltarea unei aplicații de tip tur virtual a obiectivelor culturale reabilitate in cadrul contractului in situl Orheiul Vechi. Serviciile de implementare a contractului vor include activitați de analiza, proiectare, dezvoltare, testare, implementare si instruire utilizatori, suport tehnic, respectiv de gazduire a turului virtual pe durata contractului si a serviciilor de suport tehnic si garantie.

## Locația de implementare si infrastructura existenta

Activitațile proiectului se vor desfașura atât la sediul Achizitorului, menționat mai sus, in cadrul sitului Orheiul Vechi, cât și la sediul Prestatorului, precum și in alte locații, in funcție de particularitațile proiectului și de nevoile identificate. Infrastructura hardware și software necesara gazduirii aplicatiei de tur virtual va fi asigurata de Prestator pe durata contractului si a periodei de garantie si suport ofertate.

## Sumarul activitaților solicitate

### Dezvoltare si implementare tur virtual

In cadrul acestei etape se vor desfașura activitațile de analiza, proiectare, implementare, testare și punere in producție a turului virtual.

De asemenea se va realiza instruirea personalului Achizitorului pentru administrarea și utilizarea turului virtual.

### Garantia si mentenanta sistemului

Prestatorul va asigura servicii de asistenta tehnica, mentenanta si garantie pentru aplicatie pe toata durata proiectului, cal putin pana la 31.12.2023. In cazul in care durata proiectului se modifica Prestatorul va prelungi corespunzator perioada pentru care acorda serviciile de suport, mentenanta si garantie, fara costuri suplimentare pentru Achizitor. Oferta va include asumarea cerintei de catre Prestator.

## Roluri, responsabilitați și organizarea proiectului

### Facilitați și resurse implicate

Achizitorul va asigura Prestatorului toate facilitațile necesare in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. Achizitorul va oferi prestatorului toate informațiile și documentele considerate necesare pentru buna implementare a contractului, intr-un timp cât mai scurt posibil.

### Structura de coordonare

Echipa de management asigura coordonarea și monitorizarea implementarii contractului, in scopul derularii activitaților conform planului asumat și pentru obținerea rezultatelor estimate, la nivelul calitativ definit și la termenul stabilit, colaborând in mod permanent cu echipa din partea prestatorului.

## Limba contractului

Toate comunicarile in cadrul contractului se vor realiza in limba Romana sau Engleza. In acest sens Prestatorul va asigura personal cu competente ligvistice avansate in limba Engleza, atat verbal cat si in scris.

# CERINȚELE CONTRACTULUI

## Data demararii și perioada de execuție

Activitațile din cadrul contractului vor fi demarate la primirea ordinului de incepere din partea Achizitoului, in urma semnarii contractului de achiziție publica de ambele parți. Perioada de execuție a contractului este de maximum 2 luni.

## Serviciile solicitate in sarcina prestatorului

### Servicii de Project Management

#### Planul de implementare al contractului

Se va prezenta planul de proiect avut in vedere pentru prestarea serviciilor pe toata durata contractului.

Planul de proiect prezentat trebuie sa includa cel puțin:

- Toate activitațile necesare pentru implementarea cu succes a contractului, inclusiv dependențele dintre acestea, respectiv rezultatele acestora;

- Activitațile trebuie prezentate sub forma etapizata și sa se inscrie in constrângerile de timp ale contractului;

- Fazele/subfazele de baza de realizare a activitaților, evidențiindu-se reperele de referința (milestones);

- Distribuția resurselor pe activitați care trebuie sa convearga la obiectivele contractului.

Dupa semnarea contractului, in perioada de inceput a acestuia, exista posibilitatea modificarii planului de proiect doar in urma primirii acordului de la Achizitor.

Activitatea de implementare a sistemului trebuie sa includa cel puțin urmatoarele etape:

- Analiza;

- Proiectare;

- Dezvoltare/configurare inclusiv testare interna;

- Implementare (deployment);

- Formarea personalului pentru administrarea și utilizarea sistemului

- Testare și teste de acceptanța;

- Intrarea in producție.

Planul de proiect va fi insoțit de o secțiune descriptiva in cadrul careia vor fi detaliate toate elementele indicate in cadrul acestuia, respectiv va cuprinde descrierea detaliata și explicita a metodologiei/programului (planul) de lucru conceput pentru execuția contractului pentru toate activitațile precizate in plan (detaliere grafic de execuție). Ofertantul va trata inclusiv modul de luare și ierarhizare a deciziilor, cu indicarea deciziilor care se iau de Prestator cu deplina autoritate și a deciziilor care se iau de catre Achizitor, pe baza propunerilor facute de Prestator. Aceasta descriere detaliata va conține, dupa caz, și planul de lucru cu asociații/subcontractanții in raport cu eventualele activitați care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte (conținând toate datele de identificare a entitaților care vor fi incluse in contract).

#### Resurse materiale

Pentru indeplinirea cu succes a activitaților descrise, prestatorul va pune la dispoziția echipei de proiect proprii toate resursele materiale necesare.

De asemenea, prestatorul va pune la dispoziție urmatoarele:

- Hardware necesar pentru activitatea de dezvoltare software;

- Instrumente software pentru activitatea de dezvoltare;

- Instrumente software pentru activitatea de testare.

Prestatorul are obligația ca toate instrumentele software utilizate pentru indeplinirea contractului (producerea livrabilelor necesare) sa fie licențiate conform prevederilor legale in vigoare in funcție de tipul de instrument folosit, modul de licențiere recomandat de producator, numar de utilizatori etc.

#### Resurse umane

In vederea implementarii cu succes a contractului de asistența tehnica, ofertantul va organiza și va pune la dispoziția autoritații contractante o echipa de experți care, prin atribuțiile și pregatirea lor, vor realiza execuția tuturor activitaților care trebuie realizate in cadrul contractului.

Prestatorul se obliga sa pastreze, atât el cât și resursele umane propuse, confidențialitatea asupra informațiilor primite de la Achizitor pe parcursul derularii contractului și asupra rezultatelor obținute in executarea contractului.

Rolurile experților care trebuie sa compuna echipa de implementare a prestatorului sunt prezentate in continuare impreuna cu atribuțiile principale ale acestora in cadrul contractului:

##### Manager de proiect

Responsabilitaţile Managerului de proiect includ urmatoarele activitaţi specifice:

- Managementul proiectului in ansamblul sau care presupune activitati de organizare a proiectului, planificare, executie, monitorizare si  control si  inchidere a proiectului;

- Managementul tuturor activitatilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si  punere in  functiune a sistemului dezvoltat;

- Mentinerea relatiei cu Achizitorul ca punct principal de contact;

- Alocarea resurselor proiectului si  urmarirea realizarii alocarilor in proiect;

- Urmarirea respectarii tuturor termenelor limita;

- Rezolvarea diferitelor situatii in scopul evitarii situatiilor de criza;

- Identificarea riscurilor, evaluarea si  propunerea de solutii in vederea evitarii şi diminuarii riscurilor aferente implementarii proiectului;

- Livrarea produselor si  serviciilor conform graficului stabilit;

- Inspectarea calitatii produselor livrate si  serviciilor prestate.

Expertul propus trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte de expertiza si cunostinte:

- studii superioare absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul informatica/matematica-informatica/cibernetica/informatica economica/ tehnologia informatiei/calculatoare/automatica/ingineria sistemelor sau similar;

- cunostinte de managementul proiectelor dovedite prin certificari recunoscute de o autoritate nationala sau internationala

- experienta in cel putin 1 contract/proiect de implementare a unei aplicatii de promovare, intr-un proiect transfrontalier, in care a desfasurat activitati similare

##### Expert dezvoltare software – 2 pozitii

Responsabilitaţile Expertului dezvoltare software includ urmatoarele activitaţi specifice:

- Dezvoltarea si configurarea platformei conform specificatiilor tehnice identificate;

- Documentarea activitaţilor efectuate;

- Testarea interna a platformei;

- Participarea la sesiunile de testare a platfromei.

Expertul propus trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte de expertiza si cunostinte:

- Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul informatica/matematica-informatica/cibernetica/informatica economica/ tehnologia informatiei/calculatoare/automatica/ingineria sistemelor sau similar;

- Experienta in cel putin 1 contract/proiect de implementare a unei aplicatii de promovare, intr-un proiect transfrontalier, in care a desfasurat activitati similare

#### Managementul de proiect

Ofertantul va trebui sa prezinte in cadrul ofertei modul de organizare a activitații sale pentru a finaliza fiecare dintre activitați. De asemenea, va descrie detaliat metodele folosite in cadrul contractului, principalele activitați legate de organizarea contractului, experții cheie, programul și livrabilele. Descrierea trebuie sa fie suficient de clara și concreta astfel incât sa se poata identifica rezultatele pentru fiecare activitate.

Propunerea tehnica va conține cel puțin urmatoarele:

- Viziunea proprie asupra realizarii contractului, din care sa reiasa modul in care a ințeles contextul și scopul acestuia;

- Identificarea aspectelor principale legate de indeplinirea obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate și o scurta descriere a acestora;

- Ofertantul va prezenta metodologia de management de proiect utilizata. Este obligatorie folosirea unei metodologii recunoscute pe plan internațional.

Ofertantul va descrie detaliat propria metodologie de proiect pe care intenționeaza sa o utilizeze pe parcursul implementarii contractului, adaptata proiectului actual.

Pentru realizarea cu succes a activitații de management de proiect, Ofertantul trebuie sa dețina si sa utilizeze un instrument colaborativ de gestionare a activitaților contractului, care va indeplini minim urmatoarele cerințe:

- Poate fi accesat printr-o interfața web;

- Permite managementul activitaților și al task-urilor alocate utilizatorilor și urmarirea acestora, adaugarea de comentarii pentru activitați, partajare documente, notificarea utilizatorilor cu privire la modificarile survenite la activitațile/grupurile de activitați la care care sunt asociați;

- Permite vizualizari de tip timeline, kanban, calendar, chart a activitaților proiectului;

- Permite urmarirea facila, de tip log, a tuturor modificarilor aduse unei activitați și autorii modificarilor

- Permite generarea de rapoarte de activitate;

- Achizitorul nu va pune la dispoziția Prestatorului mediul fizic necesar instalarii și punerii in funcțiune a instrumentului; acesta va fi instalat la sediul Prestatorului sau in ”Cloud” și va fi accesat printr-o interfața web.

##### Strategia abordarii

###### Organizarea

Ofertantul va prezenta pe larg organizarea pe care și-o propune pentru a-și desfașura activitatea in cadrul contractului, in raport cu specificul acestuia și cu metodologia propusa. Ofertantul va prezenta organizarea și responsabilitațile fiecarei parți implicate in contract, inclusiv propunerile pentru organizarea Achizitorului. De asemenea, ofertantul va descrie facilitațile suport pe care experții implicați le vor avea din partea ofertantului pe timpul execuției contractului.

In cazul in care ofertantul reprezinta o asociere, ofertantul trebuie sa descrie modalitatea in care fiecare membru al asocierii intervine in contract, distribuirea și interacțiunea sarcinilor și a responsabilitaților.

###### Planificarea

Ofertantul trebuie sa menționeze expres in plan termenele care sunt obligatorii astfel cum sunt prevazute in graficul de implementare a contractului. Ofertantul va prezenta pe larg activitațile și subactivitațile specifice cerute in contract, in vederea atingerii obiectivelor acestuia și a rezultatelor așteptate.

Descrierea trebuie sa evidențieze etapele, activitațile specifice fiecarei etape, resursele umane necesare indeplinirii fiecarei etape, livrabilele așteptate de la fiecare etapa, modul in care acestea concura la atingerea obiectivelor.

###### Monitorizare și control

Se vor detalia obligațiile de monitorizare și de raportare ale ofertantului și se va propune o strategie in acest sens.

###### Registrul riscurilor

Ofertantul va identifica si detalia potențiale riscuri, inclusiv pe baza experienței proprii din proiecte similare. Se vor identifica riscuri din categorii diferite, care necesita abordari diferite. Pentru fiecare risc identificat se vor prezenta și posibile masuri de remediere a acestora.

###### Planificarea activitaților de Project management

Ofertantul trebuie sa prezinte o matrice care sa demonstreze cum se potrivește metodologia propusa cu cerințele contractului. Astfel, este așteptata suprapunerea activitaților proprii cu activitațile contractului, a livrabilelor conforme metodologiei aplicate cu livrabilele contractului, precum și corelarea acestora cu rezultatele așteptate.

Ofertantul va prezenta planul de management al contractului, impreuna cu toate procedurile și formularele aferente acestora, prin intermediul caruia se va detalia modul de gestionare al intregului contract. In acest sens, se va prezenta cel puțin: planificarea activitaților contractului, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor determinante de realizare a activitaților (in ordinea și succesiunea logica, impreuna cu modul de interacționare/alocare al resurselor in vederea prestarii serviciilor ofertate și cu specificarea standardelor/regulamentelor relevante aplicate in scopul realizarii diferitelor activitați), inclusiv modalitatea de raportare a progresului pentru activitațile din cadrul contractului (intervalele de raportare, conținutul informațional al raportarii precum și circuitul de aprobare al rapoartelor de progres), modalitatea de comunicare intre participanții la contract (echipa de proiect și reprezentanții Achizitorului).

###### Alocarea resurselor, nivelul de implicare și calendarul resurselor

Ofertantul va detalia care sunt resursele pe care le va aloca activitaților contractului. Alocarea zilelor de lucru se va realiza conform activitaților și etapelor descrise in graficul de realizare a contractului.

Activitațile vor fi imparțite in funcție de etapele și caracterul acțiunilor ce trebuie intreprinse pentru realizarea cu succes a lor. Pentru evidențierea corecta a interdependențelor dintre activitați se recomanda utilizarea de programe de calcul automat.

Nota:

In sensul celor de mai sus, urmatorii termeni au urmatoarele semnificații:

- ”Activitate” insemna un element bine definit și delimitat de acțiune in cadrul contractului ce urmeaza sa fie atribuit, a carei realizare presupune un timp estimat de realizare și un nivel alocat al resurselor necesare;

- ”Evenimente” reprezinta acele puncte intr-un program de lucru in care se incepe, respectiv se finalizeaza o activitate;

- ”Resurse” inseamna elementele necesare pentru realizarea unei activitați, cum ar fi: resurse materiale (furnituri), echipamente (inclusiv utilaje, instalații, echipamente tehnice, etc. ), resurse umane (forța de munca pentru realizarea serviciilor), resurse informaționale (know-how), resurse financiare (capital, respectiv bani) și timp (durata);

- ”Succesiune logica” inseamna ordinea activitaților și evenimentelor cu mențiunea ca unele dintre activitați nu pot fi incepute inainte de finalizarea unei alte activitați, in timp ce alte activitați pot fi independente unele fața de celelalte, fie in același timp sau una dupa alta (fara a afecta logica generala a programului de realizarea a investiției și scara aferenta timpului);

- ”Durata” inseamna zile lucratoare.

###### Raportare

Prestatorul este responsabil de elaborarea și transmiterea urmatoarelor rapoarte catre Achizitor:

- Raportul Inițial

Va fi intocmit in maximum 4 saptamâni de la demararea execuției contractului.

Acest document trebuie sa porneasca de la propunerea tehnica și sa aduca detalierile necesare, structurari sau clarificari, unde este cazul. Raportul va cuprinde planificarea activitaților, metodologia utilizata, indicatorii care se doresc a fi obținuți in fiecare etapa.

Raportul inițial va constitui principalul instrument de lucru și se va face referire la el pe toata perioada de implementare a contractului.

- Rapoarte intermediare

Achizitorul poate solicita Prestatorului completarea unui document standard prin care sa prezinte evoluția activitaților și intârzierile, daca acestea sunt semnificative.

- Raportul final

Varianta preliminara a Raportului final trebuie sa fie transmisa Achizitorului cu cel puțin o luna inainte de sfârșitul perioadei de execuție a contractului pentru a fi analizat. El trebuie sa descrie intreg procesul de implementare și va inlesni evaluarea rezultatelor obținute atât in termeni calitativi, cât și cantitativi.

Raportul va cuprinde:

- evaluarea succesului și constrângerilor majore pentru fiecare activitate și sarcina;

- realizarile generale ale contractului;

- evaluarea realizarii rezultatelor propuse in cadrul contractului;

- recomandari pentru acțiuni viitoare cu scopul asigurarii durabilitații activitaților, rezultatele așteptate dupa finalizarea contractului, precum și masurile ce trebuie intreprinse de catre Achizitor in acest sens.

Varianta preliminara a acestui raport va fi revizuita cu comentariile primite din partea Achizitorului.

###### Transmiterea și aprobarea rapoartelor

Toate rapoartele elaborate de catre Prestator vor fi redactate in limba Engleza. Rapoartele realizate in cadrul contractului vor purta in mod obligatoriu, pe prima pagina (coperta), elementele de vizibilitate obligatorii ale programului Marii Negre. Regulile menționate mai sus urmeaza a fi aplicate tuturor livrabilelor predate in cadrul contractului.

Achizitorul va aproba rapoartele sau va notifica observațiile sale in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea rapoartelor. Prestatorul are obligația ca in termen de 5 zile lucratoare de la notificare sa opereze corecturile necesare. In vederea acordarii acceptanței, Achizitorul trebuie ca in maximum 5 zile lucratoare de la primirea livrabilului in forma revizuita sa verifice livrabilul revizuit. In cazul in care livrabilul revizuit conține observațiile completate/corectate, Achizitorul emite procesul verbal de acceptanța. In cazul in care livrabilul nu corespunde cerințelor, acesta se considera intârziat și se aplica penalitați conform clauzelor din prezentul contract, pâna la remedierea situației.

##### Livrabile Project Management necesar a fi incluse in cadrul propunerii tehnice

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:

- Modul detaliat de raportare a progresului privind activitațile din cadrul contractului, respectiv frecvența raportarii, fluxurile de aprobare ale diferitelor tipuri de rapoarte. Se vor prezenta formularele utilizate pentru raportarea progresului, inclusiv informațiile care vor fi incluse in respectivele rapoarte;

- Modul prin care se va realiza comunicarea intre persoanele implicate in contract;

- Modalitatea de rezolvare a problemelor care pot aparea pe parcursul implementarii contractului, inclusiv formularele care se vor utiliza pentru managementul problemelor. Se va detalia procesul de management al problemelor, respectiv modalitatea de escaladare și rezolvare a acestora;

- Planul de acceptanța propus pentru recepțiile/acceptanțele parțiale și recepția/acceptanța finala din cadrul contractului. Acesta trebuie sa fie etapizat și sa cuprinda formularele care se vor utiliza la recepțiile/acceptanțele parțiale și recepția/acceptanța finala;

- Modul de tratare a schimbarilor pe parcursul implementarii contractului. Ofertantul va include procedura de management al schimbarilor, inclusiv formularele aferente managementului schimbarii pe toata durata implementarii contractului.

In contextul unor schimbari majore la nivel organizational, intreg procesul de management al schimbarii este critic pentru implementarea fara probleme a schimbarilor in cadrul organizatiei si pentru a ne asigura ca beneficiile aduse de schimbare vor fi atinse. Oferta va prezenta planul de implementare a schimbarii la nivelul organizatiei si planul de comunicare a schimbarii, precum si modalitatea in care vor fi tratate schimbarile in ceea ce priveste cerintele de business si tehnice si formularele utilizate in cadrul procesului.

Ofertanții trebuie sa analizeze in detaliu documentația de atribuire, sa ințeleaga gradul de complexitate și importanța a contractului și, in consecința, sa se asigure ca a dimensionat corect echipa propusa, respectiv a alocat corespunzator resursele pe activitați, asigurând astfel un numar suficient zile-om ce trebuie prestate de catre echipa de proiect in vederea implementarii cu succes a contractului. In vederea atingerii obiectivelor proiectului, prestatorul poate suplimenta numarul de resurse alocat activitaților pe perioada derularii contractului, fara creșterea valorii ofertate.

### Dezvoltarea turului virtual Orheiul Vechi

#### Aliniere la strategii si legislatie

Soluția propusa trebuie sa aiba in vedere implementarea principiilor Regulamentului UE 679/2016, Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, atât in ceea ce privește datele angajaților proprii a Partenerilor cât și a reprezentanților entiatilor din GT sau a utilizatorilor publici. Oferta va include strategia propusa de Ofertant in acest sens și modalitațile concrete prin care se va asigura respectarea drepturilor persoanelor astfel vizate. De asemenea Ofertantul va asigura realizarea informarilor/notificarilor ce trebuie transmise de Achizitor persoanelor vizate a caror date vor fi stocate sau gestionate prin aplicatia de tur virtual in conformitate cu GDPR.

#### Cerințele funcționale ale aplicatiei de tur virtual

##### Portal web

Platforma de tip portal web va reprezenta suportul pentru accesarea turului virtual si a informatiilor despre obiectivele / exponatele din cadrul obiectivelor turistice.

Platforma web trebuie:

- sa poata fi configurata astfel incât sa permita crearea de zone securizate pe care utilizatorii sa le poata accesa din interiorul și exteriorul organizației, in conformitate cu matricea drepturilor de acces;

- Interfața cu utilizatorii trebuie sa fie accesibila prin navigator (browser) WEB, standardizabila, simpla și intuitiva;

- Fiecare utilizator, dupa autentificare, va vedea numai funcționalitațile la care are dreptul, restul funcționalitaților din arborele funcțional fiind invizibile;

- sa ofere funcționalitatea de “filtrare a conținutului” la afișarea informațiilor catre utilizatori, pe baza criteriilor de securitate definite (ex. Daca un utilizator nu are drept de acces la un modul/document, nu trebuie sa vada modulul/documentul respectiv);

- sa faciliteze implementarea serviciilor electronice complete, cu grad de sofisticare 4  (transmitere integral electronica a dosarelor aferente solicitarilor, precum si primirea electronica a raspunsurilor sau a documentelor solicitate, cu semnatura electronica daca este cazul).

Platforma trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerințe tehnice:

- Sa fie adaptata pentru a fi accesata printr-un browser web uzual, fara a necesita instalarea de aplicatii suplimentare sau extensii de browser;

- Sa aiba o interfata accesibila atat utilizand un browser desktop cat si un browser pentru dispozitivele mobile precum telefoanele sau tabletele. Atunci cand sistemul este accesat de pe un dispozitiv mobil interfata trebuie sa fie adaptata pentru utilizarea cu ajutorul unui dispozitiv mobil. Nu se accepta utilizarea interfetei desktop la dimensiuni mult mai mici din cauza problemelor de lizibilitate pe dispozitive cu ecran mic;

- Sa ofere mecanisme pentru suport multilingv, minim româna și engleza;

- Sa implementeze standardele de accesibilitate web uzuale, minim WCAG;

- Sa raspunda rapid, fara intarziere in afisarea paginilor. Pentru toate operatiunile de citire (non-tranzactionale), durata de asteptare nu trebuie sa depaseasca 5 secunde. Pentru operatiunile de scriere sau incarcare de fisiere, in cazul in care operatiunea este indelungata, aplicatia trebuie sa instiinteze utilizatorul;

- Comunicatia trebuie sa fie efectuata securizat, prin protocol HTTPS, utilizand un certificat SSL atat pentru zona de publicare si interactiune cu utilizatorii cat si pentru zona de administrare;

- Sa ofere un grad ridicat de securitate care sa garanteze confidențialitatea si securitatea datelor utilizatorilor pentru accesul neautorizat. Astfel platforma trebuie sa asigure minim:

- un sistem de limitare a accesului, bazat pe drepturi și parole, defalcat pe mai multe niveluri. Drepturile de acces ale utilizatorilor vor putea fi configurate de administratorii sistemului din interfața sistemului;

- Impiedicarea utilizatorilor de a se conecta la sistem daca acesta este in incapacitate temporara de a asigura securitatea datelor sau exista suspiciuni ca mecanismele de protecție au fost compromise;

- Un mecanism de identificare a dispozitivelor mobile care se pot conecta la sistem pentru operații de scriere / modificare a datelor și autorizarea utilizatorilor exclusiv de pe aceste dispozitive pentru astfel de operații realizate la distanța, uitilizând dispozitive mobile;

- Inchiderea automata a sesiunilor de lucru ale utilizatorilor, in caz de inactivitate pe o anumita durata predeterminata și configurabila de timp, nu mai mult de 5 minute dupa ce se inregistreaza ca user-ul devine inactiv, pentru a proteja dezvaluirea accidentala a informațiilor catre alte persoane care nu sunt autorizate sa le primeasca;

- Jurnalizarea operațiilor zilnice la nivelul aplicațiilor, individual pentru fiecare utilizator cu drept de acces la modificarea inregistrarilor, cu marcarea orei la care a fost executata fiecare operație, precum și a identitații utilizatorului care a iniţiat-o;

- Generarea de rapoarte diverse pentru logurile generate la nivelul aplicațiilor, precum și exportul tuturor logurilor, cel puțin in format csv și/sau alte formate standard;

- Eventualele mecanisme de tip API, interne sau externe, vor fi protejate prin metode de autentificare;

- Confidențialitatea transferului de informații pentru a proteja informațiile impotriva amenințarilor in orice situație, fie când informația este stocata pe servere, fie când aceasta este transportata;

- Zonele functionale trebuie sa fie consistente vizual, prezentand aceeasi identitate vizuala, diferenta constand in includerea doar a functionalitatilor necesare pentru fiecare grup de utilizatori;

- Proiectarea paginilor trebuie sa indeplineasca cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale in domeniu;

- Platforma web va trebui sa fie configurata astfel incât sa ofere protecţie pentru urmatoarele vulnerabilitaţi:

- Cross-site scripting (XSS) și reflected (RXSS)

- Information leakage

- Content spoofing

- Predictable resource location

- SQL injection

- Insufficient authentication

- Insufficient authorization

- Abuse of functionality

- Directory indexing

- HTTP response splitting

- Alte vulnerabilitaţi cunoscute ale programelor utilizate in dezvoltarea platformei.

- Interfața trebuie sa poata fi adaptata cerințelor de identitate vizuala ale Beneficiarului și ale finațatorului proiectului. Designul site-ului trebuie sa fie atragator, cu sobrietatea necesara imaginii unei instituții publice, dar fara a da impresia de rigiditate. Contrastul dintre litere/scris și fond trebuie sa fie suficient de mare pentru vizualizarea rapida a conținutului.  Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent de browser  sau platforma utilizatorilor;

- Pentru actualizarea informaţiei din secţiunea generala a portalului, Prestatorul va realiza o interfaţa care sa ofere posibilitatea administrarii şi utilizarii facile de catre personalul Beneficiarului, şi care sa permita formatarea textului introdus şi introducerea semnelor diacritice. Se vor utiliza fișiere CSS externe, iar site-ul se va structura utilizând „div-uri” arborescente. Astfel elementele vor fi separate  și  configurabile, individual.

- Modulul de administrare trebuie sa permita inserarea aceluiaşi text, imagine sau fişier audio/video in toate paginile portalului simultan sau doar in anumite pagini selectate. De asemenea, va permite ordonarea paginilor in cadrul structurii arborescente. Se vor folosi stiluri CSS pentru afișarea diferențiata a meniurilor principale, a sub- meniurilor și a link-urilor catre articole. Va exista un stil implicit pentru textul introdus

##### Tur virtual

Turul virtual trebuie sa ofere urmatoarele functionalitati:

- Sa fie compatibila HTML5

- Sa acopere toate obiectivele proiectului

- Sa permita navigarea intre obeictive si in interiorul obiectivelor

- Sa permita navigarea intre camera

- Sa permita vizualizarea 360 a incintelor ce fac parte din turul virtual

- Sa permita contorizarea numarului de vizitatori ai turul virtual

- Sa permita adaugarea unui hotspot de tip text, ce va fi realizat 3D sau 360°, va putea rula automat, va permite adaugarea de sunet pe fundal și va avea un aspect unitar pentru toate obiectivele prezente in platforma.

- Sa permita scanarea unui cod QR/cod de bare la citirea caruia sa ofere informatii sunplimentare cu privire la exponatul astfel identificat

- Sa permita adaugarea de sunet pentru turul virtual incarcat in platforma portal

- Sa permita distribuirea prin social media a paginilor turului virtual/ portalului web

Ofertantul va realiza fotografierea 360 a obiectielor si exponatelor, conform planului agreat cu Beneficiarul, si va asigura prelucrarea si incarcarea acestora in platforma web pentru publicare si accesare.

Toate drepturile patrimoniale de autor vor fi transferate Beneficiarului la livrarea lucrarii, receptia si plata acesteia.

#### Cerințe non-funcționale

##### Licentiere

Aplicația va fi licentiate pentru un numar nelimitat de utlizatori, fara limitari in ceea ce priveste durata de timp pentru care licenta este valabila si platforma poate fi utilizata.

##### Documentația

- Documentația trebuie sa includa cel puțin:

  - Manual de instalare pentru toate componentele,

  - Manuale de utilizare pentru toate componentele;

  - Descriere tehnica a aplicatiei, incluzând procedurile de instalare, structura datelor, securitate;

  - Codul sursa al componentelor non-COTS (nu se aplica pentru produsele Commercial Of The Shelf – sisteme și aplicații software disponibile in mod comercial incluse in oferta);

- Toata documentația tehnica trebuie prezentata in limba engleza sau româna;

- Documentația se va livra in format electronic.

##### Performanța soluției propuse

- Sistemul trebuie sa fie disponibil pentru utilizare zilnic, minim 16 ore pe zi. In aceasta perioada Ofertantul va oferii servicii de suport tehnic și va trata toate intreruperile ca incidente de o importanța ridicata (incident blocant) și prioritate maxima.

- Timpul maxim de intrerupere a sistemului in intervalul 22:00 – 06:00 a doua zi trebuie sa fi e de maxim 10 ore pe an.

- Toate operațiunile de salvare a datelor (back-up) trebuie sa se desfașoare in intervalul 00:00 și 05:00. Tot in acest interval se vor realiza și toate activitațile de intreținere și actualizare a sistemelor software.

- Urmatorii timpi de reacție vor fi ceruți la vârfurile de productivitate pentru introducerea operațiilor: incarcarea unei pagini web - maximum 3 secunde;

##### Securitatea soluției propuse

Accesul la turul virtual va fi deschis tuturor utilizatorilor.

Mesajele și datele transportate in cadrul aplicației trebuie sa fie securizare.

Accesul la partea de administrare a aplicației trebuie sa se realizeze in mod securizat, dupa autentificare si autorizare utilizatorii trebuind sa dobandeasca acces la functiile specifice.

##### Administrarea utilizatorilor

Aplicato trebuie sa permita administrarea utilizatorilor, a rolurilor acestora și a grupurilor de utilizatori.

Accesul la funcționalitațile de administrare a utilizatorilor trebuie sa fie permis doar administratorilor, in funcție de drepturile acordate. Administrarea informaților despre utilizatori și datele de autentificare ale acestora va fi realizata unitar pentru toate componentele sistemului, utilizând funcționalitațile puse la dispoziție prin interfața sistemului.

Administratorii sistemului trebuie sa poata adauga noi utilizatori, sa inactiveze/activeze utilizatori (un utilizator inactiv ramâne in sistem dar nu se mai poate conecta) sau blocheze accesul unui utilizator in sistem pentru o perioada determinata.

Administratorii aplicatiei trebuie sa poata adauga noi roluri sau modifica rolurile existente, asocia drepturi de acces la roluri, sa poata crea sau modifica grupuri de utilizatori.

Aplicatia trebuie sa ofere un mecanism de interceptare, monitorizare si auditare a tuturor evenimentelor petrecute la nivelul sistemului, inclusiv a tuturor erorilor aparute in utilizarea acestuia. Toate aceste informațiile vor fi identificate prin utilizatorul care a efectuat acțiunea/evenimentul și ora la care acțiunea/evenimentul a avut loc. Informații astfel stocate vor fi accesibile utilizatorilor pe baza unor drepturi de acces specifice.

Aplicatia trebuie sa asigure integritatea datelor și a funcționalitaților prin:

- Autentificarea, identificarea și autorizarea utilizatorilor (determinarea drepturilor de acces) – utilizatorii pentru care nu se pot realiza toate cele trei acțiuni nu vor putea accesa funcționalitațile și datele sistemului.

- Drepturile de acces trebuie sa aiba granulație fina, prin utilizarea conceptului de funcții/acțiuni asociate unui rol.

- Sistemul trebuie sa realizeze auditul operaților efectuate de utilizatori și sa includa rapoarte specializate pentru:

- Auditul de securitate – evenimentele legate de securitatea sistemului (incercari de autentificare, de acces la resurse, etc.).

- Auditarea de business – operațiunile facute de utilizatori in sistem- autentificare, cautare, salvare, etc.

- Auditarea datelor – tranzacțiile și mesajele transferate de sistem.

##### Flexibilitatea si funcționalitatea aplicatiei

Arhitectura aplicatiei va trebui sa fie deschisa și bazata pe standarde larg acceptate in industrie.

Din punct de vedere tehnologic, atât produsele ofertate cât și dezvoltarile software personalizate vor trebui sa fie grupate astfel incât aplicatia ofertata sa fie una unitara, configurabila și ușor administrabila.

Aplicatia va trebui sa fie dezvoltat și configurat pentru a raspunde tuturor cerințelor arhitecturale și tehnice specificate in caietul de sarcini.

Aplicația ofertata trebuie sa fie bazata pe tehnologii web, astfel incât utilizatorul final sa nu fie dependent de o anumita tehnologie proprietara pentru a accesa turul virtual.

Caracteristicile flexibilitații arhitecturii trebuie sa fie exprimate minim prin:

- Posibilitatea de a modifica parametrii aplicației;

- Oferirea unor mecanisme flexibile de introducere și validare, import export date și interogare a bazei de date;

- Posibilitatea definirii de noi fluxuri de lucru direct in aplicație, de catre utilizatorii aplicatiei;

- Folosirea de standarde tehnice recunoscute și acceptate - XML/HTTP/SSL etc.

- Utilizarea unei arhitecturi modulare care permite modificarea anumitor componente fara impact major in restul soluției.

- Interfața ergonomica și ușor de utilizat. Interfața trebuie sa fie coerenta din punct de vedere al elementelor de design al interfeței;

- Interfata trebuie sa fie accesibila atat utilizand un browser desktop cat si dispozitivele mobile precum telefoanele sau tabletele. Atunci cand sistemul este accesat de pe un astfel de dispozitiv interfata trebuie sa fie adaptata pentru dimensiunea telefonului sau tabletei. Nu se accepta utilizarea interfetei desktop la dimensiuni mult mai mici din cauza problemelor de lizibilitate pe dispozitive cu ecran mic.

- Utilizarea de tehnologii și standarde moderne in domeniul designului aplicațiilor software pentru a reduce la minim uzura morala a sistemului in timp.

#### Analiza și proiectarea

Rolul principal al fazei de analiza este de a ințelege corect nevoile utilizatorilor inainte de proiectarea și implementarea unui sistem care sa le indeplineasca.

In vederea implementarii sistemului, Prestatorul va trebui sa execute activitați de analiza care sa asigure premizele unei implementari eficiente. Informațiile care stau la baza procesului de analiza sunt:

- Contractul, pentru termene și condiții;

- Caietul de sarcini și propunerea tehnica, pentru aria de acoperire a proiectului;

- Cerințele clientului colectate și evaluate in timpul acestei faze.

Achizitorul va acorda tot sprijinul necesar pentru ințelegerea cât mai buna și completa a contextului in care va fi implementat sistemul.

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda urmatoarele:

- Metodologia detaliata pentru derularea activitaților de analiza in cadrul propriei organizații;

- Descrierea instrumentelor utilizate in vederea colectarii și evidența cerințelor, asigurarii trasabilitații cerințelor pornind de la obiectivele proiectului pâna la specificațiile tehnice pentru demonstrarea acoperirii integrale a tematicii proiectului, modelarii proceselor și activitaților;

- Prezentarea detaliata a livrabilelor aferente prestarii activitaților de analiza, care sa includa:

  - Formularul/formularele aferente fiecarui livrabil;

  - Descrierea informațiilor conținute de catre fiecare livrabil;

  - Modul de interpretare al conținutului fiecarui livrabil.

Analiza se va efectua dupa caz la sediul Achizitorului sau la Prestator și va avea ca finalitate un pachet de specificații funcționale agreat de comun acord cu acesta.

Serviciile de analiza vor acoperi cel puțin urmatoarele aspecte:

- Analiza contextului existent;

- Ințelegerea structurii organizatorice a Achizitorului si Parteneriatului care implementeaza proiectului;

- Analiza situației din momentul de fața din cadrul parteneriatului prin ședințe de analiza, chestionare etc. Se vor identifica procesele operaționale (la nivelul proiectului) care vor fi impactate prin implementarea soluției dezvoltate in cadrul contractului;

- Identificarea nevoilor și neajunsurilor pe care parteneriatul dorește sa le rezolve prin realizarea acestui proiect. Prin aceasta se va avea in vedere ințelegerea in detaliu a obiectivelor generale și specifice ale proiectului;

- Stabilirea actorilor de business care vor interacționa in viitorul sistem;

- Se vor evidenția activitațile care urmeaza a fi automatizate daca este cazul, astfel incât sa se identifice clar funcțiile viitorului sistem informatic și modul in care acesta va ajuta la indeplinirea obiectivelor proiectului.

Rolul principal al fazei de proiectare este de a descrie la un nivel suficient de detaliu sistemul care urmeaza a fi implementat.

In vederea implementarii sistemului, Prestatorul va trebui sa execute activitați de proiectare care sa asigure premizele unei implementari eficiente.

Proiectarea sistemului dorit, care va conține detalierea la nivel tehnic a cerințelor și specificațiilor rezultate din activitatea de analiza pentru toate nivelurile și componentele sistemului care va fi realizat:

- Arhitectura de sistem – va prezenta cel puțin urmatoarele niveluri: hardware, comunicații, componente software instalate (sisteme de operare, produse COTS), arhitectura logica cuprinzând descrierea componentelor de sistem, a celor dezvoltate sau personalizate și caracteristicile funcționale și non-funcționale ale acestora;

- Scenarii (cazuri) de utilizare – din care sa reiasa modul de utilizare a sistemului informatic din perspectiva utilizatorului final, modul in care utilizatorii interacționeaza cu sistemul, in corespondența directa cu activitațile menționate in cadrul proceselor operaționale ale acestor utilizatori. Scenariile de utilizare trebuie sa cuprinda și interacțiunile cu sistemele externe, astfel incât sa fie evidențiat exact modul in care este fructificata o integrare la nivel de sistem informatic. De asemenea, scenariile de utilizare vor fi insoțite de o lista a actorilor sistemului și maparea acestora cu actorii de business;

- Modelul de securitate – la nivel logic (organizarea pe roluri, grupuri, drepturi, poziția in structura organizatorica etc.) și la nivel fizic (servere, comunicații, aplicații etc.);

- Integrarile la nivel de componenta software – pentru fiecare interacțiune se va specifica sistemul sursa/destinație, modalitatea de implementare, canal de comunicare, setul și structura de date transferate, reguli specifice de validare etc.;

Proiectarea sistemului trebuie sa ofere o soluție optima, urmarindu-se ușurința și eficiența realizarii și implementarii soluției, in cadrul restricțiilor de ordin tehnic, organizatoric sau financiar. In procesul de proiectare, implicarea Achizitorului este esențiala in confirmarea cerințelor informaționale și a prioritaților din organizație, realizându-se in acest mod ințelegerea și pregatirea pentru acceptanța noului sistem. De aceea, este esențial ca Prestatorul sa comunice frecvent cu echipa Achizitorului pe tot parcursul derularii contractului.

Documentul/documentele de specificații, rezultate in urma activitaților de analiza și proiectare, vor descrie soluția in detaliu, vor conține informații privind toate funcționalitațile necesare și vor sta la baza stabilirii și realizarii testelor de acceptanța.

In urma activitaților de analiza și proiectare, pentru a se obține un sistem final operațional se vor desfașura activitați de dezvoltare, configurare, testare și implementare (deployment).

#### Dezvoltarea și implementarea

Se vor derula activitați de dezvoltare, configurare a sistemelor informatice, a produselor software și hardware livrate și testare interna.

In cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie sa prezinte:

- Metodologia detaliata in baza careia vor fi desfașurate activitațile de dezvoltare/configurare și testare interna, demonstrând integrarea acestor proceduri cu procedurile de analiza și proiectare;

- Instrumentele utilizate in desfașurarea activitaților de dezvoltare, configurare și testare interna;

- Detalierea livrabilelor aferente prestarii activitaților de dezvoltare/configurare și testare interna.

Activitațile de implementare (deployment) sunt activitațile necesare pentru a face sistemul informatic gata de folosire de catre utilizatori.

In cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie sa prezinte:

- Metodologia detaliata in baza careia vor fi desfașurate activitațile de implementare (deployment), inclusiv procedurile de implementare din cadrul propriei organizații, demonstrând integrarea acestor proceduri cu procedurile referitoare la dezvoltare/configurare și testare interna

- Detalierea livrabilelor aferente prestarii serviciilor corespunzatoare etapei de implementare care sa includa:

  - Formularul/formularele aferente fiecarui livrabil;

  - Descrierea informațiilor conținute de catre fiecare livrabil;

  - Modul de interpretare al conținutului fiecarui livrabil.

#### Testarea și asigurarea calitații

In cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie sa prezinte:

- Modalitatea in care va realiza testarea sistemului și testele de acceptanța specifice;

- Metodologia de testare dupa care se vor realiza activitațile de testare in timpul desfașurarii contractului;

- Instrumentele de testare folosite.

Achizitorul (cu asistența Prestatorului) va rula toate scenariile pentru testele de acceptanța ale intregului sistem sau componenta livrata. Testele de acceptanța se vor derula in conformitate cu Planul de Teste realizat de Prestator și agreat de Achizitor, plan ce va fi in concordanța cu intregul ciclu de realizare al contractului: etape de testare distribuite pe iterații, seturi de funcționalitați sau alte tipuri de teste.

Planul de testare pentru acceptanța va cuprinde toate testele necesare pentru a demonstra acoperirea in intregime a cerințelor din prezentul caiet de sarcini. Astfel, se va avea in vedere faptul ca sistemul funcționeaza corect din punct de vedere al respectarii cerințelor, consistenței datelor, al constrângerilor de timp, al validarilor de date și al gestiunii erorilor, inclusiv pentru funcționalitațile existente care au fost extinse sau modificate. Criteriul de succes – sistemul trece toate testele definite in planul de testare agreat impreuna cu Achizitorul.

O prima varianta a planului de testare va fi prezentata odata cu oferta. Planul detaliat de testare, insoțit de scenariile de testare, va fi realizat de catre Prestator și aprobat de Achizitor inainte de fiecare etapa de testare agreata prin planul de proiect.

#### Punerea in producție

Ofertanții trebuie sa prezinte planul care va fi utilizat la trecerea in producție a sistemului.

Planul prezentat trebuie sa țina cont de legaturile logice intre subsisteme/componente ale sitemului astfel incât sa se asigure o trecere in producție coerenta și cu impact minim asupra activitaților zilnice a angajaților Achizitorului.

#### Instruirea

Programele de instruire cuprind administrarea sistemului și operarea aplicatiei de tur virtual. Programul de instruire se realizeaza sub forma de cursuri ținute de specialiști.

Scopul programului de instruire este de a asigura operarea aplicatiei de tur virtual.

Toate cursurile trebuie sa fie insoțite de activitați practice, documentații și manuale. Manualele de curs referitoare la aplicatie se pun la dispoziția cursanților cu cel puțin 10 zile inainte de data de desfașurare a cursurilor. Manualele de curs vor fi livrate atât in format fizic cât și electronic, in limba româna pentru materialele de instruire pentru utilizatori și in limbile româna sau engleza pentru materialele de instruire tehnice referitoare la administrarea acestia.

Instruirea va fi coordonata de catre personalul furnizorului soluției pentru cel puțin urmatoarele grupuri de utilizatori:

- 1 administrator de sistem de la nivelul Achizitorului

  - activitatea de instruire trebuie sa acopere minim 3 zile si vizeaza tehnologiile suport ofertate in cadrul contractului și este utila in vederea asigurarii unui nivel ridicat de disponibilitate al sistemului, operarea in condiții adecvate a sistemului implementat, configurarea și modificarea aplicatiei;

- 3 de persoane ce opereaza si aduga continut in aplicatie

Materialele predate in cadrul sesiunilor de instruire vor respecta formatul și regulile de identitate vizuala a programului de cooperare prin care se asigura finantarea proiectului.

Ofertanții trebuie sa prezinte procedura dupa care va realiza instruirea utilizatorilor. Procedura va conține cel puțin urmatoarele informații:

- Descrierea cursurilor și a rezultatelor așteptate;

- Modalitatea de evaluare a cursurilor;

- Formulare utilizate.

Ofertanții vor prezenta un plan de instruire a utilizatorilor care sa conțina toate serviciile solicitate pentru numarul specificat de utilizatori și respectiv, pentru perioada prevazuta pentru desfașurarea activitații de instruire. De asemenea, Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice curricula cursurilor de instruire.

Prestatorul va menține legatura cu Achizitorul pe toata durata contractului de servicii, având cel puțin urmatoarele sarcini:

- sa mențina legatura și sa informeze reprezentanții Achizitorului cu privire la orice aspect legat de desfașurarea cursurilor mai sus menționate;

- sa coordoneze activitațile de formare astfel incât acestea sa se desfașoare in condiții optime;

- sa asigure suportul de curs tiparit, logistica necesara formarii și formatori pentru indeplinirea condițiilor contractuale la termenele și in condițiile stabilite;

- sa coordoneze formatorii astfel incât activitațile de formare realizate de aceștia sa vizeze temele și activitațile de formare;

- sa coordoneze activitațile de evaluare și cele de certificare a competențelor dobândite de catre participanții la programele de formare;

- sa pregateasca și sa transmita documentele/informațiile solicitate de Achizitor.

Prestatorul va fi responsabil de intocmirea listelor de prezența la sesiunile de instruire desfașurate, completate cu datele de contact ale participanților și semnate de catre fiecare participant in parte.

Prestatorul va emite certificate de participare pentru toate persoanele formate.

#### Asistența tehnica și suport

##### Intervalul de furnizare

Pe intreaga perioada de derulare a contractului, prestatorul trebuie sa asigure servicii de tip call center saptamânale (Luni - Vineri) in intervalul orar 9:00 – 17:00 prin care sa asigure suportul tehnic necesar utilizatorilor de la nivelul Achizitorului.

Prestatorul va asigura servicii de asistenta tehnica, mentenanta si garantie pe toata durata proiectului, cal putin pana la 31.12.2023.

##### Definirea nivelurilor de suport

Serviciile de suport trebuie sa asigure:

- Activitați continue de suport nivel 1, 2 și 3, realizate pe intreaga perioada de derulare a contractului;

- Activitați ocazionale, realizate când este necesar pentru buna funcționare a sistemului informatic.

Serviciile de suport se vor asigura minim in limbile romana, engleza si bulgara.

Obiectivele activitații de suport:

- Asigurarea nivelelor 1, 2 și 3 de suport tehnic;

- Preluarea proactiva și asumarea responsabilitații pentru problemele semnalate in cererile de suport;

- Asigurarea respectarii SLA-ului (timp de raspuns și timp de remediere);

- Cunoaștere și aplicare proces de rezolvare cerere de suport client;

- Analizare, planificare, administrare, rezolvare, monitorizare a progresului, prioritizarea cererilor de suport;

- Managementul procesului de suport Nivel 1, Nivel 2 și Nivel 3 conform procedurii de suport agreate cu Achizitorul și a instrucțiunilor de lucru asociate, generale sau specifice fiecarui sistem informatic. In acest flux sunt incluse activitațile de: monitorizare și intreprindere acțiuni necesare pentru rezolvarea problemelor conform SLA, monitorizare și intreprindere acțiuni pentru actualizarea continua a starii problemei și activitațile executate in aplicația de urmarire a tichetelor, transmiterea rezultatelor clientului, actualizarea continua a clientului continuu despre starea problemei, verificarea rezolvarii problemei și confirmarea de catre client a rezolvarii ei, inchiderea problema;

- Identificarea și propunerea de soluții pentru probleme;

- Cunoașterea foarte buna a domeniului de activitate a clientului de care raspunde și ințelegerea a ceea ce dorește sa faca clientul. Identificarea celei mai bune rezolvari pentru problemele sesizate de catre client și propunerea și de alte soluții decât cele solicitate de catre client pentru procesele de lucru aferente.

Cerințele pentru nivelele de suport sunt descrise mai jos:

- Serviciile de suport nivel 1 trebuie sa asigure:

  - Asistenta in utilizarea corecta a sistemului;

  - Verificari pas cu pas prin intermediul aplicației pentru furnizarea serviciilor;

  - Aplicarea de corecții prin intermediul aplicației;

  - Inregistrarea de configurari necesare clientului prin intermediul aplicației;

  - Rezolvarea de incidente utilizând baza de cunoștințe și rezolvarile diferitelor tipuri de incidente cunoscute;

  - Verificarea și interpretarea informațiilor istorice conform bazei de cunoștințe;

  - Menținerea in permanența a legaturii cu clientul;

  - Gestionarea trasabilitații informațiilor asociate unei sesizari (intr-o aplicație de gestionare a incidentelor).

- Serviciile oferite nivel 2 suport trebuie sa asigure:

  - Activitați de reproducere a incidentului;

  - Monitorizarea aplicației;

  - Verificari - verificari periodice a funcționalitații sistemului;

  - Verificari asupra starii serverelor in vederea identificarii din timp a posibilelor probleme (lipsa spațiu harddisk, memorie insuficienta, capacitate insuficienta procesor);

  - Escaladarea sesizarii;

  - Testarea soluției sesizarii;

  - Configurari;

  - Elaborarea sau Actualizarea Manualelor de utilizare;

  - Instalari.

- Serviciile oferite nivel 3 suport trebuie sa asigure:

  - Solicitari de imbunatațire aplicație aprobate;

  - Clarificari de business;

  - Probleme de infrastructura (hardware sau software de sistem);

  - Intervenții in locație daca este cazul;

  - Erori de aplicație;

  - Rezolvarea incidentului in suport la nivelul bazelor de date;

  - Executarea de modificari;

  - Instalarea versiunilor noi aplicație.

De asemenea, echipa de suport tehnic va realiza urmatoarele activitați continue pentru oferirea suportului tehnic nivel 1, 2 și 3:

- Raspunde apelurilor (telefonice sau email-urilor) intr-o maniera pozitiva și profesionista;

- Verifica fiecare cerere a clientului conform cu contractul de suport incheiat;

- Asigura ca toate apelurile sunt tratate in mod eficient și cu promptitudine, in conformitate cu SLA;

- Obținere informații necesare tratarii cererii de suport, atunci când este cazul;

- Obține acordul clientului pentru scopul problemei și rezoluția ei;

- Analizeaza cererea de asistența sosita;

- Furnizeaza soluții alternative pentru probleme pentru a reduce la minimum impactul problemelor, atunci când acest lucru este adecvat;

- Indruma clientul pentru a urma fluxurile și instrucțiunile corecte de lucru, in vederea soluționarii problemelor aparute la client;

- Indruma clientul in configurarea aplicațiilor pentru o personalizare adecvata clientului a aplicației;

- Indruma clientul și executa activitați de mentenanța (backup-uri, verificari);

- Actualizarea regulata a clienților cu privire la starea cererilor lor;

- Monitorizeaza toate cererile clientului;

- Realizeaza rapoarte periodice (saptamânale/lunare) cu privire la problemele aparute la client și statusul lor;

- Se intâlnește cu clientul și discuta cu el eventualele greutați in utilizarea soluțiilor;

- Utilizeaza un limbaj adecvat in comunicarea cu clientul, atât in scris, cât și oral;

- Actualizare baza de cunoștințe;

- Sesizeaza din timp și incearca sa previna eventualele probleme;

- Ia deciziile cele mai bune pentru organizație și pentru client in ceea ce privește proiectul in suport;

- Corecteaza problemele clientului utilizând aplicațiile (cu sau fara drepturi de administrare), fara a afecta logica datelor inregistrate;

- Planifica operațiile de suport și monitorizeaza desfașurarea;

- Instaleaza și configureaza soluțiile pe servere daca intervin modificari asupra acestora;

- Menține legatura in permanenta cu clientul. Ține clientul la curent cu stadiul fiecarei probleme;

- Asigura ca apelurile sunt actualizate in mod regulat cu acțiunile intreprinse.

Suportul tehnic trebuie, de asemenea, sa conțina și activitați proactive, reactive și ocazionale:

Servicii proactive – menite sa preintâmpine apariția de disfuncționalitați in operarea aplicației și sa identifice potențialele probleme inainte de manifestarea lor, atunci când se poate realiza acest lucru:

- Monitorizare aplicații;

- Testare aplicații;

- Verificarea salvarilor (back-up) pe baza de date;

- Verificare periodica a funcționalitații sistemului;

- Manuale de utilizare.

Servicii reactive – la cerere – bazate pe sesizari interne/externe:

- Ajutor clienți pentru utilizarea corecta a funcționalitaților soluțiilor informatice;

- Administrare: aplicație, conturi, drepturi, funcționalitați;

- Rezolvare probleme prin soluții alternative;

- Configurari;

- Gestionare sesizare: urmarire fluxuri rezolvare sesizare și ținerea la curent a clientului;

- Verificare/interpretare jurnale aplicație;

- Reproducere scenariu sesizare;

- Rezolvare sesizare in aplicație;

- Testare rezolvare sesizare.

In continuare sunt descrise activitați care nu au un caracter permanent, dar pe care ofertantul trebuie sa se angajeze ca le va efectua atunci când va fi necesar pentru buna funcționare a sistemului informatic:

- Configurare aplicații – Realizarea operațiunilor de modificare a parametrilor și configurarilor platformei, ajustari in funcție de modificarile aparute in funcționare.

- Operare asistata pe operații dificile – Sistemul informatic are anumite componente și funcționalitați cu un efect mai mare asupra tuturor modulelor și care necesita validari și atenție sporita in utilizare. Pentru operațiunile cu un efect mai mare asupra tuturor modulelor și care necesita validari și atenție sporita in utilizare, se dorește ca Achizitorul sa fie asistat in operare, astfel incât sa fie crescuta viteza de operare și sa se minimizeze riscurile de greșeli.

##### Definirea timpilor de raspuns și remediere

Prevedere a contractului care specifica timpii de raspuns și timpii de remediere asigurați de catre furnizor pe perioada furnizarii serviciilor, conform prioritații fiecarui incident. Definirea timpilor s-a facut luand in considerare programul de lucru de Luni pana Vineri, in intervalul orar 9:00 – 17:00.

Timpii de raspuns (recepționare) sunt masurați din momentul notificarii unei solicitari valide transmise de catre Achizitor și inregistrate la Furnizor.

Timpii de implementare soluție provizorie sau remediere sunt masurați din momentul notificarii de recepționare transmise de catre furnizor și inregistrate la furnizor, exceptând timpul de așteptare in care Achizitorul furnizeaza informații suplimentare necesare rezolvarii incidentului.

| Nivel de severitate | Descriere | Timp de raspuns | Timp maxim pentru soluția provizorie | Timp maxim pentru remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critica (nivel 1) | Sistem total nefuncțional | Maxim 1 ora. | 12 ore | 2 zile |
| Mare (nivel 2) | Eroare ce afecteaza majoritatea funcționalitaților sistemului | Maxim 1 ora. | 1 zi | 3 zile |
| Mediu (nivel 3) | Eroare aparuta la o funcție, proces sau componenta, sistem parțial nefuncțional. | Maxim 1 ora. | 2 zile | 5 zile |
| Minor (nivel 4) | Eroare care afecteaza o funcție sau un proces, dar funcționarea intregului sistem nu este afectata semnificativ | Maxim 1 ora. | 3 zile | 10 zile |

Timpii de raspuns și remediere sunt definiți astfel:

- Timpul de Raspuns – timpul in care Prestatorul va transmite confirmarea primirii notificarii și inregistrarea apelului Achizitorului;

- Timpul pentru soluția provizorie – timpul necesar pâna când Prestatorul transmite pașii de implementare soluție provizorie sau implementeaza soluția provizorie;

- Timpul de remediere, soluție finala – timpul necesar pâna când Furnizorul transmite pașii de implementare soluție finala sau implementeaza soluția finala sau, in cazul necesitații modificarii aplicației, pâna când Prestatorul transmite și agreaza cu Achizitorul planul de realizare a modificarii intr-o versiune ulterioara.

##### Procesul de management al incidentelor

Pentru gestionarea activitații de suport in perioada de garanție, Prestatorul trebuie sa puna la dispoziția Achizitorului o aplicație software de gestionare a tichetelor. Aplicația trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- Inregistrarea solicitarilor de suport și alocarea unui identificator unic fiecarei solicitari;

- Posibilitatea de definire a unor categorii de apeluri de asistența;

- Posibilitatea de definire și de incadrare a solicitarilor in categorii: defect, eroare, solicitare de informații, cerere de schimbare;

- Posibilitatea de inregistrare a descrierii problemei și de atașare a unor documente suplimentare.

- Posibilitatea de alocare a unui criteriu de urgența. Aplicația software trebuie sa permita clasificarea incidentelor in funcție de tipul stabilit;

- Inregistrarea automata a datei și a orei primirii unei solicitari de asistența;

Ofertanții trebuie sa descrie in detaliu metodologia dupa care vor derula activitațile de asistența tehnica și suport.

Ofertanții trebuie sa prezinte impreuna cu propunerea tehnica procedurile de asistența tehnica și suport din cadrul propriei organizații.

Ofertanții trebuie sa prezinte detaliat livrabilele care vor rezulta in urma prestarii serviciilor corespunzatoare etapei de asistența tehnica și suport. Descrierea trebuie sa conțina cel puțin urmatoarele informații:

- Formularul/formularele care vor fi utilizate pentru fiecare livrabil;

- Descrierea conținutului fiecarui livrabil;

- Modul in care va fi interpretat conținutul livrabilelor.

Serviciile de suport și mentenanța software vor deveni operaționale inca de la intrarea in producție a sistemului ofertat. Sistemul de suport va asigura, dar nu se va limita la urmatoarele tipuri de probleme:

- Intrebari de natura tehnica post implementare;

- Preluare de bug-uri (erori la nivel software);

- Optimizarea utilizarii sistemului.

#### Garanție

Prestatorul va 31.12.2023.

#### Asigurarea și controlul calitații pe durata contractului

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere a procedurilor de asigurare și control al calitații aplicabile proceselor pe care le deruleaza in activitatea curenta. Se va prezenta o copie a manualului calitații semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului.

Ofertantul trebuie sa descrie cum va realiza monitorizarea evoluției contractului și sa descrie criteriile de calitate urmarite pe perioada desfașurarii contractului.

Ofertantul va descrie tipul și frecvența rapoartelor de monitorizare a evoluției contractului.

Ofertantul trebuie sa aloce in planul de proiect timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere calitativ pentru serviciile prestate in cadrul contractului și pentru livrabilele/documentele rezultate.

Trebuie sa fie incluse in propunerea tehnica urmatoarele proceduri de lucru: Procedura de asistența tehnica, mentenanța și suport, Procedura de livrare, Procedura de acceptanța, Procedura de derulare a ședințelor, Procedura de management al schimbarii, Procedura de analiza și design, Procedura de dezvoltare aplicații software, Procedura de control al livrarilor, Procedura de testare a livrabilelor soft, Procedura de implementare, Procedura de control al produsului neconform. Neprezentarea in propunerea tehnica a acestor documente va duce la descalificarea ofertei ca fiind neconforma.

Ofertantul trebuie sa includa in propunerea tehnica și varianta preliminara a planului de calitate pentru derularea proiectului. Planul de calitate trebuie sa conțina cel puțin urmatoarele informații:

- Descrierea fazelor, etapelor și activitaților din cadrul proiectului;

- Descrierea pachetelor de lucru și a livrabilelor rezultate in urma prestarii serviciilor;

- Descrierea criteriilor de acceptanta pentru livrabile, pachete de lucru, faze, etape etc.;

- Formulare care vor fi utilizate in cadrul proiectului.

# Cerințe privind propunerea tehnica

Propunerea tehnica se va prezenta și redacta in limba româna.

In propunerea tehnica trebuie detaliat pentru fiecare cerința in parte modalitatea concreta in care soluția propusa indeplinește cerința din punct de vedere tehnic sau funcțional, inclusiv prin referirea de materiale tehnice de la producatori. Trebuie incluse toate componentele care fac parte din soluția propusa și trebuie demonstrata conformitatea cu toate cerințele caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi considerata neconforma. Nerespectarea oricareia dintre cerințe va conduce automat la declararea ofertei ca fiind neconforma.

Se accepta doar oferte care satisfac complet cerințele din caietul de sarcini. Nu se accepta oferte parțiale. Toate cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta trebuie prezentata intr-un format care sa permita copierea textului.

Oferta va include o adresa web la care sa fie disponibile pentru testare cerintele functionale solicitate pentru portalul web ce va gazdui turul virtual.

Oferta va contine toate informatiile relevante necesare comisiei de evaluare pentru validarea practica solicitata, cel putin, dar nu limitat la: adresa web descarcare materiale, nume de utilizatori si parole daca este cazul, documentatia aferenta sistemului, procedura ce trebuie urmata pentru testarea functionalitatilor.

Neprezentarea datelor de testare solicitate de mai sus va conduce automat la declararea ofertei ca fiind neconforma.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea sau echivalent.

# Evaluarea ofertelor

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Cel mai bun raport calitate/pret                                                                                             ■

ALGORITM DE CALCUL

Algoritmul de calcul pentru evaluarea ofertelor consta in aplicarea criteriului calitate/pret care presupune clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic şi financiar, avand in vedere ponderile indicate in fişa de date a achizitiei, pentru fiecare dintre punctajele respective. Va fi declarata caştigatoare oferta care obtine cel mai mare numar de puncte.

Factorii luati in considerare pentru evaluarea ofertelor şi punctajul aferent fiecarui factor sunt prezentati in continuare:

Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

Ptotal =  P1 +  P2

Factorii de evaluare propusi sunt:

| Nr crt. | Factori de evaluare | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea financiara | 40 |
| 2. | Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor | 60 |
| TOTAL |  | 100 |

P1 PROPUNERE FINANCIARA

Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 40 puncte din 100 total puncte

Algoritm de calcul: Pentru factorul de evaluare „PROPUNERE FINANCIARA” punctajul se va acorda astfel

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare

P1 = 40 puncte;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se calculeaza dupa algoritmul:

P1= (pret minim/Pn) x 40.

Unde: P1= punctaj factor de evaluare 1 al ofertei financiare curente

Pret minim= este pretul cel mai scazut din ofertele considerate admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic şi i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 de puncte

Pn = este pretul ofertei evaluate.

P2 PROPUNEREA TEHNICA – METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI

P2. Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor; Punctaj Maxim 60. 1. Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvata a resurselor umane şi a activitatilor" a fost stabilit un numar de 6 (şase) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. 2. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. 3. Fiecarui calificativ ii corespunde o nota. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 12, nota pentru calificativul "bine" este 4, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1. 4. Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice obtinute in urma aplicarii fiecarui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzatoare calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.. Subfactori (2.1 - 2.5). 2.1. Abordarea propusa pentru implementarea contractului. Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in propunerea tehnica; Calificative; Punctaj. Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o serie de metodologii, metode şi/sau instrumente testate*1), recunoscute*2) şi care demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate.; foarte bine; 12. Abordarea propusa se bazeaza partial pe metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi care demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate.; bine; 4. Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi arata o intelegere limitata a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini.; acceptabil; 1.. 2.2. Resursele (umane şi materiale) şi realizarile corespunzatoare fiecarei activitati. Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in propunerea tehnica; Calificative; Punctaj. Resursele*3) identificate şi realizarile indicate sunt corelate deplin/in mare masura cu complexitatea fiecarei activitati propuse.; foarte bine; 12. Resursele identificate şi realizarile indicate sunt partial corelate cu complexitatea fiecarei activitati propuse.; bine; 4. Resursele identificate sau realizarile indicate sunt corelate intr-un mod limitat cu complexitatea activitatilor propuse.; acceptabil; 1.. 2.3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului şi, daca este cazul, contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum şi distribuirea şi interactiunea sarcinilor şi responsabilitatilor dintre ei. Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in propunerea tehnica; Calificative; Punctaj. Sunt indicate responsabilitatile in executia contractului şi interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport şi, daca este cazul, distribuirea şi interactiunea sarcinilor şi responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului.; foarte bine; 12. Sunt indicate partial responsabilitatile in executia contractului şi interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport şi distribuirea şi interactiunea sarcinilor şi responsabilitatilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daca este cazul).; bine; 4. Sunt indicate in mod limitat responsabilitatile in executia contractului sau interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului şi activitatile de suport sau distribuirea şi interactiunea sarcinilor şi responsabilitatilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daca este cazul).; acceptabil; 1.. 2.4. Incadrarea in timp, succesiunea şi durata activitatilor propuse si corelarea cu efortul prevazut pentru experti. Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in propunerea tehnica; Calificative; Punctaj. Durata activitatilor corespunde deplin complexitatii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfaşurare, este stabilita in functie de logica relatiei dintre acestea. Durata prevazuta pentru fiecare operatiune principala necesara este corelata cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective şi resursele identificate pentru desfaşurarea acestora. Numarul de zile de munca distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experti non-cheie şi experti seniori/experti juniori) este corelat cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective şi resursele identificate pentru desfaşurarea acestora; foarte bine; 12. Durata activitatilor corespunde partial complexitatii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfaşurare este corelata doar partial cu logica relatiei dintre acestea. Durata prevazuta pentru fiecare operatiune principala necesara este corelata partial cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective şi resursele estimate pentru desfaşurarea acestora. Numarul de zile de munca distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experti non-cheie şi experti seniori/experti juniori) este corelat partial cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective şi resursele estimate pentru desfaşurarea acestora.; bine; 4. Durata activitatilor este in mica masura potrivita complexitatii acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfaşurare, este stabilita intr-un mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre acestea sau durata prevazuta pentru fiecare operatiune principala necesara este corelata in mica masura cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective şi resursele estimate pentru desfaşurarea acestora. Numarul de zile de munca distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experti non-cheie şi experti seniori/experti juniori) este corelat in mica masura cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective şi resursele estimate pentru desfaşurarea acestora.; acceptabil; 1.. 2.5. Identificarea şi incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportari, in special cele prevazute in caietul de sarcini. Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in propunerea tehnica; Calificative; Punctaj. Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului, sunt incadrate corect in timp şi corelate corespunzator cu raportarile, in special cele prevazute in caietul de sarcini.; foarte bine; 12. Punctele de reper identificate sunt in mica masura semnificative pentru executia contractului, dar sunt incadrate corect in timp şi corelate corespunzator cu raportarile, in special cele prevazute in caietul de sarcini.; bine; 4. Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt incadrate corect in timp sau nu sunt corelate corespunzator cu raportarile, in special cele prevazute in caietul de sarcini.; acceptabil; 1.. *1) Metodologiile, metodele şi/sau instrumentele au fost utilizate in alte proiecte. *2) Metodologiile, metodele şi/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate. *3) Resursele sunt umane şi materiale. Se va lua in considerare şi personalul suport.. Oferta tehnica va fi evaluata in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Punctele se vor acorda pentru specificatiile care depaşesc cerintele minime conform factorilor de evaluare specificati anterior..