| Lucrari de reparatie a podului din s. Prodanestii Vechi com. Stefanesti | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 164 042,25 lei

Intocmit in preţuri  curente 18.11.2018

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 71230110200 | Betonist | h-om | 49,60 | 46,00 | 2 281,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,30 | 46,00 | 197,80 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 29,02 | 46,00 | 1 334,92 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 79,68 | 46,00 | 3 665,28 |
| 5. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,93 | 46,00 | 318,78 |
| 6. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 230,24 | 46,00 | 10 591,04 |
| 7. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 82,38 | 46,00 | 3 789,48 |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 139,55 | 46,00 | 6 419,30 |
| 9. | 7422091060223 | Constructor cale ferata | h-om | 34,96 | 46,00 | 1 608,16 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 58,55 | 46,00 | 2 693,30 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,70 | 46,00 | 492,20 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 31,92 | 46,00 | 1 468,32 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 34 860,18 |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 12,90 | 26,00 | 335,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 10,50 | 19,30 | 202,65 |
| 3. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 5,364 | 140,00 | 750,96 |
| 4. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 62,58 | 140,00 | 8 761,20 |
| 5. | 1421102200446 | Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667 | m3 | 20,76 | 205,00 | 4 255,80 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,16 | 120,00 | 259,20 |
| 7. | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 10,794 | 120,00 | 1 295,28 |
| 8. | 1421302200422 | Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm | m3 | 13,92 | 142,00 | 1 976,64 |
| 9. | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,018 | 2 700,00 | 48,60 |
| 10. | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,018 | 2 700,00 | 48,60 |
| 11. | 2010102915100 | Scinduri fag neabur. cls. A gr=40 mm L=1.8-4m l=60 | m3 | 0,032 | 3 500,00 | 112,00 |
| 12. | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,16 | 3 000,00 | 480,00 |
| 13. | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,64 | 2,00 | 1,28 |
| 14. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 1,80 | 32,00 | 57,60 |
| 15. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,50 | 15,00 | 67,50 |
| 16. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 6,45 | 35,00 | 225,75 |
| 17. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,90 | 1,80 | 23,22 |
| 18. | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 16,128 | 920,00 | 14 837,76 |
| 19. | 271060200100 | Otel beton | kg | 215,00 | 9,80 | 2 107,00 |
| 20. | 2732103646233 | Tabla striata de 5 mm grosime | kg | 855,00 | 17,00 | 14 535,00 |
| 21. | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,15 | 11,00 | 23,65 |
| 22. | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 2,40 | 60,00 | 144,00 |
| 23. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 645,00 | 14,00 | 9 030,00 |
| 24. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,225 | 46,00 | 148,35 |
| 25. | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 26,40 | 0,30 | 7,92 |
| 26. | 2874115825177 | Surub cap patrat L 8x45 | buc | 180,50 | 1,20 | 216,60 |
| 27. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,39 | 23,00 | 8,97 |
| 28. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 4,59 | 30,00 | 137,70 |
| 29. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,16 | 23,00 | 118,68 |
| 30. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,40 | 19,00 | 45,60 |
| 31. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,60 | 30,00 | 48,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 60 310,91 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,764 | 320,00 | 564,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,528 | 125,00 | 66,00 |
| 3. | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 10,836 | 125,00 | 1 354,50 |
| 4. | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 12,24 | 25,00 | 306,00 |
| 5. | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 7,20 | 152,00 | 1 094,40 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,29 | 156,00 | 201,24 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 3 586,62 |

|  | Total | lei |  |  | 98 757,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASM (ПЗ) * 22,5 % | 22,50 % |  |  | 7 843,54 |
|  | CHELTUIELI DE TRANSPORT (ПЗ) * 10 % | 10,00 % |  |  | 6 031,09 |
|  | CHELTUIELI DIRECTE ПЗ+ASM+CHELTU | 100,00 + |  |  | 112 632,34 |
|  | CHELTUIELI DE REGIE (CHELTU) * 14,5 % | 14,50 % |  |  | 16 331,69 |
|  | TOTAL CHELTU+CHELTU | 100,00 + |  |  | 128 964,03 |
|  | BENIFICIUL DE DEVIZ (TOTAL) * 6 % | 6,00 % |  |  | 7 737,84 |
|  | TOTAL TOTAL+BENIFI | 100,00 + |  |  | 136 701,87 |
|  | TVA (TOTAL) * 20 % | 20,00 % |  |  | 27 340,37 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 164 042,25 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |