Formular Nr.1

desfășurat

| Investitor Obiect | L.T. "Pan Halippa" or. Edinet Reparatia capitala acoperisului cantinei si caminului a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

|  |  | 1. Reparatia capitala acoperisului cantinei a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru plansee din beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий в перекрытиях из железобетона толщ. до 15 см) (referetor la comform) | 4'000,00шт. |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 28741363133001 | Burghiu | шт. | 0,010 |  |  |
| 2 | RpIzC10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PFL poros etc., lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade inclusiv (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) | 600,00 m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 25213026029029 | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( FS-35 1.0x0.5m 5см) | m2 | 1,010 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,400 |  |  |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de geotextil | 600,00 m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 26141226019123 | Geotextil 60 gr/1m2 | m2 | 1,050 |  |  |
| 4 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale (Membrana PVC Soprema 1.5mm) | 600,00 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2682132600473 | Membrana PVC 1.5mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 3232326556 | Saiba | шт. | 4,670 |  |  |
|  | 653265656565 | Diblu 8*120 mm | шт. | 4,670 |  |  |
|  | 541221545454 | Diublu 6*60 | шт. | 0,430 |  |  |
|  | 2322323232233323 | Reica din aluminiu | м | 0,110 |  |  |
|  | 2422323 | Aeratoare | шт. | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | 2. Reparatia capitala acoperisului caminului a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet |  |  |  |  |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru plansee din beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий в перекрытиях из железобетона толщ. до 15 см) (referetor la comform) | 4'000,00шт. |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 28741363133001 | Burghiu | шт. | 0,010 |  |  |
| 6 | RpIzC10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PFL poros etc., lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade inclusiv (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) | 750,00 m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 25213026029029 | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( FS-35 1.0x0.5m 5см) | m2 | 1,010 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,400 |  |  |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de geotextil | 750,00 m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 26141226019123 | Geotextil 60 gr/1m2 | m2 | 1,050 |  |  |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale (Membrana PVC Soprema 1.5mm) | 750,00 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2682132600473 | Membrana PVC 1.5mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 3232326556 | Saiba | шт. | 4,670 |  |  |
|  | 653265656565 | Diblu 8*120 mm | шт. | 4,670 |  |  |
|  | 541221545454 | Diublu 6*60 | шт. | 0,430 |  |  |
|  | 2322323232233323 | Reica din aluminiu | м | 0,110 |  |  |
|  | 2422323 | Aeratoare | шт. | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |

| Intocmit | (Todorova Nadejda) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |