Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

TEMA DE PROIECT

pentru efectuarea serviciilor cadastrale

### PRIVIND DELIMITAREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI

Beneficiar: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al MAI

Chișinău, 2022

# INTRODUCERE

Caietul de sarcini este elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului  privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, Legii nr. 29/2018 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, Hotărârii Guvernului nr. 91/2019 privind valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, Codului Funciar și Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/ 1998.

Prezentul Caiet de sarcini stabilește componența, conținutul documentației, modul de efectuare și predare a serviciilor cadastrale privind delimitarea bunurilor imobile proprietate publică a statului, administrate de Agenția Proprietății Publice, gestionate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul executării serviciilor cadastrale privind delimitarea după apartenență și pe domenii este asigurarea evidenței bunurilor imobile aflate în gestiunea Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

- LUCRĂRILE PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Efectuarea lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile după apartenență și pe domenii, necesare

supunerii delimitării repetate sau identificate ulterior, a 7 terenuri, după cum urmează:

- Raionul Rîșcani, or.Costești - număr cadastral 7123121.070 cu suprafața - 0,2740 ha,

- Raionul Rîșcani, or.Costești  - număr cadastral 7123121.071 cu suprafața - 0,5384 ha;

- Raionul Basarabeasca, or.Basarabeasca – număr cadastral 1201315.158 cu suprafața - 0,5967 ha;

- UTA Găgăuzia, sat. Cişmichioi str. Reni, 56 - număr cadastral 9621305.066 cu suprafața -          0,5797 ha,

- UTA Găgăuzia, or.Vulcănești - număr cadastral  9603311.115 cu suprafața - 0,7561 ha,

- UTA Găgăuzia, com. Etulia, sat. Etulia Nouă - număr cadastral   9629103.077 cu suprafața -      0,4248 ha;

- Raionul Ștefan Vodă, s.Căplani – număr cadastral 8515118.252 cu suprafața - 1,0392 ha.

- SERVICIILE CADASTRALE PRIVIND DELIMITAREA DUPĂ APARTENENȚĂ

ȘI PE DOMENII INCLUD URMĂTOARELE ETAPE:

Etapa 1

  - Lucrări pregătitoare pentru inițierea procesului de delimitare.

Lucrările pregătitoare prevăd pregătirea, selectarea și analiza actelor după cum urmează:

- Hărții cadastrale de Bază a UAT;

- Materialele evidenței cantitative și calitative a terenurilor;

- Materialele de delimitare precedentă;

- Materialele ortofoto;

- Planul cadastral, informația de la SCT privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a bunurilor proprietate publică a statului care urmează a fi delimitate;

- Informația privind baza legislativă și alte materiale necesare pentru îndeplinirea serviciilor nominalizate.

  - Identificarea hotarelor bunurilor imobile.

Identificarea hotarelor bunurilor imobile se va efectua în baza materialelor cartografice existente și măsurătorilor terestre pentru elementele de contur ce nu pot fi identificate în baza materialului cartografic existent.

Determinarea prealabilă a hotarelor bunurilor imobile va fi efectuată în baza analizei materialelor enumerate în pct.1.1, la diferite scări în sistemul de coordonate MOLDREF – 99.

Linia de hotar prealabilă va fi vectorizată și evidențiată prin linie întreruptă mai reliefată și va servi ca informație inițială de bază pentru întocmirea proiectului planului de contur.

Măsurătorile de teren vor fi executate cu precizia cerințelor actelor normative și instrucțiunilor în vigoare.

  - Elaborarea setului de documente necesar privind propunerile de delimitare a bunurilor imobile și prezentarea acestuia Comisiei de delimitare spre examinare.

- Elaborarea planului de contur, include următoarele etape:

- Crearea fișierelor și obiectelor informaționale;

- Contrapunerea datelor obținute cu datele din cadastru;

- Calcularea suprafețelor bunurilor imobile delimitate;

- Introducerea informației atribuite;

- Rezervarea numerelor cadastrale;

- Elaborarea și imprimarea proiectului planului de contur pentru prezentarea membrilor comisiilor de delimitare a proprietății publice.

- Proiectul planului de contur va conține informații ample despre:

- Schema generală a UAT, cu indicarea locului amplasării trenurilor;

- Materialele ortofoto ;

- Hotarele administrative ale unităților administrativ-teritoriale;

- Hotarele intravilanului localității, după caz;

- Hotarele sectoarelor cadastrale;

- Hotarele bunurilor imobile înregistrate în baza de date a cadastrului;

- Hotarele, suprafața și numerotarea terenurilor proprietate publici delimitate;

- Hotarele terenurilor adiacente;

- Hotarele și numerotarea construcțiilor proprietate publică delimitate (după caz);

- Numerele cadastrale;

- Schema de încadrare (harta de contur 1a scara l: l0 000);

- Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile delimitate (tipul bunului, numărul cadastral,

apartenența, suprafața, categoria de destinație și modul de folosință (conform clasificatorului aprobat prin ordinul nr.17 din 19 mai 2021 al Agenției Relații Funciare și cadastru, domeniul);

- Semne convenționale.

- Proiectul planului de contur, pe format de hârtie, va servi ca material cartografic pentru coordonările

necesare cu comisia de delimitare a proprietății publice instituită prin Ordin de către Agenția proprietății Publice și cu Autoritatea publică centrală din domeniu.

- Întocmirea listelor bunurilor imobile supuse delimitării - Agenția Proprietății Publice transmite la

cerere, proiectul listei bunurilor imobile proprietate publică a statului, comisiei de delimitare și executantului lucrărilor, pentru organizarea lucrărilor de delimitare.

Etapa 2

Coordonarea materialelor (planul de contur, proiectul lisei bunurilor imobile supuse delimitării, procesul-verbal privind delimitarea bunurilor imobile) cu membrii comisiilor de delimitare instituite prin Ordinul Agenției Proprietății Publice.

- Procesul de coordonare a materialelor se va desfășura de către executantul lucrărilor, care va

transmite Comisiilor de delimitare materialele de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică de stat.

- Comisiile de delimitare au următoarele atribuții:

- verificarea corectitudinii determinării hotarelor bunurilor imobile pe planul de contur;

- verificarea corectitudinii identificării apartenenței și domeniului bunurilor imobile, prin

contrapunerea actelor normative, administrative, materialelor de amenajare și organizare a teritoriului, cartografice;

- definitivarea proiectului listei bunurilor imobile proprietate publică;

- coordonarea planului de contur, procesului-verbal al comisiei de delimitare și listei bunurilor

imobile proprietate publică.

Etapa 3

  - Întocmirea și coordonarea planului geometric.

- Întocmirea planului geometric (separat pentru fiecare teren) se efectuează în corespondență cu

prevederile Regulamentului privind modul de delimitare publică aprobat prin Hotărârea de Guvern    nr. 63/2019.

- Pe planul geometric în mod obligatoriu se indică construcțiile, care se supun înregistrării în

registrul bunurilor imobile.

- Planul geometric al bunurilor delimitate se semnează de către:

- Reprezentantul autorității publice centrale care administrează bunurile imobile;

- Gestionarul bunurilor imobile;

- Executantul serviciilor;

- Primarul unității administrativ teritoriale;

- Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare al unității administrativ teritoriale.

- Materialele de delimitare servesc ca temei pentru promovarea actelor administrative privind

aprobarea listelor proprietate publică a statului, delimitate conform prevederilor legislației în vigoare. Temei pentru înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică și drepturile asupra lor servește Hotărârea de Guvern privind aprobarea listelor proprietate publică a statului.

  - Recepția lucrărilor de către Agenția Servicii Publice.

- Recepția serviciilor cadastrale privind delimitarea proprietății publice și/sau actualizarea

planurilor cadastrale se va efectua la solicitarea executantului serviciilor de către Agenția Servicii Publice conform cadrului normativ existent.

- Plata pentru serviciile prestate este asigurată din partea executantului serviciilor.

  - Întocmirea raportului final al lucrării

- Raportul final al lucrării conține dosarul tehnic cu privire la delimitarea bunurilor imobile sau

actualizarea planului cadastral existent, elaborat și perfectat conform cadrului actelor legislativ și normative în vigoare.

- Dosarele se întocmesc în 4 exemplare: primul exemplar rămâne în arhiva executorului serviciilor,

al doilea exemplar - se prezintă serviciilor cadastrale teritoriale ale Agenției Servicii Publice (Departamentul Cadastru), și 2 exemplare se prezintă beneficiarului.

IV  TERMENI DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Termenul de executare a etapelor 1, 2 și 3 este de 6 luni  din momentul predării de către Agenția Proprietății Publice și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră  a actelor de inventariere și proiectul listelor bunurilor imobile supuse delimitării.