Volumul 4.3

MODELE DE OFERTE FINANCIARE

CONTRACTE DE PREȚ UNITAR

Conținutul

4.3.1-Introducere

4.3.2-Cantitatea consumată

4.3.3-Schema de prețuri

4. 3.4 — Programul zilnic de lucru

4.3.5-Defalcarea detaliată a prețurilor

VOLUMUL 4.3.1-INTRODUCERE

1. 	Generale

1,1	Factura de cantități (volumul 4.3.2) este documentul care conține o detaliere detaliată a lucrărilor care urmează să fie efectuate într-un contract de preț unitar, indicând o cantitate pentru fiecare articol și prețul unitar corespunzător. Cantitățile stabilite în factura de cantități sunt estimate. Fiecare preț pentru fiecare articol din factura de cantități este detaliat în calendarul de preț (volumul 4.3.3).

Sumele datorate se calculează prin măsurarea cantităților efective ale lucrărilor executate și prin aplicarea ratelor unitare cantităților executate efectiv pentru fiecare articol.

1,2	Defalcarea detaliată a prețurilor (volumul 4.3.5) este lista care conține costurile de bază, costurile nete și majorările din care rezultă fiecare preț din factura cantităților și din graficul prețurilor și din programul de lucru pe zi.

Defalcarea detaliată a prețurilor prevede coeficienții de aplicare a formulei de revizuire a prețurilor menționate la articolul 48.2 din Condițiile Speciale și poate oferi baza de evaluare a lucrărilor suplimentare ordonate la articolul 37.5 din Condițiile Generale.

1,3	Sumele provizorii destinate utilizării atunci când lucrările urmează să fie executate zilnic (volumul 4.3.4) pot fi executate numai prin ordin administrativ al Autorității, în conformitate cu termenii contractului.

2.	Specific volumelor 4.3.2, 4.3.3 și 4.3.4

2,1	Prețurile introduse în proiectul de Lege de Cantitățile și Prețul Program sunt complet inclusive valorile lucrărilor descrise în articole, inclusiv toate costurile si cheltuielile care pot fi necesare în și pentru construcția de lucrări descrise, împreună cu orice temporare de lucrări și instalații care pot fi necesare și toate riscurile generale, datoriile și obligațiile specificate sau implicite în documentele pe care licitația se bazează. Se va presupune că taxele de stabilire, profitul și cotele pentru toate obligațiile sunt repartizate în mod egal pe toate ratele unitare.

2,2	Cu excepția cazului în care specificațiile tehnice sau factura de cantități și graficul de prețuri specifică și specifică în mod expres altfel, se măsoară numai lucrările permanente.

2,3	Nu se iau în considerare pierderile de materiale sau volumul acestora în timpul transportului sau compactării.

2.4	Prețurile nu includ impozitele și taxele fiscale, deoarece exonerarea este acordată în mod explicit pentru contract. Taxele și taxele fiscale care nu sunt exonerate sunt acoperite de prețurile facturării cantităților, de graficul prețurilor și de programul de lucru zilnic, cu excepția celor menționate separat în modelele de oferte financiare.

2,5	Prețurile unitare în volumele 4.3.2 și 4.3.4 se obțin prin înmulțirea costului Net al volumului 4.3.5-tabelul D, pe de o parte, cu coeficientul K, pe de altă parte.

Coeficientul K reprezintă proporțiile dintre costurile la fața locului (Fc) din volumul 4.3.5-tabelul E și costurile nete totale (Ps) și dintre costurile generale (Fg) din volumul 4.3.5 - tabelul F și prețul contractual (Pv): K = (1+A)/(1-B) unde:

A= Fc / Ps

B =Fg/Pv

2,5	Unitățile de măsură utilizate în documentația tehnică anexată sunt cele ale Sistemului Internațional de unități (SI). Nu se pot utiliza alte unități pentru măsurători, prețuri, desene detaliate etc. (Toate unitățile care nu sunt menționate în documentația tehnică trebuie, de asemenea, exprimate în termeni de SI.) Abrevierile utilizate în factura de cantități trebuie interpretate după cum urmează:

mm	mijloace	milimetru

m	mijloace	metru

mm2	mijloace	milimetru pătrat

m2	mijloace	metru pătrat

m3	mijloace	metru cub

kg	mijloace	kilogram

pentru	mijloace	tone (1000 kg)

pcs	mijloace	bucăți

h	mijloace	ora

L. S.	mijloace	Sumă forfetară

km	mijloace	kilometru

l	mijloace	litru

%	mijloace	%

N. d	mijloace	diametrul nominal

m / m	mijloace 	 om/lună

m / d	mijloace 	om-zi

VOLUMUL 4.3.2-CANTITATEA CONSUMATĂ

| Nr. prețului | Titlu | Unitate | PREȚ UNITAR | Estimată Cantități | Sumă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f = d * e) |
| 000 | <de exemplu: instalarea sitului> |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 000-99 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 100-199 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 200-299 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 300-399 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală a lucrărilor, în afara lucrărilor de zi |  |  |  |  |  |
| Lucrări de zi |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Notă: numerotarea prețurilor de la litera (a) și a titlurilor de la litera (b) corespund numerotării din calendarul de prețuri

VOLUMUL 4.3.3-SCHEMA DE PREȚURI

| Prețul nr ... <de exemplu: Prețul nr. 201> Titlu: ... <de exemplu: SĂPAȚI SOLUL LA SUPRAFAȚĂ PE ȘOSEA> |  |
| --- | --- |
| Descrierea modalităților de punere în aplicare a lucrărilor cuprinse în acest preț, precum și modalitățile de măsurare a cantităților executate și care urmează să fie plătite cu acest preț. <de exemplu: Acest preț este pentru excavarea solului plătit pe metru pătrat (m2) executat. Măsurarea se face orizontal. Excavarea solului este executată pe șosea. Prețul include: - excavarea solului, încărcarea și transportul (toate distanțele inclusiv), descărcarea și eliminarea (provizorie sau definitivă) într-un loc convenit cu inginerul; - curățarea șanțurilor existente pe șosea - toate celelalte costuri legate de excavarea solului. Acest preț este pe metru pătrat de suprafață excavată. Măsurarea se efectuează în contradicție>. |  |
| Prețul nr. ... Titlu : …. <de exemplu: Prețul nr. 201-excavarea solului pe șosea> |  |
| Prețul în cuvinte : <de exemplu: pe metru pătrat: ….. GNF (Franc Guinéen)> | Prețul în cifre: <de exemplu: …. GNF (Franc Guinéen)> |

| Prețul nr ... <de exemplu: Prețul nr. 202> Titlu: … |  |
| --- | --- |
| Descrierea modalităților de punere în aplicare a lucrărilor cuprinse în acest preț, precum și modalitățile de măsurare a cantităților executate și care urmează să fie plătite cu acest preț. |  |
| Prețul nr. ... Titlu : …. |  |
| Prețul în cuvinte : | Prețul în cifre: |

Etc.

VOLUMUL 4.3.4-PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ZI

| Postul | Descriere | Unitate | Preț unitar | Cantități estimate | Sume provizorii [EUR] [monedă locală] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <de exemplu: - Muncitor |  |  |  |  |
|  | - Mason. |  |  |  |  |
|  | - Șofer. |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |
|  | - Bull Dozer |  |  |  |  |
|  | - Rezervor de apă |  |  |  |  |
|  | - …> |  |  |  |  |
| Total Lucrări de zi |  |  |  |  |  |

VOLUMUL 4.3.5-DEFALCAREA DETALIATĂ A PREȚURILOR

A) Defalcarea prețurilor de bază pentru forța de muncă 
(convertite în monedă locală sau € / oră)

| Nr | Calificare | Plata lunară (1) | Plată pe oră (2) | Ore suplimentare (3) | Soc. contribuții de securitate (4) | Timpul de călătorie (5) | Total orar (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Muncitor, Cat 1 |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Muncitor calificat, Cat. 3 |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Muncitor calificat, Cat. 5 |  |  |  |  |  |  |
| A4 | șef, Cat. 7 |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Administrator de șantier |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Conducător auto HGV |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Șofer de instalații grele |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Funcționar de lucrări |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Mecanic, Cat. 7 |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Topograf |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Proiectant |  |  |  |  |  |  |
| A11 | … |  |  |  |  |  |  |

Lista de mai sus este dată cu titlu de exemplu și nu este exhaustivă.

- Salariu dacă angajatul este plătit lunar.

- Plata pe oră în cazul în care angajatul este plătit pe oră, în caz contrar salariul lunar împărțit la orele de lucru legale (...ore/lună).

- Costul mediu al orelor suplimentare, adică plata orară ori coeficientul orelor suplimentare.

Coeficientul mediu care trebuie aplicat salariului pentru a ține seama de orele suplimentare......... (=salariul brut total / salariul brut fără Ore suplimentare).

- Procentajul contribuțiilor la asigurările sociale (inclusiv asistența socială, concediul etc.)) ori salariul brut (acest procent poate varia în funcție de categoria angajatului).

- Durata medie lunară sau zilnică de călătorie împărțită la numărul de ore de lucru zilnice sau lunare.

(6)	= (2) + (3) + (4) + (5).

Adoptată la …………………………………

Ofertantul (semnătura)

B) Defalcarea prețurilor de bază de aprovizionare pentru materiale și consumabile
(în monedă locală sau în euro / unitate)

| Nr | Descriere | Unitate | Origine (1) | Originea prețului unitar (2) | Transport la fața locului (3) | Impozite, taxe și alte taxe (4) | Pierderi |  | Total (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Valoare (5) |  |
| C1 | Gasoil | L |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Agregate pentru beton | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Nisip pentru beton 2/4 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Ciment | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Oțel pentru beton armat | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Sârmă acoperită | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Cofraje din lemn | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Placaj | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | Plastifianți | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Înveliș din beton | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Beton asfalt | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 | Scări de inspecție | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Garduri | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 | Indicatoare de trafic | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C16 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Această listă nu este exhaustivă.

- Localizarea geografică a furnizorului sau a carierei.

- Prețul de aprovizionare sau de cost la carieră sau la livrarea în țară.

- Costul transportului de la carieră sau al livrării în țară la fața locului.

- Pentru a fi suportate de firma.

- Orice pierderi sau întreruperi care urmează să fie stabilite de ofertant.

- Prețuri de bază pentru furnizarea de materiale: (6) = (2) + (3) + (4) + (5).

Adoptată la …………………………………

Ofertantul (semnătura)

C) Defalcarea prețurilor orare de bază pentru echipamente
 (în monedă locală sau € / oră)

| Nr | Descriere | Data achiziției echipamentelor | Valoarea de înlocuire (RV) (1) | Taxe Impozite (2) | RV + Taxe (3) | nb zile viață utilă (4) | Amortizare / zi (5) | Costul combustibilului / zi (6) | Lubrifiant cost / zi (7) | Costuri pentru piesele de schimb (SP) / zi (8) | Lubrifiant & impozite pe SP / zi (9) | Costul forței de muncă/zi (10) | Total / zi (11) | Timpul mediu de lucru zilnic (12) | Total /oră (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | D8N Buldozer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Clasa 14G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Excavator de tip CAT pe șenile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Excavator cu roți de CAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Tip Trencher … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Pompă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Poker vibrator din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Prețul de achiziție estimat (cu excepția impozit) de același tip de echipament, dar nou, achiziționat în capitala țării la sfârșitul duratei de viață a mașinii.

- Taxe și impozite percepute contractantului la data achiziției.

- = (1)+(2)

(4)	Numărul de ani de amortizare în funcție de numărul de zile lucrate pe an.

(5)	Deprecierea zilnică = (3) / (4).

(6)	Consumul zilnic mediu de combustibil; costul combustibilului este plătit cu impozit.

(7)	Costul zilnic al lubrifianților (cu excepția taxa).

(8)	Costul zilnic al pieselor de schimb (cu excepția  taxa).

- Taxe și impozite percepute contractantului pentru lubrifianți și piese de schimb.

- Prețul forței de muncă (om/zi).

- Prețurile zilnice de bază ale echipamentului = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)..

- Ore de funcționare (în medie).

- Prețul de exploatare pe oră al echipamentului = (11)/(12)

Adoptată la …………………………………

Ofertantul (semnătura)

D) Defalcarea prețurilor unitare în graficul prețurilor 
(în moneda locală sau în euro)

Nr. prețului unitar:	Ieșire pe zi: m3 / zi

Desemnarea prețului unitar:

Cantități estimate:

| COMPONENTE ALE ECHIPAMENTELOR DE PREȚ, ALE PRODUSELOR ȘI ALE LUCRĂRILOR SUBCONTRACTATE Denumire | Cantitatea sau timpul care utilizează h /zi (Q) | U | Echipament |  |  |  |  | MUNCA |  | TOTALS € / day |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Amortizare € / h (1) | Întreținere € / h (2) | Carburanți-lubrifianți € / h (3) | Total € / zi Qx(1+2+3) |  | Preț unitar | Total € / zi |  |
| Echipament |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNCA |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total € / zi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cost Net € / m3 |  |  |  |  |  |  |

E) Defalcarea detaliată a costurilor la fața locului (Fc) 
(în monedă locală sau €)

| Mijloace utilizate | Număr (1) | Prețul de bază (2) | Costul net total (3)=(1)+(2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Munca |  |  |  |  |
| A1 supervizor A2 Inginer A3 funcționar de lucrări A4 Secretar A5 Conducători Auto A6 Infirmieri A7 |  |  |  |  |
| Munca subtotală |  |  |  |  |
| Echipament |  |  |  |  |
| B1 4x4 vehicul B2 Salon auto B3 Transportator de persoane de tip Van B4… |  |  |  |  |
| Echipament Subtotal |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |
| C1 Motorină C2… |  |  |  |  |
| Subtotal materiale |  |  |  |  |
| Alte informații |  |  |  |  |
| D1 Închirieri D2 Telefon D3… |  |  |  |  |
| Alte subtotaluri |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

F) Defalcarea detaliată a costurilor generale (Fg)
(cheltuieli generale și profituri)

| Nr |  | % din ofertă |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cheltuieli financiare |  |
| 2 | Prime de asigurare |  |
| 3 | Costuri de garanție |  |
| 4 | Revizuirea prețurilor |  |
| 5 | Impozite directe |  |
| 6 | Alte cheltuieli |  |
| 7 | Sancțiuni |  |
| 8 | Cheltuieli neprevăzute |  |
| 9 | Cheltuieli de birou și de agenție |  |
| 10 | Profituri nete |  |
| 11 | Impozite pe profit |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |

1.	Cheltuielile financiare sunt cheltuieli efectuate în afara procesului de producție (pornire de proiect, -credite acordate neacoperite etc.).

2.	Asigurarea este asigurarea descrisă la articolul 16 din Condițiile Generale pentru contractele de lucrări.

3.	Costurile de garanție sunt taxele bancare pentru emiterea garanției (avans, performanță, garanție de reținere etc.)

4.	Societățile pot sau nu să prevadă în această rubrică, în funcție de hotărârea lor privind calitatea formulei de revizuire a prețurilor.

5.	Acest lucru implică TVA în țara de lucrări, taxe vamale pe materialele importate, etc.

7.	În cazul în care firmele cred că ar putea fi o întârziere în lucrările, acestea pot scoate capacul împotriva ei.

8.	Situațiile neprevăzute de aici sunt legate de incertitudinile privind documentele de licitație, lipsa de cunoștințe a țării etc.

9. 	Cheltuielile generale și administrative sunt constituite din cheltuielile generale fixe ale firmelor, cum ar fi conturile și controlul calității, gestionarea, diverse departamente și clădiri de birouri și sunt comune tuturor contractelor de lucrări ale întreprinderii. Cheltuielile agenției sunt cheltuieli comune tuturor lucrărilor din domeniul de responsabilitate al Agenției.

11.	Acestea sunt taxe plătite în țara în care se desfășoară lucrările sau în țara în care firma își are sediul (pentru companii internaționale).