| Lucrari de decolmatare(curatare) a canalului Tisova in satul Ratus, comuna Drasliceni, raionul Criuleni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm |  |  | buc |  | 135,00 |  |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  | h-om |  | 25,65 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 147,15 |  |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  | h-om |  | 47,25 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 12,96 |  |  |
| 2 | TsG04B |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase |  |  | ha |  | 0,224 |  |  |
|  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
| 3 | TsC06B21 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 10,10 |  |  |
|  | 2952260003506 |  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc |  |  | h-ut |  | 32,62 |  |  |
| 4 | TsA20B k-1,15 |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu k- 1,15 sol umed |  |  | m3 |  | 400,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 947,60 |  |  |
| 5 | TsC06E21 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 25,00 |  |  |
|  | 2952260003506 |  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc |  |  | h-ut |  | 93,25 |  |  |
| 6 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 4 725,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 145,06 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 16,35 |  |  |
| 9 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (k-0,2 la muncitor) |  |  | 100m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,24 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 40,00 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 56,00 |  |  |
| 10 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 36,00 |  |  |
| 11 | TsI51A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km |  |  | t |  | 2 640,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 120,91 |  |  |
| 12 | 36-01-001-1 |  | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (se exclude rasursa - pamint) |  |  | 1000 m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,36 |  |  |
|  | 411-0001 |  | Apa |  |  | m3 |  | 208,00 |  |  |
|  | 070102 |  | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.) |  |  | h-ut |  | 20,24 |  |  |
|  | 120801 |  | Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t |  |  | h-ut |  | 6,29 |  |  |
|  | 120910 |  | Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t |  |  | h-ut |  | 4,40 |  |  |
| 13 | PJ07B |  | Darimarea partiala a elementelor de beton simplu din culee, pile, ziduri de sprijin, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat - Demolarea podului din beton, L=6,5 m, b=3,5 m, h=0,2 m (V=4,5 m3 8 ) |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 26,55 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 10,17 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 5,08 |  |  |
| 14 | PH19A |  | Demontarea podurilor provizorii de cale ferata, in aliniament de 12 m, fiind scoase din cale cu trenul macara de c. f., pentru circulatie cu viteza maxima de 30 km/ora alcatuite din elemente metalice de inventar, asamblate in suruburi Demolarea podului metalic, L=7,5 m, b=1,0 m (G=500 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 32,75 |  |  |
|  | 2010102900888 |  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 3520200005333 |  | Tren macara de 65-80 tf |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
| 15 | PJ01A |  | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,60 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 16 | DI122 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (exclusiv Tub, k-0,8 la resurse) |  |  | m3 |  | 2,28 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,59 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,61 |  |  |
| 17 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 18 | TrB22H3D5 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m incarcarea |  |  | t |  | 6,13 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 19 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 43,63 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
| 20 | TrB22H3D5 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m descarcarea |  |  | t |  | 6,13 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 21 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 22 | 47-02-039-1 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri usoare |  |  | 100 buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 72,00 |  |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 72,00 |  |  |
| 23 | 47-02-044-1 |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor pe soluri usoare |  |  | 1000 buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,71 |  |  |
|  | 414-9280 |  | Puieti |  |  | 1000 buc |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |