Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

Servicii de mentenanță adaptivă a Sistemului Informațional Automatizat

„Rând Electronic”

1. Informații generale și contextul achiziției

## 1.1 Generalități

Sistemul Informațional Automatizat (SIA) „Rând Electronic” reprezintă o componentă esențială a infrastructurii digitale a Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (ASP), fiind integrat în cadrul SIA „Complexul Informațional de Calcul REGISTRU”. Sistemul asigură reglementarea electronică a fluxului de solicitanți ai serviciilor publice, optimizând procesul de deservire prin mecanisme de gestionare centralizată a cozilor de așteptare, programare prealabilă și monitorizare operativă în timp real.

Prezenta Sarcină Tehnică (Terms of Reference) definește cadrul tehnic, cerințele funcționale, non-funcționale, de integrare și de securitate aplicabile serviciilor de mentenanță adaptivă a SIA „Rând Electronic”, precum și modalitatea de prestare, livrabilele așteptate și criteriile de acceptanță a rezultatelor.

## 1.2 Definiții și abrevieri

| Termen / Abreviere | Definiție |
| --- | --- |
| ASP | Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
| SIA | Sistem Informațional Automatizat |
| Beneficiar | I.P. „Agenția Servicii Publice” (ASP) |
| Prestator | Operatorul economic căruia îi este atribuit contractul de achiziție |
| Mentenanță adaptivă | Activități de modificare și ajustare a sistemului software pentru adaptarea la cerințe noi ale mediului operațional, scenarii de lucru noi sau optimizări funcționale solicitate de utilizatori |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery / Continuous Deployment |
| BIE | Biroul de Informații și Eliberare |
| DÎMTCCA | Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto |
| DMSP | Departamentul Management Serviciilor Publice |
| MPass | Serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului |
| RSP | Registrul de Stat al Populației |
| RSUD | Registrul de Stat al Unităților de Drept |
| SLA | Service Level Agreement (Acord privind nivelul serviciilor) |

## 1.3 Obiectul achiziției

Obiectul prezentei achiziții îl constituie prestarea serviciilor de mentenanță adaptivă a SIA „Rând Electronic”, având următoarele componente:

| Componenta | Detalii |
| --- | --- |
| Obiectul contractului | Servicii de mentenanță adaptivă a SIA „Rând Electronic” |
| Durata contractuală | Din data semnării contractului până la 24.12.2026, inclusiv |
| Componente incluse | Mentenanță adaptivă, transfer de cunoștințe, consultanță la cerere |
| Perioada de garanție | Minimum 6 luni de la semnarea Actului de predare-primire |

# 2. Cadrul normativ și de reglementare

Funcționarea SIA „Rând Electronic” și prestarea serviciilor de mentenanță sunt reglementate de următoarele acte legislative, normative și administrative:

| Ref. | Documentul | Descriere / Relevanță |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | Ordinul nr. 78/01.06.2006 | Aprobarea reglementării tehnice RT 38370656-002:2006 privind ciclul de viață al software-ului |
| REF-02 | Ordinul ASP nr. 688/18.10.2018 | Implementarea complexului tehnico-aplicativ „Rând Electronic” în centrele multifuncționale (cu modificări ulterioare) |
| REF-03 | Ordinul ASP nr. 897/31.12.2018 | Inițierea proiectului de implementare a modulului „Programare prealabilă” |
| REF-04 | Dispoziția D-57/19.09.2019 | Transmiterea în exploatare a modulului „Programare prealabilă” |
| REF-05 | Ordinul ASP nr. 40/21.01.2021 | Reglementarea serviciului electronic de programare la serviciile ASP (cu modificări ulterioare) |
| REF-06 | Ordinul ASP nr. 52/22.01.2025 | Lansarea versiunii noi a modulului „Programare prealabilă” |
| REF-07 | Ordinul ASP nr. 148/24.02.2025 | Extinderea serviciilor disponibile pentru programare prin versiunea nouă a modulului |

3. Descrierea sistemului

## 3.1 Destinația, scopul și obiectivele sistemului

SIA „Rând Electronic” este destinat fluidizării și gestionării centralizate a fluxului de solicitanți ai serviciilor publice în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale ASP. Sistemul implementează un mecanism complex de reglementare electronică a cozilor de așteptare, programare prealabilă online (prin portalul www.re.asp.gov.md ) și monitorizare operativă a procesului de deservire.

Obiectivele strategice ale sistemului sunt:

- Optimizarea procesului de prestare a serviciilor publice prin reducerea timpului de așteptare și asigurarea deservirii echitabile a solicitanților;

- Asigurarea accesibilității serviciului de programare prealabilă prin canale multiple (portal web, ghișeu, serviciul support clienți);

- Stocarea, agregarea și analiza datelor statistice privind volumul și calitatea serviciilor prestate;

- Asigurarea gestionării centralizate a utilizatorilor, configurațiilor și datelor de referință.

## 3.2 Arhitectura și componentele funcționale

Sistemul „Rând Electronic” este construit pe o arhitectură modulară, incluzând următoarele componente funcționale principale:

| Nr. | Componenta | Funcționalitate principală |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurare procese business | Gestionarea parametrilor de funcționare: subdiviziuni, servicii, rânduri virtuale de așteptare, profiluri de lucru, prioritizare tichete, terminale de auto-rezervare, echipamente |
| 2 | Statistică și raportare | Colectarea, stocarea și extragerea datelor operaționale; generarea rapoartelor statistice și a extraselor personalizate |
| 3 | Programare prealabilă | Definirea și configurarea serviciilor disponibile, gestionarea restricțiilor și regulilor, administrarea notificărilor (e-mail), crearea/modificarea/anularea/auditul programărilor |
| 4 | Gestionare utilizatori | Crearea, administrarea și atribuirea rolurilor; activarea/dezactivarea conturilor de utilizatori |
| 5 | Suport clienți și programări | Crearea, căutarea, vizualizarea, modificarea și anularea programărilor prin canalele de suport (ghișeu, serviciul support clienți) |
| 6 | Monitorizare operativă (real-time) | Vizualizarea în timp real a oficiilor active, rândurilor de așteptare, ghișeelor operaționale, tichetelor emise/deservite/în așteptare, timpilor medii de așteptare/deservire; schimbarea profilurilor operatorilor |

## 3.3 Stiva tehnologică

Platforma tehnologică a SIA „Rând Electronic” se bazează pe următoarele componente software și hardware:

| Categorie | Componente |
| --- | --- |
| Sistem de operare | Windows Server |
| Platforma aplicativă | Qmatic Orchestra v. 7.4 [4.4.0.587] cu modulele: Essential, Digital Communication, Appointment Management, Connectivity, Distrib.Oper./Node |
| Echipamente self-service | Kiosk Intro 17 Generation 2, Kiosk Intro 8 |
| Echipamente de afișare | Workstation Display Notes 924 RED With Sign |
| Echipamente de conectivitate | CS1701 Connection Box 4/2, PSU 24V 2.5A, RS232 1745 Branch Hub |
| Periferice | Imprimantă BIXOLON (tipărire tichete), Splitter comunicațional Cinematic |

## 3.4 Roluri și actori ai sistemului

Sistemul definește următoarele roluri de acces, fiecare cu atribuții și permisiuni specifice:

| Nr. | Rol | Atribuții și permisiuni |
| --- | --- | --- |
| 1 | Administrator | Acces deplin la toate compartimentele sistemului. Gestionare și actualizare a configurațiilor, paginilor web ale ASP (re.gov.md, re.asp.gov/intern, re.asp.gov.md/admin). Destinat angajaților subdiviziunilor structurale ASP. |
| 2 | Operator BIE | Vizualizare, creare, gestionare și anulare a vizitelor/programărilor în centrele multifuncționale (oficiile de prestare a serviciilor). Destinat angajaților Birourilor de Informații și Eliberare. |
| 3 | Operator al Serviciului suport clienți | Verificare, creare și anulare a programărilor. Destinat angajaților Serviciului Suport Clienți. |
| 4 | Administrator oficii SCCA | Monitorizarea programărilor în subdiviziunile de examinare a conducătorilor de vehicule. Destinat angajaților DÎMTCCA. |
| 5 | Operator SCCA | Programarea solicitanților la adresarea directă (oficiu/telefon) în domeniul examinării conducătorilor auto. |
| 6 | Operator (counter) | Deservirea directă a solicitanților la ghișeu în cadrul centrelor multifuncționale și subdiviziunilor teritoriale (DÎMT CCA, DAICEP, DSC, DILUD). |
| 7 | Operator monitorizare | Monitorizarea centralizată a deservirii solicitanților prin panoul Enterprise Operation Panel. Destinat angajaților DMSP. |

## 3.5 Integrări cu sisteme externe

SIA „Rând Electronic” interacționează cu următoarele sisteme informaționale externe, în special prin modulul „Programare prealabilă”:

- Registrul de Stat al Populației (RSP) – verificarea și validarea datelor de identitate ale solicitanților în procesul programării;

- Registrul de Stat al Unităților de Drept (RSUD) – interogarea datelor privind entitățile juridice în contextul serviciilor prestate;

- MPass (serviciul guvernamental de autentificare) – asigurarea autentificării securizate a utilizatorilor prin mecanismul Single Sign-On (SSO) guvernamental.

4. Cerințe funcționale

Prezenta secțiune definește cerințele funcționale față de serviciile de mentenanță adaptivă, structurate pe categorii. Fiecare cerință este identificată printr-un cod unic în formatul FR-XXX (Functional Requirement). Toate cerințele enumerate sunt obligatorii, cu excepția cazurilor marcate explicit ca „Recomandat”.

## 4.1 Cerințe funcționale specifice: Modulul de repartizare aleatorie

Modulul de repartizare aleatorie reprezintă principala componentă funcțională nouă solicitată în cadrul prezentei mentenanțe adaptive. Scopul modulului este distribuirea echitabilă și automatizată a solicitărilor de programare pentru probele practice de obținere a permisului de conducere, între oficiile stabilite și configurate de administrator.

| ID | Cerința | Descriere detaliată | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 Logica de distribuție și algoritm |  |  |  |
| FR-001 | Algoritm de repartizare aleatorie parametrizabil | Sistemul trebuie să implementeze un algoritm de repartizare aleatorie a programărilor între oficiile configurate, bazat pe principii de distribuție echitabilă. Algoritmul trebuie să suporte cel puțin următoarele moduri de operare: (a) repartizare pur aleatorie, (b) repartizare cu prioritizare pe oficiu/oficii, (c) repartizare pentru o anumită dată sau perioadă. | Obligatoriu |
| FR-002 | Selectarea tipului de serviciu | Solicitantul selectează tipul serviciului din lista serviciilor disponibile pentru repartizarea aleatorie, configurată de administrator. | Obligatoriu |
| FR-003 | Selectarea locației geografice | Solicitantul selectează locația (Chișinău, Bălți etc.) în care dorește prestarea serviciului, fără a selecta un oficiu specific. | Obligatoriu |
| FR-004 | Repartizare automată în oficiu | Sistemul atribuie automat programarea unui oficiu din locația selectată, în baza algoritmului configurat, fără intervenția solicitantului. | Obligatoriu |
| FR-005 | Respectarea plafonului maxim de examinare | Sistemul trebuie să respecte plafonul maxim de examinare stabilit pentru fiecare locație/oficiu. La atingerea plafonului, locația/oficiul este exclus(ă) temporar din algoritmul de repartizare. | Obligatoriu |
| FR-006 | Restabilirea capacității | Locațiile/oficiile temporar excluse din algoritmul de repartizare vor fi reintegrate automat la restabilirea capacității operaționale. În cazul anulării programării de către solicitant, sistemul va aplica o regulă de validare astfel încât, la o nouă programare efectuată în decurs de 30 de zile, solicitantul să fie repartizat la același oficiu care i-a fost atribuit inițial | Obligatoriu |
| FR-007 | Redistribuire la anulare | Locurile devenite disponibile în urma anulării unei programări vor reintra automat în circuitul de repartizare aleatorie. | Obligatoriu |
| FR-008 | Aplicabilitate universală | Repartizarea aleatorie se aplică tuturor solicitanților, indiferent de metoda de programare utilizată (portal web, ghișeu, serviciul support clienți). | Obligatoriu |
| 4.1.2 Configurabilitate |  |  |  |
| FR-009 | Configurare oficii participante | Administratorul trebuie să poată defini și modifica lista oficiilor participante în procesul de repartizare aleatorie, pe baza criteriilor geografice și operaționale. | Obligatoriu |
| FR-010 | Configurare servicii implicate | Administratorul trebuie să poată defini lista serviciilor care participă în procesul de repartizare aleatorie. | Obligatoriu |
| FR-011 | Configurare coeficienți de prioritate | Administratorul trebuie să poată defini și ajusta coeficienții de prioritate pentru fiecare oficiu sau grup de oficii, influențând distribuția programărilor. | Obligatoriu |
| FR-012 | Configurare plafoane de capacitate | Administratorul trebuie să poată defini plafoanele maxime de examinare pentru fiecare locație și perioadă. | Obligatoriu |

## 4.2 Cerințe funcționale generale

Pe lângă modulul de repartizare aleatorie, Prestatorul va asigura mentenanța adaptivă a tuturor componentelor funcționale existente ale sistemului, în conformitate cu solicitările Beneficiarului, inclusiv dar fără a se limita la:

| ID | Cerința | Descriere detaliată | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-013 | Adaptarea configurației business | Implementarea modificărilor solicitate în configurația proceselor business (subdiviziuni, servicii, rânduri de așteptare, profiluri de lucru), în conformitate cu evoluția organizațională a ASP. | Obligatoriu |
| FR-014 | Optimizări ale modulului de programare | Analiza și implementarea optimizărilor funcționale ale modulului de programare prealabilă, în baza sugestiilor utilizatorilor și cerințelor operaționale. | Obligatoriu |
| FR-015 | Extindere raportare | Dezvoltarea de rapoarte statistice suplimentare sau ajustarea celor existente, conform cerințelor Beneficiarului. | Obligatoriu |
| FR-016 | Adaptări interfață utilizator | Implementarea modificărilor de interfață necesare pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului (UX), inclusiv pentru canalul web și interfețele operatorilor. | Recomandat |

5. Cerințe tehnice

Cerințele tehnice definesc condițiile obligatorii privind mediul tehnologic, procesele de dezvoltare, testare, livrare și documentare. Fiecare cerință este identificată printr-un cod unic în formatul TR-XXX (Technical Requirement).

| ID | Cerința | Descriere detaliată | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Cerințe privind mediul de dezvoltare și livrare |  |  |  |
| TR-001 | Compatibilitate cu platforma existentă | Toate modificările trebuie să fie pe deplin compatibile cu versiunea curentă a platformei Qmatic Orchestra v. 7.4 [4.4.0.587] și cu stiva tehnologică existentă a sistemului. | Obligatoriu |
| TR-002 | Acces la codul sursă | Prestatorul va avea acces la codul sursă al sistemului și își va asuma integral riscurile ce decurg din modificările efectuate. | Obligatoriu |
| TR-003 | Implementare prin CI/CD | Pe mediul de producție, actualizările/modificările sistemului vor fi aplicate exclusiv prin intermediul soluțiilor CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery / Continuous Deployment) ale Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5.2 Cerințe privind testarea |  |  |  |
| TR-004 | Testare prealabilă livrării | Prestatorul va asigura testarea integrală a funcționalităților dezvoltate/modificate, anterior predării către Beneficiar. Rezultatele testării se vor consemna în Proces-verbal de testare. | Obligatoriu |
| TR-005 | Mediu de testare | Beneficiarul va asigura mediul software și hardware de testare, care va corespunde configurației mediului de producție. | Obligatoriu |
| TR-006 | Dreptul de verificare al Beneficiarului | Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica (testa) independent funcționalitățile predate de Prestator, anterior acceptanței. | Obligatoriu |
| 5.3 Cerințe privind documentarea |  |  |  |
| TR-007 | Documentarea modificărilor | Prestatorul va documenta integral toate operațiunile de modificare a sistemului și le va prezenta Beneficiarului în format structurat. | Obligatoriu |
| TR-008 | Conformitate cu RT 38370656-002:2006 | Toate livrabilele documentare trebuie să corespundă cerințelor Reglementării tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului” (Ordinul nr. 78/01.06.2006). | Obligatoriu |
| TR-009 | Versionare livrabile | Toate livrabilele trebuie să fie versionate corespunzător, cu indicarea clară a versiunii, datei și autorului modificărilor. | Obligatoriu |

6. Cerințe non-funcționale

Cerințele non-funcționale definesc atributele de calitate pe care sistemul trebuie să le îndeplinească în urma intervențiilor de mentenanță adaptivă. Fiecare cerință este identificată printr-un cod unic în formatul NFR-XXX (Non-Functional Requirement).

| ID | Cerința | Descriere detaliată | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Performanță și stabilitate |  |  |  |
| NFR-001 | Performanță sub sarcină | Sistemul trebuie să mențină performanța ridicată și stabilitate la volum mare de programări simultane, fără degradarea timpilor de răspuns sub pragurile acceptabile. | Obligatoriu |
| NFR-002 | Integritate și consistență a datelor | Toate operațiunile de scriere/modificare a datelor trebuie să asigure integritatea și consistența informațiilor, inclusiv în condiții de acces concurent. | Obligatoriu |
| 6.2 Scalabilitate și compatibilitate |  |  |  |
| NFR-003 | Scalabilitate | Arhitectura modificărilor implementate trebuie să permită extinderea ulterioară a sistemului către noi subdiviziuni, servicii sau canale de acces, fără refactorizare majoră. | Obligatoriu |
| NFR-004 | Compatibilitate cu infrastructura | Toate modificările trebuie să fie pe deplin compatibile cu infrastructura hardware și software existentă a Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 6.3 Protecția datelor |  |  |  |
| NFR-005 | Conformitate PDCP | Prestatorul va respecta cerințele legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal (PDCP) în cadrul tuturor intervențiilor asupra sistemului. | Obligatoriu |
| 6.4 Mentenabilitate |  |  |  |
| NFR-006 | Calitatea codului | Codul sursă livrat trebuie să respecte principiile de clean code, să fie adecvat comentat și să permită mentenanța ulterioară de către echipa Beneficiarului sau terți. | Obligatoriu |
| NFR-007 | Modularitate | Modificările implementate trebuie să respecte principiul separării responsabilităților (separation of concerns) și să minimizeze cuplarea cu componentele existente. | Recomandat |

7. Cerințe de integrare

Cerințele de integrare definesc condițiile privind interoperabilitatea cu sistemele externe și procesele de audit. Fiecare cerință este identificată printr-un cod unic în formatul IR-XXX (Integration Requirement).

| ID | Cerința | Descriere detaliată | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Integrări cu registre de stat |  |  |  |
| IR-001 | Integrare cu RSP | Mentenanța adaptivă nu trebuie să afecteze sau să degradeze integrarea existentă cu Registrul de Stat al Populației, utilizată în procesul de programare. | Obligatoriu |
| IR-002 | Integrare cu RSUD | Mentenanța adaptivă nu trebuie să afecteze sau să degradeze integrarea existentă cu Registrul de Stat al Unităților de Drept. | Obligatoriu |
| IR-003 | Integrare cu MPass | Mentenanța adaptivă nu trebuie să afecteze integrarea cu serviciul guvernamental de autentificare MPass (SSO). | Obligatoriu |
| 7.2 Audit și trasabilitate |  |  |  |
| IR-004 | Mecanism de audit complet | Implementarea unui mecanism de audit (jurnalizare completă) a procesului de repartizare aleatorie, asigurând trasabilitatea integrală a fiecărei repartizări (timestamp, utilizator, oficiu atribuit, algoritm aplicat, parametri). | Obligatoriu |
| IR-005 | Rapoarte statistice repartizare | Generarea de rapoarte statistice detaliate privind: (a) distribuția programărilor pe locații, (b) distribuția pe categorii de servicii, (c) gradul de utilizare a capacității fiecărui oficiu. | Obligatoriu |

# 8. Cerințe de securitate

Cerințele de securitate definesc mecanismele și măsurile de protecție pe care Prestatorul trebuie să le respecte și să le mențină în cadrul intervențiilor de mentenanță adaptivă. Fiecare cerință este identificată printr-un cod unic în formatul SEC-XXX (Security Requirement).

| ID | Cerința | Descriere detaliată | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | Audit de securitate informațională | Prestatorul trebuie să mențină și să nu degradeze mecanismele de audit activ al securității informaționale existente: detecția atacurilor, minimizarea alertelor false, protecția contra modificărilor nesancționate a datelor de audit. | Obligatoriu |
| SEC-002 | Analiza activității | Subsistemul de audit trebuie să continue să asigure analiza activității de rețea, de sistem, a aplicațiilor și a utilizatorilor. | Obligatoriu |
| SEC-003 | Autentificare și autorizare | Toate modificările trebuie să respecte și să nu degradeze mecanismele existente de autentificare și autorizare ale sistemului. | Obligatoriu |
| SEC-004 | Acord de confidențialitate | Prestatorul va semna cu Beneficiarul un acord de confidențialitate pe întreaga perioadă contractuală, privind datele și informațiile la care obține acces. | Obligatoriu |

9. Modalitatea de prestare a serviciilor

Serviciile de mentenanță adaptivă, transfer de cunoștințe și consultanță vor fi prestate în conformitate cu următorul calendar orientativ al ciclului de viață al proiectului:

| Nr. | Etapa | Activități principale | Termen | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificare și analiză | Analiza și înțelegerea cerințelor. Definirea obiectivelor și scopului intervențiilor. | 15 zile calendaristice | Document de analiză a cerințelor |
| 2 | Proiectare | Definirea arhitecturii și design-ului soluției. Selectarea tehnologiilor și instrumentelor. | 15 zile calendaristice | Descrierea procedurii / Proiect tehnic |
| 3 | Implementare (Dezvoltare) | Elaborarea funcționalităților. Integrarea componentelor necesare. | 30 zile calendaristice | Cod sursă și proiect tehnic actualizat |
| 4 | Testare | Verificarea funcționalității și performanței. Identificarea și corectarea neconformităților. | 15 zile calendaristice | Proces-verbal de testare de calificare |
| 5 | Livrare și implementare | Implementarea soluției în mediul de producție. Documentația și instrucțiunile necesare. | 15 zile calendaristice | Act de predare-primire. Ghiduri de utilizare/administrare/instalare. |
| 6 | Întreținere și suport | Furnizarea suportului continuu. Monitorizarea performanței și asigurarea securității. | Până la expirarea termenului contractual (24.12.2026) | Rapoarte de monitorizare |

Notă: Cerințele tehnice detaliate ale lucrărilor urmează a fi prezentate de către echipa ASP separat, la etapa de inițiere a lucrărilor.

10. Livrabile și documentație

Prestatorul va prezenta, în luna decembrie a anului de gestiune, următoarele livrabile versionate, conforme cerințelor Reglementării tehnice RT 38370656-002:2006:

| Nr. | Livrabil | Descriere |
| --- | --- | --- |
| L-01 | Ghid de instalare actualizat | Documentație completă privind procedura de instalare și configurare a sistemului, incluzând modificările introduse prin mentenanța adaptivă. |
| L-02 | Proiectul tehnic actualizat | Documentație tehnică ce reflectă arhitectura, componentele și integrarea sistemului după intervențiile de mentenanță. |
| L-03 | Ghidul administratorului actualizat | Documentație destinată personalului de administrare, incluzând noile configurații și funcționalități. |
| L-04 | Ghidul utilizatorului actualizat | Documentație destinată utilizatorilor finali ai sistemului, reflectând modificările de interfață și fluxuri de lucru. |
| L-05 | Cod sursă actualizat | Codul sursă complet, inclusiv toate bibliotecile și instrumentele necesare compilării componentelor sistemului. |
| L-06 | Proces-verbal de testare de calificare | Document formal ce atestă efectuarea testelor de calificare și conformitatea funcționalităților cu cerințele specificate. |
| L-07 | Act de predare-primire | Document formal bilateral ce atestă predarea și acceptanța lucrărilor executate. |

# 11. Cerințe privind garanția, suportul și comunicarea

## 11.1 Garanția

Prestatorul acordă garanție asupra rezultatelor lucrărilor de mentenanță adaptivă pentru o perioadă de minimum 6 (șase) luni de la data semnării Actului de predare-primire. Pe durata perioadei de garanție, Prestatorul se obligă să remedieze gratuit orice defecte sau neconformități identificate în funcționalitățile livrate.

## 11.2 Sistem de înregistrare a solicitărilor

Pe întreaga perioadă contractuală, Prestatorul va asigura Beneficiarului funcționarea și accesul la un sistem de înregistrare a apelurilor de suport și mentenanță de tip web-ticketing platform, care să permită:

- Înregistrarea, clasificarea și prioritizarea solicitărilor de suport;

- Trasabilitatea integrală a ciclului de viață al fiecărei solicitări;

- Notificarea automată a părților privind stadiul de procesare a solicitărilor.

## 11.3 Consultanță

În baza necesităților operaționale, Beneficiarul poate solicita Prestatorului consultanță în formă de răspunsuri scrise la întrebările cu privire la SIA „Rând Electronic”, referitoare la aspecte specifice legate de sistem și de funcționalitatea acestuia.

## 11.4 Obligații de comunicare reciprocă

Beneficiarul și Prestatorul se obligă să se informeze reciproc, în mod prompt și documentat, despre orice modificări aduse sistemului, fie prin funcționalitățile suplimentare integrate, fie prin alte intervenții (inclusiv, fără a se limita la, modificări de administrare, găzduire, resurse hardware alocate). Comunicarea are drept scop excluderea lacunelor de informare care ar putea periclita buna funcționare a sistemului.

# 12. Proprietate intelectuală și confidențialitate

Beneficiarul își păstrează dreptul de proprietate integrală asupra aplicației și a tuturor componentelor sistemului, indiferent de îmbunătățirile aduse de Prestator pe parcursul desfășurării contractului. Toate modificările, extensiile funcționale și documentația produsă în cadrul contractului devin proprietatea exclusivă a Beneficiarului.

Prestatorul va semna cu Beneficiarul un acord de confidențialitate anterior accesării codului sursă și a datelor sistemului. Acordul va fi valabil pe întreaga durată a contractului și pentru o perioadă de minimum 2 (doi) ani după încetarea acestuia.