REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI

PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI

MD6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.45, tel.: (+268) 2-24-84, 2-24-30

e-mail: primaria.ial@gmail.com www.ialoveni.md

A P R O B A T:

Primarul or. Ialoveni

Sergiu ARMAȘU

_______________________

"____"      ________     2024

tema-program

pentru

„Elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Ialoveni”

CONŢINUTUL-CADRU AL TEMEI-PROGRAM pentru elaborarea documentaţiei de urbanism

| 1. | Denumirea lucrării: | Planului Urbanistic General orașul Ialoveni, r-nul Ialoveni. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Elaboratori şi colaboratori | Elaboratorul se va identifica în rezultatul aplicării procedurii de achiziții publice în conformitate cu prevederile legale. |
| 3. | Beneficiar: | Primăria orașului Ialoveni. |
| 4. | Surse de finanţare | Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (Contract de finanțare nr. IL 13 781 SE-2). Bugetul orașului Ialoveni |
| 5. | Necesitatea lucrării | Planul urbanistic general este documentația de bază elaborată pentru întreg teritoriul orașului, inclusiv pentru toate teritoriile necesare funcționării și dezvoltării orașului. Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism aferent, reprezintă instrumentul principal al activității de urbanism la nivel local, asigură corelarea dezvoltării urbanistice a orașului cu planul de amenajare a teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii. Planul urbanistic general este un document strategic important care cuprinde direcţiile, priorităţile şi reglementările de dezvoltare a localităţii, inclusiv prevederi pentru următoarele probleme principale: - relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ; - relevarea potenţialului natural, economic şi uman şi a posibilităţilor de dezvoltare a localităţii legate de acest potenţial; - stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţii, zonelor funcţionale, construibile şi zonelor cu interdicţie permanentă şi temporară de construire; - evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor; - stabilirea regimului de construire, cuprinzând liniile roşii, alinierea şi înălţimea construcţiilor; - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; - organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; - stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; - delimitarea suprafeţelor în care se preconizează amplasarea obiectivelor de utilitate publică. Planul Urbanistic General al orașului Ialoveni a fost elaborat în anul 2018, obiect nr.15852 de INCP “URBANPROIECT” și aprobat de către Consiliul orășenesc Ialoveni, prin Decizia nr. 06/01 din 19.12.2018. De la momentul elaborării acesta a suferit modificări semnificative prin intermediul Planurilor Urbanistice de Detaliu și alte documentații de urbanism, devenind astfel depășit în raport cu realitatea economică, cu cea socială și cu cea urbanistică a orașului Ialoveni. La momentul actual, PUG-ul orașului Ialoveni se evaluează ca ineficient și necompatibil cu tendințele aplicîrii programelor geospațiale pentru proiectări urbanistice, a unor imprecizii teritoriale și funcționale care generează conflicte. Concomitent, actualizarea Planului Urbanistic General va prevedea: - Analiza implimentarea prevederilor Strategiei de dezvoltare, conform planului de acțiuni a orașului Ialoveni; - Focalizarea atenției pe poziționarea or. Ialoveni, fiind unul din cele mai apropiate orașe de capital Republicii Moldova; - Crearea unui camp favorabil pentru oamenii de afaceri din țară și din străinătate; - Sporirea eficienței infrastructurii sociale din oraș; - Modernizarea tuturor tipurilor de infrastructure edilitare și ridicarea nivelului de confort urban; - Soluționarea problemelor mobilității urbane (în special relația rezidență-muncă) și tranzitul de transport din satele învecinate; - Protejarea patrimoniului istoric bogat din oraș și stabilirea zonelor de protecție pentru monumentele de cultură; - Sporirea nivelului de colaborare cu municipiul Chișinău; |
| 6. | Scopul lucrării, conţinutul, etapele şi termenele de realizare | - Luând în considerare declararea Republicii Moldova în calitate de țară candidată în Uniunea Europeană, precum și poziționarea orașului Ialoveni în nemijlocita apropiere de capitala Republicii Moldova – scopurile lucrării sunt următoarele: - elaborarea se va efectua pe un suport informa’ional compatibil cu unul din cele aplicate UE; - actualizarea PUG-ului va urmări obiectivele de cooperare transfrontalieră, de consolidare a relațiilor economice, sociale, culturale și umane; - oprirea proceselor migraționiste, crearea condițiilor adecvate și moderne pentru toate categoriile de vârste și păturile sociale; - sporirea atractivității investiționale, constituirea unor zone urbane cu statut special de facilitări fiscale; - dezvoltarea sectoarelor reale ale economiei, crearea noilor locuri de muncă; - protejarea patrimoniului construit și natural existent; - optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ; - valorificarea potențialului natural, economic și uman; - stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; - reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație; - stabilirea și delimitarea zonelor construibile; - stabilirea și delimitarea zonelor funcționale; - stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire; - stabilirea și delimitarea zonelor protejate; - modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; - evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridică a terenurilor; - delimitarea terenurilor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică; - stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor; - Asigurarea orașului cu Plan Urbanistic General contemporan în corespundere cu normativele în vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016). Conţinutul lucrării: - Analiza situaţiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea complexă a potenţialului natural, teritorial, economic şi demografic. - Evidenţierea principalelor disfuncţionalităţi şi priorităţi în profil teritorial, problemele demografice, resurse umane, deservirea cu transport, factorii ecologici. - Prognoza dezvoltării teritoriale, zonificarea funcţională a teritoriului, calculul numărului populaţiei pentru perspectivă, gradul de ocupare a populaţiei în rezultatul restructurării domeniului de producere. - Soluţionarea problemelor amenajării tehnico-edilitare a teritoriului, optimizarea reţelei de drumuri şi străzi, asigurarea populaţiei cu locuinţe şi obiective ale infrastructurii sociale. Componenţa planului urbanistic general: - Materiale grafice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000. - Încadrarea în teritoriu. - Situaţia existentă. Zonificarea teritoriului. - Situaţia hidrogeotehnică. - Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. - Reglementări. Zonificarea teritoriului. - Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport. - Reglementări. Alimentare cu apă. - Reglementări. Canalizare. - Reglementări. Alimentare cu gaze naturale. - Reglementări. Alimentare cu energie electrică. - Reglementări. Circulaţia terenurilor. - Reglementări. Protecţia mediului. - Memoriu general. - Regulamentul local de urbanism. - Varianta electronică Elaborarea documentației de urbanism se va realiza pe etape, după cum urmează: 1. Etapa pregătitoare - Elaboratorul va formula și coordona cu beneficiarul un plan de acțiuni detaliat privind organizarea etapelor de realizare a contractului de prestări serviciide proiectare în domeniul urbanismului, inclusiv concretizarea calendaristică a termenilor intermediari de predare a rezultatelor pe etape; - elaboratorul va concretiza lista definitivă a datelor inițiale necesare și se vor agrea termenii de colectare și predare a acestora către elaborator; - elaboratorul, pe baza datelor obținute de beneficiar va analiza zonele pentru care se solicită o actualizare a suportului topografic; 2. Etapa de elaborare a studiilor de fundamentare La aceasta etapă elaboratorul va identifica relațiile funționale din municipiul Cahul, aspectele majore din punct de vedere demografie, economic, social, , posibilitățile de dezvoltare, aspectele juridice privind terenul, hotarele administrative, aspectele tehnice privind infrastructura edilitară și delimitarea intravilanului, a zonelor protejate și a obiectivelor de utilitate publică – conform prevederilor pct.8.2 al NCM B.01.02:2016. Documentația urbanistică va conține obligatoriu următoarele studii(cu identificare probleme, concluzii și recomandări) privind: - realizarea PUGului aprobat în anul 2016 și toate planurile urbanistice zonale și de detaliu implementate pînă în prezent; - infrastructura tehnico-edilitară; - mobilitatea urbană, traficul rutier, infrastructura de comunicații; - protecția mediului înconjurător, identificarea resurselor naturale; - demografia și fortele de muncă; - potențialul economic; - fondul construit existent, gradul de uzură a acestuia; - infrastructura socială, dotarea cu obiective de educație preșcolară, școlară, sănătate, cultură și sport, potențialul balneoclimateric; - planul de referință istorico-arhitectural și patrimoniul istorico-cultural și natural - protecția civilă, evaluarea riscurilor naturale și tehnogene. La această etapă se vor organiza consultări publice în pentru culegerea de informații, și opinii și necesisiti ale populației orașului Ialoveni. 3. Etapa de elaborare a planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism În cadrul acestei etape elaboratorul va asigura elaborarea documentație de urbanism aferente Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism în conformitate cu prevederile cadrului legal și normativ în vigoare din Republica Moldova. Structura și conținutul documentației va corespunde prevederilor normativului NCM B.01.02:2016 - Sistematizarea teritoriului si localităţilor Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului. 4. Consultarea publlică, avizarea și aptobarea PUG și RLU Planului Urbanistic General va fi dezbătut public în vederea culegerii de opinii care ulterior vor fi analizate și (dacă este cazul) introduse în documentația de urbanism. Consultarea publică se va organiza în baza metodologiei prevăzute de legislația Republicii Moldova în domeniu și va cuprinde: - Publicarea PUG și RLU pe pagina web a Primăriei or. Ialoveni; - Organizarea de ședințe de consultare publică pentru prezentarea și dezbaterea proiectului de PUG și RLU (cu implicarea elaboratorului); - Chestionarea/colectarea opiniilor părților interesare cu referire la proiectul PUG și RLU. Notă: APL a or.Ialoveni va avea responsabilitatea organizării, desfășurării și finanțării adunărilor de consultare, cît și publicarea informațiilor pe pagina web a Primăriei or. Ialoveni a documentației elaborate. Proiectul PUG și RUL consultate se vor prezenta spe avizare către instituţiile stabilite, conform anexei la Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului. Ca rezultat al acestei etape, după examinarea, avizarea PUG și RUL de către organismele centrale şi teritoriale interesate și primirea avizelor generale proiectele documentației de urbanism, potrivit legii, se vor prezenta spre aprobare. Etapele şi termenele de realizare se stabilesc conform devizului, contractului şi graficului de elaborare. |
| 7. | Pregătirea datelor iniţiale, consultările publice: | Datele inițiale se vor acumula cu suportul subdiviziunilor respective ale Primăriei or.Ialoveni în comun cu elaboratorul (în caz de necesitate) care se va identifica în urma procedurii de achiziții și elaboratorului le va stoca într-o bază complementară de date, care va corespunde posibilităților de actualizare permanentă. Date necesare: - Materialele topogeodezice şi geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000. - Datele statistice, ce caracterizează infrastructurile socio-economică şi edilitară. - Materialele anchetare prezentate de autorităţile publice locale şi instituţiile subordonate. Consultarea populației se va produce de minim 2 ori: - după finalizarea studiului situației existente; - anterior avizării de organismele emitente de avize/aprobării de către Consiliul orășenesc Ialoveni. Consultarea publicului de specialitate se va produce permanent pe măsura necesităților. 8. Conținutul lucrării Conținutul lucrării va corespunde exigențelor documentului normativ NCM B.01.02:2016 “Sistematizarea teritoriului si localităţilor. Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”, și anume: 1. Piese scrise care va cuprinde memoriul general: - toate studiile enumerate anterior, integrate în etapa “Studiul situației existente”; - propunerile de reglementare, specifice categoriei date de documentație de urbanism; - sumarul actelor permisive, avizelor, coordonărilor, anchetelor, etc. 2. Piese desenate pentru ambele etape de proiectare urbanistică “Studiul situației existente” și “Reglementări”. 3. Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general |
| 9. | Modul de elaborare a lucrării: | Colaborarea cu autoritatea publică locală va fi permanentă, toate compartimentele se vor consulta în prealabil cu specialiștii din teritoriu anterior lansării procedurii de avizare. Proiectul PUGului se va aviza conform prevederilor documentului normativ NCM B.01.02:2016 “Sistematizarea teritoriului si localităţilor. Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Implicarea altor companii în calitate de subantrepriză va rămâne la discreția antreprenorului general al PUGului, care va fi identificat în rezultatul procedurii de achiziții publice. Etapele de elaborare a lucrării: 1. - Examinarea datelor şi materialelor primite. - Actualizarea suportului topografic. - Ieşirea în teritoriu. - Consultarea cu APL 2. - Elaborarea situaţiei existente - Prezentarea şi consultarea cu APL 3. - Elaborarea concepţiei - APL organizează consultarea populaţiei, proces verbal. - Arhitectul şef APL - Aviz prealabil 4. - Finalizarea lucrării: Reţele, Memoriu general, Regulamentul local de urbanism. - Prezentarea şi consultaţia cu populaţia. 5. - Predarea proiectului. |
| 10. | Alte date şi cerinţe: | Materiale grafice - - Situaţia hidrogeotehnică. - La momentul actual în procesul de luare a deciziilor privind activitățile urbanistice, autoritatățile publice locale se conduc de Planul urbanistic generale al or. Ialoveni elaborat în anul 2018, obiect nr.15852 de INCP “URBANPROIECT” și aprobat de către Consiliul orășenesc Ialoveni, prin Decizia nr. 06/01 din 19.12.2018. Proiectul PUGului or. Ialoveni se va elabora în stricta conformitate cu exigențele documentului normativ NCM B.01.02:2016 “Sistematizarea teritoriului si localităţilor. Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului” cu completări specifice activităților de elaborare a zonelor de protecție a patrimoniului construit și natural. |
| 11. | Valorificarea lucrării: | Documentația de urbanism dată va deveni temei pentru luarea deciziilor de către autoritățile publice orășenești în activitățile urbanistice și va fi monitorizată permanent de compania de proiectare, care va obține câștig în procedura de licitație. Orice modificare sau deviere de la PUGul aprobat de către Consiliul orășenesc Ialoveni va fi coordonată cu viitorul autor al elaborării date. |
| 12. | Avizarea, expertizarea şi aprobarea: | Procedura de avizare, verificare și aprobare va corespunde prevederilor actelor legislative și documentelor normative în vigoare, de către executantul lucrării. Lista organismelor emitente de avize la documentaţiile de urbanism - 1. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul economiei; - 2. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul mediului; - 3. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul agriculturii; - 4. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul sănătăţii; - 5. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul muncii şi protecţiei sociale; - 6. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul culturii; - 7. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul transporturilor şi drumurilor; - 8. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul afacerilor interne (Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale); - 9. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul resurse funciare şi cadastru; - 10. S.A. pentru gestionarea gazului; - 11. Serviciiile desconcentrate a AAPC în gestionarea apelor Moldovei"; - 12. Serviciiile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor minerale; - 13. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul silviculturii. - 14. Arhitectul şef APL |
| 13. | Termenul de elaborare şi costul lucrării | Termenul de elaborare şi costul lucrării se stabilesc conform devizului, contractului şi graficului de elaborare. *Notă: Conform prevederilor Anexei a la NCM B.01.02.2016, Prezentul caiet de sarcini poate fi completat pe parcursul elaborării planurilor de amenajare a teritoriului și urbanistice, dacă aceasta se va stipula în contractul încheiat între elaborator și beneficiar. |

Grup de lucru, care a participat la elaborarea Temei program:

Viceprimar al or. Ialoveni:                                   ________________________ Veaceslav Cernat

Arhitect-șef or. Ialoveni:                                     ______________________________ Oleg Palii

Specialist principal:                                              __________________________ Roman Visternicean

Specialist principal:                                              __________________________ Pavel Condreanu

Coordonat:

Șef fil. Ialoveni S.A.”Apă-Canal Chișinău”_________________________________ Alexandru Baltag

NOTĂ

1. Tema-program trebuie să fie aprobată de beneficiar sau de autoritatea administraţiei publice respective, examinată şi avizată de către autoritatea publică centrală în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, AAPC în domeniul economiei şi finanţelor sau, după caz, de către institutul naţional de cercetări şi proiectări în domeniul dat.

2.  După caz, tema-program poate fi completată pe parcursul elaborării planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanistice dacă aceasta se stipulează în contractul încheiat intre elaborator şi beneficiarul documentaţiei respective.

3.  La tema-program se anexează sarcina sanitară pentru proiectare, înaintată de serviciul sanitaro-epidemiologic de stat.

4 . Tema-program este valabilă în decurs de un an de la data aprobării.