Autoritate Contractanta : CONSILIUL RAIONAL SOROCA

CAIET DE SARCINI

SERVICII: Servicii de elaborare a proiectului tehnic (COD CPV – 71300000 -1)

Pentru continuarea lucrarilor de restaurare a Cetatii Soroca în cadrul proiectului „STEFAN CEL MARE, COMMON  HISTORY- SHARED HERITAGE, SOROCA – VASLUI /“STEFAN CEL MARE - O moștenire pe care o împartașim o istorie care ne unește”/ Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”

PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Procedură de achizitie conform legislației Republicii Moldova - Cererea Ofertelor de Preț

APROBAT   __________________

Ghenadie Muntean

Președinte al Raionului Soroca

ÎNTOCMIT  _________________

Robu Tatiana, Șef Serviciu Proiecte Investiționale

- INFORMAŢII GENERALE :

AUTORITATE CONTRACTANTA: CONSILIUL RAIONAL SOROCA, mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, bir.504, 512,  tel.023030191, 023022088, 069708483, 069988078, E-mail: ttaralunga@mail.ru,   galina.stavita@mail.ru

II.SURSĂ DE FINANȚARE : PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMANIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020.

Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 ofera cadrul de lucru pentru implementarea activităților transfrontaliere cu scopul de a spori promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului cultural și istoric. Rezultatele așteptate prioritare la care proiectul va contribui: 2.1.1 Siturile culturale și istorice restaurate care îmbunătățesc potențialul turistic transfrontalier al zonei eligibile.

III. OBIECTUL ACHIZITIEI: Servicii de  elaborare a proiectului tehnic pentru continuarea lucrărilor de restaurare a Cetatii Soroca în cadrul proiectului „STEFAN CEL MARE, COMMON  HISTORY- SHARED HERITAGE, SOROCA – VASLUI /“STEFAN CEL MARE - O mostenire pe care o impartașim o istorie care ne unește”/ Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”

Investiția realizată în cadrul proiectului transfrontalier mai sus menționat, are ca scop satisfacerea nevoilor culturale de pe ambele maluri ale graniței: reabilitarea monumentelor culturale, consolidarea dialogului cultural comun în ceea ce privește mostenirea istorică comună și valorificarea acesteia pentru generațiile viitoare prin realizarea unor activități culturale comune, cu implicarea tuturor partenerilor de proiect, cu impact transfrontalier asupra membrilor  implicați. In acest sens se vor derula activități culturale care au ca rezultate elaborarea de produse culturale comune specifice ariei eligibile (Soroca Republica Moldova -Vaslui România).

IV.VALOARE ESTIMATĂ

19 200,0 EURO    /  373165,44 lei cu TVA și 310971,2 fără TVA

(la data de 30.10.2019, 1 EURO =19,4357 LEI MD, conform BNM)

V.TIPUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE:

Cererea Ofertelor de Preț, conform Legislației Republicii Moldova.

VI.SPECIFICAŢII TEHNICE: : Elaborarea proiectului tehnic pentru continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca inclusiv prezentarea lucrarilor în concordanță cu studiul de fezabilitate  în vederea realizarii proiectului transfrontalier cu titlul „STEFAN CEL MARE, COMMON  HISTORY- SHARED HERITAGE, SOROCA – VASLUI /“STEFAN CEL MARE - O mostenire pe care o împartașim o istorie care ne unește”.

Locația lucrărilor : Construcția ce face obiectul prezentului proiect din partea Aplicantului este un monument istorico-arhitectural Cetatea Soroca, din secolul al XV-lea, înscris în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat cu nr. 2608, amplasat în municipiul Soroca, parcul „Petru Rares”, Republica Moldova, Coordonate: 48°09′48.0921″N 28°17′28.1751″E48°09′48.0921″N 28°17′28.1751″E.

Amplasamentul Cetății Soroca este pe una din terasele inferioare ale fluviului Nistru, din zona Platoului Moldovei, Câmpia Moldovei de Nord.

Principalele lucrari de infrastructură care se vor executa pentru Cetatea Soroca, din Republica Moldova sunt de două categorii:

- Finalizarea lucrărilor de consolidare a structurii monumentului (turnurile 2,4 si 5 si curtinele) pentru punerea în sigurantă;

- Realizarea de structuri care să permită accesul vizitatorilor la toate nivelurile cetății cât și a unor spații pentru expoziții cu respectarea condițiilor presupuse a exista inițial în cetate.

In categoria I se propun următoarele lucrări:

- lucrări de tip reparații structurale, cu scopul de reabilitare a materialului structural degradat (se realizează în toate zonele de construcție);

- reparații ale fisurilor și crăpăturilor existente în stratul exterior de zidărie de piatră naturală taiată neregulat prin injectări cu mortar pe baza de var hidraulic și puzzolan;

- refaceri ale zonelor cu zidăria degradată (blocuri de piatră erodate sau fisurate, zone cu mortarul afectat de precipitații);

- reparari ale bolților, arcelor și pavimentul acestora prin injectări sau prin înlocuiri de caramizi afectate, cu folosirea de căramizi de epocă;

- realizarea unei impermeabilizări a rosturilor orizontale;

- protejarea circulatiilor cu gratare metalice,

- inlocuirea caramizii moderne cu caramida de tip epoca în zonele care se impun.

In categoria II se propun urmatoarele lucrări:

La cota +4.10(+5.00)

- desfacerea platformei existente de deasupra bascilor și realizarea uneia noi pe structura metalică cu planșeu compozit și finisaj pardoseala de caramida;

- reconstituirea unor încăperi din lemn;

- realizarea unei cursive circulare pentru circulații perimetrale și acces în incăperile din lemn și turnuri;

- realizarea unei podine din lemn adiacente bascilor pe structura metalica și lemn, cu finisaj de lemn, rezemată pe stâlpi metalici îmbrăcati în lemn cu fundatii proprii;

- realizarea unor pardoseli din lemn în turnuri+usi de acces;

- realizarea unor scări din lemn pentru accesul la cursiva de la nivelul 2.

La cota +15.00

- realizarea unei cursive perimetrale din lemn la nivelul drumului de strajă actual;

- hidroizolarea drumului de strajă din piatra;

- realizarea la turnurile circulare de plansee din lemn.

La nivelul invelitorii

- realizarea de sarpante și învelitori de sita

Principalele lucrari de infrastructură care se vor executa pentru Cetatea Soroca, din Republica Moldova sunt de doua categorii:

- Finalizarea lucrărilor de consolidare a structurii monumentului (turnurile 2,4 si 5 si curtinele) pentru punerea în siguranță.

- Realizarea de structuri care sa permită accesul vizitatorilor la toate nivelurile cetății cât și a unor spații pentru expoziții cu respectarea condițiilor presupuse a exista inițial în cetate.

In categoria I se propun urmatoarele lucrări:

-lucrări de tip reparații structurale, cu scopul de reabilitare a materialului structural degradat (se realizează în toate zonele de construcție);

- reparații ale fisurilor și crăpăturilor existente în stratul exterior de zidărie de piatră naturală taiată neregulat prin injectări cu mortar pe baza de var hidraulic și puzzolan;

- refaceri ale zonelor cu zidaria degradata (blocuri de piatra erodate sau fisurate, zone cu mortarul afectat de precipitatii);

- reparări ale bolților, arcelor și paramentul acestora prin injectări sau prin înlocuiri de caramizi afectate, cu folosirea de carămizi de epocă;

- realizarea unei impermeabilizări a rosturilor orizontale;

- protejarea circulațiilor cu gratare metalice;

- inlocuirea carămizii moderne cu caramidă de tip epocă în zonele care se impun.

In categoria II se propun urmatoarele lucrari:

La cota +4.10(+5.00)

-desfacerea platformei existente de deasupra bascilor si realizarea uneia noi pe structura metalica cu planseu compozit si finisaj pardoseala de caramida,

- reconstituirea unor incaperi din lemn,

- realizarea unei cursive circulare pentru circulatii perimetrale si acces in incaperile din lemn si turnuri,

- realizarea unei podine din lemn adiacente bascilor pe structura metalica si lemn, cu finisaj de lemn, rezemata pe stalpi metalici imbracati in lemn cu fundatii proprii,

- realizarea unor pardoseli din lemn in turnuri+usi de acces

- realizarea unor scari din lemn pentru accesul la cursiva de la nivelul 2

La cota +15.00

- realizarea unei cursive perimetrale din lemn la nivelul drumului de straja actual

- hidroizolarea drumul de straja din piatra

- realizarea la turnurile circulare de plansee din lemn

La nivelul invelitorii

- realizarea de sarpante si invelitori de sita

Sarcinile:Contractantul va fi responsabil de elaborarea (dezvoltarea) urmatoarelor sarcini:

1: Proiectare la fazele

- Proiectul tehnic, detalii de execuţie (PT va fi avizat de Autoritatea Contractantă şi alte instituţii interesate, conform Certificatului de Urbanism);

2:Alte documente

- Documentaţia de licitaţie pentru achiziționarea lucrărilor de restaurare-reconstituire;

- Asistenta tehnica

- Cartea tehnică.

Contractarea serviciilor de proiectare se va efectua ca un tot întreg prin înaintarea unei singure oferte. Oferta financiară va fi defalcată pe faze distincte – Proiect tehnic, Documentatie de licitatie, Asistenta tehnica, Cartea tehnică.

Preţul de ofertă va fi calculat în valută naţională cu includerea costului propriu-zis al lucrărilor (cheltuieli directe), asigurări sociale şi medicale, transport, cheltuieli de regie, beneficiu şi altele. În graficul de lucru se vor lua în consideraţie  inclusiv perioadele necesare avizărilor, aferente fiecărei faze.

In cazul în care va fi necesar studiu arheologic, va fi executat la cererea Echipei de proiectare. Studiul arheologic necesar va fi efectuat de Echipa de arheologi contractantă separat și nu face obiectul prezentei proceduri.

3. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

3.1. Anteproiectul necesar la intocmirea studiului de fezabilitate

Anteproiectul constituie prima etapa de elaborare a proiectului de arhitectura, prin care se stabileste conformarea functională, architectural-volumetrică, constructivă și nivelul de echipare și dotare pentru restaurare și reconstituire, conform caietului de sarcini.

Acest proiect va sta la baza documentatiei tehnice şi va constitui:

- încadrarea în sit;

- concepţia volumetric-arhitecturală şi functională a obiectivului;

- soluţiile de principiu privind reconstituirea ambientului din vecinătatea cetăţii, dotări şi amenajări, nivelul de echipare etc;

- estimarea preliminară a valorii de investiţie;

- în cadrul acestei faze se va obtine și autorizația de construcție.

3.2. Proiectul tehnic

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă și desenată pe baza căreia se execută lucrarea. Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încat Autoritatea Contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet și suficient de clar, astfel încat să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele si tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăsi costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.

Părţile scrise.In cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:  amplasamentul;  topografia;  clima și fenomenele naturale specifice zonei;  geologia, seismicitatea;  prezentarea proiectului cu argumentări și trimiteri la surse;  descriere sumară; programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie; trasarea lucrărilor; măsurarea lucrărilor; memoriile tehnice pe specialităţi.

Părţile desenate. Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului și care, de regulă, se compun din:

Plan general: planul de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; planul topografic;  planul de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor si a recomandărilor privind lucrările de pămant şi de fundare; planul de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel ; planul privind sistematizarea pe verticală a terenului.

Arhitectura: Va cuprinde planse de releveu privind aspectul actual al cetătii ; planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane și supraterane, ale teraselor, acoperișurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.; secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.; finisajele si calitatea acestora etc.

Structura:Va cuprinde plansele privind alcătuirea si execuţia structurii de rezistenţă, pentru obiect, si anume: planurile şi secţiunile caracteristice cotate; descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție şi recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor înscrie pe plansele principale; secţiuni, vederi, detalii. Documentaţia de deviz: Devizul va însuma devizul general și două devize locale, conform celor două loturi cu liste de cantităţi si descrierea prețurilor. Descrierile de prețuri vor fi astfel întocmite încât să cuprindă toate operaţiile necesare cuantificării corelate la lucrări. Se va ţine cont de Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08. 04. 2010 la proiectele de asistenta tehnica şi investiţionale în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se aplica cota zero a TVA. Se va tine cont că devizul general şi listele de cantitate se consideră material cu caracter confidenţial.

3.3. Caietul de sarcini pentru restaurare

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea ofertei în scopul achiziționării lucrărilor de consolidare, restaurare, reconstituire si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

3.4. Cartea tehnica

Cartea tehnică va fi procurată și îndeplinita la capitolul proiectare conform „Normelor privind cuprinsul și modul de întocmire, completare si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei” şi anexată la setul de proiect.

4. STRUCTURA ORANIZATORICĂ ŞI DOTĂRILE  ÎNTREPRINDERII OFERTANTE  (a se prezenta organigrama + CV-urile fiecărui specialist cheie + lista echipamentelor)

4.1. Structura oranizatorică a ofertantului

Întreprinderea ofertantă va prezenta structura organizatorică propusă pentru echipa de proiectare (organigrama şi descrierea rolurilor), într-o structură minimală după cum urmează: a) Manager de proiect; b) Arhitect; c) Inginer structurist; d) Expert tehnic; f) Specialist inginerie economica în constructii – devizist, alţii. Lista specialiştilor nu este limitativa, ofertantul fiind liber sa adauge specialiști şi experţi pe care îi considera necesari pentru îndeplinirea optima a prevederilor caietului de sarcini.

4.2. Echipa de proiectare

Manager de proiect

Studii superioare – arhitectura. Atestare tehnico-profesională inclusiv la capitolul patrimoniu cultural; Experienţă în coordonarea unei echipe de proiectare ; Eexperienţă în restaurarea cetăţilor, conacurilor, bisericilor şi mănăstirilor medievale; Specializare în management de proiect ;

Va fundamenta riguros, din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, soluţiile adoptate, în acord cu cerinţele stipulate în recomandările din actele internaţionale din domeniul monumentelor istorice. Va respecta concluziile conceptuale, precum şi prevederile avizului de verificare tehnică. Va respecta avizele Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării din Republica Moldova prin întroducerea acestora în lucrările elaborate. Va urmări, verifica și aproba pe şantier modul de punere în execuţie a documentelor pe care le-a elaborat.

Inginer specialist în lucrări de structură

Studii superioare – inginer constructor; Experientă profesională specifică - minim 5 ani;  Specializare în conservarea şi restaurarea construcţiilor ingineresti si a obiectelor de patrimoniu.

Expert tehnic

Studii superioare - inginer constructor; Atestarea tehnico-profesională de către Ministerului Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova pentru activitati de expertiză tehnică. Experienta profesională relevantă in domeniul construcţiilor - minim 5 ani.

Lista experţilor nu este limitativă, ofertantul fiind liber să adauge experţii pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă a prevederilor Caietului de Sarcini. CV-urile pentru alţi proiectanţi ori persoane de suport  nu trebuie să fie prezentate în ofertă. Procedurile de selecţie utilizate de către ofertant pentru a selecta persoane necesare trebuie să fie bazate pe criterii pre-definite, inclusiv calificările profesionale şi experienţă de muncă.

Costurile pentru personalul de suport şi de sprijin, după cum este necesar, sunt considerate a fi incluse în oferta financiară a ofertantului.

Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu va avea dreptul de a înlocui personalul nominalizat în ofertă fără acceptul Autorităţii Contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

Proiectantul are obligația de a face dovada ca este licenţiat în domeniul proiectării în construcţii. Aceasta conditie este eliminatorie.

Autoritatea Contractantă işi rezervă dreptul de a verifica informaţiile furnizate de către ofertant și a solicita orice documente de la entitațile pentru care membrii echipei de proiectare au prestat servicii specifice, care să confirme informaţiile menţionate în CV.

4.3. Echipament

Contractantul trebuie să asigure proiectanţii cu dotări adecvate şi echipări corespunzătoare (calculatoare, imprimante, programe, unităţi de transport şi altele) .

5. VIZIUNEA OFERTANTULUI (a se prezenta de către ofertant în calitate de material separat pe 2 pagini)

5.1. Comentarii

Comentarii cu privire la caietul de sarcini pentru executarea cu succes a activităţilor de proiectare în restaurarea cetății Soroca, în special a scopului şi rezultatelor aşteptate, demonstrând astfel gradul de înţelegere a contractului.

O explicaţie a riscurilor şi ipotezelor care pot afecta executarea contractului.

5.2. Descrierea strategiei

Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului.

O listă a activităţilor propuse considerate a fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractului.

5.3. Planificarea activităţilor

Programarea, succesiunea şi durata activităţilor propuse pe etape şi faze.

Numărul estimat de zile lucrătoare necesare pentru fiecare categorie de experți în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului.

6. VIZITE ÎN TEREN

Ofertantul, pe riscul şi răspunderea proprie, este încurajat să viziteze şi să examineze terenul şi împrejurările acestuia cu scopul de a evalua, pe propria responsabilitate, cheltuială şi risc, factorii necesari pentru pregătirea ofertei.

7. EVALUAREA

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate – preț

Factorii de evaluare și algoritmul de calcul al ofertei:

1. Preţul ofertei    - 60 %

1.1  Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (preţ minim/ preţ (n) x 60). Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrăril or exclusiv TVA.

2. Perioada de execuţie – 40%

2.1 Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel: a) pentru cea mai scurtă perioada de execuţie din ofertele se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alte perioade de execuţie decât cea  prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (Pmin /P(n) x 40).

8. PROGRAMARE ȘI FACILITĂȚI

8.1. Data începerii

Data demarării lucrărilor de proiectare este data semnării contractului de ambele părţi.

8.2.Facilităţi asigurate proiectanţilor

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia ofertanţilor următoarele documente:

- Certificat de Urbanism;

- Planul Urbanistic General al or. Soroca;

- Materiale de arhivă.

8.3. Avize şi acorduri

Odată cu executarea fazei anteproiect contractantul va coordona soluţiile cu Autoritatea Contractantă şi  cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. (Consiliul Național al Monumentelor Istorice).

Coordonarea Proiectului cu serviciile respective stipulate în Certificatul de Urbanism vor fi efectuate de Proiectant.

8.4. Expertiză

Contractantul va transmite, din numele Autorităţii Contractante, pentru expertizarea  (verificarea) edificiului Cetatea Soroca și divizul de cheltuieli cu documentaţia de proiect la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

8.5. Termenul de finalizare şi predare

Termenelele de finalizare si predare a documentatiiilor tehnice conform contractelor care se vor incheia între achizitor şi ofertantul câstigător.

8.6. Condiţii de predare şi recepţie

Contractorul va preda documentatiile în 5 exemplare tipărite şi 1 exemplar complet în format electronic. Documentatiile se vor receptiona în baza unui proces verbal de predare-primire. Prestatorul va prezenta o declaratie prin care cedează în favoarea Autoritatii Contractante (beneficiarului) dreptul de autor asupra documentatiilor predate.

9. CERINŢE SPECIALE

9.1. Asigurarea asistentei tehnice

Contractantul va asigura supravegherea de autor, asistenţa de consultare pe diferite etape de execuţie,  participarea la recepţia lucrărilor de execuţie şi altele. Contractantul va urmări modul de execuţie  în şantier şi va informa Autoritatea Contractantă și Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării  asupra eventualelor greşeli de execuţie sau neconcordanţe faţă de proiect. Va oferi soluţii tehnice  pentru toate problemele apărute pe parcursul execuţiei dacă se datorează unor omisiuni sau neclarităţi ale proiectului.

9.2. Alte cerinţe

Contractantul este răspunzător pentru calitatea şi fezabilitatea soluţiilor propuse în proiect.

În procesul de proiectare se va ţine cont de experienţa ţărilor europene în domeniul proiectării restaurărilor.

Documentaţia tehnică va fi întocmită conform normelor, instrucţiunilor şi reglementărilor aprobate şi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.

9.3. Referinţe:

- Legea privind achiziţiile publice Nr. 131 din 03.07. 2015

- Legea privind ocrotirea monumentelor Nr.1530-XII din 22.06.1993;

- Carta Europeană a Patrimoniului Arhitectural;

- Convenţia pentru conservarea patrimoniului arhitectural al Europei;

- Carta ICOMOS, principiile pentru analiza, conservarea şi restaurarea structurilor patrimoniului arhitectural, din octombrie 2003

- Carta internaţională pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor, adoptată de către ICOMOS în 1965;

- Convenţia  privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural;

- Carta de la Florenţa privitoare la grădinile istorice, adoptată de ICOMOS în decembrie 1982;

- Documentele Normative în Construcţii eliberate de Organul Naţional de Dirijare în Construcţii;

- Legea Republicii Moldova privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului Nr. 835 din 17. 05. 1996;

- Legea 1350 –XIV din 2 noiembrie 2000, cu privire la activitatea arhitecturală;

- Hotărârea Guvernului RM nr. 5 din 05. 01.1998 cu privirea la aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- Legea Nr. 712 din 02.02. 1996 privind calitatea în construcţii;

- Legea Republicii Moldova cu privire la certificare Nr. 652-XIV din 28.10.1999;

- Legea Republicii Moldova  privind licenţierea unor genuri de activitate Nr.451-XIV din 30.07. 2001;

- Hotărârea Nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor, şi alte Legi, Acte şi Hotărâri referitoare la calitatea în construcţii.

VII. ÎNTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE: Oferta va fi elaborată, astfel încât să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile solicitate mai sus și va reflecta asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Caietul de Sarcini.

Întocmirea ofertei tehnice, cât și prestarea serviciilor se va face cu respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

VII.ÎNTOCMIREA PROPUNERII FINANCIARE: Oferta financiară va cuprinde totalitatea preţurilor pentru categoriile de servicii/produse necesare realizării obiectului contractului, conform standardelor și normativelor în vigoare. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va ţine seama de întreaga gamă de servicii prevăzute în Caietul de sarcini şi de costurile aferente realizării acestor servicii pe perioada evenimentelor.

IX. MODALITATE DE PLATĂ: Plata serviciilor se va face în baza facturii fiscale și va fi însoțită obligatoriu de un proces verbal de recepție a serviciilor. Plata se va realiza în termen de 30 de zile de la recepționarea facturii de catre autoritatea contractantă.

X. TIP DE CONTRACT ȘI OBLIGAȚII CONTRACTUALE: Contract de achiziție

publică de prestări servicii conform documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice

de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri.

XI.PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada limită de implementare a sarcinilor:

Etapa I:

-  pentru elaborarea Anteproiect -  nu mai tarziu de 30.12.2019;

- pentru elaborarea documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de construcție - nu mai târziu de 15.01.2020;

-  obtinerea autorizatiei de construcție – nu mai tarziu de 10.02.2020.

Etapa II:

- pentru elaborarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, liste de cantități de lucrari si devize pentru achiziționarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca – nu mai târziu de 20.08. 2020;

- pentru asistență tehnică – pe perioada efectuării lucrărilor de restaurare.

Perioada de valabilitate a Contractului va fi de 24 luni.

XII. Documentatia tehnica se va realiza în limba româna și limba engleza (parti relevante-rezumat) în conformitate cu conținutul cadru pentru Proiectul Tehnic.