| Institutia de educatie timpurie nr. 12, str. M. Eminescu 62, Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de schimbarea acoperisului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,nclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 574,6700 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 206,8812 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 206,8812 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 11,4934 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 69,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,2100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,4500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCH05A |  | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,6500 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,5250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCH05F |  | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi -Lambriurile de streasina (pazie) si Franton |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 17,6250 |  |  |
|  | 2874145887049 |  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102908749 |  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m |  |  | m3 |  | 0,3125 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,4800 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 2,3700 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 69,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0690 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,3420 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | 100m2 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,3300 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul-VOPSIREA Lambriurilor de streasina (pazie) si Frantoanelor, inclusiv lucarne cu jaluzele |  |  | m2 |  | 61,7900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 61,7900 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 11,1222 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 7,4148 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 7,4148 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 10,5043 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,8950 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,0895 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 |  |  | m2 |  | 574,6700 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 28,7335 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 183,8944 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,4670 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,3675 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 68,9604 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 17,2401 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (pelicula hidroizolatie) Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 574,6700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 114,9340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,7335 |  |  |
|  | 26821326004651 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 680,6966 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 7 102,9212 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,7467 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 574,6700 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 517,2030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 143,6675 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 693,9140 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 301,7017 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 5 430,6315 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 60,3403 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 24,1361 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 30,1702 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 28,7335 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 90ml) |  |  | kg |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 115,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,5750 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,9200 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 112,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 33,6000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 121,1280 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 161,5040 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 23,0720 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 11,5360 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 23,0720 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 23,0720 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 153,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 9,6390 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 61,7900 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 46,3425 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0185 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0062 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0185 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0074 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1854 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 278,0550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TrB22C2C |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,4400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsH92B |  | Incarcarea in auto material demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsI50C5 |  | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |