FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul

Lucrari de constructie-montaj pentru reparatia drumului L 174.2 drum de acces spre s. Bobulesti, km 0,000 - km 0,410.

Autoritatea contractantă___Consiliul raional Florești __________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Lucrari de constructie-montaj pentru reparatia drumului L 174.2 drum de acces spre s. Bobulesti, km 0,000 - km 0,410. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 000111 |  | Restabilirea traseului | 1 km |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 000111 |  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. | 1 km |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Defritarea arborilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsG08E |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsH92C |  | Incarcarea in auto: lemn | t |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsG07A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsG03B |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsH92C |  | Incarcarea in auto: crengi | t |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Defritarea arborilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I. Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul II Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, (Hmed = 8 cm), k= 0,8 | m2 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, (Hmed= 3 cm), k=0.6 | m2 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  | 38,70 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea | 100 m3 |  |  |  | 0,176 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  |  |  | 332,35 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  |  |  | 3,324 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  | 531,80 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea) | 100 m3 |  |  |  | 3,324 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,05 km), k=0.84 | t |  |  |  | 1 387,10 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea) | 100 m3 |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Taierea treptelor de infratire) | 100 m3 |  |  |  | 55,41 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea) | 100 m3 |  |  |  | 55,41 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 |  |  |  | 55,41 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsD7D1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  |  |  | 55,41 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  | 2,48 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  | 480,70 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Rambleierea acostamentelor) | 100 m3 |  |  |  | 2,48 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  | 2,612 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  | 506,63 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 |  |  |  | 261,15 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsD7D1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  |  |  | 2,612 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  | 0,598 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  | 116,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea | 100 m3 |  |  |  | 0,598 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=3 | 100m2 |  |  |  | 48,20 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 |  |  |  | 48,20 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  |  |  | 7,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | DI110 |  | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine, amestec optimal fr. 0-63 mm GA, conform SM EN 13285:2018, H =15 cm | m3 |  |  |  | 635,16 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 32-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 |  |  |  | 556,17 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 4-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) | m3 |  |  |  | 486,64 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  |  |  | 2,063 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2 |  |  |  | 3 174,50 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  |  |  | 0,794 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2 |  |  |  | 3 174,50 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  | 12,70 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 4-31,5mm (amestec optimal), LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Capitolul IV Amenajari, evacuarea apelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Amenajarea bordurii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  |  |  | 44,75 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  |  |  | 895,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului | m3 |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Amenajarea si constructia trotuarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului) | 100 m3 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  | 168,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 |  |  |  | 6,496 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1) | m |  |  |  | 465,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE11A), conform proiectului | m3 |  |  |  | -13,49 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=15cm | m2 |  |  |  | 649,65 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= +3 | m2 |  |  |  | 649,65 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Beton asfaltic BA 8 rul, bitum 50/70) | m2 |  |  |  | 649,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea si constructia trotuarelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Executia casiurilor pe acostament si caminelor de disipare pentru casiuri - 4 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  | 11,42 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B2-18-25) 0.02 m3/buc | buc |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (Casiu de evacuare a apelor), h=10cm | m3 |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.022m3/buc | buc |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (Pinteni) | m3 |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079m3/buc | buc |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079m3/buc | buc |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B9) 0.088m3/buc | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executia casiurilor pe acostament si caminelor de disipare pentru casiuri - 4 buc. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4. Reconstructia podetului dreptunghiular cu 2 deschideri 2.5x2.0m - 2.0x2.0m, din beton armat, PC3+38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 |  |  |  | 2,311 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  | 25,68 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton) (Aripi) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton) (Portal) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |  |  | 12,57 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=30cm | m3 |  |  |  | 5,08 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST1) - 4 buc | m3 |  |  |  | 6,08 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST3) - 4 buc | m3 |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=26mm, k=0.52 | buc |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A500C (Ancora diam. 22mm) | kg |  |  |  | 83,44 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A500C, diam. 14mm | kg |  |  |  | 159,38 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  | 41,03 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | PC04A |  | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portale) | m2 |  |  |  | 20,20 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | PB06A |  | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) | m3 |  |  |  | 4,04 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | RpAr6A |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  |  |  | 252,20 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | IzK01A |  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  |  |  | 0,117 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | pretul firmei |  | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  |  |  | 117,00 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  | 71,02 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | material |  | Chit asfaltic | m3 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Dl130 |  | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea taluzului), H=10 cm | 100m2 |  |  |  | 0,355 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5 | 100m2 |  |  |  | -0,355 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=30cm | m3 |  |  |  | 8,10 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | PB06A |  | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Consolidarea deversorului), h=20cm | m3 |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  | 315,36 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Dl130 |  | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea albiei), H=12 cm | 100m2 |  |  |  | 1,577 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-3 | 100m2 |  |  |  | -1,577 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | material |  | Chit asfaltic | m3 |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | PB06A |  | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Pinten) | m3 |  |  |  | 5,97 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | PB06A |  | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Consolidari diverse) | m3 |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Dl130 |  | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea albiei), H=12 cm | 100m2 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-3 | 100m2 |  |  |  | -0,78 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | DI129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri, fr. 150-250 mm | m3 |  |  |  | 27,87 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din albia podetului) | 100 m3 |  |  |  | 2,295 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  | 425,00 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  | 2,295 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reconstructia podetului dreptunghiular cu 2 deschideri 2.5x2.0m - 2.0x2.0m, din beton armat, PC3+38 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.5. Reparatia podetului diam. 0,8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  | 12,54 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | IzK01A |  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | pretul firmei |  | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | RpAr6A |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  |  |  | 14,10 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST10) - 2 buc | m3 |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST4) - 4 buc | m3 |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Dl119 |  | Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu mortar de ciment M20 | m3 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  | 15,60 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | material |  | Chit asfaltic | m3 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Dl130 |  | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea taluzului), H=10 cm | 100m2 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5 | 100m2 |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  | 40,20 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Dl130 |  | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea albiei), H=12 cm | 100m2 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-3 | 100m2 |  |  |  | -0,20 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | material |  | Chit asfaltic | m3 |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  | 5,15 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | PB06A |  | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (pinten), h=20cm | m3 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din albia podetului) | 100 m3 |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  | 388,50 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia podetului diam. 0,8m Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV Amenajari, evacuarea apelor. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.30) (11,1 kg/buc.) | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.40) | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 900 (B1, A22) | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma circulara D600 (C27, C29, C37, D5) | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma patrata, B 600 (B3, B4) | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 650x650mm (G2) | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 500x650mm (G14) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 350x1000mm (A47) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 600x200mm (P8) | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  |  |  | 135,78 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  |  |  | 27,86 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena) | m2 |  |  |  | 3,93 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (inscriptii pe carosabil) | m2 |  |  |  | 14,75 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | DF11A |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C20/25 XF2 | m3 |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | DI127 |  | Montarea parapetului metalic pietonal 343.0 ml) | t |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | PK49C |  | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea (potrivit specificatiilor proiectului), cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de constructie-montaj pentru reparatia drumului L 174.2 drum de acces spre s. Bobulesti, km 0,000 - km 0,410. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor |  |  |  |  |
| 0 |  | Позиция |  |  |  |  |
| 1 | 000111 | Restabilirea traseului | 1 km |  |  |  |
|  | 46511110000 | Геодезист | h-om. | 16,0000 |  |  |
|  | 931006001993g | Ajutor geodez | h-om. | 32,0000 |  |  |
| 2 | 000111 | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. | 1 km |  |  |  |
|  | 46511110000 | Геодезист | h-om. | 2,0000 |  |  |
|  | 931006001993g | Ajutor geodez | h-om. | 3,4000 |  |  |
|  | 243012610872_1 | Email alb (сжатая) | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  | 1.2. Defritarea arborilor |  |  |  |  |
| 3 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  |  |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |  |  |
| 4 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  |  |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,7700 |  |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 |  |  |
| 5 | TsH92C | Incarcarea in auto: lemn | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |  |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
| 7 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5700 |  |  |
| 8 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,7700 |  |  |
| 9 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |  |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | 2. Capitolul II Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |
| 11 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, (Hmed = 8 cm), k= 0,8 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
| 12 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, (Hmed= 3 cm), k=0.6 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0320 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0182 |  |  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 15 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 18 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,05 km), k=0.84 | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 22 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Taierea treptelor de infratire) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 23 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 24 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3300 |  |  |
| 25 | TsD7D1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 10,8780 |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 27 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 28 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Rambleierea acostamentelor) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, ( 0,20 km), k=0.87 | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 31 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
| 32 | TsD7D1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 10,8780 |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamantului din debleu) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 36 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=3 | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |
| 37 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |  |
| 38 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |
| 39 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine, amestec optimal fr. 0-63 mm GA, conform SM EN 13285:2018, H =15 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, amestec optimal fr. 0-63 mm GA, conform SM EN 13285:2018 | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 32-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111226-3263 | Piatra sparta LA30, ffr. 32-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 14111222016721-3263 | Piatra sparta LA30, fr. 32-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 41 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 4-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, ffr. 4-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 4-63mm (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 42 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 43 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 46 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
| 47 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 4-31,5mm (amestec optimal), LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 4-31,5mm (amestec optimal), LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
|  |  | 4. Capitolul IV Amenajari, evacuarea apelor. |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Amenajarea bordurii |  |  |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 49 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2666122800284-30153 | Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15 | m | 1,0050 |  |  |
| 50 |  | Beton C16/20 XF2 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului | m3 |  |  |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | 4.2. Amenajarea si constructia trotuarelor |  |  |  |  |
| 51 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 52 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 53 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 54 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 55 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 266310210000-16204 | Beton clasa C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2666122800325-12 | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100х20x8 cm | m | 1,0050 |  |  |
| 56 |  | Beton C16/20 XF2 (se scade din norma DE11A), conform proiectului | m3 |  |  |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 1,0000 |  |  |
| 57 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=15cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 14211022004-8329 | Piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 58 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= +3 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr.8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0057 |  |  |
| 59 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 60 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Beton asfaltic BA 8 rul, bitum 50/70) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311-8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul, bitum 50/70 | t | 0,0970 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 4.3. Executia casiurilor pe acostament si caminelor de disipare pentru casiuri - 4 buc. |  |  |  |  |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 62 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 63 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B2-18-25) 0.02 m3/buc | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2666122800611-600b2 | Element prefabricat din beton armat B2-18-25 0.02 m3/buc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 64 | Dl119 | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-C | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 65 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 66 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (Casiu de evacuare a apelor), h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 67 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 68 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.022m3/buc | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2666122800611-600 | Element prefabricat din beton armat B-6 0.022m3/buc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 70 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 71 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (Pinteni) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 72 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 73 | Dl119 | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-C | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 74 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079m3/buc | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2666122800611-500 | Element prefabricat din beton B-5 0.079m3/buc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 75 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 76 | Dl119 | Fundatii monolite din beton Beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-C | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 77 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2666122800611-501 | Bloc de disepare 0.004m3/buc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 78 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079m3/buc | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2666122800611-500 | Element prefabricat din beton B-5 0.079m3/buc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 79 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B9) 0.088m3/buc | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2666122800611-238b9 | Element B9, 0.088m3/buc | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | 4.4. Reconstructia podetului dreptunghiular cu 2 deschideri 2.5x2.0m - 2.0x2.0m, din beton armat, PC3+38 |  |  |  |  |
| 80 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 81 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 82 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) (Aripi) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |  |
| 83 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) (Portal) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |  |
| 84 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=30cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14111222017520784 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 85 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST1) - 4 buc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122821545-5 | Aripi ST1 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 86 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST3) - 4 buc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122821545-51 | Aripi ST3 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 87 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=26mm, k=0.52 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 88 | PD04A | Montarea armaturilor A500C (Ancora diam. 22mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2710602001001a | Armatura A500C (Ancora diam. 22mm) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 89 | PD04A | Montarea armaturilor A500C, diam. 14mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2710602001001 | Armatura A500C | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 90 | PD04A | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 27106020010 | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 91 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portale) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,3700 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0330 |  |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0620 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |  |
| 92 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3570 |  |  |
| 93 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 94 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |  |
| 95 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  |  |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |  |
| 96 | PD04A | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 27106020010 | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 97 | material | Chit asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 1011994551-15 | Chit asfaltic | m3 | 1,0000 |  |  |
| 98 | Dl130 | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea taluzului), H=10 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14211022004-8-31.5 | Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
| 99 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
| 100 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=30cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 101 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Consolidarea deversorului), h=20cm | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3570 |  |  |
| 102 | PD04A | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 27106020010 | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 103 | Dl130 | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea albiei), H=12 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14211022004-8-31.5 | Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
| 104 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-3 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
| 105 | material | Chit asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 1011994551-15 | Chit asfaltic | m3 | 1,0000 |  |  |
| 106 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 107 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Pinten) | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3570 |  |  |
| 108 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (Consolidari diverse) | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3570 |  |  |
| 109 | Dl130 | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea albiei), H=12 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14211022004-8-31.5 | Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
| 110 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-3 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
| 111 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri, fr. 150-250 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii fr. 150-250 mm | m3 | 1,0100 |  |  |
| 112 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din albia podetului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 113 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 114 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 4.5. Reparatia podetului diam. 0,8m |  |  |  |  |
| 115 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 116 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 117 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |  |
| 118 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  |  |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |  |
| 119 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 120 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14111222017520784 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 121 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST10) - 2 buc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122821545-10 | Portal ST10 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 122 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14111222017520784 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 123 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST4) - 4 buc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122821545-4 | Aripi ST4 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 124 | Dl119 | Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu mortar de ciment M20 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 266310000-C12/20 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 125 | PD04A | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 27106020010 | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 126 | material | Chit asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 1011994551-15 | Chit asfaltic | m3 | 1,0000 |  |  |
| 127 | Dl130 | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea taluzului), H=10 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14211022004-8-31.5 | Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
| 128 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
| 129 | PD04A | Montarea armaturilor A240, diam. 6mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 27106020010 | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
| 130 | Dl130 | Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm (Consolidarea albiei), H=12 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14211022004-8-31.5 | Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
| 131 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-3 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
| 132 | material | Chit asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 1011994551-15 | Chit asfaltic | m3 | 1,0000 |  |  |
| 133 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 134 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C30/37 XF4) (pinten), h=20cm | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3570 |  |  |
| 135 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din albia podetului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 136 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 137 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |  |
| 138 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.30) (11,1 kg/buc.) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |  |
|  | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.30 | buc | 1,0000 |  |  |
| 139 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.40) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |  |
|  | 281110630994-135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 140 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 900 (B1, A22) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-7001 | Indicator de forma triunghiulara, A 900 (B1, A22) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 141 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma circulara D600 (C27, C29, C37, D5) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 26151073105-700 | Indicator de forma Circulara D600 (C27, C29, C37, D5) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 142 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma patrata, B 600 (B3, B4) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-70016 | Indicator de forma patrata, B 600 (B3, B4) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 143 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 650x650mm (G2) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 26151073405-700 | Indicator de forma dreptunghiulara, 650x650mm (G2) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 144 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 500x650mm (G14) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 26151073405-70016 | Indicator de forma dreptunghiulara, 500x650mm (G14) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 350x1000mm (A47) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 26151073405-70016a | Indicator de forma dreptunghiulara, 350x1000mm (A47) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 146 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 600x200mm (P8) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615773405-70016 | Indicator de forma dreptunghiulara, 600x200 (P8) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 147 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 24301261087201 | Email alb | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 148 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 24301261087201r | Email rosu | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 149 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 24301261087201g | Email galben | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 150 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (inscriptii pe carosabil) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 24301261087201d | Email | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 151 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2661126401010-1 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 1,0000 |  |  |
| 152 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 153 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C20/25 XF2 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-C20/25 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 154 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal 343.0 ml) | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |  |
|  | 28111063013001-2 | Parapet metalic pietonal | t | 1,0000 |  |  |
| 155 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea (potrivit specificatiilor proiectului), cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea (potrivit specificatiilor proiectului) | kg | 5,3000 |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).