Caiet de sarcini

Obiectul     Înpădurirea terenurilor degradate pe suprafața de 15,69 ha în comuna Alexeevca , raionul Floresti

Autoritatea contractată Primaria comunei Alexeevca, raionul Florești

1. Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării si serviciilor, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor si serviciilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

13. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

14. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă  ___________                         Data "30"septembrie

CAIET DE SARCINI

Obiectul     Înpădurirea terenurilor degradate pe suprafața de 15,69 ha în comuna Alexeevca , raionul Floresti

Autoritatea contractată Primaria comunei Alexeevca, raionul Florești

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Servicii |  |  |
| 2. |  | Lotul 1 |  |  |
| 3. |  | Transportarea tractorului (150 km) | Zile-om |  |
| 4. |  | Transportarea oamenilor la marcarea suprafetelor (170 km) | Zile-om |  |
| 5. |  | Marcarea suprafaţa pentru pregătirea solului mecanizată | ha | 10,88 |
| 6. |  | Pregatirea solului mecanizat in fisii | ha | 10,88 |
| 7. |  | TOTAL - Pregatirea Solului |  |  |
| 8. |  | 1 Incarcarea puietilor | mii buc | 62,168 |
| 9. |  | 2 Transportare puietilor (150 km) | mii buc | 62,168 |
| 10. |  | 3 Descarcarea puietilor | mii buc | 62,168 |
| 11. |  | 4 Pregatirea puietilor perntru sadit | mii buc | 62,168 |
| 12. |  | Ingroparea puietilor pentru pastrarea temporara | mii buc | 62,168 |
| 13 |  | 7 Transportarea oamenilor la plantarea (170 km) | Zile-om |  |
| 14 |  | 8 Sadirea puietilor cu hirlet "Kolesov" | buc | 62168 |
| 15 |  | Colectarea şi ]ngroparea stîlpilor | buc | 4,000 |
| 16 |  | TOTAL - Plantare |  |  |
| 17 |  | Transportarea lucrătorilor la ingrijirea distanţa -170 km | Zile-om |  |
| 18 |  | Prăşit c.s. 15 ori pe cinci ani (0,5x2,5m) | m2 | 130560 |
| 19 |  | Total pe îngrijirea c.s. | ha | 6,09 |
| 20 |  | Transportarea lucrătorilor la completarea c.s. Distanţa-170 km |  |  |
| 21 |  | Completarea c.s. 20% (0,7x2,5 | Zile-om |  |
| 22 |  | Total completarea c.s. | buc | 12434 |
| 23 |  | Paza c.s. |  |  |
| 24 |  | Total pe paza c.s. |  |  |
| 25 |  | Total lot 1 |  |  |
| 26 |  | Lotul 2 |  |  |
| 27 |  | Transportarea tractorului (150 km) | Zile-om |  |
| 28 |  | Transportarea oamenilor la marcarea suprafetelor (170 km) | Zile-om |  |
| 29 |  | Marcarea suprafaţa pentru pregătirea solului mecanizată | ha | 4,81 |
| 30 |  | Pregatirea solului mecanizat in fisii | ha | 4,81 |
| 31 |  | TOTAL - Pregatirea Solului |  |  |
| 32 |  | 1 Incarcarea puietilor | mii buc | 27,484 |
| 33 |  | 2 Transportare puietilor (150 km) | mii buc | 27,484 |
| 34 |  | 3 Descarcarea puietilor | mii buc | 27,484 |
| 35 |  | 4 Pregatirea puietilor perntru sadit | mii buc | 27,484 |
| 36 |  | Ingroparea puietilor pentru pastrarea temporara | mii buc | 27,484 |
| 37 |  | 7 Transportarea oamenilor la plantarea (170 km) | Zile-om |  |
| 38 |  | 8 Sadirea puietilor cu hirlet "Kolesov" | buc | 27484 |
| 39 |  | Colectarea şi ]ngroparea stîlpilor | buc | 4,000 |
| 40 |  | TOTAL - Plantare |  |  |
| 41 |  | Transportarea lucrătorilor la ingrijirea distanţa -170 km | Zile-om |  |
| 42 |  | Prăşit c.s. 15 ori pe cinci ani (0,5x2,5m) | m2 | 144300 |
| 43 |  | Total pe îngrijirea c.s. |  |  |
| 44 |  | Transportarea lucrătorilor la completarea c.s. Distanţa-170 km | Zile-om |  |
| 45 |  | Completarea c.s. 20% (0,7x2,5 | buc | 5497 |
| 46 |  | Total completarea c.s. |  |  |
| 47 |  | Paza c.s. | Zile-om | 645 |
| 48 |  | Total pe paza c.s. |  |  |
| 49 |  | Total lot 2 |  |  |
| Total |  |  |  |  |