	Institutia de educatie timpurie nr. 158, str. N. Costin, 59/2, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie teren de joaca la IET 158,  DETS Buiucani
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Teren pentru copii 

	
	
	

	1
	TsG02A


	Curatarea terenului de iarba si buruieni 

	100m2
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,5800

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	4,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,3040

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Teren pentru copii 
	            
	

	 
	
	1.2. Montarea Echipament de joaca

	
	
	

	3
	TsH91A


	Pinza de paianjen PTP-042-01 

	buc
	9,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	17,1000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,0500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	43,6500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,3240

	
	1212121212121
	apa
	m3
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsH91A


	Calea serpentina PTP 726 

	buc
	9,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	17,1000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,0500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	43,6500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,3240

	
	1212121212121
	apa
	m3
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsH91A


	Panou interactiv PTP 040-04A 

	buc
	13,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,7000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,8500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	63,0500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,4680

	
	1212121212121
	apa
	m3
	1,9500

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsH91A


	Gard decorativ PTP 1028 H=650 mm (Pret  per 1 ml) 

	buc
	2,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,9000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	9,7000

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0720

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montarea Echipament de joaca
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Echipament de joaca

	
	
	

	7
	Pret de piata


	Echivalent Pinza de paianjen PTP-042-01 

	buc
	9,0000

	
	1
	Echivalent Pinza de paianjen PTP-042-01
	buc
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	8
	Pret de piata


	Echivalent  Calea serpentina PTP 726 

	buc
	9,0000

	
	11
	Echivalent Calea serpentina PTP 726
	buc
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	Pret de piata


	Echivalent Panou interactiv PTP 040-04A 

	buc
	13,0000

	
	2
	Echivalent  Panou interactiv PTP 040-04A
	buc
	13,0000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	Pret de piata


	Echivalent  Gard decorativ PTP 1028 H=650 mm (Pret  per 1 ml) 

	buc
	2,0000

	
	3
	Echivalent 
Gard decorativ PTP 1028 H=650 mm (Pret  per 1 ml)
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament de joaca
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


