                                                                                                                                  WinСмета 
        Formular Nr.2

	Investitor

Obiect
	Reparatia capitala a drumului L 185 drum de acces spre s. Zaluceni km 0.00-km 1.70


Borderou de resurse № 2-1

 ETAPA I  PC 12+00.00-PC 17+00.00
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. ETAPA I  PC 12+00.00-PC 17+00.00
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	

	1
	000111


	Restabilirea traseului 
	1 km
	
	0,60

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	16,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	32,0000
	

	 2
	000111


	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
	1 km
	
	0,60

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	2,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	3,4000
	

	
	243012610872_1
	Email alb (сжатая)
	kg
	1,1000
	

	 
	
	1.2. Lucrari de defrisare  
	
	
	

	3
	TsG08A


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm
	buc
	
	12,00

	
	6141120100300
	Stivuitor
	h-om
	0,1900
	

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	1,0900
	

	
	7422090100200
	Corhonitor
	h-om
	0,3500
	

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	0,0960
	

	 4
	TsG08B


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm
	buc
	
	2,00

	
	6141120100300
	Stivuitor
	h-om
	0,7400
	

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	2,3700
	

	
	7422090100200
	Corhonitor
	h-om
	0,9900
	

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	0,1820
	

	 5
	TsG07B


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
	buc
	
	14,00

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	1,0400
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,7400
	

	 6
	TrI1AG03G2


	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2   
	t
	
	6,96

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	

	 7
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	6,96

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 8
	TsG03B


	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini
	100m2
	
	22,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,7700
	

	 9
	TrI1AG03G2


	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2  
	t
	
	5,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	

	 10
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	5,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 
	
	1.3. Lucrari de terasamente  
	
	
	

	11
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  amestic din piatra sparta 
	100 m3
	
	1,875

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 12
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	363,67

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 13
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	1,875

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 14
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	
	2,175

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 15
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	421,85

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 16
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	2,175

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	

	 17
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	
	7,52

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 18
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	1 459,48

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 19
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	7,52

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 20
	DI109


	Decaparea mecanizata pamint pietros
	m3
	
	430,96

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,7750
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	

	 21
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	
	4,31

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 22
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	836,06

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 23
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	4,31

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 24
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (Autobasculanta din norma se exclude)
	100 m3
	
	3,29

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	 25
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	638,55

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 26
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	3,29

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 27
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (Autobasculanta din norma se exclude)
	100 m3
	
	0,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	 28
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	136,22

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 29
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	0,70

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	

	 30
	TsC04F1


	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea  amestic din piatra sparta
	100 m3
	
	3,19

	
	2952260003502
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc
	h-ut
	1,3000
	

	 31
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	619,50

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 32
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	3,19

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	

	 
	
	1.4. Amenajarea si constructia sistemul rutier 
	
	
	

	33
	TsC01A


	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 
	100m2
	
	40,97

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,0800
	

	 34
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	40,97

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 35
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	4,097

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 36
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.0-63mm, h=10cm
	m3
	
	525,15

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	

	
	1421402200393
	Balast fr.0-63mm
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,2320
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 37
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  amestic optimal fr. 32-63,   LA30  SM  SR EN 13242  h=16 cm
	m3
	
	655,52

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646-3263
	Piatra sparta fr.32-63 mm   LA30
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016720-3263
	Piatra sparta fr.32-63 mm   LA30
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 38
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  amestic optimal fr. 32-63/4-32mm   LA30  SM  SR EN 13242  h=14 cm
	m3
	
	573,58

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646-4-32
	Piatra sparta fr.4-32 mm   LA30
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016720-3263
	Piatra sparta fr.32-63 mm   LA30
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 39
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2
	t
	
	2,332

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 40
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (BAD 22.4 50/70)
	m2
	
	3 586,99

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001-BAD
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 41
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2
	t
	
	0,897

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 42
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16   50/70)  
	m2
	
	3 586,99

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311-BA
	Asfalt pe baza de mastic bituminos  BA 16   50/70
	t
	0,0980
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 
	
	1.5. Consolidarea acostamentului 
	
	
	

	43
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30
	m2
	
	150,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm  LA30
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 
	
	1.6. Montarea bordurii 
	
	
	

	44
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	61,08

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 45
	TsC54C


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30   
	m3
	
	34,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068
	Piatra sparta  LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 46
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton,  (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 X0) 
	m
	
	698,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	0,0381
	

	
	26511221000241
	Ciment
	kg
	3,5000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	

	
	266612280028-3015
	Bordura beton 100x30x15cm
	m
	1,0050
	

	 47
	material


	Beton C20/25 (se adauga la norma DE10E)
	m3
	
	15,29

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	1,0000
	

	 
	
	1.7. Amenajarea drumurilor laterale
	
	
	

	48
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	1,21

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 49
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	235,35

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 50
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	1,21

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 51
	TsD03A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II
	100 m3
	
	0,40

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	

	 52
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 53
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast
	m3
	
	32,79

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	

	
	1421402200393
	Balast fr.0-63mm
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,2320
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 54
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  amestic optimal fr. 32-63,   LA30  SM  SR EN 13242  h=16 cm
	m3
	
	52,46

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646-3263
	Piatra sparta fr.32-63 mm   LA30
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016720-3263
	Piatra sparta fr.32-63 mm   LA30
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 55
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  amestic optimal fr. 32-63/4-32,   LA30  SM  SR EN 13242  h=14 cm
	m3
	
	45,90

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646-432
	Piatra sparta fr.4-32 mm   LA30
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016720-3263
	Piatra sparta fr.32-63 mm   LA30
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 56
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2
	t
	
	0,213

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 57
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (BAD 22.4 50/70)
	m2
	
	327,87

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001-BAD
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 58
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2
	t
	
	0,082

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 59
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16   50/70)  
	m2
	
	327,87

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311-BA
	Asfalt pe baza de mastic bituminos  BA 16   50/70
	t
	0,0980
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 60
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30
	m2
	
	21,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm  LA30
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 
	
	1.8. Amenajarea si constructia trotuarelor   
	
	
	

	61
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	0,54

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 62
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	105,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 63
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,54

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 64
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2
	
	3,85

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,0740
	

	 65
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	1,16

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 66
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C20/25 XF2)
	m
	
	240,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment
	kg
	1,0200
	

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-1
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	

	 67
	material


	Beton C20/25 (se exclude la norma DE11A)
	m3
	
	-6,96

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	1,0000
	

	 68
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta )  LA30
	m2
	
	385,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	1411122201672-63
	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta   LA30
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 69
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=3)
	m2
	
	385,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	1411122201672-63
	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 pe baza de piatra sparta   LA30
	m3
	0,0057
	

	 70
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )
	m2
	
	385,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-6
	Pavaj h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027-1
	Ciment 
	kg
	1,6000
	

	
	26511221004421
	Ciment 
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 
	
	1.9. Amenajarea intrarilor in curti 
	
	
	

	71
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	0,35

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 72
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	67,90

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 73
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,35

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 74
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C20/25 XF2)
	m
	
	63,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment
	kg
	1,0200
	

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-1
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	

	 75
	material


	Beton C20/25 (se exclude la norma DE11A)
	m3
	
	-1,82

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	1,0000
	

	 76
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( h=10cm)   
	m3
	
	11,55

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,2320
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,3110
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 77
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm,  SM EN 1328542-A1 strat de fundatie  h=15 cm  
	m3
	
	17,33

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm   LA30
	m3
	0,2030
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta fr. 40-63 mm   LA30
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 78
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm )
	m2
	
	115,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-8
	Pavaj h=8 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027-1
	Ciment 
	kg
	1,6000
	

	
	26511221004421
	Ciment 
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 
	
	1.10. Ajustarea fantinilor   
	
	
	

	79
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale
	m3
	
	2,97

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 80
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
	m3
	
	1,62

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	

	
	2663102100957-C16/20
	Beton de ciment  clasa C16/20 
	m3
	0,4100
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment  M20
	m3
	0,0770
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,8000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	

	 81
	
	Placa de acoperire CPA 150/62,5/12  (1buc=0.27 m3)    
	buc
	
	6,00

	
	1333placaCPA150/16
	Placa de acoperirea  CPA150/62,5/12  (1 buc=0,27m3) 
	buc
	1,0000
	

	 82
	Pret


	Capac cu rama din fonta la gurile de scurgere  
	buc
	
	6,00

	
	2875274203624
	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil   DM1
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.11. Amenajarea rigolei rapide trapeizodale cu beton monolit 
	
	
	

	83
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (Autobasculanta din norma se exclude)
	100 m3
	
	2,44

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	 84
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	104,76

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 85
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	1,05

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 86
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	677,45

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 87
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	3,49

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 88
	Dl130


	Rigola din beton monolit C30/37 XC4  XD3  XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)
	100m2
	
	2,62

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	141112220166
	Piatra sparta LA30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 89
	Dl131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-3)
	100m2
	
	-2,62

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	 90
	Dl130


	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)
	100m2
	
	11,06

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	141112220166
	Piatra sparta LA30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 91
	Dl131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-3)
	100m2
	
	-11,06

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	 92
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  sub pinteni
	m3
	
	17,93

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 93
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37  XC4  XD3  XF4 pinten  Nr.1
	m3
	
	9,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 94
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37  XC4  XD3  XF4 pinten  Nr.2
	m3
	
	96,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 95
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37  XC4  XD3  XF4 pinten  Nr.3
	m3
	
	33,88

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 96
	
	Material lemnos
	m3
	
	3,35

	
	124654564548476946
	Material lemnos
	m3
	1,0000
	

	 97
	DA17A


	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)
	m2
	
	253,52

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130
	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp
	m2
	1,1000
	

	 98
	Dl130


	Consolidarea acostamentului din beton monolit C30/37 XC4  XD3  XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	
	4,84

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	141112220166
	Piatra sparta LA30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 99
	Dl131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-3)
	100m2
	
	-4,84

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	 
	
	1.12. Constructia rigolei prefabricate Tip L6-8  
	
	
	

	100
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (Autobasculanta din norma se exclude)
	100 m3
	
	0,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	 101
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	21,51

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 102
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	0,22

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 103
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	139,10

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 104
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,72

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 105
	TsE02B


	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu 
	100m2
	
	2,18

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,9300
	

	 106
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3
	
	25,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 107
	DI123


	Montarea sectiilor rigolei,  pentru edificii artificiale la drumuri  L6-8
	m3
	
	12,88

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,1000
	

	
	2666122800562-L6-8
	Sectiile rigolei L6-8
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,3800
	

	 108
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37    XF4 pinten  (0.3x1.16x0.3)
	m3
	
	2,82

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 109
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37  XF4
	m3
	
	0,61

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	26631021000-C20/25
	Beton  C20/25
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 110
	DI124


	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  placa P8-8
	m3
	
	0,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,8000
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,1200
	

	
	2666122800563-P8-8
	Placa din beton armat la rigole P8-8
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,7400
	

	 
	
	1.13. Constructia placilor peste rigola monolit 
	
	
	

	111
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	
	0,038

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	

	 112
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	1,62

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 113
	TsE02B


	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu 
	100m2
	
	0,375

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,9300
	

	 114
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3
	
	0,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 115
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat-grinda suport 3.0x0.2x0.2m) 0.12 m3/buc
	buc
	
	10,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,1900
	

	
	2666122800611-322
	Grinda din beton prefabricat grinda suport 3.0x0.2x0.2m
	m3
	0,1200
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0600
	

	 116
	DI124


	Montarea placilor din beton armat la rigole  pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton prefabricat 300x100x20cm)  21 buc  0.6 m3/buc
	m3
	
	12,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,8000
	

	
	4029050-M20
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,1200
	

	
	266612280056-3020
	Dala din beton prefabricat 300x100x20cm
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,7400
	

	 
	
	1.14. Constructia podetului dreptunghiulare 1,60x1,0 m
	
	
	

	117
	DI109


	Decaparea mecanizata pamint pietros
	m3
	
	315,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,7750
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	

	 118
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3
	
	35,08

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 119
	TsD03A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II
	100 m3
	
	1,35

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	

	 120
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	1,35

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 121
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3
	
	2,15

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 122
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	417,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 123
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	2,15

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 124
	PJ04B


	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat 
	m3
	
	45,25

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	0,6100
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,3740
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,1870
	

	 125
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)
	100 m3
	
	0,45

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,6000
	

	 126
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	113,13

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 127
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,45

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 128
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  sub corpul podetului
	m3
	
	7,63

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 129
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C16/20   XC4  XD3  XF4 fund
	m3
	
	4,74

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C16/20
	Beton C16/20    XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 130
	DI123


	Montarea sectiilor rigolei,  pentru edificii artificiale la drumuri  R-1
	m3
	
	9,52

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,1000
	

	
	2666122800562-R-1-1
	Sectiile rigolei R-1
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,3800
	

	 131
	DI124


	Montarea placilor din beton armat la rigole  pentru edificii artificiale la drumuri  dala D-1
	m3
	
	4,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,8000
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,1200
	

	
	26661200563-dala D-1
	Placa din beton prefabricat D-1
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,7400
	

	 132
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  sub portal
	m3
	
	0,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 133
	Dl125


	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal )  
	m3
	
	5,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-20
	Beton C16/20 X0
	m3
	0,2100
	

	
	266612282200-11
	Portal   
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 134
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  
	m3
	
	0,22

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 135
	Dl125


	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal )  
	m3
	
	8,84

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-20
	Beton C16/20 X0
	m3
	0,2100
	

	
	266612282200-11
	Portal   
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 136
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	
	58,03

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	402905015
	Mortar de ciment   M 20
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 137
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	
	23,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,1600
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0068
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,0075
	

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	2,3400
	

	 138
	IzK01A


	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)
	t
	
	0,084

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om.
	25,8800
	

	
	87859
	Пакля просмоленая
	kg
	29,2500
	

	 139
	pretul firmei


	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)
	kg
	
	81,54

	
	87859
	Пакля просмоленая
	kg
	1,0000
	

	 140
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C16/20    XF4 suport
	m3
	
	3,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C16/20
	Beton C16/20    XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 141
	Dl119


	Fundatii monolite din mortar de ciment M20
	m3
	
	0,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	26631021000-1
	Mortar de ciment M20
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 142
	Dl130


	Consolidarea taluzului in amonte si aval  cu beton monolit C30/37  XF4 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	
	0,11

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm  LA30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 143
	Dl131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-5
	100m2
	
	-0,11

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 144
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t
	
	0,022

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,4000
	

	
	2710703517201
	Armatura A240
	t
	1,0000
	

	 145
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  sub pinten
	m3
	
	0,04

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 146
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37   XF4 pinten in amonte
	m3
	
	0,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 147
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  sub pinten
	m3
	
	1,37

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 148
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37   XF4 pinten in aval
	m3
	
	27,32

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 149
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A500C
	t
	
	0,207

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,4000
	

	
	2710703517201-1
	Armatura A500C
	t
	1,0000
	

	 150
	Dl130


	Consolidarea albiei de iesire si intrare cu beton monolit C30/37  XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	
	0,768

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm  LA30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 151
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t
	
	0,154

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,4000
	

	
	2710703517201
	Armatura A240
	t
	1,0000
	

	 152
	Pretul firmei


	Chit asfaltic
	m3
	
	0,59

	
	123123
	Chit asfaltic
	m3
	1,0000
	

	 153
	Dl130


	Rigola din beton monolit C30/37  XF4 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	
	0,346

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	141112220166
	Piatra sparta LA30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 154
	Dl131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-3
	100m2
	
	-0,346

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 155
	Dl130


	Consolidarea fintinelor de captarea apei pluviala in amonte cu beton monolit C30/37  XC4  XD3  XF4 h=25 cm pe fundatie din piatra sparta h=20 cm 
	100m2
	
	0,0563

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm  LA30
	m3
	21,4000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 156
	Dl131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=10
	100m2
	
	0,0563

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 157
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t
	
	0,047

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,4000
	

	
	2710703517201
	Armatura A240
	t
	1,0000
	

	 158
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A500C  pentru placa acoperire
	t
	
	0,076

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,4000
	

	
	2710703517201-1
	Armatura A500C
	t
	1,0000
	

	 159
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  cornier  50x50x5 mm   3.77 kg/ml
	kg
	
	33,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2775276309886-corn
	Cornier  50x50x5 mm 
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	

	 160
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A500C  
	t
	
	0,397

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,4000
	

	
	2710703517201-1
	Armatura A500C
	t
	1,0000
	

	 161
	DI129


	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri
	m3
	
	25,62

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,7800
	

	
	1411122201001
	Piatra bruta pentru constructii
	m3
	1,0100
	

	 162
	TsD03A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II
	100 m3
	
	1,36

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	

	 163
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3
	
	1,37

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 164
	TsI51A9


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km
	t
	
	264,30

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0534
	

	 
	
	1.15. Demolarea podetului PC 16+98,20 Drum lateral 
	
	
	

	165
	PJ04B


	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat tubului, portal, circulare
	m3
	
	6,11

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	0,6100
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,3740
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,1870
	

	 166
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)
	100 m3
	
	0,061

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,6000
	

	 167
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	15,30

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 168
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,06

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.16. Constructia si amenajarea deversorului  
	
	
	

	169
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3
	
	0,806

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 170
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3
	
	34,56

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 171
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t
	
	223,50

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 172
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	1,15

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta   LA30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 173
	TsC54C


	Strat de fundatie din balast GA  SM  EN 13285
	m3
	
	32,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068-1
	Balast GA
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 174
	TsC54C


	Strat de fundatie din piatra sparta  LA30
	m3
	
	64,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068
	Piatra sparta  LA30
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 175
	Dl119


	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37  XC4  XD3  XF4 
	m3
	
	51,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/37
	Beton C30/37  XC4  XD3   XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 
	
	1.17. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere  
	
	
	

	176
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)
	buc
	
	7,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-235
	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.35
	buc
	1,0000
	

	 177
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)  
	buc
	
	7,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-C20/25
	Beton clasa C20/25 XF2
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-240
	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.40
	buc
	1,0000
	

	 178
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare triunghiulare A900
	buc
	
	9,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-90000
	Indicatoare triunghiulare 900
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 179
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D800
	buc
	
	8,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-80
	Indicatoare D800
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 180
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600
	buc
	
	2,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-6060
	Indicatoare 600x600
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 181
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 850x850
	buc
	
	2,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-8585
	Indicatoare 850x850
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 182
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare  600x200
	buc
	
	4,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-60020
	Indicator 600x200
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 183
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare  450x330
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-45033
	Indicator 450x330
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 184
	DF19A


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1250x1350
	buc
	
	2,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-125135
	Indicator 1250x1350
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 185
	DF11A


	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)
	buc
	
	43,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	
	2875274200100
	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ
	buc
	1,0000
	

	
	2661126401010-1
	Stilp de semnalizare din mase plastice
	buc
	1,0000
	

	 186
	DF59A


	Montarea parapetului metalic zincat la drum   H1 A W3 (1ml=21.00 kg)
	m
	
	48,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2200
	

	
	2875277301001
	Complect  de parapet metalic  zincat H1-A-W3
	m
	1,0000
	

	
	2952270003722
	Instalaia  GAYK TYP 250
	h-ut
	0,0350
	

	
	29123400025101
	Motocompresor 
	h-ut
	0,0350
	

	 187
	DF58A


	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast alb
	m2
	
	208,81

	
	7141020013302
	Zugrav-muncitor
	h-om
	0,0320
	

	
	1111000100038-3
	Termoplast Alb
	kg
	6,3000
	

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	0,4000
	

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,0050
	

	
	2430126108729-0
	Vopsea PF-115 alba
	kg
	0,0100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0005
	

	
	2940340004201
	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" 
	h-ut
	0,0085
	

	 188
	RpIzF09A


	Montarea Produse preformate pe suprafata partii carosabile 
	m2
	
	37,04

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,2400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600
	

	
	2682132600452-22
	Produse preformate pentru marcaj rutier (diferite culori)
	m2
	1,1200
	

	
	1111000100062
	Microbile
	kg
	1,0000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0800
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,8000
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,1000
	

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,0400
	


