Anexa nr. 1

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul: Achiziţionarea serviciilor de mentenanţă corectivă,preventivă și adaptivă a platformei cu privire la evidența 1C.

Autoritatea contractantă: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- Descriere generală. Informaţii

Conform Anexei nr.1 - Termeni de referinţă.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Conform Anexei nr.1 - Termeni de referinţă.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Anexei nr.1 - Termeni de referinţă.

- Cerinţe privind calculul costului/preţului

Prețul pentru serviciile de mentenanță și dezvoltare va fi structurat pe categorii distincte:

Mentenanță preventivă: Tarif pe bază de abonament pentru o durată specificată.

Mentenanță adaptivă și corectivă: Estimări de efort (om/ore sau om/zile) pe baza evaluărilor tehnice și intervenții plătite pe baza unui sistem de ticketing pentru probleme efectiv rezolvate.

Dezvoltare: Costuri detaliate pe iterații realizate, cu estimări de efort (om/ore sau om/zile) conform specificațiilor tehnice.

- Mostre

Nu se aplică.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Conform Anexei nr.1 - Termeni de referinţă.

- Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Anexei nr.1 - Termeni de referinţă.

- Definiții

Conform pct.1 din Anexa nr. I - Termeni de referinţă.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea documentului | Modul de prezentare |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Cerere de participare conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului |
|  | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din Documenația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului |
|  | Specificații de preț conform Anexei 23 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului |
|  | Specificații tehnice conform Anexei 22 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului |
|  | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat ((APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11 iunie 2020) | -Confirmat prin semnătura electronică a Participantului |

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ultimul raport financiar | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului |
| 3 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | - cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ca document obligator ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 4 | Experiență specifică în prestarea serviciilor similare | Anexei nr. 12 la Documentația standard |
| 5 | Declarație de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică |

Autoritatea contractantă  ___________              Data „20” martie 2025

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația

TERMENI DE REFERINTĂ

Destinaţi pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanţă corectivă,preventivă și adaptivă a platformei cu privire la evidența 1C.

# 1.Noţiuni utilizate în termenii de referinţă

Noţiuni utilizate în termenii de referinţă

1. AMDM – Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

2. TI - Tehnologii informaţionale

3. Utilizatori - Persoanele care interacţionează cu Platforma.

4.1C – Platformă cu privire la evidență

# 2.Cerinţe pentru mentenanţă şi suport

Scopul serviciilor de mentenanţă corectivă,preventivă și adaptivă a platformei cu privire la evidența 1C este de a asigura pentru AMDM realizarea următoarelor obiective:

- Funcţionalitatea oferită de platformă va fi aliniată în timp în funcţie de schimbarea necesităţilor.

- Incidentele şi problemele apărute în procesul de exploatare a “1C” vor fi adresate, preluate şi soluţionate în timp util, cu impact minim asupra activităţii utilizatorilor;

- Dificultăţile în exploatarea “1C” vor putea fi depăşite corect şi în timp util, fără a afecta funcţionarea platformei.

Pentru atingerea acestor obiective, serviciile de suport şi mentenanţă urmează să fie prestate de prestator conform cerinţelor stabilite în acest caiet de sarcini.

Prestatorul trebuie să descrie activităţile ce vor fi desfăşurate de acesta pentru a răspunde acestor cerinţe, prezentând informaţie suficient de detaliată despre modul în care intenţionează să presteze serviciile solicitate la nivelul cerut, precum şi informaţie privind capacităţile sale tehnice, organizatorice şi de competenţă, ce confirmă capacitatea sa de a presta la nivelul cerut.

# 2.1. Cerinţele generale de mentenanţă şi suport

Compartimentul dat conţine cerinţele generale ale proceselor de mentenanţă şi suport a “1C”.

Tabelul 2.1 conţine toate cerinţele generale de mentenanţă şi suport a “1C”.

Tabelul 2.1. Cerinţele generale de mentenanţă şi suport

| ID | Obligatoriu | Cerința |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Prestatorul va presta servicii de mentenanţă şi dezvoltare pentru platforma cu privire la evidență 1C al AMDM pentru un termen din luna aprilie– decembrie 2025. |
| 2 | Da | Serviciile de dezvoltare reprezintă parte integrată a mentenanţei adaptive şi corective şi sunt incluse în suma acesteia. |
| 3 | Da | După finisarea contractului de prestare a serviciilor de mentenanţă și suport, AMDM poate solicita prelungirea prestării serviciilor. |
| 4 | Da | Odată cu semnarea contractului, prestatorul va semna cu AMDM, declaraţiile de confidenţialitate, precum şi acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal. |

# 2.2. Specificaţiile serviciilor de suport şi mentenanţă

În acest punct sunt stabilite tipurile de servicii de suport şi mentenanţă solicitate. Orice referinţă ulterioară la aceşti termeni va avea semnificaţia indicată la acest punct. De asemenea, sunt stabilite cerinţele AMDM pentru fiecare tip de servicii în parte.

# 2.2.1. Serviciile de suport pentru platforma 1C

Serviciile de suport sunt prestate de Prestator în vederea depăşirii incidentelor produse ca urmare a exploatării 1C, în vederea soluţionării problemelor depistate pe parcursul exploatării 1C şi în scopul utilizării corecte şi eficiente a acestei platforme de către utilizatori.

Un incident aferent 1C  este orice eveniment ce a afectat sau ar fi putut afecta funcţionarea normală a platformei  este o cauză ce a dus sau poate duce la producerea unui incident.

O solicitare de consultanţă este o adresare din partea utilizatorilor către Prestator în vederea obţinerii suportului consultativ la utilizarea, configurarea şi menţinerea în funcţiune a 1C .

Serviciile de suport sunt destinate să asigure utilizarea în timp 1C  la parametri de calitate necesari pentru funcţionarea platformei după cum urmează:

- Disponibilitatea - capacitatea platformei şi a componentelor sale de a primi interogări din partea entităţilor autorizate şi de a răspunde în timp util la aceste interogări;

- Utilizabilitatea - capacitatea sistemului informatic de a funcţiona corect, livrând către utilizatori şi entităţi autorizate serviciile scontate;

- Performanţa - capacitatea platformei de a răspunde la interogările legitime la parametri stabiliţi;

- Securitatea - capacitatea platformei de a asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor stocate şi gestionate.

Acest compartiment stabileşte cerinţele pentru serviciile de suport cu utilizare a terminologiei de mai sus.

Tabelul 2.2 conţine cerinţele serviciilor de suport pe care trebuie să le presteze Prestatorul pe parcursul perioadei de mentenanţă.

Tabelul 2.2. Cerinţele privind serviciile de suport pentru 1C al AMDM

| ID | Obligativitatea | Cerința |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Prestatorul va oferi suport utilizatorilor la soluţionarea incidentelor aferente 1C , indiferent de cauzele ce au dus la apariţia incidentului (exemplu: erori în aplicaţie, probleme la nivel de soft de sistem, probleme în aplicaţii externe). În acest scop, în funcţie de specificul fiecărui caz de incident în parte, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - recepţionarea de la utilizatori a informaţiei despre incidentul produs şi contextul producerii acestuia; - localizarea incidentului şi identificarea activităţilor imediate ce trebuie să fie întreprinse în vederea diminuării impactului incidentului; - identificarea cauzelor incidentului şi stabilirea acţiunilor necesar a fi întreprinse în vederea înlăturării incidentului; - ghidarea utilizatorilor în vederea întreprinderii acţiunilor pentru diminuarea impactului incidentului şi soluţionarea acestuia în limita de timp stabilită; - prezentarea informaţiei detaliate către AMDM privind cauzele incidentului, raţionamentul acţiunilor întreprinse şi acţiunile planificate pentru a preveni repetarea incidentelor similare; - examinarea necesităţii de înregistrare a unei noi probleme aferente 1C " (în cazul înregistrării problemei, Prestatorul o va gestiona conform cerinţelor aferente serviciilor de suport pentru soluţionarea problemelor). |
| 2 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de suport pentru soluţionarea problemelor înregistrate la nivelul platformei. În acest scop, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - Recepţionarea şi colectarea informaţiei aferente problemei, simptome, efecte, condiţii specifice; - Analiza şi localizarea problemei la nivelul componentelor SI, identificarea interdependenţelor ce contribuie la manifestarea problemei sau sunt afectate de problema; - Identificarea soluţiilor temporare pentru a diminua efectele problemei şi ghidarea utilizatorilor în vederea aplicării acestora; - Identificarea soluţiilor aferente problemei, comunicarea regulată cu utilizatorii privind progresele făcute în vederea identificării soluţiilor; - În cazul în care soluţiile ţin de configurări la nivelul aplicaţiei, va fi efectuată ghidarea utilizatorilor în vederea implementării acestora; - În cazul în care soluţiile presupun modificări la nivelul codului program al Platformei, acestea vor fi operate de Prestator şi implementate în cadrul serviciilor de Mentenanţă în limita de timp stabilită. |
| 3 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de suport consultativ la utilizarea a platformei de către utilizatori. În acest scop, în funcţie de specificul necesitaţilor de consultanţă ale utilizatorilor, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - Recepţionarea solicitării de consultanţă din partea utilizatorilor și a informaţiei aferente contextului în care este necesară consultanţa; - Identificarea soluţiilor şi validarea acestora în mediile de testare ale Prestatorului; - Oferirea răspunsurilor complete şi corecte privind modul în care trebuie să acţioneze utilizatorii la exploatarea platformei, conform solicitării de consultanţă. |
| 4 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de administrare a sistemelor de operare MS Windows Server şi a bazei de date MS SQL Server din mediului de virtualizare. În acest scop, în funcţie de specificul necesităţilor, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - Recepţionarea şi colectarea informaţiei aferente problemelor, simptomelor, efectelor, condiţiilor specifice; - Localizarea si identificarea activitătilor imediate ce trebuie să fie întreprinse în vederea utilizării raţionale a resurselor; - Prezentarea informaţiei detaliate către AMDM privind acţiunile necesare a fi întreprinse şi acţiunile planificate pentru a întruni cerinţele AMDM; - Solicitarea din partea AMDM a permisiunilor de acces necesare pentru a-şi executa obligaţiunile; - Examinarea necesităţii de înregistrare a unor noi probleme aferente Platformei (în cazul înregistrării problemei, Prestatorul o va gestiona conform cerinţelor aferente serviciilor de suport pentru soluţionarea problemelor). |
| 4 | Obligatorie | Prestatorul va pune la dispoziţia AMDM o persoană de contact a cărei sarcină primară va constitui interacţiunea cu Beneficiarul în scopul descrierii/modificării fluxurilor noi/existente aferent funcţionalităţilor dezvoltate/modificate precum şi comunicarea directă cu programatorii în sensul verificării statutului cerințelor Beneficiarului. |
| 5 | Obligatorie | Prestatorul se obligă de a perfecta ciclul complet de dezvoltare/mentenanţă în conformitate cu bunele practici internaţionale, în special va atrage atenţie sporită etapei de testare ( efectuată în mod obligatoriu). |

# 2.2.2. Serviciile de suport/mentenanță pentru Platforma de evidență 1C

Serviciile de mentenanţă trebuie să fie prestate de Prestator în scopul menţinerii în timp a aplicaţiilor la parametri de funcţionare optimi. În acest scop, Prestatorul poate veni cu actualizări şi modificări la nivelul aplicaţiilor precum şi noi versiuni ale aplicaţiilor.

Actualizări ale 1C sunt modificări la nivelul aplicaţiilor, transmise către AMDM la iniţiativa Prestatorului şi destinate să îmbunătăţească performanţa aplicaţiilor, să înlăture probleme, erori şi vulnerabilităţi cunoscute Prestatorului.

Versiuni noi (new releases) sunt pachete de software aferente 1C, transmise către AMDM la iniţiativa Prestatorului şi care conţin toate modificările efectuate anterior la nivelul platformei. Suplimentar, pot conţine modificări şi actualizări, componente noi de platformă, ce nu au fost prezente în versiunile vechi ale platformei.

Tabelul 2.3 conţine cerinţele serviciilor de suport/mentenanţă pe care trebuie să le presteze Prestatorul pe parcursul acestei perioade.

| ID | Obligativitatea | Cerința |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de actualizare a 1C şi de livrare a versiunilor noi. |
| 2 | Obligatorie | În acest scop Prestatorul va pregăti pachetele software şi documentaţia aferentă actualizărilor şi noilor versiuni. |
| 3 | Obligatorie | Implementarea tuturor actualizărilor şi noilor versiuni se va efectua conform cerinţelor stabilite la punctul „Managementul schimbărilor"al prezentului caiet de sarcini. |

# 2.2.3. Serviciile de dezvoltare pentru platfforma 1C

Serviciile de dezvoltare sunt prestate de Prestator la solicitarea în scopul alinierii 1C la necesităţile de schimbare ale AMDM şi proceselor aferente.

O solicitare de modificare/dezvoltare este o adresare din partea AMDM către Furnizor în scopul obţinerii modificărilor la nivelul funcţionalităţilor 1C sau în scopul livrării de funcţionalităţi noi pentru platforma de evidență.

O solicitare din partea AMDM se va considera ca fiind de modificare/dezvoltare doar în cazul în care funcţionalitatea solicitată nu este furnizată de AMDM sau este furnizată diferit decât solicită AMDM. Ultima categorie nu intră în solicitările aferente corectării funcţionalităţilor ce prezintă o problemă aferentă 1C (conform definiţiei de mai sus).

Serviciile de dezvoltare reprezintă parte integrată a mentenanţei adaptive şi corective sunt incluse în suma acesteia.

Tabelul 2.4 conţine cerinţele serviciilor de dezvoltare pe care trebuie să le presteze Prestatorul pe parcursul perioadei de mentenanţă.

Tabelul 2.4. Cerinţele privind serviciile de dezvoltare pentru 1C

| ID | Obligatoriu | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Prestatorul va presta servicii de modificare şi dezvoltare a 1C. Perimetrul modificărilor va include cel puţin: - Modificări pentru nivelul de prezentare a 1C - Modificări pentru nivelul logicii a 1C; - Modificări pentru nivelul de date a 1C; |
| 2 | Da | Parte a serviciilor de modificare şi dezvoltare ale 1C, Prestatorul va efectua: - Parte a serviciilor de modificare şi dezvoltare ale 1C, Prestatorul va efectua modificările şi dezvoltările la nivelul componentelor 1C. |
| 3 | Da | Implementarea modificărilor şi dezvoltărilor la nivel de sistem se va efectua conform cerinţelor stabilite la punctul „Managementul schimbărilor". |
| 4 | Da | Orice dezvoltare pentru 1C va fi iniţiată în baza unei solicitări din partea AMDM. Solicitarea va fi însoţită de specificaţiile funcţionale pentru modificarea cerută. Implementarea oricărei modificări aferente 1C va trece prin procesul de management al schimbărilor agreat cu AMDM. Pentru modificările la nivelul softului aplicativ, procesul va prevedea cel puţin: - Efectuarea analizei preprogramare; - Întocmirea Sarcinii tehnice; - Dezvoltarea/modificarea fluxurilor/logicii de către programatori; - În mod obligatoriu, testarea prealabilă a soluţiei în cadrul etapei de preimplementare de către specialiştii în materie ai Prestatorului. AMDM îşi rezervă dreptul unilateral de refuz al recepţionării lucrărilor pe motiv de neglijenţă al Prestatorului. Termenul de neglijenţă este aplicat dacă în procesul de implementare au loc deficienţe la nivel de interfaţă (la activarea unui buton nu poate fi parcurs fluxul definit în solicitare, afişarea în pagină este distorsionată /nestructurată, apar erori neprelucrate (Exceptions), interfaţa nu poate fi utilizată pe motivul nereacţionarii la clickuri (non responsive/freeze)). - Implementarea în mediul de testare al modificărilor cu efectuarea de unit testing de către AMDM. - Implementarea în mediul de testare al modificărilor şi efectuarea testelor de acceptanţă, cu implicarea utilizatorilor 1C - Implementarea în mediul de producţie al modificărilor, conform procedurii de management al schimbărilor stabilite; - Revizuirea finală şi acceptarea finală a modificării. |
| 5 | Da | Trecea a platformei 1C al AMDM la o versiune mai nouă care include posibilitatea extragerii datelor din sistemul de evidență cu ajutorul solicitărilor de tip (API). |
| 6 | Da | Import/Export(Medicamente) Adăugarea unui câmp pentru introducerea numărului cererii din SIAGEAP, introducerea manuală. |
| 7 | Da | Import/Export adăugarea posibilității de a genera codul medicamentului care să corespună din nomenclator. |
| 8 | Da | Import/Export posibilitatea de a introduce ambalajele și materia primă și generarea autorizației. |
| 9 | Da | Laborator Digitalizarea procesului de monitorizare a cererilor pentru prelevarea mostrelor. |
| 10 | Da | Laborator Adăugarea posibilitații de înserarea a coloanelor din catalogul național de prețuri în raportul generat. |
| 11 | Da | Laborator Validarea/standartizarea, datelor din 1C în procesul de generare a rapoartelor și adăugarea acestora. |
| 12 | Da | Import/Export Validarea/standartizarea, datelor din 1C în procesul de generare a rapoartelor și adăugarea acestora. |
| 13 | Da | SIMDM Validarea/standartizarea, datelor din 1C în procesul de generare a rapoartelor și adăugarea acestora. |
| 14 | Da | SIMDM la compartimentul verificare periodică nu este activ butonul Da/Nu la nivel de administrator a SIMDM. Nici la nivel de admin IMS si anume la unele Dispozitive Medicale, nu la toate. De calrificat aceasta neclaritate. |
| 15 | Da | Butonul dispozitiv retras/rechemat – la nivel da administrator SIMDM este activ, iar pentru admin IMS nu este activ. Este necesar de a permite administratorului IMS accesul la acest compartiment. |

# 2.3. Nivelul serviciilor aferente pentru platforma  1C

Nivelul serviciilor de suport şi mentenanţa stabileşte cerinţele privind parametrii la care trebuie să fie prestate aceste servicii de către Prestator.

# 2.3.1 Nivelul serviciilor de suport

Parametrii ce caracterizează nivelul serviciilor de suport sunt următorii:

- Timpul de Răspuns (TR) - este timpul în care Prestatorul va reacţiona la o solicitare de suport, va diagnostica situaţia şi va stabili acţiunile necesar a fi întreprinse pentru soluţionare;

- Timpul de Soluţionare (TS) - este timpul obiectiv în care se aşteaptă că Prestatorul va întreprinde acţiunile în zona sa de responsabilitate pentru a soluţiona complet solicitarea utilizatorilor.

Solicitările pentru servicii de suport şi mentenanţă sunt clasificate din punct de vedere al importanţei acestora pentru AMDM. Importanţa este apreciată în funcţie de impactul (produs sau probabil) evenimentului ce a generat necesitatea plasării solicitării serviciilor de suport asupra parametrilor de calitate de funcţionare a platformei.

Tabelul 2.5 conţine clasificarea solicitărilor în funcţie de importanţa acestora.

Tabelul 2.5. Clasificarea importanţei solicitărilor de suport

| Clasificare | Impactul asupra funcționalității platformei |
| --- | --- |
| Critică | Disponibilitatea: platforma este indisponibil pentru toţi sau majoritatea utilizatorilor. Operațiunile importante sunt necesare a fi efectuate cat mai curând posibil ( de la 15 min. până la max. 1 oră). Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor fac practic indisponibil platforma . Securitatea: există riscuri majore de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |
| Înaltă | Disponibilitatea: platforma este indisponibil pentru o bună parte din utilizatori. Operațiuni sunt necesare a fi efectuate până la începutul următoarei zile. Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor afectează în măsura semnificativă desfăşurarea operațiunilor. Securitatea: există risc înalt de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |
| Ordinară | Disponibilitatea: platforma este indisponibil pentru o parte din utilizatori. Sunt operaţiuni ce trebuie să fie executate în următoarele trei zile. Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor afectează în măsură moderată desfăşurarea proceselor. Securitatea: există riscuri de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |
| Joasă | Disponibilitatea: platforma este indisponibil pentru un număr limitat de utilizatori. Nu sunt operaţiuni ce trebuie executate în termen de până la trei zile. Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor este mai mare decât cel obişnuit. Nu este afectată desfăşurarea proceselor. Securitatea: există riscuri minore de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |

La plasarea unei solicitări pentru servicii de suport şi mentenanţă, stabileşte clasificarea pentru ele. AMDM va ataşa informaţie succintă pentru a explica clasificarea efectuată. AMDM va reclasifica solicitările plasate, în funcţie de modificările în contextul aferent solicitărilor.

- Prestatorul va presta servicii de suport 24 ore din 24 şi 7 zile din 7.

- Nivelul serviciilor de suport prestate de prestator şi durata soluţionării solicitărilor de suport trebuie să corespundă cerinţelor specificate în tabelul 2.6.

Tabelul 2.6. Durata soluţionării solicitărilor de suport

| ID | Obligativitatea | Clasificarea solicitării | Timpul de Răspuns(TR) | Timpul de Soluționare(TS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Critică | 5 min | 4 ore |
| 2 | Obligatorie | Înaltă | 30 min | 6 ore |
| 3 | Obligatorie | Ordinară | 5 ore | 2 zile |
| 4 | Obligatorie | Joasă | 2 zile | Cel mai bun efort* |

* Prestatorul va depune tot efortul în vederea soluţionării cat mai rapide a solicitării pentru servicii,activând în regim normal. Timpul limită pentru soluţionarea solicitării va fi comunicat, agreat şi acceptat de AMDM . Modificări ulterioare a timpului limită sunt permise doar cu acceptul AMDM.

# 2.3.2 Nivelul serviciilor de mentenanță

Parametrii ce caracterizează nivelul serviciilor de mentenanţă oferite de Prestator în perioada de mentenanţă a 1C sunt descrişi în tabelul 2. 7.

Tabelul 2.7. Cerinţe pentru nivelul serviciilor de mentenanţă a 1C

| ID | Importanța | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medie | Prestatorul va aplica o politică de minimizare a frecvenţei de emitere a actualizărilor la nivelul sistemului. Politica aplicată de Prestator va permite aplicarea noilor actualizări lunar. Excepţie pot fi actualizările destinate să înlăture probleme critice şi de securitate. |
| 2 | Medie | Prestatorul va comunica graficul său de emitere a actualizărilor şi noilor versiuni. Pentru actualizări, Prestatorul urmează să notifice AMDM cel puţin 7 zile în prealabil. Pentru noile versiuni, Prestatorul urmează să notifice AMDM cu puţin 15 zile în prealabil. |
| 3 | Medie | Pentru menţinerea 1C în stare funcţională, Prestatorul poate efectua lucrări de mentenanţă la nivelul componentelor TI aferente platformei. Tipul lucrărilor de mentenanţă, perioada şi durata acestora sunt stabilite şi coordonate în prealabil cu AMDM. |

# 2.3.2 Nivelul serviciilor de dezvoltare

Parametrii ce caracterizează nivelul serviciilor de dezvoltare oferite de Furnizor în perioada de mentenanţă a 1C sunt descrişi în tabelul 2.8.

Tabelul 2.8. Cerinţe pentru serviciile de dezvoltare a 1C

| ID | Obligativitate | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatoriu | Prestatorul va reacţiona la o solicitare de dezvoltare din partea în maxim 24 ore. |
| 2 | Obligatoriu | Prestatorul va veni cu estimările de buget şi conceptul soluţiei în maxim 10 zile lucrătoare. |
| 3 | Obligatoriu | Prestatorul va livra soluţia în timpul agreat cu AMDM, aplicând principiul „the best effort". |
| 4 | Obligatoriu | Prestatorul va permite setarea priorităţilor pentru solicitările de dezvoltare platformei revizuirea ulterioară a acestora. Revizuirea priorităţilor solicitărilor va face posibilă revizuirea termenelor de livrare a soluţiilor de către Prestator. |

# 2.4 Managementul serviciilor de suport

Modalitatea de organizare a serviciilor de suport sunt descrise în cerinţele funcţionale incluse în tabelul 2.9.

Tabelul 2.9. Cerinţe pentru managementul serviciilor de suport

| ID | Obligatorie | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Prestarea serviciilor de către Prestatorul selectat către AMDM. Prestatorul trebuie să deţină capacitatea de a interacţiona cu AMDM conform celor mai bune practici stabilite. De asemenea, trebuie să deţină procese şi capabilităţi interne de a presta operaţional conform practicilor menţionate în domeniu. |
| 2 | Da | Serviciile de suport vor fi prestate în baza unui Acord de prestare servicii (SLA), ce va fi anexa la Contractul semnat între Părţi. Acordul va stabili nivelul serviciilor de suport şi mentenanţă, în baza cerinţelor incluse în acest caiet de sarcini. |
| 3 | Da | Prestatorul va deţine un sistem de tichetare către care vor fi direcţionate toate solicitările din partea utilizatorilor. Programul de lucru şi organizarea activităţii prestatorului trebuie să asigure prestarea serviciilor de suport şi mentenanţă la nivelul stabilit în acest caiet de sarcini. |
| 4 | Da | Prestatorul trebuie să poată demonstra feedbackul rapid și accesul la specialişti certificaţi şi calificaţi de către producătorii soluţiilor aplicative prestate. |
| 5 | Da | Serviciile de suport vor fi prestate la distanţă. La necesitate, specialiştii Prestatorului se vor deplasa la sediul . |
| 6 | Da | Pentru prestarea serviciilor de suport şi mentenanţă, Prestatorul va pune la dispoziţia o platforma de ticketare, disponibilă pentru AMDM în reţeaua Internet. Platforma dată va fi adecvat securizata. Toate interacţiunile între Prestator şi Beneficiar în cadrul prestării serviciilor de suport și mentenanţă se vor efectua prin intermediul platformei respective șau poștei de lucru a beneficiarului. |
| 7 | Da | Prestatorul va monitoriza calitatea serviciilor de suport și mentenanţă, va reacţiona la abaterile admise în vederea prevenirii acestora. |
| 8 | Da | Prestatorul va prezenta rapoarte către AMDM privind serviciile prestate şi nivelul acestora. Rapoartele vor conţine şi informaţie cu privire la acţiunile întreprinse de prestator sau planificate, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor. |
| 9 | Da | Prestatorul va prezenta lunar către AMDM actul de acceptanţă a serviciilor de suport şi mentenanţă. Actul de acceptanţă va conţine volumul şi suma serviciilor prestate. Actul de acceptanţă va fi însoţit de raportul privind serviciile prestate şi nivelul acestora. |
| 10 | Da | Plata serviciilor de suport şi mentenanţă se va efectua lunar, după prestarea serviciilor, în baza actului de acceptanţă şi a raportului privind serviciile prestate. |

# 2.5 Managementul schimbărilor

Toate modificările aplicate în cadrul 1C în contextul prestării serviciilor de suport şi mentenanţă vor fi gestionate conform unui proces matur de management al schimbărilor.

Tabelul 2.1 O conţine cerinţele de organizare a managementului schimbării pentru platforma  1C.

Tabelul 2.10. Cerinţe pentru managementul schimbărilor

| ID | Obligatorie | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | În oferta sa, Prestatorul va include informaţie privind abordarea propusă pentru managementul schimbărilor la nivelul aplicaţiilor. |
| 2 | Da | Prestatorul va propune procedura de management al schimbărilor aferente aplicaţiilor. Procedura va fi coordonata şi acceptata de AMDM. |
| 3 | Da | Procedura de management al schimbărilor trebuie să prevadă cel puţin următoarele activităţi în responsabilitatea Prestatorului: - Efectuarea analizei preprogramare; - Întocmirea Sarcinii tehnice; - Dezvoltarea/modificarea fluxurilor logicii de către programatori; - Verificarea de către Prestator şi AMDM a produsului realizat; - Testarea modificărilor în mediul de testare al Prestatorului şi ulterior al AMDM; - Pregătirea planului de implementare a modificărilor; - Pregătirea planului de roll back în cazul modificărilor eşuate; - Furnizarea pachetelor software aferente modificărilor; - Furnizarea fisierelor ce contin codul sursa aferent modificărilor autenticitatea și integritatea pachetelor software şi a codului sursa trebuie să fie asigurata cu aplicarea semnăturii digitale a Prestatorului; - Reacţionarea imediata în cazul depistării erorilor în modificările implementate şi corectarea lor într-un timp cât mai scurt. |
| 4 | Da | În procesul de menţinere operaţională și dezvoltare a 1C, Prestatorul „ urmează să efectueze un şir de modificări la nivelul componentelor aferente 1C, (componente de sistem şi cod). Toate modificările efectuate de Ofertant la nivelul platformei vor fi implementate conform unui proces de comun agreat pentru managementul schimbărilor. Modificările ce pot avea impact semnificativ asupra parametrilor de calitate ai 1C vor fi autorizate de AMDM Elemente obligatorii pentru acest tip de modificări, vor fi: - Efectuarea analizei preprogramare şi ajustarea interfeţei - Întocmirea Sarcinii tehnice şi coordonarea cu AMDM; - Dezvoltarea/modificarea fluxurilor/ logicii de către programatori; - Verificarea de către prestator și AMDM a produsului realizat; - Testarea în mediul test; - Planul de implementare a modificării; - Planul de roll back; - Revizuirea post-implementare. - Prestatorul va duce evidenţa tuturor modificărilor aferente 1C într-un Registru al modificărilor. AMDM va avea acces de citire la acest Registru. |

# 2.6 Încetarea contractului

În cazul în care părţile decid să nu prelungească contractul pentru servicii de suport şi mentenanţă, activitatea nu trebuie să fie afectată. AMDM trebuie să deţină posibilitatea de a contracta un alt Prestator sau să preia intern suportul şi menţinerea 1C.

Tabelul 2.13 conţine cerinţele aferente condiţiilor de terminare a relaţiilor contractuale între Prestator şi Beneficiar privind serviciile de mentenanţă şi suport a sistemului informatic 1C.

Tabelul 2.13. Cerinţe de Încetare a contractului de prestare a serviciilor de mentenanţă şi suport

| ID | Importanța | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ridicată | In cazul în care se preconizează încetarea contractului pentru servicii de suport şi mentenanţă, Prestatorul trebuie să asigure cel puţin: - Toate codurile sursă sau fişierele de configurare în cazul soluţiilor COTS) aferente 1C sunt transmise către AMDM; - Codurile sursă/configuraţiile transmise trebuie să fie acelea în baza cărora au fost produse componentele 1C ce sunt rulate la momentul încetării contractului în mediul de producţie al AMDM. Autenticitatea şi integritatea fişierelor menţionate va fi confirmata prin semnătura digitală a Prestatorului; - Toata documentaţia aferentă 1C este actualizată şi transmisă către AMDM; - Toate înregistrările aferente solicitărilor efectuate pe partea Prestatorului (pentru incidente, probleme, consultanta, modificări, dezvoltări etc.) sunt exportate în format agreat în comun (exemplu: CSV, XLS etc.) şi transmise către AMDM; - Prestatorul va păstra pentru un termen de un an calendaristic toate înregistrările produse pe parcursul prestării serviciilor, codurile sursă şi documentaţia aferentă 1C. |
| 2 | Ridicată | - Pentru un termen de un an calendaristic după expirarea contractului de suport, Prestatorul va fi dispus să coopereze cu terţe părţi autorizate de AMDM, în vederea prestării către AMDM a serviciilor de suport şi mentenanţă. În acest scop Prestatorul va asigura cel puţin furnizarea oricărei informaţii deţinute ce ar ajuta la îmbunătăţirea serviciilor. |
| 3 | Ridicată | - Prestatorul va include în oferta sa informaţie cu privire la abordarea propusă pentru încetarea serviciilor de suport și menţinerea, ţinând cont de cerinţele şi necesităţile beneficiarului. |
| 4 | Ridicată | - Contractul semnat în baza acestui concurs de achiziţii urmează să fie pentru un termen de la momentul semnării până la 31.12.2025 . Oricare din părţi poate în orice moment solicita rezilierea contractului semnat. În acest scop, partea ce doreşte rezilierea contractului va notifica cealaltă parte despre intenţia sa cu cel puţin 2 luni în prealabil. |

# 2.7.Produsul final şi componentele livrabile

Produsul final (1C) e format din artefactele software şi de documentare a sistemului precum şi de transferul de cunoştinţe către deţinătorul şi administratorul sistemului.

Artefactele aferente livrabilelor 1C  sunt indicate în tabelul 3. 1.

Tabelul 3.1. Artefactele livrate pentru 1C

| ID | Obligatorie | Descriere succintă a artefactului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Codul sursă complet al modulelor şi componentelor necesare compilării produsului program livrat(dacă există). |
| 2 | Da | Informaţia relevantă migrată din baza de date a 1C actuală în noua versiune a 1C. |
| 3 | Da | Produsul final împachetat pentru instalare facilă în mediul tehnologic propus. |
| 4 | Da | Sarcina tehnică actualizată şi completată. |
| 6 | Da | Modificarea și completarea documentului privind configurarea şi desfăşurarea sistemului (deployment). |
| 7 | Da | Totalitatea artefactelor copiate pe suport electronic (CD-R sau DVD+-R). |

Adiţional la artefactele aferente livrabilelor 1C vor fi prestate totalitatea serviciilor necesare transferului de cunoştinţe indicate în tabelul 3 .2.

Tabelul 3.2. Servicii de transfer de cunoştinţe aferente artefactelor livrate

| ID | Obligativitatea | Descrierea succintă a artefactului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Instruirea unui grup ţintă de utilizatori şi administratori. |
| 2 | Obligatorie | Asistenţă în testarea de acceptare a actualizărilor şi a noilor versiuni |
| 3 | Obligatorie | Soluţionarea deficienţelor identificate la testarea de acceptare. |