CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de

supraveghere tehnică ( responsabil tehnic )

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Est

2. Adresa: mun. Orhei str.Creanga Ion nr. 1

3. Numărul de telefon: 069747840

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiatascentruest@gmail.com

| Nr. ord | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |
|  | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la Lucrarile de reparație la Serviciul social „Casa comunitară” s. Mitoc, r. Orhei | serviciu | 1 | a) să accepte execuţia lucrărilor de construcţie numai pe bază de proiecte sau devize, verificate şi ştampilate de specialişti verificatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative; b) să analizeze şi să avizeze: listele cu cantitățile de lucrări; procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor; programele de verificare a execuţiei (organizare de șantier);graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; procesele-verbale de executare a lucrărilor. c) să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare; d) să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie; e) să controleze calitatea elementelor de construcţie; f) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie sau devizul verificat; g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; h) să solicite avize pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect; i) să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; j) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor verificate; k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală. |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |
|  | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la Lucrarile de reparatie la Serviciul social „Locuința Protejata” or. Orhei str. Boris Glavan 1 ap. 6, | serviciu | 1 |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |
|  | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la Lucrarile de constructie Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice „Casa Noastră” din s. Susleni, r. Orhei | serviciu | 1 |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |
|  | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la lucrarile de reparatie la Centrul comunitar Multifunctional „Universul” din s. Piatra r. Orhei | serviciu | 1 |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |
|  | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la lucrarile de reparatii la Centrul de plasament pentru persoane virstnice or. Șoldănești, str. Pacii13 | serviciu | 1 |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |
|  | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la lucrarile de reparatii la Serviciul social centrul de plasament pentru copii separati de parinți „Aproape de tine” or. Telenești | serviciu | 1 |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |
|  | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la lucrarile de reparatii la Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice s. Saretenii Vechi, r. Telenești. | serviciu | 1 |  |