Anexa 3

La anuntul de participare

Caiet de sarcini pentru Proiectare

IMSP Institutul de Cardiologie

Clinica.

Pentru alinierea la standardele europene in vigoare, configurarea si amenajarea spatiilor medicale functionale se va executa proiectul lucrarilor de constructii, montaj si instalatii, incluzand procurarea de echipamente si utilaje tehnologice aferente.

Proiectul trebuie sa conțină următoarele compartimente:

a.  Memoria explicativă

b. Proiectele în plan pe compartimente (rețelele interioare de apa si canalizare, încălzire), scheme noduri, specificări. (verificate de VP)

c. Devize pe compartimente , (rețelele interioare de apa si canalizare, încălzire,demolări si restabiliri ),Deviz general. (verificate de VD)

Informații generale:

- Suprafața ce urmează a fi supusă proiectării este de aproximativ 12 000 m2, înălțimea etajului 3 m

- Oferta urmează a fi prezentată pentru m2 de suprafață proiectată suma totală se va face pentru suprafața de 12 000 m2 . Valoarea contractului urmează a fi ajustată în dependență de suprafața real proiectată.

- Oferta va include obligatoriu graficul de execuție a proiectului cu definirea fiecarei etape.

- Ofertantul se va obliga să asigure întrevederi între autorul de proiect cu beneficiarul cel puțin o dată la fiecare etapă de proiect.

- Termenul de executare a proiectului va fi max. 90 de zile din data semnarii contractului.

- Documentele obligatorii suplimentar celor expuse în p.18 din anunțul de participare ce urmează a fi prezentate pentru lotul 2 de ofertant:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perioada de garanție a proiectului | Pe toată perioada executării lucrarilor de realizarea a proiectului (pînă la realizarea finală a acestuia vor fi oferite asistență, consultari și modificari la necesitate) | DA |
| 2 | Lista proiectelor executate în ultimii 3 ani | Original semnat și stampilat de participant, Va include: denumirea proiectului, beneficiarul, suprafața proiectată, valoarea proiectului, Durata realizării proiectului | DA |
| 3 | Grafic de executare a proiectului | semnata electronic si anexata la sistem | DA |
| 4 | Cerințele nr.4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 din p.18 din anuntul de participare | Nu se aplică pentru lotul 2. |  |

Cerințe speciale

Compartamentele obligatoriu verificate de verificator de proiect..

Devizele- locale (COS) la toate compartamentele verificate  de verificator de devize.

Proectul cordonat cu Medicina priventivă.

La ficare etapă coordonarea cu beneficiarul proiectului.

- Lista incaperilor ce urmiază  efectuaria  lucrările de proiectare la reconstrucția sistemului de alimentare cu apă,canalizare si încălzire

- Salone pentru  tratamentul.

- Spatiu  medicale (săli de operații, săli de terapie intensivă, laborator.rengen)

- Spatiu administrativ-administrația

- Spatiu pentru personal  – asistent medical

- Spatiu pentru personal – medic

- Spatiu pentru personal –. infermieri

- Depozit, subsol.etaj tehnic.

- Bloc sanitar WC, băi.

m) Coridoare, Scări.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.