# CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de proiectare pentru alimentare cu energie electrică a Generatorului electric Model Nr. DE275E0

## 1. Autoritatea contractantă

IMSP Institutul Mamei și Copilului
mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 2

## 2. Obiectul achiziției

Achiziționarea serviciilor de proiectare și activități conexe pentru obiectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului – Compartimentul REAE (Rețele Exterioare de Alimentare cu Energie Electrică).

## 3. Scopul achiziției

Elaborarea proiectului de execuție pentru rețelele exterioare de alimentare cu energie electrică, în conformitate cu avizul de racordare Nr. P40302025070095 din 06.08.2025, normativele tehnice și legislația în vigoare.

## 4. Termen de prestare

Maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului, cu posibilitatea ajustării în funcție de termenele de avizare.

## 6. Valoarea estimativă

57 000,00 lei, fără TVA.

## 7. Recepția și plata

Recepția serviciilor se va face pe baza procesului-verbal de recepție, iar plata conform contractului de achiziție.

## 8. Dispoziții finale

Prestatorul este responsabil pentru corectitudinea soluțiilor tehnice și respectarea cerințelor legale.

# ANEXA nr. 1

Specificații tehnice

| Nr. d/O | Denumirea serviciilor | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiect de execuție REAE | serv. | 1 |
| 2 | Deviz de cheltuieli (devizier atestat) | serv. | 1 |
| 3 | Certificat de Urbanism | serv. | 1 |
| 4 | Ridicări topografice | serv. | 1 |
| 5 | Colectare date soluții planificate, LEC TJ, CC | serv. | 1 |
| 6 | Colectare date traseu, teren, LEC TJ, CC | serv. | 1 |
| 7 | Aprobări și avize soluții proiect | serv. | 1 |
| 8 | Verificare proiect de execuție | serv. | 1 |
| 9 | Verificare deviz de cheltuieli | serv. | 1 |

TOTAL: ~57 000,00 lei (fără TVA)

Șef DIAP 							Iurie Dobrea