|  |  | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile |

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ,,Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative situate pe str. Mihai Viteazu, nr.21A, or.Ocnița”

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile,

str. A. Pușkin, nr. 47, mun.Chișinău

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative situate pe str. Mihai Viteazu, nr.21A, or.Ocnița. Toate clarificările referitoare la obiectul achiziției, vor fi coordonate cu persoana responsabilă din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, or.Chișinău, str. A. Pușkin, nr.47.

2. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

În urma începerii executării lucrărilor Antreprenorul își asumă obligațiunea de a asigura integritatea bunurilor, conform cerințelor Beneficiarului.

3. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Notă: La elaborarea devizelor solicităm adițional să prezentați printr-o notă de informare (modelul/ brandul) aparatelor de aer condiționat, care urmează a fi instalate, semnată prin semnătură electronică de către operatorul economic.

4. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu, - în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, - lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctual dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante, – conform Anunțului de participare.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 120 zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatii la of. SCT Ocnița, or. Ocnița, str. Mihai Viteazu, 21/A

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1.1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) | m2 | 99,1000 |
| 1.1.1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,8110 |
| 1.1.1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,8110 |
| 1.1.2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP. | m3 | 10,0000 |
| 1.1.2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,2000 |
| 1.1.2.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,5000 |
| 1.1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,0000 |
| 1.1.2.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8000 |
| 1.1.3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 124,3000 |
| 1.1.3.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,1075 |
| 1.1.3.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,7290 |
| 1.1.3.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 33,5610 |
| 1.1.3.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,5610 |
| 1.1.3.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,9720 |
| 1.1.4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 74,2000 |
| 1.1.4.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,2260 |
| 1.1.4.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,2260 |
| 1.1.4.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17,0660 |
| 1.1.4.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,0660 |
| 1.1.4.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,2260 |
| 1.1.5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 143,7000 |
| 1.1.5.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 7,1850 |
| 1.1.5.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 56,0430 |
| 1.1.5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,0430 |
| 1.1.5.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,1850 |
| 1.1.6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 188,8000 |
| 1.1.6.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 9,4400 |
| 1.1.6.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28,3200 |
| 1.1.6.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,3200 |
| 1.1.6.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,5520 |
| 1.1.7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 922,0000 |
| 1.1.7.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 46,1000 |
| 1.1.7.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 110,6400 |
| 1.1.7.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 138,3000 |
| 1.1.7.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,2200 |
| 1.1.8 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 200,0000 |
| 1.1.8.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26,0000 |
| 1.1.8.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24,0000 |
| 1.1.9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 50,0000 |
| 1.1.9.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,0000 |
| 1.1.10 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 14,0000 |
| 1.1.10.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,5600 |
| 1.1.10.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,3500 |
| 1.1.10.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 113,4000 |
| 1.1.10.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,0500 |
| 1.1.11 | IB05A aplicat | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (doar manopera) | buc | 25,0000 |
| 1.1.11.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,0000 |
| 1.1.12 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 2,0000 |
| 1.1.12.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.1.13 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 2,0000 |
| 1.1.13.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
| 1.1.14 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 33,5000 |
| 1.1.14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 69,6800 |

| 1.1.15 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 33,5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,1850 |
| 1.1.16 | TsI50A5 | Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 33,5000 |
| 1.1.16.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,5510 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardosea. Tip 1 |  |  |
| 1.1.17 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 136,4000 |
| 1.1.17.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 20,4600 |
| 1.1.17.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,8200 |
| 1.1.17.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,0920 |
| 1.1.18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 259,2000 |
| 1.1.18.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 261,7920 |
| 1.1.18.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,2960 |
| 1.1.18.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,5920 |
| 1.1.18.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 77,7600 |
| 1.1.18.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,4800 |
| 1.1.18.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2960 |
| 1.1.18.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1555 |
| 1.1.19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 136,4000 |
| 1.1.19.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 773,2000 |
| 1.1.19.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,7288 |
| 1.1.19.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,3640 |
| 1.1.19.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 81,8400 |
| 1.1.19.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,6400 |
| 1.1.19.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,0920 |
| 1.1.19.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,6368 |
| 1.1.20 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm | m2 | 136,4000 |
| 1.1.20.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 173,0400 |
| 1.1.20.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,8192 |
| 1.1.20.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0912 |
| 1.1.20.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 54,5600 |
| 1.1.20.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,9120 |
| 1.1.20.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6368 |
| 1.1.20.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8184 |
| 1.1.21 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 136,4000 |
| 1.1.21.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 140,4920 |
| 1.1.21.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 872,9600 |
| 1.1.21.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 55,9240 |
| 1.1.21.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 728,0000 |
| 1.1.21.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4092 |
| 1.1.21.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.21.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 150,0400 |
| 1.1.21.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2455 |
| 1.1.21.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,2915 |
| 1.1.21.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 8,5932 |
| 1.1.22 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 101,5000 |
| 1.1.22.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 103,5300 |
| 1.1.22.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 35,5250 |
| 1.1.22.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 609,0000 |
| 1.1.22.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 10,1500 |
| 1.1.22.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 1.1.22.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 40,6000 |
| 1.1.22.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,1500 |
| 1.1.22.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 30,4500 |
| 1.1.22.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 5,0750 |
| 1.1.22.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1015 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea. Tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardosea. Tip 2 |  |  |
| 1.1.23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 131,6000 |
| 1.1.23.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 54,6140 |
| 1.1.23.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,5800 |
| 1.1.23.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18,4240 |
| 1.1.24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 125,6000 |
| 1.1.24.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 126,8560 |
| 1.1.24.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,6280 |
| 1.1.24.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,2560 |
| 1.1.24.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,6800 |
| 1.1.24.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,1400 |
| 1.1.24.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6280 |

| 1.1.24.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0754 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 66,1000 |
| 1.1.25.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 859,3000 |
| 1.1.25.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,7762 |
| 1.1.25.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,6610 |
| 1.1.25.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39,6600 |
| 1.1.25.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6100 |
| 1.1.25.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9830 |
| 1.1.25.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7932 |
| 1.1.26 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm | m2 | 66,1000 |
| 1.1.26.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 568,4600 |
| 1.1.26.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,8508 |
| 1.1.26.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5288 |
| 1.1.26.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,4400 |
| 1.1.26.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2880 |
| 1.1.26.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7932 |
| 1.1.26.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3966 |
| 1.1.27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 131,6000 |
| 1.1.27.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 2 013,4800 |
| 1.1.27.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 11,8440 |
| 1.1.27.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5264 |
| 1.1.27.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.1.27.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,7944 |
| 1.1.27.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,5272 |
| 1.1.27.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3160 |
| 1.1.28 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 131,6000 |
| 1.1.28.1 | 2670112204051 | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 138,1800 |
| 1.1.28.2 | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 138,1800 |
| 1.1.28.3 | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 131,6000 |
| 1.1.28.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie) | % | 1,0000 |
| 1.1.28.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 181,6080 |
| 1.1.28.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,3720 |
| 1.1.28.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9480 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardosea. Tip 3 |  |  |
| 1.1.29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 74,2000 |
| 1.1.29.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 30,7930 |
| 1.1.29.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,7100 |
| 1.1.29.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,3880 |
| 1.1.30 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 74,2000 |
| 1.1.30.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 135,2600 |
| 1.1.30.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6,6780 |
| 1.1.30.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2968 |
| 1.1.30.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.1.30.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,3628 |
| 1.1.30.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,1164 |
| 1.1.30.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7420 |
| 1.1.31 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (gr.2mm), la pardoseli (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 74,2000 |
| 1.1.31.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 11,1300 |
| 1.1.31.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 25,9700 |
| 1.1.31.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 389,5500 |
| 1.1.31.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 75,6840 |
| 1.1.31.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 11,1300 |
| 1.1.31.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 81,6200 |
| 1.1.31.7 | 2523116716346 | Covor din vinil omogen (gr.2mm) | m2 | 77,9100 |
| 1.1.31.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1113 |
| 1.1.31.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 1.1.31.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 148,4000 |
| 1.1.31.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 88,2980 |
| 1.1.31.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7420 |
| 1.1.31.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,8904 |
| 1.1.31.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 14,8400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Pardosea. Tip 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti. Tip 1 (deschis la ferestre si usi) |  |  |
| 1.1.32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 70,0000 |
| 1.1.32.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 10,5000 |
| 1.1.32.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,5000 |
| 1.1.32.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1000 |

| 1.1.33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 70,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.33.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 73,8430 |
| 1.1.33.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0700 |
| 1.1.33.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 31,5000 |
| 1.1.33.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0000 |
| 1.1.33.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0700 |
| 1.1.34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 70,0000 |
| 1.1.34.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 10,5000 |
| 1.1.34.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,5000 |
| 1.1.34.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1000 |
| 1.1.35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 70,0000 |
| 1.1.35.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 28,0000 |
| 1.1.35.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,2000 |
| 1.1.35.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 35,0000 |
| 1.1.35.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,5000 |
| 1.1.35.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1400 |
| 1.1.35.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Pereti. Tip 1 (deschis la ferestre si usi) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti. Tip 2 |  |  |
| 1.1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 823,5000 |
| 1.1.36.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 123,5250 |
| 1.1.36.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 41,1750 |
| 1.1.36.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,7050 |
| 1.1.37 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 823,5000 |
| 1.1.37.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 880,8950 |
| 1.1.37.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,2345 |
| 1.1.37.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,7645 |
| 1.1.37.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 095,2550 |
| 1.1.37.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 304,6950 |
| 1.1.37.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 6,5880 |
| 1.1.37.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,2940 |
| 1.1.38 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 823,5000 |
| 1.1.38.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4941 |
| 1.1.38.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 9,8820 |
| 1.1.38.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.38.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 214,1100 |
| 1.1.38.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,4100 |
| 1.1.38.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,2940 |
| 1.1.38.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,6470 |
| 1.1.39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 823,5000 |
| 1.1.39.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 123,5250 |
| 1.1.39.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 41,1750 |
| 1.1.39.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,7050 |
| 1.1.40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 823,5000 |
| 1.1.40.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 879,7900 |
| 1.1.40.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,2940 |
| 1.1.40.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 004,6700 |
| 1.1.40.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 65,0565 |
| 1.1.40.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,1760 |
| 1.1.41 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 823,5000 |
| 1.1.41.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 905,8500 |
| 1.1.41.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 123,5250 |
| 1.1.41.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2471 |
| 1.1.41.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 164,7000 |
| 1.1.42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 823,5000 |
| 1.1.42.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 341,7525 |
| 1.1.42.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 41,1750 |
| 1.1.42.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 98,8200 |
| 1.1.43 | CF30A | Tencuieli interioara de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 823,5000 |
| 1.1.43.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 1 894,0500 |
| 1.1.43.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,2940 |
| 1.1.43.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 004,6700 |
| 1.1.43.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 4,9410 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti. Tip 3 |  |  |
| 1.1.44 | CD50G | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,0000 |

| 1.1.44.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 790,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.44.2 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,4680 |
| 1.1.44.3 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
| 1.1.44.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,8800 |
| 1.1.44.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,6400 |
| 1.1.44.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7800 |
| 1.1.44.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,8000 |
| 1.1.45 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (astupare tevi incalzire, canalizare) | m2 | 4,0000 |
| 1.1.45.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5mm | m2 | 4,2000 |
| 1.1.45.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 8,3000 |
| 1.1.45.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 16,8000 |
| 1.1.45.4 | 2812106306002 | Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 16,8000 |
| 1.1.45.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 17,9200 |
| 1.1.45.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 3,3200 |
| 1.1.45.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 7,2000 |
| 1.1.45.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3500 |
| 1.1.45.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 18,1200 |
| 1.1.45.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 213,8000 |
| 1.1.45.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.45.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,0696 |
| 1.1.45.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0248 |
| 1.1.45.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,5508 |
| 1.1.46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 32,5000 |
| 1.1.46.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 4,8750 |
| 1.1.46.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,6250 |
| 1.1.46.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9750 |
| 1.1.47 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,5000 |
| 1.1.47.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311,0250 |
| 1.1.47.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8775 |
| 1.1.47.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2275 |
| 1.1.47.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 43,2250 |
| 1.1.47.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0250 |
| 1.1.47.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,2600 |
| 1.1.47.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1300 |
| 1.1.48 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 32,5000 |
| 1.1.48.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0195 |
| 1.1.48.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3900 |
| 1.1.48.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.48.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8,4500 |
| 1.1.48.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9500 |
| 1.1.48.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1300 |
| 1.1.48.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0650 |
| 1.1.49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 32,5000 |
| 1.1.49.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,8750 |
| 1.1.49.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,6250 |
| 1.1.49.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9750 |
| 1.1.50 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 32,5000 |
| 1.1.50.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 33,1500 |
| 1.1.50.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 120,2500 |
| 1.1.50.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,2750 |
| 1.1.50.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 650,0000 |
| 1.1.50.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0650 |
| 1.1.50.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.50.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 53,6250 |
| 1.1.50.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3900 |
| 1.1.50.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Tip 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Pereti. Tip 4 |  |  |
| 1.1.51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 72,6000 |
| 1.1.51.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 10,8900 |
| 1.1.51.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6300 |
| 1.1.51.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1780 |
| 1.1.52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 72,6000 |
| 1.1.52.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 29,0400 |
| 1.1.52.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,3560 |
| 1.1.52.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,3000 |
| 1.1.52.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,6300 |
| 1.1.52.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1452 |
| 1.1.52.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39,9300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Pereti. Tip 4 |  |  |

|  |  | Capitolul 4.1. Tavan. Tip 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 248,7000 |
| 1.1.53.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 994,8000 |
| 1.1.53.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 261,1350 |
| 1.1.53.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,3050 |
| 1.1.53.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 509,8350 |
| 1.1.53.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,7305 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Tavan. Tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavan. Tip 2 |  |  |
| 1.1.54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 74,2000 |
| 1.1.54.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 11,1300 |
| 1.1.54.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,7100 |
| 1.1.54.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2260 |
| 1.1.55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 74,2000 |
| 1.1.55.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 78,2736 |
| 1.1.55.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0742 |
| 1.1.55.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 33,3900 |
| 1.1.55.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,4200 |
| 1.1.55.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0742 |
| 1.1.56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 74,2000 |
| 1.1.56.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 11,1300 |
| 1.1.56.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,7100 |
| 1.1.56.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2260 |
| 1.1.57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 74,2000 |
| 1.1.57.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 29,6800 |
| 1.1.57.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,4520 |
| 1.1.57.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 37,1000 |
| 1.1.57.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,7100 |
| 1.1.57.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1484 |
| 1.1.57.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,8100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Tavan. Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavan. Tip 3 |  |  |
| 1.1.58 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umezeala) | m2 | 15,2000 |
| 1.1.58.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistent la umezeala | m2 | 15,9600 |
| 1.1.58.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 13,9688 |
| 1.1.58.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 33,4400 |
| 1.1.58.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 35,7200 |
| 1.1.58.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 11,5140 |
| 1.1.58.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4,1192 |
| 1.1.58.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,3300 |
| 1.1.58.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 25,0800 |
| 1.1.58.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 246,0880 |
| 1.1.58.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.58.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,0320 |
| 1.1.58.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0699 |
| 1.1.58.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,7220 |
| 1.1.59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,2000 |
| 1.1.59.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 16,0345 |
| 1.1.59.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0152 |
| 1.1.59.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,8400 |
| 1.1.59.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5200 |
| 1.1.59.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0152 |
| 1.1.60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 15,2000 |
| 1.1.60.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,2800 |
| 1.1.60.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7600 |
| 1.1.60.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4560 |
| 1.1.61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 15,2000 |
| 1.1.61.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 6,0800 |
| 1.1.61.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,9120 |
| 1.1.61.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,6000 |
| 1.1.61.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7600 |
| 1.1.61.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0304 |
| 1.1.61.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,3600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Tavan. Tip 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 1.1.62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2 | 40,7000 |

|  |  | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (17 buc) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.62.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 40,7000 |
| 1.1.62.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 162,8000 |
| 1.1.62.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 20,3500 |
| 1.1.62.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,1225 |
| 1.1.62.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,4200 |
| 1.1.62.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 40,7000 |
| 1.1.62.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 29,7110 |
| 1.1.62.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2560 |
| 1.1.62.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8140 |
| 1.1.63 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. | m2 | 16,8000 |
| 1.1.63.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 16,8000 |
| 1.1.63.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 50,4000 |
| 1.1.63.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,5280 |
| 1.1.63.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,2264 |
| 1.1.63.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,4000 |
| 1.1.63.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,7200 |
| 1.1.63.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,6400 |
| 1.1.63.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8400 |
| 1.1.63.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3360 |
| 1.1.64 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (19 buc) | m2 | 41,8000 |
| 1.1.64.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 41,8000 |
| 1.1.64.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 125,4000 |
| 1.1.64.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,8970 |
| 1.1.64.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,1414 |
| 1.1.64.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,7200 |
| 1.1.64.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 29,2600 |
| 1.1.64.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,3180 |
| 1.1.64.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0900 |
| 1.1.64.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8360 |
| 1.1.65 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (19 buc) | m | 24,9000 |
| 1.1.65.1 | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre | m | 24,9000 |
| 1.1.65.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 149,4000 |
| 1.1.65.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9920 |
| 1.1.65.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2490 |
| 1.1.65.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2490 |
| 1.1.66 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (19 buc) | m | 24,9000 |
| 1.1.66.1 | 2743123549027 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre | m | 24,9000 |
| 1.1.66.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 149,4000 |
| 1.1.66.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,2410 |
| 1.1.66.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2490 |
| 1.1.66.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2490 |
| 1.1.67 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile (19 buc) | m2 | 55,1000 |
| 1.1.67.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 55,1000 |
| 1.1.67.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 8,8160 |
| 1.1.67.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 110,2000 |
| 1.1.67.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 55,1000 |
| 1.1.67.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,0200 |
| 1.1.67.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,0600 |
| 1.1.68 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele orizontale'', inclusiv accesoriile (10 buc) | m2 | 29,0000 |
| 1.1.68.1 | 2812106308432 | Jaluzele orizontale | m2 | 29,0000 |
| 1.1.68.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,6400 |
| 1.1.68.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 58,0000 |
| 1.1.68.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 29,0000 |
| 1.1.68.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,8000 |
| 1.1.68.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 1.1.69 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava din polipropilena PPR, PN 16, d.20) | m | 50,0000 |
| 1.1.69.1 | 2521216717050 | Teava din polipropilena PPR, PN 16, d.20 | m | 51,0000 |
| 1.1.69.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic d.20 | buc | 4,0000 |
| 1.1.69.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic d.20 | buc | 35,5000 |
| 1.1.69.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic d.20 | buc | 3,5000 |
| 1.1.69.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 5,5000 |
| 1.1.69.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,0000 |
| 1.1.69.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3000 |
| 1.1.69.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,5000 |
| 1.1.69.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0950 |
| 1.1.70 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Furtun termoizolant , d. 20mm) | m | 50,0000 |
| 1.1.70.1 | 332051735223 | Furtun termoizolant d. 20mm | m | 51,5000 |

| 1.1.70.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.70.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 25,0000 |
| 1.1.71 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20) | buc | 10,0000 |
| 1.1.71.1 | 2913124503150 | Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20 | buc | 10,0000 |
| 1.1.71.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.1.71.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| 1.1.72 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 50,0000 |
| 1.1.72.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,0000 |
| 1.1.73 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 50,0000 |
| 1.1.73.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
| 1.1.74 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,0000 |
| 1.1.74.1 | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 1.1.74.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
| 1.1.74.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |
| 1.1.74.4 | 2222222222992 | Material marunt ( ciment, nisip, apa etc) | % | 1,0000 |
| 1.1.74.5 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| 1.1.75 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din PP d.50 | m | 10,0000 |
| 1.1.75.1 | 2521216720160 | Tevi de canalizare din PP d.50 | m | 10,3000 |
| 1.1.75.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
| 1.1.75.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.1.75.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
| 1.1.76 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (40% pentru fitinguri) | m | 4,0000 |
| 1.1.76.1 | 2521216720160 | Tevi de canalizare din PP d.50 | m | 4,1200 |
| 1.1.76.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0160 |
| 1.1.76.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
| 1.1.76.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
| 1.1.77 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din PP d.110 | m | 20,0000 |
| 1.1.77.1 | 2521216720160 | Tevi de canalizare din PP d.110 | m | 20,6000 |
| 1.1.77.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,3000 |
| 1.1.77.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
| 1.1.77.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,4000 |
| 1.1.78 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (40 % pentru fitinguri) | m | 8,0000 |
| 1.1.78.1 | 2521216720160 | Tevi de canalizare din PP d.110 | m | 8,2400 |
| 1.1.78.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
| 1.1.78.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.1.78.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5600 |
| 1.1.79 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,0000 |
| 1.1.79.1 | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 5,2500 |
| 1.1.79.2 | 2222222222992 | Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc) | % | 5,0000 |
| 1.1.79.3 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,5500 |
| 1.1.79.4 | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,5500 |
| 1.1.80 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 1,0000 |
| 1.1.80.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 1.1.81 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm. | 10 m | 2,0000 |
| 1.1.81.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
| 1.1.82 | SC07B1 | Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas. | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala | buc | 2,0200 |
| 1.1.82.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.5 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.6 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.7 | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.8 | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1,0000 |
| 1.1.82.9 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 3,0000 |

| 1.1.82.10 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.83 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe piedestal cu sifon din PP. | buc | 2,0000 |
| 1.1.83.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0200 |
| 1.1.83.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar din PP | buc | 2,0000 |
| 1.1.83.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0000 |
| 1.1.83.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
| 1.1.83.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2,0200 |
| 1.1.83.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.1.83.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8000 |
| 1.1.84 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 2,0000 |
| 1.1.84.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata | buc | 2,0000 |
| 1.1.84.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
| 1.1.84.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
| 1.1.85 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton. | buc | 2,0000 |
| 1.1.85.1 | 2612132506710 | Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500 x 600 mm | buc | 2,0200 |
| 1.1.85.2 | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 8,0000 |
| 1.1.85.3 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc) | % | 3,0000 |
| 1.1.85.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4000 |
| 1.1.86 | SE59A1 | Uscator de mini, montat pe perete din beton. | buc | 2,0000 |
| 1.1.86.1 | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 2,0000 |
| 1.1.86.2 | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 4,0000 |
| 1.1.86.3 | 1109091 | Dibluri | buc | 4,0000 |
| 1.1.86.4 | 2222222222992 | Material marunt ( aracet, holtzsuruburi) | % | 2,0000 |
| 1.1.86.5 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |
| 1.1.87 | SC14A | Montare suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 2,0000 |
| 1.1.87.1 | 2875114201120 | Suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 2,0200 |
| 1.1.87.2 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 4,0000 |
| 1.1.87.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari diverse |  |  |
| 1.1.88 | IB05A | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiatorul) | buc | 5,0000 |
| 1.1.88.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
| 1.1.88.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3000 |
| 1.1.88.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
| 1.1.88.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,0000 |
| 1.1.88.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,0000 |
| 1.1.88.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,0000 |
| 1.1.89 |  | Radiator bimetalic (H=500mm, 10 sectii) | buc | 5,0000 |
| 1.1.89.1 | Material | Radiator bimetalic (H=500mm, 10 sectii) | buc | 5,0000 |
| 1.1.90 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (se exclude radiatorul) | buc | 20,0000 |
| 1.1.90.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8000 |
| 1.1.90.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,6000 |
| 1.1.90.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,0000 |
| 1.1.90.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 80,0000 |
| 1.1.90.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,0000 |
| 1.1.90.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 5,0000 |
| 1.1.91 |  | Radiator bimetalic (H=500mm, 12 sectii) | buc | 10,0000 |
| 1.1.91.1 | Material | Radiator bimetalic (H=500mm, 12 sectii) | buc | 10,0000 |
| 1.1.92 |  | Radiator bimetalic (H=500mm, 15 sectii) | buc | 10,0000 |
| 1.1.92.1 | Material | Radiator bimetalic (H=500mm, 15 sectii) | buc | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Canalizare exterioara |  |  |
| 1.1.93 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,2200 |
| 1.1.93.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,9658 |
| 1.1.94 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare. | m3 | 2,0000 |
| 1.1.94.1 | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 4,5000 |
| 1.1.95 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,4000 |
| 1.1.95.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,4600 |
| 1.1.95.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,4640 |
| 1.1.96 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,2000 |
| 1.1.96.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2180 |

| 1.1.97 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.97.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4960 |
| 1.1.98 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,4000 |
| 1.1.98.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2400 |
| 1.1.98.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8000 |
| 1.1.99 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100m3 | 0,1920 |
| 1.1.99.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6934 |
| 1.1.99.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,8106 |
| 1.1.100 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă (incarcarea pamintului) | 100m3 | 0,0240 |
| 1.1.100.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0001 |
| 1.1.100.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1459 |
| 1.1.100.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,3432 |
| 1.1.100.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,0869 |
| 1.1.101 | TsI50A5 | Transportare pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 4,0000 |
| 1.1.101.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4240 |
| 1.1.102 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 0,0240 |
| 1.1.102.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0001 |
| 1.1.102.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0086 |
| 1.1.102.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0096 |
| 1.1.103 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm. (Teava PVC SN4) | m | 12,0000 |
| 1.1.103.1 | 2521216700000 | Teava PVC SN4 dn160mm | m | 12,6000 |
| 1.1.103.2 | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)-dn160mm | buc | 2,0520 |
| 1.1.103.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dicloretan, apa) | % | 2,0000 |
| 1.1.103.4 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,4400 |
| 1.1.103.5 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0120 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Canalizare exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Acces lateral |  |  |
| 1.1.104 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,0220 |
| 1.1.104.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0001 |
| 1.1.104.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1338 |
| 1.1.104.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,3146 |
| 1.1.104.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,0796 |
| 1.1.105 | TsI50A5 | Transportare pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 3,7000 |
| 1.1.105.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3922 |
| 1.1.106 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm) | m3 | 2,2200 |
| 1.1.106.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 2,5530 |
| 1.1.106.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2220 |
| 1.1.106.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1978 |
| 1.1.106.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4662 |
| 1.1.106.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,9324 |
| 1.1.107 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 15,7000 |
| 1.1.107.1 | 2710602100000 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 16,0925 |
| 1.1.107.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,3550 |
| 1.1.107.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1570 |
| 1.1.107.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0048 |
| 1.1.107.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0471 |
| 1.1.108 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 90,3000 |
| 1.1.108.1 | 2710602200000 | Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm | kg | 92,5575 |
| 1.1.108.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,5450 |
| 1.1.108.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,9030 |
| 1.1.108.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,8762 |
| 1.1.108.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2709 |
| 1.1.109 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm | m | 23,5000 |
| 1.1.109.1 | 2663102100001 | Beton | m3 | 1,2455 |
| 1.1.109.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 97,7600 |
| 1.1.109.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2820 |
| 1.1.109.4 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm | m | 23,6175 |
| 1.1.109.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1645 |
| 1.1.109.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2300 |
| 1.1.109.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,1000 |
| 1.1.110 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 2,2200 |

| 1.1.110.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 2,2755 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.110.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2220 |
| 1.1.110.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.1.110.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,8800 |
| 1.1.110.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8880 |
| 1.1.110.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,3320 |
| 1.1.110.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,5550 |
| 1.1.111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 22,2000 |
| 1.1.111.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 3,3300 |
| 1.1.111.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1100 |
| 1.1.111.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6660 |
| 1.1.112 | CG47B | Pardoseli din dale de beton 100x200x40, inclusiv stratul suport din adezivi. | m2 | 22,2000 |
| 1.1.112.1 | 2661112800700 | Dale de beton 100x200x40mm | m2 | 22,8660 |
| 1.1.112.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 82,1400 |
| 1.1.112.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0444 |
| 1.1.112.4 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.112.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,5280 |
| 1.1.112.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0222 |
| 1.1.112.7 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2309 |
| 1.1.112.8 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,3986 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Acces lateral |  |  |

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1.2.1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Dulap de distribuite, 36 module (ЩРв-36)) | buc | 2,0000 |
| 1.2.1.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3400 |
| 1.2.1.2 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 |
| 1.2.2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (ВН-32)) | buc | 2,0000 |
| 1.2.2.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7600 |
| 1.2.2.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.2.2.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
| 1.2.2.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 |
| 1.2.2.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.2.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)) | buc | 15,0000 |
| 1.2.3.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7350 |
| 1.2.3.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 91,5000 |
| 1.2.3.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1800 |
| 1.2.3.4 | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |
| 1.2.3.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,6000 |
| 1.2.4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 15,0000 |
| 1.2.4.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7350 |
| 1.2.4.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 91,5000 |
| 1.2.4.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1800 |
| 1.2.4.4 | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |
| 1.2.4.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,6000 |
| 1.2.5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63)) | buc | 15,0000 |
| 1.2.5.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7350 |
| 1.2.5.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 91,5000 |
| 1.2.5.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1800 |
| 1.2.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 23,4000 |
| 1.2.5.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,6000 |
| 1.2.6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 32,0000 |
| 1.2.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 396,8000 |
| 1.2.7 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 450,0000 |
| 1.2.7.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 450,0000 |
| 1.2.8 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 1 000,0000 |
| 1.2.8.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 1 000,0000 |
| 1.2.9 | Preț de piață | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1 750,0000 |
| 1.2.9.1 | Material | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1 750,0000 |

| 1.2.10 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm) | 100 m | 12,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.10.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 12,0000 |
| 1.2.10.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 3 600,0000 |
| 1.2.10.3 | 110-0333 | Canal PVC 60x40mm | m | 1 200,0000 |
| 1.2.10.4 | 1 | Muncitor | h-om | 220,6800 |
| 1.2.10.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 82,5600 |
| 1.2.10.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 82,5600 |
| 1.2.11 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. (Canal PVC 100x60mm) | 100 m | 20,0000 |
| 1.2.11.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 28,0000 |
| 1.2.11.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 8 000,0000 |
| 1.2.11.3 | 110-0333 | Canal PVC 100x60mm | m | 2 000,0000 |
| 1.2.11.4 | 1 | Muncitor | h-om | 406,6000 |
| 1.2.11.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 152,6000 |
| 1.2.11.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 152,6000 |
| 1.2.12 | 08-03-591-1 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,2300 |
| 1.2.12.1 | 1 | Muncitor | h-om | 9,0850 |
| 1.2.13 | Preț de piață | Intrerupator cu o clape | buc | 23,0000 |
| 1.2.13.1 | Material | Intrerupator cu o clape | buc | 23,0000 |
| 1.2.14 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 1,8000 |
| 1.2.14.1 | 1 | Muncitor | h-om | 77,7600 |
| 1.2.15 | Preț de piață | Priza dubla | buc | 100,0000 |
| 1.2.15.1 | Material | Priza dubla | buc | 100,0000 |
| 1.2.16 | Preț de piață | Priza internet | buc | 80,0000 |
| 1.2.16.1 | Material | Priza internet | buc | 80,0000 |
| 1.2.17 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,5000 |
| 1.2.17.1 | 1 | Muncitor | h-om | 84,5000 |
| 1.2.18 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 45,0000 |
| 1.2.18.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 45,0000 |
| 1.2.19 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 5,0000 |
| 1.2.19.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 5,0000 |
| 1.2.20 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | 0,0300 |
| 1.2.20.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,6400 |
| 1.2.21 | Preț de piață | Corp de iluminat LED | buc | 3,0000 |
| 1.2.21.1 | Material | Corp de iluminat LED | buc | 3,0000 |
| 1.2.22 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 14,0000 |
| 1.2.22.1 | 2019251 | Console | kg | 70,0000 |
| 1.2.22.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 7,0000 |
| 1.2.22.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 28,0000 |
| 1.2.22.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 140,0000 |
| 1.2.22.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 210,0000 |
| 1.2.22.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 70,0000 |
| 1.2.22.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 70,0000 |
| 1.2.22.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 2,4640 |
| 1.2.22.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 12,6000 |
| 1.2.22.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.2.22.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,0000 |
| 1.2.22.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 4,9000 |
| 1.2.22.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,1200 |
| 1.2.22.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 1,9600 |
| 1.2.23 | IA16A | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 80 l | buc | 1,0000 |
| 1.2.23.1 | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |
| 1.2.23.2 | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 |
| 1.2.23.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.2.23.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 1.2.23.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |
| 1.2.23.6 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
| 1.2.23.7 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4000 |
| 1.2.23.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 |
| 1.2.23.9 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 1.2.24 |  | Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie) | set | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1.3.1 |  | Dulap de distribuite, 36 module (ЩРв-36), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 2,0000 |

| 1.3.1.1 | Material | Dulap de distribuite, 36 module (ЩРв-36), inclusiv complect de bare N, PE | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 |  | Separator de sarcina 3P, 40A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 1.3.2.1 | Material | Separator de sarcina 3P, 40A (ВН-32) | buc | 2,0000 |
| 1.3.3 |  | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 15,0000 |
| 1.3.3.1 | Material | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63) | buc | 15,0000 |
| 1.3.4 |  | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63) | buc | 15,0000 |
| 1.3.4.1 | Material | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63) | buc | 15,0000 |
| 1.3.5 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 15,0000 |
| 1.3.5.1 | Material | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63) | buc | 15,0000 |
| 1.3.6 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 14,0000 |
| 1.3.6.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 14,0000 |
| 1.3.7 |  | Boiler 80 L | buc | 1,0000 |
| 1.3.7.1 | Material | Boiler 80 L | buc | 1,0000 |
| 1.3.8 | Pret de piață | Mobilier pentru bucatarie cu plita incorporabila 3,5m | buc | 1,0000 |
| 1.3.8.1 | Material | Mobilier pentru bucatarie cu plita incorporabila 3,5m | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Utilaj |  |  |

Executor :__________________ d-nul  Andrei ȚABUR

Coordonat : _________________d-na  Nadejda  COCIERU

Conducătorul  grupului  de  lucru ____________________  Radu  CHILARU

Tel: 022-20-76-79, 069 888 779