FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția sistemului de apeduct din s. Andrușul de Sus, r – l Cahul

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2020 | Anul (n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna noiembrie - decembrie | Luna ianuarie - |
|  |  | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |  |
| 1. | 1. Lucrarii de constructie. 1.1. Lucrarii de terasament. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 49,700 Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 149,000 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 1,640 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km t 278,800 Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 1,640 Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu m3 1 285,000 | 26,34 | 79,0 | 0,87 | 147,76 | 23,43 |  | 0,74 |  |  |  |  |
|  |  | 18899,67 |  |  |  | 16760,08 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9383,62 |  |  | 8314,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6685,1345,75 0,82 |  |  |  | 131,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2688 |  |  | 0,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,01 1285,0 |  |  |  | 17,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22968,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1 285,000 |  |  | 1285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 55569,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 36,700 |  |  |  | 35,88 |  |  |  | 0,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13688,22 |  |  |  | 312,83 |  |  |  |
|  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 36,700 |  |  |  | 35,88 |  |  |  | 0,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35164,60 |  |  |  | 803,65 |  |  |  |
| 3. | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d 110 mm. | m | 4 426,000 |  | 3500 |  |  |  | 926 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 488264 |  |  |  | 129179,73 |  |  |  |  |
|  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d90 mm. | m | 1 499,000 |  |  | 850 |  |  |  | 649 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 66964,70 |  |  |  | 51128,95 |  |  |
|  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR11 d75 mm. | m | 684,000 |  |  |  | 384 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22092,82 |  |  |  | 17260,01 |  |  |
|  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 6 609,000 |  |  |  | 4650 |  |  |  |  | 1959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2492,4 |  |  |  |  | 1052,71 |  |  |
|  | Banda de avertizare | m | 6 609,000 |  |  |  | 4650 |  |  |  |  | 1959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 391,8 |  |  |
|  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport pentru tevi B15) | m3 | 8,090 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8189,84 |  |  |  |  |  | 5061,32 |  |
|  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, | buc | 24,000 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30536,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, | buc | 43,000 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25631,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 684,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8417,58 |  |
|  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5 925,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5925 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121676,98 |  |
|  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere | buc | 52,000 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11735,72 |  |  |  |  |  | 12674,58 |  |
|  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d110 mm. | buc | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm (L=0,5 42 buc). | m | 21,000 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5298,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 x 3 mm (L=0,5 4 buc). | m | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 20,100 |  |  |  | 20,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 96771,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,450 |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3283,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,165 |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 128,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 34,000 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7041,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Drumul din asfalt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 1 878,000 |  |  |  |  | 1878 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 76568,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 72,300 |  |  |  |  | 72,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8631,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 1,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1348,9 |
|  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 98,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20734,33 |
|  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 65,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39129,83 |
|  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 657,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179745,62 |
|  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 657,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117510,61 |
|  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm | buc | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75660,8 |

Semnat: _____________________________

Nume: Ghețivu Lilia

Funcţia în cadrul firmei: Conducător

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL GENTILOM