| Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare in or.Ialoveni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 11/13-22-CE.S-2-13

str. Iu.Gagarin, I.Creanga, 8 Martie, Tineretului, Dragos Voda, str-la 1 P. Sanduta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 50,020 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 219,59 |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,500 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 2,38 |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 164,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 337,84 |  |  |
| 4 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  | m3 | 259,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 342,94 |  |  |
| 5 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 | 5 352,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1 926,72 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  | шт. | 9,63 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  | шт. | 16,06 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 5,35 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 79,74 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 1 220,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 378,20 |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 1 220,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 915,00 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 122,00 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 42,090 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 45,88 |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 42,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 371,23 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 437,32 |  |  |
| 10 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 80,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 2,46 |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |
| 12 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 222 buc * 12.774 = 2835.83 kg) |  | kg | 2 835,830 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 340,30 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  | kg | 2 977,62 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 29,78 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | шт. | 119,10 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg | 11,91 |  |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg | 11,91 |  |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 | 2,98 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg | 29,78 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 22,69 |  |  |
| 13 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Mufa canal D 160mm |  | шт. | 44,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 15,84 |  |  |
|  | mufa pvc 160 |  | Mufa canalizare PVC d=160mm |  | шт. | 44,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 2,64 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,01 |  |  |
| 14 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Mufa canal D 200mm |  | шт. | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,08 |  |  |
|  | mufa pvc 200 |  | Mufa PVC d=200 mm |  | шт. | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,07 |  |  |
| 15 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  | m | 2 190,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 657,00 |  |  |
|  | 25212167005001604 |  | Teava din PVC d=160mm SN4 |  | m | 2 288,99 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | шт. | 253,11 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 2,19 |  |  |
| 16 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4 |  | m | 165,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 64,35 |  |  |
|  | 25212167005002004 |  | Teava din PVC d=200mm SN4 |  | m | 173,29 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | шт. | 19,24 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,33 |  |  |
| 17 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m | 235,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,84 |  |  |
| 18 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 SDR26 D250 |  | m | 727,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 143,22 |  |  |
|  | 25212167010012506 |  | Teava din polietilena d=250mm PN6 |  | m | 745,28 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 2,64 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 21,81 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 9,81 |  |  |
| 19 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 SDR26 D315 |  | m | 23,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 4,53 |  |  |
|  | 25212167010013156 |  | Teava din polietilena d=315mm PN6 |  | m | 23,58 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,69 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 0,31 |  |  |
| 20 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | шт. | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,30 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armatura |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1603.2 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |  |  |
| 21 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 2 672,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 774,88 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | шт. | 9,35 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 106,88 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 785,57 |  |  |
| 22 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 240,450 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 384,72 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,59 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 186,35 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 186,35 |  |  |
| 23 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 240,450 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 34,38 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 5,75 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 3,32 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 3,32 |  |  |
| 24 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 1 370,560 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 78,26 |  |  |
| 25 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 160,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 144,29 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 176,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 16,03 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 33,67 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 67,33 |  |  |
| 26 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 120,230 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 119,03 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 138,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,02 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 25,25 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 50,50 |  |  |
| 27 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 | 120,230 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 119,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,02 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 25,25 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 50,50 |  |  |
| 28 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,962 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,99 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,29 |  |  |
| 29 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 1 603,200 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 256,51 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 226,05 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 4,81 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 25,65 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 26,61 |  |  |
| 30 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 1 603,200 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 192,38 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 150,70 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 4,81 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 17,64 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 18,28 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1603.2 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 1865 m2 |  |  |  |  |  |
| 31 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 280,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 40,04 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 6,69 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 3,86 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 3,86 |  |  |
| 32 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 186,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 167,85 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 205,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 18,65 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 39,16 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 78,33 |  |  |
| 33 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 140,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 138,60 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 161,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 14,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 29,40 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 58,80 |  |  |
| 34 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 | 140,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 138,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 14,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 29,40 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 58,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 1865 m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Traversare prin metada inchisa 3 buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 1,200 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 5,27 |  |  |
| 36 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,18 |  |  |
| 37 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,60 |  |  |
| 38 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 52,20 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,00 |  |  |
| 39 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,65 |  |  |
| 40 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,29 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 6,23 |  |  |
|  |  |  |  | Total Устройство котлована под установку для прокола |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Монтаж футляров |  |  |  |  |  |
| 41 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  | шт. | 3,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 165,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 28,05 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 28,05 |  |  |
| 42 | GD59E |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, Tub de protectie din otel 377*7.0 mm cu termoizolare |  | m | 41,900 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 439,11 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 87,99 |  |  |
|  | 25212167160023777 |  | Teava de otel 377*7.0 mm |  | m | 42,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 76,26 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 4 575,48 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 87,99 |  |  |
| 43 |  |  | Inel distantier PA 3-70 |  | шт. | 26,000 |  |  |
|  | PA 3-70 |  | Inel distantier PA 3-70 |  | шт. | 26,00 |  |  |
| 44 |  |  | Garnitura terminala KT 150/200-0 |  | шт. | 6,000 |  |  |
|  | KT 150/200-0 |  | Garnitura terminala KT 150/200-0 |  | шт. | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтаж футляров |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traversare prin metada inchisa 3 buc |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 24,240 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 106,41 |  |  |
| 46 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 1,900 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 9,06 |  |  |
| 47 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 | 53,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 171,97 |  |  |
| 48 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 743,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 133,74 |  |  |
| 49 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 7,430 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 65,53 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 77,20 |  |  |
| 50 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 17,340 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 18,90 |  |  |
| 51 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 17,340 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 152,94 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 180,16 |  |  |
| 52 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 304,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 9,33 |  |  |
| 53 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,76 |  |  |
| 54 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 73,570 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 714,36 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 306,05 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 30,37 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 9,63 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 5,70 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 11,85 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 59,27 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 139,05 |  |  |
| 55 |  |  | KЦД-10 |  | шт. | 110,000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | шт. | 110,00 |  |  |
| 56 |  |  | КЦ-10-3 |  | шт. | 3,000 |  |  |
|  | 266112643310113 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  | шт. | 3,00 |  |  |
| 57 |  |  | КЦ-10-6 |  | шт. | 168,000 |  |  |
|  | 266112643310116 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | шт. | 168,00 |  |  |
| 58 |  |  | КЦ-10-9 |  | шт. | 31,000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | шт. | 31,00 |  |  |
| 59 |  |  | КЦП1-10-2 |  | шт. | 110,000 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  | шт. | 110,00 |  |  |
| 60 |  |  | КЦО-1 |  | шт. | 134,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | шт. | 134,00 |  |  |
| 61 |  |  | КЦ7-3 |  | шт. | 110,000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | шт. | 110,00 |  |  |
| 62 |  |  | Capac din fonta ductila T (C250) |  | шт. | 110,000 |  |  |
|  | capac c250 |  | Capacul cu rama din fonta tip T (C250) |  | шт. | 110,00 |  |  |
| 63 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) |  | m3 | 10,040 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 73,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 915,83 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 8,01 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 7,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,75 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 6,02 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 2,51 |  |  |
| 64 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | шт. | 222,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 144,30 |  |  |
| 65 |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | kg | 1 388,000 |  |  |
|  | scara |  | Scara cu vanguri din otel |  | kg | 1 388,00 |  |  |
| 66 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 1,388 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,29 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 4,69 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,33 |  |  |
| 67 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 1,388 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 5,30 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 7,22 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,50 |  |  |
| 68 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 2 287,000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 2 287,00 |  |  |
| 69 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 2,287 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 8,74 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 11,89 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,82 |  |  |
| 70 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald |  | m2 | 765,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 61,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 2 601,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 520,20 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,92 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 1 728,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,53 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 19,89 |  |  |
| 71 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 58,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,72 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 67,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,83 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 12,24 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 24,49 |  |  |
| 72 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 40,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 313,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11 838,82 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 31,49 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 28,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 11,92 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 10,18 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 16,28 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |