| Sector | Suprafața, ha | Denumirea lucrărilor | Componența agregatului (factorul / utilajul) | Unitatea de măsură | Numărul de intervenții | Volumul lucrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,0 | Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenți pe spațiul benzii de prelucrare a solului | manual | m3 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale | manual | ha | 1 | 10,00 |
|  |  | Excavarea solului | mecanizat | m3 | 1 | 100 |
|  |  | Nivelarea solului și pantei cu buldozerul | mecanizat | ha | 1 | 3,78 |
|  |  | Aratul suprafeţei în benzi cu lățimea de1,05 m | mecanizat | ha | 1 | 3,78 |
|  |  | Prelucrarea manuală în benzi de 0,7 m | manual | ha | 1 | 0,28 |
|  |  | Discuirea solului | mecanizat | ha | 1 | 3,78 |
|  |  | Cultivatul suprafeţei înainte de plantare | mecanizat | ha | 1 | 3,78 |

SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR

| Sectorul 1 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 10,0 ha |
| --- |
| Pregatirea solului parțial mecanizat parțial manual, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor >10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40% STR 30% 10% %CD 10%CS 10%L. Plantarea manual |
| Nr. d/o | Denumirea si continutul operatiei | Unitatea de masura | Volumul lucrarilor | Cantitatea necesara |
|  |  |  |  | Agregatului schimb | Zile - om |
| Lucrările de pregătire a solului și plantare |
| 1 | Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti | m3 | 0,5 | - | 0,33 |
| 2 | Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale | ha | 4,2 | - | 2,00 |
| 3 | Excavarea solului de către excavatoare | m3 | 50 | 4,67 | - |
| 4 | Nivelarea solului și pantei cu buldozerul | ha | 3,78 | 11,12 | - |
| 5 | Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi | ha | 3,78 | 0,50 | - |
| 6 | Aratul suprafeţei în benzi | ha | 3,78 | 1,15 | - |
| 7 | Discuirea solului în benzi | ha | 3,78 | 0,42 | - |
| 8 | Cultivatul suprafeţei în benzi înainte de plantare | ha | 3,78 | 0,28 | - |
| 9 | Pregătirea solului cu hîrleţul în benzi la adîncimea de 11-22 cm | m2 | 2800 | 0,00 | 27,72 |
| 10 | Transportarea materialului săditor la distanţa de 80 km | buc | 57200 | 2,00 | - |
| 11 | Îngropatul provizoriu a materialului săditor | mii. buc | 57,2 | - | 0,98 |
| 12 | Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit | mii. buc | 57,2 | - | 5,02 |
| 13 | Săpatul gropilor | buc | 57200 | 136,19 | - |
| 14 | Plantarea puieţilor | buc | 57200 | - | 133,02 |
| 15 | Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km | tone | 572 | 20,00 | - |
| 16 | Udatul manual (10 litre/puiet) | buc | 57200 | - | 89,38 |
| 17 | Confecţionarea şi instalarea stîlpilor | buc | 4 | - | 0,35 |
| 18 | Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km | unit | 1 | 15,00 | - |
|  | Total lucrările de pregătire a solului și plantare |  |  | 175,55 | 258,80 |
| Lucrările de îngrijire în primul an de vegetație |
| 19 | Cultivatul solului între rînduri de 3 ori | ha | 23,7 | 2,72 | - |
| 20 | Prăşitul în rînduri de 3 ori (0,7 m) | m2 | 84000 | - | 129,63 |
| 21 | Transportarea lucrătorilor pentru îngrijire la distanţa 3-5 km | unit | 1 | 9,00 | - |
|  | Total lucrările de îngrijire în primul an de vegetație |  |  | 11,72 | 129,63 |
| Crearea fîșiilor antiincendiare |  |  |
| Preliucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea si continutul operatiei | Unitatea de masura | Volumul lucrarilor | Cantitatea necesara |
|  |  |  |  | Agregatului schimb | Zile - om |
| ANUL 1 |  |  |  |  |
| 1. | Trasarea traseului | km | 1,0 | - | 1,00 |
| 2. | Planarea suprafetei | ha | 0,15 | 0,07 | - |
| 3. | Aratul fisiei | ha | 0,15 | 0,03 | - |
| 4. | Cultivarea fisiei | ha | 0,15 | 0,01 | - |
| 5. | Discuirea suprafetei | ha | 0,15 | 0,01 | - |
| 6. | Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator | buc. | 1 | - | 1,00 |
| 7. | Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km |  | 1 | 2,00 | - |
|  | TOTAL GENERAL PE HARTA |  |  | 2,11 | 2,00 |

| Crearea fîșiilor antitorent |
| --- |
| Construcția șanțurilor antitorent cu baza șanțului - 0,30 m, adâncimea șanțului - 0,5 m, lățimea la gură a șanțului - 0,90 m, creasta valului - 0,30 m, înălțimea valului - 0,40 m, baza valului - 1,20 m |
| Nr. Denumirea si continutul operatiei d/o | Unitatea de masura | Volumul lucrarilor | Cantitatea necesara |
|  |  |  | Agregatului schimb | Zile - om |
| ANUL 1 |  |  |  |  |
| 1. | Trasarea traseului | km | 0,7 |  | 1,00 |
| 2. | Astuparea surpaturilur si ritilor mici | m3 | 50 | 0,05 | - |
| 3. | Planarea terasamentului de 2 ori | ha | 0,1 | 0,05 | - |
| 4. | Constructia partiala a santurilor de val | km | 0,7 | 0,04 | - |
| 4. | Constructia partiala a terasamentului, cuvetului si santurilor de scurgere | m3 | 450 | 1,35 | - |
| 5. | Planarea suprafetei terasamentului in două direcții | ha | 0,10 | 0,00 | - |
| 7. | Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km |  | 1 | 1,00 | - |
|  | Motorina |  |  |  |  |
|  | Ulei |  |  |  |  |
|  | Solidol |  |  |  |  |
|  | Benzină |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL PE HARTA |  |  | 2,49 | 1,00 |

Compoziția de împădurire

| Sector | Specia (prescurtare) | % de participare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stejar roșu (STR) | 40 |
|  | Paltin de câmp (PA) | 30 |
|  | Corcoduș (CD) | 10 |
|  | Cais (zarzăr) (CS) | 10 |
|  | Păducel (L) | 10 |
|  | TOTAL | 100 |

Condițiile tehnice de calitate a puieților conform GOST 3317-90,  STAS SM SR 1347:2014  Vârsta - 2 ani.

Diametru la colet (nu mai mic) - 4-6 mm.

Înălțimea (nu mai mică) - 40-70 cm.

## Schema  de  împădurire (amplasare speciilor în teren, dispozitivul de cultură, desimea culturilor)

Plantație forestiere vor fi alcătuite din mai multe specii de arbori și arbuști așezați într-o anumită ordine și se prezintă în schema de împădurire, care include aranjamentul speciilor, dispozitivul de plantare și prin indicarea distanțelor, desimea de împădurire.

Aranjamentul speciilor se execută prin diferite feluri de amestec. Amestecul speciilor este necesar pentru a se putea obține o plantație cât mai eficientă prin funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească, cât și prin rezistența față de diferiți agenți vătămători.

Condițiile staționale și așezarea terenului din sectorul ales n-e recomandă să folosim dispozitivul regulat de amplasare pe teren a puieților aparținând speciilor din compoziția adoptată, în paralelogram, când puieții din rândurile vecine nu sunt așezați unul în dreptul altuia, ci fiecare puiet în dreptul mijlocului intervalului dintre doi puieți de pe rândul vecin.

Pentru sectorul dat, cu suprafaţa de 10,0 ha, se proiectează crearea plantației forestiere de protecție cu specii principale – Stejar roșu  (STR , Paltin de câmp  (PA) cu specii de amestec Corcoduș

(CD), Cais (zarzăr)  (CS),  Păducel  (L).  Se recomandă plantarea puieţilor de doi ani, cu schema amplasării 2,5 m x 0,7 m. Schema amplasării puieţilor este prezentată în Fig. nr 5.6.1. Formula de împădurire:

#### 40% STR 30%PA 10%CD 10%CS 10%L

Plantație forestieră  se va constitui din mai multe rânduri de arbori și arbuști amplasate în mod stabilit. Primul al doilea, a șaselea și al noulea rând sunt planificate să fie compuse din rânduri pure de stejar roșu. Al treilea, al șaptelea și al optulea rând vor fi compuse din rânduri pure de paltin de câmp. Al patrulea și al zecelea rând va fi compus din alternare a 1 puiet de cais și 1 puiet păducel. Al cincilea rând va fi plantat cu curcuduș.