Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la  achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică

( diriginte de șantier ) la obiectul ”Reparații curente a unei porțiuni de drum public local L78 Niorcani - Teleșeuca"

Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca

- Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5

- Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatede măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (inclusiv TVA) mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de supraveghere tehnică | pers | 1 | 1 Verificarea respectării ofertei: - Să urmărească executarea lucrărilor strict conform normativelor; - Să verifice respectarea detaliilor de execuție, soluțiilor tehnice și caietului de sarcini; - Să nu admită executarea lucrărilor care se abat - Să solicite clarificări în cazul neconcordanțelor. 2 Controlul calității lucrărilor: - Verifică utilizarea materialelor însoțite de certificate de conformitate; - Confirmă calitatea lucrărilor executate; - Participă la verificarea fazelor determinante; - Dispune oprirea lucrărilor în cazul depistării unor neconformități grave; - Refuză recepționarea lucrărilor neconforme. Pentru lucrări rutiere (terasamente, fundații, îmbrăcăminți asfaltice), verifică inclusiv: - grosimile straturilor; - compactarea; - respectarea tehnologiei de așternere; Nu poate semna documente pentru lucrări neexecutate sau neconforme. 3 Verificarea termenelor și a graficului de execuție: - Monitorizează respectarea graficului de execuție; - Informează beneficiarul despre întârzieri sau abateri; - Propune aplicarea penalităților contractuale dacă este cazul. 4 Participarea la recepția lucrărilor: - Participă la recepția la terminarea lucrărilor; - Prezintă raportul/raportul lunar privind modul de executare a lucrărilor; - Confirmă dacă lucrările corespund proiectului și normativelor; - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - prezentarea raportului lunar privind execuția lucrărilor și calitatea lor. - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, la identificarea cantităților și aprecierei costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. | Conform devizului de cheltuieli |
| Lucrările pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnica se anexează |  |  |  |  |  |  |

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședinta  raionului Soroca                                      _________________________

Elaborat:

Elena Mîțu,

Șefa Secției Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.

Anexa

la Caietul de sarcini

privind achizitionarea  serviciilor de

supraveghere tehnica la

Reconstructia drumului public local

L106 G38 Nimereuca-Cerlina,

km 7+400 - km 8+900,  r-nul Soroca.(08/2025-DA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Structura rutiera |  |  |
| 1 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (numai lucru autogreiderului) | m2 | 6 000,00 |
| 2 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0- 5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5- 63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 60,0000 |
| 3 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (curatirea rigolelor exestente K=0.5) K==0,5000 | 100 m | 10,0000 |

.

Ex: V. Popușoi, Tel: 023023035