# satul Sărata Nouă, raionul Leova

O F E R T A F I N A N C I A R Ă

# pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al

s. SĂRATA NOUĂ, raionul LEOVA

Costul elaborării proiectului “Planului urbanistic general al s. Sărata Nouă, raionul Leova” se calculează în temeiul catalogului național de prețuri pentru determinarea valorilor elaborării documentațiilor de urbanism aprobat pentru aplicare în Republica Moldova “Раздел 40. Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов. ЦНИИПградостроительства Госкомитет

по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР”, tabelul 40‐5 În Planul urbanistic general al s. Sărata Nouă, raionul Leova se va examina teritoriul administrativ al localității.

# Indici de reper:

- Populația constituie: 1564 persoane

- Suprafața intravilan: 159,45 ha;

- Suprafața extravilan: 3341,27 ha.

Costul total al elaborării se compune din prețurile etapelor identificate în documentele normative în urbanism.

# Lucrări preliminare

În rezultat, se vor:

- Examina documentația inițială elaborată anterior pentru teritoriile examinate, inclusiv de nivel raional;

- Examina preliminar în natură localitatea, evalua teritoriile pentru cercetare, compila planurile topografice cu situația reală și indica modificările curente;

- Efectua studiul preliminar al dotării localității cu obiective sociale, comerciale, industriale, agricole, parcări auto;

- Determina direcțiile generale privind elaborarea proiectului Planului urbanistic general al s. Sărata Nouă, raionul Leova.

# Cercetări de teren. Acumularea și sistematizarea datelor necesare pentru auditul situației existente

În rezultat, se vor:

- Actualiza planului topografic, sc. 1:2000, 1:5000, 1:10000.

- Acumula și sistematiza datele cu privire la:

‐ populația localității;

‐ potențialul economic și agroindustrial;

‐ rețeaua de drumuri, străzi, accese pietonale;

‐ construcțiile cu diverse destinații: sociale (educație, sănătate, asistență socială, cultură), sport, agrement, etc;

‐ apartenența juridică a construcțiilor și terenurilor;

‐ starea infrastructurii tehnico‐edilitare.

- Studia prevederile planurilor de amenajare a teritoriilor sau altor documentații de urbanism aprobate anterior.

- Reprezenta grafic rezultatele auditului situației existente.

# Lucrări de proiectare pentru Planul urbanistic general. Reglementări

În rezultat, se vor:

- Efectua calculele proceselor demografice pentru perioada de calcul;

- Defini hotarele și destinațiile funcționale ale terenurilor care fac parte din teritoriul examinat în Planul urbanistic general (sc. 1:2000; 1:5000);

- Reprezenta obiectivele infrastructurilor sociale, de comerț, producere, depozitare și agricole;

- Planifica infrastructura rutieră, pietonală, identifica teritoriile pentru microzonele zonele verzi, de odihnă și agrement;

- Determina capacitățile și modalitatea de pozare a sistemelor de infrastructură tehnico‐edilitară;

- Identifica măsurile necesare pentru diminuarea riscurilor naturale și tehnogene;

- Elabora documentația grafică pentru Regulamentul local de urbanism și memoriul explicativ (sc. 1:2000).

# Elaborarea Regulamentului aferent Planului urbanistic general