A P R O B A T:

Primarul _Sergiu Armasu_,

Or. __Ialoveni__________

"_10_"      _ianuarie_     2024

TEMA-PROGRAM

PENTRU

„Elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Ialoveni”

IALOVENI 2024

TEMA-PROGRAM

| 1. | Denumirea lucrării: | Planul Urbanistic General al orașului Ialoveni |
| --- | --- | --- |
| 2. | Elaboratori şi colaboratori | Elaboratorul se va identifica în rezultatul aplicării procedurii de achiziții publice în conformitate cu prevederile legale. |
| 3. | Beneficiar: | Primăria orașului Ialoveni |
| 4. | Surse de finanțare | Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Bugetul Local |
| 5. | Necesitatea lucrării: | Planul urbanistic general este documentația de bază elaborată pentru întreg teritoriul localității, inclusiv pentru toate teritoriile necesare funcționării și dezvoltării localității. Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism aferent, reprezintă instrumentul principal al activității de urbanism la nivel local, asigură corelarea dezvoltării urbanistice a comunei cu planul de amenajare a teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii. Planul urbanistic general va cuprinde direcţiile, priorităţile şi reglementările de dezvoltare a localităţii, inclusiv prevederi pentru următoarele probleme principale: - relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ; - relevarea potenţialului natural, economic şi uman şi a posibilităţilor de dezvoltare a localităţi legate de acest potenţial; - stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţii, zonelor funcţionale, construibile şi zonelor cu interdicţie permanentă şi temporară de construire; - evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor; - stabilirea regimului de construire, cuprinzând liniile roşii, alinierea şi înălţimea construcţiilor; - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; - organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; - stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; - delimitarea suprafeţelor în care se preconizează amplasarea obiectivelor de utilitate publică. Planul Urbanistic General (PUG) al orașului Ialoveni a fost elaborat în anul 2018, ca obiect nr. 15852 de către INCP „URBANPROIECT” și aprobat prin Decizia nr. 06/01 din 19.12.2018 a Consiliului orășenesc Ialoveni. De la adoptare, documentul a suferit modificări semnificative prin Planuri Urbanistice de Detaliu și alte documentații de urbanism, devenind astfel necorespunzător realităților economice, sociale și urbanistice actuale ale orașului. În prezent, PUG-ul este considerat ineficient și incompatibil cu tendințele moderne de aplicare a programelor geospațiale pentru proiectare urbanistică. Totodată, impreciziile teritoriale și funcționale ale acestuia generează diverse conflicte. Actualizarea Planului Urbanistic General va avea în vedere următoarele direcții: - Analiza implementării Strategiei de dezvoltare a orașului Ialoveni în conformitate cu planul de acțiuni; - Punerea în valoare a poziției geografice a orașului, situat în imediata apropiere a capitalei Republicii Moldova; - Crearea unui mediu atractiv pentru investitori locali și internaționali; - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității; - Modernizarea infrastructurii edilitare și sporirea confortului urban; - Soluționarea problemelor de mobilitate urbană, cu accent pe relația rezidență-muncă și tranzitul din satele învecinate; - Protejarea patrimoniului istoric și cultural, inclusiv delimitarea zonelor de protecție pentru monumentele de cultură; - Intensificarea colaborării cu municipiul Chișinău pentru proiecte și inițiative comune. |
| 6. | Scopul lucrării și conţinutul | Luând în considerare declararea Republicii Moldova în calitate de țară candidată în Uniunea Europeană, precum și poziționarea orașului Ialoveni în nemijlocita apropiere de capitala Republicii Moldova – scopurile lucrării sunt următoarele: - elaborarea se va efectua pe un suport informa’ional compatibil cu unul din cele aplicate UE; - actualizarea PUG-ului va urmări obiectivele de cooperare transfrontalieră, de consolidare a relațiilor economice, sociale, culturale și umane; - oprirea proceselor migraționiste, crearea condițiilor adecvate și moderne pentru toate categoriile de vârste și păturile sociale; - sporirea atractivității investiționale, constituirea unor zone urbane cu statut special de facilitări fiscale; - dezvoltarea sectoarelor reale ale economiei, crearea noilor locuri de muncă; - protejarea patrimoniului construit și natural existent; - optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ; - valorificarea potențialului natural, economic și uman; - stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; - reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație; - stabilirea și delimitarea zonelor construibile; - stabilirea și delimitarea zonelor funcționale; - stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire; - stabilirea și delimitarea zonelor protejate; - modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; - evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridică a terenurilor; - delimitarea terenurilor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică; - stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor; - Asigurarea orașului cu Plan Urbanistic General contemporan în corespundere cu normativele în vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016). Conţinutul lucrării: - Analiza situaţiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea complexă a potenţialului natural, teritorial, economic şi demografic. - Evidenţierea principalelor disfuncţionalităţi şi priorităţi în profil teritorial, problemele demografice, resurse umane, deservirea cu transport, factorii ecologici. - Prognoza dezvoltării teritoriale, zonificarea funcţională a teritoriului, calculul numărului populaţiei pentru perspectivă, gradul de ocupare a populaţiei în rezultatul restructurării domeniului de producere. - Soluţionarea problemelor amenajării tehnico-edilitare a teritoriului, optimizarea reţelei de drumuri şi străzi, asigurarea populaţiei cu locuinţe şi obiective ale infrastructurii sociale. Componenţa planului urbanistic general: - Materiale grafice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000. 1. Încadrarea în teritoriu; 2. Situaţia existentă. Zonificarea teritoriului; 2/1. Situaţia hidrogeotehnică; 2/2. Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi şi priorităţi; 3. Reglementări. Zonificarea teritoriului; 4. Unități teritoriale de referință; 5. Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport; 6. Reglementări. Alimentare cu apă; 6/1. Reglementări. Canalizare; 7. Reglementări. Alimentare cu energie electrică; 7/1. Reglementări. Alimentare cu gaze naturale; 8. Obiecte de utilitate publică; 9. Reglementări. Circulaţia terenurilor; 10. Reglementări. Zone industriale (unități economice); 11. Reglementări. Protecţia mediului; (Compartimentul protecția mediului) - Memoriu general. - Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului. - Varianta electronică Etapele şi termenele de realizare se stabilesc conform devizului, contractului şi graficului de elaborare. |
| 7. | Pregătirea datelor iniţiale: | Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului datele inițiale necesare pentru elaborarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Lista datelor inițiale necesare pentru elaborarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului sunt prezentate în Anexa C din NCM B.01.02:2016; Anexa C din NCM B.01.06:2019. Date necesare: - Materiale cadastrale - Materialele topografo-geodezice, prospecțiuni geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000. - Datele statistice, ce caracterizează infrastructurile socio-economică şi edilitară. - Materialele anchetare prezentate de autorităţile publice locale şi instituţiile subordonate. - Sarcina organelor de supraveghere de stat a sănătății publice și autorităților de protecție a mediului și a resurselor naturale, privind starea sanitaro-igienică și ecologică existentă a mediului a localității. - Agenția Națională pentru Sănătatea Publică - Inspecția pentru Protecția Mediului (sarcina ecologică) - Agenția pentru Geologie și Resurse minerale (informația privind zacamintele, resursele minerale, schema de amplasare cu hotarele acestora, sondele arteziene și zonele sanitare de protectie ZPS-I,II,III) - Recomandările de ameliorare, serviciului veterinar privind prezența sau lipsa locurilor de reciclare a deșeurilor biologice, metodele și perspectiva de reciclare: - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Proiectantul va acorda suport APL în colectarea datelor inițiale, va întocmi demersurile necesare către instituțiile competente și va pregăti materialele grafice solicitate. |
| 8. | Modul de elaborare, etapele şi termenele de realizare: | - Etapa de pregătire și acumularea datelor inițiale La această etapă, echipa de proiectare va ieși în teritoriu pentru a analiza situația reală și va evalua documentele strategice de care dispune APL, strategiile existente la nivel local și raional, studiile topografice, geotehnice, hidrotehnice, precum și documentația proiectelor elaborate, conform NCM B.01.02:2016, 62 Anexa C. Echipa va solicita date statistice privind populația, teritoriul și fondul de locuințe, în conformitate cu NCM B.01.02:2016, Anexa F. Aceste informații vor fi furnizate de beneficiar, cu suportul și îndrumarea echipei de proiectare, în termen de 14 zile de la data vizitei în teritoriu. - Etapa de elaborare a studiilor de fundamentare La aceasta etapă echipa de proiectare/proiectantul va identifica relațiile funcționale din or. Ialoveni, aspectele majore din punct de vedere demografie, economic, social, posibilitățile de dezvoltare, aspectele juridice privind terenul, hotarele administrative, aspectele tehnice privind infrastructura edilitară și delimitarea intravilanului, a zonelor protejate și a obiectivelor de utilitate publică – conform prevederilor pct.8.2 al NCM B.01.02:2016. Documentația urbanistică va conține obligatoriu următoarele studii (cu identificare probleme, concluzii și recomandări) privind: - realizarea PUG-ului aprobat în anul 2018 și toate planurile urbanistice zonale și de detaliu implementate pînă în prezent; - infrastructura tehnico-edilitară; - mobilitatea urbană, traficul rutier, infrastructura de comunicații; - protecția mediului înconjurător, identificarea resurselor naturale; - demografia și fortele de muncă; - potențialul economic; - fondul construit existent, gradul de uzură a acestuia; - infrastructura socială, dotarea cu obiective de educație preșcolară, școlară, sănătate, cultură și sport, potențialul balneoclimateric; - planul de referință istorico-arhitectural și patrimoniul istorico-cultural și natural - protecția civilă, evaluarea riscurilor naturale și tehnogene. Această etapă se va desfășura pe parcursul unei luni, timp în care vor fi organizate mai multe mese rotunde și focus grupuri pentru a identifica problemele stringente ale localității. De asemenea, se vor colecta informații, opinii și necesități ale populației orașului Ialoveni. La final, vor avea loc consultări publice, în cadrul cărora vor fi prezentate studiul de fundamentare și problemele prioritare identificate. - Elaborarea situației existente La această etapă, vor fi elaborate situația existentă și zonificarea teritorială. Vor fi analizate disfuncționalitățile din teritoriu și, împreună cu APL, vor fi stabilite prioritățile de dezvoltare. Toate acestea vor fi discutate cu APL, cu participarea reprezentanților instituțiilor din teritoriu și angajații primăriei. În urma ședinței, APL va întocmi procesul-verbal al ședinței, în care vor fi incluse toate recomandările parvenite. Această etapă va fi prezentată în decurs de 2 luni și vor fi elaborate și prezentate următoarele livrabile: - Încadrarea în teritoriu; - Situația existentă. Zonificarea teritoriului; - Situaţia hidrogeotehnică; - Situația existentă. Disfuncționalități și priorități. - Elaborarea și consultarea publică a Planului Urbanistic General La această etapă, în baza consultărilor cu APL din etapa anterioară și soluțiilor optime identificate, echipa de proiectare/proiectantul va formula viziunea de dezvoltare teritorială a localității, obiectivele de dezvoltare și prioritățile de intervenție necesare, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile și armonioase pe termen lung (până în 2035). Va fi stabilită viziunea generală a localității și trasate obiectivele principale pe termen scurt, mediu și lung. Direcțiile strategice trebuie să reflecte atât nevoile actuale ale comunității, cât și tendințele viitoare de dezvoltare. Fiind un proces participativ, metoda de lucru va cuprinde inclusiv chestionare și/sau interviuri, cu formularea unor întrebări legate de valorile și viitorul comunității, dar și organizarea de mese rotunde/ateliere de lucru, pentru diverse grupuri de populație (grupuri țintă). Echipa de proiectare va formula lista de programe/proiecte care sunt dedicate către asigurarea de servicii și de utilități publice adecvate, păstrarea calității mediului înconjurător, îmbunătățirea relațiilor dintre modul de utilizare a terenului și schimbările din condițiile de trafic, dinamizarea și întreținerea economiei locale și îmbunătățirea performanțelor instituționale și a dezvoltării resurselor umane. Etapa dată se finalizează cu prezentarea și consultarea publică a Planului Urbanistic General, responsabilitatea organizării revenind APL. Aceasta va informa populația prin publicarea unui anunț oficial în presa locală, pe site-ul primăriei și prin alte canale de comunicare (afișe, rețele sociale) și va pune la dispoziție documentele preliminare ale PUG (rapoarte, hărți, studii). Echipa de proiectare/proiectantul va acorda suport și va prezenta, în cadrul consultărilor, documentația elaborată. După consultare, APL va întocmi procesul-verbal al ședinței și va înainta către proiectant obiecțiile asupra documentației elaborate, cu Aviz prealabil a Arhitectul şef local. Această etapă va fi prezentată/elaborată în decurs de 3-6 luni și vor fi elaborate și prezentate următoarele livrabile: Materiale grafice 1. Încadrarea în teritoriu; (document final) 2. Situaţia existentă. Zonificarea teritoriului; (document final) 2/1. Situaţia hidrogeotehnică; 2/2. Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi şi priorităţi; (document final) 3. Reglementări. Zonificarea teritoriului; 4. Unități teritoriale de referință; 5. Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport; 6. Reglementări. Alimentare cu apă; 6/1. Reglementări. Canalizare; 7. Reglementări. Alimentare cu energie electrică; 7/1. Reglementări. Alimentare cu gaze naturale; 8. Obiecte de utilitate publică; 9. Reglementări. Circulaţia terenurilor; 10. Reglementări. Zone industriale (unități economice); 11. Reglementări. Protecţia mediului; - Finalizare lucrării și consultarea publică a Plan Urbanistic General Va fi finalizată toată documentația de proiect și supusă consultării publice, responsabilitatea organizării revenind APL. Administrația Publică Locală va informa populația prin publicarea unui anunț oficial în presa locală, pe site-ul primăriei și prin alte canale de comunicare (afișe, rețele sociale) și va pune la dispoziție documentele preliminare ale PUG (rapoarte, hărți, studii). Echipa de proiectare/proiectantul va oferi suport și va prezenta documentația elaborată în cadrul consultărilor publice. După finalizarea consultărilor, APL va întocmi procesul-verbal al ședinței și va transmite către proiectant obiecțiile asupra documentației elaborate, incluzând Avizul prealabil al Arhitectului-Șef local sau raional. Echipa de proiect/ proiectantul va corectarea şi modificarea proiectului. Această etapă va fi finalizată în decurs de 2-3 luni, timp în care Planul Urbanistic General va fi elaborat și prezentat în volum complet conform prevederilor documentației normative și temei-program. - Procedura de avizare Avizarea documentației de urbanism se va realiza conform prevederilor Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 și a normativului NCM B.01.02:2016 „Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului”. Proiectantul are obligația de a oferi suport tehnic și explicații, precum și de a corecta documentația de urbanism în urma avizelor emise de serviciile desconcentrate ale AAPC în decurs de 30 zile de la data recepționării avizelor. Etapa se consideră încheiată după obținerea tuturor avizelor AAPC, a raportului unic de verificare a documentației de urbanism și a Avizului General. |
| 9. | Alte date şi cerinţe: | Materiale grafice și studii - Actualizarea materialelor topografice - Studiu geotehnic - Situaţia hidrogeotehnică. |
| 10. | Valorificarea lucrării: | Documentația de urbanism dată va deveni temei pentru luarea deciziilor de către autoritățile publice orășenești în activitățile urbanistice și va fi monitorizată permanent de compania de proiectare, care va obține câștig în procedura de licitație. Orice modificare în proiect sau elaborarea altor categorii de documentație de urbanism, trebuie să fie examinate şi avizate, în mod obligatoriu, de către autorii proiectului. |
| 11. | Avizarea, expertizarea şi aprobarea: | Lista organismelor emitente de avize la documentațiile de urbanism - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul economiei; (Consiliul raional) - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul mediului; (Agenția de Mediu) - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul agriculturii; (Agenția Națională de îmbunătățiri funciare) - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul sănătăţii; (Centrul de Sănătate Publică , ANSP.) - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul muncii şi protecţiei sociale; - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul culturii; (Consiliul National al Monumentelor Istorice ) - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul transporturilor şi drumurilor; - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul afacerilor interne (Serviciul protecției civile și situațiilor excepționale). Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul resurse funciare şi cadastru; (Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova) - S.A. pentru gestionarea gazului; - Serviciile desconcentrate a AAPC în gestionarea apelor Moldovei"; (Agenția „Apele Moldovei”) - Serviciile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor minerale; (Agenția pentru geologie și Resurse Minerale) - Serviciile desconcentrate a AAPC în domeniul silviculturii. (Agentia Moldsilva) - Arhitectul şef al localități - Aviz general. Autoritatea Administratie Publice Centrale (AAPC) în domeniul Amenajării și Dezvoltării Teritoriului. |
| 12. | Termenul de elaborare şi costul lucrării | Termenul de elaborare şi costul lucrării se stabilesc conform devizului, contractului şi graficului de elaborare. *Notă: Conform prevederilor Anexei a la NCM B.01.02.2016, Prezentul caiet de sarcini poate fi completat pe parcursul elaborării planurilor de amenajare a teritoriului și urbanistice, dacă aceasta se va stipula în contractul încheiat între elaborator și beneficiar. |

Grup de lucru, care a participat la elaborarea Temei program:

Viceprimar al or. Ialoveni:                                   ________________________ Veaceslav Cernat

Arhitect-șef or. Ialoveni:                                     ______________________________ Oleg Palii

Specialist principal:                                              __________________________ Roman Visternicean

Specialist principal:                                              __________________________ Pavel Condreanu

Coordonat:

Șef fil. Ialoveni S.A.”Apă-Canal Chișinău”_________________________________ Alexandru Baltag

Anexa nr.1

Graficul de execuție a serviciilor pentru elaborare a PUG pentru localitatea ________________________

|  | Termen de executie | 1 luna | 2 luna | 3 luna | 4 luna | 5 luna | 6 luna | 7 luna | 8 luna | 9 luna | 10 luna | 11 luna | 12 luna | Procent din valoarea contractului | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0 Pregătire și acumularea datelor inițiale | 14 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | - |
| Etapa 1 Etapa de elaborare a studiilor de fundamentare | 1 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % | X,XX lei |
| Etapa 2 Elaborarea situației existente | 2 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 % | X,XX lei |
| Etapa 3 Elaborarea și consultarea publică a Plan Urbanistic General | 6 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 % | X,XX lei |
| Etapa 4 Finalizare lucrării și consultarea publică a Plan Urbanistic General | 2 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 % | X,XX lei |
| Etapa 5 Procedura de avizare | 1-2 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % | X,XX lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | X,XX lei |
| Studii și prospecțiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizarea materialelor topografice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X,XX lei |
| Studiu geotehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X,XX lei |
| Studiu hidrogeotehnic (după caz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X,XX lei |
| Alte studii după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X,XX lei |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X,XX lei |
| Total ofertă (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ofertă (cu TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datele inițiale necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic General

(conform NCM B.01.02:2016, 62 Anexa C)

Datele iniţiale necesare :

- informaţia privind studiile efectuate pentru obiectul sistematizării (prezenţa materialelor de prospecțiune la diferite scări şi destinaţie, din arhive, surselor istorico-literare şi altele), lista lucrărilor de cercetări ştiinţifice, proiectele de sistematizare şi altele, elaborate anterior, de care trebuie să se ţină cont în procesul de elaborare;

- suportul topografo-geodezic şi de prospecţiuni geotehnice;

- informaţia privind utilizarea existentă a teritoriului (în formă de scheme de utilizare funciară şi alte materiale grafice), cât şi terenurile pentru care s-au emis certificate de urbanism pentru construcţii, alte activităţi urbanistice ;

- datele cercetărilor şi prognozele condiţiilor sanitaro-igienice şi situaţiei ecologice;

- datele cercetărilor sociologice şi social-economice;

- datele despre situaţia demografică în teritoriul respectiv (structura populaţiei pe grupe de vârstă, rata medie de creştere a populaţiei, rata excedentului migrator etc);

- datele privind caracteristicile construcţiilor locuibile, publice, industriale, ale gospodăriei comunale, reţelei de transport ale ramurii construcţiilor;

- datele privind obiectele cu risc sporit;

- materialele privind evaluarea surselor balneologice, balneoclimatice şi zonificarea curativă pentru staţiuni balneare;

- planurile istorico-arhitecturale, proiectele zonelor de protecţie a monumentelor patrimoniului istorico-arhitectural;

- datele privind rezultatele prospectărilor şi cercetărilor arheologice;

- materialele prognozelor economice şi de dezvoltări ramurale;

- materialele directive privind teritoriul obiectului de proiectat, care se referă la dezvoltarea lui, hotărârile, deciziile şi alte documente

Indicatorii principali ai concepţiei planului urbanistic general – conform NCM B.01.02:2016, Anexa F (normativă)

| Indicatorii | Unitatea de măsură |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Populaţia |  |
| 1 .Numărul populaţiei | mii loc. |
| 2. Numărul de familii şi de locuitori solitari | mii un. |
| Teritoriul |  |
| 3.Necesarul de teritorii pentru noi construcţii de locuinţe: |  |
| - locuinţe proprietate privată cu loturi | ha |
| - blocuri cu multe apartamente | ha |
| Fondul de locuinţe |  |
| 4. Fondul de locuinţe, | mii locuinţe ( case ) |
| inclusiv supus modificării | mii locuinţe ( case ) |
| 5. Necesarul de fond de locuinţe nou, | mii locuinţe ( case ) |
| inclusiv: |  |
| - locuinţe proprietate privată cu loturi | mii unităţi, % |
| - blocuri cu multe apartamente | mii unităţi, % |
| 6. Fondul de locuinţe cu dotări edilitare | % |
| 7. Fondul de locuinţe cu dotări incomplete | % |
| 8. Densitatea construcţiei (pe tipuri) | mii locuinţe ( case ) |

Indicatorii principali ai planului urbanistic general (obligatorii) – conform NCM B.01.02:2016, Anexa G (normativă)

| Indicatorii | Unitatea de măsură |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Populaţia |  |
| 1. Numărul populaţiei, inclusiv: | mii loc. |
| - propriu zisă a localităţii | mii loc. |
| - încadrată în limita urbană de perspectivă a localităţilor | mii loc. |
| 2.Densitatea populaţiei | mii loc./km2 |
| 3.Structura pe vârstă a populaţiei: |  |
| - până la vârsta de muncă | mii loc. |
| - în vârsta de muncă | mii loc. |
| - peste vârsta de muncă | mii loc. |
| 4.Numărul de familii şi de locuitori solitari | mii loc. |
| 5.Numărul populaţiei ocupate, inclusiv: | mii loc. |
| - în sfera de producţie | mii loc. |
| - în sfera de prestări servicii | mii loc. |
| - în alte domenii | mii loc. |
| 6.Structura pe sex a populaţiei: - femei - bărbaţi | mii loc. mii loc. |
| Teritorii |  |
| 7.Aria totală a teritoriului în limita localităţii | ha |
| inclusiv zone: |  |
| - locuibile | ha,% |
| - industriale, comunale şi depozitare | ha,% |
| - peisagistice, de agrement | ha,% |
| - de transport şi ale infrastructurii edilitare | ha,% |
| - cu altă destinaţie | ha,% |
| 8.Revine unui locuitor | m2/loc |
| Fondul de locuinţe |  |
| 9.Fondul l de locuinţe, inclusiv | mii m² , mii ap. ( case ) |
| - locuinţe proprietate privată cu loturi | mii m2, mii ap. ( case ) |
| - blocuri cu mai multe apartamente | mii m2, mii ap. |
| 10. Necesarul de majorare a ariei totale | mii m2, mii ap. ( case ) |
| 11. Fondul de locuinţe supus modificării | mii m² , mii ap. ( case ) |
| Infrastructura socială |  |
| 12.Instituţii preşcolare | mii locuri, locuri/mii loc. |
| 13.Şcoli generale | mii locuri, locuri/mii loc. |
| 14.Spitale | paturi, paturi/mii loc. |
| 15.Policlinici | vizite pe zi, vizite pe zi/mii loc. |
| 16.Întreprinderi de comerţ | mii m² , m²/mii loc. |
| 17. Alte instituţii publice pentru întreaga localitate | indicatori/mii loc. |

Datele inițiale necesare pentru elaborarea documentației pentru compartimentul „Protecția mediului" în componența Planului Urbanistic General al localităţii

(conform NCM B.01.06:2019, Anexa C)

Compartimentul PM este elaborat în baza datelor inițiale prezentate de beneficiar pe următorii indici:

C.1.1 Mediul natural, sursele DI - Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Biroul Național de Statistică.

C.1.1.1 Clima:

a) temperatura (0C);

b) direcția vântului (frecvența în % după orientare în 8 direcții);

c) viteza vântului medie multianuală (m/sec);

d) viteza vântului (timp liniștit 0-1 m/sec);

e) suma de precipitații anuale (mm);

f) lumina solară (cantitatea de ore anuală).

C.1.1.2 Caracteristicile geofizice ale teritoriului din materialele pentru amenajarea teritoriului de importanță națională, regională şi locală, care conțin informație de un nivel superior, componentă a căruia este teritoriul examinat privind distribuția spaţial-teritorială şi combinarea condițiilor naturale:

a) zona şi raionul republicii, unde este amplasat teritoriul examinat;

b) poziția teritoriului examinat față de alte teritorii, care interacționează cu teritoriul examinat;

c) particularitățile structurii geologice, caracteristicile reliefului, tipurile principale de soluri, reprezentanții tipici ai florei şi faunei;

d) complexe naturale şi particularitățile naturale ale teritoriului.

C.1.1.3 Problemele specifice ale mediului. Sursele DI - organele de supraveghere de stat a sănătății publice şi autorităților de protecție a mediului şi a resurselor naturale, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Biroul Național de Statistică:

a) fenomene meteorologice nefavorabile şi periculoase (vânt, precipitații, ceață, anomalii de temperatură);

b) caracteristici hidrologice (inundații, viituri);

c) procese geologice exogene (alunecări, eroziunea solului, râpi, sub inundații şi altele);

d) resurse de apă limitate (consumurile minime lunare a apelor de suprafață în perioada de vară şi iarnă, micșorarea nivelului apelor freatice în zona prizei de apă), eutrofizarea iazurilor, componenți specifici, care se conțin în apele de suprafață şi freatice;

e) altele.

C.1.2 Sursele regenerabile de energie (tipurile şi cantitatea acestora) în baza datelor autorităților de protecție a mediului şi a resurselor naturale:

a) energia solară;

b) energia vântului;

c) hidroenergetica;

d) biomasa, produsele de prelucrare a acesteia;

e) deșeurile municipale;

e) altele.

C.1.3 Aerul. Sursele DI - organele de supraveghere de stat a sănătății publice şi autoritățile de protecție a mediului şi a resurselor naturale, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Biroul Național de Statistică.

Poluarea de fond a aerului atmosferic în locul de amplasare a localității.

Sursele de poluare:

a) transportul;

b) industria;

c) energetica;

d) altele.

Poluanții principali (t/an).

Nivelul de poluare pe zone.

Potențialul industrial (prezența întreprinderilor cu grad înalt de nocivitate sanitară).

C.1.4 Acțiunea fizică. Sursele DI - Serviciul organelor de supraveghere de stat a sănătății publice, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Biroul Național de Statistică.

Sursele de poluare :

a) zgomot (dBA);

b) vibrația (m/sec2);

c) iradierea electromagnetică (MHz, Hz);

d) radiația (mSv/an);

e) altele.

Nivelul de poluare pe zone.

C.1.5 Solurile. Sursele DI - serviciul organelor de supraveghere de stat a sănătății publice şi autoritățile de protecție a mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, prospecțiuni geotehnice:

a) clasificarea solului pe tipuri;

b) bonitatea solurilor;

c) starea sanitaro-epidemiologică a solurilor în zonele de risc;

d) sursele de poluare;

e) altele.

Nivelul de poluare.

C.1.6 Caracteristica resurselor de apă. Sursele DI - organele de supraveghere de stat a sănătății publice şi autoritățile de protecție a mediului şi a resurselor naturale, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Biroul Naţional de Statistică.

Indicii hidromorfologici ai apelor de suprafață:

a) debitele multianuale de consum anual şi zilnic a apei, m3/sec;

b) viteza curentului, m/sec;

c) frecvența nivelului, m;

d) lățimea, m.

Informația privind rezervele de exploatare şi resursele prognozate a apelor subterane conform [Hotărîrea Guvernului nr.763 din 23.09.2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor].

Indicii fizico-chimici şi biologici ai calității apelor de suprafață şi subterane [Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane].

Substanțe poluante specifice (mkg/l).

Sursele de poluare:

a) apele uzate menajere şi industriale (mii m3/an);

b) apele de suprafață şi drenate (mii m3/an);

c) deșeurile industriale şi menajere (t/an, m3/an).

Nivelul de poluare pe zone şi secțiuni.

C.1.7. Deșeurile de producere şi consum. Sursele DI - autoritățile de protecție a mediului şi a resurselor naturale, serviciul veterinar, Biroul Național de Statistică, serviciul comunal:

a) depozite neautorizate de deșeuri menajere şi de construcții;

b) tipuri şi cantitatea deșeurilor formate, t/an;

c) locurile de formare;

d) metode de eliminare.

C.1.8 Regnul vegetal şi animal. Sursele DI - autoritățile de protecție a mediului şi a resurselor naturale, primăria.

Teritoriile existente de spații verzi, lista soiurilor, suprafața, (ha). Componența tipică a regnului animal.

C.1.9 Sarcina organelor de supraveghere de stat a sănătății publice şi autorităților de protecție a mediului şi a resurselor naturale, privind starea sanitaro-igienică şi ecologică existentă a mediului a teritoriului examinat (localității) şi recomandările pentru ameliorare.

C.1.10 Sarcina serviciului veterinar privind prezența sau lipsa locurilor de reciclare a deșeurilor biologice, metodele şi perspectiva de reciclare a acestora.

C.1.11 Ariile naturale special protejate de stat, aflate în zona de acțiune a teritoriului examinat conform [Legea nr.1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat];

C.1.12 Documentația în vigoare privind sistematizarea teritorială, în componența căreia este inclus şi teritoriul examinat.

C.1.13 Proiectele celor mai importante obiective (studiu investițional şi de construcții a proiectelor, studiu economic, evaluarea impactului asupra mediului (EIM).

C.1.14 Darea de seamă privind cercetările geotehnice a teritoriului examinat, conform NCM A.03.11.

C.1.15 Datele prospecțiunilor tehnico - ecologice pe componentele sistemelor ecologice şi factorilor de acțiune asupra lor conform NCM A.03.11.

C.1.16 Avizul organului de supraveghere asupra folosirii rocilor subterane privitor la prezența sau lipsa zăcămintelor minerale utile pe teritoriul examinat.

C.1.17 Documentația de protecție a mediului a întreprinderilor principale în funcțiune, darea de seamă cu prezența formelor «1-аеr», «nr.1-gospodăria apelor», «nr.1-apeducte-canalizare» şi «nr.1-deşeuri toxice», «nr.2-deşeuri»).

C.1.18 Materialele de amenajare a teritoriului național, regional şi local, care conțin informație de un nivel superior, componentă a căruia este teritoriul examinat cu obiective gospodărești, care sunt surse de apariție a proceselor periculoase naturale şi tehnogene, care pot provoca situații excepționale de nivel național, regional şi local.

C.1.19 Materialele programelor şi proiectelor ecologice, cu conținut de informație privind problemele ecologice, ariile naturale special protejate, teritoriile de recreere şi obiectivele naționale, regionale şi locale.

C.1.20 Strategie social-economică de dezvoltare a teritoriului examinat, statutul localității, planul urbanistic general existent.

C.1.21 Documentația de proiect, care reflectă starea existentă şi soluțiile planului urbanistic general, în cazul lucrărilor generale, sunt prezentate de elaboratorii PUG, care va include:

a) memoriul general;

b) încadrarea în teritoriu;

c) situație existentă, disfuncții şi priorități;

d) zonificarea teritoriului;

e) căi de comunicație şi transport;

f) compartimentul alimentarea cu apă şi canalizare;

g) alimentarea cu energie electrică, semnalizarea, TV prin cablu, alimentarea cu energie termică;

h) circulația terenurilor;

i) zonele industriale (unități economice).

C.1.22 Alte materiale la solicitarea elaboratorului compartimentului PM.