| Proiectarea cimitirului din or. Singera mun. Chisinau N01-2016 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

pentru lucrari de constructii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 2,280 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 4,674 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 3,990 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,219 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,610 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,755 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 1,610 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,200 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 16,728 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -погрузка |  | 100 m3 | 0,670 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,508 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  | t | 114,010 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 8,665 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,670 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,241 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,268 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
| 8 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 7,620 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,544 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 8,763 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,762 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,600 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 |  | m3 | 25,400 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 101,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,160 |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  | m3 | 26,426 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,578 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 15,240 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 6,350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 133,620 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,552 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,401 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 136,960 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 20,043 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,336 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 1 260,750 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 68,081 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,782 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 292,269 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 189,112 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 12,607 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 63,630 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,544 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 66,812 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,318 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 19,089 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 19,089 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,909 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 3,182 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 5,090 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 6,363 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,223 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,032 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 7,636 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M100 |  | m3 | 34,100 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 117,645 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,640 |
|  | 26631021000001 |  | Beton M100 |  | m3 | 35,477 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,461 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 20,460 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 8,525 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 170,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,575 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 179,025 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,853 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 51,150 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 51,150 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 5,115 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 8,525 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 13,640 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 17,050 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,597 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,085 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 20,460 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 48,640 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,837 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 165,376 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 33,075 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,058 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 109,926 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,097 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,265 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  |  | 3. Peretii |  |  |  |
| 16 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 20,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 63,654 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,978 |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 18,540 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 61,800 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 1,442 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 2,060 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,060 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 7,622 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 | 18,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 80,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 16,560 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 7 092,000 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 4,320 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,009 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 7,920 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 7,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200 |  | m3 | 19,700 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 95,545 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,865 |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  | m3 | 20,798 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,044 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 11,820 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 5,516 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 455,030 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 43,228 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,820 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 466,406 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,550 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 127,408 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,455 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 024,520 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 67,618 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,123 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 050,133 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 10,245 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 286,866 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,025 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 197,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 39,400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 216,700 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 15,760 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,985 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 59,100 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 59,100 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 5,910 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 9,850 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,925 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 29,550 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,197 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,295 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 23,640 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 3,940 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CA04F |  | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (parapet) |  | m3 | 17,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 83,420 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,740 |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  | m3 | 18,159 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,657 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 10,320 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 4,816 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 441,880 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 41,979 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,768 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 452,927 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,419 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 123,726 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,442 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 375,300 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 90,770 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,877 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 409,682 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 13,753 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 385,084 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,375 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 172,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,800 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 180,600 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,860 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 51,600 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 51,600 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 5,160 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 8,600 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 13,760 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 17,200 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,602 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,086 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 20,640 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 103,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 30,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,450 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 41,200 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,052 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,030 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperisul |  |  |  |
| 27 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  | t | 1,330 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 56,525 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 39,568 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 11,305 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,652 |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice |  | kg | 1 330,000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 7,315 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 6,650 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 6,650 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 6,650 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,532 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,798 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 7,315 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 12,635 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  | kg | 95,200 |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 9,996 |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 99,998 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,923 |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,962 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 7,616 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,238 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  | t | 1,430 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 9,209 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 11,154 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb |  | kg | 5,577 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 2,788 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,394 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CE30C |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit din placi OSB -15 mm |  | m2 | 32,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 7,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |
|  | 2020132920527 |  | Placi OSB-15 mm |  | m2 | 33,600 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,960 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CE03A |  | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv |  | m2 | 32,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 19,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,400 |
|  | 2416202602100 |  | Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, armate cu fibra de sticla |  | m2 | 78,960 |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  | kg | 3,696 |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  | m2 | 37,632 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (parapet) |  | m2 | 18,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 13,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  | kg | 84,105 |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,567 |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 4,725 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  |  | 5. Ferestre |  |  |  |
| 33 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi |  | m2 | 3,380 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,776 |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 | 3,380 |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 21,970 |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 8,518 |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 8,923 |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,163 |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,646 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,100 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,552 |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,359 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi |  | m2 | 10,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,492 |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 | 10,400 |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 67,600 |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 16,016 |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 16,744 |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 5,408 |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 1,206 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,309 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,456 |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,945 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre |  | m | 11,800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,304 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,944 |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 12,036 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,144 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  | m | 11,800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,776 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,944 |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  | m | 11,800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 47,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |
|  |  |  | 6. Usi |  |  |  |
| 37 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 4,200 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,066 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,336 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice |  | m2 | 4,200 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 16,800 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,100 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,735 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,520 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,084 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CO07B |  | Poarta si portita. |  | kg | 80,000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 40,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,000 |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  | kg | 84,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,480 |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  | kg | 0,640 |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  | kg | 0,800 |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg | 20,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb |  | kg | 0,312 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,078 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  |  | 7. Pardoseala |  |  |  |
| 40 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  | 100m2 | 0,230 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,566 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,173 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,115 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,492 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu M100 turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  | m3 | 1,860 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,161 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,209 |
|  | 26631021000001 |  | Beton M100 |  | m3 | 1,926 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,188 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,465 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,744 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  | m2 | 23,200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,712 |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  | m2 | 51,040 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 69,600 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 13,920 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,023 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 46,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,079 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,510 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) |  | m2 | 23,200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,920 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,320 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,766 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,232 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,696 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,278 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga |  | m2 | 23,200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,464 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,128 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,046 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,070 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,035 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 23,200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 52,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,800 |
|  | 26611128007001 |  | Placi de gresie ceramica |  | m2 | 23,896 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 93,960 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 6,960 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 464,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 20,880 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,044 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,278 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) |  | m | 20,900 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 6,270 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,090 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  | m2 | 2,195 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 7,681 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 131,670 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,195 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 6,270 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,045 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,021 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |
|  |  |  | 8. Lucrari de finisare interioare |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Tavan |  |  |  |
| 47 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 23,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 51,084 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 24,482 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 21,427 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 51,295 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 54,793 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m | 17,662 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,319 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,040 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 38,471 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 377,486 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,148 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,102 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm) |  | m2 | 23,200 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 35,496 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 165,648 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,093 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,833 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,452 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 | -23,200 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -14,384 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -66,352 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,046 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,186 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -0,742 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 23,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,696 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,480 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,160 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 23,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,760 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 9,280 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,392 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,160 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,046 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 8.2. Pereti |  |  |  |
| 52 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 50,700 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 50,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,140 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  | m3 | 0,254 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T |  | m3 | 0,811 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,101 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 50,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,521 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,605 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,535 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 50,700 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 114,075 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,140 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 53,235 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 20,280 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 014,000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 16,731 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,406 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 202,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,014 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,608 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioare |  |  |
|  |  |  | 9. Lucrari de finisare exterioara |  |  |  |
| 55 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 123,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 172,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,900 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 2,952 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,861 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,492 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,984 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat -100 mm |  | m2 | 123,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 174,660 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 36,654 |
|  | 2521302602907 |  | Placi polistiren expandat -100 mm |  | m2 | 132,926 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 496,920 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 496,920 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 136,653 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 42,238 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 745,380 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,075 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,418 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 2,829 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,214 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 123,000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 14,760 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 51,045 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CF30A |  | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" |  | m2 | 123,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 150,060 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 282,900 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,492 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,738 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  | kg | 150,000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,500 |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  | kg | 157,500 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,150 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,150 |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  | kg | 0,750 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,. |  | t | 0,150 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,966 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 1,170 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb |  | kg | 0,585 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,292 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,146 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare exterioara |  |  |
|  |  |  | 10. Lucrari diverse |  |  |  |
| 61 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 |  | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,400 |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  | m3 | 1,040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,101 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,250 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 3,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 3,675 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,018 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,050 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,050 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,105 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,175 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,280 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,350 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,012 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,002 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Amenajarea teritoriului (marca PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Территория кладбища |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (под дорожное покрытие) |  | 100 m3 | 4,290 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 6,61 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (разработать в насыпь на 30 м) |  | 100 m3 | 1,958 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 3,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsC22D1 k=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  | 100 m3 | 1,958 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 3,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 2,332 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 5,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (отвозка) |  | t | 396,440 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 30,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 2,332 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,84 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,01 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,93 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Территория кладбища |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tip A1 (780 m2 / 350 m2) |  |  |  |
| 7 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.200mm |  | m3 | 156,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 57,72 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 36,19 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 204,52 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 23,87 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,59 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 7,49 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.250mm |  | m3 | 195,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 117,00 |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 39,58 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 237,70 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 29,25 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 8,19 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 50,31 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6L) |  | t | 0,210 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,22 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 350,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 21,00 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 49,35 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 5,60 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,76 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 2,76 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 2,76 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3L) |  | t | 0,140 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,14 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | DB16H k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6,0 cm) |  | m2 | 350,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 26,25 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 49,35 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 5,78 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,78 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 2,78 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 2,78 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BR 100.30.15 ) |  | m | 440,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 66,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 193,60 |
|  | 26661228002851 |  | Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15 |  | m | 442,20 |
|  | 2663102100001200 |  | Beton M200 |  | m3 | 19,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip A1 (780 m2 / 350 m2) |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tip A2 (60 m2) |  |  |  |
| 14 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  | m3 | 6,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2,22 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,39 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 7,87 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,92 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,14 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,29 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 4,800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2,88 |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 0,97 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 5,85 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,72 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,20 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,24 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | DB16H k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6,0 cm) |  | m2 | 60,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 4,50 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 8,46 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,99 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,48 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,48 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) |  | m | 36,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,32 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 6,48 |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  | m | 36,18 |
|  | 2663102100001200 |  | Beton M200 |  | m3 | 1,73 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip A2 (60 m2) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |
|  |  |  | 3. Gard |  |  |  |
| 18 | 47-02-039-5 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii |  | 100 buc | 0,850 |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  | h-ut | 1,76 |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  | h-ut | 1,76 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CO08B |  | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (панели 43-255 шт, 43/1 -85 шт, столб C11 - 85 шт, бетон М200 - 11,31 м3, щебень - 1,38 м3) |  | m | 174,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 200,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,50 |
|  | 2661112800650 |  | Placi din beton armat pline 43 |  | buc | 255,00 |
|  | 2661112806500 |  | Placi din beton armat traforate 43/1 |  | buc | 85,00 |
|  | 2811106302050 |  | Stilp din beton armat prefabricat |  | buc | 85,00 |
|  | 26631021000002 |  | Beton M200 |  | m3 | 11,31 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 0,89 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,38 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 17,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-1

WC  lucrari de constructii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 108,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 8,269 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,230 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,256 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 25,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,000 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 27,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150 | m3 | 10,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 37,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,320 |
|  | 266310210000015 | Beton M150 | m3 | 11,236 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,096 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,700 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 37,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,670 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 39,690 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,189 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,340 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,340 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,134 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,890 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,024 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,780 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,132 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,019 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,536 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,752 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,208 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 945,600 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,576 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,056 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,960 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -2ПБ26-4 | buc | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 266612280060011 | 2ПБ26-4 | buc | 3,030 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,006 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,450 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -2ПБ13-1 | buc | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 266612280060012 | 2ПБ13-1 | buc | 2,020 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,004 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,050 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1,012 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,113 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,375 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,001 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,047 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,006 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,170 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,150 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,150 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,072 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,007 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,017 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (Scinduri rasinoase-conform proiectului V=0,06 m3) | m2 | 6,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,445 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  | 2665122700450 | Placi ondulate tip eternit | m2 | 8,531 |
|  | 28731458874501 | Cuie pentru foi de ardezii | kg | 0,546 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 2,047 |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0,751 |
|  | 2710403750000 | Pazie | buc | 0,273 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,060 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 1,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,300 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,065 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,040 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,040 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,010 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 7,600 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,114 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,824 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,042 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,213 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,340 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,289 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,078 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,578 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,278 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,004 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,020 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,720 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,468 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,298 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,930 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 3,720 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,316 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,674 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,074 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -фрамуги | m2 | 0,350 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,441 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,399 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 20301129380001 | фрамуги | m2 | 0,350 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,052 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,256 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,007 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | CA03G | Beton armat M150 turnat cu mijloace clasice, in portiuni monolite (МУ-1) | m3 | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |
|  | 266310210000015 | Beton M150 | m3 | 0,312 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,180 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,075 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 47,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,543 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,141 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 48,277 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,471 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,188 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,047 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,015 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,105 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,001 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,030 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,030 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,003 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,005 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,008 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,000 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | CR03A | Крышка люка | m3 | 0,020 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,020 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,100 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,100 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,070 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,070 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,070 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm | m | 3,200 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,216 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,096 |
|  | 2665122701602 | Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm | m | 3,226 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 56,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,280 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,160 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,320 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,400 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 12,000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,080 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,386 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,610 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,140 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,294 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,588 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 14,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,260 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,994 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,112 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,122 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 11,700 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 10,881 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,094 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 1,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,080 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,500 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,300 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,001 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 1,270 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,254 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,397 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,127 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,495 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,105 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,210 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 5,060 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,036 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,506 |
|  | 26641021020102 | Mortar ciment M200 | m3 | 0,167 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,051 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,152 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,061 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade | m2 | -5,060 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -1,012 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,202 |
|  | 26641021020102 | Mortar ciment M200 | m3 | -0,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,015 |
|  |  | Total |  |  |