CAIET DE SARCINI

pentru elaborarea

Sistemului Informatic Automatizat

Registrul de Stat al Armelor

Chișinău – 2018

Cuprins

1	Introducere	7

2	Informație generală	7

2.1	Scopul și obiectivele proiectului	9

2.2	Referințe și aspecte legale pentru elaborarea sistemului informatic	10

2.2.1	Acte de reglementare a regimului armelor și al munițiilor cu destinație civilă	……………………10

2.2.2	Acte de reglementare a inițiativelor TIC a Republicii Moldova	…………………………………..12

2.2.3	Acte generale aferente punerii în producție și funcționării SIA RSA:	…………………………….14

2.3	Acronime și noțiuni utilizate	16

2.3.1	Acronime	…………………………………………………………………………………………..16

2.3.2	Noțiuni	……………………………………………………………………………………………..17

2.4	Destinația sistemului	19

2.5	Părțile implicate și rolul lor în sistemul informatic	20

2.6	Principiile de elaborare SIA RSA	21

3	Actorii sistemului	23

4	Arhitectura sistemului informatic	26

5	Modelul business al obiectului automatizării	29

5.1	Procesele automatizate	29

5.2	Managementul armelor	29

5.3	Managementul cererilor și actelor permisive	31

5.4	Managementul posesorilor de arme	35

5.5	Administrare utilizatori, roluri și drepturi de acces	35

5.6	Administrare metadate	35

5.7	Modulul de raportare	36

6	Obiectele informaționale	37

6.1	Armă	38

6.2	Posesor de armă	39

6.3	Cerere	40

6.4	Document anexat la dosar	42

6.5	Document intern	42

6.6	Act permisiv	43

6.7	Drept de deținere	44

6.8	Armurier	44

6.9	Operațiune	44

6.10	Dosarul armei	45

6.11	Dosarul posesorului	45

6.12	Dosarul armurierului	45

6.13	Muniție	46

6.14	Profilul utilizatorului	46

6.15	Raport	46

6.16	Metadată – Clasificator/Nomenclator	46

6.17	Înregistrare de jurnalizare	47

6.18	Notificare	47

7	Cazurile de utilizare și cerințele funcționale aferente	48

7.1	CU 01. Gestiunea dosarului armurierului	53

7.2	CU 02. Gestiunea dosarului armei	53

7.3	CU 03. Gestiunea dosarului posesorului  de armă	56

7.4	CU 04. Gestiunea actului de achiziție	58

7.5	CU 05. Gestiunea operațiunilor de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică a armelor	59

7.6	CU 06. Gestiunea datelor despre tragerea experimentală	59

7.7	CU 07. Înregistrarea depunerii cererii	60

7.8	CU 08. Gestiunea documentului anexat la dosar	62

7.9	CU 09. Distribuirea cererii	62

7.10	CU 10. Emiterea încheierii	63

7.11	CU 11. Emiterea actelor permisive	64

7.12	CU 12. Emiterea dispoziției	65

7.13	CU 13. Emiterea deciziei	66

7.14	CU 14. Aprobarea documentului intern	67

7.15	CU 15. Gestiunea locului aflării armei	67

7.16	CU 16. Gestiunea dreptului de deținere a armei	68

7.17	CU 17. Gestiunea arhivării/dezarhivării dosarului	69

7.18	CU 18. Vizualizarea datelor în dashboard	69

7.19	CU 19. Generarea formelor de tipar și rapoartelor	70

7.20	CU 20. Căutare în dosarele posesorilor de arme și în dosarele armelor	72

7.21	CU 21. Schimb de date cu sisteme externe	73

7.22	CU 22. Descărcare de date pentru necesitățile FFP în RM	76

7.23	CU 23. Extragerea de date din sisteme externe prin serviciul MConnect	76

7.24	CU 24. Generare de rapoarte de divergențe și contrapuneri	77

7.25	CU 25. Jurnalizarea evenimentelor	77

7.26	CU 26. Expedierea notificărilor	78

7.27	CU 27. Gestiunea plaților prin MPay	79

7.28	CU 28. Configurarea fluxurilor de lucru	80

7.29	CU 29. Administrarea clasificatoarelor și nomenclatoarelor	80

7.30	CU 30. Administrarea  profilului utilizatorului	81

7.31	CU 31. Gestiunea certificatelor de absolvire a cursurilor	82

8	Cerințele non-funcționale	84

8.1	Cerințe de securitate	84

8.1.1	Arhitectura de securitate	…………………………………………………………………………...84

8.1.2	Autentificare	……………………………………………………………………………………….84

8.1.3	Autorizare	………………………………………………………………………………………….86

8.1.4	Validarea datelor de intrare și de ieșire	……………………………………………………………86

8.1.5	Auditul și monitorizarea de securitate	…………………………………………………….……….87

8.1.6	Gestiunea excepțiilor și erorilor	…………………………………………………………………...88

8.2	Cerințe de performanță	88

8.3	Cerințe generale de interfață utilizator	89

8.4	Cerințe de interoperabilitate	90

8.5	Cerințe de licențiere și proprietate intelectuală	91

8.6	Cerințe pentru arhitectura de sistem	92

8.7	Cerințe pentru platforma tehnologică	94

8.8	Cerințe de flexibilitate	95

8.9	Cerințe pentru mentenabilitate	96

8.10	Cerințe pentru scalabilitate	96

8.11	Cerințe de reziliență și continuitate	96

9	Cerințe de implementare	98

9.1	Generalități	98

9.2	Organizarea proiectului de implementare	98

9.2.1	Organizarea proiectului	……………………………………………………………………………98

9.2.2	Managementului proiectului: activități cheie	……………………………………………………...99

9.2.3	Managementului proiectului: livrabile	………………………………………………………….....99

9.2.4	Managementului proiectului: criterii de acceptanță a livrabilelor	………………………………..100

9.3	Fazele proiectului și livrabile	100

9.3.1	Faza de analiză: activități cheie	…………………………………………………………………..100

9.3.2	Faza de analiză: livrabile	………………………………………………………………………....101

9.3.3	Faza de analiză: criterii de acceptanță	……………………………………………………………101

9.3.4	Faza de proiectare tehnică: activități cheie	……………………………………………………....101

9.3.5	Faza de proiectare tehnică: livrabile	……………………………………………………………..102

9.3.6	Faza de proiectare tehnică: criterii de acceptanță	………………………………………………..102

9.3.7	Faza de dezvoltare/configurare: activități cheie	………………………………………………....103

9.3.8	Faza de dezvoltare/configurare: livrabile	………………………………………………………..103

9.3.9	Faza de dezvoltare/configurare: criterii de acceptanță	…………………………………………..103

9.3.10	Faza de migrare a datelor: activități cheie	…………………………………………………..…104

9.3.11	Faza de migrare a datelor: livrabile	…………………………………………………………....105

9.3.12	Faza de migrare a datelor: criterii de acceptanță	……………………………………………....105

9.3.13	Faza de testare de acceptanță: activități cheie	………………………………………………....106

9.3.14	Faza de testare de acceptanță: livrabile	………………………………………………………..106

9.3.15	Faza de testare de acceptanță: criterii de acceptanță	…………………………………..............106

9.3.16	Training și documentație: prerechizite	………………………………………………………...106

9.3.17	Training și documentație: activități cheie	……………………………………………..............106

9.3.18	Training și documentație: livrabile	……………………………………………………………107

9.3.19	Training și documentație: criterii de acceptanță	……………………………………………....107

9.3.20	Lansarea în producție: activități cheie	…………………………………………………………108

9.3.21	Lansarea în producție: livrabile	………………………………………………………………..108

9.3.22	Lansarea în producție: criterii de acceptanță	…………………………………………………..108

9.3.23	Lansarea în producție: acceptanța finală a implementării	……………………………………..108

10	Suport și mentenanță post-implementare………………………………………………………..110

10.1	Generalități………………………………………………………………………………………110

10.2	Cerințe generale………………………………………………………………………………….110

10.3	Specificații pentru servicii……………………………………………………………………….111

10.3.1	Servicii de suport	…………………………………………………………………………….…111

10.3.2	Servicii de mentenanță	…………………………………………………………………………113

10.3.3	Servicii de dezvoltare	…………………………………………………………………………..113

10.4	Nivelul serviciilor aferente Sistemului (Service level)…………………………………………..115

10.4.1	Servicii de suport	……………………………………………………………………………….115

10.4.2	Servicii de mentenanță	………………………………………………………………………….116

10.4.3	Servicii de dezvoltare	…………………………………………………………………………...117

10.5	Managementul serviciilor de suport	118

10.6	Managementul schimbărilor	119

10.7	Asigurarea calității	120

10.8	Garanții de performanță	121

10.9	Terminarea contractului	122

11	Anexe	124

11.1	Categorii și tipuri de arme	124

11.2	Tipuri de cereri per servicii	126

# Introducere

Sistemul Informatic Automatizat Registrul de Stat al Armelor este o resursă informatică destinată organizării evidenței centralizate unice și a controlului în domeniul circulației armelor și munițiilor cu destinație civilă.

Regimul juridic al armelor și al munițiilor este reglementat prin Legea nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, și prin Hotărârea Guvernului nr. 293 din 23 aprilie 2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă”.

Regimul juridic de elaborare a Caietului de Sarcini privind elaborarea Sistemului Informatic Automatizat Registrul de Stat al Armelor este Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobată Hotărârea Guvernului nr. 609 din 03 iulie 2018.

# Informație generală

Noile reglementări privind regimul armelor și munițiilor au fost adoptate în contextul armonizării cadrului legislativ național cu reglementările internaționale în acest domeniu. Implementarea acquis-ului comunitar pe domeniul respectiv are ca obiectiv principal implementarea prevederilor Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunităților Europene privind controlul achiziționării și deținerii de arme, modificată prin Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008.

Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, vizează racordarea legislației naționale la acquis-ul comunitar relevant.

Astfel, au fost introduse noțiuni precum: arme cu destinație civilă, arme de foc, permis, valabilitate și avizare a permisului, permis de procurare armă, permis de port armă, permis de transport armă, fabricarea și traficul ilicit de arme, noțiuni ce vor conduce la îmbunătățirea modului de gestionare a acestui segment de activitate prin conștientizarea titularilor privind obligațiile ce le revin cu privire la aceste documente. Au fost modificate condițiile de acordare a dreptului de deținere, port și folosire a armelor cu gaze, această categorie de arme nefiind supusă regimului autorizării.

De asemenea, au fost preluate prevederi referitoare la marcarea și dezactivarea armelor, precum și rolul armurierilor și intermediarilor licențiați în activitatea de import/export, achiziție/vânzare și transport a armelor și munițiilor.

Totodată, a fost admisă exceptarea de la cerința de omologare a armelor și munițiilor fabricate în statele membre ale Uniunii Europene, fiind astfel eliminată bariera în calea liberei circulații a bunurilor în cadrul pieței comunitare.

Necesitatea asigurării unui control riguros cu privire la procurarea și deținerea armelor a impus introducerea unei reglementări conform căreia modalitățile de procurare prin mijloace de comunicare la distanță de către persoanele fizice a armelor letale și a armelor neletale supuse autorizării, precum și a muniției corespunzătoare acestora vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a legii.

Pentru asigurarea unui control eficient a armelor procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către cetățenii străini, s-a instituit obligația scoaterii acestora din Republica Moldova doar cu ajutorul serviciilor armurierilor licențiați. Concomitent, se stabilesc condiții mai restrictive privind procurarea și deținerea armelor cu bile de cauciuc. Aceste condiții sunt similare celor aplicabile armelor letale și se referă la:

  - lipsa calității de învinuit sau inculpat în cauze penale pentru anumite fapte săvârșite cu intenție, prevăzute în Codul penal și în anumite legi speciale;

  - lipsa pericolului la adresa ordinii publice, siguranței naționale, vieții și integrității corporale a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente;

  - inexistența unei situații de anulare, în ultimii 5 ani, a dreptului de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării;

  - inexistența unei situații în care titularii au pierdut sau le-au fost sustrase arme letale și neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile legii.

În vederea transpunerii prevederilor Directivei 2008/51/CE, perioada de păstrare a registrelor cu informații despre arme și muniții fabricate în Republica Moldova este stabilită pe un termen de 20 de ani, în vederea monitorizării adecvate a armelor de foc.

În același context, au fost transpuse prevederile referitoare la dezactivarea armelor:

  - delimitarea clară a domeniului de aplicare a regulilor privind procurarea, deținerea, respectiv, portul și folosirea armelor de către rezidenții statelor străine;

  - reglementarea operațiunilor de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a celor de transfer temporar al armelor.

De asemenea, au fost instituite obligații pentru armurierii care desfășoară operațiuni de producere a armelor și munițiilor, referitoare la:

- deținerea unui sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare și distrugere a armelor letale și neletale, în care să fie evidențiate atât armele, componentele esențiale ale acestora, cât și rebuturile;

- crearea unor registre în care să fie monitorizată evidența operațiunilor cu arme și muniții, respectiv instituirea obligației de a le prezenta pentru control organelor competente;

- solicitarea avizului poliției pentru angajații armurierilor licențiați în domeniul importului și comercializării armelor și munițiilor privind autorizarea accesului la efectuarea operațiunilor cu arme și muniții;

- deținerea unor spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor și munițiilor, dotate cu tehnică de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de poliție și conectate la dispecerate de alarmă și intervenție specializate;

- deținerea unor spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum și a unor spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, avizate de poliție.

Luând în considerație pericolul social pe care îl reprezintă fiecare categorie de arme existente, se propune o revizuire a modului de încadrare a acestora, astfel anexa nr. 1 la Legea nr. 130 din 08 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, prevede patru categorii de arme:

  - categoria A: arme de foc și muniții interzise;

  - categoria B: arme de foc supuse autorizării;

  - categoria C: arme care fac obiectul declarării;

  - categoria D: alte arme nesupuse autorizării.

Au fost reglementate în mod distinct condițiile de port și folosire a armelor de agrement, inclusiv a celor de tip air-soft sau paint-ball. Alături de armele cu aer comprimat, au fost introduse armele cu gaze, armele cu aer comprimat, care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s (prin eliminarea de la categoria A, arme interzise), fiind atribuite categoriei D - alte arme nesupuse autorizării, inclusiv:

- armele scurte sau lungi cu propulsie cu aer comprimat care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune cu energia la gura țevii mai mică de 7,5 J;

- armele dezactivate;

- pistoalele de start folosite în competițiile sportive, precum și muniția aferentă;

- arme cu cartușe de tip Flobert, cu energia la gura țevii mai mică de 7,5 J;

- armele de recuzită, precum și muniția aferentă;

- armele concepute în scopuri de salvare, cu condiția ca acestea să nu poată fi folosite decât în scopurile stabilite;

- armele albe;

- dispozitivele industriale, precum și muniția aferentă;

- dispozitivele electroșoc;

- spray-urile cu gaze lacrimogene sau iritante.

În conformitate cu art. 3 alin. (3) al Legii nr. 130 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea competentă care exercită autorizarea, evidența, controlul și supravegherea privind deținerea, portul și folosirea armelor și a munițiilor, precum și privind operațiunile cu acestea, fiind unica autoritate competentă care reprezintă Republica Moldova în cadrul transferurilor și notificărilor privind armele și munițiile.

În domeniul autorizării, evidenței, controlului și supravegherii asupra circulației armelor și a munițiilor, Ministerul Afacerilor Interne exercită următoarele funcții:

- elaborează instrucțiuni privind regimul armelor și al munițiilor, forma și conținutul documentelor emise;

- autorizează, ține evidența, realizează controlul și supravegherea privind procurarea, înstrăinarea, deținerea, păstrarea, portul și folosirea armelor și munițiilor, precum și privind efectuarea operațiunilor cu acestea;

- efectuează examinarea balistică, trageri experimentale din arme cu includerea tuburilor de cartușe și a gloanțelor trase în colecția de tuburi de cartușe și gloanțe trase a Ministerului Afacerilor Interne, sistematizate după tip, marcă, model, calibru, serie, număr, după an de producere și după lotul acestora;

- notifică autoritățile abilitate în domeniu, statelor străine și organizațiilor internaționale relevante abilitate în domeniu, despre transferul de arme și muniții efectuat de pe teritoriul Republicii Moldova către acestea;

- administrează Registrul de stat al armelor;

- eliberează, reperfectează, suspendă și retrage licențe;

- emite prescripții privind înlăturarea încălcării condițiilor de licențiere.

## Scopul și obiectivele proiectului

În prezentul document se examinează circulația armelor cu destinație civilă, pentru care organele Ministerului Afacerilor Interne eliberează autorizație de vânzare, achiziționare, fabricare, transportare, păstrare, port și folosire armă. Sistemul Informatic Automatizat Registrului de Stat al Armelor este parte  componentă a Sistemului informațional integrat al organelor de drept, care, la rândul său, intră în componența Resurselor informaționale de stat ale Republicii Moldova. SIA RSA este destinat pentru prelucrarea datelor privind evidența armelor de pe teritoriul Republicii Moldova, evidența deținătorilor legali de arme și evidența operațiunilor cu arme și muniții, care este organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției, fiind administrat de Direcția Activități Licențiate. Prin acest sistem, angajații poliției autorizați din toată țara, dar și din structurile europene și alte structuri cu care Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției au încheiate acorduri de colaborare, pot accesa informații despre armele și munițiile care circulă în Republica Moldova.

Prin crearea RSA vor fi atinse următoarele scopuri:

  - evidența armelor din categoria B: – arme și muniții letale supuse autorizării;

  - evidența armelor din categoria C: – arme și muniții neletale supuse autorizării;

  - evidența armelor din categoria D;

  - evidența deținătorilor legali de arme, muniții și a datelor privind documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer;

  - evidența armurierilor existenți pe teritoriul Republicii Moldova și a datelor privind documentele de autorizare, deținere, folosire și transfer;

  - evidența poligoanelor de tragere;

  - evidența și controlul unic centralizat asupra circulației armelor în Republica Moldova;

  - colectarea și actualizarea informației despre arme, starea lor tehnică, despre dreptul de proprietate și alte drepturi patrimoniale asupra lor și despre modificările acestor drepturi, despre titularii de drept și documentele ce stabilesc un drept;

  - acordarea de ajutor organelor centrale de specialitate ale administrației publice în eficientizarea realizării politicii de stat în domeniul evidenței și controlului asupra circulației armelor;

  - prevenirea și contribuirea la descoperirea operativă a infracțiunilor și a altor încălcări, săvârșite cu utilizarea armelor;

  - sporirea calității asigurării informaționale a activității organelor de drept;

  - asigurarea identificării operative și depline a armelor care se află în circulație pe teritoriul Republicii Moldova.

## Referințe și aspecte legale pentru elaborarea sistemului informatic

Baza normativă a SIA RSA o constituie legislația în vigoare a Republicii Moldova și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Crearea și funcționarea SIA RSA este reglementată de actele normative și legislative aferent

- regimului armelor și al munițiilor cu destinație civilă

- inițiativelor TIC a Republicii Moldova

- punerii în producție și funcționării sistemului

### Acte de reglementare a regimului armelor și al munițiilor cu destinație civilă

- Constituția Republicii Moldova;

- Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;

- Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000;

- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002;

- Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008;

- Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă;

- Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului;

- Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;

- Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;

- Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

- Legea nr. 1578-XV din 20 decembrie 2002 pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari;

- Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

- Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor”;

- Concepția Sistemului informațional integrat al organelor de drept, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1202 din 17 octombrie 2006;

- Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 633 din 6 iunie 2007;

- Regulamentul cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 293 din 23 aprilie 2014;

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției generale securitate publică a Inspectoratului General al Poliției, aprobat prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 254 din 3 septembrie 2014;

- Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea secțiilor securitate publică, sectoarelor și posturilor de poliție din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției, aprobat prin ordinul Inspectoratului General al Poliției nr. 365 din 24 octombrie 2016;

- Proceduri operaționale standard în domeniul controlului armelor;

- Cerințele și recomandările Comisiei Internaționale Permanente pentru încercarea armelor de foc portative (Permanent International Commission for the Proof of Small Arms – C.I.P.);

- Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobată Hotărârea Guvernului nr. 609 din 03 iulie 2018.

În acest document se vor utiliza următoarea convenție de utilizare a referințelor la aspectele legale:

- Prin ”Lege” se are în vedere Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă;

- Prin ”Regulament” ” se are în vedere Regulamentul cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 293 din 23 aprilie 2014;

- Prin ”Concepție” se are în vedere Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobată Hotărârea Guvernului nr. 609 din 03 iulie 2018.

### Acte de reglementare a inițiativelor TIC a Republicii Moldova

La elaborarea SIA RSA este oportună luarea în considerație și implementarea cerințelor și recomandărilor conținute în actele normativ-legislative privind inițiativele TIC ale Republicii Moldova. Întru respectarea cadrului de guvernare electronică promovat de Guvern trebuie să fie luate în considerație următoarele acte:

- Hotărârea Guvernului nr. 7104 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Monitorul Oficial Nr. 156-159 din 23.09.2011;

- Hotărârea Guvernului nr. 128 din 20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), Monitorul Oficial Nr. 47-48 din 25.02.2014;

- Hotărârea Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate, Monitorul Oficial Nr. 186-189 din 07.09.2012;

- Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), Monitorul Oficial Nr. 4-8 din 10.01.2014;

- Hotărârea Guvernului nr. 405 din 02.06.2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), Monitorul Oficial Nr. 147-151 din 06.06.2014;

- Hotărârea Guvernului nr. 280 din 24.04.2013 cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăti Electronice (MPay), Monitorul Oficial Nr. 109 din 10.05.2013;

- Hotărârea Guvernului nr. 329 din 28 mai 2012 ,,Cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”;

- Hotărârea Guvernului nr. 708 din 28.08.2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), Monitorul Oficial Nr. 261-267 05.09.2014;

- Hotărârea Guvernului Nr. 916 din 06.08.2007 cu privire la Concepția Portalului Guvernamental, Monitorul Oficial Nr. 127-130/952 din 17.08.2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 330 din 28.05.2012 cu privire la crearea și administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice, Monitorul Oficial Nr. 104-108 din 01.06.2012;

- Legea Nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic, Monitorul Oficial Nr. 174-177 din 04.07.2014;

- Hotărârea Guvernului Nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice, Monitorul Oficial Nr. 123-125 din 16.09.2005;

- Hotărârea Guvernului Nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice, Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 31.03.2006;

- Hotărârea Guvernului nr.404 din 2 iunie 2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate”;

- Hotărârea Guvernului nr.753 din 14 iunie 2016 „Pentru aprobarea Conceptul mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic”.

Conceptualizarea, elaborarea și implementarea SIA RSA trebuie să fie realizate în conformitate cu standardele și metodologia națională, precum și recomandările și cerințele consacrate în sectorul TIC. Astfel, trebuie să se țină cont de următoarele reglementări și standarde:

- Standardul Republicii Moldova MR ISO/CEI/IEEE 15288:2015, „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”;

- Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-lui” RT 38370656-002:2006; Monitorul Oficial Nr. 95-97/335 din 23/06/2006;

- The Handbook on "Information and Communication Technologies in Parliamentary Libraries", Global Centre for Information and Communication Technologies in Parliament, July, 2012), http://www.ictparliament.org/attachements/handbook-libraries/handbook-libraries.pdf

- Michael O. Leavitt, Ben Shneiderman, Research-Based Web Design & Usability Guidelines, https://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf

- Recomandările World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3c.org) privind calitatea conținutului paginilor Web, posibilitățile vizualizării corecte a informației, folosind exploratoare Internet larg utilizate, și compatibilitatea cu diferite platforme informatice:

- Recomandările W3C (http://validator.w3.org) privind testarea paginilor WEB. Toate paginile WEB generate de SIA RSA se vor testa în conformitate cu aceste recomandări.

SIA RSA va fi un sistem care va interacționa cu sistemele informatice ale altor autorități publice centrale ale Republicii Moldova. În acest sens este oportună utilizarea cadrului de interoperabilitate a Guvernului pentru realizarea conexiunilor cu sisteme informatice terțe sau utilizarea serviciilor de platformă furnizate de acesta.

Adițional, cadrul de interoperabilitate MConnect reglementat prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 permite realizarea unei interacțiuni de tip sistem-sistem nu doar între soluțiile informatice găzduite în MCloud, ci și cu prestatori de servicii informatice în afara MCloud-ului. Astfel, MConnect va servi în calitate de platformă prin intermediul căreia se va realiza interacțiunea automată cu sistemele externe în vederea preluării, verificării și inserării automate a datelor în cadrul proceselor de business.

Pentru asigurarea accesului cetățenilor la resursele informaționale de stat sau prestarea serviciilor de către organele de stat prin intermediul dispozitivelor sau mijloacelor electronice a fost elaborată și emisă Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 916 din 06.08.2007 „Cu privire la Concepția Portalului Guvernamental” care impune anumite cerințe și standarde în scopul asigurării unei interacțiuni informaționale eficiente, operative și calitative între componentele societății (guvern, cetățeni, mediul de afaceri, societatea civilă). Această hotărâre stipulează că interacțiunea autorităților publice cu cetățenii și mediul de afaceri în procesul de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice trebuie să fie realizat prin intermediul unui singur gateway guvernamental - așa-numitului „portal guvernamental”. Portalul Guvernamental a fost instituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 330 din 28.05.2012 fiind numit și Portalul Serviciilor Publice.

Portalul guvernamental este un instrument de suport în activitatea guvernării electronice, ce asigură posibilitatea schimbului de informație între persoanele fizice sau juridice și autoritățile publice prin intermediul rețelelor de comunicații, inclusiv Internet, reprezentând un punct de acces la serviciile informaționale oferite de autoritățile statului.

În concepția privind Portalul guvernamental este reflectată și viziunea referitoare la modul de acces și oferire a informațiilor către cetățeni, agenți economici sau alte categorii de utilizatori. Astfel, Portalul guvernamental pune la dispoziția utilizatorului un instrument de acces la multitudinea de servicii oferite de organele publice după principiul ghișeului unic, iar oferirea informației cetățeanului trebuie să-i permită utilizarea unui sistem unic de identificare de stat, să aibă acces la șirul de servicii oferite de Portal, fără necesitatea utilizării datelor de autentificare distincte pentru fiecare serviciu electronic în parte.

Concluziile de bază care reiese din concepția Portalului Guvernamental și de care trebuie de ținut cont în procesul de elaborare a SIA RSA sunt:

- orice informație sau serviciu electronic acordat cetățenilor de către ASP ar fi binevenit să fie accesibil și prin intermediul Portalului Serviciilor Publice (http://servicii.gov.md);

- utilizarea unui sistem unic de identificare pentru toate serviciile disponibile de pe Portalul Serviciilor Publice (http://servicii.gov.md).

### Acte generale aferente punerii în producție și funcționării SIA RSA:

Adițional la actele juridice și normative în baza cărora trebuie să fie dezvoltată și implementată soluția informatică SIA RSA, trebuie luate în considerație un set de acte juridice care impun măsuri organizaționale și constrângeri externe de funcționare a sistemului informatic. La această categorie de acte de care trebuie să țină cont SIA RSA se poate de menționat:

- Legea Nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, Monitorul Oficial nr. 6-12/44 din 01/01/2004;

- Legea Nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre, Monitorul Oficial Nr. 70-73 din 25.05.2007;

- Legea Nr. 982-XIV din 11.05. 2000 privind accesul la informație, Monitorul Oficial Nr. 88 art. Nr. 664 din 28.07.2000;

- Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Monitorul Oficial Nr. 171-175 din 14.10.2011;

- Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Monitorul Oficial Nr. 254-256 din 24.12.2010;

- Hotărârea Guvernului Nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice, Monitorul Oficial Nr. 123-125 din 16.09.2005;

- Legea Nr. 982-XIV din 11.05. 2000 privind accesul la informație, Monitorul Oficial Nr. 664 din 28.07.2000;

- Legea Nr. 1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Monitorul Oficial Nr. 073 din , 05.07.2001;

- Legea Nr. 241-XVI din 15.11.2007 privind telecomunicațiile, Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 14.03.2008;

- Hotărârea Guvernului Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Monitorul Oficial Nr. 265-276 din 19.08.2016;

- Hotărârea Guvernului Nr. 840 din 26.07.2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, Monitorul Oficial Nr. 130 din 30.07.2004;

- Hotărârea Guvernului Nr. 735 din 11.06.2002 cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova, Monitorul Oficial Nr. 79-81 din 20.06.2002;

- Alte legi, acte normative, standarde în vigoare în domeniul TIC.

- O restricție juridică importantă ce trebuie respectată este asigurarea securității datelor cu caracter personal gestionate prin intermediul SIA RSA. Legea nr. 133 din 08.07.2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” stipulează obligativitatea asigurării confidențialității datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, în conformitate cu această lege proprietarul SIA RSA este obligat să înregistreze sistemul informatic în Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal care este gestionat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

## Acronime și noțiuni utilizate

### Acronime

În prezentul document se vor utiliza următoarele acronime:

- MAI – Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

- IGP – Inspectoratului General al Poliției al MAI

- IP – Inspectorat de Poliție (subdiviziune teritorială a IGP)

- DGSP – Direcția Generală Securitate Publică a IGP

- DAL – Direcția Activități Licențiate a DGSP

- SSCA – Secția Supraveghere Circulație Armament  a DAL

- CTCEJ – Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP

- ASP – Agenția de Servicii Publice

- RSA – Registrul de Stat al Armelor

- SIA RSA – Sistemul Informatic Automatizat Registrul de Stat al Armelor

- SIA GEAP – Sistemul informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive

- PSP – Portalul Serviciilor Publice

- SIA 112 – Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112

- RICC – Registrul Informației Criminalistice și Criminologice

- RSP – Registrul de stat al populației

- RSUD – Registrul de stat al unităților de drept

- PIGD – Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor

- BMA – Biroul Migrație și Azil

- SIMI – Sistemul Informațional Medical Integrat

- RCVF – Registrul cazurilor de violență în familie

- SIA EC– Sistemul Informațional Automatizat de Evidență a Contravențiilor

- iARMS – The INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System

- CS – Catalogul Semantic

- FFP – Firearms Focal Point (Punct Focal privind Armele de foc în Republica Moldova)

- PF – Persoană Fizică

- PJ – Persoană Juridică

- CU – Caz de Utilizare (Use Case)

- SOA – Service Oriented Architecture (Arhitectură Software bazată pe Servicii)

- COTS – Commercial off-the-shelf (Pachet software disponibil pentru vânzare și care nu necesită activități de programare pentru a fi personalizat)

- QBE – Query by Example (Interpelare la baza de date cu utilizarea sintaxei în formă de text nativ)

- KPI – Key Performance Indicator (Indicatori cheie de performanță)

- TI – Tehnologie informatică

### Noțiuni

În prezentul document se vor utiliza următoarele noțiuni:

| ID | Noțiune | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bază de Date | Ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie caracteristicele de bază și relația dintre entități |
| 2 | Credențiale | Set de atribute ce stabilesc identitatea și autenticitatea utilizatorilor și sistemelor în cadrul sistemelor informaționale. |
| 3 | Date | Unități informaționale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situații etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea și procesarea lor. |
| 4 | Date cu caracter personal | Orice informație cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest sens o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale |
| 5 | Integritatea datelor | Stare a datelor, când acestea își păstrează conținutul și sunt interpretate univoc în cazuri de acțiuni aleatorii. Integritatea se consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate (șterse). |
| 6 | Jurnalizare | Funcție de înregistrare a informației despre evenimente. În cadrul sistemelor informaționale înregistrările despre evenimente includ detalii despre data și ora, utilizatorul, acțiunea întreprinsă. |
| 7 | Metadate | Modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în baza de date (date despre date). |
| 8 | Obiect informațional | Reprezentare virtuală al entităților materiale și nemateriale existente. |
| 9 | Resursă informațională | Set de informație documentată în sistemul informatic, menținut în concordanță cu cerințele și legislația în vigoare |
| 10 | Sistem informatic automatizat (SIA) | Ansamblu de programe și echipamente care asigură prelucrarea automată a datelor (componenta automatizată a sistemului informațional). |
| 11 | Sistem Informațional (SI) | Sistem de prelucrare a informației, împreună cu resursele organizaționale asociate, cum ar fi resursele umane și tehnice, care furnizează și distribuie informația. |
| 12 | Tehnologie informatică și de comunicație (TIC) | Termen comun care include toate tehnologiile utilizate pentru schimbul și manipularea informației. |
| 13 | Software Design Document (SDD) | Document director al sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a următoarelor viziuni: structurile de date și constrângerile acestora, arhitectura sistemului informatic care oferă totalitatea secțiunilor conceptuale ale sistemului informatic, interfața sistemului informatic care cuprinde conceptualizarea totalității componentelor interfeței utilizator sistemului informatic, funcționalitățile sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a totalității scenariilor de implementare a sistemului informatic. |
| 14 | Software Requirements Specification (SRS) | Document care conține descrierea detaliată a totalității scenariilor de interacțiune între utilizatori și aplicația informatică. |
| 15 | Bază de Date (BD) | Ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie caracteristicele de bază și relația dintre entități |
| 16 | Veridicitatea datelor | Nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria calculatorului sau în documente, stării reale a obiectelor din domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date. |
| 17 | Armă | Obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glonț ori un alt proiectil sau o substanță nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare, pot fi descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor alți agenți propulsori, în măsura în care se regăsește în una din categoriile prevăzute la anexa nr. 1 din Lege. |
| 18 | Armă albă | Obiect sau dispozitiv care poate pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baioneta, sabia, spada, floreta, cuțitul, arbaleta și arcul. |
| 19 | Componentă esențială (de armă de foc) | Mecanism de închidere, cameră a cartușului și/sau țeavă a armei de foc care, în calitate de obiecte separate, sînt incluse în categoria armelor de foc pe care sînt montate ori sînt concepute să fie montate. |
| 20 | Certificat de deținător | Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se dovedește faptul că titularul a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armei la autoritatea competentă. |
| 21 | Permis de armă | Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică sau juridică dovedește dreptul de a deține și/sau, după caz, de a purta și folosi arme letale sau arme neletale ale căror tip, marcă, model, calibru și număr de serie sunt înscrise în acest document. |
| 22 | Permis de armă provizoriu | Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a deține și/sau, după caz, de a purta și folosi temporar arme letale sau arme neletale ale căror tip, model, calibru și număr de serie sunt înscrise în acest document. |
| 23 | Permis de procurare a armei | Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a cumpăra și deține armă. |
| 24 | Permis de transfer al armelor | Document, eliberat de autoritățile competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer de arme și muniții de pe teritoriul Republicii Moldova către un alt stat. |
| 25 | Permis de transport al armelor | Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a transporta arme și muniții dintr-un loc de păstrare în altul sau de la o persoană juridică la alta pe teritoriul Republicii Moldova ori dreptul la introducerea în țară și scoaterea din țară, la importul și tranzitul acestora. |
| 26 | The Open Group Architecture Framework (TOGAF) | Metodologie de elaborare a arhitecturilor complexe care furnizează viziuni de proiectare, planificare, implementare și guvernare a arhitecturilor TIC în cadrul soluțiilor informatice corporative) |

## Destinația sistemului

SIA RSA este parte componentă a sistemului informațional integrat al organelor de drept, care, la rândul lor, intră în componența resurselor informaționale de stat ale Republicii Moldova.

SIA RSA este destinat pentru

- evidența și controlul unic centralizat asupra circulației armelor în Republica Moldova

- colectarea și actualizarea informației despre arme, starea lor tehnică, despre dreptul de proprietate și alte drepturi patrimoniale asupra lor și despre modificările acestor drepturi, despre titularii de drept și documentele ce stabilesc un drept, sub forma creării unei baze de date de informații integrate;

- acordarea ajutorului organelor centrale de specialitate ale administrației publice în eficientizarea realizării politicii de stat în domeniul evidenței și controlului asupra circulației armelor;

- prevenirea și contribuirea la descoperirea operativă a infracțiunilor și a altor încălcări, săvârșite cu utilizarea armelor;

- sporirea calității asigurării informaționale a activității organelor de drept;

- asigurarea identificării operative și depline a armelor care se află în circulație pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin acest sistem, angajații Poliției autorizați, dar și din structurile europene și alte structuri cu care Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției au încheiate acorduri de colaborare, pot accesa informații despre armele și munițiile care circulă în Republica Moldova.

Prin crearea SIA RSA vor fi atinse următoarele scopuri:

- evidența armelor din categoriile B și C

- evidența armelor din categoria D care au fost declarate

- evidența cantitativă a munițiilor importate de armurieri

- evidența deținătorilor legali de arme

- evidența documentelor de autorizare, deținere, port și folosire

- evidența armurierilor existenți pe teritoriul Republicii Moldova și a datelor privind activitatea lor

- evidența poligoanelor, tirurilor de tragere

- evidența situațiilor referitoare la armele și munițiile furate, pierdute și găsite

- evidența și controlul unic centralizat asupra circulației armelor în Republica Moldova

## Părțile implicate și rolul lor în sistemul informatic

Următoarele entități sunt interesate sau trebuie implicate în procesul de elaborare sau exploatare a SIA RSA:

- Ministerul Afacerilor Interne în calitate de autoritate publică în drept să efectueze prin organul de poliție și structurile sale, autorizarea, evidența, controlul și supravegherea privind deținerea, portul și folosirea armelor și a munițiilor, precum și operațiunile cu acestea.

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova în calitate de autoritate publică desemnată să țină evidența operațiunilor de import, export, reexport, tranzit, transfer, introducere și scoatere din țară a armelor și munițiilor.

- Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în calitate de entitate care administrează soluția MCloud unde va fi găzduit SIA RSA și unde sunt găzduite serviciile de platformă ce vor fi implementate în cadrul SIA RSA.

- Agenția ”Centrul de Guvernare Electronică” – în calitate de organism abilitat cu elaborarea și implementarea politicii de e-Transformare și cadrului de interoperabilitate MConnect utilizat pentru realizarea interacțiunii SIA RSA cu sisteme informatice externe.

Proprietar al Registrului de Stat al Armelor este statul.

Posesor și deținător al SIA RSA este Ministerul Afacerilor Interne – autoritatea care, prin structurile sale, exercită autorizarea, evidența, controlul și supravegherea privind deținerea, portul și folosirea armelor și a munițiilor, precum și operațiunile cu acestea, fiind unica autoritate competentă care reprezintă Republica Moldova în cadrul transferurilor și notificărilor privind armele și munițiile. Evidența armelor pe teritoriul Republicii Moldova, a deținătorilor legali de arme și a operațiunilor cu arme și muniții este organizat la nivelul Inspectoratului General al Poliției, fiind administrat de Direcția activități licențiate a Direcției generale securitate publică sau de succesorul ei de drepturi și obligații.

Registratori ai datelor în SIA RSA vor fi:

- Subdiviziunile de specialitate ale Inspectoratului General al Poliție

  - la nivel central - Secția Supraveghere Circulație Armament a Direcției generale securitate publică a Inspectoratului General al Poliției

  - la nivel teritorial - Inspectoratele de poliție teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției

- Armurierii licențiați

- Persoanele juridice cu activitate de instruire

Furnizori ai datelor în SIA RSA vor fi:

- Entitățile – Registratori ai datelor

- Serviciul Vamal

- Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

- Instituția publică „Agenția Servicii Publice”

Destinatari ai datelor stocate în SIA RSA vor fi:

- pe plan intern (subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne):

- Inspectoratul național de investigații al Inspectoratului General al Poliției

- Direcția generală urmărire penală a Inspectoratului General al Poliției

- Centrul cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției

- Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

- Inspectoratul național de patrulare al Inspectoratului General al Poliției

- Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne

- alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniul de referință

- pe plan extern

- toate instituțiile din Republica Moldova cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii corupției, al asigurării ordinii publice și securității naționale

## Principiile de elaborare SIA RSA

Întru asigurarea obiectivelor înaintate sistemului informatic, la proiectarea, realizarea și implementarea acestuia trebuie să se țină cont de următoarele principii generale:

- Principiul legitimității – funcțiile și operațiunile executate în sistem de către  utilizatorii acestuia sunt de natură legală, în conformitate cu drepturile omului și legislația națională.

- Principiul autenticității – datele stocate și prezentate de către sistem sunt autentice. Autenticitatea acestora este asigurată de prezența înregistrării evenimentelor de creare și modificare a înregistrărilor.

- Principiul identificării unice – pachetelor informaționale li se atribuie un cod de clasificare la nivel de țară prin care este posibilă identificarea univocă.

- Principiul auditului sistemului – sistemul înregistrează informații despre orice modificări efectuate, pentru a face posibilă reconstituirea istoriei unui document sau stării acestuia la o etapă anterioară.

- Principiul centrului unic/primei persoane – chiar dacă oferă funcționalități multiple, subsistemul este construit ca un element integru, utilizat de funcționarii subdiviziunilor IP/SSCA și armurieri, precum și funcționarii altor autorități publice, abilitate cu atribuții de înregistrare a evenimentelor din domeniul circulației armelor civile,  prin intermediul unei interfețe unice.

- Principiul orientării spre utilizator  - structura, conținutul, mijloacele de acces și navigarea sunt focalizate spre eficiența și ușurința utilizării sistemului de către utilizatori.

- Principiul flexibilității/scalabilității  – capacitatea de ajustare și extindere rapidă a funcționalităților existente ale subsistemului fără costuri majore pentru conformare cu necesitățile în continuă schimbare.

- Principiul utilizării standardelor deschise - facilitează interoperabilitatea cu sisteme externe.

- Principiul securității - protejarea integrității, accesibilității și confidențialității informației.

# Actorii sistemului

Actorii implicați în procesele business din cadrul sistemului SIA RSA și descrierea acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| ID | Actor | Descriere actor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utilizator înregistrat | Actor virtual cu dreptul de accesare autentificată a sistemului SIA RSA. |
| 2 | Registrator | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de înregistrare a cererilor parvenite prin ghișeele subdiviziunilor IP/SSCA or de către armurier. |
| 3 | Decident | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de desemnare a responsabililor pentru examinarea cererilor și de aprobare a documentelor interne emise. |
| 4 | Executor | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de examinare a cererilor, de emitere a documentelor interne și permisive, de evidența confecționării actelor permisive. |
| 5 | Armurier | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de import/export de arme, punerii la evidență a armelor, efectuării operațiunilor cu armele. |
| 6 | Expert | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de înregistrare a datelor aferent tragerilor experimentale. |
| 7 | Instructor | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de înregistrare a datelor aferent certificatelor de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică și practică de mânuire a armei de foc. |
| 8 | Arhivar | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de arhivare a datelor din sistem. |
| 9 | Raportare | Utilizator al sistemului SIA RSA cu abilități de accesare și generare a rapoartelor din cadrul sistemului. |
| 10 | Administrator SIA | Utilizator al sistemului SIA RSA cu acces la funcționalitățile de administrare a sistemului: - utilizatorilor, rolurilor și drepturilor de acces - clasificatoarelor și nomenclatoarelor - configurărilor și setărilor sistemului |
| 11 | MPass | Actor (non uman) responsabil pentru autentificarea în SIA RSA. |
| 12 | MNotify | Actor (non uman) responsabil pentru realizarea notificărilor în SIA RSA. |
| 13 | MSign | Actor (non uman) responsabil pentru aplicarea semnăturii digitale pe documentele din SIA RSA. |
| 14 | MLog | Actor (non uman) responsabil pentru realizarea jurnalizării evenimentelor din SIA RSA. |
| 15 | MPay | Actor (non uman) responsabil pentru interacțiunea SIA RSA aferent plăților. |
| 16 | MConnect | Actor (non uman) responsabil pentru schimbul de informații și date cu sistemele informatice externe. |
| 17 | iARMS | Actor (non uman) responsabil pentru interacțiunea SIA RSA cu sistemul iARMS pe segmentul de verificare a armelor puse la evidență la prezență/absență în BD a acestui sistem. |
| 18 | FFP | Actor (non uman) responsabil pentru descărcarea de date pentru necesitățile FFP. |

Diagrama interacțiunii actorilor este prezentată în imaginea de mai jos.

                - Diagrama de  interacțiune a actorilor

# Arhitectura sistemului informatic

SIA RSA trebuie să furnizeze o interfață WEB, accesibilă prin intermediul unui explorator Internet de largă utilizare (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozila FireFox, Opera, Google Chrome sau Safari). Din punct de vedere funcțional se va dezvolta o soluție fiabilă și scalabilă atât în cazul creșterii numărului de utilizatori concurenți, cât și în cazul creșterii volumului de informație gestionată de acesta.

Soluția informatică trebuie să fie dezvoltată pe o arhitectură SOA. La baza SIA RSA va sta o arhitectură client-server de minim 3 nivele (care exclude interacțiunea directă a aplicației cu baza de date) bazată pe tehnologiile WEB adecvate timpului. Pentru asigurarea securității informaționale soluția informatică livrată trebuie să permită realizarea de conexiuni securizate între stațiile utilizatorilor interni și serverul de aplicație (prin intermediul canalelor VPN și a sesiunilor TLS/SSL).

SIA RSA va utiliza standarde deschise și va fi compatibil cu serviciile care respectă specificațiile non-proprietare  si cu standardele existente. Pentru schimbul de date cu alte sisteme se recomandă utilizarea standardelor deschise.

SIA RSA necesită a fi funcțional 24 de ore pe zi / 7 zile pe săptămână, cu întreruperi de scurtă durată doar în cazuri excepționale pentru necesități de restabilire a capacității complete de funcționare.

SIA RSA va fi amplasată pe infrastructura TIC a platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud. Arhitectura sistemului și locul lui în infrastructura MCloud  este prezentată în figura 2.

                - Locul SIA RSA în infrastructura MCloud

SIA RSA trebuie să dispună de următoarele subsisteme:

- Managementul armelor

- Managementul cererilor și actelor permisive

- Managementul posesorilor de arme

- Administrare utilizatori, roluri și drepturi de acces

- Administrare metadate

- Raportare

De asemenea sistemul trebuie să dispună de o magistrală de servicii Web în scop de consumare a serviciilor  oferite de platforma MCloud  și de integrare cu sistemele externe.

SIA RSA va consuma serviciile: MSign, MPass, MPay, MNotify și MLog.

Pentru asigurarea funcționalității optime, SIA RSA va consuma următoarele categorii de interfețe furnizate de serviciile platformei MCloud:

- Serviciul de autentificare care interacționează cu serviciul MPass utilizat pentru implementarea procedurilor de autentificare a utilizatorilor interni și administratorilor prin intermediul certificatului digital

- Serviciul de plăți care interacționează cu serviciul MPay destinat recepționării datelor despre achitarea taxelor de către solicitanți

- Serviciul de notificare care interacționează cu serviciul MNotify destinat transmiterii notificărilor către utilizatorii

- Serviciul de jurnalizare care interacționează cu serviciul MLog destinat înregistrării unor evenimente de business ale SIA RSA

- Serviciul de semnare care interacționează cu serviciul MSign destinat aplicării semnăturii digitale aferent documentelor

Serviciul de interoperabilitate MConnect al platformei MCloud va permite integrarea cu serviciile altor sisteme informatice, atât găzduite de MCloud, cât și din afara MCloud.

SIA RSA prin intermediul serviciului de interoperabilitate MConnect va interacționa cu următoarele sisteme externe:

- Registrul Informației Criminalistice și Criminologice (RICC)

- Sistemul Informațional al Serviciului Vamal (SI SV)

- Registrul de stat al populației (RSP)

- Registrul de stat al unităților de drept (RSUD)

- Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 (SIA 112)

- Sistemului Informațional Medical Integrat (SIMI)

- SIA de evidență a contravențiilor (SIA EC)

- Registrul cazurilor de violență în familie (RCVF)

- Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)

- SIA a Biroului de Migrație și Azil (SIA BMA)

- Sistemul informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP)

- Catalogul Semantic (CS)

- Registrul adreselor (RA)

SIA RSA va dispune de API-uri dedicate interacțiunii cu sisteme externe:

- Sistemul iARMS - The INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System

- Sistemul FFP – sistem destinat analizei criminologice

# Modelul business al obiectului automatizării

## Procesele automatizate

În cadrul SIA RSA au fost identificate următoarele procese de bază care trebuie automatizate

- Managementul armelor

- Managementul cererilor și documentelor

- Managementul posesorilor de arme

- Administrare utilizatori, roluri și drepturi de acces

- Administrare metadate

- Raportare

Evidența acestor procese se va duce în cadrul subsistemelor aferente. În următoarele compartimente sunt prezentate descrierile subsistemelor și proceselor de bază.

## Managementul armelor

Evidența unică a armelor se bazează pe punerea la evidența inițială în stocurile armurierilor și, în unele cazuri, pe punerea la evidență a armelor de către organele de poliție. Pentru fiecare armă pusă la evidență în cadrul sistemului se va crea un dosar al armei.

Managementul armelor și munițiilor va include înregistrări referitoare la

- Punerii la evidență a armelor

- Scoaterea din evidență a armelor

- Evidența operațiunilor cu arme efectuate de armurieri

- Evidența operațiunilor de comercializare a armelor

- Evidența operațiunilor de transport a armelor

Diagrama procesului de punere la evidență și scoatere din evidență a armelor este prezentată în figura 3.

                - Procesul de punere la evidență și scoatere din evidență a armelor

Datele din cadrul subsistemului se vor stoca în următoarele registre:

- Registrul armelor de categoria B

- Registrul armelor de categoria C

- Registrul armelor de categoria D

În cadrul subsistemului se va duce evidența următoarelor operațiuni cu armele efectuate de armurier:

- operațiuni de import al armelor și munițiilor

- operațiuni de export și reexport al armelor

- operațiuni de producere și asamblare al armelor

- operațiuni de comercializare a armelor

- operațiuni de reparare și examinare tehnică periodică a armelor

- operațiuni de preluare la păstrare a armelor

- operațiuni de preluare spre comercializare a armelor în baza permiselor de înstrăinare

- operațiuni de transportare a armelor

Datele despre aferent acestor operațiuni se vor stoca în registre specializate.

## Managementul cererilor și actelor permisive

Subsistemul este destinat managementului cererilor depuse de persoanele fizice, juridice și armurieri pentru obținerea actelor permisive aferente din domeniul autorizării, evidenței, controlului și supravegherii asupra circulației armelor și a munițiilor.

Cererile depuse sunt examinate în cadrul subdiviziunilor IP/SSCA care emit încheieri aferent emiterii actelor permisive.

SIA RSA trebuie să permită procesarea cererilor care pot fi depuse în 3 moduri: ghișeele subdiviziunilor IP/SSCA, prin intermediul ASP (din sistemul SIA GEAP sau PSP - pentru deținătorii de semnătură electronică) sau depuse în sistem de către armurieri cu aplicarea semnăturii electronice.

Fluxul procesului generic de examinare a cererilor este prezentat în diagrama din figura 4.

                - Fluxul procesului generic de examinare a cererilor

Fluxul procesului de examinare a declarației persoanei fizice este unul deosebit de fluxul procesului generic de examinare a cererilor și este prezentat în diagrama din figura 5.

                - Fluxul procesului de examinare a declarației persoanei fizice

Fluxul procesului de emitere a actelor permisive pe suport de plastic este prezentat în diagrama din figura 6.

                - Fluxul procesului de emitere a actelor permisive pe suport de plastic

Datele din cadrul subsistemului se vor stoca în următoarele registre:

- Registrul cererilor

- Registrul încheierilor

- Registrul deciziilor

- Registrul dispozițiilor

- Registrul actelor permisive

De asemenea,  în cadrul subsistemului se va duce evidența certificatelor de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică și practică de mânuire a armei de foc.

## Managementul posesorilor de arme

Subsistemul este destinat managementului solicitanților și posesorilor de arme și muniții. În calitate de solicitanți și posesori legali de arme sunt:

- persoanele fizice – cetățeni ai Republicii Moldova

- persoanele fizice – cetățeni străini cu ședere legală în Republica Moldova

- persoanele fizice – cetățeni străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova

- persoanele juridice – rezidenți ai Republicii Moldova

- persoanele juridice – nerezidenți

Categoriile de persoane juridice care pot procura, deține și folosi arme și muniții sunt:

- Persoana juridică de drept public

- Persoana juridică de drept privat cu activitate de pază

- Persoana juridică de drept privat cu activitate de tir

- Persoana juridică de drept privat cu activitate de instruire

- Persoana juridică de drept privat cu activitate artistică

- Persoana juridică de drept privat cu activitate de muzeu

Datele despre posesorii  de arme se vor stoca în următoarele registre:

- Registrul posesorilor de arme – persoane fizice

- Registrul posesorilor de arme – persoane juridice

Datele despre armurieri se vor stoca în Registrul armurierilor.

La prima adresare a persoanei, ea va dispune de statut de posesie a armei - ”solicitant”. Ulterior, după deținerea cel puțin a unei arme statutul  de posesie a armei se va modifică în ”posesor”. În cazul când nu mai deține arme, statutul de posesie iarăși se modifică automat în ”solicitant”.

Datele inițiale ale solicitantului din RM trebuie să fie preluate din Registrul de Stat al Populației (în bază de IDNP) sau din Registrul de Stat al Unităților de Drept (în bază de IDNO).

## Administrare utilizatori, roluri și drepturi de acces

Subsistemul este destinat administrării utilizatorilor, rolurilor și drepturilor de acces din cadrul SIA RSA.

## Administrare metadate

Subsistemul este destinat gestiunii clasificatoarelor și nomenclatoarelor utilizate în cadrul SIA RSA. Sistemul trebui să dispună de funcționalitate de gestiune a următoarelor  de nomenclatoare și clasificatoare:

- Țări

- CUATM

- Adrese

- Tipuri de cereri

- Tipuri de documente anexate la dosar

- Tipuri de servicii prestate

- Tipuri de acte permisive

- Categorii de arme

- Tipuri de arme

- Modele de arme

- Subdiviziuni IP/SSCA

- Motive de refuz

- Alte clasificatoare și nomenclatoare (setul complet se va identifica la etapa de proiectare a sistemului)

Sistemul trebuie să dispună de mecanism de gestiune și actualizare prin intermediul componentei ”Catalog semantic” a platformei de interoperabilitate MConnect.

## Modulul de raportare

SIA RSA trebuie să dispună de o platformă de configurare și generare a rapoartelor destinată extragerii de date aferent datelor stocate în sistem. Platforma de raportare SIA RSA  urmează să genereze următoarele categorii de rapoarte:

- Documente tipizate aferente proceselor de business ale sistemului

- Rapoarte statistice

- Rapoarte ad-hoc

# Obiectele informaționale

În cadrul SIA RSA trebuie să fie asigurată gestiunea următoarelor obiecte informaționale:

- Armă

- Posesor de armă

- Cerere

- Document anexat la dosar

- Document intern

- Act permisiv

- Drept de deținere

- Armurier

- Operațiune

- Dosarul armei

- Dosarul posesorului

- Dosarul armurierului

- Muniție

- Profilul utilizatorului

- Raport

- Metadată

  - Nomenclator

  - Clasificator

  - Valoare implicită

- Înregistrare de jurnalizare

- Notificare

- Alte obiecte identificate la etapa de proiectare a sistemului

Ținând cont de faptul că mai multe obiecte informaționale dispun de o legătură și interconexiune comună, SIA RSA va dispune de obiecte informaționale complexe ”Dosarul armei”, ”Dosarul posesorului” și ”Dosarul armurierului”, care realizează această legătură.

Diagrama obiectelor informaționale și interconexiunea lor este prezentată în figura 7.

                - Diagrama obiectelor informaționale din cadrul SIA RSA

În următoarele compartimente sunt prezentate descrierile obiectelor informaționale.

## Armă

Arma este obiectul informațional central al sistemului. În cadrul SIA RSA trebuie să fie realizată evidența următoarelor categorii de arme:

- Armă letală

- Armă neletală

- Mijloc special

- Armă albă

- Parte esențială a armei letale/neletale

Arma dispune atât de caracteristici generale, cât și de caracteristici specifice categoriei de arme. Clasificarea armelor după categorii și tipuri este prezentată în Anexa 11.1.

Caracteristicile generale și specifice ale armelor de categoriile enunțate sunt prezentate pe diagrama din figura 8.

                - Diagrama categoriilor obiectului informațional ”Arma”

## Posesor de armă

Posesorul de armă este un obiect informațional central al sistemului destinat înregistrării datelor generale ale solicitanților de servicii din domeniul evidenței și circulației armelor. Solicitanți (ulterior posesori) pot  fi de următoarele categorii de persoane: persoană fizică – cetățean RM, persoană juridică – rezident al RM, armurier, persoană fizică – cetățean străin, persoană juridică – nerezident al RM. Calitatea de posesor de armă trebuie atribuită solicitantului numai dacă deține în posesie cel puțin o armă. Proprietățile principale ale posesorului de armă de categoriile enumerate de mai sus sunt prezentate pe diagrama din figura 9.

                - Diagrama categoriilor obiectului informațional ”Posesor de armă”

## Cerere

Cererea este un obiect informațional al sistemului destinat înregistrării datelor din solicitarea depuse de persoana fizică, persoana juridică, armurier în scopul obținerii unui act permisiv/drept/serviciu prestat.

Cererile pentru obținerea actelor permisive pentru deținători pot fi depuse și de către persoanele terțe.

Cererea poate fi de unul din  următoarele tipuri:

Cereri  depuse de persoanele fizice

- Cerere pentru permis de procurare armă

- Cerere prelungire permis de procurare armă

- Cerere permis de armă

- Cerere emitere duplicat act permis

- Cerere  pentru permis de înstrăinare armă

- Cerere permis de transfer pentru scoaterea definitiva a armelor și munițiilor de pe teritoriul RM

- Cerere privind eliberarea permisului de transport al armelor pe teritoriul RM

- Cerere permis temporar de transport al armelor

- Cerere permis de transport pentru scoaterea temporară a armelor/munițiilor de pe teritoriul RM

- Cerere colecționar

- Cerere vizare permis de armă

- Cerere de refuz de deținere a armei

- Cerere de păstrare temporară a armei la armurier/subdiviziune

- Cerere reparare a armei

- Cerere dezactivare a armei

- Declarație privind arma neletală

- Declarație de înstrăinare a armei neletale

Cereri  depuse de persoanele juridice

- Cerere pentru permis de procurare arme

- Cerere permis de deținere arme

- Cerere  permis de port și folosire în exercitare funcțiune

- Cerere emitere duplicat de act permisiv

- Cerere  pentru permis de înstrăinare armă

- Cerere privind eliberarea permisului de transport al armelor pe teritoriul RM

- Cerere permis de transport pentru scoaterea temporară a armelor de pe teritoriul RM

- Cerere vizare permis de armă

- Cerere reparare a armelor

- Cerere dezactivare a armelor

- Dovada notificării

- Cerere funcționare tir

Cereri  depuse de armurieri

- Cerere pentru permis de transport și import arme

- Cerere pentru permis de transport și import muniții

- Cerere pentru permis de procurare arme

- Cerere pentru permis de transport arme

- Cerere export/reexport arme

Cereri  depuse de persoanele terțe

- Cerere eliberare permis de armă provizoriu

- Cerere eliberare permis de înstrăinare a armei

- Cerere eliberare permis de transfer

- Cerere eliberare permis de armă

- Cerere eliberare permis de transport

Cererea trebuie să dispună de facilități de gestiune a detalierilor în dependență de tipul persoanei care a depus cererea, de tipul cererii.

Lista tipurilor de cereri per servicii prestate și actele permisive emise în cadrul examinării cererilor este prezentată în Anexa 11.2.

## Document anexat la dosar

Documentul anexat la dosar este un obiect informațional destinat înregistrării în SIA RSA a documentelor anexate la dosar. De regulă, documente anexate parvin atașate la cererea depusă. Setul de documente prezentate pentru examinarea cererii trebuie să depindă de tipul cererii depuse de solicitant. Documentul anexat trebuie să dispună de facilitatea de atașare a copiei scanate a documentului. În cadrul sistemului trebuie de prevăzut gestiunea următoarelor tipuri de documente anexate la cerere:

- Cerere-tip

- Act de identitate

- Raport de la ofițerul de sector privind condițiile de păstrare

- Certificat de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică și practică de mânuire a armei de foc

- Aviz consultativ narcologic

- Aviz al comisiei specializate de la dispensarul de psihiatrie

- Aviz despre starea psihologică, eliberat de un psiholog autorizat

- Dovada achitare tarif

- Carnet de vânător

- Legitimație de antrenor de tir ori biatlon

- Legitimație de membru al unei federații, asociații sau al unui club sportiv de tir ori biatlon

- Titlu de moștenire

- Contract de donație

- Alte tipuri determinate la etapa de proiectare a sistemului

## Document intern

Documentul intern este un obiect informațional în SIA RSA destinat înregistrării actelor decizionale emise în cadrul subdiviziunilor IP/SSCA. Documentul intern trebuie să dispună de caracteristica de  aprobare de către decident. În cadrul sistemului trebuie de prevăzut gestiunea următoarelor tipuri de documente interne:

- Încheiere

- Decizie

- Dispoziție

Încheierea este un document destinat prezentării rezultatului examinării cererilor pentru eliberarea actelor permisive. Încheierea trebuie să conțină un rezultat al examinării:

- pozitiv – propunere de eliberare a actului permisiv

- negativ- propunere de refuz de eliberare a actului permisiv

Decidentul poate întoarce cererea spre reexaminare.

Decizie este un document destinat dispunerii măsurilor de  anulare, revocare și suspendare a permisului de armă de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei.

Dispoziție este un document intern tehnologic destinat agregării încheierilor pozitive și aprobate în scop de emitere și confecționare a actelor permisive pe suport de plastic (permise de armă și certificate de deținător, inclusiv a duplicatelor acestora).

## Act permisiv

Este un obiect informațional destinat înregistrării în SIA RSA a actelor permisive emise. Actul permisiv se emite în baza cererii depuse de solicitant. Actul permisiv poate fi de unul din  următoarele tipuri:

Acte permisive emise persoanele fizice

- Permis de procurare armă

- Permis de armă (de tip A și tip B)

- Permis de înstrăinare armă

- Permis de  transfer arme

- Permis de transport arme

- Permis temporar de transport arme

- Permis de transport pentru scoaterea temporară a armelor de pe teritoriul RM

- Atestat de colecționar

- Fișă de însoțire la permis de armă

- Cotorul chitanței

- Permis de reparare armă

- Permis de dezactivare armă

- Certificat de deținere armă (de tip D)

Acte permisive emise persoanele juridice

- Permis de procurare arme

- Permis de deținere arme

- Permis de armă (de tip C)

- Permis de înstrăinare arme

- Permis de  transfer arme

- Permis de transport arme

- Permis de transport pentru scoaterea temporară a armelor de pe teritoriul RM

- Fișă de însoțire la permis de armă

- Permis de reparare arme

- Permis de dezactivare arme

- Certificat de deținător armă

- Permis de funcționare a tirului

Acte permisive emise armurierilor

- Permis de transport și import

- Permis de procurare arme

- Permis de transport

- Permis de transport și export/reexport

Acte permisive emise persoanelor terțe

- Permis de armă provizoriu

- Permis de înstrăinare a armei

- Permis de transfer a armei

- Permis de armă

- Permis de transport

Actele permisive Permis de armă, Certificat de deținător se emit pe suport de plastic și dispun de un proces tehnologic de confecționare. Confecționare este inițiată prin emiterea unei dispoziții.

## Drept de deținere

Dreptul de deține este un obiect informațional al sistemului destinat înregistrării datelor de deținere a armelor de către posesorul armei. În dependență de eveniment, dreptul de deținere a armei poate fi atribuit, transmis or încetat. În cazul transmiterii dreptului de deținere la predecesor dreptul de a deține arma este încetat, iar la succesor apare dreptul de a deține arma. Dreptul de deținere poate înceta la parvenirea evenimentului de refuz de deținere a armei or prin decizie de lipsire de drept. În unele situații, spre exemplu arma pusă la evidență prin actul Comisiei de bonificare poate să nu dispună de drept de deținere.

## Armurier

Este un obiect informațional destinat înregistrării în SIA RSA a datelor generale ale armurierului, a datelor despre activitățile licențiate permise armurierului, lista angajaților care au acces la operațiuni cu armele și lista locurilor autorizate de depozitare a armelor.

## Operațiune

Este un obiect informațional destinat înregistrării în SIA RSA a operațiunilor aferent armelor efectuate de armurier. Operațiunile sunt de următoarele categorii

- Operațiuni de import/export/reexport/producere/asamblare

- Operațiuni de comercializare a armelor

- Operațiuni de reparare și examinare tehnică periodică a armelor

- Operațiuni de transport

- Operațiuni de depozitare a armelor

## Dosarul armei

Este un obiect informațional complex central al sistemului care conține totalitatea de date aferent armei, inclusiv operațiunile efectuate cu arma, începând cu momentul punerii la evidență primară a armei de către armurier/subdiviziune IP/SSCA, până la scoaterea din evidență a armei.

Dosarul armei trebuie să dispună de facilități de afișare a următoarelor categorii de date:

- Date generale aferent armei

- Date despre punerea la evidență a armei

- Date despre tragerile experimentale (proces-verbal, certificat)

- Date despre examinarea tehnică periodică

- Date despre posesorii de armă

- Date despre actele permisive emise aferent armei

- Date despre măsurile restrictive

- Date despre locul aflării armei

- Date despre scoaterea din evidență a armei

- Alte categorii relevante de date (se vor identifica la etapa de proiectare a sistemului).

## Dosarul posesorului

Este un obiect informațional complex central al sistemului care conține totalitatea de date aferent posesorului de armă, începând cu momentul parvenirii primei solicitări de la posesor, până la momentul arhivării dosarului (spre exemplu, din motiv de deces a posesorului).

Dosarul posesorului de armă  trebuie să fie creat automat de sistem la prima parvenire a unei cereri din partea solicitantului indiferent de modul de parvenire a cererii.

Dosarul armei trebuie să dispună de facilități de afișare a următoarelor categorii de date:

- Date generale aferent posesorului

- Date despre cererile depuse de posesor

- Date despre documentele anexate la dosar

- Date despre documentele interne emise posesorului

- Date despre actele permisive emise posesorului

- Date despre armele posedate

- Date despre deținătorii de acte permisive (numai pentru persoanele juridice cu activitate de pază)

- Date despre operațiunile efectuate cu arma

- Alte categorii relevante de date (se vor identifica la etapa de proiectare a sistemului).

## Dosarul armurierului

Este un obiect informațional complex central al sistemului care conține totalitatea de date aferent armurierului.

Dosarul armurierului trebuie să dispună de facilități de afișare a următoarelor categorii de date:

- Date generale aferent armurierului

- Date despre cererile depuse de armurier

- Date despre documentele anexate la dosar

- Date despre documentele interne emise aferent armurierului

- Date despre actele permisive emise aferent armurierului

- Date despre armele din stocul armurierului pentru comercializare

- Date despre armele preluate de armurier la consignație

- Date despre armele aflate la păstrare la armurier

- Date despre armelor scoase din evidență de către armurier

- Date despre operațiunile de comercializare efectuate de către armurier

- Date despre  locul aflării armelor

- Alte categorii relevante de date (se vor identifica la etapa de proiectare a sistemului).

## Muniție

Muniția este obiect informațional al sistemului. În cadrul SIA RSA trebuie să fie realizată evidența cantității de muniții importate de armurieri.

## Profilul utilizatorului

Profilul utilizatorului reprezintă un obiect informațional care constă din totalitatea datelor utilizatorului și istoricului interacțiunii acestuia în cadrul SIA RSA.

## Raport

Reprezintă un obiect informațional complex care cuprinde totalitatea rapoartelor statistice predefinite și rapoartelor generate ad-hoc, inclusiv re destinate tuturor nivelurilor de utilizatori autorizați.

Pot fi delimitate următoarele categorii de rapoarte implementate în cadrul SIA RSA:

- Rapoarte operative

- Registre

  - Registrul armelor și munițiilor

  - Registrul deținătorilor și solicitanților

  - Registrul cererilor

  - Registrul actelor permisive

  - Registrul documentelor interne

- Rapoarte statistice

- Rapoarte de sistem

## Metadată – Clasificator/Nomenclator

Categorie de obiecte informaționale complexe care constă din totalitatea metadatelor (clasificatoare și nomenclatoare) utilizate în cadrul SIA RSA.

În cadrul sistemului vor fi gestionate și setate următoarele categorii de date:

- Clasificatoare/Nomenclatoare externe:

  - CUATM

  - Alte clasificatoare și nomenclatoare relevante

- Clasificatoare/Nomenclatoare interne ale sistemului:

  - Nomenclatorul tipurilor de documente anexate

  - Nomenclatorul tipurilor de acte permisive solicitate

  - Nomenclatorul tipurilor de cereri și servicii prestate

  - Nomenclatorul subdiviziunilor

  - Alte nomenclatoare și clasificatoare relevante

- Variabile de configurare a SIA RSA (căi de acces, variabile globale etc.)

- Configurații de acces la serviciile WEB externe

- Alte categorii de metadate.

## Înregistrare de jurnalizare

Reprezintă obiecte informaționale destinate auditului informatic și implementării politicii de asigurare a securității informaționale. Orice operațiune de creare, modificare, marcarea la ștergere, vizualizare trebuie să fie înregistrate în registre speciale (fișiere or tabele log) arătând momentul de timp și utilizatorul care a efectuat operațiune.

## Notificare

Reprezintă obiecte informaționale destinate auditului informatic și implementării politicii de asigurare a securității informaționale. Orice modificare potențial periculoasă: creare, modificare, marcarea la ștergere, schimbarea statutului (închiderea dosarului), etc. trebuie să fie înregistrate în registre speciale (fișiere log) arătând momentul de timp și utilizatorul care a efectuat modificarea potențial periculoasă și locația utilizatorului (adresa IP al calculatorului acestuia). În caz că modificările potențial periculoase nu vor implica suprimarea fizică a datelor pentru fiecare fișa va fi posibil de văzut utilizatorul care a efectuat ultima modificare.

# Cazurile de utilizare și cerințele funcționale aferente

Diagramele cazurilor de utilizare aferent funcționalităților dezvoltate în SIA RSA sunt prezentate  în figura 10.

                - Diagramele cazurilor de utilizare.

Descrierea cazurilor de utilizare și cerințele funcționale aferente sunt prezentate în următoarele compartimente.

## CU 01. Gestiunea dosarului armurierului

Cazul de utilizare este destinat gestiunii în SIA RSA a tuturor datelor aferent armurierului. Dosarul va conține atât informații generale despre armurier, cât și facilități de afișare a categoriilor de date aferent armurierului.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 1.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de gestiune a dosarului armurierului de către subdiviziunile IP/SSCA. |
| CF 1.2 | Obligatorie | La înregistrarea dosarului sistemul automat trebuie să-i atribuie număr conform unui format stabilit de beneficiar. |
| CF 1.3 | Obligatorie | Dosarul trebuie să posede facilități de gestiune a datelor generale ale armurierului - Numărul dosarului - Data înregistrării dosarului - Statutul dosarului (se vor identifica la etapa de proiectare a sistemului) - Date armurier (Denumire, IDNO alte date relevante) - Date adrese din RSUD (raionul/municipiul, localitate, strada, bloc, apartament) - Date de contact (telefon, e-mail) - Date despre activitățile licențiate ale armurierului - Date despre locurile autorizate de depozitare a armelor - Date despre persoanele responsabile de efectuare a operațiunilor cu armele - Alte date relevante |
| CF 1.4 | Obligatorie | Dosarul trebuie să fie stocat în Registrul armurierilor. |
| CF 1.5 | Obligatorie | Dosarul trebuie să posede facilități de gestiune a datelor despre activitățile licențiate (producere, asamblare, import, export, reexport, comercializare, reparare, depozitare, transportare) obținute de armurier. |
| CF 1.6 | Obligatorie | Armurierul trebuie să dispună de acces doar la dosarul său și numai la compartimentele gestionate de armurier. |
| CF 1.7 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de funcționalitate de blocare a accesului armurierului la dosarul lui. |

## CU 02. Gestiunea dosarului armei

Cazul de utilizare este destinat gestiunii în SIA RSA a tuturor datelor aferent armei. Dosarul va conține atât informații generale despre armă, cât și facilități de afișare a categoriilor de date aferent armei.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 2.1 | Obligatorie | Dosarul armei trebuie să fie creat automat de sistem în momentul punerii la evidență a armei. |
| CF 2.2 | Obligatorie | Dosarul armei trebuie să dispună de un compartiment de gestiune a datelor generale ale armei. |
| CF 2.3 | Obligatorie | Datele generale ale armei trebuie să fie stocate în Registrul de Stat al Armelor. |
| CF 2.4 | Obligatorie | Armele de categoriile B și C trebuie să fie puse la evidență în RSA - de către armurier în rezultatul - importului - producerii - asamblării - preluării spre comercializare conform actului Comisiei de bonificare (dacă arma nu a fost luată la evidență) - de către IP/SSCA în rezultatul - predării benevole a armei din posesie ilegală - examinării cererii PF de transportare în scopul introducerii definitivă a armei pe teritoriul RM de PF (în rezultatul cetățeniei dobândite, decorării, donației, ...) - examinării cererii PF/PJ pentru emiterea permisului provizoriu a armei (în scop de vânat, competiție,...) - transmisă la nimicire conform actului Comisiei de bonificare (dacă arma nu a fost luată la evidență) |
| CF 2.5 | Obligatorie | Armele de categoria D trebuie să fie puse la evidență în RSA de către IP/SSCA în momentul declarației acestora de către PF/PJ. |
| CF 2.6 | Obligatorie | La punerea la evidență a armei sistemul automat atribuie dosarului număr conform unui format stabilit de beneficiar. |
| CF 2.7 | Obligatorie | Dosarul armei trebuie să fie caracterizat de următoarele date: - Numărul dosarului - Data înregistrării dosarului - Statutul dosarului (se vor identifica la etapa de proiectare a sistemului) |
| CF 2.8 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de formular de gestiune a datelor generale ale armei: - Identificator - Categoria - Tip - Date despre punerea la evidență (Data punerii la evidență, subiectul care a pus la evidentă) - Date despre scoaterea din evidență (Data scoaterii din evidență, subiectul care a scos din evidentă) - Statutul obiectului (se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) - Țara producătoare - Producătorul - Anul producerii - Alte date relevante (se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) |
| CF 2.9 | Obligatorie | În dependență de categoria armei sistemul trebuie să permită gestionarea datelor specifice ale armei. |
| CF 2.10 | Obligatorie | Datele specifice aferent categoriilor ”arma letală” și ”arma neletală” care necesită a fi înregistrate în sistem sunt următoarele: - Marca și modelul - Calibrul - Seria și numărul țevii - Seria și numărul corpului - Seria și numărul manșonului închizătorului - Marcajul |
| CF 2.11 | Obligatorie | Datele specifice aferent categoriei ”mijloc special” care necesită a fi înregistrate în sistem sunt următoarele: - Marca și modelul - Seria și numărul - Marcajul |
| CF 2.12 | Obligatorie | Datele specifice aferent categoriei ”armă albă” care necesită a fi înregistrate în sistem sunt următoarele: - Marca și modelul - Seria și numărul |
| CF 2.13 | Obligatorie | Datele specifice aferent categoriei ”parte esențială” care necesită a fi înregistrate în sistem sunt următoarele: - Marca și modelul - Calibrul - Seria și numărul - Marcajul |
| CF 2.14 | Obligatorie | Datele generale ale armei deținute trebuie să fie afișate în dosarul posesorului de arme (PF/PJ) or în dosarul armurierului care o comercializează. |
| CF 2.15 | Obligatorie | Dosarul armei trebuie să dispună de facilități de afișare a următoarelor categorii de informații - Date despre posesorii armei - Date despre operațiunile de reparare/examinare tehnică periodică/dezactivare efectuate de către armurier - Date despre tragerile experimentale - Date despre locurile de păstrare a armei - Date despre locurile aflării armei - Alte date relevante aferent armei |
| CF 2.16 | Obligatorie | Sistemul trebuie să ofere facilități de înregistrare a actelor permisive și documentelor anexate la dosar în baza cărora arma este pusă la evidență: - permisul de import și transport a armelor valabil - actul de omologare (pentru armele produse/asamblate) - actul Comisiei de bonificare - cererea de eliberare a permisului de armă provizoriu - declarația PF/PJ aferent armei de categoria D - cerere pentru eliberare permis de transport în scop de tranzit |
| CF 2.17 | Obligatorie | În momentul punerii la evidență a armei sistemul trebuie să dispună de un API destinat verificării dacă arma nu se regăsește în BD iARMS. |
| CF 2.18 | Obligatorie | În momentul punerii la evidență a armei sistemul trebuie să dispună de un API destinat verificării dacă arma nu se regăsește în BD RICC a armelor furate în spațiul CSI. |
| CF 2.19 | Obligatorie | Sistemul trebuie să ofere facilități de înregistrare a datelor procesului verbal aferent tragerii experimentale din armă. |
| CF 2.20 | Obligatorie | Sistemul va livra funcționalitate de scoatere din evidență a armei în cazurile - nimicirii armei - scoaterii definitive din țară - exportului - reexportului |
| CF 2.21 | Obligatorie | Sistemul va livra funcționalitate de aplicare a interdicțiilor (inclusiv sechestru) asupra armei. |

## CU 03. Gestiunea dosarului posesorului  de armă

Cazul de utilizare este destinat gestiunii în SIA RSA a tuturor datelor aferent posesorului de armă. Dosarul va conține atât informații generale despre posesor, cât și facilități de afișare a categoriilor de date aferent posesorului de arme.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 3.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de funcționalitate de creare a dosarului atât în mod automat (realizată de sistem), cât și manual (realizată de utilizator). |
| CF 3.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să creeze automat dosarul posesorului de armă la parvenirea următoarelor evenimente - prima parvenire a unei cereri din partea solicitantului - comercializarea armei de categoria C - depunerea declarației pentru armă de categoria D |
| CF 3.3 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită crearea manuală a dosarul posesorului de armă (spre exemplu dacă posesorul va deține arma în baza unui act de moștenire or contract de donație). |
| CF 3.4 | Obligatorie | Dosarul trebuie să conțină atât date despre solicitant/posesor, cât și alte categorii de informații aferent acestuia. |
| CF 3.5 | Obligatorie | Datele aferent posesorului care necesită a fi înregistrate în sistem sunt următoarele: - Identificator - Tip persoană (persoană fizică/juridică) - Tip posesie (solicitant/posesor) - Date posesor (NPP/Denumire, IDNP/IDNO, data nașterii/data înregistrării, alte date relevante) - Date adresa din RSP/RSUD (raionul/municipiul, localitate, strada, bloc, apartament) - Date adresa de domiciliu/înregistrare - Date de contact (telefon, e-mail) - Fotografia - Inițiatorul dosarului (solicitantul/persona terță) - Date persoana terță - Marcajul datelor cu caracter personal - Alte date relevante (se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) |
| CF 3.6 | Obligatorie | Un posesor de arme trebuie să deține în cadrul SIA RSA un singur dosar. |
| CF 3.7 | Obligatorie | Necesitate creării dosarului este determinată de sistem automat în baza criteriului IDNP/IDNO. |
| CF 3.8 | Obligatorie | Datele dosarului posesorului de armă - Numărul dosarului - Data înregistrării dosarului - Subdiviziunea care supraveghează dosarul - Statutul dosarului (se vor identifica la etapa de proiectare a sistemului) |
| CF 3.9 | Obligatorie | La înregistrarea dosarului sistemul automat atribuie dosarului număr conform unui format stabilit de beneficiar. |
| CF 3.10 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de extragere și actualizare a datelor personale ale solicitantului/posesorului din RSP și RSUD în baza interogărilor prin intermediul serviciului MConnect. |
| CF 3.11 | Obligatorie | Dosarul posesorului de armă poate fi înregistrat în sistem atât de subdiviziunile IP/SSCA, cât și de armurierii licențiați (în dependență de tipul cererii) |
| CF 3.12 | Obligatorie | Supravegherea dosarelor de către subdiviziunile IP trebuie să fie efectuată conform principiului teritorial (conform domiciliului pentru PF și conform datelor de înregistrare pentru PJ) . Subdiviziunea SSCA trebuie să dispună de acces la toate dosarele posesorilor. |
| CF 3.13 | Obligatorie | Dosarul trebuie să dispună de o formă de tipar - extras a datelor din dosar la o dată. Orice modificare din dosar trebuie să fie notificată. |
| CF 3.14 | Obligatorie | Datele despre posesorii de arme se vor stoca în următoarele registre: - Registrul posesorilor de arme – persoane fizice - Registrul posesorilor de arme – persoane juridice |
| CF 3.15 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită accesarea din SIA RSA a unei interfețe de verificare dacă solicitantul/posesorul nu este în RICC în lista persoanelor aflate în căutare sau în privința cărora s-a pornit urmărirea penală (interfață similară cu cea existentă în sistemul RICC). În acest scop sistemul trebuie să dispună de un API dedicat verificării (a se vedea CU 21). |
| CF 3.16 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită accesarea din SIA RSA a unei interfețe de verificare dacă solicitantul/posesorul nu este în Registrul cazurilor de violență în familie. În acest scop sistemul trebuie să dispună de un API dedicat verificării (a se vedea CU 21). |

## CU 04. Gestiunea actului de achiziție

Cazul de utilizare este destinat înregistrării în SIA RSA a actului de achiziție aferent operațiunii de comercializare a armei de către armurier. Armele de categoria B sunt comercializate doar în baza permisului de procurare a armei. Armele de categoria C sunt comercializate, iar, ulterior, necesită de a fi declarate la subdiviziunea IP/SSCA.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 4.1 | Obligatorie | Armurierul poate comercializa doar arme puse la evidență în RSA. |
| CF 4.2 | Obligatorie | Evidența operațiunilor de comercializare a armelor trebuie să fie făcută în SIA RSA prin înregistrarea actului de achiziție. |
| CF 4.3 | Obligatorie | Actele de achiziție a armelor trebuie să fie stocate în registrul de evidență a operațiunilor de comercializare a armelor de către armurier. |
| CF 4.4 | Obligatorie | Armurierul trebui să dispună de acces doar la actele de achiziție emise doar de el. |
| CF 4.5 | Obligatorie | Operațiunea de comercializare a armei de Categoria B trebuie să dispună de următoarele facilități - căutarea și selectarea solicitantului (trebuie să dispună de dosar a posesorului) din Registrul posesorilor de arme - căutarea și atașarea permisului de procurare a armei valabil eliberat solicitantului - căutarea și selectarea armei comercializate de armurier (este pusă la evidență în RSA). |
| CF 4.6 | Obligatorie | Date de înregistrare a operațiunii de comercializare - Identificator - Tip operațiune de comercializare (vânzare inițială/vânzare după înstrăinare) - Data operațiunii - Armurierul - Date act permisiv - Date arma comercializată - Solicitantul |
| CF 4.7 | Obligatorie | Operațiunea de comercializare a armei de Categoria C trebuie să dispună de următoarele facilități - căutarea și selectarea solicitantului din RSA, care dispune de dosar a posesorului or din RSP dacă nu dispune de dosar. - căutarea și selectarea armei comercializate de armurier (este pusă la evidență în RSA). În cazul când solicitantul nu dispune de dosar de posesor de armă, atunci sistemul va crea dosarul posesorului de armă. |

## CU 05. Gestiunea operațiunilor de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică a armelor

Cazul de utilizare este destinat înregistrării în SIA RSA a operațiunilor de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică a armelor de către armurier a armelor de categoria C.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 5.1 | Obligatorie | Operațiunile de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică efectuată de armurierul licențiat trebuie să dispună de facilități de căutare și selectare a permisului aferent operațiunii corespunzătoare. |
| CF 5.2 | Obligatorie | Operațiunile de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică trebuie să permită înregistrarea următoarelor date - datele posesorului de armă - datele armei - numărul permisului de armă/certificatului de deținător - data depunerii armei - tipul operațiunii (reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică) - datele permisului pentru reparare/dezactivare - denumirea reparației efectuate - data restituirii armei - numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operațiunii - observații |
| CF 5.3 | Obligatorie | Operațiunile de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică trebuie să fie stocate în Registrul de evidență a operațiunile de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică efectuate de armurier. |
| CF 5.4 | Obligatorie | Operațiunile de reparare, dezactivare și examinare tehnică periodică trebuie să fie afișate în dosarul posesorului și în dosarul armei. |

## CU 06. Gestiunea datelor despre tragerea experimentală

Cazul de utilizare este destinat înregistrării în SIA RSA a datelor despre certificatul privind tragerea experimentală a armei.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 6.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să ofere interfață de înregistrarea tragerii experimentale din armă, care trebuie să dispună de facilități de identificare a armei aferente. |
| CF 6.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită înregistrarea următoarelor date - Numărul certificatului/procesului verbal - Data certificatului/procesului verbal - Arma - Datele expertului |
| CF 6.3 | Obligatorie | Datele despre tragerile experimentale trebuie să fie stocate în Registrul de evidență a tragerilor experimentale. |
| CF 6.4 | Obligatorie | Datele despre tragerile experimentale trebuie să fie afișate în dosarul armei. |

## CU 07. Înregistrarea depunerii cererii

Cazul de utilizare este destinat înregistrării depunerii cererilor. Sistemul trebuie să asigure depunerea cererilor prin următoarele metode

- Cerere pe suport de hârtie în baza unui formular tipizat depusă la ghișeele subdiviziunilor IP/SSCA

- Cerere depusă de armurier prin intermediul dosarului armurierului din SIA RSA

- Cerere electronică parvenite din SIA GEAP (ghișeul unic al ASP) or prin intermediul portalului serviciilor publice (PSP) (https://servicii.gov.md) cu aplicarea semnăturii electronice a depunătorului.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 7.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de mecanism de înregistrare a cererilor parvenite prin următoarele metode: - înregistrate în sistem la ghișeele subdiviziunilor IP/SSCA - recepționate prin serviciul MConnect din sistemele ASP (SIA GAP și PSP) - înregistrate în sistem de către armurier |
| CF 7.2 | Obligatorie | La înregistrarea depunerii cererii sistemul trebuie să dispună de flux de identificare a tipului de depunător a cererii (solicitant/posesor or persoana terță), a tipului persoanei (fizică or juridică or armurier), a solicitantului or posesorului (dispune în sistem de dosar înregistrat). |
| CF 7.3 | Obligatorie | În caz de existență în sistem a dosarului posesorului, sistemul trebuie să afișeze informația despre toate datele dosarului. |
| CF 7.4 | Obligatorie | Sistemul va solicita selectarea tipului cereri conform tipului depunătorului și tipului de cerere. |
| CF 7.5 | Obligatorie | Sistemul va furniza mecanism de completare a detalierilor formularului cererii în dependență de tipul cererii ( a se vedea Anexa 11.2 coloana ”Comentarii”). Detalierile fiecărui tip de cereri se vor determina la etapa de proiectare a sistemului). |
| CF 7.6 | Obligatorie | Cererile depuse se examinează, de regulă, conform principiului teritorial de subdiviziunile IP, dar pot fi examinate și de SSCA. |
| CF 7.7 | Obligatorie | Cererile aferent armelor cu țeava ghintuită se examinează în cadrul SSCA. |
| CF 7.8 | Obligatorie | Cererile trebuie să se stocheze în Registrul de evidență a cererilor din domeniul armelor și munițiilor. |
| CF 7.9 | Obligatorie | Subdiviziunile IP trebuie să dispună de acces numai la cererile care au fost examinate în cadrul subdiviziunii. SSCA trebuie să dispună de acces la toate cererile. |
| CF 7.10 | Obligatorie | Cererile trebuie să se afișeze în dosarul posesorului de armă. |
| CF 7.11 | Obligatorie | La înregistrarea cererii sistemul automat atribuie cererii număr conform unui format stabilit de beneficiar. |
| CF 7.12 | Obligatorie | Datele care necesită a fi înregistrate în sistem sunt următoarele: - Numărul de înregistrare a cererii - Data înregistrării în SIA a cererii - Tipul depunătorului - Date Depunător/Solicitant/Posesor - Tipul cererii - Statutul cererii (statutele se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) - Mod de parvenire a cererii (ASP, ghișeul IP/SSCA) - Subdiviziunea de examinare a cererii - Fișierul pdf aferent cererii - Alte date relevante - Detaliere cerere (în dependență de tipul cererii) |
| CF 7.13 | Obligatorie | Sistemul va salva formularul electronic a cererii doar dacă sunt completate toate datele obligatorii ale formularului. |
| CF 7.14 | Obligatorie | Cererea trebuie să dispună de formă de tipar. |
| CF 7.15 | Obligatorie | În cazul înregistrării depunerii cererii la ghișeele subdiviziunilor IP/SSCA trebuie să fie implementată posibilitatea tipării unui talon/certificat constatator, care confirmă recepționarea cererii depuse de persoana fizică/juridică și documentelor anexate și informează solicitantul despre termenul de examinare, precum și despre modul de notificare a acestuia. |
| CF 7.16 | Obligatorie | În cazul înregistrării depunerii cererii prin intermediul SIA GEAP or PSP sistemul trebuie să genereze notificări decidentului din cadrul subdiviziunii în supravegherea căreia se află dosarul depunătorului. |
| CF 7.17 | Obligatorie | Dezvoltatorul va configura fluxurile de procesare a formularelor electronice ale cererilor de toate tipurile indiferent de metoda de parvenire a cererii conform cerințelor expuse în CU 28. |
| CF 7.18 | Obligatorie | Cererile parvenite prin intermediul ASP (SIA GAP or PSP) trebuie să utilizeze nomenclatoarele și clasificatoarele de uz comun prin intermediul componentei ”Catalog semantic” a platformei de interoperabilitate MConnect. |
| CF 7.19 | Obligatorie | În cazul înregistrării depunerii cererii de către armurier sistemul trebuie să dispună de integrare cu serviciul MSign în scop de aplicare a semnăturii digitale aferent cererii depuse. |
| CF 7.20 | Obligatorie | În cazul înregistrării depunerii cererii la ghișeele subdiviziunilor IP/SSCA sistemul trebuie să dispună de integrare cu serviciul MPay în scop de generare a notei de plată aferent serviciului solicitat. |
| CF 7.21 | Obligatorie | Sistemul trebuie să se integreze cu serviciul MPay în scopul înregistrării automate a plăților aferente. |
| CF 7.22 | Obligatorie | Cererile parvenite prin intermediul ASP (SIA GEAP or PSP) trebuie să corespundă tuturor criteriilor de stocare de date în RSA conform cerințelor funcționale din CU 07 și CU 08. |
| CF 7.23 | Obligatorie | Pentru tipurile de cereri relevante (care prevăd anexarea la cerere a certificatului de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică și practică de mânuire a armei de foc), sistemul trebuie să permită accesarea unei interfețe de verificare a eligibilității certificatului prezentat. |

## CU 08. Gestiunea documentului anexat la dosar

Cazul de utilizare este destinat gestiunii datelor despre documentele atașate la dosar parvenite împreună cu cererea/declarația or separat. Fiecare document dispune de o fișă cu date despre document și, propriu zis, documentul (scanat or fișier word, excel, imagine, pdf) atașat la fișă.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 8.1 | Obligatorie | Sistemul va livra funcționalitate de atașare la dosar a documentelor depuse împreună cu cererea/declarația or separat. |
| CF 8.2 | Obligatorie | Documentul anexat trebuie să conțină un set minim de metadate destinate identificării documentului: - Identificator document - Data anexării documentului - Tip document anexat (conform nomenclatorului) - Denumirea autorității/persoanei emitente - Numărul de înregistrare a documentului - Data emiterii documentului - Termenul de valabilitate - Subiectul documentului - Fișierul atașat (imaginea scanată a documentului) |
| CF 8.3 | Obligatorie | Documentele trebuie să se stocheze în Catalogul documentelor anexate. |
| CF 8.4 | Obligatorie | Documentele trebuie să se afișeze în dosarul posesorului de armă or dosarul armurierului. |
| CF 8.5 | Obligatorie | Fișierul atașat documentului va fi în unul din formatele pdf, doc, xls, imagine. |
| CF 8.6 | Obligatorie | Sistemul va dispune de opțiune de configurare a dimensiunii maximale a fișierului atașat. |

## CU 09. Distribuirea cererii

Cazul de utilizare este destinat distribuirii cererii spre examinare persoanei responsabile și gestiunii subdiviziunii IP/SSCA în competența căreia este examinarea cererii.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 9.1 | Obligatorie | Formularul electronic aferent cererii trebuie să conțină date aferent subdiviziunii care examinează cererea și executorul responsabil de examinare. |
| CF 9.2 | Obligatorie | Datele care necesită a fi înregistrate în sistem sunt următoarele: - Subdiviziunea - Executorul - Data distribuirii - Alte date relevante |
| CF 9.3 | Obligatorie | Cererile depuse se examinează în cadrul subdiviziunii |
| CF 9.4 | Obligatorie | Cererea trebuie să permită, la necesitate, modificarea subdiviziunii și executorului. |

## CU 10. Emiterea încheierii

Cazul de utilizare este destinat gestiunii documentului intern - încheiere. Acest tip de document intern se emite drept rezultat al examinării cererii depuse.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 10.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită gestiunea formularului electronic aferent încheierii emise ca rezultat al examinării cererii depuse. |
| CF 10.2 | Obligatorie | La înregistrarea încheierii sistemul automat să-i atribuie număr conform unui format stabilit de beneficiar. |
| CF 10.3 | Obligatorie | Încheierile se vor stoca în registrul încheierilor. |
| CF 10.4 | Obligatorie | Încheierile se vor afișa în dosarul posesorului. |
| CF 10.5 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de creare a încheierii atât din dosarul posesorului, cât și din registrul încheierilor. |
| CF 10.6 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de indicare a cererii aferent căreia este emisă încheierea. |
| CF 10.7 | Obligatorie | Sistemul trebuie să posede facilitate de gestiune a cel puțin următoarelor date ale încheierii: - Numărul încheierii - Data emiterii încheierii - Statutul încheierii (se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) - Rezultatul examinării - Motivare pentru persoanele anterior judecate - Motivul refuzului - Date despre aprobare - Fișierul pdf aferent încheierii - Fișierul pdf aferent răspunsului motivat - Alte date relevante identificate la etapa de proiectare a sistemului. |
| CF 10.8 | Obligatorie | Încheierea trebuie să dispună de formă de tipar. |
| CF 10.9 | Obligatorie | În cazul emiterii încheierii sistemul trebuie să dispună suplimentar de formă de tipar pentru răspuns motivat. |
| CF 10.10 | Obligatorie | Încheierea și răspunsul motivat trebuie să dispună de facilitatea de aplicare a semnăturii digitale prin intermediul serviciului MSign. Semnătura trebuie să fie aplicată de decident. |
| CF 10.11 | Obligatorie | Dezvoltatorul va implementa fluxurile de procesare a formularelor electronice ale încheierilor conform cerințelor expuse în CU 28. |

## CU 11. Emiterea actelor permisive

Cazul de utilizare este destinat emiterii actelor permisive.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 11.1 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dispună de mecanism de emitere a actului permisiv solicitat prin cererea depusă în baza încheierii aprobate cu rezultat pozitiv al examinării. |
| CF 11.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de fluxuri de emitere a actelor permisive atât pe suport de hârtie, cât și pe suport de plastic. |
| CF 11.3 | Obligatorie | Actele de tipurile Certificat de deținător, Permis de armă și duplicatele acestora se confecționează și se emit pe suport de plastic. Permis de armă provizoriu se eliberează numai pentru cetățenii străini or în cazul defecțiunilor tehnice sau altor motive care fac imposibilă confecționarea actelor. |
| CF 11.4 | Obligatorie | Confecționarea actelor permisive se efectuează în cadrul SSCA în baza emiterii unei dispoziții în conformitate cu CU 12. |
| CF 11.5 | Obligatorie | La emiterea actului permisiv sistemul trebuie să dispună de facilitate de atribuire de număr actului permisiv conform unui format stabilit de beneficiar. |
| CF 11.6 | Obligatorie | Datele actului permisiv: - Identificatorul actului permisiv - Numărul (și seria) actului permisiv - Data emiterii actului permisiv - Termenul de valabilitate - Statutul actului permisiv (se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) - Tipul actului permisiv - Detaliere act permisiv (în dependență de tipul actului permisiv) - Fișierul pdf aferent actului permisiv - Alte date relevante identificate la etapa de proiectare a sistemului. |
| CF 11.7 | Obligatorie | Actele permisive emise se vor stoca în registrul actelor permisive. |
| CF 11.8 | Obligatorie | Actele permisive emise se vor afișa în dosarul posesorului. |
| CF 11.9 | Obligatorie | Permisul de armă poate fi de unul din 3 tipuri: - permis armă de tip A - deținere armă de foc - permis armă de tip B - port și folosire armă de foc - permis armă de tip C - port și folosire arme de foc în exercițiul funcțiunii |
| CF 11.10 | Obligatorie | Certificatul de deținător este un permis de armă de tip D - deținere armă neletală |
| CF 11.11 | Obligatorie | Pentru o armă pot fi emise mai multe permise de armă (spre exemplu, cererea PJ cu activitate de pază). |
| CF 11.12 | Obligatorie | Actul permisiv emis pe suport de hârtie trebuie să dispună de formă de tipar. |
| CF 11.13 | Obligatorie | Actul permisiv care se emite pe suport de hârtie trebuie să dispună de facilitate de aplicare a semnăturii digitale prin intermediul serviciului MSign. Semnătura trebuie să fie aplicată de decident. |
| CF 11.14 | Obligatorie | Dezvoltatorul va implementa fluxurile de procesare a formularelor electronice ale actelor permisive conform cerințelor expuse în CU 28. |

## CU 12. Emiterea dispoziției

Cazul de utilizare este destinat emiterii dispoziției privind confecționarea pe suport de plastic a actelor permisive.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 12.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită gestiunea formularului electronic aferent dispoziției. |
| CF 12.2 | Obligatorie | Dispozițiile se vor stoca în registrul dispozițiilor. |
| CF 12.3 | Obligatorie | Datele dispoziției: - Numărul dispoziției - Data dispoziției - Statutul dispoziției (se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) - Date despre aprobarea dispoziției |
| CF 12.4 | Obligatorie | În cadrul dispoziției sistemul trebuie să dispună de mecanism de formare automată a listei actelor permisive pentru confecționare (adăugare, excludere din listă). Lista trebuie să fie formată în baza încheierilor aprobate cu rezultat pozitiv. |
| CF 12.5 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de mecanism de atribuire numerelor actelor permisive incluse în lista aferentă dispoziției. |
| CF 12.6 | Obligatorie | Lista actelor permisive pentru confecționare va conține următoarele date (necesare de a fi afișate în actul permisiv confecționat): - Numărul permisului – numărul permisului de armă sau certificatului de deținător se va forma conform cerințelor beneficiarului - IDNP - Nume persoană - Prenume persoană - Adresa de păstrare a armei - Tipul armei - Marca armei - Calibrul armei - Seria și numărul țevii armei - Seria și numărul corpului armei - Numărul țevii a armei - Data eliberării – data eliberării permisului sau certificatului - Data vizării – data vizării permisului sau certificatului - Tipul permisului - Color - Denumire – în compartimentul respectiv se va menționa dreptul de port și folosire sau deținere - ID – numărul permisului - PHOTO – fotografia persoanei în variantă electronică în format JPG - Codul QR |
| CF 12.7 | Obligatorie | Dispoziția (inclusiv lista actelor permisive pentru confecționare conform dispoziției) trebuie să dispună de formă de tipar. |
| CF 12.8 | Obligatorie | Dispoziția trebuie să dispună de facilitate de aplicare a semnăturii digitale prin intermediul serviciului MSign. Semnătura trebuie să fie aplicată de decident. |
| CF 12.9 | Obligatorie | Dezvoltatorul va implementa fluxurile de procesare a formularelor electronice ale dispozițiilor conform cerințelor expuse în CU 28. |

## CU 13. Emiterea deciziei

Cazul de utilizare este destinat gestiunii documentului intern ”decizie” care se emite ca rezultat al aplicării măsurilor restrictive privind dreptului de deținere/port și folosire a armei.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 13.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită gestiunea formularului electronic aferent deciziei. |
| CF 13.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să ofere facilitatea de gestiune a următoarelor tipuri de decizii: - de suspendare - de anulare - de revocare - de nimicire |
| CF 13.3 | Obligatorie | La emiterea deciziei sistemul trebuie să dispună de facilitate de atribuire de număr conform unui format stabilit de beneficiar. |
| CF 13.4 | Obligatorie | Deciziile se vor stoca în registrul deciziilor. |
| CF 13.5 | Obligatorie | Deciziile se vor afișa în dosarul posesorului. |
| CF 13.6 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de creare a deciziei atât din dosarul posesorului, cât și din registrul deciziilor. |
| CF 13.7 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de indicare a actelor permisive și armelor aferent cărora este emisă decizia. |
| CF 13.8 | Obligatorie | Decizia trebuie să posede mecanism de modificare a stărilor obiectelor care sunt subiectul deciziei (actul permisiv, dreptul de deținere, arma posedată, etc) conform tipului deciziei emise. |
| CF 13.9 | Obligatorie | Sistemul trebuie să posede facilitate de gestiune a cel puțin următoarelor date ale deciziei: - Numărul deciziei - Data emiterii deciziei - Statutul deciziei (se vor determina la etapa de proiectare a sistemului) - Tipul deciziei - Date acte permisive - Date arme - Motivarea deciziei - Temeiul deciziei - Date despre aprobarea deciziei - Alte date relevante identificate la etapa de proiectare a sistemului |
| CF 13.10 | Obligatorie | Decizia trebuie să dispună de formă de tipar. |
| CF 13.11 | Obligatorie | Decizia trebuie să dispună de facilitate de aplicare a semnăturii digitale prin intermediul serviciului MSign. Semnătura trebuie să fie aplicată de decident. |
| CF 13.12 | Obligatorie | Dezvoltatorul va implementa fluxurile de procesare a formularelor electronice ale deciziei conform cerințelor expuse în CU 28. |

## CU 14. Aprobarea documentului intern

Cazul de utilizare este destinat aprobării  de către decident a documentelor interne emise. Prin intermediul acestei funcționalități decidentul va putea aproba/respinge proiectul documentului intern.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 14.1 | Obligatorie | Documentele interne (încheiere, dispoziție, decizie) emise trebuie să dispună de mecanism de aprobare or respingere de către actorul cu atribuții de decident. |
| CF 14.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să posede facilitate de gestiune a cel puțin următoarelor date privind aprobarea: - Statut aprobare - Data aprobării - Date decident - Alte date relevante identificate la etapa de proiectare a sistemului. |
| CF 14.3 | Obligatorie | Încheierea pozitivă aprobată trebuie să servească drept bază de emitere a actelor permisive. |
| CF 14.4 | Obligatorie | Dispoziția aprobată trebuie să servească drept bază de emitere a actelor permisive pe suport de plastic. |
| CF 14.5 | Obligatorie | Acțiunea de neaprobare a documentului intern este o acțiune care duce la reexaminarea documentului și este o acțiune repetitivă. |
| CF 14.6 | Obligatorie | Evenimentele de tranziție a stărilor de aprobare a documentelor interne trebuie să fie notificate. |
| CF 14.7 | Obligatorie | Evenimentele de tranziție a stărilor de aprobare a documentelor interne trebuie să fie jurnalizate. |

## CU 15. Gestiunea locului aflării armei

Cazul de utilizare este destinat înregistrării schimbării locului de aflare armei supuse autorizării.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 15.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită să înregistreze istoricul schimbării locului de aflare a armei supuse autorizării. |
| CF 15.2 | Obligatorie | Locul aflării armei (altul decât domiciliul pentru persoană fizică sau locul păstrării pentru persoana juridică) poate fi: - la armurier – în baza permisului de înstrăinare a armei - la armurier – în baza permisului de reparație a armei - la armurier – în baza contractului de păstrare temporară a armei (dacă posesorul nu dispune de act permisiv, dar a obținut arma prin donație/moștenire) - la subdiviziunea IP/SSCA – în baza deciziei de ridicare forțată a armei - la subdiviziunea IP/SSCA – în baza deciziei de suspendare a la subdiviziunea IP/SSCA – în baza cererii de refuz de deținere a armei - la subdiviziunea IP/SSCA – în baza cererii de păstrare temporară a armei - la CTCEJ - în baza cererii de tragere experimentală. |
| CF 15.3 | Obligatorie | Sistemul trebuie să ducă evidența locurilor aflării armei pe perioade. |

## CU 16. Gestiunea dreptului de deținere a armei

Cazul de utilizare este destinat gestiunii dreptului de deținere a armei.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 16.1 | Obligatorie | Sistemul va livra funcționalitate de gestiune a istoricului dreptului de deținere a armei. |
| CF 16.2 | Obligatorie | În dependență de eveniment, sistemul trebuie să dispună de modalități de gestiune automată (realizată de sistem) și manuală (realizată de utilizator) a dreptului de deținere a armei. |
| CF 16.3 | Obligatorie | Dreptul de deținere a armei trebuie să se atribuie automat armurierului în momentul punerii la evidență a armei de către el. |
| CF 16.4 | Obligatorie | Arma pusă la evidență de către subdiviziunea IP/SSCA prin actul comisiei de bonificare nu va dispune de drept de deținere. |
| CF 16.5 | Obligatorie | Dreptul de deținere trebuie să se modifice automat în rezultatul înregistrării actului de achiziție: - comercializarea armei de către armurier - comercializarea armei prin intermediul armurierului (consignație) |
| CF 16.6 | Obligatorie | Dreptul de deținere trebuie să se modifice de utilizator în rezultatul parvenirii următoarelor evenimente: - înstrăinarea armei prin intermediul actului de moștenire - înstrăinarea armei prin intermediul contractului de donație - decizia de nimicire a armei la cerere - decizia instanței de judecată privind nimicirea armei |
| CF 16.7 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită să înregistreze încetarea dreptului de deținere de arma la predecesor în baza actului de moștenire or contractului de donație. |
| CF 16.8 | Obligatorie | În cazul actului de moștenire/contractului de donație dreptul de deținere a armei la predecesor/donator trebuie să fie încetat, iar la succesor/donatar dreptul de deținere a armei trebuie să fie atribuit. |
| CF 16.9 | Obligatorie | În cazul parvenirii cererii de refuz de deținere a armei, sistemul va livra funcționalitate de încetare a dreptului de deținere a armei. |
| CF 16.10 | Obligatorie | Sistemul trebuie să ofere funcționalitate de restricționare a dreptului de înstrăinare a armei (spre exemplu în caz de sechestru). |

## CU 17. Gestiunea arhivării/dezarhivării dosarului

Cazul de utilizare este destinat arhivării/dezarhivării dosarelor aferent posesorului de armă și a dosarului armei.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 17.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită arhivarea/dezarhivarea dosarului armei și dosarului posesorului de armă. |
| CF 17.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de setări clar definite de criterii când dosarul poate fi arhivat. |
| CF 17.3 | Obligatorie | Prin accesarea opțiunii de arhivare sistemul trebuie să afișeze într-o listă toate dosarele înregistrate care pot fi arhivate precum și dosarele deja arhivate care vor putea fi dezarhivate. |
| CF 17.4 | Obligatorie | Prin accesarea opțiunii de dezarhivare sistemul trebuie să afișeze într-o listă toate dosarele înregistrate care pot fi dezarhivate. |
| CF 17.5 | Obligatorie | La dezarhivare, sistemul trebuie să ceară utilizatorului introducerea motivului pentru care dorește dezarhivarea dosarului. |
| CF 17.6 | Obligatorie | Sistemul trebuie să înregistreze date privind utilizatorul care a arhivat/dezarhivat, data arhivării/dezarhivării dosarului. |

## CU 18. Vizualizarea datelor în dashboard

Cazul de utilizare este destinat vizualizării informațiilor aferent informațiilor statistice, notificărilor și evenimentelor fluxurilor de lucru.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 18.1 | Obligatorie | Dashboard-ul va fi pagina principală a interfeței utilizatorului autorizat unde vor fi amplasate toate elementele și notificările aferent utilizatorului. |
| CF 18.2 | Obligatorie | Sistemul va afișa în dashboard următoarele categorii de informații - notificări, inclusiv, parvenirea cererilor prin ASP - notificări din sistemele externe - notificări aferent cererilor în examinare aferent serviciilor prestate conform statutelor - alte notificări relevante |
| CF 18.3 | Obligatorie | Utilizatorul trebuie să dispună de un instrument de căutare a notificărilor după diverse criterii. |
| CF 18.4 | Obligatorie | Utilizatorul trebuie să dispună de posibilitate de accesare a obiectelor din evenimentele de business notificate. |

## CU 19. Generarea formelor de tipar și rapoartelor

Cazul de utilizare este destinat generării formelor de tipar, rapoartelor listă (ad-hoc) și rapoartelor statistice.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 19.1 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dispună de o platformă de configurare și generare a rapoartelor destinată funcționării sistemului. |
| CF 19.2 | Obligatorie | În cazul în care se va propune o platformă comercială, este necesar de inclus în oferta financiară costul de achiziție a licențelor. |
| CF 19.3 | Obligatorie | Platforma de Raportare SIA RSA urmează să genereze următoarele categorii de rapoarte: - Documente tipizate aferente proceselor de business ale sistemului - Rapoarte statistice - Rapoarte ad-hoc |
| CF 19.4 | Obligatorie | Rapoartele statistice trebuie să dispună de facilități de parametrizare a datelor extrase în raport. |
| CF 19.5 | Obligatorie | Sistemul va oferi un set de documente tipizate ce urmează a fi generate în baza datelor conținute în dosare: - Tipuri de cereri (până la 50 de tipuri) - Tipuri de documente interne (până la 10 tipuri) - Tipuri de acte permisive pe suport de hârtie (până la 40 de tipuri) - Alte tipuri de forme de tipar relevante (până la 10 tipuri) |
| CF 19.6 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor cu nivel de acces respectiv un număr standard de rapoarte statistice configurabile. |
| CF 19.7 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor cu nivel de acces respectiv un număr standard de rapoarte ad-hoc configurabile. |
| CF 19.8 | Obligatorie | SIA RSA va oferi un set de 30 rapoarte statistice destinate prezentării datelor statistice a evenimentelor de business din sistem. În calitate de exemple de astfel de rapoarte pot fi următoarele: - Raport statistic privind numărul de arme de foc deținute de persoanele fizice defalcat după - Perioada - Categoria, Tipul, modelul, calibrul armei - Tipul, vârsta sexul posesorului - localitate, raioane, stradă - categoria și tipul actului permisiv emis - destinația - Raport statistic privind numărul de arme de foc deținute de persoanele juridice defalcat după - Perioada - Categoria, Tipul, modelul, calibrul armei - Tipul, vârsta sexul posesorului localitate, raioane - categoria și tipul actului permisiv emis - destinația - Raport statistic privind numărul de arme de foc aflate în stoc la armurieri defalcat după - Perioada - Armurier - Categoria, Tipul, modelul, calibrul armei - Raport statistic privind - Numărul importurilor, cantitatea și tipul de arme de foc și muniție importate - Numărul exporturilor, cantitatea și tipul de arme de foc și muniție exportate - Numărul tranziturilor, cantitatea și tipul de arme de foc și muniție tranzitate - Raport statistic privind numărul de arme de foc per persoană (categoriile B, C și D) defalcat după - Perioada - Categoria, Tipul, modelul, calibrul armei - Tipul, vârsta posesorului - localitate, raioane - categoria și tipul actului permisiv emis destinația |
| CF 19.9 | Obligatorie | SIA RSA va oferi un set de 30 rapoarte ad-hoc destinate prezentării datelor evenimentelor de business din sistem. În calitate de exemple de astfel de rapoarte pot fi următoarele: - Lista deținătorilor de arme pe perioadă - Lista armelor puse la evidență/scoase din evidență pe perioadă - Lista stocurilor de arme la armurieri - Lista armelor comercializate - Lista cererilor respinse și temeiul - Lista permiselor anulate, revocate, suspendate (perioada suspendării) și temeiul - Lista persoanelor juridice care dețin arme - Lista angajaților persoanelor juridice cu drept de port și folosire a armelor (defalcat în funcție de sex, vârstă) - Lista armelor transferate (după tipul armei, modelul, calibru, numărul armelor și data autorizării transferului) - Lista armelor sustrase, pierdute (tipul, modelul, calibru, numărul de serie a armei; data sau perioada sustragerii sau pierderii, data declarării și subdiviziunea care a înregistrat declarația) - Lista colecționarilor de arme și armele care le dețin în posesie - Lista armelor transmise la Comisia de bonificare - Lista armelor dezactivate - Lista armelor ridicate, data și locul păstrării, temeiul ridicării |
| CF 19.10 | Obligatorie | Utilizatorii trebuie să își poată crea singuri propriile rapoarte ad-hoc fără să fie nevoiți să cunoască structurile fizice de date pe care le accesează. Rapoartele ad-hoc trebuie să suporte filtrare, sortare, grupare și expresii de calcul. |
| CF 19.11 | Obligatorie | Sistemul trebuie să expună o interfață de administrare a drepturilor de acces la diferite rapoarte. |
| CF 19.12 | Obligatorie | SIA RSA va dispune de mecanism de definire a setului de rapoarte și date disponibile fiecărei categorii de utilizator, în funcție de rolurile și drepturile deținute. |
| CF 19.13 | Obligatorie | Sistemul trebuie să permită exportul rapoartelor într-un fișier extern redactabil (format XLSX, DOCX, CSV). |
| CF 19.14 | Obligatorie | Implicit, rapoartele vor fi extrase în format PDF. |
| CF 19.15 | Obligatorie | SIA RSA va jurnaliza totalitatea evenimentelor de generare a rapoartelor. |
| CF 19.16 | Obligatorie | SIA RSA va afișa în interfețele aferente și pe formele de tipar a documentelor tipizate și a rapoartelor ad-hoc mențiunea că ele conțin date cu caracter personal în cazul când această informație este relevantă. |

## CU 20. Căutare în dosarele posesorilor de arme și în dosarele armelor

Caz de utilizare furnizat utilizatorilor interni care va oferi totalitatea funcționalităților destinate definirii diverselor criterii de căutare a informației în conținutul dosarelor posesorilor de arme și în dosarele armelor, afișării rezultatelor căutării.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 20.1 | Obligatorie | Sistemul informatic trebuie să permită utilizatorilor autorizați să acceseze funcția de căutare și vizualizare a informației din Registrul armelor și din Registrul posesorilor. |
| CF 20.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să furnizeze mecanism flexibil și performant de definire a criteriilor de căutare și filtrare de date. |
| CF 20.3 | Obligatorie | Mecanismul de căutare va face uz de mijloace morfologice. |
| CF 20.4 | Obligatorie | În cazul formulări unor criterii de căutare care necesită prea mult timp și resurse pentru execuție, sistemul nu va executa aceste interogări ci va solicita utilizatorului îngustarea domeniului de valori căutate. |
| CF 20.5 | Obligatorie | Sistemul trebuie să furnizeze mecanism pentru definire de criterii de ordonare listei cu rezultatele procesului de căutare. |
| CF 20.6 | Obligatorie | Sistemul va prezenta rezultatele într-un format tabelar comod. |
| CF 20.7 | Obligatorie | Sistemul va oferi mecanism de paginare a rezultatelor căutării destinat evitării supraîncărcării exploratorului WEB și canalelor de transport date. |
| CF 20.8 | Obligatorie | Sistemul va afișa în rezultatele căutării doar datele ce corespund domeniul de competență a utilizatorului. |
| CF 20.9 | Obligatorie | Utilizatorul va putea accesa detaliile aferent unei înregistrări din rezultatul căutării conform drepturilor de acces setate. |
| CF 20.10 | Obligatorie | Sistemul va permite exportarea tabelului cu rezultatele căutării în format CSV, RTF sau PDF. |
| CF 20.11 | Obligatorie | Sistemul va jurnaliza activitatea utilizatorului autorizat privind căutarea informației și privind criteriile de căutare. |
| CF 20.12 | Obligatorie | Sistemul va jurnaliza activitatea utilizatorului autorizat privind accesarea informației. |

## CU 21. Schimb de date cu sisteme externe

Cazul de utilizare este destinat gestiunii schimbului de date cu sistemele externe. Schimbul de date se va efectua atât cu sisteme externe din spațiul informațional al Moldovei (prin intermediul serviciului MConnect), cât și cu sisteme externe din afara spațiului informațional al Moldovei.

SIA RSA trebuie să dispună de API-uri de schimb de date cu următoarele sisteme externe din spațiul informațional al Moldovei:

- Sistemul Serviciului Vamal

- RICC

- PIGD

- SIA 112

- SIA de evidență a contravențiilor

- Registrul cazurilor de violență în familie

- SIMI

- BMA

- SIA GEAP

- Registrul adreselor

- Catalogul semantic

SIA RSA trebuie să dispună de API-uri de schimb de date cu următoarele sisteme externe din afara spațiului informațional al Moldovei: BD iARMS.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 21.1 | Obligatorie | SIA RSA va expune API destinat schimbului de date cu Sistemul Serviciului Vamal privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova cu armele. SIA RSA trebuie să furnizeze în Sistemul Serviciului Vamal date privind emiterea actelor permisive - permisul de armă provizoriu - permisul de transfer - permis de transport pentru scoaterea temporară a armelor de pe teritoriul RM - permis de transport și import/export/reexport arme/muniții |
| CF 21.2 | Obligatorie | Sistemul Serviciului Vamal trebuie să furnizeze în SIA RSA date privind - intrarea și ieșire din țară în baza permisul de armă provizoriu emis - ieșire din țară în baza permisul de transfer emis - intrarea și ieșire din țară în baza permisul de transport pentru scoaterea temporară a armelor de pe teritoriul RM - date privind import/export/reexport de arme/muniții SIA RSA trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.3 | Obligatorie | SIA RSA v-a expune API destinat verificării prezenței/absenței armei în lista armelor furate/pierdute/găsite/confiscate/predate benevol/ridicate din BD RICC. Verificarea trebuie efectuată automat în momentul punerii la evidență a armelor. Verificarea trebuie să fie efectuată conform caracteristicilor specifice ale armei. În cazul prezenței armei în lista respectivă, sistemul nu trebuie să permită punerea la evidență a armei în RSA și trebuie să notifice utilizatorii relevanți despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.4 | Obligatorie | Sistemul SIA RSA trebuie să fie capabil să furnizeze răspuns la interogările parvenite din RICC privind prezența/absența armei furate/pierdute/găsite/confiscate/predate benevol/ridicate în SIA RSA. Verificarea trebuie să fie efectuată conform caracteristicilor specifice ale armei. În cazul prezenței armei în BD RSA, sistemul trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.5 | Obligatorie | SIA RSA v-a expune API destinat verificării prezenței/absenței solicitantului/posesorului în lista persoanelor aflate în căutare sau în privința cărora s-a pornit urmărirea penală sau este o sentință definitivă din BD RICC. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP or genotip, iar pentru persoana juridică conform IDNO. În caz de prezență a solicitantului/posesorului în lista respectivă, sistemul trebuie să recepționeze și afișeze toate detalierile aferente. |
| CF 21.6 | Obligatorie | Sistemul SIA RSA trebuie să fie capabil să furnizeze răspuns la interogările parvenite din RICC privind prezența/absența persoanei în SIA RSA. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP, iar pentru persoana juridică conform IDNO. În cazul prezenței persoanei în BD RSA, sistemul trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.7 | Obligatorie | SIA RSA v-a expune API destinat verificării prezenței/absenței certificatului narcologic/psihiatric emis solicitantului/posesorului în lista respectivă din BD SIMI. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP. În caz de prezență a certificatului emis solicitantului/posesorului în BD SIMI trebuie să fie recepționate și afișate toate detalierile aferente certificatului (număr, data emiterii, termen de valabilitate, concluzia). |
| CF 21.8 | Obligatorie | SIA RSA v-a expune API destinat verificării în Registrul cazurilor de violență în familie de date privind prezența/absența solicitantului/posesorului în BD a Registrului cazurilor de violență în familie. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP. În caz de prezență a solicitantului/posesorului în BD SIMI trebuie să fie recepționate și afișate toate detalierile aferente. |
| CF 21.9 | Obligatorie | SIA RSA v-a expune API destinat verificării prezenței/absenței solicitantului/posesorului în lista persoanelor cu antecedente contravenționale din BD SIA de evidență a contravențiilor. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP, iar pentru persoana juridică conform IDNO. În caz de prezență a solicitantului/posesorului în lista respectivă, sistemul trebuie să recepționeze și afișeze toate detalierile aferente. |
| CF 21.10 | Obligatorie | Sistemul SIA RSA trebuie să fie capabil să furnizeze răspuns la interogările parvenite din SIA de evidență a contravențiilor privind prezența/absența persoanei în SIA RSA. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP, iar pentru persoana juridică conform IDNO. În cazul prezenței persoanei în BD RSA, sistemul trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.11 | Obligatorie | Sistemul SIA RSA trebuie să fie capabil să furnizeze răspuns la interogările parvenite din SIA BMA privind prezența/absența persoanei în SIA RSA. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP. În cazul prezenței persoanei în BD RSA, sistemul trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.12 | Obligatorie | Sistemul SIA RSA trebuie să fie capabil să furnizeze răspuns la interogările parvenite din PIGD privind prezența/absența persoanei în SIA RSA. Verificarea trebuie să fie efectuată pentru persoana fizică conform IDNP. În cazul prezenței persoanei în BD RSA, sistemul trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.13 | Obligatorie | SIA RSA v-a expune API destinat verificării prezenței/absenței armei în lista armelor furate/pierdute/găsite din BD iARMS. Verificarea trebuie efectuată automat în momentul punerii la evidență a armelor. Verificarea trebuie să fie efectuată conform caracteristicilor specifice ale armei. În cazul prezenței armei în lista respectivă, sistemul nu trebuie să permită punerea la evidență a armei în RSA și trebuie să notifice utilizatorii relevanți despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.14 | Obligatorie | Sistemul SIA RSA trebuie să fie capabil să furnizeze răspuns la interogările parvenite din iARMS privind prezența/absența armei furate/pierdute/găsite în SIA RSA. Verificarea trebuie să fie efectuată conform caracteristicilor specifice ale armei. În cazul prezenței armei în BD RSA, sistemul trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.15 | Obligatorie | Sistemul SIA RSA trebuie să fie capabil să furnizeze răspuns la interogările parvenite din SIA 112 privind prezența/absența armei în SIA RSA. Verificarea trebuie să fie efectuată conform adresei. |
| CF 21.16 | Obligatorie | SIA RSA v-a expune API destinat schimbului de date cu componenta ”Catalog semantic” a platformei de interoperabilitate MConnect aferent nomenclatoarelor și clasificatoarelor de uz comun cu sistemele externe. |
| CF 21.17 | Obligatorie | SIA RSA va expune API destinat recepționării cererilor (inclusiv documentele atașate la cerere) depuse prin intermediul SIA GEAP privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova cu armele. SIA RSA trebuie să notifice utilizatorii relevanți din SIA RSA despre parvenirea evenimentului. |
| CF 21.18 | Obligatorie | SIA RSA va expune API destinat expedierii cererilor depuse în SIA RSA către SIA GEAP. |
| CF 21.19 | Obligatorie | SIA RSA va expune API destinat expedierii rezultatelor examinării cererilor (a actelor permisive emise, a încheierilor aferent cererilor și a răspunsurilor motivate) către SIA GEAP. |
| CF 21.20 | Obligatorie | SIA RSA va expune API destinat expedierii informației aferent etapelor (statutelor) de examinare a cererilor către SIA GEAP. |
| CF 21.21 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de extragere și actualizare a datelor aferent adreselor din Registrul adreselor în baza interogărilor prin intermediul serviciului MConnect. |

## CU 22. Descărcare de date pentru necesitățile FFP în RM

Cazul de utilizare este destinat descărcării de date pentru necesitățile FFP în RM.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 22.1 | Obligatorie | SIA RSA va dispune de mecanism de inițiere a procesului de descărcare de date pentru necesitățile FFP în RM. |
| CF 22.2 | Obligatorie | SIA RSA va expune API destinat descărcării manuale și automate (conform unor parametri presetați) de date pentru necesitățile FFP în RM. |
| CF 22.3 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să furnizeze în BD FFP date privind - Date arme - Date deținători de arme (PF, PJ) - Date armurier |
| CF 22.4 | Obligatorie | Datele descărcate trebuie să corespundă structurilor și cerințelor înaintate de FFP. |
| CF 22.5 | Obligatorie | Sistemul va jurnaliza acțiunea de descărcare de date pentru necesitățile FFP în RM. |

## CU 23. Extragerea de date din sisteme externe prin serviciul MConnect

Cazul de utilizare este destinat extragerii și actualizării de date din sisteme externe prin serviciul MConnect:

- date despre solicitanți/posesori - persoanele fizice din Registrul de Stat al Populației

- date despre solicitanți/posesori - persoanele juridice și armurieri din Registrul de Stat al Unităților de Drept

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 23.1 | Obligatorie | SIA RSA va consuma date din sisteme externe ale instituțiilor de stat ale Republicii Moldova prin intermediul platformei de interoperabilitate a Guvernului MConnect. |
| CF 23.2 | Obligatorie | SIA RSA va efectua acțiuni de extragere și actualizare de date despre solicitanți - persoanele fizice din Registrul de Stat al Populației. |
| CF 23.3 | Obligatorie | SIA RSA va efectua acțiuni de extragere și actualizare de date despre solicitanți - persoanele juridice și armurieri din Registrul de Stat al Unităților de Drept. |
| CF 23.4 | Obligatorie | Toate evenimentele de extragere și actualizare de date din RSP și RSUD, în special accesarea datelor cu caracter personal, trebuie să fie jurnalizate prin intermediul serviciului MLog. |
| CF 23.5 | Obligatorie | SIA RSA va consuma date din sisteme externe ale instituțiilor de stat ale Republicii Moldova prin intermediul platformei de interoperabilitate a Guvernului MConnect. |

## CU 24. Generare de rapoarte de divergențe și contrapuneri

Cazul de utilizare este destinat generării de rapoarte de divergențe și contrapuneri de date din SIA RSA cu sistemele externe RSP, RSUD și SIMI.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 24.1 | Obligatorie | SIA RSA va dispune de mecanism de lansare a procesului de generare a raportului divergențelor datelor posesorilor de arme - PF din SIA RSA și RSP (schimbare NPP, deces, alte date relevante). Generarea raportului se va efectua prin intermediul unui API dedicat. Divergențele se vor identifica în baza IDNP-ului posesorului de arme. |
| CF 24.2 | Obligatorie | SIA RSA va dispune de mecanism de lansare a procesului de generare a raportului divergențelor datelor posesorilor de arme – PJ din SIA RSA și RSUD (schimbare Denumire, încetare activitate, alte date relevante). Generarea raportului se va efectua prin intermediul unui API dedicat. Divergențele se vor identifica în baza IDNO-ului posesorului de arme. |
| CF 24.3 | Obligatorie | SIA RSA va dispune de mecanism de lansare a procesului de generare a rapoartelor de contrapunere a datelor din SIA RSA și SIMI aferent - deceselor posesorilor de arme – PF - evidenței narcologice a posesorilor de arme - PF - evidenței psihiatrice a posesorilor de arme -PF Generarea raportului se va efectua prin intermediul unui API dedicat. Contrapunerile se vor efectua în baza IDNP-ului posesorului de arme. |
| CF 24.4 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de extragere de date pentru rapoartele de divergențe și contrapuneri de date în baza interogărilor prin intermediul serviciului MConnect. |

## CU 25. Jurnalizarea evenimentelor

Cazul de utilizare este destinat jurnalizării evenimentelor de business din cadrul SIA RSA.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 25.1 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dispună de următoarele strategii de jurnalizare a evenimentelor de business din cadrul SIA RSA: - jurnalizare în SIA RSA - jurnalizarea evenimentelor business importante și prin intermediul serviciul MLog. |
| CF 25.2 | Obligatorie | Utilizatorul cu nivel de acces respectiv trebuie să poată să seteze strategia de jurnalizare pentru toate evenimentele jurnalizate. |
| CF 25.3 | Obligatorie | Sistemul informatic va conține mecanism de jurnalizare a tuturor evenimentelor de business aferente utilizării sale, inclusiv: - autentificare utilizator - deconectare utilizator - generare/accesare raport - căutare date - alte evenimente de business specifice |
| CF 25.4 | Obligatorie | Sistemul informatic va conține mecanism de jurnalizare a acțiunilor de adăugare/modificare/eliminare/accesare înregistrări în entitățile sistemului. |
| CF 25.5 | Obligatorie | Sistemul trebuie să stocheze cel puțin următoarele categorii de date (în funcție de natura evenimentului jurnalizat): - date utilizator care a generat evenimentul - categoria evenimentului jurnalizat - momentul jurnalizării evenimentului - evenimentul de business jurnalizat - înregistrarea afectată de evenimentul de business - acțiunea efectuată de utilizator - alte date relevante |
| CF 25.6 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de mecanism de descărcare și arhivare a înregistrărilor istorice de jurnalizare a evenimentelor. |
| CF 25.6 | Obligatorie | Sistemul trebuie să jurnalizeze datele cu caracter personal în conformitate cu articolele 67 și 71 din Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal. |

## CU 26. Expedierea notificărilor

Cazul de utilizare este destinat expedierii notificărilor aferent evenimentelor de business din cadrul SIA RSA.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 26.1 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dispună de următoarele strategii de expediere a notificărilor aferent evenimentelor de business din cadrul SIA RSA: - notificare în dashboard-ul utilizatorului din SIA RSA - notificarea evenimentelor business prin intermediul serviciul MNotify - ambele strategii |
| CF 26.2 | Obligatorie | Utilizatorul cu nivel de acces respectiv trebuie să poată să seteze strategia de notificare pentru toate evenimentele notificate. |
| CF 26.3 | Obligatorie | Sistemul informatic va conține mecanism de notificare a evenimentelor de business importante (parvenire cereri spre examinare, numire executor pentru examinarea cererii, modificare de date parvenite de la serviciul Vamal, identificare armă în BD a armelor furate/pierdute/găsite, etc.). |
| CF 26.4 | Obligatorie | Sistemul informatic va dispune de funcționalitate accesibilă utilizatorului cu nivel de acces respectiv pentru notificarea utilizatorilor/grupului de utilizatori prin intermediul unui formular. |
| CF 26.5 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de mecanism de descărcare, arhivare și ștergere a notificărilor istorice. |
| CF 26.6 | Obligatorie | Sistemul informatic va dispune de funcționalitate de expediere automată către posesorii de arme a notificărilor despre parvenirea evenimentelor de expirare a termenilor de valabilitate a actelor permisive, de necesitate de tragere experimentală, alte evenimente importante. |
| CF 26.7 | Obligatorie | Sistemul informatic va dispune de funcționalitate de expediere manuală cu scop informativ a notificărilor diferitor grupuri de posesori de arme (persoane fizice, juridice), armurieri, ș.a. |
| CF 26.8 | Obligatorie | Sistemul informatic va dispune de funcționalitate de expediere automată către administratorii sistemului a notificărilor despre parvenirea unor evenimente importante și critice din cadrul sistemului. |

## CU 27. Gestiunea plaților prin MPay

Cazul de utilizare este destinat gestiunii plăților prin intermediul serviciului MPay.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 27.1 | Obligatorie | Sistemul trebuie să se integreze cu serviciul MPay în scopul gestiunii plăților aferente serviciilor prestate. |
| CF 27.2 | Obligatorie | Sistemul trebuie să expună Serviciului MPay informația despre plată (nota de plată) pentru serviciul solicitat în baza cererii depuse. |
| CF 27.3 | Obligatorie | Sistemul trebuie să poată să acceseze Serviciul MPay în scopul verificării statutului notelor de plată. |
| CF 27.4 | Obligatorie | Sistemul, în vederea creării notei de plată și obținerii detaliilor despre plata ce urmează a fi efectuată, va include în mod obligatoriu următoarele informații: - numărul notei de plată - statutul notei de plată la momentul interpelării (plată activă, achitată, achitată parțial, anulată, respinsă etc.) - suma spre achitare calculată de Beneficiar pentru serviciile comandate - detalii despre contul sau conturile de destinație în care vor fi încasate mijloacele de la plătitor - destinația plății, care în majoritatea cazurilor va coincide cu denumirea serviciului prestat - informația de identificare a plătitorului - alte informații despre modalitatea de procesare a plăților pentru serviciu (de exemplu, dacă se acceptă plăți parțiale pentru serviciu sau nu, dacă pot fi efectuate plăți în avans, termenul-limită de valabilitate a notei de plată și, corespunzător, a plății pentru serviciu etc.) |

## CU 28. Configurarea fluxurilor de lucru

Cazul de utilizare este destinat gestiunii componentei de configurare a fluxurilor de lucru în SIA RSA.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 28.1 | Obligatorie | SIA RSA va dispune de mecanism de configurare a fluxurilor de lucru și definire a regulilor de procesare a acestora pentru toate scenariile aferente proceselor de perfectare și prelucrare a formularelor electronice (cereri, documente interne, acte permisive). |
| CF 28.2 | Obligatorie | Gestiunea fluxurilor de lucru trebuie să se poată realiza folosind interfața grafică a sistemului. |
| CF 28.3 | Obligatorie | Fluxurile de lucru vor fi definite prin specificarea stărilor în care poate trece un formular electronic și pașii de procesare realizați de actorii implicați în realizarea fluxului. |
| CF 28.4 | Obligatorie | Un flux de lucru va fi implementat ca o colecție de activități prin care trece un formular electronic perfectat în cadrul proceselor de business ce se desfășoară secvențial. |
| CF 28.5 | Obligatorie | Numărul de pași ce pot fi incluși într-un flux nu trebuie să fie limitat. În așa fel soluția informatică va fi adaptabilă modificărilor metodologiei de lucru cu formularele electronice. |
| CF 28.6 | Obligatorie | Dezvoltatorul va configura fluxurile de procesare a formularelor electronice destinate perfectării tuturor evenimentelor de business aferente serviciilor prestate. |
| CF 28.7 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de mecanism de configurare a șabloanelor de documente și formelor de tipar aferente cererilor, documentelor interne și actelor permisive în baza formularelor electronice perfectate (șabloanele vor avea o structură bine definită care va permite modificarea aspectului și conținutului documentului extras). |

## CU 29. Administrarea clasificatoarelor și nomenclatoarelor

Cazul de utilizare este destinat gestiunii clasificatoarelor și nomenclatoarelor utilizate în cadrul SIA RSA.

Cerințele funcționale aferent cazului de utilizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 29.1 | Obligatorie | SIA RSA va dispune de mecanism de gestiune a nomenclatoarelor, clasificatoarelor ce conțin totalitatea metadatelor utilizate în cadrul sistemului. |
| CF 29.2 | Obligatorie | Înregistrările din clasificatoare/nomenclatoare nu vor putea fi șterse fizic (dacă sunt utilizate în careva obiect), dar vor putea fi dezactivate (marcate la ștergere). |
| CF 29.3 | Obligatorie | SIA RSA va oferi mecanism de versionare a valorilor metadatelor și stabilite a intervalului de timp aferent validității valorilor metadator. |
| CF 29.4 | Obligatorie | SIA RSA va permite configurarea clasificatoarelor liniare, ierarhice (în care unele valori pot avea valori părinte) și interdependente. |
| CF 29.5 | Obligatorie | SIA RSA va oferi mecanism de export a datelor clasificatoarelor din interfața utilizator în format XML și CSV. Drepturile de import și export vor fi atribuite utilizatorilor cu nivel de acces respectiv. |
| CF 29.6 | Obligatorie | Sistemul trebui să ofere mecanism de gestiune a următoarelor categorii de nomenclatoare și clasificatoare: - Țări - CUATM - Adrese - Tipuri de cereri - Tipuri de documente anexate la dosar - Tipuri de servicii prestate - Tipuri de acte permisive - Categorii de arme - Tipuri de arme - Modele de arme - Subdiviziuni IP/SSCA - Motive de refuz - Alte clasificatoare și nomenclatoare (setul complet se va identifica la etapa de proiectare a sistemului) |
| CF 29.7 | Obligatorie | Nomenclatoarele și clasificatoarele de uz comun cu sistemele externe de schimb de date și cu ASP trebuie să dispună de mecanism de gestiune și actualizare prin intermediul componentei ”Catalog semantic” a platformei de interoperabilitate MConnect. |

## CU 30. Administrarea  profilului utilizatorului

Cazul de utilizare este destinat gestiunii profilului utilizatorului în SIA RSA.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 30.1 | Obligatorie | Sistemul va livra funcționalitate de gestiune a profilurilor utilizatorilor înregistrați. |
| CF 30.2 | Obligatorie | În cadrul profilurilor utilizatorilor se vor putea gestiona următoarele categorii de date: - IDNP - Nume - Prenume - Adresă poștală - Adresă email de contact - Număr telefon de contact - Nume utilizator - Parolă - Subdiviziunea/entitatea unde activează - Funcția deținută - Stare cont activ/dezactivat - Perioadă de valabilitate a accesului - Rolurile utilizatorului - Alte date relevante. |
| CF 30.3 | Obligatorie | Profilurile nu vor putea fi șterse fizic (dacă sunt utilizate în careva obiect), dar vor putea fi dezactivate (marcate la ștergere). |
| CF 30.4 | Obligatorie | SIA RSA trebuie să ofere interfețe de utilizator și conținut informațional doar în baza drepturilor de acces și rolurilor atribuite utilizatorilor. |
| CF 30.5 | Obligatorie | Autentificarea și autorizarea utilizatorilor înregistrați în sistem se va efectua în conformitate cu cerințele expuse în compartimentul 8.1 al prezentului document. |

## CU 31. Gestiunea certificatelor de absolvire a cursurilor

Cazul de utilizare este destinat gestiunii certificatelor de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică și practică de mânuire a armei de foc.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CF 31.1 | Obligatorie | Sistemul va livra funcționalitate de gestiune a formularului electronic aferent certificatului de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică și practică de mânuire a armei de foc. |
| CF 31.2 | Obligatorie | În cadrul funcționalității trebuie să fie gestionate următoarele categorii de date: - Date persoană (IDNP, Nume, Prenume) - Adresă poștală a persoanei - Numărul certificatului emis - Data certificatului emis - Perioada instruirii - Durata (teorie, practica) - Numărul procesului-verbal - Data procesului-verbal - Date persoana juridică care a instruit - Alte date relevante. |
| CF 31.3 | Obligatorie | Sistemul trebuie să dispună de facilitate de extragere a datelor personale a cursantului din RSP în baza interogărilor prin intermediul serviciului MConnect. |
| CF 31.4 | Obligatorie |  |
| CF 31.5 | Obligatorie |  |

# Cerințele non-funcționale

## Cerințe de securitate

Sistemul trebuie să permită un control adecvat asupra riscurilor de securitate a informației aferente utilizării. Măsurile de securitate implementate trebuie să fie aliniate la politicile de securitate aprobate în cadrul organizației Beneficiarului și să asigure prevenirea, detectarea și reacționarea adecvata la incidentele de securitate. Sistemul trebuie să implementeze o abordare de tipul ”Multi-layered security” (Securitate de mai multe nivele) la nivelul Sistemului și să dețină capacitatea de a se integra în modelul instituțional al Beneficiarului pentru managementul securității informației (bazat pe familia de standarde ISO 27000).

Cerințele privind caracteristicile de securitate aferente Sistemului solicitat de Beneficiar necesar a fi asigurate sunt:

### Arhitectura de securitate

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Arhitectura Sistemului trebuie să fie concepută prin aplicarea unei abordări de tipul „Secure by design” (Securitate prin design). |
|  | Obligatorie | Arhitectura de securitate a Sistemului trebuie să fie documentată la nivel tehnic. |
|  | Obligatorie | Documentația va conține descris modelul de securitate implementat, componentele prezente și rolul fiecărei componente din punct de vedere al securității. |
|  | Obligatorie | Documentația va conține specificațiile privind plasarea la nivel de rețea a componentelor Sistemului și recomandările furnizorului privind regulile de acces la nivel de rețea necesar a fi setate de Beneficiar în vederea accesului securizat la toate componentele Sistemului (ex. matrice de comunicare între servicii). |
|  | Obligatorie | Toate procesele de Sistem aferente componentelor Sistemului vor rula cu privilegii minime necesare executării sarcinilor atribuite. |
|  | Obligatorie | Toate credențialele de acces utilizate de aplicație trebuie să fie configurabile în interfețele administrative. Sistemul nu va conține credențiale de acces hard-coded. |
|  | Obligatorie | Sistemul nu va conține stocate credențiale de acces în formă deschisă la nivelul componentelor sale (în baza de date, fișiere de configurație). |
|  | Obligatorie | Toate interfețele externe ale Sistemului vor fi accesate cu aplicarea metodelor sigure de autentificare (ex. certificate X.509). |

### Autentificare

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite accesarea funcțiilor Sistemului doar după autentificarea cu succes a utilizatorului/administratorului. Sistemul va oferi suport pentru cel puțin următoarele metode de autentificare: În bază de ID și parolă, Windows authentification (integrare cu Active Directory). Sistemul va permite utilizatorilor schimbarea parolelor individuale. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite înregistrarea utilizatorilor și a informației de profil aferentă acestora (ex. ID, parola, nume, prenume, email, etc.). |
|  | Obligatorie | Parolele utilizatorilor trebuie să fie protejate în cadrul Sistemului. Metoda de protejare a parolelor trebuie să asigure imposibilitatea interceptării, deducerii sau recuperării acestora. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite definirea și implementarea seturilor de politici de utilizare a parolelor. Politicile trebuie să permită setarea cerințelor cel puțin pentru: complexitatea parolei, obligativitatea schimbării parolei, durata de viață a parolei, utilizarea repetată a parolelor, numărul de încercări de autentificare eșuată, dicționar de parole interzise. Sistemul/aplicația va furniza utilizatorului în timp util informație cu privire la aplicarea politicilor de utilizare a parolelor (ex. mesaj de expirare a parolei în zile). |
|  | Opțională | Sistemul va permite aplicarea diferențiată a politicilor de utilizare a parolelor pentru diferite grupe de utilizatori. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite blocarea, dezactivarea sau suspendarea conturilor utilizatorilor la nivel de aplicație. |
|  | Obligatorie | Sistemul va putea fi integrat cu serviciul de directoare implementat în cadrul Beneficiarului (în cadrul Beneficiarului este utilizată soluția MS Active Directory). La crearea unui nou cont de utilizator, Sistemul va avea opțiunea de selectare din lista de utilizatori disponibili în cadrul Serviciului de directoare. |
|  | Opțională | Sistemul va putea fi integrat cu servicii externe de tipul „ISP” (Identity Services Providers). În acest scop, vor fi utilizate standardele și protocoalele deschise în domeniu (ex. SAML). Metodele de autentificare ce trebuie să fie susținute cu implicarea unui ISP extern sunt: - ID și parola; - Certificate X.509; - OTP (One Time Password). Suplimentar pentru categoria datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, de apartenența la un partid politic sau o organizație religioasă, a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața intimă, precum şi a datelor cu caracter personal referitoare la condamnările penale, măsurile de constrângere, sancțiunile disciplinare sau contravenționale, trebuie să se utilizeze autentificarea multifactorială (complexă), care include parole şi mijloace fizice speciale de acces cu memorie ori cartele cu microprocesoare sau parole şi mijloace biometrice de autentificare. |
|  | Obligatorie | Acces prin aplicația client mobilă se va efectua în baza credențialelor de acces ale unui utilizator și o cheie unică setată în configurația aplicației client. Comunicarea cu serverul Sistemului va fi criptată. |
|  | Opțională | Sistemul va permite aplicarea diferențiată a metodelor de autentificare, în funcție de resursele accesate (ex. implicit ID și parola, adițional OTP pentru interfața administrativă). |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite setarea numărului de conexiuni simultane ce pot fi inițiate de un utilizator. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite setarea timpului de expirare a sesiunilor utilizatorilor în caz de inactivitate. |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține mecanisme eficiente de prevenire a preluării neautorizate a sesiunilor active inițiate de utilizatorii legitimi. |
|  | Obligatorie | Sesiunea de lucru în Sistem va fi blocată la solicitarea utilizatorului sau automat, la expirarea sesiunii utilizatorului. |

### Autorizare

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite gestiunea granulară a drepturilor de acces la toate obiectele Sistemului și operațiunile posibile asupra acestora (ex. entități de business, proprietăți ale entităților de business, forme, meniuri, rapoarte, operațiuni de creare / citire / actualizare / eliminare). |
|  | Obligatorie | Metoda de autorizare în cadrul Sistemului se va baza pe principiul „este interzis tot ce nu este explicit permis”. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite definirea grupelor de utilizatori și roluri în cadrul Sistemului, și asocierea utilizatorilor la aceste grupe și roluri. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite acordarea drepturilor de acces la nivel de utilizator, grupe și roluri de utilizator. O grupă va putea conține mai multe subgrupe / roluri. Un utilizator poate fi asociat uneia sau mai multor grupe și roluri, drepturile sale de acces fiind determinate cumulativ. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite acordarea drepturilor de acces bazate pe reguli de business (ex. modificarea documentului doar dacă utilizatorul este autor, sau dacă operațiunea se face intr-un anumit interval de timp). |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite delegarea temporară a drepturilor deținute de un utilizator, către un alt utilizator. Delegarea va putea fi efectuată cu păstrarea sau suspendarea drepturilor deținute de utilizatorul către care se deleagă drepturile. |
|  | Opțională | Sistemul va permite segregarea activităților administrative (ex. administrator 1 modifică, administrator 2 confirmă). |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține vizualizări și rapoarte privind drepturile de acces existente în Sistem. Acestea vor putea fi parametrizate în funcție de cel puțin următorii parametri: grupa utilizator / rol în cadrul sistemului, ID utilizator, entitate de business, proprietate aferentă entității de business, operațiuni admise. |

### Validarea datelor de intrare și de ieșire

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține mecanisme adecvate pentru a preveni manipularea datelor de intrare (intrări utilizator, intrări de la aplicații externe). |
|  | Obligatorie | Toate operațiunile de modificare date de business critice în cadrul Sistemului vor fi efectuate prin intermediul documentelor, conform fluxului de business stabilit pentru aceste documente. |
|  | Obligatorie | Sistemul va efectua validarea completă și independentă a datelor pe partea de nivelul de prezentare, nivelul de business logică, nivelul de date, în scopul asigurării și menținerii integrității, completitudinii și corectitudinii datelor. |
|  | Obligatorie | Toate afișările de informație din cadrul Sistemului trebuie să fie însoțite de un marcaj de securitate, conform unui clasificator stabilit în acest sens în cadrul Sistemului. |
|  | Obligatorie | Datele confidențiale nu vor fi stocate și accesate nesecurizat în cadrul Sistemului (ex. În fișiere log, caching). |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține mecanisme de protejare adițională a datelor deosebit de confidențiale (ex. afișarea mascată a datelor, stocarea în formă criptată, autentificarea repetată, etc.). |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține proceduri de rutină pentru verificarea și detectarea posibilelor coruperi a relațiilor de integritate a datelor. |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține mecanisme adecvate pentru a preveni manipularea datelor stocate în cadrul sistemului/aplicației. |

### Auditul și monitorizarea de securitate

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține componente de audit ce vor colecta și gestiona centralizat înregistrările de audit la nivelul fiecărui modul al Sistemului. |
|  | Obligatorie | Componenta de audit va permite configurarea granulară a politicilor de audit. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite stabilirea politicilor de audit la nivel de obiect / entitate de business și la nivel de eveniment. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite stabilirea caracteristicilor specifice evenimentelor ce trebuie să fie înregistrate (ex. produse intr-un anumit interval de timp, o anumita valoare a proprietății entității de business). |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite auditarea oricărui eveniment, la nivelul oricărui obiect sau entitate de business din cadrul Sistemului. |
|  | Obligatorie | Fiecare înregistrare de audit va conține cel puțin: - Momentul în timp al producerii evenimentului; - Subiectul evenimentului (ID utilizator); - Obiectul sau entitatea de business afectată; - Evenimentul produs; - Adresa IP a sursei ce a inițiat evenimentul. |
|  | Obligatorie | Înregistrările de audit nu vor conține informație de business confidențială (ex. parole introduse la încercările eșuate). |
|  | Obligatorie | Erorile ce pot apărea la fixarea înregistrărilor de audit nu trebuie să afecteze funcționarea normală a Sistemului. |
|  | Obligatorie | Componenta de audit va utiliza ceasul de Sistem setat la nivelul Sistemului de operare în care rulează componenta de audit. |
|  | Obligatorie | Componenta de audit va deține un mecanism de arhivare a înregistrărilor de audit istorice. Procesul de arhivare va putea fi parametrizat (frecvența, vechime date, format arhivare, destinație, etc.). |
|  | Opțională | Sistemul va putea genera automat notificări către persoanele responsabile la producerea anumitor evenimente de securitate, conform configurațiilor setate. |
|  | Opțională | Componenta de audit va putea fi integrată în baza standardelor deschise cu soluții de tipul SIEM (Security Incident and Event Management) în vederea preluării înregistrărilor de audit produse în cadrul Sistemului, de către soluțiile respective. |
|  | Obligatorie | Sistemul va permite fixarea versiunilor istorice ale datelor, ce vor fi considerate deosebit de senzitive. |
|  | Obligatorie | Activități de schimbare stări și responsabili înregistrări vor fi jurnalizate. |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține instrumente comode pentru accesarea și procesarea evenimentelor log înregistrate, inclusiv filtrarea înregistrărilor de audit după orice câmp deținut și exportul acestora în format uzual. Instrumentele de audit ale Sistemului vor putea fi utilizate și în scopul importului arhivelor cu fișiere de audit pentru activități de analiza ocazionale. |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține mecanisme sigure de protejare a integrității informației de audit înregistrate. |

### Gestiunea excepțiilor și erorilor

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Sistemul va înregistra centralizat toate excepțiile și erorile produse la funcționarea Sistemului. |
|  | Obligatorie | La producerea unei erori, Sistemul/aplicația va afișa utilizatorului un mesaj de eroare generic. Acesta poate conține un cod de eroare și un identificator unic al erorii, pentru a facilita implicarea serviciilor de suport. |
|  | Obligatorie | Sistemul va deține instrumentele necesare pentru analiza și procesarea înregistrărilor aferente excepțiilor și erorilor. |
|  | Opțională | Sistemul va putea genera automat notificări către persoanele responsabile la producerea anumitor erori în funcționarea Sistemului. |

## Cerințe de performanță

SIA RSA trebuie să dețină capacitatea de a procesa în timp util tranzacțiile efectuate de utilizatorii subsistemului, conform volumetriei rezultate din activitatea subdiviziunilor IP/SSCA,  CTCEJ din cadrul MAI și armurierilor. În tabelul de mai jos sunt expuse cerințele de performanță la care trebuie să răspundă SIA RSA.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
| CP.1. | Obligatorie | Timpul de răspuns la o interogare tranzacțională simplă nu trebuie să depășească 3 secunde (nu se refera și la generarea de rapoarte). |
| CP.2. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să poată gestiona până la 150 de sesiuni concurente (conexiuni utilizatori autorizați și sisteme externe) cu posibilitatea scalabilității până la 1000 de sesiuni concurente în procesul de extindere a subsistemului. |
| CP.3. | Obligatorie | Ofertantul va include în ghidurile de administrare și operare a SIA RSA informație privind procesele ce pot diminua performanța SIA RSA și recomandările sale privind rularea concurentă a acestor procese (exemplu: nu se recomanda rularea procesului X de generare a rapoartelor zilnice, simultan cu procesul Y de generare a copiei de rezervă). |
| CP.4. | Obligatorie | Generarea rapoartelor și accesarea informației în scopul analizelor de business nu trebuie să afecteze performanța operațională a sistemului la nivelul procesării tranzacțiilor. În documentația sistemului vor fi identificate rapoartele cu impact semnificativ asupra performanței și formulate recomandările Ofertantului privind generarea rapoartelor respective astfel încât să nu influențeze indicii de performanță a SIA RSA. |
| CP.5. | Obligatorie | Ofertantul va indica în oferta sa valorile minime garantate pentru caracteristicele de performanță ale SIA RSA, cu referință la platforma tehnologica recomandată. |
| CP.6. | Informativă | Sistemul va crea anual peste 5000 de dosare ale posesorilor de arme și 10000 de dosare de arme. |

## Cerințe generale de interfață utilizator

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CIU.1. | Obligatorie | Toate funcțiile de business accesibile utilizatorilor SIA RSA trebuie să poată fi accesate prin interfețe utilizator grafice. |
| CIU.2. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dețină interfețe utilizator prietenoase, intuitive și comode în utilizare pentru utilizatorii cu rol non-administrator și administrator. Informația necesară utilizatorului în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu trebuie să fie vizibilă și accesibilă. Interfața utilizator a SIA RSA trebuie să dețină stiluri unice de design grafic. Elementele grafice și textele folosite trebuie să fie utilizate consecvent din punct de vedere al semnificației asociate acestora. |
| CIU.3. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dispună de interfață utilizator în trei limbi: română, engleză și rusă. Ofertantul va dezvolta sistemul în limba română. Ofertantul va prezenta Beneficiarului fișiere cu termini de elemente de interfață pentru care Beneficiarul va asigura traducerea în limba corespunzătoare. |
| CIU.4. | Obligatorie | Elementele interfeței utilizator trebuie să se conformeze la Nivel A cu cerințele Web Content AccessIbility Guidelines (WCAG) 2.0. |
| CIU.5. | Obligatorie | Interfața utilizatori va fi optimizată pentru calculatoarele desktop sau notebook-uri cu rezoluția 1360x768. |
| CIU.6. | Obligatorie | SIA RSA va dispune de posibilitatea adaptării interfeței utilizator (va livra interfață responsivă) în funcție de dispozitivul utilizat de acesta (notebook, calculator desktop, tabletă, smartphone). |
| CIU.7. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dețină funcție integrată de căutare a datelor. Procedurile de regăsire a datelor și înregistrărilor vor fi realizate prin intermediul unor căutări simple (specificarea unor șiruri de căutare) sau a unor căutări de complexitate mai ridicată, prin intermediul cărora se poate realiza o filtrare mai exactă a informației (formulare QBE). Indiferent de natura informației căutate utilizatorul va utiliza aceeași metodă de interogare și regăsire a datelor pentru orișicare compartiment al interfeței utilizator a produsului informatic. |
| CIU.8. | Obligatorie | Adițional la modulul de căutare realizat pe baza principiului QBE care va da posibilitatea de a defini interogări complexe în mod vizual, interfața utilizator trebuie să ofere posibilitatea de a afina rezultatele căutării prin asigurarea posibilității filtrării informației în lista de rezultate ale căutării. |
| CIU.9. | Obligatorie | Mărimile indexate (valori din clasificatoare, nomenclatoare) trebuie să poată fi filtrate prin alegerea valorii din liste predefinite. Pentru câmpurile de tip numeric sau dată calendaristică trebuie să existe posibilitatea filtrării după valoarea exactă a caracteristicii căutate (Exemplu: 01.04.2018- toate înregistrările cu dată specificată) sau după criterii logice (Exemplu: <31.12.2017 – toate înregistrările cu dată mai veche decât 31.12.2017, >31.12.2017 – toate înregistrările cu data mai recentă de 31 decembrie 2017). |
| CIU.10. | Obligatorie | Trebuie să existe posibilitatea filtrării rezultatelor după mască (de exemplu filtrarea după IDNP) conform modelului: 098151224* - toate secvențele care se încep cu șirul de caractere „098151224”, *ESCU - toate secvențele care se sfârșesc cu șirul de caractere „ESCU” sau *URCAN* - toate secvențele care au în conținut șirul de caractere „URCAN”. |
| CIU.11. | Obligatorie | Conținutul oricărui tabel cu rezultate trebuie să poată fi exportat fie în format DOC/DOCX, XLS/XLSX și PDF. |
| CIU.12. | Obligatorie | SIA RSA va permite anexarea fișierelor la obiecte informaționale, sau referințelor la fișiere stocate pe server de fișiere / web pentru toate obiectele informaționale implicit. Această funcționalitate va fi utilizată de utilizatori în dependență de setările profilului de acces. Fișele atașamentelor vor conține un set de atribute: data creării, data modificării, persoana responsabilă, mărime. |

## Cerințe de interoperabilitate

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CIO.1. | Obligatorie | Toate interfețele expuse de SIA RSA trebuie să fie bazate pe standarde deschise. Toate fluxurile de mesaje între SIA RSA și entități externe se vor realiza cu utilizarea standardelor deschise. |
| CIO.2. | Obligatorie | SIA RSA va deține capabilități de implementare a interfețelor prin intermediul MConnect. |
| CIO.3. | Obligatorie | Toate interfețele furnizate de SIA RSA vor interacționa cu aplicațiile externe instantaneu sau programat prin intermediul unor job-uri specializate. |
| CIO.4. | Obligatorie | SIA RSA va deține capabilități de definire a noilor interfețe pentru accesarea sistemelor externe cu utilizarea standardelor deschise. Aceste interfețe vor fi accesibile pentru apelare în cadrul funcțiilor sistemului, la implementarea funcționalităților SIA RSA. |
| CIO.5. | Obligatorie | Toate interfețele sistemului trebuie să fie adecvat documentate (exemplu: cu aplicarea modelului Web Services Description Language). |
| CIO.6. | Obligatorie | SIA RSA se va integra cu platforma de interoperabilitate al Guvernului MConnect pentru a consuma date din sisteme informatice externe. |
| CIO.7. | Obligatorie | SIA RSA va folosi serviciul de platformă MPass în calitate de mecanism de autentificare a utilizatorilor prin intermediul semnăturii electronice sau identității mobile. |
| CIO.8. | Obligatorie | SIA RSA va folosi serviciul de platformă MSign în calitate de infrastructură de utilizare a semnăturii electronice. |
| CIO.9. | Obligatorie | SIA RSA va folosi serviciul de platformă MLog în calitate de mecanism de jurnalizare a evenimentelor de business critice. |
| CIO.10. | Obligatorie | va folosi serviciul de platformă MNotify în calitate de mecanism de notificare a utilizatorilor. |
| CIO.11. | Obligatorie | SIA RSA se va integra cu sistemele enumerate în compartimentul 4 al prezentului document. |

## Cerințe de licențiere și proprietate intelectuală

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CLPI.1. | Obligatorie | - MAI va asigură următoarele medii de operare pentru SIA RSA: - Mediul de producție; - Mediul de testare. |
| CLPI.2. | Obligatorie | Ofertantul va include în oferta sa licențele pentru toate produsele soft de tip COTS, necesare implementării și utilizării SIA RSA în cele două medii puse la dispoziție de MAI. Aici sunt incluse următoarele: sisteme de operare, sisteme de gestiune baze de date, biblioteci software, utilitare și alt soft de sistem. |
| CLPI.3. | Obligatorie | Cantitatea licențelor oferite trebuie să permită accesarea și utilizarea SIA RSA (în orice mediu în care funcționează) de cel puțin 300 de utilizatori nominali, precum și nelimitat de sisteme externe. Nu vor exista restricții cu privire la numărul de documente, tranzacții sau mod de accesare a SIA RSA (ex. limitări la accesare concurentă). |
| CLPI.4. | Obligatorie | Cantitatea licențelor oferite trebuie să permită accesarea API-urilor expuse de SIA RSA de orice aplicație și sistem extern. |
| CLPI.5. | Obligatorie | Ofertantul va transmite către MAI toate drepturile asupra dezvoltărilor, ajustărilor, configurărilor și personalizărilor efectuate pentru implementarea SIA RSA conform cerințelor. Acestea pot fi aferente produselor soft terțe licențiate, sau pot fi componente elaborate în cadrul proiectului. |
| CLPI.6. | Obligatorie | Orice date stocate în cadrul bazelor de date aferente SIA RSA sunt proprietatea MAI. Accesul la aceste date pe întreaga perioada de contractare a furnizorului, cât și după, este subiect al cerințelor și clauzelor de confidențialitate a informației. |
| CLPI.7. | Obligatorie | Ofertantul va prezenta modelul său de licențiere propus pentru SIA RSA care trebuie să corespundă cerințelor CLPI 001 – CLPI 006. |

## Cerințe pentru arhitectura de sistem

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CA.1. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA trebuie să fie bazată pe standarde deschise. |
| CA.2. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA trebuie să fie orientată pe servicii (SOA). |
| CA.3. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA va fi concepută integrat, dezvoltată cu aplicarea celor mai bune practici în domeniu (exemplu: principii de arhitectură și arhitecturi de referință aliniate TOGAF 9.1). |
| CA.4. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA va fi una de tip client-server, organizată pe cel puțin 3 nivele verticale, divizate clar, astfel încât fiecare nivel superior să depindă doar de nivelul său inferior. |
| CA.5. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA trebuie să fie adaptată la implementarea și utilizarea în mediile virtualizate. |
| CA.6. | Obligatorie | Caracteristici ale unui sistem informatic cu arhitectură orientată pe implementare în medii virtualizate, sunt: conștient de latență, conștient de căderi de componente, paralelizabil, conștient de utilizarea resurselor. |
| CA.7. | Obligatorie | Comunicarea între toate componentele SIA RSA se va face securizat, utilizând în acest scop interfețele interne ale componentelor SIA RSA. |
| CA.8. | Obligatorie | SIA RSA va permite unui utilizator să utilizeze o singură aplicație client pentru a accesa toate funcțiile de business pentru care a fost autorizat utilizatorul. Excepții sunt admise pentru rolurile cu drepturi privilegiate. |
| CA.9. | Obligatorie | Aplicația client va putea fi rulată în medii de operare standard sau cu configurări minime din partea Beneficiarului (exemplu: doar soft standard de sistem). |
| CA.10. | Obligatorie | Aplicația client implicită pentru SIA RSA va fi exploratorul WEB. |
| CA.11. | Obligatorie | SIA RSA va fi compatibil cu cel puțin 2 din cele mai utilizate exploratoare WEB (Microsoft Internet Explorer/Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera și Safari). |
| CA.12. | Obligatorie | Nivelul de prezentare nu va implementa reguli de business, cu excepția validării datelor de intrare. |
| CA.13. | Obligatorie | Nivelul logicii de business trebuie să fie independent în totalitate în raport cu nivelul de prezentare și aplicațiile ce accesează nivelul logicii de business în mod direct (prin intermediul interfețelor aplicative specializate). |
| CA.14. | Obligatorie | Nivelul logicii de business trebuie să dețină o arhitectură complet modulară, bazată pe componente reutilizabile și interfețe abstracte. Nu trebuie să existe funcționalități identice realizate de componente diferite la nivelul acesta (exemplu: accesul la date). |
| CA.15. | Opțională | Nivelul logicii de business trebuie să conțină și să aibă delimitate componentele de tip „business workflow” și componentele de tip „business entity”. |
| CA.16. | Opțională | Accesarea componentelor de tip „business entity” se va face prin intermediul componentelor de tip „business workflow”. |
| CA.17. | Opțională | Entitățile de business trebuie să fie clar identificate la nivelul logicii de business și încapsulate în componente de tip „business entities”. |
| CA.18. | Obligatorie | Componentele de tip „business entity” trebuie să fie integre și să conțină toate datele și logica de business aferentă entității de business de care ține, necesară pentru efectuarea operațiunilor de business, aplicarea regulilor de business relevante și pentru menținerea integrității și corectitudinii datelor conținute. |
| CA.19. | Obligatorie | Componentele aferente nivelului logicii de business trebuie să comunice intre ele prin interfețe/funcții interne dedicate (tight coupling). |
| CA.20. | Obligatorie | Componentele aferente nivelului logicii de business trebuie să fie accesibile pentru aplicațiile externe doar prin intermediul interfețelor aplicative externe definite în acest scop. |
| CA.21. | Obligatorie | Arhitectura nivelului logicii de business va permite accesul concurent la obiectele și funcțiile SIA RSA. |
| CA.22. | Obligatorie | Nivelul logicii de business trebuie să fie independent în totalitate în raport cu nivelul de prezentare și aplicațiile ce accesează nivelul logicii de business în mod direct (prin intermediul interfețelor aplicative specializate). |
| CA.23 | Obligatorie | Modelul de date implementat și susținut de SIA RSA trebuie să corespundă descrierii de la compartimentul 6 Obiectele informaționale ale prezentului document. |
| CA.24. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să suporte un model integrat de date pentru informația de referință. |
| CA.25. | Obligatorie | Modelul de date conceptualizat trebuie să asigure posibilitatea migrării datelor din sistemele informatice curent exploatate de MAI. |
| CA.26. | Obligatorie | Datele SIA RSA trebuie să poată fi accesate doar prin intermediul componentelor conținute de nivelul logicii de business. |
| CA.27. | Obligatorie | Datele stocate în cadrul SIA RSA trebuie să fie neutre și independente în raport cu nivelul logicii de Business. |
| CA.28. | Obligatorie | Arhitectura de date trebuie să fie optimizată din punct de vedere al accesării rapide a datelor pentru efectuarea de tranzacții și pentru generarea statisticilor și rapoartelor de analiză. Generarea rapoartelor de analiză nu trebuie să afecteze performanța operațiunilor tranzacționale ale SIA RSA. |
| CA.29. | Obligatorie | Modelul de date implementat trebuie să fie documentat în detaliu. Documentația trebuie să conțină atât descrierea tehnică a nivelului de date (ex. XSD), cât și descrierea semantică (asocierea structurilor de date la entitatea de business și proprietăți ale acestora). Descrierea semantică a datelor trebuie să fie disponibilă pentru utilizatori în cadrul SIA RSA, acolo unde este utilă (exemplu: configurarea rapoartelor). |
| CA.30. | Obligatorie | Fiecare înregistrare a obiectului informațional va avea un număr de identificare unic la nivel de sistem. Algoritmul de atribuire a numărului de identificare va fi configurabil în cadrul SIA RSA și va permite identificarea coruperii înregistrărilor. |
| CA.31. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA trebuie să asigure integritatea și corectitudinea datelor la accesarea și modificarea simultană de mai multe entități (utilizatori, procese interne, aplicații externe). |
| CA.32. | Obligatorie | Arhitectura tehnologică a SIA RSA trebuie să dețină un nivel înalt de rezistență la căderi, să nu conțină puncte singulare de cădere. |
| CA.33. | Obligatorie | Arhitectura tehnologică trebuie să asigure utilizarea rațională și balansată a resurselor de procesare. |

## Cerințe pentru platforma tehnologică

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CPT.1. | Obligatorie | Tehnologiile de platformă prezente în arhitectura SIA RSA trebuie să fie tehnologii larg cunoscute și implementate în R. Moldova. Cel puțin alți 3 furnizori trebuie să presteze servicii de menținere și dezvoltare soluții pe platformele respective pe piața locală. |
| CPT.2. | Obligatorie | Componentele SIA RSA trebuie să fie independente de platforma tehnologica pe care rulează. |
| CPT.3. | Obligatorie | Arhitectura sistemului trebuie să fie optimizată pentru rularea în medii de tipul cloud computing. Caracteristici ale unui sistem cu arhitectură orientată spre implementarea soluțiilor Cloud, sunt: conștient de latență, conștient de căderi de componente, paralelizabil, conștient de utilizarea resurselor. |
| CPT.4. | Obligatorie | Tehnologiile prezente la nivelul platformei tehnologice trebuie să fie omogene (număr minim de tehnologii diferite, exemplu: aceleași sisteme de operare pentru middleware și baza de date). |
| CPT.5. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să suporte crearea, modificarea, procesarea, stocarea și accesarea textului în format Unicode. |
| CPT.6. | Obligatorie | Ofertantul va indica în oferta sa informație completă și exhaustivă privind platformele tehnologice suportate de aplicația sa și constrângerile relevante. |
| CPT.7. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să fie accesibil pentru orice utilizator autorizat al sistemului conectat la rețeaua corporativă a MAI, utilizând tehnica de calcul standard deținută la locul de munca (stații desktop, calculatoare portabile, tablete, etc.). |
| CPT.8. | Obligatorie | Toate vizualizările și rapoartele generate de SIA RSA trebuie să poată fi imprimate pe formatul de pagină indicat. SIA RSA trebuie să dimensioneze automat documentele de ieșire pentru a se încadra în formatul indicat de utilizator (exemplu: A2/A3/A4/A5, portrait/landscape etc.). Trebuie să existe una sau mai multe opțiuni pentru tipul documentelor de ieșire (exemplu: PDF, XML, XLS, DOC etc). |
| CPT.9. | Obligatorie | Componentele ce formează nivelul logicii de business trebuie să fie elaborate în limbaje de programare moderne, larg acceptate în industrie și în special sectorul TIC al Republicii Moldova (exemplu: Java, PHP, ASP.NET, C# etc.). |
| CPT.10. | Obligatorie | Furnizorul va asigura mecanismul de stocare date pentru SIA RSA. |
| CPT.11. | Obligatorie | În caz de necesitate Ofertantul va identifica necesitățile suplimentare pentru asigurarea legalității și performanței sistemului (licențe suplimentare, echipament de stocare date etc.). |
| CPT.12. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să fie compatibil cu sistemele de gestiune baze de date utilizate la moment de MAI. |
| CPT.13. | Obligatorie | Ofertantul va include în oferta sa informație detaliată privind platforma tehnologică recomandată (in limita alternativelor disponibile), ținând cont de necesitățile SIA RSA stabilite în acest caiet de sarcini. În cazul ofertei câștigătoare, aceasta va fi luata la bază pentru stabilirea platformei tehnologice aferentă SIA RSA. |

## Cerințe de flexibilitate

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CFL.1. | Obligatorie | SIA RSA va permite adăugarea și configurarea rapoartelor și statisticelor (exemplu: definire set de date, formatare raport, definire câmpuri calculate). |
| CFL.2. | Obligatorie | SIA RSA va permite configurarea indicatorilor de performanță (KPI) și modalităților de prezentare grafică a indicatorilor în Dashboard. |
| CFL.3. | Obligatorie | SIA RSA va permite configurarea generării automate a rapoartelor. Generarea automată se va produce la anumite evenimente în cadrul sistemului sau la anumite momente în timp. Rapoartele generate vor putea fi stocate în cadrul sistemului sau expediate către adresele de email / sau utilizatorii setați. |
| CFL.4. | Opțional | SIA RSA va permite configurarea rulării programate a procedurilor de sistem (job-urilor) în funcție de parametrii de timp sau de executare a anumitor evenimente în sistem. SIA RSA va permite instalarea și configurarea noilor proceduri de sistem. |
| CFL.5. | Obligatorie | Informația potențial variabilă în SIA RSA (exemplu: diferiți parametri, constante, căi de stocare a datelor, căi de conexiune cu servicii externe, clasificatoare etc.) va fi configurabilă și NU va necesita recompilarea soluției sau intervenții directe în baza de date. Modificările în cauză trebuie să poată fi efectuate în interfețe utilizator comode pentru administratori. |
| CFL.6. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să permită definirea stărilor în care se poate afla un obiect informațional sau formular electronic. Drepturile de acces trebuie să permită stabilirea operațiunilor permise utilizatorului, în funcție de stările admise pentru obiectul informațional. |

## Cerințe pentru mentenabilitate

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CM.1. | Obligatorie | Toate erorile și excepțiile în funcționarea SIA RSA vor fi înregistrate. |
| CM.2. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA va permite implementarea noilor versiuni livrate de Ofertant fără a afecta configurările existente, componentele implementate de SIA RSA și interfețele implementate pentru interacțiunea cu sisteme informatice externe. |
| CM.3. | Obligatorie | SIA RSA va putea fi desfășurat ușor din mediul de producție în alte medii de operare și invers în vederea asigurării proceselor de testare și dezvoltare a sistemului. Documentația aferenta SIA RSA trebuie să descrie acest proces. |
| CM.4. | Obligatorie | SIA RSA va deține proceduri de prelucrare a tuturor erorilor generate. Erorile produse la funcționarea sistemului vor fi înregistrate și accesibile pentru analiza ulterioară și îmbunătățirea calității funcționării soluției informatice. |

## Cerințe pentru scalabilitate

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CSC.1. | Obligatorie | SIA RSA va permite creșterea capacității de procesare fără a întrerupe funcționarea acestora. În acest scop, sistemul va suporta extinderea pe orizontală a capacității de procesare (exemplu: adăugarea de noi noduri server și efectuare balansare a încărcării). |
| CSC.2. | Opțional | SIA RSA va putea fi configurat pentru scalare automată la nivelul componentelor cheie (lag sensitive). |

## Cerințe de reziliență și continuitate

| ID | Importanță | Descriere cerință |
| --- | --- | --- |
| CRC.1. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dețină mecanisme de asigurare a integrității datelor în cazul căderilor la nivelul oricăror componente. |
| CRC.2. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dețină mecanisme de restabilire operativă a disponibilității și accesibilității în cazul unor incidente de continuitate. |
| CRC.3. | Obligatorie | Arhitectura SIA RSA trebuie să fie rezistentă la căderi de componente și să nu dețină puncte singulare de cădere. |
| CRC.4. | Obligatorie | SIA RSA trebuie să dețină mecanisme de asigurare a integrității datelor în cazul unor căderi accidentale la nivelul oricăror componente ale sale. |

# Cerințe de implementare

## Generalități

La acest capitol sunt stabilite cerințele privind fazele și livrabilele proiectului de implementare  a sistemului. Scopul cerințelor este de a asigura că Ofertantul va livra soluția ce corespunde tuturor specificațiilor stabilite, iar funcționarea ei corectă în mediul de producție va fi confirmată la un nivel rezonabil de certitudine.

Cerințele de la acest capitol sunt obligatorii. Ofertantul va specifica la fiecare din cerințe cum intenționează să asigure implementarea acesteia (în cazul în care cerința se referă la măsuri planificate după semnarea contractului) sau va prezenta informația solicitată (în cazul în care cerința este aplicabilă pentru etapa de prezentare a ofertelor). Oferta trebuie să conțină de asemenea informație pertinentă și suficientă privind capacitatea Ofertantului de a corespunde cerințelor stabilite la acest capitol.

## Organizarea proiectului de implementare

Acest capitol stabilește cerințe pentru fluxul de management al proiectului de implementare a Sistem.

### Organizarea proiectului

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Opțională | Ofertantul va demonstra calitatea produselor și serviciilor prestate prin prezentarea certificatelor de standardizare relevante (de ex. ISO 27001, 9001, ISO 20000, etc.). |
|  | Obligatorie | Ofertantul este responsabil pentru managementul proiectului de implementare al sistemului. Ofertantul este responsabil pentru identificarea și mobilizarea resurselor necesare pentru executarea activităților din zona sa de responsabilitate, stabilite în planul de management al proiectului la un nivel de calitate agreat. |
|  | Obligatorie | Beneficiarul este responsabil pentru toate aspectele procedurale și administrative, ce țin de lansare, contractare, managementul financiar al proiectului. |
|  | Obligatorie | Implementarea inițială a Sistemului va fi derulată sub forma unui proiect. Proiectul va fi gestionat cu aplicarea metodologiilor general acceptate în domeniul managementului proiectelor (de ex. PRINCE 2, PMBOK, etc.). |
|  | Obligatorie | Ofertantul va propune Beneficiarului Documentul de inițiere al proiectului (Project Charter), care va stabili explicit obiectivele proiectului, roluri și responsabilități, niveluri de autoritate, liniile de raportare și escaladare, mecanisme de asigurare a calității și gestiune riscuri in cadrul proiectului. |
|  | Obligatorie | Beneficiarul și Ofertantul vor desemna câte un manager de proiect, care vor avea în subordonare echipele de proiect din partea Beneficiarului și respectiv a Ofertantului. |
|  | Obligatorie | Managerul de proiect din partea Ofertantului va deține autoritate necesară pentru executarea activităților de proiect și va purta responsabilitate primară pentru producerea și prezentarea livrabilelor în conformitate cu termenii și criterii de calitate stabiliți. |
|  | Obligatorie | Managerul de proiect din partea Ofertantului îi va comunica / raporta oficial managerului de proiect din partea Beneficiarului progresul și problemele de proiect. |
|  | Obligatorie | Ofertantul poate desemna unul sau mai mulți Team Leaderi care vor facilita procesul de comunicare și control între părți la nivel intermediar. |
|  | Obligatorie | În caz dacă Ofertantul este reprezentat printr-o asociație sau subcontractează altă companie pentru executarea proiectului, rolurile și responsabilitățile al fiecărui membru asociației/subcontractantului vor fi clar specificate. |
|  | Informativă | Beneficiarul poate contracta un consultant extern către care vor fi delegate o parte din funcțiile de project management din partea Beneficiarului și funcția de asigurare a calității la nivelul întregului proiect. |

### Managementului proiectului: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Pentru managementul proiectului furnizorul va executa cel puțin următoarele activități: - Întocmirea planului inițial de management al proiectului, care va acoperi cel puțin: planul de proiect (faze, jaloane, durata, responsabilități, etc.), planul de asigurare al calității, planul de management ale riscurilor, planul de management al resurselor, planul de management al schimbărilor, planul de comunicare. - Actualizarea pe parcursul derulării proiectului a planurilor de la punctul a. mai sus. - Organizarea ședințelor kick off și întrevederilor de management al proiectului, împreună cu Beneficiarul, la locațiile Beneficiarul. - Executarea, monitorizarea și raportarea stării proiectului săptămânal. - Închiderea fazelor principale de proiect și prezentarea documentelor de acceptanță către Beneficiarul. |

### Managementului proiectului: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Toată comunicarea și livrabilele în cadrul activităților de management al proiectului se vor efectua în limba română. |
|  | Obligatorie | Pentru managementul proiectului, furnizorul va livra Beneficiarului cel puțin următoarele livrabile: - Planul inițial de organizare a proiectului (Cerințele detaliate pentru planul de organizare al proiectului sunt specificate în capitol următor). - Planul de organizare a proiectului actualizat. - Prezentarea de suport pentru ședințele kick off și alte ședințe de management al proiectului. - Rapoarte săptămânale privind starea proiectului, decizii necesare la nivel de management al proiectului / Comitetul de conducere, lista problemelor, riscuri depistate, schimbări înregistrate. Ofertantul va include modele pentru fiecare tip de raport. Un raport săptămânal va cuprinde cel puțin: data, perioada de raportare, conformitatea cu termenii stabiliți, livrabile completate, probleme și riscuri. - Rapoartele de finisare fază vor conține cel puțin următoarele informații: prezentarea generală a fazei completate, prezentarea planului de proiect pentru perioada următoare, analiza riscurilor, stabilirea problemelor de proiect, înregistrarea nivelului de calitate al proiectului. - Rapoartele excepționale vor conține cel puțin informații privind: descrierea cauzelor de devieri în proiect, impactul produs, soluții propuse de rezolvare și impactul general asupra proiectului, opțiuni recomandate de Managerul Proiectului sau Ofertant. |

### Managementului proiectului: criterii de acceptanță a livrabilelor

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Livrabilele sunt prezentate către Beneficiar. - Beneficiarul nu are observații privind deplinătatea și corectitudinea livrabilelor. |

## Fazele proiectului și livrabile

Ofertantul va specifica clar fazele, livrabilele și metodologii / standarde utilizate în oferta tehnică. Pentru fiecare fază vor fi stabilite obiective, activități cheie și instrumentele necesare pentru realizarea lor.

Fazele descrise în secțiunile următoare sunt obligatorii. Modalitatea de parcurgere a lor poate fi adaptată la metodologia propusă de furnizor pentru implementarea soluției (ex. Agile). Beneficiarul optează pentru aplicarea unei strategii de implementare secvențială a soluției (ex. modular). Ofertantul va indica în oferta sa abordarea propusă pentru implementarea soluției și justificarea acesteia.

### Faza de analiză: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va valida necesitățile de business pentru Sistem în cadrul etapei de analiză de business. În acest scop, furnizorul va executa cel puțin următoarele activități: - Revizuirea/analiza cerințelor de business. - Analiza proceselor de business relevante. - Analiza proceselor de raportare. - Revizuirea/analiza cerințelor pentru rapoarte. - Organizarea workshop-urilor între Beneficiarul și furnizor pe subiectul analizei proceselor de business. - Analiza utilizatorilor și rolurilor de utilizatori. - Identificarea surselor de informații. - Revizuirea infrastructurii tehnice actuale de IT și de rețea. - Revizuirea arhitecturii sistemului propus. Lucrările se vor executa prin intervievări ale persoanelor responsabile din departamentele de business și departamente tehnice și analize a documentației relevante. |

### Faza de analiză: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | În rezultatul analizei de business, furnizorul va livra următoarele livrabile: - Sarcina tehnică (SRS), care reprezintă un document de analiză de business, care va conține precizări și propuneri în raport cu caietul de sarcini pentru Sistem. |
|  | Informativă | Durata perfectării Sarcinii Tehnice nu va depăși 2 luni de la demararea proiectului. În baza Sarcinii Tehnice, Beneficiarul poate accepta ajustări la specificațiile funcționale și non-funcționale conform caietului de sarcini. |

### Faza de analiză: criterii de acceptanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Livrabilele sunt prezentate către Beneficiarul. Beneficiarul nu are observații privind completitudinea și corectitudinea livrabilelor. - Actul de acceptanță este semnat de ambele părți. |

### Faza de proiectare tehnică: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | La această etapă furnizorul va elabora Proiectul tehnic (SDD) pentru Sistem, conform specificațiilor funcționale și non-funcționale. Furnizorul va efectua cel puțin: - Definirea arhitecturii de sistem (la nivelul de prezentare, nivelul de aplicații, nivelul de date și nivelul tehnologic); - Definirea algoritmilor de realizare a funcționalităților Sistemului; - Stabilirea modelului de date aferent Sistemului; - Maparea modelului de date la sursele de date existente la moment în cadrul organizației Beneficiarului (pentru a asigura posibilitatea migrării datelor); - definirea specificațiilor tehnice pentru interfețele aplicative ale sistemului necesare în scopul integrării cu sistemele externe. |

### Faza de proiectare tehnică: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | În rezultatul proiectării tehnice, Ofertantul va furniza în calitate de livrabil Proiectul Tehnic (SDD). Proiectul tehnic este un document director al activităților de dezvoltare a sistemului care conține descrierea detaliată a următoarelor viziuni: - Descrierea tehnologiei și metodelor de realizare a sistemului - structurile de date și constrângerile acestora; - arhitectura sistemului informatic și elementelor lui cu descrierea detaliată a tuturor viziunilor arhitecturale ale sistemului; - descrierea modului de interacțiune a elementelor sistemului - interfața utilizator a sistemului care cuprinde conceptualizarea totalității componentelor interfeței utilizator; - funcționalitățile sistemului care cuprinde descrierea detaliată a totalității scenariilor și algoritmilor de implementare a funcționalităților. |
|  | Obligatorie | Durata perfectării Proiectului Tehnic nu va dura mai mult de 4 luni de la demararea proiectului. |

### Faza de proiectare tehnică: criterii de acceptanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Livrabilele sunt prezentate către Beneficiar. Beneficiarul nu are observații privind deplinătatea și corectitudinea livrabilelor. - Actul de acceptanță este semnat de ambele părți. |

### Faza de dezvoltare/configurare: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | La această etapă furnizorul va configura (în cazul soluțiilor dezvoltate) sau va dezvolta (în cazul soluțiilor dezvoltate în cadrul proiectului Beneficiarul) sistemul, conform proiectului tehnic elaborat. Furnizorul va executa cel puțin următoarele activități: - Instalarea mediilor de producție, de testare, de training (SO/BD/aplicații); - Implementarea (deployment) a componentelor Sistemului în mediile de operare pregătite; - Configurarea sistemului conform proiectului tehnic; |

### Faza de dezvoltare/configurare: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Componente Sistemului implementate și configurate conform specificațiilor funcționale și non-funcționale în următoarele medii: - Mediul de producție; - Mediul de testare; - Mediul de instruire; - Pregătirea documentație aferente componentelor implementate. - Participarea și facilitarea testării componentelor Sistemului (unit testing, integration testing, stress testing). |

### Faza de dezvoltare/configurare: criterii de acceptanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Componente Sistem sunt implementate și configurate conform specificațiilor funcționale și non-funcționale în următoarele medii: - Mediul de producție; - Mediul de testare; - Mediul de training. - Documentație aferente componentelor implementate este livrată. - Beneficiarul nu are observații privind calitatea livrabilelor. - Actul de acceptanță este semnat de ambele părți. |

### Faza de migrare a datelor: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Opțională | Ofertantul va include în oferta sa informație detaliată cu privire la abordarea, metoda și instrumentele propuse pentru efectuarea migrării datelor, conform cerințelor din acest caiet de sarcini. |
|  | Obligatorie | Ofertantul va asigura migrarea în aplicațiile sale a tuturor seturilor de date și la nivelul de detaliu solicitat de Beneficiar. |
|  | Obligatorie | Datele vor fi migrate în formatul în care acestea se regăsesc în sistemele actuale ale Beneficiarul. Excepțiile vor fi propuse de furnizor și admise doar cu acceptul Beneficiarul. |
|  | Obligatorie | In procesul de migrare a datelor, Ofertantul va fi responsabil pentru: - Stabilirea metodologiei aplicate la migrarea datelor; - Elaborarea planurilor detaliate de migrare a datelor; - Asigurarea instrumentelor software ce vor fi utilizate la migrarea datelor; - Stabilirea regulilor de calitate pentru pregătirea seturilor de date pentru migrare și implementarea acestora la nivelul instrumentelor utilizate în proces; - Cartografierea structurii de date din aplicațiile Beneficiarului la structura de date din Sistem (Beneficiarul va furniza informație privind structura de date din aplicațiile Beneficiarului); - Stabilirea criteriile de reconciliere a datelor; - Participarea la activitățile de curățare și îmbogățire a datelor; - Verificarea și validarea calității seturilor de date pentru import; - Importul datelor în noile sisteme; - Identificarea excepțiilor și erorilor la importul de date. |
|  | Obligatorie | Ofertantul va propune Beneficiarului metodologia de migrare a datelor. Metodologia trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: - Modalitatea de extragere a datelor din sistemele actuale; - Modalitatea de mapare a structurilor de date; - Modalitatea de curățire a datelor și asigurare a calității acestora; - Modalitatea de completare a tipurilor de date sau atribute cerute de noile sisteme și care sunt lipsa în sistemele curente; - Modalitatea de import a datelor; - Modalitatea de reconciliere a datelor migrate; - Planul de recuperare (la fiecare etapa cheie în procesul de migrare); - Planul de lansarea în producție. |
|  | Obligatorie | Ofertantul va pregăti și propune Beneficiarului planurile detaliate de migrare date. Planurile detaliate vor fi aliniate la planul de implementare a sistemului. |
|  | Opțională | Ofertantul va asigura instrumentele software specializate de tipul ETL (Extract Transform Load) ce vor fi utilizate în procesul de migrare a datelor. Furnizorul va oferi documentație completa pentru utilizarea instrumentelor respective și va asigura instruirea persoanelor responsabile din partea Beneficiarului, în vederea utilizării instrumentelor respective. |
|  | Obligatorie | Toate activitățile aferente migrării datelor vor fi desfășurate în medii de operare controlate de Beneficiar, amplasate în rețeaua locală a Beneficiarului. Datele nu vor părăsi niciodată sistemul informațional al Beneficiarului. |
|  | Obligatorie | In procesul de migrare a datelor, furnizorul se angajează să adere la politicile și standardele de securitate aprobate și aplicate de Beneficiar. |
|  | Obligatorie | Beneficiarul va asigura prezentarea de date în format solicitata de Ofertant. Ofertantul va fi responsabil de curățire a datelor și asigurare a calității acestora, completare a tipurilor de date sau atribute cerute de noul sistem și care sunt lipsă în sistemele curente. |
|  | Informativă | În calitate de surse de date vor fi: - BD RICC (date arme și posesori) - BD SIA GEAP (date cereri, încheieri și acte permisive PJ) - Fișiere xls (date arme, posesori, acte permisive) - Fișiere xls (stocul de arme a armurierilor) |
|  | Informativă | Volumul datelor preconizate migrării: - Arme deținute – 80000 unități - Arme în stocul armurierilor – 10000 unități - Deținători de arme – 60000 persoane - Acte permisive – 80000 acte |

### Faza de migrare a datelor: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Metodologia de migrare a datelor; - Planuri detaliate de migrare a datelor; - Seturi de date migrate complet și corect în Sistem. |

### Faza de migrare a datelor: criterii de acceptanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Toate datele din sistemele actuale, conform necesităților Beneficiarului, sunt migrate complet și corect în Sistem; - Actul de acceptanță este semnat de ambele părți. |

### Faza de testare de acceptanță: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | La această etapă toate componentele Sistem sunt implementate și configurate conform specificațiilor funcționale și non-funcționale. Sistem este disponibil și operațional în toate mediile în care a fost implementat. Furnizorul va organiza testarea de acceptanță a sistemului. În acest scop, furnizorul va executa cel puțin următoarele activități: - Definirea strategiei de testare și a procedurii de testare; - Pregătire planurilor detaliate de testare, inclusiv scenarii de testare; - Recepționarea erorilor depistate și înlăturarea acestora; - Pregătirea planului cu rezultatele finale ale testării, inclusiv statutul tuturor erorilor identificate. |

### Faza de testare de acceptanță: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Planul de testare de acceptanță; - Scenariile de testare; - Raport cu rezultatele testării. |

### Faza de testare de acceptanță: criterii de acceptanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Toate testele sânt realizate conform Planului de testare și rezultatele finale sunt acceptabile pentru Beneficiar; - Actul de acceptanță este semnat de ambele părți. |

### Training și documentație: prerechizite

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Informativă | - Facilități pentru organizarea Trainingului sunt oferite de Beneficiarul: Sală pentru training/ Stații de lucru cu conectare la rețea/ Echipament tehnic necesare pentru training. |

### Training și documentație: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | La această etapă furnizorul va instrui salariații Beneficiarul în vederea utilizării sistemului Sistem. În acest scop, furnizorul va executa următoarele activități: - Va elabora programe de trening pentru grupuri țintă; - Va stabili de comun acord cu Beneficiarul Planul grafic pentru organizarea sesiunilor de instruire; - Va efectua instruirea conform planului grafic și programelor de instruire. |

### Training și documentație: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Training privind utilizarea de business a Sistem; - Training pentru administrare și configurare Sistem; - Ghiduri complete pentru utilizare și administrare Sistem. |
|  | Obligatorie | Sistemul va fi livrat cel puțin împreună cu următoarele documente: document de arhitectură tehnică, ghid de administrare, ghid utilizatori, ghiduri de instalare, configurare și menținere operațională a tuturor componentelor sistemului, ghiduri pentru dezvoltatori (în limita componentelor admise pentru dezvoltare interna pe partea Beneficiarul), materiale de suport pentru traininguri de utilizatori și traininguri tehnice. |
|  | Obligatorie | Ghidurile trebuie să fie complete, detaliate și actualizate pentru toate grupele de utilizatori. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va oferi ghiduri în format electronic. Ghidurile trebuie să fie comod de accesat și navigat, iar informația necesară lesne de identificat. |
|  | Obligatorie | Instrucțiuni operaționale: - Ghidul de înlăturare defecțiuni; - Manual de instalare și configurare; - Materiale de training pentru administratorii aplicației; - Ghiduri de efectuare copii de rezervă și restabilire a datelor; - Documentația procesului de arhivare și restabilire a datelor din arhivă; - Documentația de securitate. |
|  | Opțională | Codul sursă comentat. |

### Training și documentație: criterii de acceptanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Sesiunile de training sunt efectuate/livrate; - Documentația sistemului este completă și livrată în forma solicitată; - Actul de acceptanță este semnat de ambele părți. |

### Lansarea în producție: activități cheie

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va propune abordarea sa pentru lansarea în producție a sistemului Sistem (secvențial, big-bang, rulare paralelă, pilot) și va justifica această abordare. |
|  | Obligatorie | La această etapă furnizorul va participa la lansarea în producție a sistemului Sistem. În acest scop, furnizorul fa executa cel puțin următoarele acțiuni: - Va elabora Planul de lansare în producție (planul de cut-over); - Va elabora planul de roll-back (unde este aplicabil); - Va actualiza seturile de date ce au fost generate / modificate în sistemele actuale după executarea procedurii de migrare date; - Va oferi suport la executarea Planului de lansare în producție; - Va înlătura operativ erorile și defecțiunile apărute în funcționarea Sistem. |

### Lansarea în producție: livrabile

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Planul de lansare în producție; - Sistemul este lansat în producție. |

### Lansarea în producție: criterii de acceptanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Sistemul este disponibil și funcțional pentru toți utilizatorii autorizați ai Beneficiarul; - Actul de acceptanță este semnat de ambele părți. |

### Lansarea în producție: acceptanța finală a implementării

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Acceptanța finală a implementării sistemului se va consemna în baza Actului de acceptanță final semnat de către părți, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții: - Toate erorile, deficiențele și problemele de gravitate 1 sunt înlăturate; - Sunt mai puțin de 10 erori și probleme de gravitate 2 neînlăturate. |
|  | Informativă | O eroare sau problemă aferentă Sistemului este considerată de gravitate 1 dacă aceasta blochează sau face dificilă utilizarea funcționalităților cheie ale Sistem. O eroare sau problemă aferentă Sistemului este considerată de gravitate 2 dacă aceasta blochează sau face dificilă utilizarea funcționalităților Sistem pentru care însă există opțiuni alternative (workarounds). |

# Suport și mentenanță post-implementare

## Generalități

Scopul serviciilor de suport și mentenanță post-implementare este de a asigura pentru Beneficiarul următoarele obiective:

  - Funcționalitatea oferită de sistemul va fi aliniată în timp la necesitățile de business în schimbare ale Beneficiarul;

  - Incidentele și problemele ivite la utilizarea Sistemului vor fi adresate și soluționate în timp util, cu impact minim asupra activității Beneficiarul;

  - Dificultățile în utilizarea aplicațiilor vor putea fi depășite corect și în timp util, fără a afecta funcționarea aplicațiilor.

Pentru atingerea acestor obiective, serviciile de suport și mentenanță post-implementare urmează să fie prestate de furnizor conform cerințelor stabilite în acest caiet de sarcini.

Ofertantul trebuie să descrie activitățile ce vor fi desfășurate de acesta pentru a răspunde acestor cerințe. Ofertantul trebuie să prezinte informație despre modul în care intenționează să presteze serviciile solicitate la nivelul cerut, precum și informație privind capacitățile sale tehnice, organizatorice și de competență, ce confirmă capacitatea să de a presta la nivelul cerut.

Beneficiarul așteaptă ca oferta pentru serviciile de suport și mentenanță post-implementare să fie bazată pe cele mai bune practici în domeniul managementului proiectelor și managementul serviciilor TI (ex. ISO 20000, ITIL).

## Cerințe generale

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Parte a contractului inițial pentru livrarea și implementarea aplicațiilor, furnizorul va presta servicii de suport și servicii de mentenanță pentru aplicațiile furnizate pentru un termen de 12 luni din data acceptanței finale a aplicațiilor. |
|  | Obligatorie | Prețul contractului inițial va include toate serviciile de suport și mentenanță post-implementare, cu excepția serviciilor de dezvoltare. |
|  | Obligatorie | Prețul contractului inițial va include și prestarea de către furnizor, la solicitarea Beneficiarul, a unui număr de 100 zile-om, servicii de dezvoltare, precum sunt definite în acest caiet de sarcini. |
|  | Obligatorie | După primul an de prestare a serviciilor de suport și mentenanță post-implementare, Beneficiarul poate solicita prelungirea prestării serviciilor. Furnizorul este obligat să accepte prestarea ulterioară a serviciilor, pentru perioada solicitată de Beneficiar, în condițiile ce rezulta din acest caiet de sarcini și oferta Furnizorului (ex. nivel servicii, preț servicii). |

## Specificații pentru servicii

La acest punct sunt stabilite tipurile de servicii de suport și mentenanță post-implementare solicitate. Orice referință ulterioară la acești termeni va avea semnificația indicată la acest punct. De asemenea, sunt stabilite cerințele Beneficiarul pentru fiecare tip de servicii în parte.

### Servicii de suport

Serviciile de suport sunt prestate de furnizor în vederea depășirii incidentelor produse în legătură cu utilizarea aplicațiilor, în vederea soluționării problemelor ivite la utilizarea aplicațiilor și în scopul utilizării corecte și eficiente a aplicațiilor de către Beneficiarul.

Un incident aferent sistemului este orice eveniment ce a afectat sau ar fi putut afecta funcționarea normală a Sistem.

O problemă aferenta Sistemului este o cauza ce a dus sau poate duce la producerea unui incident.

O solicitare de consultanță este o adresare din partea Beneficiarul către furnizor în vederea obținerii suportului consultativ la utilizarea, configurarea și menținerea Sistemului.

Serviciile de suport sunt destinate să asigure utilizarea în timp a sistemului la parametri de calitate necesari Beneficiarul.

Parametri de calitate pentru funcționarea Sistemului sunt:

  - Disponibilitatea – capacitatea sistemului și a componentelor sale de a primi interpelări din partea entităților autorizate și de a răspunde în timp util la aceste interpelări;

  - Utilizabilitatea – capacitatea sistemului de a funcționa corect, livrând către utilizatori și entități autorizate serviciile scontate;

  - Performanța – capacitatea sistemului de a răspunde la interpelările legitime la parametri stabiliți;

  - Securitatea – capacitatea sistemului de a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației stocate în cadrul sistemului.

La acest punct sunt stabilite cerințele pentru serviciile de suport cu utilizare a terminologiei de mai sus.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va oferi suport Beneficiarul la soluționarea incidentelor aferente sistemului, indiferent de cauzele ce au dus la apariția incidentului (ex. erori în aplicație, probleme la nivel de soft de sistem, probleme în aplicații externe). În acest scop, în funcție de specificului fiecărui caz de incident în parte, furnizorul poate întreprinde următoarele acțiuni: - Recepționarea de la Beneficiarul a informației despre incidentul produs și contextul producerii acestuia; - Localizarea incidentului și identificarea activităților imediate ce trebuie să fie întreprinse în vederea diminuării impactului incidentului; - Identificarea cauzelor incidentului și stabilirea acțiunilor necesar a fi întreprinse în vederea înlăturării incidentului; - Ghidarea Beneficiarul în vederea întreprinderii acțiunilor pentru diminuarea impactului incidentului și soluționarea acestuia în limita de timp stabilita; - Prezentarea informației detaliate către Beneficiarul privind cauzele incidentului, raționamentul acțiunilor întreprinse și acțiunile planificate pentru a preveni repetarea incidentelor similare; - Examinarea necesității de înregistrare a unei noi probleme aferente Sistem. In cazul înregistrării problemei, furnizorul o va gestiona conform cerințelor aferente serviciilor de suport pentru soluționarea problemelor. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va presta servicii de suport pentru soluționarea problemelor înregistrate la nivelul aplicațiilor. In acest scop, în funcție de specificului fiecărui caz în parte, furnizorul poate întreprinde următoarele acțiuni: - Recepționarea și colectarea informației aferente problemei, simptome, efecte, condiții specifice; - Analiza și localizarea problemei la nivelul componentelor aplicației. Identificarea interdependențelor ce contribuie la manifestarea problemei sau sunt afectate de problema; - Identificarea soluțiilor temporare pentru a diminua efectele problemei și ghidarea Beneficiarul în vederea aplicării acestora; - Identificarea soluțiilor aferente problemei. Comunicarea regulata cu Beneficiarul privind progresele făcute în vederea identificării soluțiilor; - In cazul în care soluțiile țin de configurări la nivelul aplicației, ghidarea Beneficiarul în vederea implementării acestora; - In cazul în care soluțiile presupun modificări la nivelul aplicațiilor, acestea vor dezvoltate de furnizor și implementate în cadrul serviciilor de Mentenanță în limita de timp stabilita. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va presta servicii de suport consultativ la utilizarea aplicației de către Beneficiarul. In acest scop, în funcție de specificul necesitaților de consultanta ale Beneficiarul, furnizorul poate întreprinde următoarele acțiuni: - Recepționarea solicitării de consultanță din partea Beneficiarul și a informației aferente contextului în care este necesara consultanța; - Identificarea soluțiilor și validarea acestora în mediile de test ale furnizorului; - Oferirea răspunsurilor complete și corecte privind modul în care trebuie să acționeze Beneficiarul la utilizarea sistemului, conform solicitării de consultanță. |

### Servicii de mentenanță

Serviciile de mentenanță sunt prestate de furnizor în scopul menținerii în timp a aplicațiilor la parametri de funcționare optimi. În acest scop, Furnizorul poate veni cu actualizări și modificări la nivelul aplicațiilor și noi versiuni ale aplicațiilor.

Actualizări ale sistemul Sistem sunt modificări la nivelul aplicațiilor, transmise către Beneficiarul la inițiativa furnizorului și destinate să îmbunătățească performanța aplicațiilor, să înlăture probleme, erori și vulnerabilități cunoscute furnizorului.

Versiuni noi (new releases) sunt pachete de software aferente sistemului, transmise către Beneficiarul la inițiativa furnizorului și care conțin toate modificările efectuate anterior la nivelul aplicațiilor. Suplimentar, pot conține modificări și actualizări, componente noi de aplicație, ce nu au fost prezente în versiunea veche a aplicațiilor.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | - Furnizorul va presta servicii de actualizare a sistemului și de livrare a versiunilor noi. In acest scop furnizorul va pregăti pachetele software și documentația aferentă actualizărilor și noilor versiuni. Implementarea tuturor actualizărilor și noilor versiuni se va efectua conform cerințelor stabilite la punctul „Change management”. |

### Servicii de dezvoltare

Serviciile de dezvoltare sunt prestate de furnizor la solicitarea Beneficiarul în scopul alinierii aplicațiilor la necesitățile de afacere în schimbare ale Beneficiarul.

O solicitare de modificare / dezvoltare este o adresare din partea Beneficiarul către furnizor în scopul obținerii modificărilor la nivelul funcționalităților sistemului sau în scopul livrării de funcționalități noi pentru aplicații. O solicitare din partea Beneficiarul se va considera ca fiind de modificare / dezvoltare doar în cazul în care funcționalitatea solicitată nu este furnizată de aplicație sau este furnizată diferit decât solicită Beneficiarul. În ultima categorie nu întră solicitările aferente corectării funcționalităților ce prezintă o problemă aferentă Sistemului (conform definiției de mai sus).

Serviciile de dezvoltare vor fi achitate de Beneficiarul suplimentar la suma contractului, în funcție de volumul serviciilor prestate.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va presta servicii de modificare și dezvoltare a sistemului furnizat. Perimetrul modificărilor va include cel puțin: - Modificări la nivel de nivelul de prezentare; - Modificări la nivelul logicii de business; - Modificări la nivel de date. |
|  | Obligatorie | Parte a serviciilor de modificare și dezvoltare ale Sistemului, furnizorul va efectua: - Recepționarea solicitării de modificare cu descrierea specificațiilor funcționale aferente; - Elaborarea proiectului tehnic aferent solicitării și coordonarea acestuia cu Beneficiarul; - Efectuarea modificărilor și dezvoltărilor la nivelul componentelor sistemului. |
|  | Obligatorie | Implementarea modificărilor și dezvoltărilor la nivel de sistem se va efectua conform cerințelor stabilite la punctul „Managementul schimbărilor”. |
|  | Obligatorie | Ofertantul va descrie în oferta sa modelul propus pentru gestiunea solicitărilor de modificare și dezvoltare și metodele aplicate pentru estimarea prețurilor pentru beneficiar. Informația inclusa în ofertă trebuie să fie suficientă pentru a aprecia ca relația dintre Beneficiarul și furnizor în procesul de prestare a serviciilor de dezvoltare va fi una transparenta și corectă. |
|  | Obligatorie | Parte a serviciilor de menținere operațională și dezvoltare pentru Sistem, Ofertantul va oferi servicii de dezvoltare pentru Sistem. Serviciile de dezvoltare vor include: - Modificarea funcționalității existente în cadrul Sistemului (ex. self service pentru prestatorii de servicii publice la înregistrarea unui nou serviciu); - Implementarea de noi funcționalități în cadrul Sistemului (ex. implementare de noi instrumente de plată). Orice dezvoltare pentru softul aplicativ aferent Sistemului va fi inițiată în baza unei solicitări din partea Beneficiarului. Solicitarea va fi însoțită de specificațiile funcționale pentru modificarea cerută. Implementarea oricărei modificări aferente Sistemului va trece prin procesul de management al schimbărilor agreat cu Beneficiarul. Pentru modificările la nivelul softului aplicativ, procesul va prevedea cel puțin: - Implementarea în mediul de testare al Beneficiarului. Unit testing de către Beneficiar; - Implementarea în mediul de testare al Beneficiarului. Testarea de acceptanță, cu implicarea utilizatorilor Sistem; - Implementarea în mediul de producție al Sistemului, conform procedurii de management al schimbărilor stabilite; - Revizuirea finală și acceptarea finală a modificării. Ofertantul va include în oferta sa 100 om-zile servicii de dezvoltare anual. Costul acestor servicii va fi inclus în prețul serviciilor, conform modelului agreat între părți. Servicii de dezvoltare adiționale celor incluse, vor putea fi solicitate de Beneficiar și oferite de Ofertant în baza acordurilor adiționale semnate între Părți. Ofertantul va specifica în oferta sa modelul de stabilire a prețului pentru asemenea servicii, precum și tarifele aplicate. |

## Nivelul serviciilor aferente Sistemului (Service level).

Nivelul serviciilor de suport și mentenanta post-implementare stabilește cerințele privind parametrii la care trebuie să fie prestate aceste servicii de către furnizor.

### Servicii de suport

Parametrii ce caracterizează nivelul serviciilor de suport sunt următorii:

Timp de Răspuns (TR) - este timpul în care furnizorul va reacționa la o solicitare de suport, va diagnostica situația și va stabili acțiunile necesar a fi întreprinse pentru soluționare.

Timp de Soluționare (TS) – este timpul obiectiv în care se așteaptă ca furnizorul va întreprinde acțiunile în zona să de responsabilitate pentru a soluționa complet solicitarea Beneficiarul.

Solicitările Beneficiarul pentru servicii de suport și mentenanță post-implementare sunt clasificate din punct de vedere al importanței acestora pentru Beneficiarul. Importanța pentru Beneficiarul este apreciată în funcție de impactul (produs sau probabil) al evenimentului  ce a generat necesitatea plasării solicitării asupra parametrilor de calitate pentru funcționarea aplicațiilor (vezi definițiile mai sus). Din acest punct de vedere, solicitările Beneficiarul vor fi clasificate pe următoarea scară:

| Clasificare | Impactul asupra parametrilor de calitate pentru funcționarea aplicațiilor |
| --- | --- |
| Critică | Disponibilitatea: sistemul este indisponibil pentru toți sau marea majoritate a utilizatorilor de business. Tranzacții importante sunt necesare a fi efectuate cat mai curând posibil (ordin de ore). Utilizabilitatea: funcții cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri și funcționalități alternative. Performanța: timpul de răspuns la interpelările utilizatorilor fac practic aplicația indisponibilă. Securitatea: există riscuri majore de compromitere a confidențialității, integrității sau disponibilității informației. |
| Înaltă | Disponibilitatea: sistemul este indisponibil pentru o bună parte din utilizatori. Tranzacții și operațiuni importante sunt necesare a fi efectuate pîna la începutul următoarei zile. Utilizabilitatea: funcții cheie de business pot fi utilizate limitat. Performanța: timpul de răspuns la interpelările utilizatorilor afectează în măsura semnificativă desfășurarea proceselor de business cheie. Securitatea: există riscuri înalte de compromitere a confidențialității, integrității sau disponibilității informației. |
| Ordinară | Disponibilitatea: sistemul este indisponibil pentru o parte din utilizatori. Sunt tranzacții și operațiuni ce trebuie să fie executate în următoarele trei zile. Utilizabilitatea: funcționalitatea de business a sistemului poate fi utilizată limitat. Performanța: timpul de răspuns la interpelările utilizatorilor afectează în măsură moderată desfășurarea proceselor de business. Securitatea: există riscuri de compromitere a confidențialității, integrității sau disponibilității informației. |
| Joasă | Disponibilitatea: aplicația este indisponibilă pentru un număr limitat de utilizatori. Nu sunt tranzacții și operațiuni ce trebuie executate în următoarele trei zile. Utilizabilitatea: funcționalitatea de business a aplicației este afectată nesemnificativ. Există proceduri și funcționalități alternative. Performanța: timpul de răspuns la interpelările utilizatorilor este mai mare decât cel obișnuit. Nu este afectată desfășurarea proceselor de business. Securitatea: există riscuri minore de compromitere a confidențialității, integrității sau disponibilității informației. |

- La plasarea unei solicitări pentru servicii de suport și mentenanță post-implementare, Beneficiarul stabilește clasificarea pentru solicitare. Beneficiarul va atașa scurta informație pentru a explica clasificarea efectuată.  Beneficiarul va putea reclasifica solicitările plasate, în funcție de modificările în contextul aferent solicitărilor.

- Furnizorul va presta servicii de suport în zilele lucrătoare conform legislației din R. Moldova, în intervalul de timp 08:00 – 20:00.

- Nivelul serviciilor de suport prestate de furnizor trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

| Clasificarea solicitării plasate de Beneficiarul | Timpul de Răspuns (TR) | Timpul de Soluționare (TS) |
| --- | --- | --- |
| Critică | 5 min | 60 min |
| Înaltă | 60 min | O zi |
| Ordinară | 24h | 3 zile |
| Joasă | 3 zile | Cel mai bun efort* |

* furnizorul va depune tot efortul în vederea soluționării cat mai rapide a solicitării pentru servicii, activând în regim normal. Timpul limita pentru soluționarea solicitării va fi comunicat și acceptat de Beneficiarul. Modificări ulterioare a timpului limita sunt permise doar cu acceptul Beneficiarul.

### Servicii de mentenanță

Nivelul serviciilor de mentenanță oferite de furnizor va corespunde următoarelor cerințe:

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va aplica o politică de minimizare a frecvenței de emitere a actualizărilor la nivelul aplicațiilor. Politica aplicată de furnizor va permite Beneficiarul să aplice noile actualizări lunar. Excepție pot fi actualizările destinate să înlăture probleme critice și de securitate la nivelul Sistemului. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va aplica o politica de neobligativitate a implementării noilor versiuni ale aplicațiilor. Politica aplicata de furnizor va permite Beneficiarul să implementeze noi versiuni ale aplicațiilor odată la trei ani. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va comunica Beneficiarul graficul său de emitere a actualizărilor și noilor versiuni. Pentru actualizări, furnizorul urmează să notifice Beneficiarul cu cel puțin o luna în prealabil. Pentru noile versiuni, furnizorul urmează să notifice Beneficiarul cu cel puțin 6 luni în prealabil. |
|  | Obligatorie | Pentru menținerea Sistemului în stare funcțională, Ofertantul poate efectua lucrări de mentenanță la nivelul componentelor TI aferente Sistemului. Tipul lucrărilor de mentenanță și angajamentele Ofertantului privind coordonarea acestora cu Beneficiarul, perioada și durata acestora sunt stabilite în tabelul de mai jos. Tipul lucrărilor de mentenanță; Notificare Beneficiar; Perioadă și durată lucrări. Lucrări de mentenanță ordinare; Cu 5 zile în prealabil.; Sunt efectuate în afara perioadei de disponibilitate garantată pentru Sistem. Durata acestor lucrări nu va depăși 4 ore.. Lucrări de mentenanță majore; Cu 10 zile în prealabil.; Sunt efectuate în afara perioadei de disponibilitate garantată pentru Sistem. Durata acestor lucrări nu va depăși 24 ore.. Lucrări de mentenanță urgente; Cu notificarea imediat ce a apărut necesitatea inițierii lor.; Pot fi efectuate în orice perioadă. Durata acestora nu va depăși 2h.. |

### Servicii de dezvoltare

Nivelul serviciilor de dezvoltare oferite de furnizor va corespunde următoarelor cerințe:

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va reacționa la o solicitare de dezvoltare din partea Beneficiarul în maxim 3 zile. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va veni cu estimările de buget și conceptul soluției în maxim 10 zile. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va livra soluția în timpul agreat cu Beneficiarul, aplicând principiul „the best effort”. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va permite Beneficiarul setarea priorităților pentru solicitările de dezvoltare și revizuirea ulterioară a acestora. Revizuirea priorităților solicitărilor va face posibilă revizuirea termenelor de livrare a soluțiilor de către furnizori. |

## Managementul serviciilor de suport

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Prestarea serviciilor de către Furnizorul selectat către Beneficiarul se va face considerând standardele ISO 20000 și setul de practici ITIL v3.0. Furnizorul trebuie să dețină capacitatea de a interacționa cu Beneficiarul conform celor mai bune practici stabilite. De asemenea, trebuie să dețină procese și capabilități interne de a presta operațional conform practicilor menționate în domeniu. |
|  | Obligatorie | Serviciile de suport vor fi prestate în baza unui Acord de prestare servicii, ce va fi anexa la Contractul semnat intre Părti. Acordul va stabili nivelul serviciilor de suport și mentenanță post-implementare, în baza cerințelor incluse în acest caiet de sarcini. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va deține un Centru de suport clienți către care vor fi direcționate toate solicitările din partea Beneficiarului. Programul de lucru și organizarea activității Centrului de suport trebuie să asigure prestarea serviciilor de suport și mentenanță post-implementare la nivelul stabilit în acest caiet de sarcini. |
|  | Obligatorie | Furnizorul trebuie să poată demonstra accesul în timp util a Centrului de suport la specialiști certificați de către producătorii soluțiilor aplicative furnizate. |
|  | Obligatorie | Serviciile de suport vor fi prestate la distanță. La necesitate, specialiștii Furnizorului se vor deplasa la sediul Beneficiarul. |
|  | Obligatorie | Pentru prestarea serviciilor de suport și mentenanță post-implementare, furnizorul va pune la dispoziția Beneficiarul o platforma aplicativă, disponibilă pentru Beneficiarul prin rețeaua Internet. Platforma aplicativa va fi adecvat securizata. Toate interacțiunile intre furnizor și Beneficiarul în cadrul prestării serviciilor de suport și mententanța post-implementare se vor efectua prin intermediul platformei respective. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va monitoriza calitatea serviciilor de suport și mentenanță post-implementare și va reacționa la abaterile admise în vederea prevenirii acestora. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va prezenta rapoarte lunare către Beneficiarul privind serviciile prestate și nivelul acestora. Rapoartele vor conține și informație cu privire la acțiunile întreprinse de furnizor sau planificate, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va prezenta trimestrial către Beneficiarul actul de acceptanță a serviciilor de suport și mentenanță post-implementare. Actul de acceptanță va conține volumul și suma serviciilor prestate. Actul de acceptanță va fi însoțit de raportul privind serviciile prestate și nivelul acestora. |
|  | Obligatorie | Plata serviciilor de suport și mentenanță post-implementare se va efectua trimestrial, după prestarea serviciilor, în baza actului de acceptanta și a raportului privind serviciile prestate. |

## Managementul schimbărilor

Toate modificările aferente sistemului de prestarea serviciilor de suport și mentenanță post-implementare vor fi gestionate conform unui proces matur de management al schimbărilor.

Următoarele sunt cerințele aferente procesului de management al schimbărilor.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | In oferta sa, ofertantul va include informație privind abordarea propusă pentru managementul schimbărilor la nivelul aplicațiilor. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va propune Beneficiarului procedura de management al schimbărilor aferente aplicațiilor. Procedura va fi coordonata și acceptata de Beneficiar. |
|  | Obligatorie | Procedura de management al schimbărilor trebuie să prevadă cel puțin următoarele activități în responsabilitatea furnizorului: - Testarea modificărilor în mediul de testare al furnizorului; - Pregătirea planului de implementare a modificărilor; - Pregătirea planului de roll back în cazul modificărilor eșuate; - Pregătirea documentației tehnice aferente modificărilor, inclusiv: scopul modificărilor, componente afectate, ghidul de implementare, ghidul de aplicare a planului de roll back, ghidul de follow-up al modificărilor; - Pregătirea documentației tehnice detaliate aferente modificărilor. Documentația va include descrierea modificărilor, componentele afectate, instrucțiunile de instalare, planul de rollback în caz de eșec, procedurile de follow up pentru asigurarea implementării corecte a modificărilor; - Actualizarea documentației utilizator și documentației tehnice aferente aplicațiilor și transmiterea acesteia către Beneficiar; - Furnizarea pachetelor software aferente modificărilor. Furnizarea fișierelor ce conțin codul sursa aferent modificărilor. Autenticitatea și integritatea pachetelor software și a codului sursa trebuie să fie asigurata cu aplicarea semnăturii digitale a furnizorului (code signing); - Reacționarea imediata în cazul depistării erorilor în modificările implementate și corectarea lor intr-un timp cat mai scurt. |
|  | Obligatorie | În procesul de menținere operațională și dezvoltare a Sistemului, Ofertantul urmează să efectueze un șir de modificări la nivelul componentelor aferente Sistemului (componente de sistem și soft aplicativ). Toate modificările efectuate de Ofertant la nivelul Sistemului vor fi implementate conform unui proces de comun agreat pentru managementul schimbărilor. Modificările ce pot avea impact semnificativ asupra parametrilor de calitate ai serviciului Sistemului vor fi autorizate de Beneficiar. Elemente obligatorii pentru acest tip de modificări, vor fi: - Testarea în mediul de testare; - Planul de implementare a modificării; - Planul de roll back; - Revizuirea post-implementare. Ofertantul va duce evidența tuturor modificărilor aferente Sistemului într-un Registru al modificărilor. Beneficiarul va avea acces de citire la acest Registru. |

## Asigurarea calității

Calitatea serviciilor de suport și mentenanță post-implementare influențează în mod direct calitatea utilizării aplicațiilor de către Beneficiarul. Furnizorul trebuie să poată demonstra ca aceste servicii vor fi prestate la nivelele stabilite.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va prezenta un plan de asigurare a calității serviciilor de suport și mentenanță post-implementare. Planul va conține indicatorii de performanta pentru servicii, riscurile ce pot afecta indicatorii de performanta, acțiunile preventive implementate pentru gestiunea riscurilor și masurile de mitigare a riscurilor reziduale. Planul prezentat de furnizor trebuie să fie ulterior acceptat de Beneficiar. Planul de calitate va fi revizuit de furnizor cel puțin anual, sau în cazurile în care se vor constata abateri importante în prestarea serviciilor la nivelul stabilit. |
|  | Obligatorie | Ofertantul va include în oferta informație privind abordarea să în privința planului de asigurare a calității serviciilor de suport și mententanța post-implementare. |
|  | Obligatorie | Furnizorul va efectua auditări anuale a capabilității sale de a presta servicii de suport și mentenanță post-implementare la nivelul stabilit. Auditările trebuie să fie efectuate de entități independente în raport cu furnizorul. Metodologia de audit aplicata trebuie să fie aliniata la cele mai bune practici în domeniu (ex. SAS 70, ITIL, standarde ISACA, etc.). Rapoartele de audit vor fi prezentate către Beneficiar, împreuna cu planurile de acțiuni pentru remedierea neajunsurilor identificate de auditor. |
|  | Obligatorie | Ofertantul trebuie să elaboreze și să mențină în stare actuală un plan de calitate al serviciilor de menținere operațională a Sistemului. Planul trebuie să considere următoarele categorii de riscuri: - Riscuri operaționale (pierderea capacității Ofertantului de a presta la nivelul stabilit, riscuri la nivelul proceselor interne ale Ofertantului); - Riscuri tehnologice (riscuri ce pot afecta disponibilitatea, accesibilitatea, performanța și securitatea Sistem). Planul de calitate trebuie să conțină informație detaliată despre riscurile identificate, măsurile ce vor fi implementate de Ofertant în vederea prevenirii acestora, riscurile reziduale și măsurile de reacție planificate în cazul realizării riscurilor reziduale. Planul de calitate urmează să fie actualizat cel puțin anual, sau la orice schimbare majoră la nivelul componentelor Sistem sau la nivelul proceselor aferente menținerii Sistemului. Ofertantul va prezenta Beneficiarului Planul de calitate în ultima să actualizare. La etapa de prezentare a ofertei, Ofertantul trebuie să descrie cum va produce Planul de calitate al serviciilor. Oferta va avea un avantaj competitiv dacă Ofertantul anexează la aceasta Planul de calitate, iar acesta corespunde necesităților Beneficiarului. |

## Garanții de performanță

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | Furnizorul va prezenta o scrisoare de garanție bancară pentru prestarea la nivelul agreat a serviciilor de suport și mentenanță post-implementare. Suma garanției bancare va reprezenta 10% din valoarea serviciilor prestate. Textul scrisorii de garanție va fi coordonat cu și acceptat de Beneficiar. |

## Terminarea contractului

In cazul în care părțile decid să nu prelungească contractul pentru servicii de suport și mentenanță post-implementare, afacerea Beneficiarul nu trebuie să fie afectată. Beneficiarul trebuie să dețină posibilitatea de a contracta un alt furnizor sau să preia intern suportul și menținerea aplicațiilor.

| ID | Importanță | Cerință |
| --- | --- | --- |
|  | Obligatorie | In cazul în care se preconizează pierderea efectului contractului pentru servicii de suport și mentenanță post-implementare, furnizorul trebuie să asigure cel puțin: - Toate codurile sursă aferente Sistemului sunt transmise către Beneficiar. Acestea trebuie să fie codurile sursă în baza cărora au fost produse componentele Sistemului ce sunt rulate la momentul respectiv în mediul de producție al Beneficiarului. Autenticitatea și integritatea fișierelor menționate va fi confirmata prin semnătura digitală a furnizorului; - Toata documentația aferentă aplicațiilor este actualizată și transmisă către Beneficiar; - Toate înregistrările aferente solicitărilor Beneficiarului efectuate pe partea furnizorului (pentru incidente, probleme, consultanta, modificări, dezvoltări, etc.) sunt exportate în format comun (ex. CSV, XLS) și transmise către Beneficiar; - Furnizorul va păstra pentru un termen de un an calendaristic toate înregistrările produse pe parcursul prestării serviciilor, codurile sursă și documentația aferentă aplicațiilor. |
|  | Obligatorie | Pentru un termen de un an calendaristic după expirarea contractului de suport, furnizorul va fi dispus să coopereze cu terțe părți autorizate de Beneficiar, în vederea prestării către Beneficiar a serviciilor de suport și mentenanță post-implementare. In acest scop furnizorul va asigura cel puțin furnizarea oricărei informații deținute ce ar ajuta la îmbunătățirea serviciilor. |
|  | Obligatorie | Ofertantul va include în oferta sa informație cu privire la abordarea propusă pentru încetarea serviciilor de suport și menținerea post-implementarea, ținând cont de cerințele și necesitățile Beneficiarului. |
|  | Obligatorie | Contractul semnat în baza acestui concurs de achiziții urmează să fie pentru un termen de trei ani. Oricare din părți poate în orice moment solicita rezilierea contractului semnat. În acest scop, partea ce dorește rezilierea contractului va notifica cealaltă parte despre intenția să cu cel puțin 12 luni în prealabil. |
|  | Obligatorie | Toate datele păstrate în bazele de date aferente Sistemului sunt proprietatea Beneficiarului. În cazul rezilierii contractului, Ofertantul urmează să pună la dispoziția Beneficiarului o procedură de export al datelor într-un format de comun agreat cu Beneficiarul. Formatul selectat trebuie să permită Beneficiarului importul integral al datelor în cadrul altor soluții similare soluției pentru Sistem a Ofertantului. |
|  | Obligatorie | Softul aplicativ aferent Sistemului este furnizat de Ofertant și constituie proprietatea intelectuală a acestuia pentru toată perioada de prestare a serviciilor. Beneficiarul obține dreptul de utilizare neexclusivă pe termen nelimitat a softului aplicativ, fără drept de multiplicare și distribuire, în următoarele situații: - Contractul este reziliat în rezultatul nerespectării de către Ofertant a obligațiunilor și angajamentelor sale; - Termenul de valabilitate al contractului a expirat. La semnarea contractului, părțile vor semna un acord adițional de tipul ”Escrow agreement”, ce va stabili modul în care codul sursă ajunge în posesia Beneficiarului în situațiile menționate. Costurile aferente implementării acordului de tipul ”Escrow agreement” sunt suportate de Ofertant. |

# Anexe

## Categorii și tipuri de arme

| Categoria |  | Caracteristicile armelor/munițiilor | Tip de armă (daca e unul) | armă lungă cu țeava lisă | armă lungă cu glonț | armă lungă combinată | pistol cu glonț | revolver cu glonț | pistol cu bile de cauciuc | armă pneumatică | armă lungă pneumatică | pistol cu gaze | revolver cu gaze | armă de panoplie | armă de semnalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | a | a) Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiție |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |
| B | b | b) Armele de foc scurte cu o singură lovitură, cu percuție centrală |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |
| B | c | c) Armele de foc scurte cu o singură lovitură, cu percuție circulară (marginală), cu o lungime totală mai mică de 28 de centimetri |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |
| B | d | d) Armele de foc lungi semiautomate al căror încărcător sau cameră conține mai mult de trei cartușe |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | e | e) Armele de foc lungi semiautomate al căror încărcător sau cameră conține mai mult de trei cartușe, al căror încărcător este inamovibil sau armele pentru care nu este garantată transformarea, printr-un utilaj curent, în arme al căror încărcător sau cameră poate să conțină mai mult de trei cartușe |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | f | f) Armele de foc lungi cu repetiție și semiautomate cu țeavă lisă, a căror țeavă nu depășește 60 de centimetri |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | g | g) Armele de foc civile semiautomate care au aparența unei arme de foc automate |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | h | h) Armele de foc lungi cu repetiție, altele decât cele menționate la lit.f) |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | i | i) Armele de foc lungi cu o singură lovitură prin țeavă ghintuită |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | j | j) Armele de foc lungi semiautomate, altele decât cele cuprinse la lit.d)–g) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | k | k) Armele de foc scurte cu o singură lovitură, cu percuție circulară (marginală), de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 de centimetri |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |
| B | l | l) Armele de foc lungi cu o singură lovitură prin țeavă lisă, precum și muniția corespunzătoare |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| B | m | m) Armele scurte (pistol sau revolver) cu proiectile din cauciuc, precum și muniția aferentă |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| B | n | n) Părțile esențiale ale armelor de foc prevăzute la lit.a)–m), mecanismele de închidere, camera și țeava armelor de foc, în calitate de obiecte separate |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| C | a | a) Armele scurte sau lungi cu propulsie cu aer comprimat care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune cu energia la gura țevii mai mare de 0,5 J |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |
| C | b | b) Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum și muniția aferentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| C | c | c) Armele de asomare, precum și muniția aferentă |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | d | d) Armele cu tranchilizante, precum și muniția aferentă |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | e | e) Dispozitivele destinate pescuitului cu harpon, precum și muniția aferentă | dispozitiv destinat pescuitului cu harpon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | f | f) Arbaletele și arcurile destinate tirului sportiv, precum și săgețile aferente | arbaletă/arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | g | g) Pistoalele de semnalizare, precum și muniția aferentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| C | h | h) Armele vechi, precum și muniția aferentă |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| D | a | a) Armele scurte sau lungi cu propulsie cu aer comprimat care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune cu energia la gura țevii mai mică de 0,5 J |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |
| D | b | b) Armele dezactivate |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D | c | c) Pistoalele de start folosite în competițiile sportive, precum și muniția aferentă | armă de start |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | d | d) Arme cu cartușe de tip Flobert, cu energia la gura țevii mai mică de 0,5 J | armă Flober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | e | e) Armele de recuzită, precum și muniția aferentă |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |
| D | f | f) Armele concepute în scopuri de salvare, cu condiția ca acestea să nu poată fi folosite decât în aceste scopuri | armă de salvare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | g | g) Armele albe | armă albă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | h | h) Dispozitivele industriale, precum și muniția aferentă | dispozitiv industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | i | i) Dispozitive electroșoc | dispozitiv electroșoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | j | j) Spray-urile cu gaze lacrimogene sau iritante | spray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tipuri de cereri per servicii

- Cereri  aferent serviciilor prestate persoanelor fizice

| ID | Tip de cerere | Serviciul | Comentariu | Actele permisive emise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere pentru permis de procurare armă | Autorizarea procurării armelor letale și neletale supuse autorizării (persoane fizice) |  | Permis de procurare |
| 2 | Cerere prelungire permis de procurare armă | Autorizarea procurării armelor letale și neletale supuse autorizării (persoane fizice) | Prin cerere se examinează prelungirea Permisul de procurare a armei. |  |
| 3 | Cerere permis de armă | Eliberarea permisului de deținere și, după caz, de port și folosire al armei supuse autorizării (persoane fizice) | Cererea se examinează și actul permisiv se emite în baza - Act de achiziție - Contract de donație - Contract de moștenire - Document care face dovada decorării Se eliberează permis de armă (de tip A sau B) | Permis de armă |
| 4 | Cerere emitere duplicat act permis | Eliberarea duplicatului de permis de act permisiv (persoane fizice) | Se depune în următoarelor cazuri - Actul permisiv emis anterior este declarat pierdut, sustras, deteriorat - Schimbarea adresei de domiciliu - Schimbarea datelor din actul permisiv emis (categoria, nume,...) - Corectarea datelor din actul permisiv emis | Duplicat de act permisiv solicitat |
| 5 | Cerere pentru permis de înstrăinare armă | Eliberarea permisului de înstrăinare a armei supuse autorizării (persoane fizice) | Înstrăinarea (vânzarea) se face doar prin armurier licențiat. Armurierul înregistrează contractul cu posesorul, că arma este luată la consignație. După comercializare se modifică deținătorul armei. | Permis de înstrăinare |
| 6 | Cerere permis de transfer pentru scoaterea definitiva a armelor și munițiilor de pe teritoriul RM | Eliberarea permisului de transfer pentru scoaterea definitiva a armelor și munițiilor supuse autorizării de pe teritoriul RM (persoane fizice) | Cererea conține o listă de arme/muniții. | Permis de transfer |
| 7 | Cerere privind eliberarea permisului de transport al armelor pe teritoriul RM | Eliberarea permisului de transport al armelor supuse autorizării pe teritoriul Republicii Moldova (persoane fizice) | Cererea conține o listă de arme. Se depune numai pentru armele cu țeava ghintuită. Se depune cu următoarele scopuri - transportare armelor la armurier - transportare armelor din motiv de schimb de domiciliu - transportare armelor la tir/poligon | Permis de transport |
| 8 | Cerere permis temporar de transport al armelor | Eliberarea permisului temporar de transport al armelor pe teritoriul Republicii Moldova (persoane fizice) | Cererea conține o listă de arme/muniții. Se depune numai pentru armele cu țeava ghintuită. Se depune cu scopul de transportare a armelor la tir/poligon. Permite și folosirea armei. | Permis temporar de transport |
| 9 | Cerere permis de transport pentru scoaterea temporară a armelor/munițiilor de pe teritoriul RM | Eliberarea permisului de transport pentru scoaterea temporară din țară a armelor/munițiilor de pe teritoriul RM (persoane fizice) | Cererea conține o listă de arme/muniții. Se depune cu următoarele scopuri - participare la vânătoare - participare la competiție sportivă - participare la expoziție | Permis de transport pentru scoaterea temporară de pe teritoriul RM |
| 10 | Cerere colecționar | Eliberarea atestatului de colecționar (persoane fizice) |  | Atestat de colecționar |
| 11 | Cerere vizare permis de armă | Vizarea permisului de armă (persoane fizice) | Se vizează permis de armă (de tip A și B) | Fișă de însoțire la permis |
| 12 | Cerere de refuz de deținere a armei |  | Se depune pentru toate categoriile de arme. Se modifică deținătorul armei. | Cotorul chitanței |
| 13 | Cerere de păstrare temporară a armei la armurier/subdiviziune |  | Se depune pentru toate categoriile de arme. Se modifică locul aflării armei. | Cotorul chitanței |
| 14 | Cerere reparare a armei | Eliberarea permisului de reparare a armei supuse autorizării (persoane fizice) | Repararea se face doar prin armurier licențiat. Se modifică locul aflării armei. | Permis de reparare |
| 15 | Cerere dezactivare a armei | Eliberarea permisului de dezactivare a armei supuse autorizării (persoane fizice) | Se modifică categoria armei. | Permis de dezactivare |
| 16 | Declarație privind arma neletală | Eliberarea certificatului de deținere și, după caz, de port și folosire al armei care face obiectul declarării (persoane fizice) | Cu mențiunea ”de port și folosire” se depune numai pentru armă cu gaze. Pentru armele de categoria C depunerea declarației este obligatorie, iar pentru armele de categoria D se depune la solicitare. | Certificat de deținere |
| 17 | Declarație de înstrăinare a armei neletale |  | Pentru armele de categoria C depunerea declarației este obligatorie. |  |

- Cereri  aferent serviciilor prestate persoanelor juridice

| ID | Tip de cerere | Serviciul | Comentariu | Actele permisive emise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Cerere pentru permis de procurare arme | Autorizarea procurării armelor letale și neletale (persoane juridice) | Cererea conține o listă de arme. Se depune pentru armele de categoria B și C. Se eliberează 2 acte permisive. | Permis de procurare Permis de transportare |
| 19 | Cerere permis de deținere arme | Eliberarea permisului de deținere și, după caz, de port și folosire al armelor (persoane juridice) | Cererea conține o listă de arme. Se depune pentru armele de categoria B și C. Se indică o listă de responsabili și locurile de păstrare. | Permis de deținere |
| 20 | Cerere permis de port și folosire în exercitare funcțiune |  | Cererea conține o listă de arme. Se depune pentru armele de categoria B și C. Se emite permis de armă de tip C. Se depune numai de persoanele juridice care prestează servicii de pază. | Permis de armă valabil în exercițiul funcțiunii |
| 21 | Cerere emitere duplicat de act permisiv | Eliberarea duplicatului de act permisiv | Se depune în următoarelor cazuri - Act permisiv declarat pierdut, sustras, deteriorat - Schimbarea adresei de păstrare a armei ori a responsabililor - Schimbarea datelor din actul permisiv (categoria, nume,...) - Corectarea datelor din actul permisiv | Duplicat de act permisiv solicitat |
| 22 | Cerere pentru permis de înstrăinare armă | Eliberarea permisului de înstrăinare a armelor | Cererea conține o listă de arme. Înstrăinarea (vânzarea) se face doar prin armurier licențiat. Armurierul prezinta contractul cu posesorul, că arma este luată la consignație. Se eliberează 2 acte permisive. | Permis de înstrăinare Permis de transportare |
| 23 | Cerere privind eliberarea permisului de transport al armelor pe teritoriul RM | Eliberarea permisului de transport al armelor pe teritoriul Republicii Moldova (persoane juridice) | Cererea conține o listă de arme. Se depune cu următoarele scopuri - Tragere experimentala - Examinarea tehnica periodica - Folosirea in tir - Schimbarea locului de păstrare | Permis de transport |
| 24 | Cerere permis de transport pentru scoaterea temporară a armelor/munițiilor de pe teritoriul RM | Eliberarea permisului de transport pentru scoaterea temporară din țară a armelor/munițiilor de pe teritoriul RM (persoane juridice) | Cererea conține o listă de arme. Se depune cu următoarele scopuri - Competiții sportive - Expoziții | Permis de transport pentru scoaterea temporară de pe teritoriul RM |
| 25 | Cerere vizare permis de armă | Vizarea permisului de armă (persoane juridice) | Se vizează - permisul de deținere - permis de armă valabil în exercițiul funcțiunii (de tip C) | Fișă de însoțire la permis (de tip C) |
| 26 | Cerere reparare a armelor | Eliberarea permisului de reparare a armei (persoane juridice) | Cererea conține o listă de arme. Repararea se face doar prin armurier licențiat. Se eliberează 2 acte permisive. | Permis de reparare Permis de transportare |
| 27 | Cerere dezactivare a armelor | Eliberarea permisului de dezactivare a armei (persoane fizice) | Cererea conține o listă de arme. Se eliberează 2 acte permisive. | Permis de dezactivare Permis de transportare |
| 28 | Dovada notificării | Lista de arme |  | Certificat de deținător |
| 29 | Cerere funcționare tir | Eliberarea permisului de funcționare a tirului | Se depune numai de persoanele juridice care prestează servicii de tir. | Permis de funcționare a tirului |

- Cereri  aferent serviciilor prestate armurierilor

| ID | Tip de cerere | Serviciul | Comentariu | Actele permisive emise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Cerere pentru permis de procurare | Eliberarea permisului procurării armelor | Înregistrarea depunerii poate fi făcută de armurier. | Permis de procurare |
| 31 | Cerere pentru permis de transport și import | Eliberarea permisului de transport și import | Înregistrarea depunerii poate fi făcută de armurier. | Permis de transport și import |
| 32 | Cerere pentru permis de transport | Eliberarea permisului de transport | Înregistrarea depunerii poate fi făcută de armurier. | Permis de transport |
| 33 | Cerere export | Eliberarea permisului de transport și export | Înregistrarea depunerii poate fi făcută de armurier. | Permis de transport și export |

- Cereri  depuse de persoanele terțe aferent serviciilor prestate

| ID | Tip de cerere | Serviciul | Comentariu | Actele permisive emise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Cerere eliberare permis de armă provizoriu |  | Cererea se depune de persoana terță - Persoana fizică sau juridică. Scopul depunerii cererii - pentru participare la concursuri de tir - pentru practicarea vânatului Tipul deținătorului de armă - cetățean străin. | Permis de armă provizoriu |
| 35 | Cerere eliberare permis de armă provizoriu |  | Cererea se depune de persoana terță - SPPS sau MIEI. Scopul depunerii cererii - SPPS - pentru însoțitorii delegațiilor străine - MIEI - pentru personalul misiunilor diplomatice Tipul deținătorului de armă - cetățean străin. | Permis de armă provizoriu |
| 36 | Cerere eliberare permis de înstrăinare a armei |  | Cererea se depune de persoana terță - armurier. Scopul depunerii cererii - înstrăinarea armei introdusă în RM. Tipul deținătorului de armă - cetățean străin. | Permis de înstrăinare |
| 37 | Cerere eliberare permis de transfer |  | Cererea se depune de persoana terță - armurier. Scopul depunerii cererii - procurarea armei, în vederea scoaterii ei din RM. Tipul deținătorului de armă - cetățean străin. | Permis de transfer |
| 38 | Cerere eliberare permis de transfer |  | Cererea se depune de persoana terță - persoana fizică sau persoana juridică. Scopul depunerii cererii - pentru persoana decorată cu arme și muniții. Tipul deținătorului de armă - cetățean străin. | Permis de transfer |
| 39 | Cerere eliberare permis de armă |  | Cererea se depune de persoana terță - persoana fizică sau persoana juridică. Scopul depunerii cererii - pentru persoana decorată cu arme și muniții. Tipul deținătorului de armă - persoana fizică din RM. | Permis de armă |
| 40 | Cerere eliberare permis de transport |  | Cererea se depune de persoana terță - persoana fizică/juridică nerezident RM. Scopul depunerii cererii - tranzit de arme pe teritoriul RM. Tipul deținătorului de armă - persoana fizică/juridică nerezident RM. | Permis de transport |