Anexă nr. 1 la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

pentru  prestarea serviciilor de migrare la ultima versiune a produsului program „Face Recognition System” software Cognitec

# TERMENI DE REFERINȚĂ (ToR)

## Servicii de upgrade (actualizare), migrare și implementare a sistemului FRS existent în cadrul ASP pe noua platformă tehnologică Cognitec FaceVACS-DBScan ID versiunea 5.9.x

## 1. SCOPUL

Scopul prezentei achiziții este modernizarea și migrarea sistemului existent în cadrul Agenției Servicii Publice (în continuare – ASP) de recunoaștere facială (Face Recognition System – în continuare FRS) bazat pe platforma tehnologică Cognitec FaceVACS-DBScan de la versiunea actuală 5.1.2.0 la ultima versiune disponibilă 5.9.x, inclusiv modernizarea, actualizarea și optimizarea sistemului de gestiune a bazelor de date, precum și a integrărilor cu terțe sisteme.

### 1.1. Justificarea necesității

- Sistemul FRS actual (versiunea 5.1.2.0) gestionat și operat de ASP nu mai beneficiază de suport tehnic și mentenanță din partea Producătorului (Cognitec) începând cu anul 2023, conform scrisorii oficiale nr. 2300/23.02.2022 a partenerului regional autorizat.

- Necesitatea asigurării continuității operaționale și a securității sistemului biometric național.

- Conformarea cu standardele internaționale actuale (ISO 39794-5, ISO 19794-5, ICAO 9303).

- Îmbunătățirea performanței și acurateții sistemului de identificare biometrică.

### 1.2. Rezultate așteptate

- Sistem FRS complet actualizat și funcțional pe versiunea 5.9.x.

- Migrarea și înrolarea completă a datelor existente (aproximativ 20 milioane de înregistrări).

- Integrarea cu sistemele existente ale ASP și terțe.

- Documentație tehnică completă și personal instruit.

## 2. OBIECTIVELE

### 2.1. Obiective principale

- Modernizarea platformei tehnologice prin upgrade la FaceVACS-DBScan ID versiunea 5.9.x cu algoritmul de potrivire B16.

- Migrarea datelor prin transfer securizat al bazei de date biometrice existente fără pierderi de date pe platforma actualizată.

- Integrarea sistemelor prin menținerea și îmbunătățirea interfețelor existente cu sistemele ASP și terțe.

- Optimizarea performanței prin implementarea configurației cluster pentru procesarea bazelor de date cu milioane de înregistrări înrolate.

- Securizarea sistemului prin implementarea măsurilor avansate de protecție a datelor biometrice.

### 2.2. Obiective specifice

- Implementarea verificării conformității cu ISO 39794-5 pentru imagini MRTD (Machine Readable Travel Document) și de uz general (ICAO 9303).

- Configurarea pragului implicit revizuit de 0.85 pentru verificare și identificare.

- Implementarea jurnalizării configurabile a imaginilor pentru procesele de înrolare și verificare.

- Asigurarea disponibilității înalte (High-Availability) a sistemului.

- Implementarea REST API pentru integrare facilă în sistemele existente ale ASP și terțe.

## 3. DESCRIEREA GENERALĂ A SISTEMULUI FRS EXISTENT

### 3.1. Arhitectura actuală

Sistemul FRS existent în cadrul ASP este bazat pe platforma Cognitec FaceVACS-DBScan versiunea 5.1.2.0 și include următoarele componente principale:

- Motor biometric: FaceVACS Engine cu algoritm de potrivire versiunea anterioară.

- Baza de date: Microsoft SQL Server Standard 2016.

- Capacitate: 20.000.000 imagini înrolate.

- Interfețe: API/web-service pentru integrare cu aplicații ASP (Web-Office și SGARI).

### 3.2. Utilizatori ai sistemului

Agenția Servicii Publice (ASP) utilizează FRS pentru: emiterea la solicitare a documentelor de identitate naționale și internaționale, verificarea identității cetățenilor și deduplicarea bazelor de date.

### 3.3. Procese operaționale existente

- Captura fotografiilor conform standardelor ICAO.

- Înrolarea biometrică a fotografiilor persoanelor în baza de date a Registrului de Stat a Populației și actualizarea corespunzătoare a băncii de date a FRS.

- Verificarea 1:1 (autentificare).

- Identificarea 1:n (căutare în baza de date).

- Deduplicarea n:n a bazelor de date.

## 4. CERINȚE FUNCȚIONALE

### 4.1. Parametrizare sistem

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-001 | Configurare praguri de potrivire | Sistem configurat cu prag implicit 0.85 pentru verificare și identificare | Obligatoriu |
| CF-002 | Gestiune utilizatori și roluri | Administrare utilizatori cu diferite niveluri de acces (RBAC) | Obligatoriu |
| CF-003 | Configurare cluster | Suport pentru configurații cluster pentru baze de date multi-milion | Obligatoriu |
| CF-004 | Parametrizare algoritm | Configurare algoritm B16 cu parametri optimizați | Obligatoriu |
| CF-005 | Configurare prebinning | Implementare prebinning prin seturi de bin-uri | Obligatoriu |
| CF-006 | Jurnalizare și audit | Jurnalizare configurabilă pentru toate operațiunile, inclusiv audit trail inviolabil | Obligatoriu |

### 4.2. Operații biometrice

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-007 | Înrolare biometrică | Capabilitate de înrolare individuală și în lot (batch) | Obligatoriu |
| CF-008 | Verificare 1:1 | Verificare identitate prin comparare cu imaginea de referință | Obligatoriu |
| CF-009 | Identificare 1:n | Căutare persoană în întreaga bază de date | Obligatoriu |
| CF-010 | Actualizare template | Actualizare date biometrice existente | Obligatoriu |
| CF-011 | Verificare calitate imagine | Verificare conformitate ISO 39794-5, ISO 19794-5 și ICAO 9303 | Obligatoriu |
| CF-012 | Detectare prezentare falsă | Detectare încercări de fraudă biometrică (PAD) | Obligatoriu |

### 4.3. Deduplicare

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-013 | Deduplicare 1:n | Detectare duplicate la înrolare nouă | Obligatoriu |
| CF-014 | Deduplicare n:n | Comparare și curățare bază de date completă | Obligatoriu |
| CF-015 | Detectare erori clericale | Identificare erori de introducere date | Obligatoriu |
| CF-016 | Fuzionare înregistrări | Capacitate de fuzionare înregistrări duplicate confirmate | Obligatoriu |

### 4.4. Statistici și rapoarte

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-017 | Dashboard operațional | Vizualizare în timp real a statisticilor sistemului | Obligatoriu |
| CF-018 | Rapoarte operaționale | Set standard de rapoarte operaționale, administrative și rapoarte despre imaginile încărcate, procesate, diverse erori | Obligatoriu |
| CF-019 | Rapoarte personalizate | Capacitate de creare rapoarte personalizate | Opțional |
| CF-020 | Export date | Export în formate CSV, Excel, PDF; istoric complet al operațiunilor | Obligatoriu |
| CF-021 | Analitică demografică | Statistici demografice asupra populației înrolate | Opțional |

## 5. CERINȚE TEHNICE NON-FUNCȚIONALE

### 5.1. Arhitectura hardware

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF-001 | Server ClusterController | Furnizorul va prezenta în oferta tehnică cerințele minime necesare (CPU, RAM, Storage) | Obligatoriu |
| CNF-002 | Computing Nodes | Furnizorul va prezenta în oferta tehnică numărul minim de noduri și cerințele acestora | Obligatoriu |
| CNF-003 | Server bază de date | Server dedicat pentru SGBD – Furnizorul va prezenta cerințele minime | Obligatoriu |
| CNF-004 | Infrastructură rețea | Rețea de mare viteză între componente, latență sub 1ms – Furnizorul va prezenta specificațiile | Obligatoriu |
| CNF-005 | Sistem backup | SAN cu capacitate adecvată, backup automat zilnic – Furnizorul va prezenta cerințele | Obligatoriu |
| CNF-006 | Redundanță hardware | Redundanță pentru toate componentele critice – Furnizorul va prezenta soluția propusă | Obligatoriu |

### 5.2. Arhitectura software

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF-007 | Sistem operare | Conform recomandărilor Producătorului Cognitec pentru platforma 5.9.x | Obligatoriu |
| CNF-008 | Bază de date | Furnizorul va include recomandări de licențe SGBD conform cerințelor Cognitec 5.9.x. Notă: Prezenta achiziție nu prevede furnizarea de licență SGBD | Obligatoriu |
| CNF-009 | Framework integrare | Suport REST API și SOAP Web Services | Obligatoriu |
| CNF-010 | Protocoale securitate | TLS 1.3, criptare AES-256 | Obligatoriu |
| CNF-011 | Containerizare | Suport Docker/Kubernetes | Opțional |
| CNF-012 | Monitorizare | Suport pentru integrare cu sisteme de monitoring din gestiunea ASP (Zabbix, Solar Winds, SIEM IBM QRadar) | Obligatoriu |
| CNF-013 | Licențe Cognitec actualizate la versiunea 5.9.x | (a) FaceVACS-DBScan ID 5.9.x pentru mediul ASP (20.000.000 persoane); (b) FaceVACS-DBScan ID 5.9.x Seats with Examiner (25 persoane); (c) FaceVACS Engine Portrait Acquisition Station 9.9 (25 stații) | Obligatoriu |

### 5.3. Performanță

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF-014 | Timp răspuns verificare 1:1 | Maximum 200ms | Obligatoriu |
| CNF-015 | Timp identificare 1:n | Maximum 3 secunde pentru căutare în 20 milioane înregistrări | Obligatoriu |
| CNF-016 | Throughput înrolare | Minim 1.000 înrolări/oră | Obligatoriu |
| CNF-017 | Scalabilitate | Suport pentru creștere la 25 milioane înregistrări | Obligatoriu |
| CNF-018 | Disponibilitate | Minim 99,9% uptime anual | Obligatoriu |
| CNF-019 | Timp recuperare | RTO maximum 4 ore, RPO maximum 24 ore | Obligatoriu |

### 5.4. Securitate

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF-020 | Criptare date | Criptare în repaus (AES-256) și în tranzit (TLS 1.3) pentru toate datele biometrice | Obligatoriu |
| CNF-021 | Audit trail | Jurnalizare completă și inviolabilă a tuturor operațiunilor | Obligatoriu |
| CNF-022 | Semnare criptografică | Semnare digitală a template-urilor biometrice | Obligatoriu |

### 5.5. Integrabilitate

| Cod | Cerință | Descriere | Tip |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF-023 | API RESTful | Interfață REST completă documentată OpenAPI 3.0 | Obligatoriu |
| CNF-024 | SDK integrare | Furnizorul va prezenta SDK-ul disponibil | Obligatoriu |
| CNF-025 | Web Services | Suport SOAP pentru sisteme legacy | Obligatoriu |
| CNF-026 | Mesagerie asincronă | Suport pentru cozi de mesaje (RabbitMQ, Kafka, etc.) | Opțional |
| CNF-027 | Webhook-uri | Notificări evenimente prin webhook-uri configurabile | Opțional |
| CNF-028 | Compatibilitate | Backward compatibility cu interfețele existente ale FRS v5.1.2.0 | Obligatoriu |

## 6. CERINȚE PRIVIND COMPLEXUL DE SERVICII PROFESIONALE

### 6.1. Servicii de consultanță și planificare

| Cod | Activitate | Descriere | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-001 | Analiza As-Is | Evaluare detaliată a sistemului existent | Raport analiză, Plan migrare |
| SP-002 | Design To-Be | Proiectare arhitectură țintă | Document arhitectură, Specificații tehnice |
| SP-003 | Plan migrare | Planificare detaliată a migrării | Plan proiect, Matrice riscuri |
| SP-004 | Evaluare infrastructură | Verificare cerințe hardware/software | Raport infrastructură, Recomandări cerințe minime cu redundanță și scalabilitate |

### 6.2. Servicii de implementare

| Cod | Activitate | Descriere | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-005 | Instalare software | Instalare și configurare FaceVACS-DBScan 5.9.x cu licențe actualizate | Sistem instalat, Raport configurare |
| SP-006 | Migrare bază date | Transfer securizat și înrolare date biometrice pe platforma actualizată | Date migrate și înrolate, Raport validare |
| SP-007 | Configurare cluster | Setup arhitectură distribuită cu High-Availability | Cluster funcțional, Documentație |
| SP-008 | Integrare API | Dezvoltare/actualizare interfețe de schimb de date automatizat între FRS și resursele ASP și terțe | API funcționale, Documentație API |
| SP-009 | Customizare sistem | Adaptare la procesele ASP | Funcționalități customizate, Documentație |
| SP-010 | Configurare securitate | Implementare măsuri securitate conform secțiunii 5.4 | Sistem securizat, Raport securitate |

### 6.3. Servicii de testare, stabilizare și validare

| Cod | Activitate | Descriere | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-011 | Testare funcțională | Verificare cerințe funcționale | Plan teste, Rapoarte testare |
| SP-012 | Testare performanță | Verificare cerințe performanță (benchmark) | Rezultate benchmark, Raport |
| SP-013 | Testare securitate | Audit securitate și penetration testing (prin echipa Furnizorului) | Raport vulnerabilități, Remedieri |
| SP-014 | Testare integrare | Verificare interfețe externe, end-to-end | Rapoarte integrare |
| SP-015 | UAT support | Suport testare acceptanță utilizator | Suport on-site, Rapoarte UAT |
| SP-016 | Suport Go-Live | Suport intensiv minim 2 săptămâni la lansare pe mediul de producție | Suport on-site/remote 24/7 |
| SP-017 | Stabilizare sistem | Monitorizare și optimizare 1 lună post Go-Live | Rapoarte periodice, Optimizări |

### 6.4. Servicii de transfer de cunoștințe

| Cod | Activitate | Descriere | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-018 | Training administratori | Instruire echipă tehnică – Furnizorul va indica nr. ore recomandate | Materiale training, Certificate |
| SP-019 | Training operatori | Instruire utilizatori finali – Furnizorul va indica nr. ore recomandate | Ghid utilizator, Evaluare |
| SP-020 | Training dezvoltatori | Instruire echipă dezvoltare – Furnizorul va indica nr. ore recomandate | Documentație SDK, Exemple cod |
| SP-021 | Workshop Best Practices | Sesiuni specializate – Furnizorul va indica nr. ore recomandate | Prezentări, Ghid best practices |

### 6.5. Servicii de suport și mentenanță post-implementare

| Cod | Activitate | Descriere | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-022 | Suport tehnic | Suport L2/L3 pentru minim 12 luni din data lansării în producție | SLA suport, Help-desk |
| SP-023 | Mentenanță preventivă | Verificări lunare/trimestriale | Rapoarte lunare / trimesatriale mentenanță |
| SP-024 | Update-uri software | Patch-uri și update-uri critice | Software actualizat |

## 7. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

Furnizorul va elabora și livra următoarea documentație în limba română (și opțional în limba engleză), în format electronic (PDF, HTML) și editabil unde este specificat:

### 7.1. Documentație de sistem

| Document | Descriere | Format |
| --- | --- | --- |
| Arhitectură sistem | Descriere completă a arhitecturii implementate | PDF, Visio/Draw.io |
| Manual instalare | Ghid pas-cu-pas de instalare și configurare | PDF, HTML |
| Manual administrare | Proceduri administrative și de mentenanță | PDF, HTML |
| Plan recuperare dezastre | Proceduri DR și continuitate operațională | PDF |
| Inventar hardware/software | Lista completă a componentelor sistemului actualizat | Excel, PDF |

### 7.2. Documentație operațională

| Document | Descriere | Format |
| --- | --- | --- |
| Manual utilizator ASP | Ghid complet pentru operatorii ASP | PDF, HTML |
| Ghid rapid | Referință rapidă pentru operațiuni comune | PDF |
| FAQ și troubleshooting | Rezolvare probleme frecvente | PDF, HTML |
| Proceduri operaționale | SOP pentru toate procesele critice | PDF |

### 7.3. Documentație tehnică de integrare

| Document | Descriere | Format |
| --- | --- | --- |
| API Reference | Documentație completă REST API – admin guide(s) | OpenAPI 3.0, HTML |
| SDK Documentation | Ghid dezvoltare de la Producător | HTML, PDF |
| Scheme bază de date | Structură completă bază de date | Minim ERD, SQL |
| Ghid integrare | Proceduri integrare sisteme terțe, cu exemple cod | PDF, Exemple cod |

## 8. CRITERII DE ACCEPTANȚĂ

### 8.1. Criterii tehnice

| Cod | Criteriu | Indicator de acceptanță | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-T01 | Versiune software | FaceVACS-DBScan ID 5.9.x instalat și licențiat complet | Critică |
| CA-T02 | Algoritm biometric | Algoritm B16 activ și funcțional (test performanță) | Critică |
| CA-T03 | Migrare date | 100% date migrate fără erori (raport validare și reconciliere) | Critică |
| CA-T04 | Integritate date | Hash SHA-256 identic pre/post migrare | Critică |
| CA-T05 | Performanță verificare 1:1 | Timp răspuns ≤200ms (test automatizat) | Critică |
| CA-T06 | Performanță identificare 1:n | Timp răspuns ≤3 sec pentru 20M înregistrări (test automatizat) | Critică |
| CA-T07 | Throughput | Minim 1.000 înrolări/oră (test de încărcare) | Majoră |
| CA-T08 | Disponibilitate | Uptime ≥99,9% pe perioada de testare (30 zile, monitorizare continuă) | Critică |
| CA-T09 | Scalabilitate | Test reușit cu 25M înregistrări | Majoră |
| CA-T10 | Recuperare dezastre | RTO ≤4 ore, RPO ≤24 ore (test DR efectiv) | Critică |
| CA-T11 | Integrare API Web-Office | API complet funcțional (test end-to-end) | Critică |
| CA-T12 | Integrare SGARI | Interfață SGARI operațională (test funcțional) | Critică |
| CA-T13 | Integrare terțe | Web service/API activ și testat | Critică |
| CA-T14 | Cluster | Toate nodurile active, sincronizate, failover testat | Majoră |
| CA-T15 | Backup | Backup-uri zilnice automate validate prin restore test | Critică |
| CA-T16 | Conformitate ISO | Verificare calitate imagini conform ISO 39794-5, ISO 19794-5 | Critică |
| CA-T17 | REST API | 100% endpoint-uri documentate OpenAPI 3.0 și funcționale | Critică |
| CA-T18 | Bază de date | Server SGBD funcțional, configurat și optimizat | Critică |

### 8.2. Criterii operaționale

| Cod | Criteriu | Indicator de acceptanță | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-O01 | Training personal | Administratori, operatori și dezvoltatori instruiți și evaluați (scor >80%) | Critică |
| CA-O02 | Documentație completă | 100% livrabile documentație predate conform ToR (checklist completat) | Critică |
| CA-O03 | Manual utilizator | Manual în limba română validat și aprobat formal de ASP | Critică |
| CA-O04 | Documentație API | Documentație OpenAPI 3.0 completă cu exemple funcționale | Critică |
| CA-O05 | Proceduri operaționale | SOP-uri pentru toate procesele critice, aprobate de management ASP | Majoră |
| CA-O06 | Suport Go-Live | 14 zile suport on-site/remote 24/7 asigurat (rapoarte zilnice) | Critică |
| CA-O07 | Stabilizare | 30 zile monitorizare fără incidente critice (rapoarte KPI) | Majoră |
| CA-O08 | Help-desk | Portal suport cu ticketing funcțional | Majoră |
| CA-O09 | SLA suport | Clauze contractuale SLA pentru minim 12 luni, aprobate | Critică |
| CA-O10 | Transfer cunoștințe | Sesiuni knowledge transfer documentate (materiale și înregistrări) | Majoră |

### 8.3. Criterii de securitate

| Cod | Criteriu | Indicator de acceptanță | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-S01 | Criptare date | AES-256 în repaus și TLS 1.3 în tranzit, verificate prin audit | Critică |
| CA-S02 | Autentificare | MFA obligatoriu pentru administratori; politică parole complexe | Critică |
| CA-S03 | Audit trail | 100% operațiuni critice jurnalizate, logs protejate contra modificării | Critică |
| CA-S04 | Test penetrare | Zero vulnerabilități critice, max. 2 majore (raport Furnizor) | Critică |
| CA-S05 | Control acces | RBAC implementat cu role și permisiuni granulare | Critică |
| CA-S06 | Protecția datelor | Procedură ștergere date personale funcțională; pseudonimizare implementată | Critică |
| CA-S07 | Backup securizat | Toate backup-urile criptate AES-256 (verificare backup/restore) | Majoră |
| CA-S08 | Certificare Cognitec | Certificat oficial conformitate versiune 5.9.x de la producător | Critică |
| CA-S09 | Integrare SIEM | Monitorizare securitate integrată cu SIEM/IDS existent | Majoră |

## 9. MANAGEMENTUL PROIECTULUI ȘI MATRICE DE LIVRABILE

### 9.1. Etape principale

| Etapa | Termen orientativ | Milestone |
| --- | --- | --- |
| Inițiere și planificare | T0 + X săptămâni | Plan proiect aprobat |
| Analiză și design | T0 + X săptămâni | Arhitectură aprobată |
| Pregătire infrastructură | T0 + X săptămâni | Mediu pregătit |
| Instalare și configurare | T0 + X săptămâni | Sistem instalat |
| Migrare date și înrolare | T0 + X săptămâni | Date migrate și înrolate |
| Integrare și customizare | T0 + X săptămâni | Integrări complete |
| Testare și validare | T0 + X săptămâni | Teste finalizate |
| Training și documentare | T0 + X săptămâni | Personal instruit |
| Go-Live și stabilizare | T0 + X săptămâni | Sistem în producție |

Notă: Furnizorul va prezenta în oferta tehnică matricea detaliată cu durata estimată a tuturor etapelor conform Metodologiei de management a proiectului și Planului detaliat de implementare.

### 9.2. Licențe software

| Cod | Denumire | Specificații tehnice | Cant. | Termen | Criterii acceptanță |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-1.1 | FaceVACS-DBScan ID License 5.9.x – mediu ASP | Versiune 5.9.x (ultima versiune stabilă), upgrade permanent (perpetual), capacitate 20M persoane, algoritm B16, modul Examiner inclus, suport cluster, API: REST, C++, Java, .NET | 1 set licențe | Max. 20 zile calendaristice de la semnarea contractului | Licență activată, certificat autenticitate Cognitec, capacitate verificată, cheie permanentă |
| L-1.2 | FaceVACS-DBScan ID Examiner Seats | Versiune 5.9.x, upgrade permanent, licențe concurrent users, funcții investigare/comparare manuală, instrumente analiză facială | 25 seats | Max. 20 zile calendaristice de la semnarea contractului | Toate seat-urile active, funcționalități testate |
| L-1.3 | FaceVACS Engine Portrait Acquisition Station 9.9 | Versiune ultimă, upgrade la ultima versiune, capturare foto ICAO, verificare calitate în timp real, conformitate ISO 19794-5, PAD | 25 licențe stații | Max. 20 zile calendaristice de la semnarea contractului | Toate stațiile licențiate, API disponibil |

### 9.3. Servicii profesionale producător (Cognitec)

Notă: Furnizorul va prezenta în oferta tehnică, pentru fiecare serviciu, durata estimată (în zile) și termenul de execuție (în săptămâni de la T0), conform Planului detaliat de implementare.

| Cod | Serviciu | Descriere | Livrabile specifice |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-2.1.1 | Consultanță tehnică inițială | Evaluare sistem existent v5.1.2, analiză arhitectură, recomandări arhitectură țintă, plan migrare tehnic, sizing infrastructură, best practices Cognitec | Raport evaluare, document arhitectură, plan tehnic migrare, matrice riscuri |
| SP-2.1.2 | Instalare și configurare | Instalare remote/on-site, configurare algoritm B16, optimizare parametri, setup cluster controller și computing nodes, activare licențe | Sistem instalat v5.9.x, parametri documentați, certificat instalare |
| SP-2.1.3 | Servicii migrare date | Validare format date, conversie template-uri v5.1→v5.9.x, migrare batch controlată, verificare integritate, reconciliere, plan rollback | Date migrate 100%, raport reconciliere, zero pierderi confirmat, log complet |
| SP-2.1.4 | Optimizare performanță | Tuning SGBD, optimizare algoritmi căutare, configurare cache/indexare, load balancing, stress testing | Benchmark, performanță conform SLA, configurație optimă documentată |
| SP-2.1.5 | Training tehnic avansat | Training administratori, troubleshooting, mentenanță, proceduri DR, sesiuni hands-on | Persoane instruite, materiale training, acces portal suport |
| SP-2.1.6 | Suport Go-Live Producător | Expert senior Cognitec on-site/remote, monitorizare 24/7, rezolvare incidente critice, escalare R&D, validare finală | Suport expert, zero incidente critice nerezolvate, rapoarte status, sign-off producător |

### 9.4. Servicii profesionale partener autorizat – mediu ASP

Notă: Furnizorul va prezenta în oferta tehnică, pentru fiecare serviciu, durata estimată (în zile) și termenul de execuție (în săptămâni de la T0), conform Planului detaliat de implementare.

| Cod | Serviciu | Descriere | Livrabile specifice |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-2.2.1 | Management de proiect | Planificare, coordonare echipe, monitorizare, gestiune riscuri, raportare, comunicare stakeholders, gestiune schimbări | Plan proiect, rapoarte status, minute ședințe, risk register |
| SP-2.2.2 | Analiză și design detaliat | Analiză gap As-Is/To-Be, design arhitectură, specificații tehnice/funcționale, mapare procese business, design securitate, planuri testare | Document analiză, diagrame arhitectură, specificații, diagrame BPMN |
| SP-2.2.3 | Pregătire infrastructură | Evaluare hardware, instalare OS/prerequisite, configurare rețea/VLAN/firewall, pregătire 2 medii (DEV+TEST, PROD), configurare backup și monitoring | Infrastructură ready, raport conformitate, teste conectivitate |
| SP-2.2.4 | Implementare tehnică | Instalare componente v5.9.x, configurare completă, setup SGBD, backup automat, monitoring, cluster HA, DR | Sistem funcțional, module active, HA/DR testat, documentație |
| SP-2.2.5 | Integrare Web-Office ASP | Analiză API existente, dezvoltare interfețe noi v5.9.x, implementare REST services, securizare API (OAuth 2.0), testare end-to-end | API funcționale, documentație OpenAPI 3.0, teste complete, Postman collection |
| SP-2.2.6 | Integrare SGARI | Update interfață autentificare, sincronizare utilizatori, SSO (SAML 2.0), audit trail integrat, testare securitate | SSO funcțional, audit 100%, raport securitate |
| SP-2.2.7 | Migrare date ASP | Extracție date curente (20M), transformare format, încărcare incrementală, validare post-migrare, deduplicare, rapoarte calitate | Înregistrări migrate, zero pierderi, raport migrare, statistici calitate |
| SP-2.2.8 | Customizări specifice ASP | Workflow-uri personalizate, rapoarte specifice, dashboard-uri custom, automatizări, notificări, batch processing | Funcționalități testate, documentație, cod sursă versionat |
| SP-2.2.9 | Testare comprehensivă | Teste funcționale, performanță/stress, securitate (OWASP), integrare end-to-end, regresie, suport UAT, bug fixing | Plan testare, rapoarte detaliate, 0 defecte critice, max. 5 majore, UAT sign-off |
| SP-2.2.10 | Training și documentare | Training administratori, operatori, dezvoltatori; documentație RO+EN; video tutoriale | Persoane instruite, manuale, ghiduri tehnice, video, evaluare >80% |
| SP-2.2.11 | Suport și stabilizare | Go-Live support 24/7 (14 zile), monitorizare KPI, rezolvare incidente (SLA 2h critice), stabilizare (30 zile), handover BAU | Sistem stabil 99,9%, SLA respectat, rapoarte, transfer cunoștințe |

### 9.5. Servicii profesionale partener autorizat – integrare cu terțe

Notă: Furnizorul va prezenta în oferta tehnică, pentru fiecare serviciu, durata estimată (în zile) și termenul de execuție (în săptămâni de la T0), conform Planului detaliat de implementare.

| Cod | Serviciu | Descriere | Livrabile specifice |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-2.3.1 | Analiză cerințe terțe | Workshop-uri identificare cerințe, analiză procese schimb automatizat, cerințe funcționale (metode, metadata, periodicitate), cerințe securitate, volumetrie trafic | Document cerințe, use case-uri, diagrame flux, matrice cerințe |
| SP-2.3.2 | Design API/Web Services terțe | Arhitectură RESTful, specificații metode/metadata, protocoale securitate (TLS, mTLS), format mesaje JSON/XML, error handling, rate limiting, documentație Swagger | Design document, API specifications, security design, message schemas |
| SP-2.3.3 | Dezvoltare interfețe terțe | Implementare REST API, web services SOAP legacy, autentificare certificate X.509, autorizare RBAC, criptare payload, logging, audit trail | API funcționale, documentație cod, unit/integration tests, 0 vulnerabilități |
| SP-2.3.4 | Testare interfețe terțe | Testare și simulări operative, troubleshooting | Rată succes >85% |
| SP-2.3.5 | Documentație interfețe terțe | Ghid administrator, API documentation, troubleshooting guide, quick reference | Set complet documentație RO, PDF/HTML, versionare controlată |
| SP-2.3.6 | Suport post-implementare terțe | Asistență Go-Live, suport L2/L3, monitorizare 24/7 (15 zile intensive), incident management, optimizări | Sistem stabil >99,5%, rapoarte suport lunare, handover |

### 9.6. Milestone-uri și plăți

| Nr. | Milestone | Livrabile asociate | Criterii de succes | % Plată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Contract semnat și inițiere proiect | Plan de proiect aprobat, echipă mobilizată, metodologie agreată | Kick-off realizat, plan aprobat, echipe alocate, RACI aprobat | 0% (fără plată) |
| M2 | Licențe software livrate și activate (max. 20 zile calendaristice) | L-1.1, L-1.2, L-1.3 – toate licențele activate | Licențe activate, certificate autenticitate, PV recepție | XX% – max. 20 zile lucrătoare de la PV furnizare licențe |
| M3 | Sistem instalat, configurat și date migrate | Toate serviciile SP-2.1.x și SP-2.2.x finalizate, integrări complete, teste finalizate, training efectuat | Sistem operațional 100%, uptime >99,9%, toate criteriile acceptanță îndeplinite, PV recepție finală | XX% – max. 20 zile lucrătoare de la PV prestare servicii finalizate |
| M4 | Servicii support și mentenanță post-implementare (01/2027 – 12/2027) | SP-022: Suport tehnic L2/L3 asigurat conform SLA; SP-023: Rapoarte mentenanță preventivă (lunare/trimestriale); SP-024: Patch-uri și update-uri critice aplicate; Rapoarte trimestriale de activitate cu evidența incidentelor, timpilor de răspuns și rezolvare, activităților de mentenanță preventivă și recomandărilor de optimizare | SLA respectat: Critical ≤2h, Major ≤4h, Minor ≤8h răspuns; Disponibilitate sistem ≥99,9% pe trimestru; Help-desk funcțional cu ticketing operațional; Zero incidente critice nerezolvate la finalul fiecărui trimestru; Mentenanță preventivă executată conform planului aprobat; Toate patch-urile critice de securitate aplicate în max. 72h de la notificare; Raport trimestrial de activitate aprobat de ASP | Trimestrial după prestare servicii – pe baza raportului trimestrial aprobat și PV recepție parțială trimestrială |

Notă: Plata pentru M3 (servicii profesionale) se efectuează integral după Go-Live reușit, perioada de stabilizare (min. 2 săptămâni) finalizată cu succes și semnarea actului de predare-primire finală. Plata pentru M4 se efectuează trimestrial (4 tranșe egale) pe baza rapoartelor de activitate aprobate și a proceselor-verbale de recepție parțială trimestriale care confirmă prestarea serviciilor conform SLA.

### 9.7. Managementul riscurilor

| Risc | Probabilitate | Impact | Măsuri mitigare |
| --- | --- | --- | --- |
| Întârziere livrare licențe | Medie | Critic | Comandă imediată după semnare contract, coordonare anticipată Furnizor–Cognitec |
| Incompatibilitate date la migrare | Scăzută | Major | Analiză preliminară date, instrumente conversie, migrare pilot |
| Performanță sub așteptări | Medie | Major | Optimizare continuă, plan de escalare, opțiune hardware suplimentar |
| Rezistență la schimbare | Medie | Moderat | Change management, comunicare proactivă, training suplimentar |
| Probleme integrare | Medie | Major | Teste incrementale, rollback plan, mediu de test dedicat |
| Deficit resurse cheie | Scăzută | Critic | Resurse backup, escalare management, clauze contractuale |
| Compromitere securitate | Scăzută | Critic | Security by design, audit continuu, monitoring SIEM |

## 10. GARANȚIE ȘI SUPORT

### 10.1. Perioada de garanție

- Licențe software Cognitec (CNF-013): Perpetual (fără plăți recurente anuale de subscripție/royalty) – cheie de activare permanentă.

- Servicii profesionale: 12 luni din data acceptării fără obiecții a punerii în funcțiune.

### 10.2. Servicii de suport

- Suport L2/L3 în perioada de garanție – minim 12 luni după lansarea în producție.

- Timp de răspuns: Critical – 2 ore, Major – 4 ore, Minor – 8 ore.

- Disponibilitate suport: obligatoriu minim 8x5 cu opțiune 24x7 pentru incidente critice.

- Canal dedicat de suport (telefon, email, web-portal cu ticketing).

### 10.3. Mentenanță

- Update-uri de securitate incluse.

- Patch-uri critice incluse.

- Mentenanță preventivă și upgrade-uri minore incluse în perioada de garanție și suport post-implementare – minim 12 luni.