| Lucrari de reparatie la invelitoarea acoperisurilor a 2 obiecte de infrastructura militara din cadrul Spitalului clinic militar central | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bloc alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42D |  | Demontarea elementelor de acoperis din Placi de Ardezie |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi |  |  | m2 |  | 750,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 352,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCE06A |  | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,03 |  |  | m2 |  | 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 540,75 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 2 626,50 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 618,00 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 231,75 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 22,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF01B k=2 |  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi K=2,00 K=2,00 |  |  | m2 |  | 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum Praimer |  |  | kg |  | 450,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul I inferior Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 225,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 26821326004701u |  | ,,Uniflex Vent EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 905,62 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 236,25 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 75,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 750,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 225,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 905,62 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 236,25 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 75,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 17,36 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TPO Metal 1500 CE09A |  | Invelitori din placi ondulate din Ardezie 1750 x 1130mm Material marunt ( rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, sururburi, cuie)=1,05 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2665122700450 |  | Placi din Ardezie 1750 x 1130mm |  |  | m2 |  | 39,38 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 11,02 |  |  |
|  | 28731458874501 |  | Cuie pentru foi de ardezii |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 2430226102202 |  | Chit de cutit alchidic |  |  | kg |  | 6,30 |  |  |
|  | 2710403750000 |  | Pazie |  |  | buc |  | 1,26 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 4,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc alimentar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 376,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 160,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 1 200,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 1 212,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF18C K=3 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 9 cm K=3,00 |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 840,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 100,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 31 200,00 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 72,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 50,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF01B k=2 |  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi K=2,00 K=2,00 |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum Praimer |  |  | kg |  | 480,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul inferior Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 240,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,00 |  |  |
|  | 26821326004701u |  | ,,Uniflex Vent EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 966,00 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 252,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 80,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 240,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,00 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 966,00 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 252,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 80,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 92,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 269,36 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 21,84 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 72,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 7,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 320,32 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  |  | m |  | 97,34 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  |  | buc |  | 129,78 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 9,27 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 18,54 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 927,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,50 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm |  |  | m |  | 53,55 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. NOTA: Se include doar manopera. Resursele materiale se pune la dispozitie de catre Beneficiar |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 7,03 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. NOTA: Se include doar manopera. Resursele materiale se pune la dispozitie de catre Beneficiar Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 94,76 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 988,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE07A |  | Invelitori din placi din ,,Tigla metalica". NOTA: Se vor utiliza Resursele materiale ale Beneficiarului Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tigla metalica |  |  | m2 |  | 109,20 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 42,00 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 756,00 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |