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SARCINĂ DE PROIECTARE I

Proiectul nr. 1

Elaborarea proiectului tehnic de deschidere si exploatare a gropii de împrumut pentru extragerea materialului argilos destinat construcției și reabilitării digurilor de protecție ale râului Nistru

1. Denumirea obiectivului

„Exploatarea gropii de împrumut pentru extragerea solului argilos destinat lucrărilor de construcție și consolidare a digurilor de protecție împotriva inundațiilor pe râul Nistru”.

2. Beneficiar

Primăria comunei Țelița, raionul Anenii Noi.

3. Amplasamentul

Teren cu suprafața de 3,0 ha, amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Țelița, raionul Anenii Noi, sector 1043106  coordonat cu Agentia de Geodezie.

4. Scopul proiectului

Elaborarea documentației tehnice necesare pentru exploatarea rațională a zăcământului de sol argilos utilizat la construcția și reabilitarea digurilor de protecție ale râului Nistru.

5. Obiectivele proiectării

Proiectantul va elabora documentația tehnică care să includă:

studii topografice și geodezice;

investigații geotehnice;

determinarea volumului exploatabil de material argilos;

stabilirea tehnologiei de exploatare;

organizarea șantierului și a căilor de acces;

măsuri de protecție a mediului;

măsuri de securitate și sănătate în muncă;

planul de monitorizare pe perioada exploatării.

6. Conținutul documentației tehnice

Partea descriptivă

memoriu explicativ;

caracterizarea terenului;

caracterizarea zăcământului;

justificarea soluției tehnice;

organizarea lucrărilor de exploatare;

măsuri de protecție a mediului.

Partea grafică

plan de situație;

plan topografic;

profile longitudinale și transversale;

schitele si planul etapelor de exploatare;

schema drumurilor tehnologice;

planul măsurilor de protecție a mediului.

7. Cerințe speciale

Respectarea legislației Republicii Moldova privind subsolul și protecția mediului.

Asigurarea utilizării integrale și eficiente a resurselor minerale.

Minimizarea impactului asupra terenurilor agricole și ecosistemelor adiacente.

Asigurarea condițiilor pentru recultivarea ulterioară a amplasamentului.
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SARCINĂ DE PROIECTARE II

Proiectul nr. 2

Elaborarea proiectului tehnic de recultivare a gropii de împrumut prin amenajarea unui poligon pentru deșeuri organice biodegradabile

1. Denumirea obiectivului

„Recultivarea gropii de împrumut și transformarea acesteia într-un poligon ecologic pentru colectarea și compostarea deșeurilor organice biodegradabile”.

2. Beneficiar

Primăria comunei Țelița, raionul Anenii Noi.

3. Amplasamentul

Suprafața de 3,0 ha rezultată în urma exploatării zăcământului de sol argilos. Extras pentru constructia digurilor la raul Nistru

4. Scopul proiectului

Valorificarea terenului rezultat după exploatarea gropii de împrumut prin amenajarea unei infrastructuri moderne pentru gestionarea deșeurilor organice biodegradabile provenite din gospodării, spații verzi și activități agricole.

5. Obiectivele proiectării

Proiectantul va elabora documentația tehnică pentru:

recultivarea terenului degradat;

stabilizarea taluzurilor și a suprafețelor afectate;

amenajarea unui poligon pentru deșeuri organice;

amenajarea platformelor de compostare;

amenajarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale;

realizarea drumurilor de acces și a platformelor tehnologice;

împrejmuirea obiectivului;

amenajarea perdelelor forestiere de protecție;

instalarea sistemului de monitorizare video

6. Componentele obligatorii ale proiectului

Infrastructură tehnologică

platformă de recepție a deșeurilor organice;

platforme de compostare;

platformă pentru utilaje;

ingraditura si supravehgere video
Protecția mediului

măsuri de prevenire a poluării solului și apelor;

plan de monitorizare post-închidere;

măsuri de integrare peisagistică.

Amenajare peisagistică

înierbare și împădurire a zonelor neutilizate;

plantarea perdelelor forestiere;

crearea zonelor tampon de protecție.

7. Documentația tehnică va include

memoriu explicativ;

plan general de amplasament;

plan de organizare a teritoriului;

scheme tehnologice;

planuri și secțiuni;

deviz general și devize pe obiecte;

plan de gestionare a mediului.

8. Rezultatul urmărit

După finalizarea exploatării, terenul degradat va fi transformat într-un obiectiv de utilitate publică locala pentru gestionarea durabilă a deșeurilor biodegradabile, contribuind la reducerea cantităților de deșeuri depozitate, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și dezvoltarea economiei circulare în comuna Țelița și localitățile învecinate.

